АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.11.2015 | № 699 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Информатизация города

Красноярска» на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов

(в редакции постановления администрации города от 14.04.2016 №198)

В целях повышения эффективности системы муниципального управления и качества жизни населения за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с постановлением администрации города от 27.03.2015 № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска», распоряжением администрации города от 24.07.2015 № 262-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска на             2016 год и плановый период 2017–2018 годов», руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Информатизация города Красноярска» на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города                                                                          Э.Ш. Акбулатов

Приложение

к постановлению

администрации города

от ____________ № _________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Информатизация города Красноярска» на 2016 год

и плановый период 2017–2018 годов

Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Информатизация города Красноярска» на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление информатизации и связи администрации города (далее – управление информатизации и связи) |
| Соисполнители муниципальной программы | департамент муниципального заказа администрации города (далее – департамент муниципального заказа); департамент градостроительства администрации города (далее – департамент градостроительства); главное управление образования администрации города (далее – главное управление образования) |
| Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий (при наличии) | Отдельные мероприятия: «Создание единой муниципальной геоинформационной системы»; «Автоматизация деятельности администрации города». Подпрограмма: «Формирование инфраструктуры предоставления услуг, в том числе в социальной сфере» |
| Цели муниципальной программы | формирование эффективной системы управления городом на основе единой муниципальной геоинформационной системы (далее – ЕМГИС); получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) |
| Задачи муниципальной программы | повышение эффективности системы муниципального управления за счет внедрения ИКТ; повышение качества муниципальных услуг города, в том числе в социальной сфере, и обеспечение доступа населению и организациям к информации о деятельности администрации города |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2016 год и плановый период 2017–2018 годов |
| Целевые индикаторы | доля граждан, использующая механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; удовлетворенность населения информационной открытостью органов администрации города (от числа опрошенных); доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | финансирование программы осуществляется из средств бюджета города в объеме 137 978,13 тыс. руб., в том числе по отдельным мероприятиям и подпрограмме: отдельное мероприятие «Создание единой муниципальной геоинформационной системы»: 2016 год – 63 368,22 тыс. руб.; 2017 год – 0,00 тыс. руб.; 2018 год – 0,00 тыс. руб.; отдельное мероприятие «Автоматизация деятельности администрации города»: 2016 год – 11 487,64 тыс. руб.; 2017 год – 11 148,95 тыс. руб.; 2018 год – 11 148,95 тыс. руб.; подпрограмма «Формирование инфраструктуры предоставления услуг, в том числе в социальной сфере»: 2016 год – 16 646,97 тыс. руб.; 2017 год – 12 088,70 тыс. руб.; 2018 год – 12 088,70 тыс. руб. |

## I. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Красноярска. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 07.02.2008 № Пр-212, основной целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации является повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).

Красноярск позиционирует себя как современный деловой культурно-исторический центр Сибири, город с развивающейся инновационной экономикой, высоким стандартом качества научно-образователь-ной инфраструктуры, городской среды и уровня жизни населения.

В этой связи одним из приоритетных направлений социально-экономического развития является повышение качества жизни жителей города, в том числе за счет формирования эффективной системы управления городом на основе единой муниципальной геоинформационной системы (далее – ЕМГИС), получения преимуществ от применения ИКТ.

Достижение поставленной цели возможно путем информатизации деятельности органов местного самоуправления, повышения качества муниципального управления и муниципальных услуг города, обеспечения открытости и доступности информации, реализации социально ориентированных проектов.

Информатизация деятельности органов местного самоуправления предусматривает формирование единого пространства электронного взаимодействия, интеграцию имеющихся информационных ресурсов             с ЕМГИС.

Повышение качества жизни населения предусматривает развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и государства с использованием ИКТ, перевод муниципальных услуг в электронный вид и развитие инфраструктуры доступа к электронным муниципальным услугам, повышение открытости деятельности администрации города, создание и развитие электронных сервисов в социальной сфере.

В этой связи определены цели настоящей Программы:

формирование эффективной системы управления городом на основе ЕМГИС;

получение гражданами и организациями преимуществ от применения ИКТ.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

повышение эффективности системы муниципального управления за счет внедрения ИКТ,

повышение качества муниципальных услуг города, в том числе              в социальной сфере, и обеспечение доступа населению и организациям к информации о деятельности администрации города.

Выполнение мероприятий программы «Информатизация города Красноярска» в 2012–2014 годах обеспечило основу реализации настоящей Программы в части внедрения ИКТ в деятельность администрации города, организации предоставления муниципальных услуг и обеспечения информационной открытости деятельности администрации          города, в том числе:

создана единая информационно-коммуникационная сеть, в которую включены все структурные подразделения администрации города;

создана инфраструктура взаимодействия жителей города с органами власти, включающая в себя официальный сайт администрации города (далее – Сайт) и информационный киоск, размещенный в городских платежных терминалах;

внедрены подсистемы электронного документооборота администрации города, позволяющие вести электронную переписку между структурными подразделениями, осуществлять подготовку нормативно-правовых актов, а также принимать обращения граждан в электронном виде с использованием Сайта;

автоматизирована деятельность по формированию сведений об избирателях, участниках референдума, зарегистрированных на территории города;

внедрена информационная система учета граждан, используемая при предоставлении услуг по постановке в очередь на жилье по договорам социального найма;

обеспечена возможность электронного обращения к 47 муниципальным услугам через Единый и региональный порталы государственных и муниципальных услуг и Сайта;

ведется разработка и внедрение ЕМГИС.

Вместе с тем не все деловые процессы администрации города             автоматизированы. Доля бумажного межведомственного документооборота в общем межведомственном документообороте по итогам               2014 года составляет 40%, что препятствует сокращению сроков рассмотрения обращений граждан и заявлений на предоставление муниципальных услуг.

Доступ к единым информационным ресурсам администрации города имеют 50% муниципальных учреждений, в связи с чем отсутствует возможность организации электронного взаимодействия, оперативного обновления информации, размещенной на Сайте и муниципальных информационных системах.

Для жителей города и организаций реализована возможность          подать заявление и иные документы в электронном виде, а также отследить ход исполнения услуги в электронном виде для 40% муниципальных услуг от общего количества услуг, включенных в городской Реестр. К нереализованным задачам относятся: обеспечение подачи заявлений  в электронном виде, мониторинга хода исполнения всех муниципальных услуг из Реестра.

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит повысить качество муниципальных услуг, сократить сроки рассмотрения обращений и предоставления услуг, в том числе за счет перевода услуг               в электронную форму и информатизации деятельности администрации города.

К концу 2018 года прогнозируется  увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде на 15% (70% от общего количества услуг, включенных в Реестр).

Автоматизация бизнес-процессов администрации, развитие существующих муниципальных информационных ресурсов позволит увеличить долю юридически значимых действий, осуществляемых в электронном виде. Ожидается, что к концу 2018 года доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города составит 90%.

В рамках развития информационно-справочной системы с целью обеспечения доступа к информации о деятельности администрации города для граждан и организаций по итогам реализации настоящей Программы прогнозируется создание дополнительных разделов (рубрик) Сайта, а так же внедрение мобильной версии Информационного киоска администрации город.

Основным ограничением в сфере реализации Программы, препятствующим исполнению мероприятий и достижению запланированных целевых индикаторов и показателей результативности Программы, может стать неиспользование гражданами и организациями возможностей, предоставляемых при использовании  электронных услуг, сервисов, интерактивных форм взаимодействия населения и органов местного самоуправления.

## II. Перечень подпрограмм, краткое описание

## мероприятий подпрограмм

Решение задач настоящей Программы обеспечивается двумя отдельными мероприятиями и одной подпрограммой согласно приложению 1 к настоящей Программе.

Выполнение отдельного мероприятия «Создание единой муниципальной геоинформационной системы» направлено на создание инструмента, позволяющего обеспечить информационную поддержку различным сферам муниципального управления, а также проведение комплексной оценки возможности реализации инвестиционных проектов. Данная система позволит организовать электронное межведомственное взаимодействие, автоматизировать такие процессы как:

выдачу градостроительных планов и справок из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее –               ИСОГД);

выдачу разрешения на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию;

планирование, строительство и реконструкция объектов бюджетных инвестиций;

контроль за строительством и реконструкцией объектов бюджетных инвестиций;

разработку и корректировку градостроительной документации;

разработку схем размещения рекламных сооружений, выявление            с помощью мониторинга самовольно установленных рекламных сооружений;

планирование и контроль объемов работ по содержанию объектов улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства;

планирование и контроль капитальных ремонтов объектов улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства;

планирование и контроль работ по капитальному ремонту жилого фонда;

систематизацию информации о подземных и надземных инженерных коммуникациях на территории города;

разработку схем размещения временных сооружений и нестационарных торговых объектов на территории города, подготовку договоров (дополнительных соглашений) на размещение временных сооружений;

учет муниципального имущества;

контроль за своевременным внесением арендных платежей за землю, муниципальное имущество;

предоставление земельного участка для строительства и другие;

сократить сроки рассмотрения обращений граждан и предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства, архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений, а так же обеспечить информационную открытость деятельности администрации города в указанных сферах.

В рамках данного мероприятия планируется создание и поддержание в актуальном состоянии:

кадастров инженерных изысканий, территориальных зон и градостроительных регламентов использования территорий, инженерных сетей города;

справочников и классификаторов (ОКАТО, ОКТМО, виды и состав территориальных зон, состав документов, размещаемых в ИСОГД и пр.);

реестров земельных участков, предоставленных под строительство.

Ответственным исполнителем мероприятия является департамент градостроительства.

Реализация мероприятий осуществляется посредством заключенного муниципального контракта от 30.06.2014 № 57-17 в соответствии             с законодательством Российской Федерации.

В рамках отдельного мероприятия «Автоматизация деятельности администрации города» планируется развитие информационных систем:

системы электронного документооборота в части развитие электронного согласования, систем контроля исполнения документов и регламентов администрации города;

автоматизированной информационной системы мониторинга города Красноярска;

автоматизированной системы поддержки процессов подготовки и размещения муниципального заказа с целью выполнения требований законодательства в сфере размещения муниципального заказа;

лицензирования программного обеспечения, используемого органами администрации города, путем приобретения (продления) прав пользования лицензионным ПО.

Ответственным исполнителем мероприятия является управление информатизации и связи, соисполнителем – департамент муниципального заказа.

Реализация мероприятия осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (контрактов) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выполнение мероприятий позволит сократить сроки рассмотрения документов и автоматизировать процесс предоставления муниципальных услуг, повысить эффективность муниципального управления, выполнить требования Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ              «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее также – Закон № 210-ФЗ), обязывающего органы местного самоуправления не только обеспечивать возможность получения заявителем муниципальной услуги в электронной форме, но и осуществлять передачу информации и документов с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

Выполнение подпрограммы «Формирование инфраструктуры предоставления услуг, в том числе в социальной сфере» призвано обеспечить повышение качества предоставления муниципальных услуг, внедрение новых форм взаимодействия органов власти и населения, бесперебойный доступ к информационным ресурсам и электронным сервисам администрации города для граждан, организаций, а также увеличить долю муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде.

Одним из факторов, влияющих на повышение качества муниципальных услуг, является информатизация социальной сферы. Например, реализация проекта в сфере образования предоставит возможность дистанционного обучения детей с органичными возможностями здоровья.

III. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации мероприятий Программы, подпрограммы

Перечень нормативных правовых актов администрации города, необходимых для достижения целей и конечных результатов Программы, с отражением основных положений и сроков принятия приведен               в приложении 2 к настоящей Программе.

## IV. Перечень целевых индикаторов и показателей

## результативности Программы

Достижение целей Программы характеризуется следующими целевыми индикаторами:

1. Доля граждан, использующая механизм получения муниципальных услуг в электронной форме:

единица измерения – проценты;

источник информации – программно-технический комплекс «Электронный документооборот».

Целевой индикатор оценивается раз в год, расчет производится по следующей формуле:

где:

Коуэ – количество обращений за муниципальными услугам в электронном виде с использованием Сайта, единого портала государственных и муниципальных услуг, краевого портала государственных и муниципальных услуг;

Коу – количество обращений за муниципальными услугами (для которых предусмотрена возможность обращения в электронном виде).

2. Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности администрации города (от числа опрошенных):

единица измерения – проценты от числа опрошенных;

источник информации – органы администрации города (результаты опросов).

# Целевой индикатор оценивается по результатам опросов (социологических, интерактивных). Опросы проводятся раз в год в виде интерактивных (онлайн) опросов, размещаемых на Сайте, интервьюирования и анкетирования населения.

3. Доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города:

единица измерения – проценты;

источник информации – программно-технический комплекс «Электронный документооборот».

Целевой индикатор оценивается раз в год, расчет производится  по следующей формуле:

где:

Кэ – количество документов (внутренних документов, протоколов, поручений, правовых актов) в электронном виде, зарегистрированных            в системе электронный документооборот;

Кб – количество бумажных документов (входящих и исходящих документов, правовых актов, обращений (контрольные карточки на бумаге), договоров, контрактов), зарегистрированных в системе электронный документооборот.

Показателями результативности Программы являются:

в части повышение эффективности системы муниципального управления за счет внедрения ИКТ:

Сокращение времени исполнения типовых деловых процессов (по отношению к 2013 году):

# единица измерения – проценты;

источник информации – единая муниципальная геоинформационная система, программно-технический комплекс «Электронный до-кументооборот».

# Показатель представляет собой результат сокращения затраченного времени на исполнение типовых деловых процессов за счет  их  авто-

# матизации (в отношении к 2013 году). Типовой деловой процесс – это последовательность действий, выполняемая по некоторому алгоритму. Процесс состоит из дискретных шагов. В данном показателе оценивается процесс согласования проектов нормативных правовых актов с учетом перехода на электронное согласование.

Показатель оценивается раз в год, расчет производится  по следующей формуле:

# где:

# Tai– время, затраченное на выполнение одного шага делового процесса в 2013 году;

# Tni– время, затраченное на выполнение одного шага делового процесса в планируемом году.

| Перечень дискретных шагов типового процесса согласования проектов нормативных правовых актов | 2013 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | время выпол-нения шага, мин. | время выпол-нения шага, мин. | сокра-щение времени, % | время выпол-нения шага, мин. | сокра-щение времени, % | время выпол-нения шага, мин. | сокра-щение времени, % |
| Подготовка и оформление документа разработчиком | 70 | 30 | 57 | 30 | 57 | 30 | 57 |
| Запуск процесса согласования | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 |
| Передача документа между органами | 80 | 50 | 38 | 32 | 60 | 18 | 78 |
| Согласование до визы (внутри органа, без учета времени на рассмотрение проекта исполнителем) | 40 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 |
| Доработка согласуемого документа | 30 | 20 | 33 | 10 | 67 | 10 | 67 |
| Контроль согласования | 40 | 10 | 75 | 10 | 75 | 10 | 75 |
| Итого | 280 | 140 | 50 | 112 | 60 | 98 | 65 |

Степень автоматизации деятельности муниципальных служащих (относительно деловых процессов, подлежащих автоматизации):

# единица измерения – проценты;

источник информации – единая муниципальная геоинформационная система, программно-технический комплекс «Электронный до-кументооборот.

# В целях повышения эффективности системы муниципального управления за счет внедрения ИКТ, автоматизации деятельности муниципальных служащих, процессы исполнения функций (услуг) декомпозируются на административные процессы.

Показатель оценивается раз в год, расчет производится  по следующей формуле:

# где:

Кап  – количество автоматизированных административных процессов;

Кп – количество административных процессов, требующих автоматизации.

В части повышения качества муниципальных услуг города, в том числе в социальной сфере, и обеспечения доступа населению и организациям к информации о деятельности администрации города:

Доля муниципальных услуг, получаемых с использованием ИКТ,       в общем объеме муниципальных услуг:

единица измерения – проценты;

источник информации  – официальный сайт администрации города (раздел «Муниципальные услуги»).

Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, рассчитывается от количества муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города.

Показатель оценивается раз в год, расчет производится  по следующей формуле:

где:

Уэ – количество услуг, предоставляемых в электронном виде с использованием Сайта, единого портала государственных и муниципальных услуг;

Ур – количество услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города.

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в дистанционной форме:

# единица измерения – человек;

источник информации – главное управление образования администрации города.

# Показатель оценивается по результатам исполнения муниципального контракта в отчетном году, заключенного в рамках реализации мероприятия Программы «Поддержка дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» (исходя из установленной мощности проекта – 54 человека).

Целевые индикаторы и показатели результативности настоящей Программы определены в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Программой социально-экономического развития города Красноярска до 2020 года, утвержденной решением Красноярского городского Совета депутатов от 13.10.2011 № В-267.

Информация о составе и значениях целевых индикаторов и показателей результативности Программы представлена в приложении 3 к настоящей Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников

Общий объем финансирования настоящей Программы составляет 137 978,13 тыс. руб. В том числе в 2016 году – 91 502,83 тыс. руб.,              2017 году – 23 237,65 тыс. руб., 2018 году – 23 237,65 тыс. руб.

Главные распорядители бюджетных средств: администрация горо-да, департамент градостроительства, департамент муниципального заказа, главное управление образования.

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета города.

Информация о расходах на реализацию настоящей Программы                 в разрезе подпрограммы (в том числе основных мероприятий) представ-лена по годам в приложении 4 к настоящей Программе, по источникам финансирования – в приложении 5 к настоящей Программе.

## VI. Подпрограммы Программы

## Подпрограмма «Формирование инфраструктуры предоставления

## услуг, в том числе в социальной сфере»

#### Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Формирование инфраструктуры предоставления услуг, в том числе в социальной сфере» |
| --- | --- |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | главное управление образования, управление информатизации и связи |
| Цель подпрограммы | повышение качества муниципальных услуг города, в том числе в социальной сфере, и обеспечение доступа населению и организациям к информации о деятельности администрации города |
| Задачи подпрограммы | обеспечение интерактивного взаимодействия граждан и организаций с администрацией города посредством создания соответствующих сервисов, в том числе предоставления электронных услуг; внедрение ИКТ и реализация социально ориентированных проектов; развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры |
| Показатели результативности подпрограммы | доля муниципальных услуг, получаемая с использованием ИКТ, в общем объеме муниципальных услуг; количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающееся в дистанционной форме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016 год и плановый период 2017–2018 годов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | финансирование подпрограммы осуществляется из средств бюджета города в объеме 40 824,37 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 16 646,97 тыс. руб.; 2017 год – 12 088,70 тыс. руб.; 2018 год – 12 088,70 тыс. руб. |

## 1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ               «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» администрация города обязана обеспечить доступ к информации о деятельности структурных подразделений и подведомственных учреждений, в том числе            в сети Интернет. Для реализации данного закона в сети Интернет создан и размещен официальный сайт администрации города.

Возможность обратиться в администрацию города, в том числе направить видео-, аудиоматериалы, реализована через раздел Сайта «Виртуальная приемная» (количество обращений в 2014 году составило 53,6% от общего числа обращений в администрацию города), а также через информационный киоск администрации города, размещенный              в платежных терминалах города.

Появление новых норм законодательства расширяет перечень информации, необходимой к публикации в сети Интернет, для чего требуется разработка новых разделов и рубрик Сайта. Активное использование гражданами современных средств коммуникации требует внедрения новых способов доступа к информационным ресурсам администрации,   в частности необходима разработка мобильного приложения информационно-справочной системы «Информационный киоск». Кроме того, при проведении мероприятий по модернизации инфраструктуры доступа к информации о деятельности администрации города необходимо учитывать предложения жителей города.

В соответствии с Законом № 210-ФЗ при обращении за услугой         заявитель имеет право на получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а также               в иных формах, установленных законодательством.

Переход на предоставление муниципальных услуг в электронной форме предполагает обеспечение возможности заявителю направлять заявление и иные документы в электронном виде на предоставление муниципальных услуг, осуществлять мониторинг хода исполнения услуги и получать результат в электронном виде (если это не запрещено законодательством). По итогам 2014 года доля муниципальных услуг города Красноярска, которые можно получить с использованием ИКТ, составила 53% от общего количества услуг.

Внедрение электронных услуг и сервисов, новых форм взаимодействия с гражданами с использованием аудио- и видеотехнологий требует увеличения вычислительной мощности и пропускной способности оборудования, используемого в информационно-коммуникационной сети (далее – ИКС). Дополнительно ИКС должна соответствовать требованиям законодательства в сфере информационной безопасности, в том числе защиты персональных данных.

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры обеспечит бесперебойный доступ гражданам и организациям к информационным ресурсам и электронным сервисам администрации города, в том числе к электронным услугам.

Таким образом, реализация данной подпрограммы направлена               в первую очередь на увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, увеличение числа электронных сервисов и информационных ресурсов.

Внедрение новых форм взаимодействия органов власти и населения через интерактивные сервисы, электронные услуги, внедрение ИКТ и реализация социально ориентированных проектов повышают информационную открытость деятельности администрации города, качество предоставления муниципальных услуг, обеспечивают право граждан на участие в осуществлении местного самоуправления.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели результативности подпрограммы

Цель подпрограммы – повышение качества муниципальных услуг города, в том числе в социальной сфере, и обеспечение доступа населению и организациям к информации о деятельности администрации            города.

Задачи:

обеспечение интерактивного взаимодействия граждан и организаций с администрацией города посредством создания соответствующих сервисов, в том числе предоставления электронных услуг;

внедрение ИКТ и реализация социально ориентированных проектов;

развитие информационно-телекоммуникационной инфраструк-туры.

Сроки реализации мероприятий подпрограммы: 2016 год и плановый период 2017–2018 годов.

Достижимость и измеряемость поставленных целей и задач подпрограммы характеризуется следующими показателями:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Доля муниципальных услуг, получаемая с использованием ИКТ, в общем объеме муниципальных услуг | % | 60 | 65 | 70 |
| 2 | Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающееся в дистанционной форме | человек | 54 | 54 | 54 |

Результатами выполнения подпрограммы будут являться:

увеличение количества муниципальных услуг города, предоставляемых в электронном виде;

обеспечение возможности дистанционного обучения для 54 детей с ограниченными возможностями здоровья ежегодно (с учетом максимальной мощности проекта).

3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края и города.

Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информатизации и связи, соисполнителем: главное управление образования.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов (контрактов) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление информатизации и связи как ответственный исполнитель:

организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации и целевое использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы;

предоставляет по запросу департамента социально-экономичес-кого развития и департамента финансов администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

запрашивает у соисполнителя подпрограммы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы департамента социально-экономического развития и департамента финансов администрации          города и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителю подпрограммы осуществить разработку мероприятий и планов;

готовит годовой отчет и предоставляет его в департамент социально-экономического развития и департамент финансов администрации города.

Соисполнитель:

организует реализацию соответствующих мероприятий подпрограммы, несет ответственность за достижение показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет в установленный срок управлению информатизации и связи необходимую информацию для подготовки ответов на запросы департамента социально-экономического развития и департамента финансов администрации города и годового отчета, отчета о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

предоставляет управлению информатизации и связи копии актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограммы;

предоставляет в пределах своей компетенции управлению информатизации и связи предложения по корректировке подпрограммы.

Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии           с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. Создание системы «Электронный муниципалитет» реализуется путем осуществления следующих мер:

разработка электронных сервисов предоставления муниципальных услуг;

интеграция с системой электронного правительства Красноярского края;

расширение функциональных возможностей Сайта: разработка             и внедрение дополнительных рубрик и разделов, веб-сервисов взаимодействия с системой электронного документооборота администрации города, автоматизированного взаимодействия с информационным               киоском;

внедрение единой системы идентификации и аутентификации   (далее – ЕСИА);

интеграция информационных систем, используемых при оказании муниципальных услуг с единой муниципальной геоинформационной системой;

размещение интерактивной автоматизированной информационно-справочной системы «Информационный киоск» администрации города в сети терминалов Интернет-доступа, разработка мобильного приложения информационно-справочной системы;

развитие единой информационно-коммуникационной сети администрации города, обеспечение круглосуточного доступа к информационным ресурсам администрации города для жителей и организаций           (в том числе обеспечение предоставления муниципальных услуг, электронного межведомственного взаимодействия); поддержка автономной системы (Интернет);

выполнение требований законодательства по защите конфиденциальной информации и персональных данных.

Основное мероприятие 1.2. Внедрение информационно-коммуни-кационных технологий в сферу образования.

Мероприятие предполагает поддержку дистанционной формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: обеспечение каналами связи, приобретение специализированного программного обеспечения (далее – ПО). Максимальная мощность проекта – 54 человека ежегодно.

Информация о программных мероприятиях:

сроки исполнения указаны в приложении 1 к настоящей Про-грамме;

объемы финансирования указаны в приложении 4 к настоящей Программе;

источники финансирования указаны в приложении 5 к настоящей Программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Информатизация города Красноярска»

на 2016 год и плановый период

2017–2018 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | Отдельное мероприятие мероприятие 1 «Создание единой муниципальной геоинформационной системы» | департамент градостроительства | 2016 | 2016 | доработка интерактивной градостроительной карты города для открытого опубликования: территориального планирования, градостроительного зонирования, зон с особыми условиями использования территорий, документации по планировке территорий, временных сооружений; создание и поддержание в актуальном состоянии: кадастров инженерных изысканий, территориальных зон и градостроительных регламентов использования территорий, инженерных сетей города, справочников и классификаторов (ОКАТО, ОКТМО, виды и состав территориальных зон, состав документов, размещаемых в ИСОГД и пр.), реестров земельных участков, предоставленных под строительство | неисполнение требований законодательства в части информационной открытости деятельности администрации города; отсутствие электронного межведомственного взаимодействия; увеличение сроков и снижение качества предоставления муниципальных услуг | влияет на следующие целевые индикаторы и показатели: удовлетворенность населения информационной открытостью органов администрации города (от числа опрошенных); доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города; сокращение времени исполнения типовых деловых процессов (по отношению к 2013 году) |
| 2 | Отдельное мероприятие 2 «Автоматизация деятельности администрации города» | управление информатизации и связи; департамент муниципального заказа | 2016 | 2018 | внедрение и разработка модулей программно-технического комплекса «Электронный документооборот» в органах администрации города; модернизация автоматизированной информационной системы мониторинга муниципального образования города Красноярска; модернизация автоматизированной системы поддержки процессов подготовки и размещения муниципального заказа с целью выполнения требований законодательства в сфере размещения муниципального заказа; выполнение требований федерального законодательства в сфере интеллектуальной собственности | нарушение сроков исполнения документов; увеличение сроков и снижение качества предоставления муниципальных услуг; отсутствие электронного межведомственного взаимодействия; неисполнение требований федерального законодательства в сфере размещения муниципального заказа и интеллектуальной собственности | влияет на следующие целевые индикаторы и показатели: доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города; степень автоматизации деятельности муниципальных служащих (относительно деловых процессов, подлежащих автоматизации) |
| 3 | Подпрограмма 1 «Формирование инфраструктуры предоставления услуг, в том числе в социальной сфере» |
| 4 | Основное мероприятие 1.1. Создание системы «Электронный муниципалитет» | управление информатизации и связи | 2016 | 2018 | разработка электронных сервисов предоставления муниципальных услуг; интеграция с системой электронного правительства Красноярского края; внедрение ЕСИА; расширение функциональных возможностей официального сайта администрации города (разработка дополнительных разделов и рубрик); интеграция с единой муниципальной геоинформационной системой; круглосуточный интерактивный доступ граждан к информационно-справочной системе администрации города «Информационный киоск» (с использованием терминалов интернет-доступа), разработка мобильного приложения информационно-справочной системы; развитие единой информационно-коммуникационной сети администрации города, обеспечение круглосуточного доступа к информационным ресурсам администрации города для жителей и организаций (в том числе обеспечение предоставления муниципальных услуг, электронного межведомственного взаимодействия); поддержка автономной системы (Интернет); выполнение требований законодательства по защите конфиденциальной информации и персональных данных | нарушение требований федерального законодательства в части обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, в части обеспечения для заявителя возможности обратиться за предоставлением услуг с использованием ИКТ; нарушение сроков предоставления услуг в связи с отсутствием электронного межведомственного взаимодействия; отсутствие доступа к информационным ресурсам и электронным сервисам администрации города для граждан и организаций; нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных, передача данных по незащищенным каналам связи | влияет на следующие целевые индикаторы и показатели: доля граждан, использующая механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; удовлетворенность населения информационной открытостью органов администрации города (от числа опрошенных); доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города; доля муниципальных услуг, получаемая с использованием ИКТ, в общем объеме муниципальных услуг; доля обращений граждан и организаций в администрацию города с использованием ИКТ; уровень доступности информационных ресурсов администрации города |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования | главное управление образования | 2016 | 2018 | охват дистанционной формой обучения 54 детей с ограниченными возможностями здоровья ежегодно (с учетом мощности проекта) | снижение качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья; низкое качество предоставления муниципальных услуг | влияет на показатель: количество детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших возможность дистанционного обучения |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Информатизация города

Красноярска» на 2016 год

и плановый период 2017–2018 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов администрации города, которые

необходимо принять в целях реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограммы

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Предмет регулирования, основное содержание | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия (год, квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распоряжение администрации города «О вводе в эксплуатацию единой муниципальной геоинформационной системы» | информационная система «ЕМ ГИС», определяет порядок ввода в эксплуатацию системы в органах администрации города | департамент градостроительства | 2017 год |
| 2 | Постановление администрации города «О внесении изменений в постановление Главы города от 20.10.2006 № 853» | мобильное приложение «Информационный киоск», определяет порядок функционирования, наполнения и развития информационной системы | управление информатизации и связи | 2017 год |
| 3 | Распоряжение администрации города «О внесении изменений в распоряжение администрации города от 16.07.2010 № 45-орг» | порядок работы в системе электронного документооборота администрации города, определяет порядок работы в системе с использованием механизма «Система исполнения регламентов» | управление информатизации и связи | 2017 год» |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Информатизация города

Красноярска» на 2016 год

и плановый период 2017–2018 годов

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Единицы измерения | Вес показателя результативности | Источник информации | Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Информатизация города Красноярска» на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов |
| 2 | Целевой индикатор 1. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | х | программно-технический комплекс «Электронный документооборот» | по итогам года | 30 | 40 | 50 | 70 |
| 3 | Целевой индикатор 2. Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности администрации города (от числа опрошенных) | % | х | органы администрации города (результаты опросов) | по итогам года | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 4 | Целевой индикатор 3. Доля электронного документооборота в общем объеме межведомственного документооборота администрации города | % | х | программно-технический комплекс «Электронный документооборот» | по итогам года | 55 | 70 | 85 | 90 |
| 5 | Отдельное мероприятие 1 «Создание единой муниципальной геоинформационной системы» |
| 6 | Показатель 1. Сокращение времени исполнения типовых деловых процессов (по отношению к 2013 году) | % | 0,15 | единая муниципальная геоинформационная система, программно-технический комплекс «Электронный документооборот» | по итогам года | 30 | 50 | 60 | 65 |
| 7 | Отдельное мероприятие 2 «Автоматизация деятельности администрации города» |
| 8 | Показатель 1. Степень автоматизации деятельности муниципальных служащих (относительно деловых процессов, подлежащих автоматизации) | % | 0,15 | единая муниципальная геоинформационная система, программно-технический комплекс «Электронный документооборот» | по итогам года | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 9 | Подпрограмма «Формирование инфраструктуры предоставления услуг, в том числе в социальной сфере» |
| 10 | Показатель 1. Доля муниципальных услуг, получаемых с использованием ИКТ, в общем объеме муниципальных услуг | % | 0,5 | официальный сайт администрации города (раздел «Муниципальные услуги») | по итогам года | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 11 | Показатель 2. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в дистанционной форме | чел. | 0,2 | главное управление образования (результаты исполнения муниципальных контрактов, контрактов) | по итогам года | 54 | 54 | 54 | 54 |

### Приложение 4

### к муниципальной программе

### «Информатизация города

Красноярска» на 2016 год

и плановый период 2017–2018 годов

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

Тыс. руб.

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Бюджетные ассигнования, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016 | 2017 | 2018 | итого на период |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Информатизация города Красноярска на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов» | всего, в том числе |  |  |  |  | 91 502,83 | 23 237,65 | 23 237,65 | 137 978,13 |
|  |  |  | управление информатизации и связи | 900 | Х | Х | Х | 25 734,61 | 20 937,65 | 20 937,65 | 67 609,91 |
|  |  |  | департамент муниципального заказа | 914 | Х | Х | Х | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 100,00 |
|  |  |  | департамент градостроительства | 909 | Х | Х | Х | 63 368,22 | 0,00 | 0,00 | 63 368,22 |
|  |  |  | главное управление образования | 912 | Х | Х | Х | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 2 | Отдельное мероприятие 1 | Создание единой муниципальной геоинформационной системы | департамент градостроительства | 909 | 0113 | 11 9 00 87080 | 244 | 63 368,22 | 0,00 | 0,00 | 63 368,22 |
| 3 | Отдельное мероприятие 2 | Автоматизация деятельности администрации города | управление информатизации и связи | 900 | 0113 | 11 9 00 87050 | 244 | 9 387,64 | 9 148,95 | 9 148,95 | 27 685,54 |
|  |  |  | департамент муниципального заказа | 914 | 0113 | 11 9 00 87050 | 244 | 2 100,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 100,00 |
| 4 | Подпрограмма | Формирование инфраструктуры предоставления услуг, в том числе в социальной сфере | всего, в том числе | Х | Х | Х | Х | 16 646,97 | 12 088,70 | 12 088,70 | 40 824,37 |
|  |  |  | управление информатизации и связи | 900 | Х | Х | Х | 16 346,97 | 11 788,70 | 11 788,70 | 39 924,37 |
|  |  |  | главное управление образования | 912 | Х | Х | Х | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| 5 | Основное мероприятие 1.1 | Создание системы «Электронный муниципалитет» | управление информатизации и связи | 900 | 0113 | 11 1 00 87010 | 244 | 16 346,97 | 11 788,70 | 11 788,70 | 39 924,37 |
| 6 | Основное мероприятие 1.2 | Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу образования | главное управление образования | 912 | 0702 | 11 1 00 87030 | 621 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Информатизация города

Красноярска» на 2016 год

и плановый период

2017–2018 годов

Распределение планируемых объемов финансирования

муниципальной программы по источникам финансирования

Тыс. руб.

| № п/п | Источники финансирования | Объем финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по Программе | 137 978,13 | 91 502,83 | 23 237,65 | 23 237,65 |
| 2 | По источникам финансирования: |
| 3 | 1. Бюджет города | 137 978,13 | 91 502,83 | 23 237,65 | 23 237,65 |
| 4 | 2. Краевой бюджет | Х | Х | Х | Х |
| 5 | 3. Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х |
| 6 | 4. Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Подпрограмма 1 «Формирование инфраструктуры предоставления услуг, в том числе в социальной сфере», всего | 40 824,37 | 16 646,97 | 12 088,70 | 12 088,70 |
| 8 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
| 9 | 1. Бюджет города | 40 824,37 | 16 646,97 | 12 088,70 | 12 088,70 |
| 10 | 2. Краевой бюджет | Х | Х | Х | Х |
| 11 | 3. Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х |
| 12 | 4. Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Отдельное мероприя- тие 1 «Создание единой муниципальной геоинформационной системы» | 63 368,22 | 63 368,22 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
| 15 | 1. Бюджет города | 63 368,22 | 63 368,22 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2. Краевой бюджет | Х | Х | Х | Х |
| 17 | 3. Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х |
| 18 | 4. Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |
| 19 | Отдельное мероприятие 2 «Автоматизация деятельности администрации города» | 33 785,54 | 11 487,64 | 11 148,95 | 11 148,95 |
| 20 | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
| 21 | 1. Бюджет города | 33 785,54 | 11 487,64 | 11 148,95 | 11 148,95 |
| 22 | 2. Краевой бюджет | Х | Х | Х | Х |
| 23 | 3. Федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х |
| 24 | 4. Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х |