|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прокуратура**  **Российской Федерации**  **Прокуратура**  **Красноярского края**  **Прокуратура**  **Октябрьского района**  **г. Красноярска**  ул. Высотная, 2 «г»,  г. Красноярск,  Красноярский край, 660062, | |  | |  | |  |  | |
| Руководителю администрации Октябрьского района г. Красноярска  Гартману Г.П.  ул. Высотная, 15, г. Красноярск, 660062 |  | |
| данные о регистрации (автоматически) | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  | | | | |
|  | | | | |

Для размещения на сайте администрации района в Ваш адрес направляется информация о результатах проведения проверки исполнения требований бюджетного законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение».

Установлено, что 24.09.2021 между КГБУЗ «ККПНД №1» (Заказчик) и ПАО «Ростелеком» (Исполнитель) в рамках национального проекта «Здравоохранение» заключен контракт на оказание услуг по предоставлению (передаче) неисключительных (пользовательских) прав на использование медицинской информационной системы, внедрению и развитию медицинской информационной системы.

Срок исполнения контракта наступил 10.12.2021, однако до настоящего времени ПАО «Ростелеком» обязательства в полном объеме не выполнены, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в недостижении целевых показателей по реализации национального проекта, недопустимом переносе принятия выделенных бюджетных средств.

На основании выявленных нарушений прокуратурой района 18.11.2022 вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, рассмотренное 29.11.2022 мировым судьей с назначением наказания должностному лицу ПАО «Ростелеком» в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Прокурор района |  |
|  |  |
| советник юстиции | Е.В. Горшков |

|  |
| --- |
| П.А. Овечкина, 89039201003 |