7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

по проектированию, строительству, реконструкции объектов

транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка объемов финансирования проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в рамках мероприятий выбранного сценария развития транспортной инфраструктуры выполняется на основании:

укрупненных нормативных цен строительства НЦС 81-02-08-2017 (Сборник № 08. Автомобильные дороги), утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.06.2017 № 948/пр;

укрупненных нормативных цен строительства НЦС 81-02-09-2017 (Сборник № 09. Мосты и путепроводы), утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 № 933/пр;

укрупненных нормативных цен строительства НЦС 81-02-16-2017 (Сборник № 16. Малые архитектурные формы), утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 № 874/пр;

стоимости объектов аналогов или рыночной стоимости.

В состав экономического окружения проекта реализации мероприятий включены:

индексы потребительских цен по данным Министерства экономического развития Российской Федерации (1,04 для каждого года прогнозного периода);

ставка налога на добавленную стоимость (18%) для укрупненных нормативных цен строительства (сборники НЦС).

7.1. Перечень мероприятий разработанных сценариев развития транспортной инфраструктуры г. Красноярск

Мероприятия разработанных сценариев развития транспортной инфраструктуры г. Красноярск (базового, сценарий 1, сценарий 2) представлены в таблице 7.1.1.

7.1.1. Перечень мероприятий Программы\*

| №  п/п | Мероприятия | Протя-женность, км | Вид работ | Источник финансирования | | Стоимость мероприятий, тыс. рублей | | | | | | | | | | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025–2033 | | 2034–2041 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 144,90 |  | Всего | | 815 000,00 | | 873 411,68 | | 1 131 197,39 | 1 910 790,92 | 78 382 545,47 | | 8 771 000,00 | | 91 883 945,47 |
| Федеральный бюджет | | 143 675,00 | | 0,00 | | 180 000,00 | 195 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 519 175,00 |
| Региональный бюджет | | 671 325,00 | | 813 566,89 | | 879 016,10 | 1 074 165,23 | 47 029 527,29 | | 5 262 600,00 | | 55 730 200,51 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 59 844,79 | | 72 181,30 | 641 125,69 | 31 353 018,18 | | 3 508 400,00 | | 35 634 569,95 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | 116,44 |  | Всего | | 815 000,00 | | 675 291,91 | | 583 294,73 | 933 000,00 | 35 783 643,48 | | 1 371 000,00 | | 40 161 230,12 |
| Федеральный бюджет | | 143 675,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 143 675,00 |
| Региональный бюджет | | 671 325,00 | | 627 306,03 | | 580 841,90 | 559 800,00 | 21 470 186,09 | | 822 600,00 | | 24 732 059,03 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 47 985,88 | | 2 452,83 | 373 200,00 | 14 313 457,39 | | 548 400,00 | | 15 285 496,10 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.1 | Автодорога пр. Молодежный от дома № 31 до  ул. Преображенской\*\* | 0,71 | строительство | Всего | | 88 675,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 88 675,00 |
| Федеральный бюджет | | 88 675,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 88 675,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.2 | Автодорога в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова (II этап)\*\* | 1,62 | строительство | Всего | | 444 519,00 | | 100 930,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 545 449,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 444 519,00 | | 100 930,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 545 449,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.3 | Автодорога по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная\*\* | 0,36 | строительство | Всего | | 181 299,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 181 299,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 181 299,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 181 299,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.4 | Автодорога в границах ул. Гриболевская - ул. Соколовская - ул. Ольховая –  ул. Черемуховая\*\* | 1,96 | строительство | Всего | | 16 447,00 | | 120 000,00 | | 279 484,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 415 931,85 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 16 447,00 | | 120 000,00 | | 279 484,85 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 415 931,85 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.5 | Боготольский пер.  от ул. Копылова  до ул. Новосибирской | 0,67 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 90 000,00 | | 262 626,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 352 626,26 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 89 250,00 | | 260 750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 350 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 750,00 | | 1 876,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 626,26 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.6 | ул. М.Залки на участке от дома № 33 до ул. Космонавтов\*\* | 0,77 | строительство | Всего | | 29 060,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 29 060,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 29 060,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 29 060,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.7 | Автомобильная дорога  от ул. Гриболевская  по ул. Соколовская на направлении жилого района «Солонцы-2 « через  ул. Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе (проектирование) | 5,50 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 027 304,69 | | 0,00 | | 2 027 304,69 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 216 382,81 | | 0,00 | | 1 216 382,81 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 810 921,88 | | 0,00 | | 810 921,88 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.8 | Автомобильная дорога в микрорайоне «Тихие Зори « | 0,40 | строительство | Всего | | 0,00 | | 114 471,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 114 471,91 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 68 683,15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 68 683,15 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 45 788,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 45 788,76 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.9 | Автомобильная дорога в жилом районе «Бугач « | 1,50 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 623 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 623 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 373 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 373 800,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 249 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 249 200,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.10 | Улица от ул. Свердловская до ул. Затонская по улицам Саянская, Медицинский пер., Лесопильщиков, Тургенева | 14,21 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 420 547,80 | | 0,00 | | 6 420 547,80 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 852 328,70 | | 0,00 | | 3 852 328,70 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 568 219,10 | | 0,00 | | 2 568 219,10 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.11 | Строительство транспортной развязки ул. Саянская –  ул. Матросова (предложение разработчика) |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | | 0,00 | | 1 150 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | | 0,00 | | 690 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | | 0,00 | | 460 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.12 | Проектируемый проезд № 9 от ул. Академика Киренского до ул. Елены Стасовой | 3,90 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 067 000,00 | | 0,00 | | 2 067 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 240 200,00 | | 0,00 | | 1 240 200,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 826 800,00 | | 0,00 | | 826 800,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.13 | Ул. Чернышева от ул. Елены Стасовой до ул. Гусарова | 1,03 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 288 400,00 | | 0,00 | | 288 400,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 173 040,00 | | 0,00 | | 173 040,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 115 360,00 | | 0,00 | | 115 360,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.14 | Участок в створе проектируемой автомобильной дороги в жилом районе «Бугач»  от ул. Ботаническая  до ул. Калинина | 1,25 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 662 600,00 | | 0,00 | | 662 600,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 397 560,00 | | 0,00 | | 397 560,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 265 040,00 | | 0,00 | | 265 040,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.15 | Автодорога по ул. Свердловская от ул. Матросова до границы г. Красноярска  (с транспортной развязкой  ул. Свердловская – ул. Матросова – ул. Семафорная) (I этап) | 8,16 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 967 000,00 | | 0,00 | | 1 967 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 180 200,00 | | 0,00 | | 1 180 200,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 786 800,00 | | 0,00 | | 786 800,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.16 | ул. Трактовая от ул. Глинки до автомобильной дороги  Р-255 | 3,84 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | | 0,00 | | 960 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 | | 0,00 | | 576 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | | 0,00 | | 384 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.17 | ул. Ярыгинский проезд | 3,00 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 264 100,00 | | 0,00 | | 264 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 158 460,00 | | 0,00 | | 158 460,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 105 640,00 | | 0,00 | | 105 640,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.18 | ул. Забобонова (проектируемый проезд № 51) | 0,73 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | | 0,00 | | 219 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 131 400,00 | | 0,00 | | 131 400,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 | | 0,00 | | 87 600,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.19 | Дублер ул. Одесская (проектируемый проезд № 23) | 4,90 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | | 0,00 | | 1 470 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 882 000,00 | | 0,00 | | 882 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 588 000,00 | | 0,00 | | 588 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.20 | Проектируемый проезд в мкр. Тихие Зори | 2,30 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | | 0,00 | | 690 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | | 0,00 | | 414 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 | | 0,00 | | 276 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.21 | Участки Южного обхода г. Красноярска «Транспортная развязка с Николаевского моста – ул. Саянская – ул. Лесопильщиков – ул. Монтажников – д. Кузнецово –  с. Зыково – выход на автодорогу Р-255 «Сибирь», участок – «ул. Лесопильщиков – а/д Р-255 « | 4,45 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 335 000,00 | | 0,00 | | 1 335 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 801 000,00 | | 0,00 | | 801 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 534 000,00 | | 0,00 | | 534 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.22 | Набережная р. Енисей  от Николаевского моста до Свободного проспекта | 4,57 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 371 000,00 | | 1 371 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 822 600,00 | | 822 600,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 548 400,00 | | 548 400,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.23 | Проезд от ул. Молокова  до ул. Ястынская | 1,50 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | | 0,00 | | 450 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | | 0,00 | | 270 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | | 0,00 | | 180 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.24 | Строительство транспортной развязки ул. Ястынская - ул. Молокова – пр. Комсомольский (предложение разработчика) |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 270 000,00 | | 0,00 | | 1 270 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 762 000,00 | | 0,00 | | 762 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | | 0,00 | | 508 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.25 | Ул. Северная от ул. Северо-Енисейская до ул. Брянская | 0,27 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | | 0,00 | | 81 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 48 600,00 | | 0,00 | | 48 600,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 | | 0,00 | | 32 400,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.26 | Ул. Рабочая от ул. Копылова до Свободного проспекта | 1,35 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 | | 0,00 | | 405 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 243 000,00 | | 0,00 | | 243 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | | 0,00 | | 162 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.27 | Автомобильная дорога от пересечения ул. Промысловая и ул. Петра Подзолкова с выходом на ул. Авиаторов | 0,74 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 109 093,34 | | 0,00 | | 109 093,34 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 65 456,00 | | 0,00 | | 65 456,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 43 637,34 | | 0,00 | | 43 637,34 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.28 | Реконструкция дороги  4-я Дальневосточная  от ул. 2-я Брянская  до ул. Любы Шевцовой | 1,55 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | | 0,00 | | 155 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | | 0,00 | | 93 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | | 0,00 | | 62 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.29 | Реконструкция ул. Караульная, ул. Брянская 2-я | 3,68 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 030 400,00 | | 0,00 | | 1 030 400,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 618 240,00 | | 0,00 | | 618 240,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 412 160,00 | | 0,00 | | 412 160,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.30 | Развязка на пересечении ул. Калинина, ул. 2-я Брянская, ул. Брянская, ул. Маерчака (доведение развязки до проектного уровня) (предложение разработчика) | - | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | | 0,00 | | 1 600 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | | 0,00 | | 960 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | | 0,00 | | 640 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.31 | Реконструкция ул. Стасовой от ул. Чернышева до АЗС | 1,35 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 337 500,00 | | 0,00 | | 337 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 202 500,00 | | 0,00 | | 202 500,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | | 0,00 | | 135 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.32 | Строительство автодороги от ул. Спандаряна  до ул. Взлетная (на гостиницу «ХИЛТОН «) | 0,32 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | | 0,00 | | 48 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | | 0,00 | | 28 800,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | | 0,00 | | 19 200,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.33 | Строительство автодороги ул. Спандаряна – ул. Дудинская в направлении ул. Березина | 0,32 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | | 0,00 | | 48 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | | 0,00 | | 28 800,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | | 0,00 | | 19 200,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.34 | Проезд от Северного шоссе до ул. Соколовская в мкр. «Солонцы-2 « | 3,32 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 | | 0,00 | | 498 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 298 800,00 | | 0,00 | | 298 800,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 199 200,00 | | 0,00 | | 199 200,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.35 | Реконструкция ул. Краснодарская на участке от просп. Металлургов до ул. Армейская | 1,24 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 310 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 186 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 124 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.36 | Транспортная развязки на пересечении ул. Партизана Железняка и ул. Краснодарской (предложение разработчика) | - | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 027 000,00 | | 0,00 | | 1 027 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 616 200,00 | | 0,00 | | 616 200,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 410 800,00 | | 0,00 | | 410 800,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.37 | ул. Маерчака, на участке  от пр. Свободный  до ул. Профсоюзов\*\* | 1,02 | капитальный ремонт | Всего | | 55 000,00 | | 146 524,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 201 524,77 |
| Федеральный бюджет | | 55 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 55 000,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 146 524,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 146 524,77 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.38 | ул. Абытаевская на участке от ул. Линейная до ул. Шахтеров, включая участок  от жилого дома № 4  по ул. Абытаевская  до ул. Караульная | 1,10 | капитальный ремонт | Всего | | 0,00 | | 103 365,23 | | 41 183,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 144 548,85 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 101 918,11 | | 40 607,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 142 525,16 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 1 447,12 | | 576,57 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 023,69 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.39 | Уширение проезжей части участка ул. Калинина  от д. 169 (кольцо)  до ул. Норильской 2 (выезд из г. Красноярска). | 1,80 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | | 0,00 | | 504 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 302 400,00 | | 0,00 | | 302 400,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 201 600,00 | | 0,00 | | 201 600,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.40 | Уширение проезжей части участка ул. Калинина  от д. 82Г до путепровода ж/д переезда | 1,30 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | | 0,00 | | 364 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 218 400,00 | | 0,00 | | 218 400,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 145 600,00 | | 0,00 | | 145 600,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.41 | Уширение проезжей части участка Свободного пр-та от ул. Телевизорная  до ул. Лесопарковая | 1,30 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | | 0,00 | | 364 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 218 400,00 | | 0,00 | | 218 400,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 145 600,00 | | 0,00 | | 145 600,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.42 | Уширение проезжей части участка ул. Мичурина  от ул. Волжская  до ул. Крайняя | 3,00 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | | 0,00 | | 840 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 504 000,00 | | 0,00 | | 504 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 336 000,00 | | 0,00 | | 336 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.43 | Уширение проезжей части участка ул. Высотная  от ул. Крупской до ул. Гусарова | 0,85 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | | 0,00 | | 238 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 142 800,00 | | 0,00 | | 142 800,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 95 200,00 | | 0,00 | | 95 200,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.44 | Уширение проезжей части ул. Михаила Годенко | 0,60 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | | 0,00 | | 168 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100 800,00 | | 0,00 | | 100 800,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 67 200,00 | | 0,00 | | 67 200,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.45 | Уширение проезжей части ул. Лесопарковая от улицы Елены Стасовой до Свободного проспекта | 2,50 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 | | 0,00 | | 625 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | | 0,00 | | 375 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | | 0,00 | | 250 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.46 | Уширение проезжей части участка ул. Гайдашовка от ул. Ястынская до проезда от ул. 9 Мая | 1,00 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | | 0,00 | | 250 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | 0,00 | | 150 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.47 | Уширение проезжей части участка ул. Гайдашовка  от проезда от ул. 9 Мая  до путепровода над линиями железной дороги | 0,82 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | | 0,00 | | 205 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | | 0,00 | | 123 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | | 0,00 | | 82 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.48 | Участок ул. Авиаторов от ул. Молокова до ул. Партизана Железняка | 1,40 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | | 0,00 | | 392 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 235 200,00 | | 0,00 | | 235 200,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 156 800,00 | | 0,00 | | 156 800,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.49 | Направленный съезд при следовании по ул. Высотная от ул. Крупской на ул. Гусарова (тоннельного типа) | 0,401 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 150,00 | | 0,00 | | 60 150,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 36 090,00 | | 0,00 | | 36 090,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 24 060,00 | | 0,00 | | 24 060,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.50 | Устройство съезда  с ул. Авиаторов (при следовании от ул. Молокова) на ул. Партизана Железняка в направлении пр-кта Металлургов с частичным использованием проезжей части съезда с ул. Партизана Железняка в направлении Октябрьского моста (при необходимости для организации движения только легкового транспорта) | 0,65 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | | 0,00 | | 65 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | | 0,00 | | 39 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | | 0,00 | | 26 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.51 | Устройство съезда  с ул. Партизана Железняка (при следовании от ул. Белинского) на ул. Авиаторов в направлении ул. Молокова с частичным использованием проезжей части выезда с Октябрьского моста | 0,37 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | | 0,00 | | 37 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 22 200,00 | | 0,00 | | 22 200,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 | | 0,00 | | 14 800,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.52 | Уширение проезжей части ул. Глинки на участке от пр-та им. Газеты Красноярский Рабочий до круговой развязки с ул. Тамбовская | 0,96 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 240 250,00 | | 0,00 | | 240 250,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 144 150,00 | | 0,00 | | 144 150,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 96 100,00 | | 0,00 | | 96 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.53 | Уширение проезжей части участка пр-т им. Газеты Красноярский Рабочий от ул. Навигационная до Предмостной площади | 0,84 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 235 200,00 | | 0,00 | | 235 200,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 141 120,00 | | 0,00 | | 141 120,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 94 080,00 | | 0,00 | | 94 080,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.54 | Уширение проезжей части участка ул. Семафорная от д.221А до ул. Судостроительная | 2,00 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | 0,00 | | 500 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | | 0,00 | | 300 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.55 | Участок Северного шоссе от Енисейского тракта до ул. Технологическая | 1,90 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | | 0,00 | | 190 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | | 0,00 | | 114 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | | 0,00 | | 76 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.56 | ул. Пастеровская | 0,40 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | | 0,00 | | 40 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | | 0,00 | | 24 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | | 0,00 | | 16 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.57 | Съезд с ул. Вейнбаума на ул. Коммунистическую (при движении от Коммунального моста к ул. Брянской) | 0,08 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | | 0,00 | | 6 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | | 0,00 | | 3 600,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | | 0,00 | | 2 400,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.58 | Направленный съезд для левого поворота с ул. Славы на Енисейский тракт |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | | 0,00 | | 800 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | | 0,00 | | 480 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | | 0,00 | | 320 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.59 | Строительство автомобильной дороги по ул. Елены Стасовой (предложение разработчика) | 2,80 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 177 313,14 | | 0,00 | | 1 177 313,14 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 706 387,88 | | 0,00 | | 706 387,88 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 470 925,26 | | 0,00 | | 470 925,26 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.60 | Автомобильная дорога в жилом районе «Медицинский городок « (предложение разработчика) | 0,91 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 327 000,00 | | 0,00 | | 327 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 196 200,00 | | 0,00 | | 196 200,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 130 800,00 | | 0,00 | | 130 800,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.61 | Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65 (предложение разработчика) | 0,70 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 423 978,30 | | 0,00 | | 423 978,30 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 254 386,98 | | 0,00 | | 254 386,98 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 169 591,32 | | 0,00 | | 169 591,32 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.62 | Автомобильная дорога от ул. Бограда до ул. Дубровинского (предложение разработчика) | 0,70 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | | 0,00 | | 195 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | | 0,00 | | 117 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | | 0,00 | | 78 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.63 | Автомобильная дорога от ул. Ломоносова до ул. Дубровинского (предложение разработчика) | 0,30 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 92 300,00 | | 0,00 | | 92 300,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 55 380,00 | | 0,00 | | 55 380,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 36 920,00 | | 0,00 | | 36 920,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.64 | Автомобильная дорога от ул. Деповская до перспективного створа ул. Профсоюзов (предложение разработчика) | 0,50 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 144 500,00 | | 0,00 | | 144 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 86 700,00 | | 0,00 | | 86 700,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 57 800,00 | | 0,00 | | 57 800,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.65 | Автомобильная дорога от ул. Караульная до ул. П.Подзолкова (проектируемый проезд №36) (предложение разработчика) | 2,00 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 118 326,12 | | 0,00 | | 118 326,12 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 70 995,67 | | 0,00 | | 70 995,67 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 47 330,45 | | 0,00 | | 47 330,45 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.66 | Автодорога в мкр. Иннокентьевский от ул. Октябрьская до ул. С.Лазо (проектируемый проезд №70) (предложение разработчика) | 1,70 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 300 597,00 | | 0,00 | | 300 597,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 180 358,20 | | 0,00 | | 180 358,20 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 120 238,80 | | 0,00 | | 120 238,80 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.67 | Продление ул. Семафорная от здания №21 до здания №76Б (предложение разработчика) | 0,31 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 340,55 | | 0,00 | | 18 340,55 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 004,33 | | 0,00 | | 11 004,33 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 336,22 | | 0,00 | | 7 336,22 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.68 | Реконструкция ул. Енисейский тракт и ул. Ремесленная в районе кладбища «Бадалык « (предложение разработчика) | 0,59 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | | 0,00 | | 174 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 104 400,00 | | 0,00 | | 104 400,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 69 600,00 | | 0,00 | | 69 600,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.69 | Строительство автомобильной дороги на участке от многоквартирного дома № 13 по ул. Карамзина до многоквартирного дома № 175 по ул. Судостроительной (предложение разработчика) | 0,58 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 108 742,54 | | 0,00 | | 108 742,54 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 65 245,52 | | 0,00 | | 65 245,52 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 43 497,02 | | 0,00 | | 43 497,02 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2 | Строительство и реконструкция участков УДС местного значения для движения безрельсового пассажирского транспорта общего пользования | 26,74 |  | Всего | | 0,00 | | 27 559,77 | | 171 498,66 | 140 595,39 | 957 003,46 | | 0,00 | | 1 296 657,28 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 16 535,86 | | 102 899,20 | 84 365,23 | 574 202,07 | | 0,00 | | 778 002,37 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 11 023,91 | | 68 599,47 | 56 230,16 | 382 801,38 | | 0,00 | | 518 654,91 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.1 | Молодежный проспект (от ул. Славы до Ерофеевской ул.) | 0,60 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 21 073,40 | | 0,00 | | 21 073,40 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 644,04 | | 0,00 | | 12 644,04 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 429,36 | | 0,00 | | 8 429,36 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.2 | ул. Мате Залки | 0,36 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 12 453,17 | 0,00 | | 0,00 | | 12 453,17 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 7 471,90 | 0,00 | | 0,00 | | 7 471,90 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 981,27 | 0,00 | | 0,00 | | 4 981,27 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.3 | ул. Урванцева | 1,17 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 41 000,82 | | 0,00 | | 41 000,82 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 24 600,49 | | 0,00 | | 24 600,49 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 16 400,33 | | 0,00 | | 16 400,33 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.4 | ул. Армейская (от ул. Урванцева до ул. Воронова) с организацией двустороннего движения | 0,47 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 16 492,24 | 0,00 | | 0,00 | | 16 492,24 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 9 895,35 | 0,00 | | 0,00 | | 9 895,35 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6 596,90 | 0,00 | | 0,00 | | 6 596,90 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.5 | ул. Воронова (от Комсомольского просп.до просп. Металлургов) | 0,81 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 28 366,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 28 366,31 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 17 019,79 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17 019,79 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 11 346,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 346,52 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.6 | ул. Воронова – ул. Мате Залки (соединение) | 0,33 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 11 381,33 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 381,33 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 6 828,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 828,80 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 4 552,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 552,53 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.7 | ул. Лазо | 0,79 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 27 721,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 27 721,54 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 16 632,92 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 16 632,92 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 11 088,62 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 088,62 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.8 | ул. 4-я Дальневосточная  от уд 4-я Продольная  до ул. Любы Шевцовой | 0,48 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 16 812,71 | 0,00 | | 0,00 | | 16 812,71 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10 087,62 | 0,00 | | 0,00 | | 10 087,62 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6 725,08 | 0,00 | | 0,00 | | 6 725,08 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.9 | 4-я Продольная ул. | 0,28 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 9 878,72 | 0,00 | | 0,00 | | 9 878,72 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5 927,23 | 0,00 | | 0,00 | | 5 927,23 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 951,49 | 0,00 | | 0,00 | | 3 951,49 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.10 | ул. Чернышевского | 0,38 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 13 258,60 | | 0,00 | | 13 258,60 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 955,16 | | 0,00 | | 7 955,16 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 303,44 | | 0,00 | | 5 303,44 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.11 | ул. Карбышева | 0,27 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 429,91 | | 0,00 | | 9 429,91 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 657,95 | | 0,00 | | 5 657,95 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 771,96 | | 0,00 | | 3 771,96 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.12 | ул. Юшкова | 0,90 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 31 475,15 | | 0,00 | | 31 475,15 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 885,09 | | 0,00 | | 18 885,09 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 590,06 | | 0,00 | | 12 590,06 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.13 | ул. Гусарова | 0,22 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 769,83 | | 0,00 | | 7 769,83 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 661,90 | | 0,00 | | 4 661,90 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 107,93 | | 0,00 | | 3 107,93 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.14 | Организация левоповоротного кармана с ул. Стасовой на Лесопарковую ул. | 0,10 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 3 392,27 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 392,27 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 2 035,36 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 035,36 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 1 356,91 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 356,91 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.15 | ул. Норильская – ул. Гросовцев | 1,24 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 43 407,67 | | 0,00 | | 43 407,67 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 26 044,60 | | 0,00 | | 26 044,60 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 363,07 | | 0,00 | | 17 363,07 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.16 | Плодово-Ягодная станция | 0,67 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 23 542,79 | | 0,00 | | 23 542,79 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14 125,67 | | 0,00 | | 14 125,67 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 417,11 | | 0,00 | | 9 417,11 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.17 | ул. Академика Киренского к ЖК Орбита | 1,02 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 35 573,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 35 573,65 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 21 344,19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 21 344,19 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 14 229,46 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 229,46 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.18 | Вузовский пер. | 0,46 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 15 929,03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 15 929,03 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 9 557,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 557,42 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 6 371,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 371,61 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.19 | ул. Чайковского, Парковая ул., Центральный пр-д, ул. Ползунова, Административный пр-д | 2,00 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 69 893,81 | | 0,00 | | 69 893,81 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 41 936,29 | | 0,00 | | 41 936,29 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 27 957,52 | | 0,00 | | 27 957,52 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.20 | 2-й Ярцевский пер, Песочная ул., ул. Пархоменко, 2-я Краснофлотская ул., Фестивальная ул. | 1,62 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 56 804,09 | | 0,00 | | 56 804,09 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 34 082,45 | | 0,00 | | 34 082,45 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 22 721,64 | | 0,00 | | 22 721,64 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.21 | ул. Капитанская (от д.16 до ул. Парусная, д.5) | 0,27 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 384,40 | | 0,00 | | 9 384,40 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 630,64 | | 0,00 | | 5 630,64 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 753,76 | | 0,00 | | 3 753,76 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.22 | ул. Капитанская (от просп. им. Газеты Красноярский Рабочий до д.8) | 0,41 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14 212,69 | | 0,00 | | 14 212,69 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 527,62 | | 0,00 | | 8 527,62 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 685,08 | | 0,00 | | 5 685,08 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.23 | Южный берег | 0,49 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 055,08 | | 0,00 | | 17 055,08 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 233,05 | | 0,00 | | 10 233,05 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 822,03 | | 0,00 | | 6 822,03 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.24 | ул. Садовая | 0,23 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 028,58 | | 0,00 | | 8 028,58 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 817,15 | | 0,00 | | 4 817,15 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 211,43 | | 0,00 | | 3 211,43 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.25 | Продление ул. Урванцева до продолжения ул. Ястынской | 0,59 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 41 189,82 | 0,00 | | 0,00 | | 41 189,82 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 24 713,89 | 0,00 | | 0,00 | | 24 713,89 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 16 475,93 | 0,00 | | 0,00 | | 16 475,93 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.26 | Продление ул. Алексеева до ул. Урванцева | 0,37 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 12 835,27 | 0,00 | | 0,00 | | 12 835,27 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 7 701,16 | 0,00 | | 0,00 | | 7 701,16 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5 134,11 | 0,00 | | 0,00 | | 5 134,11 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.27 | Дорога в Солонцах-2 от Ухоженного пер. до Ремесленной ул. | 3,37 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 235 638,55 | | 0,00 | | 235 638,55 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 141 383,13 | | 0,00 | | 141 383,13 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 94 255,42 | | 0,00 | | 94 255,42 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.28 | Светлогорская ул. - продолжение до ТПУ Северное шоссе | 0,77 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 54 065,27 | | 0,00 | | 54 065,27 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 32 439,16 | | 0,00 | | 32 439,16 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 21 626,11 | | 0,00 | | 21 626,11 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.29 | ул. Петра Ломако | 0,25 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 270,26 | | 0,00 | | 17 270,26 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 362,16 | | 0,00 | | 10 362,16 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 908,10 | | 0,00 | | 6 908,10 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.30 | Соединение ул. Карбышева с ул. Юшкова в районе  ул. Карбышева, д. 10 | 0,19 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 13 620,39 | | 0,00 | | 13 620,39 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 172,23 | | 0,00 | | 8 172,23 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 448,16 | | 0,00 | | 5 448,16 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.31 | Продление ул. Юшкова до ул. Гусарова | 0,41 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 28 876,47 | | 0,00 | | 28 876,47 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 325,88 | | 0,00 | | 17 325,88 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 550,59 | | 0,00 | | 11 550,59 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.32 | Продление ул. Судостроительная до ул. А.Гладкова (проект выполняется с учетом осевого размещения трамвайной линии с посадочными площадкам) (Проектируемый проезд № 44В) | 0,39 | строительство | Всего | | 0,00 | | 27 559,77 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 27 559,77 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 16 535,86 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 16 535,86 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 11 023,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 023,91 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.33 | ул. Карамзина (проект выполняется с учетом осевого размещения трамвайной линии с посадочными площадками в профиле улицы) | 0,70 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 49 134,54 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 49 134,54 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 29 480,72 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 29 480,72 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 19 653,82 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19 653,82 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.34 | Продолжение ул. Деповска до ул. Дубровинского | 0,29 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 218,94 | | 0,00 | | 20 218,94 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 131,36 | | 0,00 | | 12 131,36 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 087,58 | | 0,00 | | 8 087,58 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.35 | Продолжение ул. Ломоносова до ул. Декабристов | 0,95 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 66 554,53 | | 0,00 | | 66 554,53 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 39 932,72 | | 0,00 | | 39 932,72 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 26 621,81 | | 0,00 | | 26 621,81 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.36 | Соединение ул. Спортивная с ул. Волжская | 0,11 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 836,50 | | 0,00 | | 7 836,50 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 4 701,90 | | 0,00 | | 4 701,90 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 134,60 | | 0,00 | | 3 134,60 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.37 | Развязка в Дрокино: съезд под путепровод для движения к центру г Красноярска | 0,35 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 12 113,47 | 0,00 | | 0,00 | | 12 113,47 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 7 268,08 | 0,00 | | 0,00 | | 7 268,08 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 845,39 | 0,00 | | 0,00 | | 4 845,39 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.38 | ул. Капитанская (напротив д.12 и д.14) | 0,25 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 172,45 | | 0,00 | | 17 172,45 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 303,47 | | 0,00 | | 10 303,47 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 868,98 | | 0,00 | | 6 868,98 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.39 | ул. Капитанская (д.5 по ул. Парусная) | 0,03 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 252,01 | | 0,00 | | 2 252,01 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 351,21 | | 0,00 | | 1 351,21 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 900,80 | | 0,00 | | 900,80 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.40 | Южный берег: спрямление улицы при пересечении ул. им. Газеты Красноярский Рабочий) | 0,03 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 969,50 | | 0,00 | | 1 969,50 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 181,70 | | 0,00 | | 1 181,70 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 787,80 | | 0,00 | | 787,80 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.41 | Военный городок | 1,19 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 82 953,53 | | 0,00 | | 82 953,53 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 49 772,12 | | 0,00 | | 49 772,12 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 33 181,41 | | 0,00 | | 33 181,41 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.42 | Военный городок | 0,60 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 42 238,25 | | 0,00 | | 42 238,25 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25 342,95 | | 0,00 | | 25 342,95 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 16 895,30 | | 0,00 | | 16 895,30 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.43 | Октябрьская ул. - проезд на север | 0,19 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 13 350,00 | 0,00 | | 0,00 | | 13 350,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 8 010,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 010,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5 340,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 340,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.44 | Октябрьская ул. - проезд на север | 0,06 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 210,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 210,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 526,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 526,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 684,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 684,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.45 | ул. Борьбы - прямое пересечение Свободного просп. | 0,02 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 320,00 | 0,00 | | 0,00 | | 320,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 192,00 | 0,00 | | 0,00 | | 192,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 128,00 | 0,00 | | 0,00 | | 128,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.46 | ул. Чайковского - прямое пересечение ул. Крайней | 0,04 | Организация прямого пересечения улицы для ПТОП | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 640,00 | 0,00 | | 0,00 | | 640,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 392,00 | 0,00 | | 0,00 | | 392,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 248,00 | 0,00 | | 0,00 | | 248,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.47 | Ярцевская ул. - прямое пересечение просп. Им. Газеты Красноярский Рабочий | 0,02 | Организация прямого пересечения улицы для ПТОП | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 300,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 180,00 | 0,00 | | 0,00 | | 180,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | | 0,00 | | 120,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения | 1,72 |  | Всего | | 0,00 | | 170 560,00 | | 376 404,00 | 837 195,54 | 41 641 898,53 | | 7 400 000,00 | | 50 426 058,07 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 180 000,00 | 195 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 375 500,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 169 725,00 | | 195 275,00 | 430 000,00 | 24 985 139,12 | | 4 440 000,00 | | 30 220 139,12 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 835,00 | | 1 129,00 | 211 695,54 | 16 656 759,41 | | 2 960 000,00 | | 19 830 418,95 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.1 | Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори « (2 этап)\*\* |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 170 560,00 | | 196 404,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 366 964,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 169 725,00 | | 195 275,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 365 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 835,00 | | 1 129,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 964,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.2 | Развязка на пересечении  ул. Матросова и ул. Свердловская |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 274 400,00 | | 0,00 | | 2 274 400,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 364 640,00 | | 0,00 | | 1 364 640,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 909 760,00 | | 0,00 | | 909 760,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.3 | Транспортная развязка на пересечении ул. Елены Стасовой и ул. Чернышева (предложение разработчика) |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | | 0,00 | | 2 400 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | | 0,00 | | 1 440 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | | 0,00 | | 960 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.4 | Развязка на пересечении Свободного проспекта и проектируемой улицы в створе ул. Копылова |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 274 400,00 | | 0,00 | | 2 274 400,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 364 640,00 | | 0,00 | | 1 364 640,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 909 760,00 | | 0,00 | | 909 760,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.5 | Транспортная развязка на правобережной предмостной площади в г. Красноярске |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 493 098,53 | | 0,00 | | 2 493 098,53 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 495 859,12 | | 0,00 | | 1 495 859,12 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 997 239,41 | | 0,00 | | 997 239,41 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.6 | 5-й автодорожный мост через р. Енисей в направлении ул. Белинского – западная часть острова Татышева остров Молокова район Судостроительного завода |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | | 0,00 | | 15 000 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | | 0,00 | | 9 000 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | | 0,00 | | 6 000 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.7 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 21 – ул. Полигонная |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | 0,00 | | 1 200 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | | 0,00 | | 720 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | | 0,00 | | 480 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.8 | Путепровод через железную дорогу. Проезд № 2. Проектируемый проезд № 8  (до ул. Калинина) |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | 0,00 | | 1 200 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | | 0,00 | | 720 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | | 0,00 | | 480 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.9 | Транспортная развязка. Проектируемый проезд № 9 (ул. Калинина, подъезд  от Р-255 (М-53) |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | | 0,00 | | 2 400 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | | 0,00 | | 1 440 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | | 0,00 | | 960 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.10 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а - проектируемый проезд № 10 б  (ул. Затонская, ул. Семафорная) |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | | 0,00 | | 800 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | | 0,00 | | 480 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | | 0,00 | | 320 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.11 | Транспортная развязка. Проектируемый проезд № 6 (ул. Авиаторов) |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | | 0,00 | | 2 400 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | | 0,00 | | 1 440 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | | 0,00 | | 960 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.12 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд – ул. Свердловская (ж/д станция Красноярские Столбы) |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | | 0,00 | | 800 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | | 0,00 | | 480 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | | 0,00 | | 320 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.13 | Путепровод через железную дорогу Ярыгинский проезд –  ул. Свердловская |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | 0,00 | | 1 200 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | | 0,00 | | 720 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | | 0,00 | | 480 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.14 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 24 (ул. Глинки –  ул. Борисевича) |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | | 0,00 | | 800 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | | 0,00 | | 480 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | | 0,00 | | 320 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.15 | Путепровод через железную дорогу. Проектируемый проезд № 10а (ул. Петра Подзолкова) |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | | 0,00 | | 800 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | | 0,00 | | 480 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | | 0,00 | | 320 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.16 | Строительство транспортной развязки ул. Брянская - ул. Северная |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 400 000,00 | | 2 400 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 440 000,00 | | 1 440 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 960 000,00 | | 960 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.17 | Строительство транспортной развязки ул. Мужества –  ул. Молокова |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | | 0,00 | | 2 400 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | | 0,00 | | 1 440 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | | 0,00 | | 960 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.18 | Строительство тоннеля  ул. Северная – ул. Мужества | 1,60 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.19 | Строительство транспортной развязки ул. 9-го Мая – ул. Шахтеров - ул. Караульная |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | | 0,00 | | 2 400 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | | 0,00 | | 1 440 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | | 0,00 | | 960 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.20 | Путепровод Бугач,  от ул. Тотмина до ул. Калинина (г. Красноярск) | 99,12 п.м. | капитальный ремонт | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 180 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 180 000,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.21 | Мост по ул. Белинского в районе ул. Карла Маркса  (г. Красноярск) | 212,68 п.м. | капитальный ремонт | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 195 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 195 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 195 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 195 500,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.22 | Автомобильный мост через железнодорожное полотно в районе ул. Копылова (г. Красноярск) | 375,55 п.м. | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 641 695,54 | 0,00 | | 0,00 | | 641 695,54 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 430 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 211 695,54 | 0,00 | | 0,00 | | 211 695,54 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.23 | Тоннель под Николаевским пр-том для соединения  ул. Пастеровская | 0,12 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | | 0,00 | | 800 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | | 0,00 | | 480 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | | 0,00 | | 320 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | 284,05 |  | Всего | | 0,00 | | 321 400,87 | | 780 271,74 | 14 361 768,48 | 63 609 467,16 | | 5 160 164,82 | | 84 233 073,08 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 867 507,77 | 37 194 987,77 | | 0,00 | | 39 062 495,54 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 616 009,32 | 5 183 739,06 | | 0,00 | | 7 799 748,39 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 321 400,87 | | 780 271,74 | 6 444 737,41 | 6 106 178,24 | | 5 100 164,82 | | 18 752 753,09 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 433 513,98 | 15 124 562,07 | | 60 000,00 | | 18 618 076,06 |
| 2.1 | Строительство и реконструкция железнодорожных путей общего пользования |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятия по введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств (организация выделенных полос движения) | 40,43 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 34 690,00 | 5 740,00 | | 0,00 | | 40 430,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 34 690,00 | 5 740,00 | | 0,00 | | 40 430,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.1 | ул. Маркса (встречная на запад) | 2,80 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 800,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 800,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.2 | ул. Ленина (встречная на восток) | 2,84 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 840,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 840,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 840,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 840,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.3 | ул. Республики - ул. Кирова (встречная на восток) | 1,34 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 340,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 340,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 340,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 340,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.4 | ул. Сурикова (встречная на юг) | 0,17 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | | 0,00 | | 170,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | | 0,00 | | 170,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.5 | ул. Молокова - ул. Водопьянова (двусторонняя) | 7,08 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 7 080,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 080,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 7 080,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 080,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.6 | Комсомольский просп. - Краснодарская ул. (двусторонняя) | 5,74 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 740,00 | | 0,00 | | 5 740,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 740,00 | | 0,00 | | 5 740,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.7 | ул. Аэровокзальная (двусторонняя) | 1,100 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.8 | Автовокзал Красноярск (односторонняя) | 0,370 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 370,00 | 0,00 | | 0,00 | | 370,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 370,00 | 0,00 | | 0,00 | | 370,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.9 | ул. 78 Добровольческой бригады (двусторонняя) | 2,660 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 660,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 660,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 660,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 660,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.10 | ул. Березина (встречная на восток) | 0,57 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 570,00 | 0,00 | | 0,00 | | 570,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 570,00 | 0,00 | | 0,00 | | 570,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.11 | ул. Батурина (встречная на север) | 0,52 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 520,00 | 0,00 | | 0,00 | | 520,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 520,00 | 0,00 | | 0,00 | | 520,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.12 | просп. Свободный (двусторонняя) | 5,320 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5 320,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 320,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5 320,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 320,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.13 | ул. Калинина (двусторонняя) | 4,340 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 340,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 340,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.14 | ул. Попова (двусторонняя) | 2,860 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 860,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 860,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 860,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 860,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.15 | ул. 60 лет Октября (на восток) | 0,79 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 790,00 | 0,00 | | 0,00 | | 790,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 790,00 | 0,00 | | 0,00 | | 790,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.16 | д. Дрокино – ул. Московская (встречная) | 1,310 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 310,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 310,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 310,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 310,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.17 | от ул. Березина  до ул. Взлетная (односторонняя) | 0,420 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 420,00 | 0,00 | | 0,00 | | 420,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 420,00 | 0,00 | | 0,00 | | 420,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2.18 | ул. Борьбы от ул. Мечникова до просп. Свободный (встречная) | 0,20 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3 | Организация движения транспорта общего пользования | 17,66 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 6 100,00 | 171 960,00 | 46 790,00 | | 0,00 | | 224 850,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 6 100,00 | 171 960,00 | 46 790,00 | | 0,00 | | 224 850,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.1 | ул. Петра Подзолкова | 1,50 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19 300,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19 300,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.2 | Проезд вдоль Центра сердечно-сосудистой хирургии | 0,27 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 420,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 420,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 420,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 420,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.3 | ул. Мартынова | 0,51 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6 630,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 630,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6 630,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 630,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.4 | ул. Зои Космодемьянской | 0,37 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 770,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 770,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 770,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 770,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.5 | ул. Декабристов | 1,09 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.6 | ул. Бограда | 0,87 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 200,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 200,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.7 | ул. Мечникова | 1,47 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | 18 900,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | 18 900,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.8 | ул. Чкалова, Революции, Ладо Кецховели | 2,26 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 29 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 29 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 29 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 29 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.9 | ул. Ломоносова | 0,27 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 440,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 440,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 440,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 440,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.10 | ул. Александра Матросова (южная часть) | 0,86 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.11 | Проезд от ул. Вавилова, д. 2 до просп. Им. Газеты Красноярский Рабочий | 0,40 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.12 | Вузовский пер. (от просп. им. Газеты Красноярский рабочий до ул. Вавилова) | 0,47 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.13 | ул. Добролюбова (Злобино) | 0,45 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 900,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 900,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.14 | ул. Добролюбова – ул. Кутузова – ул. Щербакова | 1,59 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20 500,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.15 | ул. Шевченко | 1,68 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | 21 700,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | 21 700,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.16 | ул. Степана Разина | 0,77 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,00 | | 10 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.17 | ул. Водопьянова (северная часть) | 0,08 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | 1 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | | 0,00 | | 1 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.18 | ул. Петра Ломако | 0,22 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | | 0,00 | | 2 900,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | | 0,00 | | 2 900,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.19 | ул. Парижской Коммуны | 0,27 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | | 0,00 | | 3 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | | 0,00 | | 3 500,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.20 | ул. Дубровинского | 0,84 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | | 0,00 | | 10 800,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | | 0,00 | | 10 800,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.21 | ул. Робеспьера | 0,10 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 340,00 | | 0,00 | | 1 340,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 340,00 | | 0,00 | | 1 340,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.22 | ул. Кутузова – ул. Апрельская | 1,33 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 150,00 | | 0,00 | | 17 150,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 150,00 | | 0,00 | | 17 150,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4 | Реконструкция и ремонт существующих трамвайных путей | 13,34 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 294 536,63 | 0,00 | | 0,00 | | 1 294 536,63 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 323 634,16 | 0,00 | | 0,00 | | 323 634,16 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 388 360,99 | 0,00 | | 0,00 | | 388 360,99 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 582 541,48 | 0,00 | | 0,00 | | 582 541,48 |
| 2.4.1 | ул. Мичурина (от ул. Акад. Павлова до Волжской ул.) | 1,94 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 188 520,61 | 0,00 | | 0,00 | | 188 520,61 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 47 130,15 | 0,00 | | 0,00 | | 47 130,15 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 56 556,18 | 0,00 | | 0,00 | | 56 556,18 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 84 834,28 | 0,00 | | 0,00 | | 84 834,28 |
| 2.4.2 | ул. Мичурина (от ул. Волгоградской до ул. Московской)) | 0,53 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 51 184,65 | 0,00 | | 0,00 | | 51 184,65 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 12 796,16 | 0,00 | | 0,00 | | 12 796,16 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 15 355,39 | 0,00 | | 0,00 | | 15 355,39 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 23 033,09 | 0,00 | | 0,00 | | 23 033,09 |
| 2.4.3 | Московская ул. | 8,83 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 857 286,91 | 0,00 | | 0,00 | | 857 286,91 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 214 321,73 | 0,00 | | 0,00 | | 214 321,73 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 257 186,07 | 0,00 | | 0,00 | | 257 186,07 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 385 779,11 | 0,00 | | 0,00 | | 385 779,11 |
| 2.4.4 | ул. А. Матросова (от Свердловской ул. до Предмостной пл.) | 0,84 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 81 236,09 | 0,00 | | 0,00 | | 81 236,09 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 20 309,02 | 0,00 | | 0,00 | | 20 309,02 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 24 370,83 | 0,00 | | 0,00 | | 24 370,83 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 36 556,24 | 0,00 | | 0,00 | | 36 556,24 |
| 2.4.5 | Предмостная площадь (кольцо) | 1,20 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 116 308,36 | 0,00 | | 0,00 | | 116 308,36 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 29 077,09 | 0,00 | | 0,00 | | 29 077,09 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 34 892,51 | 0,00 | | 0,00 | | 34 892,51 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 52 338,76 | 0,00 | | 0,00 | | 52 338,76 |
| 2.5 | Строительство трамвайных линий | 198,02 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 055 094,44 | 15 329 130,21 | | 0,00 | | 19 384 224,66 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 013 773,61 | 3 832 282,55 | | 0,00 | | 4 846 056,16 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 216 528,33 | 4 598 739,06 | | 0,00 | | 5 815 267,40 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 824 792,50 | 6 898 108,60 | | 0,00 | | 8 722 901,10 |
| 2.5.1 | ул. Глинки | 1,94 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 188 520,61 | 0,00 | | 0,00 | | 188 520,61 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 47 130,15 | 0,00 | | 0,00 | | 47 130,15 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 56 556,18 | 0,00 | | 0,00 | | 56 556,18 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 84 834,28 | 0,00 | | 0,00 | | 84 834,28 |
| 2.5.2 | Кольцо Восточное | 0,53 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 51 184,65 | 0,00 | | 0,00 | | 51 184,65 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 12 796,16 | 0,00 | | 0,00 | | 12 796,16 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 15 355,39 | 0,00 | | 0,00 | | 15 355,39 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 23 033,09 | 0,00 | | 0,00 | | 23 033,09 |
| 2.5.3 | Октябрьский мост (от Московской до Октбярьской) | 8,83 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 857 286,91 | 0,00 | | 0,00 | | 857 286,91 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 214 321,73 | 0,00 | | 0,00 | | 214 321,73 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 257 186,07 | 0,00 | | 0,00 | | 257 186,07 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 385 779,11 | 0,00 | | 0,00 | | 385 779,11 |
| 2.5.4 | ул. Авиаторов (от Октябрьской до Весны) | 0,84 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 81 236,09 | 0,00 | | 0,00 | | 81 236,09 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 20 309,02 | 0,00 | | 0,00 | | 20 309,02 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 24 370,83 | 0,00 | | 0,00 | | 24 370,83 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 36 556,24 | 0,00 | | 0,00 | | 36 556,24 |
| 2.5.5 | ул. Авиаторов (от Весны до Молокова) | 1,20 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 116 308,36 | 0,00 | | 0,00 | | 116 308,36 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 29 077,09 | 0,00 | | 0,00 | | 29 077,09 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 34 892,51 | 0,00 | | 0,00 | | 34 892,51 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 52 338,76 | 0,00 | | 0,00 | | 52 338,76 |
| 2.5.6 | ул. Авиаторов (Молокова –  Алексеева) | 1,00 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 96 638,13 | 0,00 | | 0,00 | | 96 638,13 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 24 159,53 | 0,00 | | 0,00 | | 24 159,53 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 28 991,44 | 0,00 | | 0,00 | | 28 991,44 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 43 487,16 | 0,00 | | 0,00 | | 43 487,16 |
| 2.5.7 | ул. Авиаторов (от ул. Алексеева до ТПУ Северное шоссе) | 3,06 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 296 703,97 | 0,00 | | 0,00 | | 296 703,97 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 74 175,99 | 0,00 | | 0,00 | | 74 175,99 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 89 011,19 | 0,00 | | 0,00 | | 89 011,19 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 133 516,79 | 0,00 | | 0,00 | | 133 516,79 |
| 2.5.8 | Соколовская ул. (от кладбища Бадалык до ТПУ Северное шоссе) | 7,14 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 693 207,52 | 0,00 | | 0,00 | | 693 207,52 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 173 301,88 | 0,00 | | 0,00 | | 173 301,88 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 207 962,25 | 0,00 | | 0,00 | | 207 962,25 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 311 943,38 | 0,00 | | 0,00 | | 311 943,38 |
| 2.5.9 | Соколовская ул. (от Аринской до кладбища Бадалык) | 2,45 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 237 817,91 | 0,00 | | 0,00 | | 237 817,91 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 59 454,48 | 0,00 | | 0,00 | | 59 454,48 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 71 345,37 | 0,00 | | 0,00 | | 71 345,37 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 107 018,06 | 0,00 | | 0,00 | | 107 018,06 |
| 2.5.10 | просп. 60-летия Октября (от Микуцкого до Соколовской ул.) | 4,90 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 475 544,39 | 0,00 | | 0,00 | | 475 544,39 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 118 886,10 | 0,00 | | 0,00 | | 118 886,10 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 142 663,32 | 0,00 | | 0,00 | | 142 663,32 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 213 994,97 | 0,00 | | 0,00 | | 213 994,97 |
| 2.5.11 | просп. 60-летия Октября (от Солнечного бульв. до Микуцкого) | 1,00 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 96 840,03 | 0,00 | | 0,00 | | 96 840,03 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 24 210,01 | 0,00 | | 0,00 | | 24 210,01 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 29 052,01 | 0,00 | | 0,00 | | 29 052,01 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 43 578,01 | 0,00 | | 0,00 | | 43 578,01 |
| 2.5.12 | Солнечный бульвар | 0,90 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 87 507,91 | 0,00 | | 0,00 | | 87 507,91 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 21 876,98 | 0,00 | | 0,00 | | 21 876,98 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 26 252,37 | 0,00 | | 0,00 | | 26 252,37 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 39 378,56 | 0,00 | | 0,00 | | 39 378,56 |
| 2.5.13 | ул. Светлова | 3,49 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 338 797,23 | 0,00 | | 0,00 | | 338 797,23 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 84 699,31 | 0,00 | | 0,00 | | 84 699,31 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 101 639,17 | 0,00 | | 0,00 | | 101 639,17 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 152 458,75 | 0,00 | | 0,00 | | 152 458,75 |
| 2.5.14 | ул. Чайковского | 3,45 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 335 177,05 | 0,00 | | 0,00 | | 335 177,05 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 83 794,26 | 0,00 | | 0,00 | | 83 794,26 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100 553,12 | 0,00 | | 0,00 | | 100 553,12 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 150 829,67 | 0,00 | | 0,00 | | 150 829,67 |
| 2.5.15 | ул. А.Матросова (от Свердловской ул. до ул. Мусоргского) | 0,94 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 91 714,95 | 0,00 | | 0,00 | | 91 714,95 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 22 928,74 | 0,00 | | 0,00 | | 22 928,74 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 27 514,48 | 0,00 | | 0,00 | | 27 514,48 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 41 271,73 | 0,00 | | 0,00 | | 41 271,73 |
| 2.5.16 | Кольцо ул. Щорса | 0,11 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10 608,73 | 0,00 | | 0,00 | | 10 608,73 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 652,18 | 0,00 | | 0,00 | | 2 652,18 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 182,62 | 0,00 | | 0,00 | | 3 182,62 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 773,93 | 0,00 | | 0,00 | | 4 773,93 |
| 2.5.17 | ул. 9 мая (от ул. Авиаторов до просп. Комсомольский) | 3,97 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 385 359,59 | | 0,00 | | 385 359,59 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 96 339,90 | | 0,00 | | 96 339,90 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 115 607,88 | | 0,00 | | 115 607,88 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 173 411,82 | | 0,00 | | 173 411,82 |
| 2.5.18 | ул. 9 мая (просп. Комсомольский до ТПУ Красноярск Северный) | 3,28 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 318 470,25 | | 0,00 | | 318 470,25 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 79 617,56 | | 0,00 | | 79 617,56 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 95 541,07 | | 0,00 | | 95 541,07 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 143 311,61 | | 0,00 | | 143 311,61 |
| 2.5.19 | ул. Молокова (от 78й Бригады до Авиаторов) | 1,15 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 111 619,69 | | 0,00 | | 111 619,69 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 27 904,92 | | 0,00 | | 27 904,92 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 33 485,91 | | 0,00 | | 33 485,91 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 228,86 | | 0,00 | | 50 228,86 |
| 2.5.20 | ул. Молокова (от 78й Бригады до Шахтеров) | 1,60 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 314 894,53 | | 0,00 | | 314 894,53 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 78 723,63 | | 0,00 | | 78 723,63 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 94 468,36 | | 0,00 | | 94 468,36 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 141 702,54 | | 0,00 | | 141 702,54 |
| 2.5.21 | ул. Брянская – ул. Игарская - ул. Шахтеров | 5,12 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 497 154,97 | | 0,00 | | 497 154,97 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 124 288,74 | | 0,00 | | 124 288,74 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 149 146,49 | | 0,00 | | 149 146,49 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 223 719,74 | | 0,00 | | 223 719,74 |
| 2.5.22 | Кольцо Брянская ул. | 0,35 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 33 757,42 | | 0,00 | | 33 757,42 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 439,35 | | 0,00 | | 8 439,35 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 127,23 | | 0,00 | | 10 127,23 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 15 190,84 | | 0,00 | | 15 190,84 |
| 2.5.23 | ул. Вейнбаума (от просп. Мира до Брянской ул.) | 2,01 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 195 000,55 | | 0,00 | | 195 000,55 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 48 750,14 | | 0,00 | | 48 750,14 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 58 500,16 | | 0,00 | | 58 500,16 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 87 750,25 | | 0,00 | | 87 750,25 |
| 2.5.24 | Коммунальный мост | 4,92 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 477 918,23 | | 0,00 | | 477 918,23 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 119 479,56 | | 0,00 | | 119 479,56 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 143 375,47 | | 0,00 | | 143 375,47 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 215 063,21 | | 0,00 | | 215 063,21 |
| 2.5.25 | Судостроительная ул. –  ул. Карамзина –  ул. А. Гладкова | 8,92 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 866 004,22 | | 0,00 | | 866 004,22 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 216 501,05 | | 0,00 | | 216 501,05 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 259 801,26 | | 0,00 | | 259 801,26 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 389 701,90 | | 0,00 | | 389 701,90 |
| 2.5.26 | ул. Шевченко - Шинная ул. - ул. Борисевича | 2,93 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 284 780,77 | | 0,00 | | 284 780,77 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 71 195,19 | | 0,00 | | 71 195,19 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 85 434,23 | | 0,00 | | 85 434,23 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 128 151,35 | | 0,00 | | 128 151,35 |
| 2.5.27 | ул. Тельмана - просп. Металлургов (до РУСАЛа) | 8,68 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 842 700,22 | | 0,00 | | 842 700,22 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 210 675,06 | | 0,00 | | 210 675,06 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 252 810,07 | | 0,00 | | 252 810,07 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 379 215,10 | | 0,00 | | 379 215,10 |
| 2.5.28 | ул. Тельмана (Терешковой - Новгородская) | 1,51 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 146 818,93 | | 0,00 | | 146 818,93 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 36 704,73 | | 0,00 | | 36 704,73 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 44 045,68 | | 0,00 | | 44 045,68 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 66 068,52 | | 0,00 | | 66 068,52 |
| 2.5.29 | ул. Октябрьская (от ул. Партизана Железняка  до ул. Авиаторов) | 1,32 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 127 969,29 | | 0,00 | | 127 969,29 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 31 992,32 | | 0,00 | | 31 992,32 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 38 390,79 | | 0,00 | | 38 390,79 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 57 586,18 | | 0,00 | | 57 586,18 |
| 2.5.30 | ул. Октябрьская – ул. Партизана Железняка – ул. Тельмана (до ул. Терешковой) | 6,44 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 625 324,80 | | 0,00 | | 625 324,80 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 156 331,20 | | 0,00 | | 156 331,20 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 187 597,44 | | 0,00 | | 187 597,44 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 281 396,16 | | 0,00 | | 281 396,16 |
| 2.5.31 | ул. Октябрьская (Авиаторов - Партизана Железняка) | 2,12 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 206 134,41 | | 0,00 | | 206 134,41 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 51 533,60 | | 0,00 | | 51 533,60 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 61 840,32 | | 0,00 | | 61 840,32 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 92 760,48 | | 0,00 | | 92 760,48 |
| 2.5.32 | ул. Белинского - ул. Партизана Железняка (от просп. Мира до Октябрьской ул.) | 5,74 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 557 257,46 | | 0,00 | | 557 257,46 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 139 314,36 | | 0,00 | | 139 314,36 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 167 177,24 | | 0,00 | | 167 177,24 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 250 765,86 | | 0,00 | | 250 765,86 |
| 2.5.33 | Проспект Мира  (от ул. Вейнбаума  до ул. Карла Маркса) | 2,99 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 289 754,63 | | 0,00 | | 289 754,63 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 72 438,66 | | 0,00 | | 72 438,66 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 86 926,39 | | 0,00 | | 86 926,39 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 130 389,58 | | 0,00 | | 130 389,58 |
| 2.5.34 | Проспект Мира  (от ул. Вейнбаума  до ул. Диктатуры пролетариата) | 1,58 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 153 624,61 | | 0,00 | | 153 624,61 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 38 406,15 | | 0,00 | | 38 406,15 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 46 087,38 | | 0,00 | | 46 087,38 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 69 131,07 | | 0,00 | | 69 131,07 |
| 2.5.35 | Просп. Мира (от ул. Профсоюзов до ул. Диктатуры Пролетариата) | 2,73 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 265 437,65 | | 0,00 | | 265 437,65 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 66 359,41 | | 0,00 | | 66 359,41 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 79 631,30 | | 0,00 | | 79 631,30 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 119 446,94 | | 0,00 | | 119 446,94 |
| 2.5.36 | ул. Копылова - Высотная ул. (от ул. Гусарова до просп. Мира) | 8,99 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 872 295,65 | | 0,00 | | 872 295,65 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 218 073,91 | | 0,00 | | 218 073,91 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 261 688,69 | | 0,00 | | 261 688,69 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 392 533,04 | | 0,00 | | 392 533,04 |
| 2.5.37 | ул. Копылова - Высотная ул. (от ул. Гусарова до просп. Мира) | 0,58 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 56 720,32 | | 0,00 | | 56 720,32 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14 180,08 | | 0,00 | | 14 180,08 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 016,10 | | 0,00 | | 17 016,10 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25 524,15 | | 0,00 | | 25 524,15 |
| 2.5.38 | ул. Гусарова – ул. Петра Словцова - ул. Елены Стасовой | 6,06 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 589 894,54 | | 0,00 | | 589 894,54 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 147 473,64 | | 0,00 | | 147 473,64 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 176 968,36 | | 0,00 | | 176 968,36 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 265 452,54 | | 0,00 | | 265 452,54 |
| 2.5.39 | Ботанический бульвар –  ул. Попова | 10,92 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 060 056,23 | | 0,00 | | 1 060 056,23 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 265 014,06 | | 0,00 | | 265 014,06 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 318 016,87 | | 0,00 | | 318 016,87 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 477 025,30 | | 0,00 | | 477 025,30 |
| 2.5.40 | Свободный просп. – Академгородок | 11,34 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 100 668,84 | | 0,00 | | 1 100 668,84 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 275 167,21 | | 0,00 | | 275 167,21 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 330 200,65 | | 0,00 | | 330 200,65 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 495 300,98 | | 0,00 | | 495 300,98 |
| 2.5.41 | Комсомольский просп. (от Ястынской ул. до ул. 9 мая) | 2,32 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 225 278,15 | | 0,00 | | 225 278,15 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 56 319,54 | | 0,00 | | 56 319,54 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 67 583,44 | | 0,00 | | 67 583,44 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 101 375,17 | | 0,00 | | 101 375,17 |
| 2.5.42 | Комсомольский просп. –  Краснодарская ул.  (от Ястынской до Партизана Железняка) | 3,42 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 332 044,54 | | 0,00 | | 332 044,54 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 83 011,13 | | 0,00 | | 83 011,13 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 99 613,36 | | 0,00 | | 99 613,36 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 149 420,04 | | 0,00 | | 149 420,04 |
| 2.5.43 | ул. Партизана Железняка  (от Октябрьской ул. до Октябрьской ул.) | 2,41 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 234 082,04 | | 0,00 | | 234 082,04 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 58 520,51 | | 0,00 | | 58 520,51 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 70 224,61 | | 0,00 | | 70 224,61 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 105 336,92 | | 0,00 | | 105 336,92 |
| 2.5.44 | Судостроительная ул. –  Бобровый лог | 2,17 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 210 599,25 | | 0,00 | | 210 599,25 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 52 649,81 | | 0,00 | | 52 649,81 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 63 179,77 | | 0,00 | | 63 179,77 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 94 769,66 | | 0,00 | | 94 769,66 |
| 2.5.45 | Судостроительная ул. –  Бобровый лог | 7,78 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 754 848,11 | | 0,00 | | 754 848,11 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 188 712,03 | | 0,00 | | 188 712,03 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 226 454,43 | | 0,00 | | 226 454,43 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 339 681,65 | | 0,00 | | 339 681,65 |
| 2.5.46 | Тамбовская ул. (до ТПУ Шинный завод) | 0,84 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 81 132,03 | | 0,00 | | 81 132,03 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 283,01 | | 0,00 | | 20 283,01 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 24 339,61 | | 0,00 | | 24 339,61 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 36 509,42 | | 0,00 | | 36 509,42 |
| 2.5.47 | Тамбовская ул. (от ТПУ Шинный завод до ул. Говорова) | 3,84 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 372 839,63 | | 0,00 | | 372 839,63 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 93 209,91 | | 0,00 | | 93 209,91 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 111 851,89 | | 0,00 | | 111 851,89 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 167 777,83 | | 0,00 | | 167 777,83 |
| 2.5.48 | Тамбовская ул. (от ТПУ Шинный завод до ул. Говорова) | 0,21 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 379,39 | | 0,00 | | 20 379,39 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 094,85 | | 0,00 | | 5 094,85 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 113,82 | | 0,00 | | 6 113,82 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 170,73 | | 0,00 | | 9 170,73 |
| 2.5.49 | ул. Говорова (до ул. Тамбовская) | 0,42 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 40 701,72 | | 0,00 | | 40 701,72 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 175,43 | | 0,00 | | 10 175,43 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 210,51 | | 0,00 | | 12 210,51 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 315,77 | | 0,00 | | 18 315,77 |
| 2.5.50 | ул. Молокова (от Авиаторов до продления Ястынской ул.) | 1,01 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 97 643,93 | | 0,00 | | 97 643,93 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 24 410,98 | | 0,00 | | 24 410,98 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 29 293,18 | | 0,00 | | 29 293,18 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 43 939,77 | | 0,00 | | 43 939,77 |
| 2.5.51 | Ястынская ул. – ул. Воронова – ул. Терешковой | 8,80 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 854 389,88 | | 0,00 | | 854 389,88 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 213 597,47 | | 0,00 | | 213 597,47 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 256 316,96 | | 0,00 | | 256 316,96 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 384 475,45 | | 0,00 | | 384 475,45 |
| 2.5.52 | Новгородская ул. | 0,90 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 87 032,68 | | 0,00 | | 87 032,68 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 21 758,17 | | 0,00 | | 21 758,17 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 26 109,80 | | 0,00 | | 26 109,80 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 39 164,70 | | 0,00 | | 39 164,70 |
| 2.5.53 | ул. Мужества – ул. Чернышевского (до Промысловой ул.) | 5,36 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 520 663,77 | | 0,00 | | 520 663,77 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 130 165,94 | | 0,00 | | 130 165,94 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 156 199,13 | | 0,00 | | 156 199,13 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 234 298,70 | | 0,00 | | 234 298,70 |
| 2.5.54 | Кольцо Караульная ул. | 0,26 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25 239,30 | | 0,00 | | 25 239,30 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 309,82 | | 0,00 | | 6 309,82 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 571,79 | | 0,00 | | 7 571,79 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 357,68 | | 0,00 | | 11 357,68 |
| 2.5.55 | ул. Чернышевского  от Промысловой ул.  до ул. Авиаторов) | 5,06 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 491 463,60 | | 0,00 | | 491 463,60 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 122 865,90 | | 0,00 | | 122 865,90 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 147 439,08 | | 0,00 | | 147 439,08 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 221 158,62 | | 0,00 | | 221 158,62 |
| 2.5.56 | ул. Светлова - продление | 0,95 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 92 265,70 | | 0,00 | | 92 265,70 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 23 066,42 | | 0,00 | | 23 066,42 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 27 679,71 | | 0,00 | | 27 679,71 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 41 519,56 | | 0,00 | | 41 519,56 |
| 2.5.57 | Аральская ул. – просп. Машиностроителей | 3,60 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 349 504,58 | | 0,00 | | 349 504,58 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 87 376,14 | | 0,00 | | 87 376,14 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 104 851,37 | | 0,00 | | 104 851,37 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 157 277,06 | | 0,00 | | 157 277,06 |
| 2.5.58 | Соединение линии скоростного трамвая по ул. Высотная с ул. Гусарова | 0,96 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 93 504,11 | | 0,00 | | 93 504,11 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 23 376,03 | | 0,00 | | 23 376,03 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 28 051,23 | | 0,00 | | 28 051,23 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 42 076,85 | | 0,00 | | 42 076,85 |
| 2.5.59 | Соединение линии скоростного трамвая по ул. Гусарова с тоннелем | 0,40 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 38 610,05 | | 0,00 | | 38 610,05 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 652,51 | | 0,00 | | 9 652,51 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 11 583,02 | | 0,00 | | 11 583,02 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 374,52 | | 0,00 | | 17 374,52 |
| 2.5.60 | ул. Профсоюзная – подход к порталу скоростного трамвая | 0,28 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 27 289,98 | | 0,00 | | 27 289,98 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 822,50 | | 0,00 | | 6 822,50 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 186,99 | | 0,00 | | 8 186,99 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 280,49 | | 0,00 | | 12 280,49 |
| 2.6 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт трамвайных и троллейбусных парков, строительство контактной сети троллейбуса | 0,00 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6 988 486,59 | 1 992 715,40 | | 0,00 | | 8 981 202,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 530 100,00 | 487 500,00 | | 0,00 | | 1 017 600,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 011 120,00 | 585 000,00 | | 0,00 | | 1 596 120,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 493 086,59 | 42 715,40 | | 0,00 | | 4 535 802,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 954 180,00 | 877 500,00 | | 0,00 | | 1 831 680,00 |
| 2.6.1.1 | Капитальный ремонт зданий трамвайного депо |  | капитальный ремонт | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 170 400,00 | 0,00 | | 0,00 | | 170 400,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 42 600,00 | 0,00 | | 0,00 | | 42 600,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 51 120,00 | 0,00 | | 0,00 | | 51 120,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 76 680,00 | 0,00 | | 0,00 | | 76 680,00 |
| 2.6.1.2 | Капитальный ремонт зданий троллейбусного депо |  | капитальный ремонт | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 228 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 228 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.1.3 | Трамвайное депо Солнечное |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 950 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 487 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 487 500,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 585 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 585 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 877 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 877 500,00 |
| 2.6.1.4 | Трамвайное депо Северное |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | | 0,00 | | 1 950 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 487 500,00 | | 0,00 | | 487 500,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | | 0,00 | | 585 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 877 500,00 | | 0,00 | | 877 500,00 |
| 2.6.1.5 | 2-е Троллейбусное депо |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 750 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 375 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 375 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.1.6 | Реконструкция и ремонт энергохозяйства трамвая |  | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 142 650,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 142 650,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 142 650,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 142 650,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.1.7 | Реконструкция и ремонт энергохозяйства троллейбуса |  | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 543 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 543 800,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 543 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 543 800,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2 | Строительство контактной сети троллейбуса | 82,01 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 203 636,59 | 42 715,40 | | 0,00 | | 1 246 352,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 203 636,59 | 42 715,40 | | 0,00 | | 1 246 352,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.1 | ул. Карла Маркса | 4,02 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 61 067,70 | 0,00 | | 0,00 | | 61 067,70 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 61 067,70 | 0,00 | | 0,00 | | 61 067,70 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.2 | ул. Ленина | 3,33 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50 583,56 | 0,00 | | 0,00 | | 50 583,56 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50 583,56 | 0,00 | | 0,00 | | 50 583,56 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.3 | ул. Железнодорожников - ул. Декабристов | 4,64 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 70 562,23 | 0,00 | | 0,00 | | 70 562,23 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 70 562,23 | 0,00 | | 0,00 | | 70 562,23 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.4 | ул. Вейнбаума | 0,70 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10 586,95 | 0,00 | | 0,00 | | 10 586,95 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10 586,95 | 0,00 | | 0,00 | | 10 586,95 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.5 | Коммунальный мост | 4,64 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 70 509,73 | 0,00 | | 0,00 | | 70 509,73 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 70 509,73 | 0,00 | | 0,00 | | 70 509,73 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.6 | ул. Матросова | 0,71 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10 844,59 | 0,00 | | 0,00 | | 10 844,59 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10 844,59 | 0,00 | | 0,00 | | 10 844,59 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.7 | ул. 60 лет Октября –  ул. Матросова | 7,21 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 109 617,96 | 0,00 | | 0,00 | | 109 617,96 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 109 617,96 | 0,00 | | 0,00 | | 109 617,96 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.8 | ул. Лесопарковая – ул. Крупской | 5,46 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 82 922,35 | 0,00 | | 0,00 | | 82 922,35 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 82 922,35 | 0,00 | | 0,00 | | 82 922,35 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.9 | ул. Керенского – Академгородок | 8,04 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 122 250,44 | 0,00 | | 0,00 | | 122 250,44 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 122 250,44 | 0,00 | | 0,00 | | 122 250,44 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.10 | Автовокзал Красноярск –  ул. 9 Мая | 13,04 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 198 202,56 | 0,00 | | 0,00 | | 198 202,56 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 198 202,56 | 0,00 | | 0,00 | | 198 202,56 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.11 | Академгородок (Дендрарий – Водозабор) | 1,68 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25 548,83 | | 0,00 | | 25 548,83 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 25 548,83 | | 0,00 | | 25 548,83 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.12 | ул. Калинина | 10,90 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 165 686,57 | 0,00 | | 0,00 | | 165 686,57 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 165 686,57 | 0,00 | | 0,00 | | 165 686,57 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.13 | ул. Свердловская | 7,44 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 113 028,14 | 0,00 | | 0,00 | | 113 028,14 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 113 028,14 | 0,00 | | 0,00 | | 113 028,14 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.14 | ул. Рокоссовского | 1,05 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 15 900,63 | 0,00 | | 0,00 | | 15 900,63 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 15 900,63 | 0,00 | | 0,00 | | 15 900,63 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.15 | ул. Армейская | 3,44 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 52 284,90 | 0,00 | | 0,00 | | 52 284,90 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 52 284,90 | 0,00 | | 0,00 | | 52 284,90 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.16 | ул. 9 Мая - ул. Полигонная | 4,58 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 69 588,28 | 0,00 | | 0,00 | | 69 588,28 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 69 588,28 | 0,00 | | 0,00 | | 69 588,28 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.6.2.17 | ул. Парижской Коммуны и ул. Дубровинского | 1,13 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 166,58 | | 0,00 | | 17 166,58 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 166,58 | | 0,00 | | 17 166,58 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.7 | Строительство линий городской электрички (связки) | 4,43 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 075 453,48 | | 0,00 | | 5 075 453,48 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 5 075 453,48 | | 0,00 | | 5 075 453,48 |
| 2.7.1 | Поворот в районе станции Бугач | 0,78 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 529 248,80 | | 0,00 | | 1 529 248,80 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 529 248,80 | | 0,00 | | 1 529 248,80 |
| 2.7.2 | Поворот от Дивногорска на Николаевский мост | 0,57 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 108 800,13 | | 0,00 | | 1 108 800,13 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 108 800,13 | | 0,00 | | 1 108 800,13 |
| 2.7.3 | Поворот в районе о.п. Сады | 0,36 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 894 054,55 | | 0,00 | | 1 894 054,55 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 894 054,55 | | 0,00 | | 1 894 054,55 |
| 2.7.4 | Шинный завод – СНТ Солнечный | 2,72 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 543 350,00 | | 0,00 | | 543 350,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 543 350,00 | | 0,00 | | 543 350,00 |
| 2.8 | Строительство и реконструкция речных портов | 0,00 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 72 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | | 172 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 72 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 | | 172 000,00 |
| 2.8.1 | Строительство нового Речного вокзала на левобережной набережной р. Енисей в г. Красноярске |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 72 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 72 000,00 |
| 2.8.2 | Создание на базе речного порта Красноярска мультимодальных терминальных комплексов многоцелевого назначения |  | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| 2.9 | Строительство и реконструкция ТПУ, железнодорожных станций | 0,00 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 173 500,00 | | 60 000,00 | | 2 233 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 173 500,00 | | 60 000,00 | | 2 233 500,00 |
| 2.9.1 | Платинум Арена | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| 2.9.2 | Путепровод | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| 2.9.3 | Студенческая | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| 2.9.4 | Мичуринская | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| 2.9.5 | Шинный завод | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| 2.9.6 | Бугач | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| 2.9.7 | Северное шоссе | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| 2.9.8 | Металлургов | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| 2.9.9 | Красноярск-Пассажирский | 10 вагонов | Строительство ТПУ гор. ЖД | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 0,00 | | 110 000,00 |
| 2.9.10 | Калинина | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.11 | Базаиха | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.12 | Белые Росы | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.13 | Ботаническая | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.14 | Вузовская | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.15 | Енисей | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.16 | Железнодорожная Больница | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.17 | Злобино | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.18 | Камская | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.19 | Красноярск-Северный | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.20 | Мясокомбинат | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.21 | Норильская | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.22 | Октябрьская | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.23 | Первомайская | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.24 | Урванцева | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.25 | Гайдашовка | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 0,00 | | 60 000,00 |
| 2.9.26 | Тихие Зори | 6 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | | 0,00 | | 18 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | | 0,00 | | 18 000,00 |
| 2.9.27 | Турбаза | 6 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | | 0,00 | | 18 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | | 0,00 | | 18 000,00 |
| 2.9.28 | Бобровый Лог | 6 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | | 0,00 | | 18 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | | 0,00 | | 18 000,00 |
| 2.9.29 | Красноярские Столбы | 6 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | | 0,00 | | 18 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | | 0,00 | | 18 000,00 |
| 2.9.30 | Березовка | 8 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | | 0,00 | | 48 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | | 0,00 | | 48 000,00 |
| 2.9.31 | Нефтепровод | 9 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой 550 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | | 0,00 | | 48 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | | 0,00 | | 48 000,00 |
| 2.9.32 | Восток | 10 вагонов | Реконструкция остановочной платформы высотой 200 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 27 750,00 | | 0,00 | | 27 750,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 27 750,00 | | 0,00 | | 27 750,00 |
| 2.9.33 | Восточная улица | 10 вагонов | реконструкция остановочной платформы высотой 200 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 27 750,00 | | 0,00 | | 27 750,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 27 750,00 | | 0,00 | | 27 750,00 |
| 2.9.34 | Шумково | 10 вагонов | Строительство остановочной платформы высотой  1 100 мм | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 2.10 | Строительство и реконструкция отстойно-разворотных площадок | 5,05 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 166 370,00 | 279 920,00 | 58 090,00 | | 0,00 | | 504 380,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 166 370,00 | 279 920,00 | 58 090,00 | | 0,00 | | 504 380,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.1 | Норильская | 0,04 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 4 290,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 290,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 4 290,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 290,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.2 | Овинный | 0,61 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 61 340,00 | 0,00 | | 0,00 | | 61 340,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 61 340,00 | 0,00 | | 0,00 | | 61 340,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.3 | Плодово-ягодная станция | 0,46 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 45 540,00 | | 0,00 | | 45 540,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 45 540,00 | | 0,00 | | 45 540,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.4 | ул. Высотная – просп. Свободный | 0,04 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 290,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 290,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 290,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 290,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.5 | Дом Ученых | 0,34 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 33 540,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 33 540,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 33 540,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 33 540,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.6 | Орбита (ул. Киренского) | 0,18 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17 900,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17 900,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.7 | ТПУ Железнодорожная больница | 0,34 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | 33 700,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | 33 700,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.8 | Базаиха | 0,11 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10 700,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | 10 700,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.9 | Бобровый Лог | 0,04 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 700,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 700,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.10 | ул. Карамзина | 0,19 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | 18 900,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | | 0,00 | | 18 900,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.11 | Причал Торговый центр | 0,09 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 750,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | | 0,00 | | 8 750,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.12 | Верхние Черёмушки | 0,46 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 45 570,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 45 570,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 45 570,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 45 570,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.13 | Верхняя Базаиха | 0,26 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 26 440,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 26 440,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 26 440,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 26 440,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.14 | Химкомбинат Енисей | 0,16 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 16 430,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 16 430,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 16 430,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 16 430,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.15 | Причал | 0,40 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 40 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 40 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 40 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 40 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.16 | ул. Лазо | 0,34 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 33 800,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 33 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 33 800,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.17 | Северное шоссе | 0,39 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 39 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 39 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.18 | Енисейский тракт - кладбище Бадалык | 0,13 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 550,00 | | 0,00 | | 12 550,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 550,00 | | 0,00 | | 12 550,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.19 | Солонцы-2 | 0,12 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 12 440,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12 440,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 12 440,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12 440,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.10.20 | Платинум Арена | 0,35 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 35 400,00 | 0,00 | | 0,00 | | 35 400,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 35 400,00 | 0,00 | | 0,00 | | 35 400,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.11 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автобусных парков |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 400 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 400 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.11.1 | Муниципальное предприятие города Красноярска «КПАТП-5 « |  | капитальный ремонт | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.11.2 | Муниципальное предприятие города Красноярска «КПАТП-7 « |  | капитальный ремонт | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.12 | Строительство метрополитена | 5,11 |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 32 875 205,22 | | 0,00 | | 32 875 205,22 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 32 875 205,22 | | 0,00 | | 32 875 205,22 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.12.1 | Перегон ст. Высотная –  ст. Вокзальная | 4,71 | Строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 30 325 471,61 | | 0,00 | | 30 325 471,61 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 30 325 471,61 | | 0,00 | | 30 325 471,61 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.12.2 | Выход от ст. Вокзальная на ул. Профсоюзная | 0,40 | Строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 549 733,62 | | 0,00 | | 2 549 733,62 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 549 733,62 | | 0,00 | | 2 549 733,62 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.13 | Мероприятия по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП |  |  | Всего | | 0,00 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 205 878,20 | 0,00 | | 0,00 | | 275 878,20 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 205 878,20 | 0,00 | | 0,00 | | 275 878,20 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.13.1 | Организация приоритетного проезда трамвая на существующих пересечениях |  |  | Всего | | 0,00 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 105 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 105 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.13.2 | Строительство нового пересечения трамвайных путей с приоритетным проездом трамвая |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 65 280,00 | 0,00 | | 0,00 | | 65 280,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 65 280,00 | 0,00 | | 0,00 | | 65 280,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.13.3 | Закрытие пересечения трамвайных путей |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 098,20 | 0,00 | | 0,00 | | 2 098,20 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 098,20 | 0,00 | | 0,00 | | 2 098,20 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.13.4 | Создание приоритета движения пассажирского транспорта общего пользования методами светофорного регулирования (69 транспортных узлов) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 103 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 103 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 103 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 103 500,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.14 | Мероприятия по организации новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, изменению и отмене действующих маршрутов |  |  | Всего | | 0,00 | | 286 400,87 | | 572 801,74 | 859 202,62 | 5 952 842,84 | | 5 100 164,82 | | 12 771 412,89 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 286 400,87 | | 572 801,74 | 859 202,62 | 5 952 842,84 | | 5 100 164,82 | | 12 771 412,89 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.14.1 | Заключение контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа г. Красноярска  с моделью организации пассажирских перевозок, при которой плата за проезд перечисляется на специальный счет заказчика перевозок пассажиров, а заказчик оплачивает перевозчику выполнение рейсов  по маршрутам на основании объема выполненных работ с условием контроля их качества, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом |  |  | Всего | | 0,00 | | 286 400,87 | | 572 801,74 | 859 202,62 | 5 952 842,84 | | 5 100 164,82 | | 12 771 412,89 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 286 400,87 | | 572 801,74 | 859 202,62 | 5 952 842,84 | | 5 100 164,82 | | 12 771 412,89 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  |  | Всего | | 0,00 | | 5 103,00 | | 2 320,00 | 23 500,00 | 1 075 640,00 | | 0,00 | | 1 106 563,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 5 103,00 | | 2 320,00 | 4 500,00 | 13 140,00 | | 0,00 | | 25 063,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 19 000,00 | 1 062 500,00 | | 0,00 | | 1 081 500,00 |
| 3.1 | Мероприятия по оборудованию стоянок и парковок легкового автотранспорта |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | | 0,00 | | 271 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | | 0,00 | | 271 000,00 |
| 3.1.1 | Организация парковок вблизи транспортно-пересадочных узлов в г. Красноярске |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 135 500,00 | | 0,00 | | 135 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 135 500,00 | | 0,00 | | 135 500,00 |
| 3.1.1.1 | ТПУ «Западный»  (1028 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 560,00 | | 0,00 | | 20 560,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 560,00 | | 0,00 | | 20 560,00 |
| 3.1.1.2 | ТПУ «Путепровод « (506 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 120,00 | | 0,00 | | 10 120,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 120,00 | | 0,00 | | 10 120,00 |
| 3.1.1.3 | ТПУ «Озеро-Парк» (30 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | 600,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | | 600,00 |
| 3.1.1.4 | ТПУ «Южный» (1002 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 040,00 | | 0,00 | | 20 040,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 040,00 | | 0,00 | | 20 040,00 |
| 3.1.1.5 | ТПУ «Северное шоссе» (1013 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 260,00 | | 0,00 | | 20 260,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 260,00 | | 0,00 | | 20 260,00 |
| 3.1.1.6 | ТПУ «Камская» (620 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | | 0,00 | | 12 400,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 | | 0,00 | | 12 400,00 |
| 3.1.1.7 | ТПУ «Мичурина» (100 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 0,00 | | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | 0,00 | | 2 000,00 |
| 3.1.1.8 | ТПУ «Металлургов»  (160 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | | 0,00 | | 3 200,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | | 0,00 | | 3 200,00 |
| 3.1.1.9 | ТПУ «Базаиха» (179 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 580,00 | | 0,00 | | 3 580,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 580,00 | | 0,00 | | 3 580,00 |
| 3.1.1.10 | ТПУ «Восточный»  (407 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 140,00 | | 0,00 | | 8 140,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 140,00 | | 0,00 | | 8 140,00 |
| 3.1.1.11 | ТПУ «Новалэнд»  (347 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 940,00 | | 0,00 | | 6 940,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 940,00 | | 0,00 | | 6 940,00 |
| 3.1.1.12 | ТПУ «Гайдашовка»  (1243 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 24 860,00 | | 0,00 | | 24 860,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 24 860,00 | | 0,00 | | 24 860,00 |
| 3.1.1.13 | ТПУ «Сады» (100 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | 1 200,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | | 0,00 | | 1 200,00 |
| 3.1.1.14 | Ж.д. станция – «Турбаза»  (80 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | | 0,00 | | 1 600,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | | 0,00 | | 1 600,00 |
| 3.2 | Организация платного парковочного пространства в центральной части г. Красноярска |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.3 | Организация парковок в районах массовой жилой застройки в г. Красноярске |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 19 000,00 | 791 500,00 | | 0,00 | | 810 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 19 000,00 | 791 500,00 | | 0,00 | | 810 500,00 |
| 3.3.1 | мкр. «Солнечный»  (2950 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 19 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 | | 59 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 19 000,00 | 40 000,00 | | 0,00 | | 59 000,00 |
| 3.3.2 | мкр. «Военный городок» (1550 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | | 0,00 | | 31 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | | 0,00 | | 31 000,00 |
| 3.3.3 | мкр. «Нефтебаза»  (700 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | | 0,00 | | 14 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | | 0,00 | | 14 000,00 |
| 3.3.4 | мкр. «Мичуринский»  (1425 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | | 0,00 | | 28 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | | 0,00 | | 28 500,00 |
| 3.3.5 | мкр. «Кузнецовское плато» (5300 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | | 0,00 | | 106 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | | 0,00 | | 106 000,00 |
| 3.3.6 | мкр. «Комбайновый»  (1300 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | | 0,00 | | 26 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | | 0,00 | | 26 000,00 |
| 3.3.7 | мкр. «Пашенный»  (2350 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | | 0,00 | | 47 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | | 0,00 | | 47 000,00 |
| 3.3.8 | мкр. «Тихие Зори»  (1875 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | | 0,00 | | 37 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | | 0,00 | | 37 500,00 |
| 3.3.9 | мкр. «Юго-Западный»  (2525 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 | | 0,00 | | 50 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 | | 0,00 | | 50 500,00 |
| 3.3.10 | мкр. «Академгородок»  (350 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | | 0,00 | | 7 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | | 0,00 | | 7 000,00 |
| 3.3.11 | мкр. «Николаевский»  (2925 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | | 0,00 | | 58 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 58 500,00 | | 0,00 | | 58 500,00 |
| 3.3.12 | мкр. «Серебрянный»  (1225 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | | 0,00 | | 24 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 | | 0,00 | | 24 500,00 |
| 3.3.13 | мкр. «Плодово-Ягодная» (4150 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | | 0,00 | | 83 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | | 0,00 | | 83 000,00 |
| 3.3.14 | мкр. «Овинный» (2650 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | | 0,00 | | 53 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | | 0,00 | | 53 000,00 |
| 3.3.15 | мкр. «Антенное поле»  (1575 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | | 0,00 | | 31 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | | 0,00 | | 31 500,00 |
| 3.3.16 | мкр. «Калинина –Цимлянская» (2275 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 45 500,00 | | 0,00 | | 45 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 45 500,00 | | 0,00 | | 45 500,00 |
| 3.3.17 | мкр. «Телевизорная – Высотная « (1400 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | | 0,00 | | 28 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | | 0,00 | | 28 000,00 |
| 3.3.18 | мкр. «Солонцы-2»  (4000 м/м) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | 0,00 | | 80 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | 0,00 | | 80 000,00 |
| 3.4 | Организация парковочных мест и упорядочивание парковки |  |  | Всего | | 0,00 | | 5 103,00 | | 2 320,00 | 4 500,00 | 13 140,00 | | 0,00 | | 25 063,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 5 103,00 | | 2 320,00 | 4 500,00 | 13 140,00 | | 0,00 | | 25 063,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | 69,40 |  | Всего | | 142 342,94 | | 425 311,02 | | 113 910,00 | 381 782,50 | 617 460,91 | | 0,00 | | 1 680 807,37 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 40 000,00 | | 268 620,00 | | 0,00 | 11 000,00 | 370 356,55 | | 0,00 | | 689 976,55 |
| Муниципальный бюджет | | 102 342,94 | | 156 691,02 | | 113 910,00 | 370 782,50 | 247 104,36 | | 0,00 | | 990 830,82 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.1 | Мероприятия по развитию пешеходной инфраструктуры | 0,49 |  | Всего | | 142 342,94 | | 355 801,02 | | 0,00 | 100 000,00 | 617 260,91 | | 0,00 | | 1 215 404,87 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 40 000,00 | | 268 620,00 | | 0,00 | 0,00 | 370 356,55 | | 0,00 | | 678 976,55 |
| Муниципальный бюджет | | 102 342,94 | | 87 181,02 | | 0,00 | 100 000,00 | 246 904,36 | | 0,00 | | 536 428,32 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.1.1 | Пешеходный переход через ул. Калинина в районе жилого дома № 177  по ул. Калинина\*\* | 0,13 | строительство | Всего | | 40 000,00 | | 268 620,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 308 620,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 40 000,00 | | 268 620,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 308 620,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.1.2 | Пешеходный переход через ул. Карла Маркса в районе Красноярской краевой филармонии в районе пл. Мира, д.2Б в г. Красноярске\*\* | 0,07 | строительство | Всего | | 102 342,94 | | 87 181,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 189 523,96 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 102 342,94 | | 87 181,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 189 523,96 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.1.3 | Пешеходный переход  в районе дома № 327  по ул. Семафорная | 0,16 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 217 260,91 | | 0,00 | | 217 260,91 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 130 356,55 | | 0,00 | | 130 356,55 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 86 904,36 | | 0,00 | | 86 904,36 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.1.4 | Пешеходный переход  по ул. Партизана Железняка в районе пересечения  с ул. Октябрьской | 0,05 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | | 0,00 | | 120 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | 0,00 | | 80 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.1.5 | Внеуличный пешеходный переход на ул. Дубровинская, д.112 – д.114, г. Красноярск |  | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 0,00 | | 200 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | | 0,00 | | 120 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | 0,00 | | 80 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.1.6 | Строительство пешеходного моста через выемку для соединения Солнечного бульвара с ул. Светлова (обеспечение пешеходной доступности остановочных пунктов НГПТ для жителей ул. Светлова) | 0,080 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2 | Организация пешеходных переходов в одном уровне | 0,000 |  | Всего | | 0,00 | | 950,00 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 350,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 950,00 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 350,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2.1 | пересечение ул. 26 Бакинских Комисаров – ул. Фестивальная |  |  | Всего | | 0,00 | | 100,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 300,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 100,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 300,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2.2 | пересечение проспект Мира – ул. Вейнбаума |  |  | Всего | | 0,00 | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2.3 | ул. Кутузова, д. 36 |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2.4 | пересечение ул. Мечникова – ул. Красномосковская |  |  | Всего | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2.5 | участок ул. Красномосковская между ул. Мечникова и ул. Первых Пионеров |  |  | Всего | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2.6 | ул. Шелковая, 3Б |  |  | Всего | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2.7 | ул. Западная |  |  | Всего | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2.8 | ул. Московская, д. 3А |  |  | Всего | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2.9 | ул. Алеши Тимошенко-  ва, д. 119 |  |  | Всего | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2.10 | ул. Алеши Тимошенко-  ва, д. 82 |  |  | Всего | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2.11 | ул. 78-й Добровольческой Бригады в районе д. 7, д. 14Б |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2.12 | ул. 9 Мая, д.58/3 |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2.13 | ул. Водопьянова, д.16 |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2.14 | пересечение ул. Урицкого – ул. Диктатуры Пролетариата |  |  | Всего | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.2.15 | пересечение ул. Кирова –  ул. Урицкого |  |  | Всего | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3 | Строительство тротуаров в г. Красноярске | 4,953 |  | Всего | | 0,00 | | 2 060,00 | | 9 160,00 | 9 582,50 | 0,00 | | 0,00 | | 20 802,50 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 2 060,00 | | 9 160,00 | 9 582,50 | 0,00 | | 0,00 | | 20 802,50 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.1 | ул. Толстого от д.45 до пересечения с ул. Красномосковская | 0,196 | строительство | Всего | | 0,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.2 | ул. Бограда в районе пересечения с ул. Пушкина | 0,090 | строительство | Всего | | 0,00 | | 450,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 450,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 450,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 450,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.3 | ул. Пушкина (четная сторона) между ул. Марата и  ул. Карла Маркса | 0,090 | строительство | Всего | | 0,00 | | 225,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 225,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 225,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 225,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.4 | Боготольский пер. от д. 6  до ул. Копылова | 0,362 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 800,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 800,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.5 | ул. Красномосковская между ул. Мечникова и Свободным просп. | 0,195 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 975,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 975,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 975,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 975,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.6 | ул. Менжинского вдоль четной стороны на участке от д.14 до д.18 | 0,307 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 550,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 550,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.7 | ул. Комбайностроителей вдоль д.д. 3А и 1А | 0,134 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 65,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 65,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.8 | ул. 8 Марта | 0,445 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 250,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 250,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.9 | ул. Декабристов со стороны д.19 по ул. Красной Армии (технический тротуар между проезжей частью и пешеходным ограждением) | 0,143 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 350,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 350,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.10 | ул. Декабристов, вдоль  д. 128 по ул. Ленина | 0,032 | строительство | Всего | | 0,00 | | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 150,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 150,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.11 | ул. Алеши Тимошенкова на участке от д. 183А до д. 187 | 0,261 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 300,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 300,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.12 | ул. Юности (пересечение с ул. Инструментальная) со стороны д. 26 | 0,014 | строительство | Всего | | 0,00 | | 35,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 35,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 35,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 35,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.13 | ул. Инструментальная и ул. Иркутская со стороны д. 6 | 0,132 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 660,00 | 0,00 | | 0,00 | | 660,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 660,00 | 0,00 | | 0,00 | | 660,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.14 | ул. Волгоградская  от ул. Московская  до ул. Измайлова со стороны застройки | 0,400 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.15 | ул. Волгоградская вдоль торцевой части д. 18 | 0,037 | строительство | Всего | | 0,00 | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 200,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.16 | ул. Крупской от лестничного спуска у д. 4 по ул. Забобонова до существующего пешеходного перехода | 0,152 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 760,00 | 0,00 | | 0,00 | | 760,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 760,00 | 0,00 | | 0,00 | | 760,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.17 | проезд между 2-й Ботанической ул. и Ботаническим бул. вдоль д.1И по ул. Ботанической (между существующими участками проезда с тротуаром) | 0,142 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 710,00 | 0,00 | | 0,00 | | 710,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 710,00 | 0,00 | | 0,00 | | 710,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.18 | ул. Алеши Тимошенкова от д. 131 до ул. Монтажников со стороны жилой застройки | 0,317 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 792,50 | 0,00 | | 0,00 | | 792,50 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 792,50 | 0,00 | | 0,00 | | 792,50 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.19 | внутренний проезд между Комсомольским просп. (в районе д. 1А) и ул. Урванцева (в районе д. 8) | 0,425 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 125,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 125,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 125,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 125,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.20 | ул. Урванцева между парковочным пространством и подпорной стенкой стилобатной части д. 26  по ул. 9 Мая | 0,087 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 217,50 | 0,00 | | 0,00 | | 217,50 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 217,50 | 0,00 | | 0,00 | | 217,50 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.21 | ул. Аэровокзальная со стороны д.д. 2А и 2И | 0,105 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 262,50 | 0,00 | | 0,00 | | 262,50 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 262,50 | 0,00 | | 0,00 | | 262,50 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.22 | ул. Советская со стороны ул. Партизанская | 0,139 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 347,50 | 0,00 | | 0,00 | | 347,50 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 347,50 | 0,00 | | 0,00 | | 347,50 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.23 | ул. Водянникова в районе пересечения с ул. Зои Космодемьянской, чётная сторона | 0,117 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 292,50 | 0,00 | | 0,00 | | 292,50 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 292,50 | 0,00 | | 0,00 | | 292,50 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.24 | ул. Зои Космодемьянской в районе пересечения с ул. Водянникова | 0,283 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 415,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 415,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 415,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 415,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.25 | ул. Семафорная от ул. Александра Матросова до д. 120, четная сторона | 0,120 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 300,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 300,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.1.3.26 | участок ул. Котовского от проезда внутреннего пользования перед д. 48 и д. 50 по ул. Новая, при следовании от ул. Кутузова  до ул. Грунтовая | 0,228 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 570,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 570,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 570,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 570,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2 | Мероприятия по развитию велосипедной инфраструктуры | 63,955 |  | Всего | | 0,00 | | 66 500,00 | | 104 350,00 | 272 200,00 | 200,00 | | 0,00 | | 443 250,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 66 500,00 | | 104 350,00 | 261 200,00 | 200,00 | | 0,00 | | 432 250,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1 | Строительство велосипедных дорожек |  |  | Всего | | 0,00 | | 66 050,00 | | 103 900,00 | 271 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 441 750,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 66 050,00 | | 103 900,00 | 260 800,00 | 0,00 | | 0,00 | | 430 750,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.1 | ул. Свердловская от д. 2 до ул. Александра Матросова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 4,100 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 41 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 41 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.2 | ул. 60 лет Отктября от Медицинского пер. до ул. Щорса: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 2,800 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 28 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 28 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.3 | пр-т Мира от ул. Профсоюзов до ул. Робеспьера: велопешеходная дорожка (разметка) | 0,275 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 1 375,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 375,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 1 375,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 375,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.4 | ул. Робеспьера от пр-та Мира до ул. Карла Маркса: односторонняя велопешеходная дорожка (разметка) | 0,160 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 800,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 800,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.5 | ул. Робеспьера от пр-та Мира до ул. Ленина: односторонняя велопешеходная дорожка (разметка) | 0,150 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 375,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 375,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 375,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 375,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.6 | ул. Качинская от д. 38  до д. 44: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 0,150 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 500,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.7 | ул. Енисейская от Воскресенской часовни  до ул. Шахтеров: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 0,330 | строительство | Всего | | 0,00 | | 3 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 300,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 3 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 300,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.8 | ул. Шахтеров:велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 2,300 | строительство | Всего | | 0,00 | | 23 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 23 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 23 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 23 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.9 | ул. Мужества от ул. Шахтеров до ул. Чернышевского: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,200 | строительство | Всего | | 0,00 | | 12 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 12 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.10 | ул. Чернышевского  от ул. Мужества  до ул. Дмитрия Мартынова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 0,530 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 300,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 300,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.11 | ул. Дмитрия Мартынова от ул. Чернышевского  до ул. Любы Шевцовой: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 0,500 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.12 | ул. Взлетная: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,700 | строительство | Всего | | 0,00 | | 17 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 17 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.13 | ул. Октябрьская  от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Взлетная: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 0,270 | строительство | Всего | | 0,00 | | 2 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 700,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 2 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 700,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.14 | ул. 78-й Добровольческой Бригады от ул. Октябрьская до ул. Молокова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 0,960 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 600,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 600,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.15 | ул. Молокова от ул. Шахтеров до ул. 78-й Добровольческой Бригады: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,400 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.16 | ул. Молокова от ул. Авиатора до ул. Алексеева: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,100 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.17 | ул. Алексеева: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 2,400 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 24 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 24 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.18 | ул. Авиаторов от пер. Светлогороский до ул. Молокова: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,500 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.19 | ул. 9 Мая от ул. Шахтеров до ул. Шумяцкого: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 3,500 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 35 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 35 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.20 | ул. Краснодарская от пр-та Металлургов до Комсомольского пр-та: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,500 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 15 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.21 | ул. Глинки от ул. Тамбовская до д. 2Б: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,900 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 19 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.22 | Комсомольский пр-т  от ул. Краснодарская  до ул. 9 Мая: велопешеходная дорожка (уширение тротуара) | 1,300 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 13 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 13 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.23 | ул. Армейская от ул. Алексеева до д. 31: велополоса (уширение проезжей части) | 1,100 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 11 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.24 | ул. Молокова  от ул. 78-й Добровольческой Бригады до ул. Авиаторов: велополоса (переразметка) | 0,530 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 300,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 300,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.25 | ул. Парижской Коммуны от ул. Крала Маркса  до ул. Конституции СССР: велополоса (переразметка) | 0,750 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 3 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 750,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 3 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 3 750,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.26 | ул. Каратанова: велополоса (переразметка) | 0,350 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 1 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 750,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 1 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 750,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.27 | ул. Дружбы от ул. Кирова до ул. Глинки: велополоса (уширение проезжей части) | 5,000 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.28 | ул. Ленина от ул. Каратанова до ул. Робеспьера: односторонняя велополоса (переразметка) | 3,100 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 750,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 750,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.29 | ул. Карла Маркса  от ул. Робеспьера до ул. Каратанова: односторонняя велополоса (переразметка) | 3,100 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 750,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 750,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.30 | просп. им. Газеты Красноярский Рабочий: велополоса (переразметка) | 8,900 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 44 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 44 500,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.31 | ул. Академика Павлова от ул. Щорса до ул. Мичурина: велополоса (переразметка) | 2,600 | реконструкция | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 13 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 13 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.32 | ул. 4-я Дальневосточная от ул. Любы Шевцовой до ул. 2-я Брянская: велополоса (в рамках реконструкции улицы) | 1,500 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.33 | ул. 2-я Брянская от ул. 4-й Дальневосточная до ул. Караульная: велополоса (в рамках реконструкции улицы) | 1,500 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.34 | ул. Караульная: велополоса (в рамках реконструкции улицы) | 1,600 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.35 | Проектируемая автодорога от ул. Молокова до ул. Ястынская: велополоса (в составе строительства улицы) | 1,500 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.1.36 | Проектируемая автодорога от ул. Авиаторов до Бадалыкского кладбища: велополоса (в составе строительства улицы) | 2,400 | строительство | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5.2.2 | Строительство велопарковок в г. Красноярске (48 велопарковки) |  |  | Всего | | 0,00 | | 450,00 | | 450,00 | 400,00 | 200,00 | | 0,00 | | 1 500,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 450,00 | | 450,00 | 400,00 | 200,00 | | 0,00 | | 1 500,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  | Всего | | 0,00 | | 101 440,00 | | 0,00 | 0,00 | 382 660,00 | | 0,00 | | 484 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | | 0,00 | | 6 600,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 95 720,00 | | 0,00 | 0,00 | 369 460,00 | | 0,00 | | 465 180,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 5 720,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | | 0,00 | | 12 320,00 |
| 6.1 | Введение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.2 | Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта |  |  | Всего | | 0,00 | | 101 440,00 | | 0,00 | 0,00 | 382 660,00 | | 0,00 | | 484 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | | 0,00 | | 6 600,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 95 720,00 | | 0,00 | 0,00 | 369 460,00 | | 0,00 | | 465 180,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 5 720,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | | 0,00 | | 12 320,00 |
| 6.2.1 | Мероприятия по созданию пунктов весогабаритного контроля |  |  | Всего | | 0,00 | | 90 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | | 0,00 | | 450 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 90 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | | 0,00 | | 450 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.2.2 | Организация парковок грузового транспорта на территории Красноярской агломерации |  |  | Всего | | 0,00 | | 11 440,00 | | 0,00 | 0,00 | 22 660,00 | | 0,00 | | 34 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | | 0,00 | | 6 600,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 5 720,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 460,00 | | 0,00 | | 15 180,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 5 720,00 | | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | | 0,00 | | 12 320,00 |
| 7 | Мероприятия по развитию сети дорог городского округа |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и их участков, мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения |  |  | Всего | | 130 000,00 | | 282 370,00 | | 432 700,00 | 830 150,00 | 60 700,00 | | 0,00 | | 1 735 920,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 130 000,00 | | 282 370,00 | | 429 200,00 | 825 150,00 | 60 700,00 | | 0,00 | | 1 727 420,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 1 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 6 500,00 |
| 8.1 | Мероприятия по организации дорожного движения |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8.2 | Разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределения их по времени движения |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8.3 | Повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формирование кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкция перекрестков и строительства транспортных развязок (локально-реконструктивные мероприятия на улично-дорожной сети г. Красноярска) |  |  | Всего | | 0,00 | | 21 930,00 | | 147 175,00 | 445 485,00 | 0,00 | | 0,00 | | 614 590,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 21 930,00 | | 146 675,00 | 445 485,00 | 0,00 | | 0,00 | | 614 090,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 |
| 8.4 | Транспортные и пешеходные ограждения |  |  | Всего | | 0,00 | | 5 930,00 | | 17 575,00 | 6 685,00 | 0,00 | | 0,00 | | 30 190,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 5 930,00 | | 17 575,00 | 6 685,00 | 0,00 | | 0,00 | | 30 190,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8.5 | Оптимизация светофорного регулирования, управления светофорными объектами, включая адаптивное управление |  |  | Всего | | 130 000,00 | | 171 900,00 | | 170 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 666 900,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 130 000,00 | | 171 900,00 | | 170 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 666 900,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8.6 | Согласование (координация) работы светофорных объектов |  |  | Всего | | 0,00 | | 69 000,00 | | 69 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 297 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 69 000,00 | | 69 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 297 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8.7 | Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках, перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования |  |  | Всего | | 0,00 | | 13 000,00 | | 21 100,00 | 23 500,00 | 60 500,00 | | 0,00 | | 118 100,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 13 000,00 | | 21 100,00 | 18 500,00 | 60 500,00 | | 0,00 | | 113 100,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 000,00 |
| 8.8 | Организация пропуска транзитных и грузовых транспортных средств |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 3 240,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | | 3 440,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 3 240,00 | 0,00 | 200,00 | | 0,00 | | 3 440,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8.9 | Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 |
| 8.10 | Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов |  |  | Всего | | 0,00 | | 610,00 | | 610,00 | 480,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 700,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 610,00 | | 610,00 | 480,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1 700,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8.11 | Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем\*\* |  |  | Всего | | 16 818,00 | | 92 374,00 | | 73 130,00 | 42 130,00 | 0,00 | | 0,00 | | 224 452,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 16 818,00 | | 37 374,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 54 192,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 15 000,00 | | 37 130,00 | 42 130,00 | 0,00 | | 0,00 | | 94 260,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 40 000,00 | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 76 000,00 |
| 9.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края\*\* |  |  | Всего | | 0,00 | | 50 000,00 | | 56 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 126 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 10 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 40 000,00 | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 76 000,00 |
| 9.1.1 | Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в г. Красноярске |  |  | Всего | | 0,00 | | 40 000,00 | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 76 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 40 000,00 | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 76 000,00 |
| 9.1.2 | Установка мобильных средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на подвижной состав маршрутного пассажирского транспорта |  |  | Всего | | 0,00 | | 10 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 10 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9.2 | Организация или оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта, организация сбора и хранения документации по организации дорожного движения |  |  | Всего | | 16 818,00 | | 37 374,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 54 192,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 16 818,00 | | 37 374,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 54 192,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9.3 | Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения |  |  | Всего | | 0,00 | | 5 000,00 | | 17 130,00 | 22 130,00 | 0,00 | | 0,00 | | 44 260,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 5 000,00 | | 17 130,00 | 22 130,00 | 0,00 | | 0,00 | | 44 260,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10.1 | Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10.2 | Мероприятия по созданию и эксплуатации системы диспетчеризации и контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда, информирования пассажиров |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10.3 | Мероприятия по закупке подвижного состава ПТОП (учтены в стоимости контрактов на обслуживание маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа) |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |  |  | Всего | | 0,00 | | 141 427,01 | | 298 854,03 | 524 281,04 | 3 906 258,73 | | 4 822 429,86 | | 9 693 250,67 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 24 823,26 | | 65 646,52 | 74 469,77 | 728 499,17 | | 902 497,13 | | 1 795 935,85 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 116 603,76 | | 233 207,51 | 449 811,27 | 3 177 759,56 | | 3 919 932,73 | | 7 897 314,83 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.1 | Мероприятия по осуществлению регионального транспортного заказа |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.1.1 | Осуществление функций Заказчика регионального транспортного заказа на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.1.2 | Подготовка графика проведения конкурсных отборов кандидатов на право заключения государственного контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.1.3 | Подготовка технических требований к качеству перевозочных услуг на регулярных маршрутах, включаемых в конкурсные лоты |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.1.4 | Подготовка и проведение конкурсов на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах с нерегулируемыми тарифами |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.2 | Мероприятия по созданию и эксплуатации системы диспетчеризации и контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда, информированию пассажиров |  |  | Всего | | 0,00 | | 141 427,01 | | 298 854,03 | 524 281,04 | 3 906 258,73 | | 4 822 429,86 | | 9 693 250,67 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 24 823,26 | | 65 646,52 | 74 469,77 | 728 499,17 | | 902 497,13 | | 1 795 935,85 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 116 603,76 | | 233 207,51 | 449 811,27 | 3 177 759,56 | | 3 919 932,73 | | 7 897 314,83 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.2.1.1 | Услуги Транспортного оператора Красноярской агломерации (диспетчеризация, электронная оплата проезда и сбор билетной выручки, информирование пассажиров, мониторинг качества транспортного обслуживания, транспортное планирование) - городские маршруты |  |  | Всего | | 0,00 | | 116 603,76 | | 233 207,51 | 349 811,27 | 3 177 759,56 | | 3 919 932,73 | | 7 797 314,83 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 116 603,76 | | 233 207,51 | 349 811,27 | 3 177 759,56 | | 3 919 932,73 | | 7 797 314,83 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.2.1.2 | Услуги Транспортного оператора Красноярской агломерации (диспетчеризация, электронная оплата проезда и сбор билетной выручки, информирование пассажиров, мониторинг качества транспортного обслуживания, транспортное планирование) - межмуниципальные маршруты агломерации |  |  | Всего | | 0,00 | | 24 823,26 | | 49 646,52 | 74 469,77 | 676 499,17 | | 834 497,13 | | 1 659 935,85 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 24 823,26 | | 49 646,52 | 74 469,77 | 676 499,17 | | 834 497,13 | | 1 659 935,85 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.2.2 | Мероприятия по нормативному правовому и организационному обеспечению комплексного транспортного обслуживания населения |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 70 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 20 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.2.2.1 | Утверждение ПКРТИ городского округа город Красноярск |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.2.2.2 | Корректировка ПКРТИ городского округа город Красноярск |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 20 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 20 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.2.2.3 | Интеграция управления пригородными маршрутами в транспортную систему городского округа город Красноярск |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 50 000,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.2.2.4 | Мероприятия по организации мониторинга и оценке качества транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 8 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | | 24 000,00 | | 48 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 8 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | | 24 000,00 | | 48 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.2.2.5 | Обследование пассажиропотоков на маршрутах пассажирского транспорта общего пользования в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 15 000,00 | | 30 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 15 000,00 | | 30 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11.2.2.6 | Проведение социологических обследований подвижности населения Красноярской агломерации в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |  |  | Всего | | 0,00 | | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | | 9 000,00 | | 18 000,00 |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Региональный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | | 9 000,00 | | 18 000,00 |
| Муниципальный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| ИТОГО | | | | | ВСЕГО | | 1 104 160,94 | | 2 242 837,59 | 2 832 383,17 | 18 074 402,95 | | 148 034 732,26 | | 18 753 594,68 | 191 042 111,59 |
| Федеральный бюджет | | 143 675,00 | | 0,00 | 181 000,00 | 2 063 007,77 | | 37 201 587,77 | | 0,00 | 39 589 270,54 |
| Региональный бюджет | | 728 143,00 | | 1 240 104,15 | 945 662,61 | 3 775 644,33 | | 53 681 582,07 | | 6 165 097,13 | 66 536 233,30 |
| Муниципальный бюджет | | 232 342,94 | | 957 013,44 | 1 668 220,55 | 8 778 236,87 | | 40 957 900,34 | | 12 528 497,55 | 65 122 211,70 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 45 720,00 | 37 500,00 | 3 457 513,98 | | 16 193 662,07 | | 60 000,00 | 19 794 396,06 |

\* Примечание: Финансирование мероприятий Программы осуществляется посредством разработки и реализации соответствующих федеральных, региональных и муниципальных документов, при условии выделения средств на плановый период из соответствующего бюджета.

\*\* Примечание: В Программу мероприятий включены мероприятия, находящиеся в период 2021 г. на стадии реализации.

7.2 Обоснование выбора варианта проектирования на основании

сопоставления достигаемых целевых показателей ПКРТИ и оценки

затрат на реализацию наборов мероприятий

7.2.1 Проведение укрупненной оценки затрат на реализацию вариантов проектирования (по годам реализации).

Информация о распределении объемов финансирования ПКРТИ г. Красноярск по годам реализации в зависимости от сценария (варианта) проектирования и общие объемы финансирования ПКРТИ для каждого сценария представлены в таблице 7.2.1.1 и на рисунке 7.2.1.1.

Таблица 7.2.1.1. Информация о распределении объемов финансирования ПКРТИ г. Красноярск по периодам планирования в зависимости от сценария и общие объемы финансирования из всех источников, тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий | Периоды | | | ВСЕГО |
| 2021 2024 | 2025 2033 | 2034 2041 |
| Базовый | 6 260 687,20 | 3 378 196,35 |  | 9 638 883,55 |
| Сценарий 1 | 6 505 427,09 | 105 514 851,20 | 79 021 833,32 | 191 042 111,59 |
| Сценарий 2 | 45 518 187,20 | 77 453 788,60 | 150 152 701,90 | 273 124 677,68 |

Рисунок 7.2.1.1. Распределение общих объемов финансирования мероприятий ПКРТИ г. Красноярска по периодам планирования в зависимости от сценария.

Информация о структуре затрат на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них по периодам планирования представлена в таблице 7.2.1.2 и на рисунке 7.2.1.2.

Таблица 7.2.1.2. Информация о структуре затрат на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них по периодам планирования в зависимости от сценария и общие объемы финансирования, тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий | Периоды | | | ВСЕГО |
| 2021 2024 | 2025 2033 | 2034 2041 |
| Базовый | 4 127 125,95 | 0,00 |  | 4 127 125,95 |
| Сценарий 1 | 7 161 578,98 | 74 887 170,52 | 9 835 195,97 | 91 883 945,48 |
| Сценарий 2 | 35 100 294,09 | 47 039 389,96 | 9 744 261,43 | 91 883 945,47 |

Рисунок 7.2.1.2. Распределение объемов финансирования мероприятий ПКРТИ г. Красноярска по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального и местного значения и искусственных сооружений на них по периодам планирования в зависимости от сценария.

Основное отличие сценариев – в темпах и сроках финансирования мероприятий по развитию дорожной инфраструктуры. Сценарий 2 требует выделения значительных объемов финансирования уже в 2023–2024 гг. Наибольшие затраты обоих сценариев связаны с включением в перечень мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений на дорожной сети г. Красноярск (мосты, путепроводы, транспортные развязки).

Информация о структуре затрат на развитие инфраструктуры ПТОП, в том числе, на мероприятия по строительству и реконструкции аэропортов, речных портов, ТПУ, железнодорожных станций и вокзалов, автовокзалов, трамвайной сети, метрополитена, иных объектов ПТОП по периодам планирования представлена в таблице 7.2.1.3 и на рисунке 7.2.1.3.

Таблица 7.2.1.3. Информация о структуре затрат на развитие инфраструктуры ПТОП по периодам планирования в зависимости от сценария и общие объемы финансирования, тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарий | Периоды | | | ВСЕГО |
| 2021 2024 | 2025 2033 | 2034 2041 |
| Базовый | 215 472,16 | 1 091 664,43 |  | 1 307 136,59 |
| Сценарий 1 | 12 571 113,76 | 13 743 663,55 | 5 652 097,66 | 31 966 874,96 |
| Сценарий 2 | 3 991 072,20 | 7 371 892,59 | 20 603 910,17 | 31 966 874,96 |

Рисунок 7.2.1.3. Информация о структуре затрат на развитие инфраструктуры ПТОП по периодам планирования в зависимости от сценария.

Для сценария 2 наиболее затратными являются статьи расходов на развитие инфраструктуры ПТОП – 75% (50% для Сценария 1). Это обусловлено, прежде всего, такими мероприятиями, как строительство метрополитена.

Укрупненно состав мероприятий ПКРТИ г. Красноярск с оценкой затрат на каждый вид мероприятий по каждому сценарию представлен в таблице 7.2.1.4.

Таблица 7.2.1.4. Укрупненный состав мероприятий сценариев ПКРТИ г. Красноярск с оценкой затрат на каждый вид мероприятий, тыс. рублей.

| №  п/п | Мероприятия | Базовый сценарий | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 4 127 125,95 | 91 883 945,48 | 91 883 945,47 |
| 1.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | 2 696 586,64 | 40 161 230,12 | 40 161 230,12 |
| 1.2 | Строительство и реконструкция участков УДС местного значения для движения безрельсового пассажирского транспорта общего пользования | 46 379,77 | 1 296 657,29 | 1 296 657,28 |
| 1.3 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения | 1 384 159,54 | 50 426 058,07 | 50 426 058,07 |
| 2 | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | 2 140 936,59 | 84 233 073,07 | 166 315 639,17 |
| 2.1 | Строительство и реконструкция железнодорожных путей общего пользования |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятия по введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств (организация выделенных полос движения) |  | 40 430,00 | 40 430,00 |
| 2.3 | Организация движения транспорта общего пользования |  | 224 850,00 | 224 850,00 |
| 2.4 | Реконструкция и ремонт существующих трамвайных путей |  | 1 294 536,63 | 1 294 536,63 |
| 2.5 | Строительство трамвайных линий | 0,00 | 19 384 224,66 | 19 384 224,66 |
| 2.6 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт трамвайных и троллейбусных парков, строительство контактной сети троллейбуса | 1 602 036,59 | 8 981 202,00 | 8 981 202,00 |
| 2.7 | Строительство линий городской электрички (связки) |  | 5 075 453,48 | 5 075 453,48 |
| 2.8 | Строительство и реконструкция речных портов |  | 172 000,00 | 1 010 033,00 |
| 2.9 | Строительство и реконструкция ТПУ, железнодорожных станций |  | 2 233 500,00 | 2 233 500,00 |
| 2.10 | Строительство и реконструкция отстойно-разворотных площадок | 35 400,00 | 504 380,00 | 504 380,00 |
| 2.11 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автобусных парков | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 150 000,00 |
| 2.12 | Строительство метрополитена |  | 32 875 205,22 | 113 369 738,32 |
| 2.13 | Мероприятия по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава ПТОП | 103 500,00 | 275 878,20 | 275 878,20 |
| 2.14 | Мероприятия по организации новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, изменению и отмене действующих маршрутов |  | 12 771 412,89 | 12 771 412,89 |
| 3 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | 30 923,00 | 1 106 563,00 | 1 106 563,00 |
| 3.1 | Мероприятия по оборудованию стоянок и парковок легкового автотранспорта | 0,00 | 271 000,00 | 271 000,00 |
| 3.2 | Организация платного парковочного пространства в центральной части г. Красноярска |  |  |  |
| 3.3 | Организация парковок в районах массовой жилой застройки в г. Красноярске | 19 000,00 | 810 500,00 | 810 500,00 |
| 3.4 | Организация парковочных мест и упорядочивание парковки | 11 923,00 | 25 063,00 | 25 063,00 |
| 4 | Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий |  |  |  |
| 5 | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | 1 042 543,96 | 1 660 004,87 | 1 660 004,87 |
| 5.1.1 | Мероприятия по развитию пешеходной инфраструктуры | 598 143,96 | 1 215 404,87 | 1 215 404,87 |
| 5.1.2 | Организация пешеходных переходов в одном уровне | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 5.2 | Мероприятия по развитию велосипедной инфраструктуры | 443 050,00 | 443 250,00 | 443 250,00 |
| 6 | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | 101 440,00 | 484 100,00 | 484 100,00 |
| 6.1 | Введение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятия по развитию инфраструктуры грузового транспорта | 101 440,00 | 484 100,00 | 484 100,00 |
| 7 | Мероприятия по развитию сети дорог городского округа |  |  |  |
| 8 | Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и их участков, мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения | 1 735 720,00 | 1 735 920,00 | 1 735 920,00 |
| 8.1 | Мероприятия по организации дорожного движения |  |  |  |
| 8.2 | Разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределения их по времени движения |  |  |  |
| 8.3 | Повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формирование кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкция перекрестков и строительства транспортных развязок (локально-реконструктивные мероприятия на улично-дорожной сети г. Красноярска) | 614 590,00 | 614 590,00 | 614 590,00 |
| 8.4 | Транспортные и пешеходные ограждения | 30 190,00 | 30 190,00 | 30 190,00 |
| 8.5 | Оптимизация светофорного регулирования, управления светофорными объектами, включая адаптивное управление | 666 900,00 | 666 900,00 | 666 900,00 |
| 8.6 | Согласование (координация) работы светофорных объектов | 297 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 |
| 8.7 | Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках, перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования | 118 100,00 | 118 100,00 | 118 100,00 |
| 8.8 | Организация пропуска транзитных и грузовых транспортных средств | 3 240,00 | 3 440,00 | 3 440,00 |
| 8.9 | Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 8.10 | Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 8.11 | Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог в целом |  |  |  |
| 9 | Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | 224 452,00 | 224 452,00 | 224 452,00 |
| 9.1 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 |
| 9.2 | Организация или оптимизация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта, организация сбора и хранения документации по организации дорожного движения | 54 192,00 | 54 192,00 | 54 192,00 |
| 9.3 | Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения | 44 260,00 | 44 260,00 | 44 260,00 |
| 10 | Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |  |  |  |
| 10.1 | Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения |  |  |  |
| 10.2 | Мероприятия по созданию и эксплуатации системы диспетчеризации и контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда, информирования пассажиров |  |  |  |
| 10.3 | Мероприятия по закупке подвижного состава ПТОП (учтены в стоимости контрактов на обслуживание маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа) |  |  |  |
| 11 | Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 214 939,55 | 9 693 250,67 | 9 693 250,67 |
| 11.1 | Мероприятия по осуществлению регионального транспортного заказа |  |  |  |
| 11.2 | Мероприятия по созданию и эксплуатации системы диспетчеризации и контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда, информированию пассажиров | 214 939,55 | 9 693 250,67 | 9 693 250,67 |