|  |
| --- |
|  |
| Постановление администрации г. Красноярска от 13.03.2020 N 160(ред. от 19.07.2023)"Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Красноярска до 2042 года" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 05.12.2023  |

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 марта 2020 г. N 160

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2042 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 02.09.2020 N 674,от 30.06.2021 N 472, от 26.10.2022 N 933, от 14.11.2022 N 989,от 19.07.2023 N 516) |  |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:

1. Утвердить [Программу](#P30) комплексного развития социальной инфраструктуры города Красноярска до 2042 года согласно приложению.

(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 30.06.2021 N 472, от 19.07.2023 N 516)

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города

С.В.ЕРЕМИН

Приложение

к Постановлению

администрации города

от 13 марта 2020 г. N 160

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА ДО 2042 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановлений администрации г. Красноярска от 02.09.2020 N 674,от 30.06.2021 N 472, от 26.10.2022 N 933, от 14.11.2022 N 989,от 19.07.2023 N 516) |  |

Раздел I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 19.07.2023 N 516)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Содержание |
| 1 | Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Красноярска до 2042 года (далее - Программа) |
| 2 | Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов";Устав города Красноярска, принятый Решением Красноярского городского Совета депутатов от 24.12.1997 N В-62;Решение Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 N 7-107 "О Генеральном плане городского округа город Красноярск и о признании утратившими силу отдельных Решений Красноярского городского Совета" (в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 24.08.2022 N В-269) |
| 3 | Наименование разработчика Программы | администрация города Красноярска (департамент социального развития администрации города Красноярска), местонахождение: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 |
| 4 | Исполнители Программы | департамент градостроительства администрации города Красноярска;департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города Красноярска;департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города Красноярска;главное управление образования администрации города Красноярска;главное управление культуры администрации города Красноярска;главное управление по физической культуре и спорту администрации города Красноярска;управление архитектуры администрации города Красноярска |
| 5 | Цели и задачи Программы | цель Программы:обеспечение сбалансированного и перспективного развития социальной инфраструктуры города Красноярска в соответствии с потребностями в объектах социальной инфраструктуры города Красноярска.Задачи Программы:обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры города Красноярска для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;достижение расчетного уровня обеспеченности населения города Красноярска услугами в областях образования, физической культуры и спорта, культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;повышение эффективности функционирования действующих объектов социальной инфраструктуры |
| 6 | Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1) в области образования:обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями;обеспеченность населения общеобразовательными организациями;обеспеченность населения организациями дополнительного образования;2) в области культуры:обеспеченность населения организациями дополнительного образования в области культуры и искусства (детские музыкальные школы, художественные школы и школы искусств);обеспеченность населения организациями кинопоказа;обеспеченность населения организациями библиотечного обслуживания (общедоступными библиотеками, детскими библиотеками);обеспеченность населения организациями клубного типа;3) в области физической культуры и спорта:обеспеченность населения спортивными сооружениями |
| 7 | Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Красноярского края, средств бюджета города Красноярска, внебюджетных источников |
| 8 | Срок и этапы реализации Программы | срок реализации Программы:2019 - 2042 годы.Этапы реализации Программы:I этап - 2019 год;II этап - 2020 - 2025 годы;III этап - 2026 - 2030 годы;IV этап - 2031 - 2042 годы |
| 9 | Объемы и источники финансирования Программы | финансирование Программы осуществляется в объеме - 598,21 млрд руб., в том числе по годам:2019 год - 4,33 млрд руб.;2020 год - 2,94 млрд руб.;2021 год - 2,08 млрд руб.;2022 год - 2,95 млрд руб.;2023 год - 3,86 млрд руб.;2024 - 2025 годы - 17,33 млрд руб.;2026 - 2030 годы - 226,44 млрд руб.;2031 - 2042 годы - 338,28 млрд руб.Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период |
| 10 | Ожидаемые результаты реализации Программы | повышение показателей обеспеченности и доступности для населения услугами в области образования, физической культуры и спорта, культуры, предоставляемыми объектами социальной инфраструктуры муниципального образования города Красноярска |

Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 30.06.2021 N 472)

2.1. Описание социально-экономического положения

города Красноярска

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 19.07.2023 N 516)

Красноярск - административный центр Красноярского края, город краевого подчинения. Интегрируя человеческие ресурсы, транспортные, финансовые и материальные потоки территории через систему обширных социально-экономических связей, он оказывает существенное влияние на развитие Сибирского федерального округа.

Город основан в 1628 году как острог Красный Яр для защиты с юга подступов к городу Енисейску. Интенсивное развитие началось с постройкой в начале XVIII века Московского тракта. С учреждением в 1822 году Енисейской губернии город стал ее административным центром. С 1934 года - центром созданного Красноярского края.

Красноярск находится в зоне умеренно континентального климата с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Средняя температура января - -20°, июля - +18°.

Красноярск расположен в глубокой долине по обоим берегам реки Енисей. Протекая почти строго по меридиану с юга на север, Енисей делит российскую территорию примерно пополам, формируя границу между Восточной и Западной Сибирью.

Город занимает территорию в 379,5 кв. км, из них 98,4% относятся к землям населенных пунктов, 1% - промышленности, энергетики, транспорта и связи, 0,6% - сельскохозяйственного назначения, 0,1% - особо охраняемым территориям.

Административно город Красноярск разделен на 7 районов.

Численность населения городского округа города Красноярска на 01.01.2023 составила 1197659 человек, с учетом официальных итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, что на 93878 человек или на 8,5% больше, чем год назад. Естественная убыль населения в 2022 году составила 1471 человек, что на 406 человек меньше по сравнению в 2021 годом.

В 2012 году город Красноярск стал четырнадцатым городом-миллионником России.

Красноярск - это опорный центр края в переработке, машиностроении, энергетике, научно-технических и образовательных разработках. Это город, скрепляющий край. Город находится в центре реализации государственных проектов, таких как Ванкорское нефтегазовое месторождение - крупнейшее из месторождений, открытых и введенных в эксплуатацию в России за последнюю четверть века. Строительство, реконструкция объектов социальной сферы - один из приоритетов муниципалитета на ближайшие годы.

Приоритеты в сфере реализации Программы определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и Стратегией социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года (далее - Стратегия), утвержденной Решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 N 3-42.

Программа - это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Программа имеет высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Сроки разработки и утверждения Программы связаны со сроками утверждения Генерального плана городского округа город Красноярска Красноярского края.

В целях реализации обеспечения сбалансированного и перспективного развития социальной инфраструктуры города Красноярска в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения сформирован ряд мер, направленных на достижение поставленных целей и задач. Реализация мероприятий Программы позволит повысить качество и доступность оказываемых услуг в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации одним из основных принципов градостроительной деятельности является осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории.

На территории города Красноярска указанными документами являются Генеральный план городского округа город Красноярск, с учетом изменений, утвержденных Решением Красноярского городского Совета депутатов от 24.08.2022 N В-269; Правила землепользования и застройки городского округа город Красноярск, утвержденные Решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 N В-122; проекты планировки и проекты межевания территории.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов

социальной инфраструктуры города Красноярска, сложившийся

уровень обеспеченности населения города Красноярска

услугами в областях образования, физической культуры

и спорта, культуры и прогнозируемый спрос

на указанные услуги

2.2.1. В области образования

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 19.07.2023 N 516)

В структуру муниципальной системы образования города Красноярска по данным на 01.01.2023 входят 293 муниципальных образовательных учреждения, из них 111 общеобразовательных учреждений, 159 дошкольных учреждений и 19 структурных подразделений на базе муниципальных общеобразовательных организаций, 16 учреждений дополнительного образования, 7 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В муниципальных общеобразовательных организациях города Красноярска по данным комплектования на 05.09.2022 в 2022/23 учебном году будет обучаться 136301 учащийся.

Численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, по состоянию на 01.01.2023 составляет 53829 детей. Посещают частные детские сады, заключившие контракт с муниципальным дошкольным образовательным учреждением на оказание услуги по присмотру и уходу, - 3598 детей.

По состоянию на 01.01.2023 получают услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования 37389 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования.

По состоянию на 01.01.2023 общее количество зданий, включая приспособленные здания (помещения), принадлежащих муниципальным образовательным учреждениям города Красноярска, составляет 454 единицы (таблица 1).

Таблица 1

Информация о количестве зданий муниципальных образовательных

учреждений в городе Красноярске

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Железнодорожный/Центральный | Кировский | Ленинский | Октябрьский | Свердловский | Советский | Всего |
| Количество зданий |
| Здания общеобразовательных учреждений | 24 | 16 | 22 | 23 | 18 | 32 | 135 |
| Здания дошкольных образовательных учреждений, в том числе структурные подразделения дошкольного образования | 41 | 36 | 40 | 32 | 44 | 77 | 270 |
| Здания учреждений дополнительного образования | 13 | 2 | 12 | 7 | 3 | 12 | 49 |
| Итого | 78 | 54 | 74 | 62 | 65 | 121 | 454 |

Построены до 1960 года со сроком эксплуатации от 59 и старше - 58 зданий (12,8% от общего фонда);

построены в период 1961 - 1980 годов со сроком эксплуатации от 40 до 59 лет - 208 зданий (45,8% от общего фонда);

построены в период 1981 - 2000 годов со сроком эксплуатации от 20 до 39 лет - 120 зданий (26,4% от общего фонда);

построены после 2000 года со сроком эксплуатации менее 20 лет - 68 зданий (15,0% от общего фонда).

По состоянию на 01.01.2023 вышеуказанная информация представлена в таблице 2.

Таблица 2

Годы постройки зданий муниципальных образовательных

учреждений в городе Красноярске

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Годы строительства зданий муниципальных образовательных объектов | Всего |
| до 1960 г. | 1961 - 1980 гг. | 1981 - 2000 гг. | после 2000 г. |
| Здания школ | 21 | 66 | 37 | 11 | 135 |
| Здания детских садов | 25 | 118 | 72 | 55 | 270 |
| Здания учреждений дополнительного образования | 12 | 24 | 11 | 2 | 49 |
| Итого | 58 | 208 | 120 | 68 | 454 |

Состояние муниципальных образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности зданий, инженерных конструкций (сетей) и коммуникаций. Около 57,4% зданий образовательных учреждений отрасли "Образование" имеют срок эксплуатации более 40 лет. 14 зданий построены до 1940 года.

Для обеспечения конструкционной и технической безопасности зданий муниципальных образовательных учреждений особенно актуальным становится проведение системной работы по недопущению и устранению аварийности зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений.

По состоянию на 01.02.2023 выведены из эксплуатации 25 зданий образовательных учреждений, из них:

12 зданий школ общей проектной мощностью 6410 мест (фактическое количество учащихся - 7571);

12 зданий детских садов общей проектной мощностью 1404 места (фактическое количество воспитанников - 1449);

часть здания учреждения дополнительного образования и одно здание дополнительного образования.

Данные представлены в таблице 3.

Таблица 3

Перечень

муниципальных образовательных учреждений, не функционирующих

в городе Красноярске

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование образовательного учреждения | Адрес | Проектная мощность | Фактическое количество учащихся на момент закрытия здания | Год постройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общеобразовательные учреждения |
| 1 | МБОУ СШ N 21 | пр-кт Свободный, 61 | 540 | 476 | 1957 |
| 2 | МАОУ СШ N 16 | ул. Песочная, 20 | 385 | 385 | 1936 |
| 3 | МБОУ СШ N 86 (начальная школа) | ул. Комбайностроителей, 8 | 340 | 405 | 1947 |
| 4 | МБОУ СШ N 86 (старшая школа) | ул. Лизы Чайкиной, 5 | 520 | 457 | 1962 |
| 5 | МАОУ СШ N 53 | ул. Волжская, 31г | 625 | 625 | 1963 |
| 6 | МАОУ СШ N 16 (здание начальной школы) | ул. 26 Бакинских Комиссаров, 24а | 300 | 300 | 1947 |
| 7 | МАОУ СШ N 66 | ул. Аэровокзальная, 4г | 500 | 409 | 1965 |
| 8 | МАОУ Лицей N 11 (здание старшей школы) | ул. Академика Вавилова, 37 | 600 | 811 | 1936 |
| 9 | МАОУ СШ N 50 | ул. Глинки, 2б | 500 | 317 | 1959 |
| 10 | МБОУ СШ N 27 | ул. Конституции СССР, 19 | 750 | 720 | 1976 |
| 11 | МАОУ СШ N 108 | ул. Тельмана, 29а | 600 | 1579 | 1969 |
| 12 | МАОУ СШ N 5 | ул. Краснодарская, 5б | 750 | 1087 | 1968 |
| ИТОГО | 6410 | 7571 |  |
| Дошкольные образовательные учреждения |
| 13 | МБДОУ N 187 | ул. Песочная, 22а | 85 | 85 | 1963 |
| 14 | МБДОУ N 235 | ул. Калинина, 76ж | 75 | 108 | 1968 |
| 15 | МАДОУ N 110 | ул. Корнетова, 12а | 135 | 135 | 1960 |
| 16 | МБДОУ N 21 | ул. Мечникова, 42 | 95 | 95 | 1961 |
| 17 | МАДОУ N 246 | пр-кт Металлургов, 18а | 269 | 280 | 1981 |
| 18 | МБДОУ N 60 | пер. Медицинский, 2а | 106 | 106 | 1960 |
| 19 | МАДОУ N 272 | ул. Волжская, 32 | 122 | 123 | 1960 |
| 20 | МБДОУ N 20 | ул. Затонская, 48 | 108 | 108 | 1950 |
| 21 | МАДОУ N 40 | ул. Веселая, 6 | 50 | 50 | 1942 |
| 22 | МАДОУ N 40 | ул. Туристская, 86 | 94 | 94 | 1960 |
| 23 | МБДОУ N 276 | ул. Нерчинская, 5 | 171 | 171 | 1961 |
| 24 | МАДОУ N 140 | ул. Никитина, 8д | 94 | 94 | 1959 |
| ИТОГО | 1404 | 1449 |  |
| Учреждения дополнительного образования |
| 25 | МБОУ ДО ЦДО N 5 (часть здания) | ул. Шахтеров, 2а | 200 | 1604 | 1960 |
| 26 | МАОУ ДО "Медиа-Мастерская" | ул. Академика Вавилова, 21 | 430 | 1200 | 1936 |
| ИТОГО | 630 | 2804 |  |

Имеются замечания надзорных органов по отдельным элементам, которые можно устранить только в ходе проведения реконструкции или комплексного капитального ремонта.

В период с 2011 по 2018 год комплексный капитальный ремонт и реконструкция старых зданий осуществлены в 30 образовательных организациях (12 школ, 18 детских садов).

Перспективы развития градостроительной деятельности города Красноярска ставят задачу формирования оптимальной образовательной инфраструктуры в районах застройки, обеспечивающей комплексную доступность образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Создание образовательных комплексов как новых центров образовательной активности в пространстве города Красноярска будет способствовать повышению привлекательности районов с массовой жилой застройкой.

2.2.1.1. Дошкольные образовательные учреждения

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 19.07.2023 N 516)

По состоянию на 01.01.2023 сеть учреждений дошкольного образования города представлена 159 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями и 19 структурными подразделениями при общеобразовательных организациях.

На 01.01.2023 вместимость муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 54816 мест (с учетом закрытых детских садов) при этом фактическое количество воспитанников - 53829.

В соответствии с задачами федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография", а также мероприятий, запланированных к проведению в рамках Десятилетия детства (Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"), необходимо обеспечить развитие инфраструктуры дошкольного образования, а также повышение доступности образования для детей.

По результатам реализации данных мероприятий за период 2019 - 2022 годов в городе введено в эксплуатацию 21 здание детского сада общей проектной мощностью 5132 места в динамично развивающихся и застраиваемых микрорайонах города.

Повышение доступности и качества дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет в городе Красноярске осуществляется через диверсификацию форм дошкольного образования, удовлетворение части спроса на услуги дошкольного образования за счет частных поставщиков услуг.

На территории города Красноярска осуществляют деятельность 34 субъекта малого и среднего предпринимательства, которые предоставляют услугу по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 7 лет на основании договоров (контрактов), заключенных с муниципальными дошкольными образовательными учреждениями (из них 24 имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам дошкольного образования).

За счет осуществления закупок в частных дошкольных учреждениях в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 7 лет создано 4571 место для детей дошкольного возраста, в 2023 году планируется создать дополнительных 570 мест.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования администрацией города Красноярска с 2007 года и по настоящее время реализуются комплексные мероприятия по развитию сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет строительства новых зданий дошкольных учреждений, проведения капитального ремонта зданий детских садов, переоборудования имеющихся помещений в зданиях дошкольных образовательных учреждений.

По состоянию на 01.02.2023 находятся в аварийном состоянии 12 муниципальных дошкольных учреждений (общая проектная вместимость - 1404 места):

Железнодорожный и Центральный районы: ДОУ N 21 (бывшее ДОУ N 52);

Ленинский район: ДОУ N 276 (бывшее ДОУ N 166); 187 (бывшее ДОУ N 155); 272;

Кировский район: ДОУ N 110 (бывшее ДОУ N 128);

Свердловский район: ДОУ N 20, 40 (2 здания) - (бывшее ДОУ N 16, 24), 60;

Октябрьский район: ДОУ N 235 (бывшее ДОУ N 195);

Советский район: N 140 (бывшее ДОУ N 99), N 246 (бывшее ДОУ N 190).

Технико-экономические [параметры](#P1778) существующих дошкольных образовательных учреждений представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

Анализ существующей обеспеченности населения учреждениями

и причины проектирования

В целях развития сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 N АК-950/02 разработаны методические рекомендации и согласованы с Минэкономразвития России. В соответствии с указанными рекомендациями для расчета обеспеченности дошкольными местами используется минимальное значение показателя "обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного образования" для городской местности - предлагаемое значение 65 мест в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет. Расчеты представлены в таблице 4.

Таблица 4

Обеспеченность местами в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях в городе Красноярске

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Возраст от 0 до 7 лет | Обеспеченность местами |
| количество детского населения на 01.01.2023 | нормативная численность дошкольных мест (в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет - 65 мест) | фактическое количество мест на 01.01.2023 (без учета нефункционирующих ДОУ) | % |
| Город Красноярск | 100506 | 65329 | 53412 | 81,8 |

Таблица 4.1

Обеспеченность местами в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях по районам города Красноярска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район города | Возраст от 0 до 7 лет | Обеспеченность местами |
| количество детского населения на 01.01.2023 | нормативная численность дошкольных мест (в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет - 65 мест) | фактическое количество мест на 01.01.2023 (без учета нефункционирующих ДОУ) | % |
| Железнодорожный и Центральный | 13576 | 8824 | 7390 | 83,7 |
| Октябрьский | 15990 | 10394 | 6925 | 66,6 |
| Советский | 34203 | 22232 | 19304 | 86,8 |
| Кировский | 10684 | 6945 | 6195 | 89,2 |
| Ленинский | 10644 | 6919 | 6109 | 88,3 |
| Свердловский | 15409 | 10016 | 7489 | 74,8 |
| ИТОГО | 100506 | 65330 | 53412 | 81,8 |

Наибольшая потребность в дошкольных местах наблюдается в Октябрьском районе в городе, обеспеченность от нормативной численности составляет 66,6%, в Свердловском районе в городе - 74,8%.

Исходя из действующих нормативов градостроительного проектирования города Красноярска, утвержденных Решением Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 N В-299 "Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск" (в ред. от 16.06.2020 N 7-108), минимально допустимый уровень обеспеченности в дошкольных образовательных организациях составляет не менее 43 мест на одну тысячу человек.

Информация по обеспеченности дошкольными местами представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Обеспеченность местами в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях по районам города Красноярска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район города | Численность городского населения в районе города на 01.01.2022 по статистическим данным Красноярскстата | Дошкольные образовательные организации |
| расчетное количество мест с учетом местного норматива обеспеченности (43 уч. на 1000 чел.) | фактическое количество мест на 01.01.2023 (без учета нефункционирующих ДОУ) | % обеспеченности согласно нормативу |
| Железнодорожный и Центральный | 167685 | 7210 | 7390 | 102,5 |
| Октябрьский | 176663 | 7597 | 6925 | 91,2 |
| Советский | 350382 | 15066 | 19304 | 128,1 |
| Кировский | 115994 | 4988 | 6195 | 124,2 |
| Ленинский | 148551 | 6388 | 6109 | 95,6 |
| Свердловский | 143748 | 6181 | 7489 | 121,2 |
| ИТОГО | 1103023 | 47430 | 53412 | 112,6 |

Согласно действующим нормативам градостроительного проектирования города Красноярска ситуация с обеспеченностью дошкольными местами не соответствует существующей потребности населения в дошкольных местах, исходя из фактической численности детского населения в возрасте от 0 до 7 лет. В этой связи действующие нормативы градостроительного проектирования требуют изменения значения для определения расчетного количества мест.

Кроме этого, в муниципальных дошкольных организациях города сверх утвержденного СП 2.4.3648-20 организовано 5044 места. Также отмечается ежегодный миграционный прирост детского населения в среднем на 3 тыс. человек.

Таким образом, с учетом строительства в 2023 году двух зданий под дошкольные организации общей мощностью 490 мест и наличием аварийных зданий детских садов общей мощностью 1404 места и зданий с угрозой к закрытию в трехлетней перспективе на 1013 мест, дефицит дошкольных мест в г. Красноярске составляет 12441 место от нормативной обеспеченности.

Таблица 5

Ожидаемые прогнозируемые показатели после исполнения

мероприятий по проектированию, строительству,

реконструкции объектов дошкольного образования

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Годы |
| 2019 | 2020 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2042 |
| Количество единиц вводимых объектов | 11 | 15 | 79 | 63 |
| Количество дополнительных созданных дошкольных мест после ввода объектов | 2547 | 3640 | 20129 | 16535 |
| Число мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования | 52086 | 55726 | 75855 | 92390 |
| Детское население в возрасте от 0 до 7 лет (ежегодный прирост 3000 чел.) | 98365 | 109506 | 124506 | 142506 |
| Нормативное количество дошкольных мест (в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет - 65 мест) | 63937 | 71179 | 80929 | 92629 |
| % обеспеченности дошкольными местами | 81,5 | 78,3 | 93,7 | 99,7 |

При условии реализации программных мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению 168 зданий дошкольных учреждений (42851 место), процент обеспеченности дошкольными местами к 2042 году, при учете снижения рождаемости, составит 99,7%.

Реализуемые мероприятия и потребность в мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов дошкольного образования представлены в [приложениях 2](#P6075), [3](#P7662) к настоящей Программе.

2.2.1.2. Общеобразовательные учреждения

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 19.07.2023 N 516)

Сеть общеобразовательных учреждений в 2021/22 учебном году была представлена 110 учреждениями, в которых обучалось 129158 человек, в том числе:

начальное общее образование - 59755 учащихся;

основное общее образование - 57700 учащихся;

среднее общее образование - 11703 учащихся.

По данным комплектования на 2022/23 учебный год в 111 общеобразовательных организациях численность обучающихся увеличилась на 5,5% и составила 136301 человек, в том числе:

начальное общее образование - 62947 учащихся;

основное общее образование - 62038 учащихся;

среднее общее образование - 11316 учащихся.

Наибольшее число общеобразовательных учреждений расположено в Советском районе города.

Распределение учащихся по численности, уровням образования и сменам представлено в таблице 6.

Таблица 6

Распределение учащихся по численности, уровням

образования и сменам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район | Число школ | Численность обучающихся, на 05.09.2022, чел. | % от общего числа по городу | Численность обучающихся |
| 1 - 4-х классов | 5 - 11-х классов | всего | в 1-ю смену | в 2-ю смену |
| Железнодорожный | 9 | 4356 | 5399 | 9755 | 7,2 | 6865 | 2890 |
| Кировский | 12 | 5875 | 6986 | 12861 | 9,4 | 10176 | 2685 |
| Ленинский | 17 | 7627 | 9500 | 17127 | 12,6 | 13029 | 4098 |
| Октябрьский | 20 | 9697 | 11215 | 20912 | 15,3 | 14246 | 6666 |
| Свердловский | 14 | 8404 | 9468 | 17872 | 13,1 | 13567 | 4305 |
| Советский | 30 | 21252 | 24467 | 45719 | 33,5 | 29198 | 16521 |
| Центральный | 9 | 5736 | 6319 | 12055 | 8,8 | 7925 | 4130 |
| Итого | 111 | 62947 | 73354 | 136301 | 100,0 | 95006 | 41295 |

Из 111 муниципальных общеобразовательных учреждений в 14 школах образовательный процесс организован в одну смену, в 97 школах - в две смены. Количество обучающихся, занимающихся во вторую смену, составляет 41295 человек.

За период 2012 - 2018 годов проведен комплексный капитальный ремонт в 12 общеобразовательных учреждениях:

СШ N 34 по ул. Ключевской, 61;

СШ N 79 по пер. Тихому, 18;

СШ N 73 по ул. Мелькомбинатской, 2;

СШ N 4 по ул. Горького, 97;

СШ N 66 по ул. Партизана Железняка, 16;

Гимназия N 7 по пр-кту им. газеты "Красноярский рабочий", 38;

Школа-интернат N 1 по ул. Пастеровской, 25;

СШ N 72 по ул. Курчатова, 7;

Лицей N 28 по ул. Профсоюзов, 16;

СШ N 80 по пр-кту им. газеты "Красноярский рабочий", 92б;

СШ N 49 по ул. Мичурина, 37;

СШ N 98 по пр-кту Металлургов, 14а.

По состоянию на 01.02.2023 деятельность 12 зданий муниципальных общеобразовательных организаций проектной вместимостью 6410 мест (фактическое количество учащихся - 7571), находящихся в аварийном состоянии, приостановлена:

Железнодорожный район: СШ N 86 (2 здания по ул. Комбайностроителей, 8; ул. Лизы Чайкиной, 5);

Центральный район: СШ N 27 (ул. Конституции СССР, 19);

Октябрьский район: СШ N 21 (пр-кт Свободный, 61);

Советский район: СШ N 5 (ул. Краснодарская, 5 б), СШ N 66 (ул. Аэровокзальная, 4г), СШ N 108 (ул. Тельмана, 29а);

Ленинский район: СШ N 16 (здание начальной школы по ул. 26 Бакинских Комиссаров, 24а, здание бывшей СШ N 47 по ул. Песочной, 20), СШ N 50 (ул. Глинки, 2б), СШ N 53 (ул. Волжская, 31г);

Кировский район: Лицей N 11 (здание старшей школы по ул. Академика Вавилова, 37).

Технико-экономические [параметры](#P1778) существующих муниципальных общеобразовательных учреждений представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

Анализ существующей обеспеченности населения

муниципальными общеобразовательными учреждениями

Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" минимальным значением показателя установлено предлагаемое значение 95 мест в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Таблица 7

Обеспеченность местами в муниципальных общеобразовательных

организациях в городе Красноярске

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | От 7 до 18 лет | Обеспеченность |
| количество детского населения на 01.01.2022 по статистическим данным Красноярскстата | нормативная численность школьных мест (в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет - 95 мест) | фактическое количество мест в ОУ в одну смену | % |
| Город Красноярск | 135316 | 128550 | 94345 | 73,4 |

Таблица 7.1

Обеспеченность местами в муниципальных общеобразовательных

учреждениях по районам города Красноярска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район города | От 7 до 18 лет | Обеспеченность |
| численность детей на 01.01.2023 | нормативная численность школьных мест (в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет - 95 мест) | фактическое количество мест в ОУ в одну смену | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ленинский | 17590 | 16711 | 14514 | 86,9 |
| Кировский | 13584 | 12905 | 10652 | 82,5 |
| Свердловский | 18842 | 17900 | 12227 | 68,3 |
| Октябрьский | 22588 | 21459 | 16676 | 77,7 |
| Железнодорожный и Центральный | 23048 | 21896 | 14456 | 66,0 |
| Советский | 46336 | 44019 | 25820 | 58,7 |
| Итого | 141988 | 134889 | 94345 | 70,0 |

Уровень обеспеченности в школьных местах в Советском районе в городе составляет 58,7%, что говорит о масштабном строительстве жилого сектора.

Проектная вместимость муниципальных общеобразовательных учреждений города Красноярска составляет (с учетом закрытых школ) - 94345 мест. Перекомплект школ составляет 41956 человек (44,5%). Количество учащихся за три года увеличилось на 12403 человека (2022/21 учебный год - 123898 чел., 2022/23 учебный год - 136301 чел.).

Исходя из действующих нормативов градостроительного проектирования города Красноярска, утвержденных Решением Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 N В-299 "Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск" (в редакции Решения от 16.06.2020 N 7-108), минимальная потребность в местах на 1000 человек в общеобразовательных организациях составляет 103 места. Информация по обеспеченности школьными местами представлена в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Обеспеченность местами в муниципальных общеобразовательных

учреждениях по районам города Красноярска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район города | Численность городского населения в районе города на 01.01.2022 по статистическим данным Красноярскстата | Общеобразовательные организации |
| расчетное количество мест (103 уч. на 1000 чел.) с учетом местного норматива обеспеченности | фактическое количество мест в ОУ в одну смену | % обеспеченности согласно нормативу |
| Кировский | 115994 | 11947 | 10652 | 89,2 |
| Ленинский | 148551 | 15300 | 14514 | 94,9 |
| Свердловский | 143748 | 14806 | 12227 | 82,6 |
| Октябрьский | 176663 | 18196 | 16676 | 91,6 |
| Советский | 350382 | 36089 | 25820 | 71,5 |
| Центральный и Железнодорожный | 167685 | 17272 | 14456 | 83,7 |
| ИТОГО | 1103023 | 113610 | 94345 | 83,0 |

Согласно действующим нормативам градостроительного проектирования города Красноярска ситуация с обеспеченностью школьными местами не соответствует существующей ситуации с обеспеченностью школьными местами в районах города, исходя из фактической численности детского населения в возрасте от 7 до 18 лет. В этой связи действующие нормативы градостроительного проектирования требуют изменения значений для определения расчетного количества мест.

Таблица 8

Ожидаемые прогнозируемые показатели после исполнения

мероприятий по проектированию, строительству,

реконструкции объектов общего образования

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Годы |
| 2019 | 2020 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2042 |
| Количество единиц вводимых объектов общего образования | 2 | 13 | 37 | 37 |
| Количество дополнительных созданных школьных мест после ввода объектов | 2560 | 10125 | 48285 | 46280 |
| Число мест в организациях, реализующих программы общего образования | 93598 | 103723 | 152008 | 198288 |
| Численность обучающихся (с учетом ежегодного прироста на 4135 чел.) | 123371 | 144046 | 164721 | 201936 |
| Нормативное количество мест (в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет - 95 мест) | 117202 | 136844 | 156485 | 191839 |
| % обеспеченности общеобразовательными учреждениями | 80,0 | 75,8 | 97,1 | 103,3 |

При расчете нормативного количества мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях к 2042 году с учетом запланированных Программой мероприятий (89 школ, 107250 школьных мест) процент обеспеченности услугами общего образования достигнет 103,3%.

Реализуемые мероприятия и потребность в мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлены в [приложениях 2](#P6075), [3](#P7662) к настоящей Программе.

2.2.1.3. Учреждения дополнительного образования

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 19.07.2023 N 516)

В муниципальной системе образования города Красноярска функционируют 16 учреждений дополнительного образования детей. Показатель занимающихся в учреждениях дополнительного образования в плановом периоде достигнет 23,0% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (168124 ребенка) и составит 50437 человек.

На базе общеобразовательных учреждений действует 71 структурное подразделение, реализуется более 3500 программ дополнительного образования по 6 направленностям: технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, в секциях и кружках, физкультурно-спортивных клубах с охватом около 113 тыс. детей.

Центрами дополнительного образования детей являются 44 школьных музея на базе 44 образовательных организаций города. Последние четыре года 9 музеев общеобразовательных учреждений становились финалистами краевого фестиваля школьных музеев.

В целях эффективной реализации задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", привлечения жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) проводится большая работа по улучшению спортивной инфраструктуры и повышению доступности спортивных сооружений.

Состояние физкультурно-спортивной инфраструктуры:

229 спортивных залов;

86 футбольных полей (28 с искусственным покрытием);

73 комплексных спортивных площадки с резиновым покрытием;

24 хоккейные (ледовые) площадки;

27 полос препятствий;

порядка 200 - иные спортивно-развивающие площадки и гимнастические городки для разновозрастных групп (в том числе для подготовки к выполнению нормативов ГТО).

В развитии физической культуры и спорта в городе Красноярске большая роль отводится работе по формированию сети физкультурно-спортивных клубов в образовательных учреждениях. В 2022/23 учебном году в общеобразовательных учреждениях функционируют 78 физкультурно-спортивных клубов с общей численностью 23352 человека (обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет), в которых осуществляют деятельность педагогические работники в количестве 510 человек.

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях" потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 - 75%. Таким образом, установлена численность мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях с предельным значением для городской местности - 30 мест.

Информация об обеспеченности населения муниципальными учреждениями дополнительного образования представлена в таблицах 9, 10.

Таблица 9

Обеспеченность населения муниципальными учреждениями

дополнительного образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид учреждения | Единица измерения | Нормативная численность мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет | Количество мест | Обеспеченность, % |
| численность детского населения от 5 до 18 лет на 01.01.2023 | нормативное | фактическое на 01.01.2023 |
| Учреждение дополнительного образования | мест | 30 | 168124 | 50437 | 37389 | 74,1 |

Обеспеченность населения муниципальными учреждениями дополнительного образования в пределах нормативного количества.

Таблица 10

Ожидаемые прогнозируемые показатели после исполнения

мероприятий по проектированию, строительству,

реконструкции объектов дополнительного образования

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Годы |
| 2019 | 2020 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2042 |
| Количество единиц вводимых объектов дополнительного образования | 0 | 1 | 6 | 11 |
| Количество созданных мест после ввода объектов | 0 | 100 | 1910 | 4125 |
| Фактическое количество мест | 36863 | 37489 | 39399 | 43524 |
| Численность детского населения от 5 до 18 лет | 159937 | 168124 | 183937 | 203937 |
| Нормативное количество мест (на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет - 30 мест) | 47981 | 50437 | 55181 | 61181 |
| Обеспеченность учреждениями дополнительного образования, % | 76,8 | 74,3 | 71,4 | 71,1 |

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами в пределах нормы (70 - 75%).

Реализуемые мероприятия и потребность в мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлены в [приложениях 2](#P6075), [3](#P7662) к настоящей Программе.

2.2.2. В области культуры

Город Красноярск - важнейший опорный центр социально-экономического, а значит, и культурного развития не только краевого, но и федерального уровня. Город Красноярск является одним из шести городов России, имеющих все типы учреждений культуры, все виды театров.

Город Красноярск имеет высокий уровень предложения услуг культуры благодаря деятельности 5 государственных театров, краевой филармонии, 17 муниципальных детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, 4 частных музыкальных школ, 9 государственных и муниципальных дворцов культуры, 8 ведомственных клубных учреждений, 47 государственных и муниципальных библиотек, 3 государственных и 2 муниципальных музеев, 1 муниципального и 7 коммерческих кинотеатров, 5 муниципальных и 11 государственных творческих коллективов, около 60 субъектов различных форм собственности, оказывающих услуги в отрасли культуры.

В городе существует развитая система непрерывного художественного образования, позволяющая сохранять преемственность традиций профессионального искусства: Красноярский государственный институт искусств, Красноярский государственный художественный институт, Красноярский колледж искусств им. П. Иванова-Радкевича, Красноярский хореографический колледж, Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова, муниципальные школы дополнительного образования - музыкальные, художественные школы, школы искусств.

Отрасль "Культура" в городе Красноярске координирует деятельность субъектов (муниципальных учреждений, общественных объединений, бизнеса) по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного дела, музейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств, современного изобразительного искусства, сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных и международных связей в сфере культуры.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

2.2.2.1. Учреждения культуры

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 19.07.2023 N 516)

Задачи культурной политики в городе Красноярске реализуются сетью из 33 муниципальных учреждений культуры и образования в отрасли "Культура", которые обеспечивают жителям конституционные гарантии на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни:

2 централизованные библиотечные системы для взрослого населения и детей, в которые входят 44 библиотеки-филиала, из них 25 библиотек для взрослого населения, 19 - для детей;

2 музея;

5 учреждений клубного типа - дворцов культуры;

5 творческих коллективов;

1 кинотеатр;

1 зоопарк;

17 учреждений дополнительного образования.

Технико-экономические [параметры](#P1778) существующих муниципальных учреждений культуры представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

Таблица 12

Обеспеченность населения учреждениями культуры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид учреждения | Единицы измерения | Норма | Количество | Обеспеченность, % |
| фактическое | нормативное |
| Музеи | музей | 6 сетевых единиц/городской округ с населением от 1 млн человек | 7 | 6 | 116,7 |
| Учреждения клубного типа - дворцы культуры | мест | 4 посадочных места/1000 жителей | 4338 | 4375 | 99,2 |
| Кинотеатры | кинозал | 1 кинозал/20000 чел. населения | 44 | 55 | 80,0 |
| Общедоступная библиотека | библиотека | 1 общедоступная библиотека/20000 чел. населения, 1 детская библиотека/10000 детей | 44 | 75 | 58,7 |

Расчет уровня существующей обеспеченности определен на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965.

Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры:

музеями превышает нормативный уровень на 16,7%;

клубного типа близок к нормативному уровню - 99,2%;

кинопоказа высокий, составляет - 80,0%;

библиотеками низкий, не соответствует нормативу, составляет 58,7% соответственно.

Таблица 13

Ожидаемые прогнозируемые показатели после исполнения

мероприятий по проектированию, строительству,

реконструкции объектов

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Годы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2042 |
| Обеспеченность населения учреждениями клубного типа, % | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспеченность населения учреждениями кинопоказа, % | 88,9 | 87,3 | 80,0 | 72,2 | 65,5 | 125,5 |
| Обеспеченность населения учреждениями - библиотеками, % | 58,9 | 58,0 | 57,3 | 56,0 | 55,0 | 82,7 |

Причины проектирования, строительства, реконструкции объектов:

необходимость расширения сети существующих объектов муниципальных учреждений культуры для повышения уровня доступности населения к получению услуг;

недостаток объектов муниципальных учреждений культуры в районах новостроек;

неравномерное распределение объектов культуры в районах города (диспропорция);

дефицит современных объектов культуры, оснащенных необходимым оборудованием, позволяющим реализовывать новые формы оказания услуг населению.

Реализуемые мероприятия и потребность в мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры представлены в [приложениях 2](#P6075), [3](#P7662) к настоящей Программе.

2.2.2.2. Учреждения дополнительного образования

в области культуры и искусства

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 19.07.2023 N 516)

Образование в области культуры и искусства осуществляют 17 учреждений дополнительного образования - детские музыкальные, художественные школы и школы искусств.

В городе Красноярске проводится работа по организации межведомственного взаимодействия в целях реализации дополнительных образовательных программ учреждениями дополнительного образования отрасли "Культура" на площадях общеобразовательных учреждений города.

Технико-экономические [параметры](#P1778) существующих муниципальных учреждений в области культуры представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

Расчет уровня существующей обеспеченности определяется на основании Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 N АК-950/02.

Для субъектов Российской Федерации количество организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) (далее - ДШИ) определяется исходя из необходимости обеспечения 12% охвата детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств.

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 12% обучающихся 1 - 8-х классов общеобразовательных организаций.

Таблица 15

Обеспеченность населения учреждениями дополнительного

образования в области культуры и искусства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид учреждения | Единицы измерения | Норма | Количество | Обеспеченность, % |
| фактическое | нормативное |
| Учреждения дополнительного образования в области культуры и искусства | учащиеся | 12% обучающихся 1 - 8-х классов общеобразовательных организаций | 8775 | 13766 | 63,7 |

Уровень обеспеченности населения учреждениями дополнительного образования в области культуры и искусства составляет 63,7%.

Таблица 16

Ожидаемые прогнозируемые показатели после исполнения

мероприятий по проектированию, строительству,

реконструкции объектов в области культуры и искусства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  | Годы |
| 2019 | 2020 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2042 |
| Обеспеченность учреждениями дополнительного образования в области культуры и искусства - детские музыкальные, художественные школы и школы искусств, % | 69,7 | 63,7 | 79,7 | 94,3 |

В связи с увеличением численности учащихся 1 - 8-х классов к 2033 году на 41,1 тыс. человек к уровню 2021 года показатель обеспеченности населения учреждениями дополнительного образования детей в области культуры и искусства к 2042 году составит 94,3%.

Уровень обеспеченности будет достигаться посредством:

строительства и реконструкции детских школ искусств, домов детского творчества в период 2019 - 2042 гг.;

межведомственного взаимодействия общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и детских школ искусств, участвующих в реализации проекта "Мир искусства, доступный детям" (открытие и функционирование отделений школ искусств в учреждениях системы общего образования);

содержательной занятости обучающихся в каникулярное время (рабочее название проекта "Летняя творческая школа "Территория искусства").

Причины проектирования, строительства, реконструкции объектов:

необходимость расширения сети существующих объектов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства для повышения уровня доступности населения к получению услуг;

недостаток объектов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства в районах новостроек;

неравномерное распределение объектов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства в районах города (диспропорция).

Реализуемые мероприятия и потребность в мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов дополнительного образования в области культуры и искусства представлены в [приложениях 2](#P6075), [3](#P7662) к настоящей Программе.

2.2.3. В области физической культуры и спорта

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 19.07.2023 N 516)

В городе Красноярске, с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, функционирует 4254 спортивных сооружения:

5 стадионов, 1086 плоскостных сооружений, 347 спортивных залов, 10 крытых спортивных объектов с искусственным льдом, 3 манежа, 42 плавательных бассейна, 6 лыжных баз, 2 биатлонных комплекса, 21 сооружение для стрелковых видов спорта, 1934 объекта городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом и 798 иных спортивных сооружений.

Спортивные сооружения относятся к различным видам собственности:

федеральной собственности - 145 единиц;

краевой собственности - 224 единицы;

муниципальной собственности - 1184 единицы;

иной формы собственности - 2701 единица.

Технико-экономические [параметры](#P1778) существующих муниципальных спортивных объектов представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

Анализ существующей обеспеченности населения объектами спорта.

В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" при определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, кроме городов федерального значения, рекомендуется использовать усредненный норматив единовременной пропускной способности объекта - 122 человека на 1000 человек населения.

Исходя из данной методики расчета, единовременная пропускная способность (далее - ЕПС) объектов спорта города Красноярска по состоянию на 01.01.2023 составляет ЕПС = 66504 человека, а обеспеченность населения спортивными объектами равна 52,59%.

Значительно повлияла на уровень обеспеченности спортивными объектами подготовка города к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске.

Построены новые спортивные объекты:

спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта";

спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена Красноярск";

ледовая арена "Кристалл";

достроен новыми объектами всесезонный парк спорта и отдыха фанпарк "Бобровый лог".

Проведена реконструкция многофункционального комплекса "Академия биатлона", Дворца спорта имени Ивана Ярыгина, Центрального стадиона им. Ленинского комсомола, стадиона "Енисей", многофункционального комплекса "Арена. Север", крытого катка "Первомайский".

Проведен капитальный ремонт в ледовом дворце спорта "Рассвет".

Причины проектирования, строительства, реконструкции объектов спорта.

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 N 3081-р, установлено, что уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, должен составлять 74%.

Исходя из вышеуказанного, единовременная пропускная способность объектов спорта для обеспечения населения объектами спортивной инфраструктуры должна быть не менее ЕПС = 112850 человека.

Если в городе Красноярске в период до 2042 года будет осуществляться прирост спортивных объектов, а, следовательно, будет увеличиваться ЕПС фактическое, то уровень обеспеченности должен достигнуть не менее 74,0%.

Таблица 18

Ожидаемые прогнозируемые показатели после исполнения

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции

объектов спорта

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Годы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2042 |
| Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, % | 49,62 | 52,45 | 52,59 | 52,60 | 74,0 |

Причины проектирования, строительства, реконструкции объектов спорта.

Строительство в городе Красноярске новых микрорайонов ведется быстрыми темпами. Увеличивается количество жилых домов в микрорайонах "Солонцы-2", "Мичуринский", "Пашенный" "Мясокомбинат", в которых отсутствуют объекты спортивной инфраструктуры, в связи с чем строительство спортивных объектов в данных микрорайонах является приоритетным.

Реализуемые мероприятия и потребность в мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов спорта представлены в [приложениях 2](#P6075), [3](#P7662) к настоящей Программе.

2.3. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой

для функционирования и развития социальной инфраструктуры

городского округа город Красноярск

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Красноярска разработана в целях реализации положений, заложенных в Генеральном плане городского округа город Красноярск, на период действия до 2042 года.

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 19.07.2023 N 516)

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры города Красноярска, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов, повысить доступность и качество услуг образования, расширить возможности для культурно-духовного развития жителей, обеспечить доступность и привлекательность занятий физической культурой и спортом для всех групп населения.

Программный метод, а именно разработка Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Красноярска на 2019 - 2042 годы требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории города Красноярска, а также для определения объема и порядка финансирования работ за счет дополнительных поступлений.

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 19.07.2023 N 516)

Для обеспечения сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Красноярска в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения необходимо учесть мероприятия Программы при утверждении Стратегии социально-экономического развития города Красноярска, муниципальных и ведомственных программ города Красноярска.

(абзац введен Постановлением администрации г. Красноярска от 19.07.2023 N 516)

Программа реализуется в соответствии с учетом требований федерального, регионального и местного законодательства:

1) нормативно-правовая база Российской Федерации и субъекта Российской Федерации:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства";

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта";

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры";

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов";

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования";

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965;

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта";

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях";

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 508-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие образования";

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма";

Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 518-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта";

Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 N 631-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края";

2) нормативно-правовая база городского округа город Красноярск:

Устав города Красноярска, принятый Решением Красноярского городского Совета депутатов от 24.12.1997 N В-62;

Решение Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 N 7-107 "О Генеральном плане городского округа город Красноярск и о признании утратившими силу отдельных Решений Красноярского городского Совета";

Решение Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 N В-122 "О Правилах землепользования и застройки городского округа город Красноярск и о признании утратившими силу отдельных Решений Красноярского городского Совета депутатов";

Решение Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 N В-299 "Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск";

Решение Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 N 3-42 "О стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года";

муниципальные программы города Красноярска, содержащие мероприятия, направленные на развитие социальной инфраструктуры города Красноярска в областях образования, физической культуры и спорта, культуры.

Раздел III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализуемые [мероприятия](#P6075) и [потребности](#P7662) в мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры приведены в приложениях 2, 3 к настоящей Программе.

IV. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,

СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 19.07.2023 N 516)

4.1. Общий объем финансирования на реализацию мероприятиях по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска составляет 598,21 млрд руб., в том числе по годам:

2019 год - 4,33 млрд руб.;

2020 год - 2,94 млрд руб.;

2021 год - 2,08 млрд руб.;

2022 год - 2,95 млрд руб.;

2023 год - 3,86 млрд руб.;

2024 - 2025 годы - 17,33 млрд руб.;

2026 - 2030 годы - 226,44 млрд руб.;

2031 - 2042 годы - 338,28 млрд руб.

Таблица 19

Информация об общих объемах финансирования

на реализацию мероприятий по проектированию, строительству

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

города Красноярска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отрасли | Отраслевое финансирование по годам, млрд руб. | Итого |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2042 |
| Образование | 4,33 | 2,88 | 1,95 | 2,80 | 3,58 | 13,79 | 185,36 | 274,16 | 488,85 |
| Культура | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 27,65 | 20,73 | 50,48 |
| Физическая культура и спорт | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 0,15 | 0,28 | 1,44 | 13,43 | 43,40 | 58,89 |
| Итого | 4,33 | 2,94 | 2,08 | 2,95 | 3,86 | 17,33 | 226,44 | 338,28 | 598,21 |

4.1.1. Объем финансирования в соответствии с реестром реализуемых мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска - 27,86 млрд руб., в том числе по годам:

2019 год - 4,33 млрд руб.;

2020 год - 2,94 млрд руб.;

2021 год - 2,08 млрд руб.;

2022 год - 2,95 млрд руб.;

2023 год - 3,87 млрд руб.;

2024 - 2025 годы - 10,06 млрд руб.;

2026 - 2030 годы - 1,63 млрд руб.

Таблица 20

Информация об объемах финансирования реализуемых

мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции

объектов социальной инфраструктуры города Красноярска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отрасли | Отраслевое финансирование по годам, млрд руб. | Итого |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 - 2025 | 2026 - 2030 |
| Образование | 4,33 | 2,88 | 1,95 | 2,80 | 3,58 | 9,08 | 1,63 | 26,25 |
| Культура | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,20 |
| Физическая культура и спорт | 0,00 | 0,06 | 0,13 | 0,15 | 0,28 | 0,79 | 0,00 | 1,41 |
| Итого | 4,33 | 2,94 | 2,08 | 2,95 | 3,86 | 10,06 | 1,63 | 27,86 |

4.1.2. Объем финансирования в соответствии с реестром потребности в реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска - 570,35 млрд руб., в том числе по годам:

2019 год - 0,00 млрд руб.;

2020 год - 0,00 млрд руб.;

2021 год - 0,00 млрд руб.;

2022 год - 0,00 млрд руб.;

2023 год - 0,00 млрд руб.;

2024 - 2025 годы - 7,26 млрд руб.;

2026 - 2030 годы - 224,81 млрд руб.;

2031 - 2042 годы - 338,28 млрд руб.

Таблица 21

Информация об объемах финансирования потребности

в реализации мероприятий по проектированию, строительству

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

города Красноярска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование отрасли | Отраслевое финансирование по годам, млрд руб. | Итого |
| 2023 | 2024 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2042 |
| Образование | 0,00 | 4,70 | 183,73 | 274,16 | 462,60 |
| Культура | 0,00 | 1,91 | 27,65 | 20,73 | 50,29 |
| Физическая культура и спорт | 0,00 | 0,65 | 13,43 | 43,39 | 57,47 |
| Итого | 0,00 | 7,26 | 224,81 | 338,28 | 570,35 |

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования города Красноярска, вышестоящих бюджетов разных уровней (с учетом участия города в соответствующих национальных проектах), внебюджетные источники.

Финансирование Программы направлено на достижение цели по обеспечению сбалансированного и перспективного развития социальной инфраструктуры города Красноярска в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Объем финансирования мероприятий по развитию в области образования направлен на решение задачи по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях и дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и составляет 488,85 млрд рублей.

Объем финансирования мероприятий по развитию сферы культуры направлен на решение задачи по созданию условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития культурного и духовного потенциала личности, обеспеченности населения культурно-досуговыми учреждениями и объектами дополнительного образования и составляет 50,48 млрд рублей.

Объем финансирования мероприятий по развитию сферы физической культуры и спорта направлен на решение задачи по привлечению населения к здоровому образу жизни и увеличению количества населения, систематически занимающегося физической культурой и массовым спортом, и составляет 58,89 млрд рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Ориентировочный объем финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Красноярска в разрезе объектов представлен в [приложениях 2](#P6075), [3](#P7662) к настоящей Программе.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе реализованных объектов-аналогов, а также объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной инфраструктуры на территории Красноярского края и других регионов Российской Федерации, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами на территории муниципального образования города Красноярска.

V. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 19.07.2023 N 516)

Целью Программы является обеспечение сбалансированного и перспективного развития социальной инфраструктуры города Красноярска в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Достижение цели и решение задачи Программы к 2042 году оценивается следующими целевыми показателями (индикаторами) Программы:

5.1. В области образования:

обеспеченность населения объектами дошкольного образования - 99,7% (42851 место в 168 зданиях детских садов);

обеспеченность населения объектами среднего (полного) общего образования - 103,3% (107250 мест в 89 зданиях школ).

Таблица 22

Обеспеченность населения города Красноярска объектами

в области образования

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Годы |
| 2019 | 2020 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2042 |
| Обеспеченность населения объектами дошкольного образования, % | 81,5 | 78,3 | 93,7 | 99,7 |
| Количество созданных дошкольных мест | 2547 | 3640 | 20129 | 16535 |
| Обеспеченность населения объектами среднего (полного) общего образования, % | 80,0 | 75,8 | 97,1 | 103,3 |
| Количество созданных школьных мест | 2560 | 10125 | 48285 | 46280 |
| Обеспеченность населения объектами дополнительного образования, % | 76,8 | 75,8 | 72,8 | 72,4 |
| Количество созданных мест в области дополнительного образования | 0 | 100 | 1910 | 4125 |

5.2. В области культуры:

1) обеспеченность объектами клубного типа - 100%;

2) обеспеченность объектами кинопоказа - 125,5%;

3) обеспеченность объектами библиотечного обслуживания - 82,7%.

Таблица 23

Обеспеченность населения города Красноярска объектами

в области культуры

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Годы |
| 2019 | 2020 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2042 |
| Обеспеченность населения объектами клубного типа, % | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспеченность населения объектами кинопоказа, % | 88,9 | 72,2 | 85,0 | 125,5 |
| Обеспеченность населения объектами библиотечного обслуживания, % | 58,9 | 55,0 | 72,7 | 82,7 |

4) обеспеченность населения объектами дополнительного образования в области культуры и искусства (детские музыкальные школы, художественные школы и школы искусств) - 94,3%.

Таблица 24

Обеспеченность населения города Красноярска объектами

дополнительного образования в области культуры и искусства

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Годы |
| 2019 | 2020 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2042 |
| Обеспеченность населения объектами дополнительного образования в области культуры и искусства - детские музыкальные, художественные школы и школы искусств, % | 69,7 | 63,7 | 79,7 | 94,3 |

5.3. В области физической культуры и спорта:

обеспеченность населения спортивными сооружениями - 74,0%.

Таблица 25

Обеспеченность населения города Красноярска

спортивными сооружениями

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Годы |
| 2019 | 2020 - 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2042 |
| Обеспеченность населения спортивными сооружениями, % | 48,27 | 53,0 | 55,0 | 74,0 |

Раздел VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ

В ПРОГРАММУ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ

РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГАМИ

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА, КУЛЬТУРЫ

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 30.06.2021 N 472)

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения города Красноярска:

проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством мест;

увеличение числа населения, занимающегося спортом, путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах;

расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей города.

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

В качестве основных критериев оценки эффективности реализации мероприятий, включенных в Программу, применяются:

уровень достижения запланированных конечных результатов за отчетный период;

степень (полнота) выполнения запланированных мероприятий;

финансовое обеспечение Программы.

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, осуществляется по итогам ее реализации и заключается в сопоставлении значений коэффициента финансового обеспечения Программы (ФО) и уровня достигнутых результатов реализации Программы (УО) при помощи шкалы оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу.

Таблица 26

Шкала оценки эффективности мероприятий,

включенных в Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УО >= 1 | 0,7 <= УО < 1 | 0,5 <= УО < 0,7 | УО < 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ФО >= 1 | высокая эффективность | средняя эффективность | низкая эффективность | программа неэффективная |
| 0,7 <= ФО < 1 | высокая эффективность | высокая эффективность | средняя эффективность | низкая эффективность |
| ФО < 0,7 | высокая эффективность | средняя эффективность | низкая эффективность | программа неэффективная |

1) коэффициент финансового обеспечения Программы определяется по формуле 1:



где:

ФО - коэффициент финансового обеспечения Программы;

БФ - объем фактических расходов на реализацию мероприятий Программы;

БП - объем планируемых расходов на реализацию Программы;

2) оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы по каждому из целевых индикаторов определяется по формуле 2:



где:

О - оценка степени достижения ожидаемого результата реализации Программы по каждому из целевых индикаторов;

Ф - фактически достигнутое значение целевого индикатора;

П - плановое значение целевого индикатора.

В случае если уменьшение фактически достигнутого значения целевого индикатора является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами.

Расчет уровня достигнутых результатов реализации Программы (УО) оформляется согласно таблице 27.

Таблица 27

Уровень достигнутых результатов реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Плановое значение целевого индикатора (П) | Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) | Оценка степени достижения ожидаемогорезультата реализации Программы (О) | Причины отклонения фактическидостигнутого значения целевого индикатора (Ф) от его планового значения (П) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Уровень достигнутых результатов реализации Программы (УО): |

Уровень достигнутых результатов реализации Программы определяется по формуле 3:



где:

УО - уровень достигнутых результатов реализации Программы;

О1, О2, О3,... - значения оценки степени достижения ожидаемого результата реализации Программы по каждому из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов.

Отраслевой орган, ответственный за реализацию мероприятий, ежегодно до 1 апреля, следующего за отчетным периодом, направляет в департамент социального развития администрации города информацию о реализации мероприятий Программы за отчетный период.

Информация состоит из пояснительной записки и расчетов оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу.

Пояснительная записка представляется в соответствии со следующей структурой:

оценка выполнения целевых индикаторов реализации Программы за отчетный период, анализ причин выявленных несоответствий (отклонений фактических значений показателей от плановых) и предложения по их устранению;

общая оценка состояния реализации мероприятий Программы за отчетный период, пояснения по невыполненным за год мероприятиям и предложения об их дальнейшем исполнении;

выявление проблем, анализ факторов, оказывающих влияние на динамику развития соответствующей инфраструктуры отрасли социальной сферы.

Департамент социального развития администрации города готовит сводный отчет об оценке эффективности реализации мероприятий, включенных в Программу, до 1 мая года, следующего за отчетным периодом, и представляет его Главе города.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить комплексное и устойчивое развитие социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями городского округа город Красноярск.

Раздел VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 30.06.2021 N 472)

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий, разрабатываемых муниципальных программ города Красноярска, а также с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Красноярского края, реализуемых на территории муниципального образования города Красноярска.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация города Красноярска должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

Программа может быть дополнена мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Внесение изменений в Программу производится при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории города Красноярска, а также изменений объемов финансирования мероприятий, значений показателей объектов социальной инфраструктуры.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителей.

Предложения о внесении изменений в Программу готовятся органами администрации города - исполнителями Программы и направляются в департамент социального развития администрации города.

Проект о внесении изменений в Программу готовится департаментом социального развития администрации города и направляется на согласование в органы администрации города Красноярска в соответствии с Регламентом администрации города Красноярска, утвержденным Постановлением администрации города от 21.02.2005 N 68.

Свод предложений и формирование проекта правового акта города о внесении изменений в Программу осуществляется департаментом социального развития администрации города не более 6 месяцев со дня поступления предложений о внесении изменений в Программу.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования города Красноярска являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры, в рамках нормативно-правовых актов города Красноярска;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры города Красноярска в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

внесение изменений в Приказ Минрегиона России от 28.12.2010 N 820 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.07.01-89\* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" по изменению установленных норм расчета общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений и размеров их земельных участков;

внесение изменений в утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Красноярск, утвержденные Решением Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 N В-299, которыми установлены нормы обеспеченности местами в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях.

Для информационного обеспечения реализации Программа размещена на официальном сайте муниципального образования города Красноярска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.admkrsk.ru.

Приложение 1

к Программе

комплексного развития

социальной инфраструктуры города

Красноярска до 2042 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 19.07.2023 N 516) |  |

Таблица 1

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА В ОБЛАСТИ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование учреждения (сокращено по Уставу) | Адрес (указать все адреса зданий учреждения) | Вид (приспособленное здание/типовой проект) | Год постройки | Проектная наполняемость, мест | Фактическая наполняемость, мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Железнодорожный и Центральный районы |
| 1 | МБОУ Прогимназия N 131 (дошкольное отделение) | ул. Красномосковская, 36 | типовой проект | 1987 | 164 | 164 |
| пр-кт Свободный, 49а | типовой проект | 1963 | 60 | 60 |
| 2 | МАОУ СШ "Комплекс Покровский" (дошкольное отделение) | ул. Линейная, 76д | типовой проект | 2016 | 199 | 213 |
| ул. Любы Шевцовой, 82д | типовой проект | 2013 | 216 | 224 |
| ул. Чернышевского, 81д | типовой проект | 2013 | 204 | 224 |
| ул. Загородная, 1а | типовой проект | 1989 | 194 | 195 |
| ул. Березина, 88 | приспособленное здание | 1960 | 102 | 106 |
| 3 | МБДОУ N 1 | ул. Карла Маркса, 21а | типовой проект | 1973 | 168 | 169 |
| 4 | МАДОУ N 10 | ул. Пушкина, 11 | типовой проект | 2011 | 473 | 476 |
| 5 | МБДОУ N 102 | ул. Мечникова, 41а | типовой проект | 1979 | 117 | 118 |
| ул. Новая Заря, 33 | приспособленное | 1957 | 68 | 65 |
| 6 | МБДОУ N 12 | ул. Менжинского, 10б | типовой проект | 1989 | 282 | 281 |
| 7 | МБДОУ N 120 | ул. Марковского, 47 | типовой проект | 1987 | 180 | 182 |
| ул. Конституции СССР, 11 | типовой проект | 1976 | 229 | 228 |
| ул. Марковского, 54 | типовой проект | 1939 | 115 | 110 |
| 8 | МБДОУ N 121 | ул. Мужества, 22д | типовой проект | 2013 | 184 | 212 |
| 9 | МБДОУ N 204 | ул. Ленина, 165 | типовой проект | 1966 | 142 | 142 |
| ул. Ломоносова, 46 | типовой проект | 1986 | 92 | 80 |
| 10 | МБДОУ N 21 | ул. 8 Марта, 6 | типовой проект | 1991 | 173 | 178 |
| ул. Мечникова, 42 | типовой проект | 1961 | 95 | не функционирует по причине аварийности здания |
| 11 | МБДОУ N 222 | ул. Карла Маркса, 137а | типовой проект | 1969 | 138 | 141 |
| 12 | МБДОУ N 231 | ул. Красной Армии, 38 | типовой проект | 1972 | 251 | 254 |
| 13 | МБДОУ N 248 | ул. Ленина, 76 | типовой проект | 1939 | 72 | 71 |
| ул. Обороны, 2б | приспособленное здание | 1996 | 63 | 66 |
| ул. Диктатуры Пролетариата, 34 | приспособленное здание | 1923 | 60 | 66 |
| 14 | МАДОУ N 257 | ул. Горького, 61 | типовой проект | 1975 | 270 | 285 |
| 15 | МБДОУ N 269 | ул. Урицкого, 38 | типовой проект | 1977 | 160 | 167 |
| ул. Парижской Коммуны, 10 | приспособленное здание | 1956 | 63 | 63 |
| 16 | МАДОУ N 273 | ул. Парижской Коммуны, 46а | типовой проект | 1977 | 301 | 300 |
| 17 | МБДОУ N 274 | ул. Менжинского, 16 | типовой проект | 1978 | 245 | 245 |
| 18 | МБДОУ N 295 | ул. Республики, 45а | типовой проект | 1982 | 169 | 170 |
| ул. Менжинского, 12в | типовой проект | 1981 | 50 | 35 |
| 19 | МБДОУ N 31 | ул. Менжинского, 12в | типовой проект | 1981 | 291 | 291 |
| 20 | МБДОУ N 32 | ул. Комбайностроителей, 8г | типовой проект | 1961 | 120 | 119 |
| ул. Лизы Чайкиной, 4 | типовой проект | 1954 | 116 | 117 |
| 21 | МБДОУ N 7 | ул. Северо-Енисейская, 44а | типовой проект | 1989 | 206 | 211 |
| 22 | МБДОУ N 79 | ул. Аэровокзальная, 6а | типовой проект | 2013 | 122 | 131 |
| 23 | МБДОУ N 8 | ул. Ладо Кецховели, 60б | типовой проект | 1973 | 297 | 297 |
| 24 | МБДОУ N 95 | ул. Урицкого, 49 | типовой проект | 1967 | 157 | 161 |
| 25 | МБДОУ N 92 | ул. Линейная, 121 | типовой проект | 2019 | 284 | 313 |
| 26 | МБДОУ N 94 | Северное шоссе, 50 | типовой проект | 2019 | 292 | 294 |
| 27 | МБДОУ N 221 | ул. 8 Марта, 26 | типовой проект | 2021 | 301 | 301 |
| ИТОГО в районе | 7485 | 7525 |
| Октябрьский район |
| 28 | МАОУ "КУГ N 1 - Универс" (дошкольное отделение) | ул. Академика Киренского, 120 | типовой проект | 1989 | 395 | 420 |
| ул. Новая Заря, 15 | типовой проект | 1953 | 72 | 70 |
| 29 | МБОУ Лицей N 10 (дошкольное отделение) | ул. Карбышева, 36 | типовой проект | 1972 | 216 | 223 |
| ул. Карбышева, 8а | типовой проект | 1972 | 296 | 302 |
| 30 | МБОУ СШ N 99 (дошкольное отделение) | ул. Тотмина, 11д | типовой проект | 1967 | 154 | 162 |
| 31 | МБОУ СШ N 133 (дошкольное отделение) | ул. Гусарова, 24 | типовой проект | 1983 | 290 | 302 |
| 32 | МБДОУ N 4 | ул. Петра Словцова, 16а | типовой проект | 1988 | 354 | 381 |
| 33 | МБДОУ N 6 "Солнышко" | ул. Крупской, 2а | типовой проект | 1981 | 173 | 182 |
| 34 | МБДОУ N 29 | ул. Крупской, 10ж | типовой проект | 2015 | 179 | 196 |
| 35 | МБДОУ N 33 | ул. Тотмина, 19д | типовой проект | 1978 | 262 | 264 |
| 36 | МБДОУ N 132 "Залесье" | ул. Академика Киренского, 1 | типовой проект | 1961 | 158 | 171 |
| 37 | МБДОУ N 139 "Катерок" | ул. Ладо Кецховели, 33 | типовой проект | 1988 | 175 | 174 |
| 38 | МБДОУ N 201 "Сибирская сказка" | ул. Крупской, 22а | типовой проект | 1967 | 161 | 171 |
| 39 | МБДОУ N 206 | ул. Тотмина, 11г | типовой проект | 1967 | 160 | 163 |
| ул. 3-я Ботаническая, 7 | типовой проект | 1956 | 40 | 43 |
| бульвар Ботанический, 17д | типовой проект | 2014 | 330 | 344 |
| пр-кт Свободный, 54а | типовой проект | 1964 | 183 | 193 |
| 40 | МБДОУ N 212 "Городок" | ул. Пастеровская, 23а | типовой проект | 1968 | 176 | 196 |
| 41 | МБДОУ N 235 | ул. Карбышева, 14а | типовой проект | 1971 | 179 | 182 |
| ул. Калинина, 76ж | типовой проект | 1968 | 75 | не функционирует по причине аварийности здания |
| 42 | МБДОУ N 305 "Созвездие" | ул. Гусарова, 43 | типовой проект | 1984 | 390 | 396 |
| 43 | МБДОУ N 310 "Снегири" | Академгородок, 7б | типовой проект | 1971 | 170 | 178 |
| 44 | МБДОУ N 312 "Цветик-семицветик" | ул. Гусарова, 47 | типовой проект | 1986 | 126 | 126 |
| 45 | МБДОУ N 321 "Росинка" | ул. Копылова, 74а | типовой проект | 1987 | 261 | 261 |
| 46 | МАДОУ N 322 "Морозко" | ул. Гусарова, 31 | типовой проект | 1987 | 255 | 255 |
| 47 | МБДОУ N 325 "Василек" | ул. Курчатова, 15г | типовой проект | 1986 | 177 | 190 |
| 48 | МБДОУ N 90 | ул. Калинина, 187а | типовой проект | 2019 | 254 | 257 |
| ул. Тотмина, 33 | типовой проект | 1968 | 332 | 361 |
| ул. Норильская, 4г | типовой проект | 2014 | 82 | 84 |
| 49 | МБДОУ N 15 | ул. Е. Стасовой, 50м | типовой проект | 2020 | 305 | 325 |
| 50 | МБДОУ N 16 | ул. Норильская, 60 | типовой проект | 2020 | 320 | 329 |
| 51 | МБДОУ N 327 | ул. Академгородок, 66а | типовой проект | 2022 | 300 | 300 |
| ИТОГО в районе | 7000 | 7201 |
| Советский район |
| 52 | МАОУ СШ N 143 (дошкольное отделение) | ул. Урванцева, 32 | типовой проект | 1992 | 322 | 319 |
| 53 | МАОУ СШ N 152 (дошкольное отделение) | ул. Мате Залки, 33а | типовой проект | 2013 | 145 | 147 |
| 54 | МАОУ СШ N 154 (дошкольное отделение) | ул. Авиаторов, 50д | типовой проект | 2012 | 245 | 242 |
| 55 | МАДОУ N 9 | ул. Весны, 13а | типовой проект | 1991 | 332 | 342 |
| 56 | МАДОУ N 11 | ул. Весны, 16 | типовой проект | 1990 | 348 | 355 |
| 57 | МАДОУ N 25 | ул. Воронова, 26 | типовой проект | 1990 | 345 | 342 |
| 58 | МБДОУ N 26 | ул. Ястынская, 11а | типовой проект | 2015 | 168 | 258 |
| ул. Мате Залки, 11б | типовой проект | 2020 | 259 | 164 |
| 59 | МБДОУ N 30 | пер. Светлогорский, 15а | типовой проект | 2015 | 385 | 409 |
| 60 | МАДОУ N 43 | ул. 78 Добровольческой Бригады, 9 | типовой проект | 1996 | 344 | 349 |
| ул. 78 Добровольческой Бригады, 42 | типовой проект | 2015 | 132 | 137 |
| 61 | МБДОУ N 45 | ул. 9 Мая, 16а | типовой проект | 1990 | 340 | 338 |
| 62 | МБДОУ N 46 "Лучик" | ул. Взлетная, 22 | типовой проект | 1991 | 186 | 184 |
| 63 | МБДОУ N 51 | ул. Белинского, 1д | типовой проект | 1989 | 174 | 190 |
| 64 | МБДОУ N 54 | ул. 9 Мая, 35 | типовой проект | 1985 | 299 | 259 |
| 65 | МАДОУ N 55 | ул. 9 Мая, 10д | типовой проект | 2014 | 212 | 227 |
| 66 | МАДОУ N 56 | ул. 40 лет Победы, 28а | типовой проект | 2016 | 296 | 344 |
| ул. Соколовская, 54а | типовой проект | 2022 | 240 | 245 |
| 67 | МАДОУ N 57 | ул. Водопьянова, 16а | типовой проект | 2014 | 379 | 375 |
| 68 | МАДОУ N 59 | пр-кт Комсомольский, 7а | типовой проект | 1991 | 303 | 296 |
| пр-кт Комсомольский, 3г | типовой проект | 1992 | 340 | 335 |
| 69 | МБДОУ N 66 | пр-кт 60 лет Образования СССР, 22 | типовой проект | 1983 | 216 | 221 |
| 70 | МБДОУ N 73 | пр-кт Металлургов, 15а | типовой проект | 2017 | 388 | 381 |
| 71 | МАДОУ N 74 | ул. 9 Мая, 40г | типовой проект | 2013 | 215 | 221 |
| 72 | МАДОУ N 75 | пр-кт Металлургов, 9б | типовой проект | 2013 | 221 | 211 |
| ул. Тельмана, 28 б | типовой проект | 1982 | 147 | 151 |
| 73 | МАДОУ N 76 | ул. Молокова, 64д | типовой проект | 2012 | 172 | 173 |
| 74 | МАДОУ N 89 | ул. Ольховая, 8 | типовой проект | 2018 | 327 | 356 |
| ул. Славы, 3 | типовой проект | 1988 | 328 | 343 |
| 75 | МАДОУ N 97 | ул. Петра Ломако, 2а | типовой проект | 2019 | 289 | 298 |
| ул. 9 Мая, 64 | типовой проект | 2014 | 247 | 250 |
| 76 | МБДОУ N 98 | ул. Петра Подзолкова, 14 | типовой проект | 2019 | 290 | 293 |
| 77 | МАДОУ N 101 | ул. Молокова, 16д | типовой проект | 2019 | 235 | 241 |
| ул. Водопьянова, 24д | типовой проект | 2015 | 160 | 169 |
| 78 | МАДОУ N 106 | ул. Ольховая, 2б | типовой проект | 2019 | 341 | 349 |
| пр-кт 60 лет Образования СССР, 3 | типовой проект | 1991 | 285 | 279 |
| 79 | МАДОУ N 111 | ул. 78 Добровольческой Бригады, 27 | типовой проект | 2020 | 326 | 358 |
| 80 | МАДОУ N 112 | ул. 60 лет Образования СССР, 41 | типовой проект | 1991 | 328 | 327 |
| 81 | МБДОУ N 137 | ул. Краснодарская, 9а | типовой проект | 1979 | 281 | 283 |
| 82 | МАДОУ N 140 | ул. Октябрьская, 9 | типовой проект | 1993 | 335 | 345 |
| ул. Никитина, 8д | типовой проект | 1959 | 94 | не функционирует по причине аварийности здания |
| ул. Партизана Железняка, 18а | типовой проект | 1962 | 100 | 98 |
| 83 | МБДОУ N 144 "Северок" | пр-кт Комсомольский, 21 | типовой проект | 1989 | 316 | 320 |
| 84 | МБДОУ N 148 | ул. Комарова, 5а | типовой проект | 1972 | 261 | 253 |
| 85 | МБДОУ N 151 | ул. Воронова, 18б | типовой проект | 1986 | 269 | 233 |
| 86 | МБДОУ N 163 | ул. Быковского, 12а | типовой проект | 1962 | 118 | 112 |
| 87 | МБДОУ N 186 | пр-кт Металлургов, 29а | типовой проект | 1966 | 130 | 130 |
| 88 | МБДОУ N 200 "Одуванчик" | ул. Николаева, 11д | типовой проект | 1969 | 133 | 133 |
| 89 | МАДОУ N 213 | ул. Ферганская, 7а | типовой проект | 1970 | 244 | 237 |
| 90 | МБДОУ N 217 "Золотая рыбка" | ул. Устиновича, 38а | типовой проект | 1968 | 129 | 98 |
| ул. Устиновича, 38б | типовой проект | 1968 | 129 | 109 |
| 91 | МБДОУ N 218 | ул. Краснодарская, 3а | типовой проект | 1977 | 154 | 146 |
| 92 | МБДОУ N 227 | ул. Тельмана, 17а | типовой проект | 1969 | 274 | 244 |
| 93 | МАДОУ N 244 | ул. Тельмана, 47в | типовой проект | 1971 | 298 | 252 |
| 94 | МАДОУ N 246 | ул. Воронова, 23а | типовой проект | 1972 | 231 | 234 |
| пр-кт Металлургов, 18а | типовой проект | 1981 | 269 | не функционирует по причине аварийности здания |
| 95 | МБДОУ N 247 | ул. Воронова, 3а | типовой проект | 1972 | 264 | 273 |
| 96 | МБДОУ N 259 | ул. Краснодарская, 11а | типовой проект | 1975 | 243 | 243 |
| пр-кт Металлургов, 32а | типовой проект | 1980 | 262 | 259 |
| 97 | МАДОУ N 277 | ул. Водопьянова, 9а | типовой проект | 1997 | 342 | 345 |
| 98 | МБДОУ N 282 | ул. Устиновича, 7а | типовой проект | 1980 | 108 | 97 |
| 99 | МБДОУ N 292 | ул. Тельмана, 7а | типовой проект | 1982 | 286 | 285 |
| ул. Джамбульская, 13 | типовой проект | 1964 | 159 | 163 |
| 100 | МАДОУ N 296 | ул. Мате Залки, 18 | типовой проект | 1981 | 305 | 310 |
| 101 | МАДОУ N 300 | ул. Водопьянова, 21 | типовой проект | 2010 | 430 | 481 |
| 102 | МБДОУ N 301 | пр-кт 60 лет Образования СССР, 16 | типовой проект | 1983 | 262 | 312 |
| 103 | МБДОУ N 303 | ул. 40 лет Победы, 6 | типовой проект | 1984 | 208 | 204 |
| 104 | МБДОУ N 308 | пр-кт 60 лет Образования СССР, 2 | типовой проект | 1986 | 331 | 335 |
| 105 | МБДОУ N 309 | ул. Воронова, 16д | типовой проект | 1986 | 313 | 314 |
| 106 | МБДОУ N 311 | бульвар Солнечный, 4а | типовой проект | 1986 | 335 | 359 |
| 107 | МБДОУ N 315 | ул. Микуцкого, 4 | типовой проект | 1987 | 310 | 335 |
| 108 | МБДОУ N 316 | ул. Мате Залки, 6ж | типовой проект | 1987 | 280 | 313 |
| 109 | МАДОУ N 326 | ул. Славы, 13а | типовой проект | 1988 | 264 | 260 |
| пр-кт Молодежный, 29 | типовой проект | 2021 | 215 | 223 |
| 110 | МАДОУ N 329 | ул. Воронова, 43 | типовой проект | 1978 | 206 | 198 |
| 111 | МБДОУ N 330 | ул. Сергея Лазо, 28а | типовой проект | 1997 | 303 | 305 |
| 112 | МАДОУ N 333 | ул. Взлетная, 36а | типовой проект | 2011 | 167 | 179 |
| ИТОГО в районе | 19667 | 19498 |
| Свердловский район |
| 113 | МАОУ "Лицей N 9 "Лидер" (дошкольное отделение) | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 193а | типовой проект | 1965 | 155 | 151 |
| ул. Александра Матросова, 1а | типовой проект | 1965 | 149 | 150 |
| 114 | МАОУ "Гимназия N 14 Управления, экономики и права" (дошкольное отделение) | пер. Медицинский, 29а | типовой проект | 1971 | 225 | 217 |
| 115 | МАОУ СШ N 78 (дошкольное отделение) | ул. Алеши Тимошенкова, 82 | типовой проект | 1957 | 90 | 80 |
| 116 | МАОУ СШ N 158 (дошкольное отделение) | ул. Судостроительная, 163а | типовой проект | 2015 | 151 | 151 |
| 117 | МБДОУ N 18 | ул. Александра Матросова, 30 | типовой проект | 1957 | 157 | 159 |
| 118 | МБДОУ N 20 | ул. Алеши Тимошенкова, 119 | типовой проект | 2015 | 168 | 169 |
| ул. Затонская, 48 | типовой проект | 1950 | 108 | не функционирует по причине аварийности здания |
| ул. Краснопресненская, 38 | типовой проект | 1954 | 96 | 92 |
| 119 | МАДОУ N 40 | ул. Веселая, 6 | типовой проект | 1942 | 50 | не функционирует по причине аварийности здания |
| ул. Ключевская, 99 | типовой проект | 2006 | 311 | 322 |
| ул. Туристская, 86 | типовой проект | 1960 | 94 | не функционирует по причине аварийности здания |
| 120 | МБДОУ N 27 | ул. 60 лет Октября, 47а | типовой проект | 1967 | 103 | 109 |
| ул. 60 лет Октября, 47б | типовой проект | 1967 | 150 | 150 |
| ул. 60 лет Октября, 72 | типовой проект | 1962 | 145 | 145 |
| 121 | МАДОУ N 50 | ул. Судостроительная, 173 | типовой проект | 1990 | 144 | 149 |
| 122 | МБДОУ N 60 | пер. Водометный, 15 | типовой проект | 1963 | 99 | 97 |
| пер. Медицинский, 2а | типовой проект | 1960 | 106 | не функционирует по причине аварийности здания |
| ул. Свердловская, 57а | типовой проект | 1963 | 209 | 208 |
| 123 | МБДОУ N 61 | ул. Алеши Тимошенкова, 82б | типовой проект | 2016 | 164 | 162 |
| 124 | МАДОУ N 65 | ул. Судостроительная, 147 | типовой проект | 2015 | 174 | 193 |
| 125 | МАДОУ N 82 | ул. Королева, 4г, стр. 1 | типовой проект | 1965 | 144 | 143 |
| ул. Королева, 4г, стр. 2 | типовой проект | 1966 | 144 | 149 |
| 126 | МБДОУ N 107 | ул. Лесников, 29 | типовой проект | 2021 | 293 | 301 |
| 127 | МБДОУ N 165 | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 165б | типовой проект | 1964 | 255 | 256 |
| 128 | МБДОУ N 176 | ул. Семафорная, 241а | типовой проект | 1965 | 97 | 101 |
| 129 | МБДОУ N 179 | ул. Александра Матросова, 6а | типовой проект | 1966 | 153 | 155 |
| 130 | МАДОУ N 183 | пер. Медицинский, 25б | типовой проект | 1965, 2012 (корпус присоединен к зданию) | 301 | 291 |
| 131 | МБДОУ N 194 | ул. 60 лет Октября, 85а | типовой проект | 1966 | 151 | 152 |
| ул. 60 лет Октября, 85б | типовой проект | 1966 | 105 | 105 |
| 132 | МАДОУ N 209 | ул. 60 лет Октября, 89а | типовой проект | 1966 | 109 | 95 |
| 133 | МБДОУ N 251 | ул. Гладкова, 10 | типовой проект | 1973 | 153 | 155 |
| ул. Гладкова, 12 | типовой проект | 1973 | 150 | 156 |
| 134 | МБДОУ N 255 | ул. 60 лет Октября, 106а | типовой проект | 1974 | 155 | 158 |
| 135 | МБДОУ N 263 | пер. Медицинский, 25а | типовой проект | 1969 | 266 | 266 |
| 136 | МБДОУ N 283 | ул. Судостроительная, 115 | типовой проект | 1980 | 265 | 274 |
| 137 | МАОУ СШ N 93 (дошкольное отделение) | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 129а | типовой проект | 1980 | 146 | 148 |
| 138 | МБДОУ N 291 | ул. Судостроительная, 107 | типовой проект | 1981 | 252 | 254 |
| 139 | МАДОУ N 306 | ул. Судостроительная, 103 | типовой проект | 1985 | 288 | 293 |
| 140 | МАДОУ N 317 | ул. Парашютная, 74б | типовой проект | 1987 | 168 | 171 |
| 141 | МБДОУ N 319 | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 184а | типовой проект | 1987 | 344 | 362 |
| 142 | МАДОУ N 323 | ул. Судостроительная, 36 | типовой проект | 1988 | 352 | 365 |
| 143 | МАДОУ N 85 | ул. Карамзина, 6а | типовой проект | 2019 | 254 | 260 |
| 144 | МАДОУ N 83 | ул. Карамзина, 12а | типовой проект | 2019 | 254 | 254 |
| ИТОГО в районе | 7847 | 7568 |
| Кировский район |
| 145 | МАОУ Лицей N 6 "Перспектива" (дошкольное отделение) | ул. Кутузова, 79а | типовой проект | 2014 | 237 | 228 |
| 146 | МАОУ СШ N 55 (дошкольное отделение) | ул. Академика Павлова, 94 | типовой проект | 1965 | 144 | 137 |
| ул. Академика Павлова, 92 | типовой проект | 1965 | 183 | 167 |
| ул. Транзитная, 40 | типовой проект | 1967 | 120 | 119 |
| 147 | МАОУ СШ N 81 (дошкольное отделение) | ул. Щорса, 23а | типовой проект | 1964 | 124 | 119 |
| ул. Щербакова, 17 | типовой проект | 1960 | 51 | 50 |
| 148 | МАДОУ N 110 | ул. Академика Вавилова, 100а | типовой проект | 2010 | 131 | 131 |
| ул. Корнетова, 12а | типовой проект | 1960 | 135 | не функционирует по причине аварийности здания |
| ул. Академика Вавилова, 90а | типовой проект | 1969 | 93 | 92 |
| 149 | МАДОУ N 313 | ул. им. газеты "Пионерская правда", 10 | типовой проект | 1980 | 341 | 331 |
| 150 | МАДОУ N 5 | ул. Семафорная, 303 | типовой проект | 1967 | 147 | 138 |
| ул. Семафорная, 305 | типовой проект | 1967 | 106 | 103 |
| 151 | МБДОУ N 14 | ул. Грунтовая, 28ж | типовой проект | 2016 | 305 | 292 |
| 152 | МБДОУ N 22 | ул. Затонская, 5а | типовой проект | 1963 | 120 | 117 |
| 153 | МАДОУ N 80 | ул. Алеши Тимошенкова, 199 | типовой проект | 1986 | 296 | 260 |
| 154 | МБДОУ N 169 | ул. Академика Павлова, 55а | типовой проект | 1992 | 348 | 338 |
| ул. Транзитная, 16 | типовой проект | 1965 | 274 | 248 |
| ул. Мичурина, 35 | типовой проект | 1961 | 33 | 31 |
| 155 | МБДОУ N 182 | ул. Академика Вавилова, 70а | типовой проект | 1966 | 105 | 109 |
| ул. Шелковая, 11а, корп. 1, корп. 2 | типовой проект | 2016 | 283 | 282 |
| ул. Семафорная, 323 | типовой проект | 1965 | 110 | 102 |
| ул. Шелковая, 3 б | типовой проект | 1961 | 107 | 102 |
| ул. Академика Вавилова, 76а | типовой проект | 1961 | 169 | 161 |
| ул. Шелковая, 10а | типовой проект | 1963 | 146 | 142 |
| 156 | МБДОУ N 224 | ул. Коммунальная, 20 | типовой проект | 1970 | 154 | 139 |
| ул. Коммунальная, 22 | типовой проект | 1970 | 126 | 119 |
| 157 | МАДОУ N 238 | ул. Маяковского, 30 | типовой проект | 1970 | 141 | 140 |
| ул. Кутузова, 17 | типовой проект | 1964 | 143 | 143 |
| 158 | МБДОУ N 254 | ул. Щорса, 49а | типовой проект | 1988 | 352 | 350 |
| 159 | МБДОУ N 265 | ул. Академика Павлова, 45 | типовой проект | 1975 | 222 | 207 |
| ул. Академика Павлова, 43 | типовой проект | 1976 | 265 | 229 |
| 160 | МБДОУ N 278 | ул. им. газеты "Пионерская правда", 11 | типовой проект | 1978 | 222 | 217 |
| ул. Станочная, 3 | типовой проект | 1961 | 78 | 66 |
| ул. Мичурина, 47 | типовой проект | 1962 | 82 | 81 |
| 161 | МБДОУ N 320 | ул. Щорса, 59 | типовой проект | 1987 | 345 | 333 |
| ул. Кутузова, 67 | типовой проект | 1962 | 92 | 86 |
| ИТОГО в районе | 6330 | 5909 |
| Ленинский район |
| 162 | МБОУ СШ N 13 (дошкольное отделение) | ул. Рейдовая, 67 | типовой проект | 1962 | 98 | 97 |
| 163 | МАОУ СШ N 148 (дошкольное отделение) | ул. Борисевича, 17 | типовой проект | 1987 | 295 | 293 |
| ул. Борисевича, 23 | типовой проект | 1990 | 50 | 50 |
| 164 | МБДОУ N 41 | ул. Борисевича, 24 | типовой проект | 1989 | 150 | 151 |
| ул. Глинки, 15а | типовой проект | 2015 | 249 | 237 |
| 165 | МБДОУ N 24 | ул. Астраханская, 12а | типовой проект | 1971 | 305 | 302 |
| ул. Астраханская, 11а | типовой проект | 1981 | 208 | 214 |
| ул. Волгоградская, 2а | типовой проект | 2020 | 304 | 305 |
| 166 | МБДОУ N 63 | ул. Волгоградская, 33а | типовой проект | 1969 | 316 | 311 |
| 167 | МБДОУ N 84 | пер. Тихий, 24 | типовой проект | 1993 | 168 | 170 |
| пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 76б | типовой проект | 1961 | 106 | 104 |
| ул. Мичурина, 2б | типовой проект | 1961 | 73 | 71 |
| 168 | МАДОУ N 136 | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 84б | типовой проект | 1962 | 120 | 133 |
| ул. Московская, 3в | типовой проект | 1960 | 113 | 104 |
| ул. Мичурина, 6б | типовой проект | 1963 | 108 | 102 |
| 169 | МАДОУ N 167 | ул. Иркутская, 6 | типовой проект | 1964 | 124 | 153 |
| пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 52а | типовой проект | 1952 | 104 | 100 |
| пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, 46а | типовой проект | 1960 | 119 | 115 |
| ул. Иркутская, 4 | типовой проект | 1962 | 113 | 110 |
| ул. Парковая, 5 | типовой проект | 1986 | 140 | 140 |
| 170 | МБДОУ N 187 | ул. 2-я Краснофлотская, 7г | типовой проект | 1966 | 155 | 155 |
| ул. Дюнная, 16а | типовой проект | 1978 | 149 | 153 |
| ул. 2-я Краснофлотская, 11 | типовой проект | 1969 | 102 | 102 |
| ул. Солнечная, 3 | типовой проект | 1976 | 160 | 160 |
| ул. Песочная, 22а | типовой проект | 1963 | 85 | не функционирует по причине аварийности здания |
| 171 | МБДОУ N 249 | ул. Московская, 12а | типовой проект | 1973 | 124 | 135 |
| 172 | МБДОУ N 264 | ул. Даурская, 16а | типовой проект | 1990 | 357 | 355 |
| 173 | МБДОУ N 268 | ул. Говорова, 56а | типовой проект | 1976 | 148 | 148 |
| 174 | МБДОУ N 271 | ул. Шевченко, 30 | типовой проект | 1975 | 113 | 107 |
| ул. Шевченко, 76 | типовой проект | 1977 | 137 | 130 |
| ул. Шевченко, 78 | типовой проект | 1977 | 142 | 136 |
| ул. Шевченко, 14 | типовой проект | 1972 | 143 | 141 |
| 175 | МАДОУ N 272 | ул. Волжская, 22 | типовой проект | 1977 | 163 | 173 |
| ул. Волжская, 32 | типовой проект | 1960 | 122 | не функционирует по причине аварийности здания |
| 176 | МБДОУ N 276 | ул. Минина, 123а | типовой проект | 1989 | 191 | 191 |
| ул. Нерчинская, 5 | типовой проект | 1961 | 171 | не функционирует по причине аварийности здания |
| ул. Спортивная, 194 | типовой проект | 1976 | 137 | 137 |
| 177 | МБДОУ N 279 | ул. Энергетиков, 32а | типовой проект | 1978 | 217 | 239 |
| ул. Львовская, 23а | типовой проект | 1956 | 51 | 39 |
| 178 | МБДОУ N 307 | ул. Машиностроителей, 7 | типовой проект | 1985 | 357 | 365 |
| ИТОГО в районе | 6487 | 6128 |
| ВСЕГО по городу | 54816 | 53829 |

Таблица 2

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА В ОБЛАСТИ

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование учреждения (сокращено по Уставу) | Адрес (указать все адреса зданий учреждения) | Вид (приспособленное здание/типовой проект) | Год постройки | Проектная наполняемость, мест | Фактическая наполняемость, мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Железнодорожный и Центральный районы |
| 1 | МАОУ Гимназия N 2 | ул. Марковского, 36 | типовой проект | 1971 | 625 | 1147 |
| 2 | МАОУ Лицей N 7 | ул. Менжинского, 15 | типовой проект | 1979 | 750 | 1531 |
| 3 | МАОУ СШ N 32 | ул. Красной Армии, 19 | типовой проект | 1978 | 725 | 1044 |
| 4 | МБОУ Гимназия N 16 | ул. Урицкого, 26 | типовой проект | 1985 | 750 | 975 |
| 5 | МАОУ Гимназия N 8 | ул. Менжинского, 11 | типовой проект | 1989 | 910 | 1189 |
| 6 | МАОУ Гимназия N 9 | ул. Мечникова, 13 (основное здание) | типовой проект | 1987 | 1176 | 1558 |
| ул. Мечникова, 13 (пристройка) | типовой проект | 2014 | 150 | 190 |
| 7 | МБОУ Лицей N 2 | ул. Урицкого, 121 | типовой проект | 1965 | 675 | 915 |
| 8 | МАОУ Лицей N 28 | ул. Профсоюзов, 17 | типовой проект | 1936 | 550 | 869 |
| 9 | МБОУ Прогимназия N 131 | ул. Красномосковская, 36 | типовой проект | 1987 | 180 | 250 |
| 10 | МБОУ СОШ N 10 | ул. Ленина, 114 | типовой проект | 1937 | 745 | 1045 |
| 11 | МАОУ СШ N 12 | ул. Щетинкина, 1 | типовой проект | 1971 | 600 | 943 |
| 12 | МАОУ СШ "Комплекс Покровский" | ул. Линейная, 99г | типовой проект | 2016 | 1000 | 2153 |
| ул. Енисейская, 1а | типовой проект | 1938 | 320 | 763 |
| ул. Степана Разина, 39 | типовой проект | 1960 | 430 | 760 |
| ул. Марковского, 58 | типовой проект | 1880 | 70 | 0 |
| 13 | МАОУ СШ N 19 | ул. Толстого, 43 | типовой проект | 1974 | 725 | 1310 |
| 14 | МБОУ СШ N 27 | ул. Конституции СССР, 19 (закрыто на капремонт) | типовой проект | 1976 | 750 | 688 |
| 15 | МБОУ СШ N 4 | ул. Горького, 97 | типовой проект | 1966 | 490 | 720 |
| 16 | МБОУ СШ N 51 | ул. 4-я Продольная, 19 | типовой проект | 1969 | 425 | 447 |
| 17 | МБОУ СШ N 86 | (ул. Калинина, 72б) | модульное здание | 2021 | 270 | 871 |
| ул. Лизы Чайкиной, 5 | типовой проект | 1962 | 520 | не функционирует по причине аварийности здания |
| ул. Комбайностроителей, 8 | типовой проект | 1947 | 340 | не функционирует по причине аварийности здания |
| 18 | МБОУ СШ N 155 | ул. Дмитрия Мартынова, 26 | типовой проект | 2019 | 1280 | 2442 |
| ИТОГО в районе | 14456 | 21810 |
| Октябрьский район |
| 19 | МАОУ "КУГ N 1 - Универс" | ул. Корнеева, 50 | типовой проект | 1985 | 1568 | 972 |
| ул. Корнеева, 50, стр. 1 | 1991 | 1176 | 1417 |
| 20 | МБОУ Гимназия N 3 | ул. Новая Заря, 23 | типовой проект | 1963 | 375 | 688 |
| 21 | МАОУ Гимназия N 13 "Академ" | Академгородок, 17г (старшая школа) | типовой проект | 1977 | 1176 | 1047 |
| Академгородок, 19г (начальная школа) | типовой проект | 1985 | 466 | 954 |
| 22 | МАОУ "Лицей N 1" | ул. Петра Словцова, 14 | типовой проект | 1989 | 1176 | 1396 |
| ул. Гусарова, 56 | типовой проект | 1984 | 1176 | 1173 |
| 23 | МБОУ Лицей N 8 | ул. Крупской, 10в | типовой проект | 1972 | 700 | 1420 |
| 24 | МБОУ Лицей N 10 | ул. Карбышева, 1 | типовой проект | 1969 | 750 | 1116 |
| 25 | МАОУ СШ N 3 | ул. Ботаническая, 22а | типовой проект | 1964 | 465 | 1089 |
| 26 | МБОУ СШ N 21 | пр-кт Свободный, 61 | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания, закрыто на реконструкцию) | 1957 | 540 | 525 |
| 27 | МБОУ СШ N 30 | ул. Лесная, 147 | типовой проект | 1971 | 245 | 323 |
| 28 | МБОУ СШ N 36 | ул. Сопочная, 40 | типовой проект (изменение мощности после реконструкции здания) | 1936 | 205 | 501 |
| 29 | МБОУ СШ N 39 | ул. Калинина, 67 | типовой проект | 1965 | 475 | 499 |
| 30 | МАОУ СШ N 72 им. М.Н. Толстихина | ул. Курчатова, 7 | типовой проект | 1962 | 400 | 1172 |
| 31 | МБОУ СШ N 73 | ул. Мелькомбинатская, 2 | типовой проект | 1965 | 360 | 268 |
| 32 | МАОУ СШ N 82 | ул. Академика Киренского, 19 | типовой проект | 1962 | 425 | 917 |
| 33 | МБОУ СШ N 84 | ул. Курчатова, 1 | типовой проект | 1962 | 660 | 909 |
| 34 | МБОУ СШ N 95 | ул. Юшкова, 38 | типовой проект | 1967 | 725 | 1075 |
| 35 | МБОУ СШ N 99 | ул. Юшкова, 8а | типовой проект | 1973 | 800 | 1260 |
| 36 | МБОУ СШ N 133 | ул. Гусарова, 16 | типовой проект | 1982 | 900 | 1088 |
| 37 | МАОУ СШ N 159 | ул. Калинина, 110 | типовой проект | 2022 | 1550 | 727 |
| 38 | МАОУ школа-интернат N 1 им. В.П. Синякова | ул. Пастеровская, 25 | типовой проект | 1960 | 363 | 376 |
| ИТОГО в районе | 16676 | 20912 |
| Советский район |
| 39 | МАОУ СШ N 1 им. В.И. Сурикова | ул. Краснодарская, 7б | типовой проект | 1977 | 850 | 978 |
| 40 | МБОУ СШ N 2 | ул. Джамбульская, 17 | типовой проект | 1964 | 590 | 761 |
| 41 | МАОУ СШ N 5 | ул. Краснодарская, 5б | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания, закрыто на капремонт) | 1968 | 750 | 1084 |
| 42 | МАОУ СШ N 7 | пр-кт Металлургов, 20б | типовой проект | 1980 | 725 | 1222 |
| 43 | МАОУ СШ N 18 | ул. Урванцева, 10а | типовой проект | 1997 | 840 | 1573 |
| 44 | МАОУ СШ N 24 | пер. Светлогорский, 7 | типовой проект | 2000 | 775 | 2040 |
| 45 | МБОУ СШ N 56 | пр-кт Ульяновский, 34а | типовой проект | 1971 | 600 | 509 |
| 46 | МАОУ СШ N 66 | ул. Партизана Железняка, 16 | типовой проект | 1960 | 375 | 859 |
| ул. Аэровокзальная, 4г | типовой проект | 1965 | 500 | не функционирует по причине аварийности здания |
| 47 | МАОУ СШ N 69 им. Поздеева А.Г. | ул. Шумяцкого, 3 | типовой проект | 1982 | 725 | 1011 |
| 48 | МАОУ СШ N 85 | ул. Быковского, 4 | типовой проект | 1983 | 725 | 1202 |
| 49 | МБОУ СШ N 91 | ул. Устиновича, 40 | типовой проект | 1988 | 725 | 953 |
| 50 | МБОУ СШ N 98 | пр-кт Металлургов, 14а | типовой проект | 1972 | 600 | 865 |
| 51 | МАОУ СШ N 108 | ул. Тельмана, 13 | типовой проект | 1975 | 600 | 1579 |
| ул. Тельмана, 29а | типовой проект (закрыто на капитальный ремонт) | 1969 | 600 | 0 |
| 52 | МАОУ СШ N 115 | ул. Петрушина, 2 | типовой проект | 1986 | 725 | 1040 |
| 53 | МАОУ СШ N 121 | ул. Сергея Лазо, 32 | типовой проект | 1987 | 725 | 900 |
| 54 | МБОУ СШ N 129 | ул. Воронова, 18а | типовой проект | 1987 | 725 | 813 |
| 55 | МАОУ СШ N 134 | ул. Микуцкого, 10 | типовой проект | 1982 | 725 | 1415 |
| 56 | МАОУ СШ N 139 | бульвар Солнечный, 9 | типовой проект | 1984 | 725 | 968 |
| 57 | МАОУ СШ N 141 | ул. Воронова, 18г | типовой проект | 1989 | 725 | 1037 |
| 58 | МАОУ СШ N 143 | ул. Урванцева, 26а | типовой проект | 1990 | 1000 | 2553 |
| 59 | МАОУ СШ N 144 | ул. 40 лет Победы, 24 | типовой проект | 1990 | 975 | 2660 |
| 60 | МАОУ СШ N 145 | ул. 78 Добровольческой Бригады, 1а | типовой проект | 1990 | 725 | 1830 |
| 61 | МАОУ СШ N 147 | ул. Мате Залки, 4а | типовой проект | 1990 | 975 | 1286 |
| 62 | МАОУ СШ N 149 | ул. Весны, 9а | типовой проект | 1991 | 975 | 2727 |
| 63 | МАОУ СШ N 150 | ул. Алексеева, 95 | типовой проект | 2009 | 1000 | 2981 |
| 64 | МАОУ СШ N 151 | ул. Алексеева, 22д | типовой проект | 2011 | 1000 | 1728 |
| 65 | МАОУ СШ N 152 | ул. Ястынская, 9д | типовой проект | 2013 | 1000 | 2300 |
| 66 | МАОУ СШ N 154 | ул. Молокова, 6 | типовой проект | 2017 | 1280 | 1886 |
| 67 | МАОУ СШ N 156 | ул. Светлова, 36 | типовой проект | 2019 | 1280 | 3150 |
| 68 | МАОУ СШ N 157 | ул. Петра Ломако, 4а | типовой проект | 2020 | 1280 | 1809 |
| ИТОГО в районе | 25820 | 45719 |
| Свердловский район |
| 69 | МАОУ "Лицей N 9 "Лидер" | ул. Семафорная, 247а | типовой проект | 1975 | 850 | 1165 |
| 70 | МАОУ "Гимназия N 14 управления, экономики и права" | пер. Медицинский, 27 | типовой проект | 1972 | 650 | 1176 |
| 71 | МАОУ СШ N 6 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла | ул. Семафорная, 227а | типовой проект | 1966 | 600 | 788 |
| ул. Александра Матросова, 12в | типовой проект | 1972 | 600 | 829 |
| 72 | МАОУ СШ N 17 | ул. Кольцевая, 3а | типовой проект | 1965 | 600 | 820 |
| 73 | МАОУ СШ N 23 с углубленным изучением отдельных предметов | ул. Парашютная, 8 | типовой проект | 1968 | 600 | 989 |
| 74 | МАОУ СШ N 34 | ул. Ключевская, 61 | типовой проект | 1963 | 485 | 1009 |
| 75 | МАОУ СШ N 42 | ул. Кольцевая, 12а | типовой проект | 1964 | 492 | 987 |
| 76 | МАОУ СШ N 45 | ул. Судостроительная, 105 | типовой проект | 1979 | 725 | 1603 |
| 77 | МБОУ СШ N 62 | ул. 60 лет Октября, 21 | типовой проект | 1957 | 600 | 730 |
| 78 | МАОУ СШ N 76 | ул. 60 лет Октября, 96 | типовой проект | 1978 | 750 | 1326 |
| ул. 60 лет Октября, 81 | типовой проект | 1967 | 600 | 818 |
| 79 | МБОУ СШ N 78 | ул. Делегатская, 18 | типовой проект | 1989 | 300 | 283 |
| ул. А.Тимошенкова, 82 | типовой проект | 1957 | 970 | 1230 |
| 80 | МАОУ СШ N 93 | ул. Побежимова, 46а | типовой проект | 1967 | 600 | 846 |
| 81 | МАОУ СШ N 137 | ул. Судостроительная, 50 | типовой проект | 1984 | 975 | 940 |
| 82 | МАОУ СШ N 158 | ул. Складская, 32 | типовой проект | 2020 | 1280 | 1750 |
| ул. Семафорная, 195/197 | приспособленное здание | 1974 | 550 | 583 |
| ИТОГО в районе | 12227 | 17872 |
| Кировский район |
| 83 | МАОУ Гимназия N 4 | ул. им. газеты "Пионерская правда", 5 | типовой проект | 1980 | 725 | 1048 |
| 84 | МАОУ Гимназия N 6 | ул. Академика Вавилова, 92 | типовой проект | 1963 | 600 | 718 |
| 85 | МАОУ Гимназия N 10 | пер. Автобусный, 4 | типовой проект | 1988 | 775 | 1066 |
| 86 | МАОУ Лицей N 6 "Перспектива" | ул. Кутузова, 52 (старший корпус) | типовой проект | 1972 | 600 | 995 |
| ул. Кутузова, 72 (младший корпус) | типовой проект | 1977 | 725 | 773 |
| 87 | МАОУ Лицей N 11 | ул. Базарная, 172 (младший корпус) | типовой проект | 1964 | 720 | 1425 |
| ул. Академика Вавилова, 37 (старший корпус) | типовой проект | 1936 | 600 | не функционирует по причине аварийности здания |
| 88 | МАОУ СШ N 8 "Созидание" | ул. Коммунальная, 12 | типовой проект | 1969 | 600 | 516 |
| пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 92б | типовой проект | 1962 | 600 | 543 |
| 89 | МБОУ СШ N 46 | ул. Щорса, 64 | типовой проект | 1976 | 725 | 1035 |
| 90 | МАОУ СШ N 55 | ул. Академика Павлова, 70 | типовой проект | 1965 | 697 | 681 |
| 91 | МБОУ СШ N 63 | ул. Академика Вавилова, 49б | типовой проект | 1970 | 600 | 871 |
| 92 | МАОУ СШ N 81 | пер. Маяковского, 9 | типовой проект | 1962 | 760 | 959 |
| 93 | МАОУ СШ N 90 | ул. Академика Павлова, 24 | типовой проект | 1964 | 600 | 748 |
| ул. Мичурина, 37 | не типовой | 1955 | 600 | 705 |
| 94 | МАОУ СШ N 135 | ул. Кутузова, 90 | типовой проект | 1983 | 725 | 778 |
| ИТОГО в районе | 10652 | 12861 |
| Ленинский район |
| 95 | МАОУ Лицей N 3 | ул. Чайковского, 13а | типовой проект | 1966 | 700 | 980 |
| 96 | МАОУ Лицей N 12 | ул. Шевченко, 8 | типовой проект | 1973 | 800 | 1008 |
| 97 | МБОУ Гимназия N 7 | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 38 | типовой проект | 1949 | 1050 | 1368 |
| 98 | МАОУ Гимназия N 11 имени А.Н. Кулакова | ул. Юности, 28 | типовой проект | 1980 | 750 | 695 |
| ул. Крайняя, 4 | типовой проект | 1996 | 250 | 517 |
| 99 | МАОУ Гимназия N 15 | пр-кт Машиностроителей, 8 | типовой проект | 1990 | 1000 | 1361 |
| 100 | МБОУ СШ N 13 | ул. Рейдовая, 67а | типовой проект | 1970 | 600 | 581 |
| 101 | МБОУ СШ N 16 | ул. 26 Бакинских Комиссаров, 24а | типовой проект | 1947 | 300 | здание младшей школы не функционирует по причине аварийности |
| 660 | 1222 |
| ул. Песочная, 20 | типовой проект | 1936 | 385 | не функционирует по причине аварийности здания |
| 102 | МБОУ СШ N 31 | ул. Шевченко, 38 | типовой проект | 1975 | 750 | 652 |
| 103 | МБОУ СШ N 44 | ул. Энергетиков, 17 | типовой проект | 1982 | 750 | 858 |
| 104 | МБОУ СШ N 50 | ул. Глинки, 2б | модульное здание | 2023 | 270 | 298 |
| 105 | МАОУ СШ N 53 | ул. Львовская, 43 | типовой проект | 1974 | 750 | 1548 |
| ул. Волжская, 31г | типовой проект | 1963 | 625 | не функционирует по причине аварийности здания |
| 106 | МБОУ СШ N 64 | ул. Московская, 2 | типовой проект | 1960 | 525 | 1009 |
| 107 | МБОУ СШ N 65 | ул. Аральская, 5 | типовой проект | 1969 | 750 | 732 |
| ул. Аральская, 1 | типовой проект | 1960 | 250 | 287 |
| 108 | МБОУ СШ N 79 | пер. Тихий, 18 | типовой проект | 1961 | 324 | 747 |
| 109 | МАОУ СШ N 89 | ул. Шевченко, 56 | типовой проект | 1981 | 750 | 731 |
| 110 | МБОУ СШ N 94 | ул. Московская, 20а | типовой проект | 1967 | 700 | 1203 |
| 111 | МАОУ СШ N 148 | ул. Борисевича, 23 (младший корпус) | типовой проект | 1990 | 775 | 595 |
| ул. Борисевича, 7 (старший корпус) | типовой проект | 1988 | 800 | 735 |
| ИТОГО в районе | 14514 | 17127 |
| ВСЕГО по городу | 94345 | 136301 |

Таблица 3

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА В ОБЛАСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование учреждения (сокращено по Уставу) | Адрес (указать все адреса зданий учреждения) | Вид (приспособленное здание/типовой проект) | Год постройки | Фактическая наполняемость, мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Железнодорожный и Центральный районы |
| 1 | МАОУ ДО "Медиа-Мастерская" | пр-кт Мира, 46 - 48, пом. 5 | приспособленное здание | 1923 | 2328 |
| ул. Академика Вавилова, 21 | типовой проект (не функционирует по причине аварийности здания) | 1936 |
| ул. Карла Маркса, 37 | типовой проект | 1950 |
| 2 | МБОУ ДО ЦДО "СОВА" | пр-кт Свободный, 27, пом. 55 | приспособленное здание | 1966 | 979 |
| пр-кт Свободный, 23, пом. 67 | типовой проект | 1972 |
| ул. Маерчака, 34, пом. 1, 2, 3 | приспособленное здание | 1953 |
| 3 | МБОУ ДО ЦДТ N 4 | ул. Мечникова, 26, встроенное, пом. 57 | приспособленное здание | 1995 | 1726 |
| ул. Железнодорожников, 10а, пом. 211 | приспособленное здание | 1972 |
| 4 | МБОУ ДО ЦТРиГО | пр-кт Мира, 44 | типовой проект | 1897 | 2600 |
| ул. Конституции СССР, 15, пом. 82 | приспособленное здание | 1984 |
| ул. Карла Маркса, 19, пом. 144 | приспособленное здание | 1983 |
| ул. Урицкого, 41, пом. 101 | приспособленное здание | 1972 |
| ул. Водянникова, 2в, пом. 74 | типовой проект | 1994 |
| ИТОГО в районе | 7663 |
| Октябрьский район |
| 5 | МАОУ ДО ЦДО "Спектр" | ул. Пирогова, 1а | приспособленное здание | 1995 | 1068 |
| ул. Пирогова, 1а, строение 2 | приспособленное здание |
| 6 | МАОУ ДО ДТ | ул. Петра Словцова, 2 | приспособленное здание | 1988 | 3417 |
| ул. Карбышева 6а | 2007 |
| ул. 2-я Хабаровская, 8а, | 1980 |
| 7 | МБОУ ДО ДООЦ N 1 | ул. Мечникова, 53 | типовой проект | 1954 | 1271 |
| ул. Новая Заря, 2в, пом. 57 | приспособленное здание | 2007 |
| ИТОГО в районе | 5756 |
| Советский район |
| 8 | МАОУ ДО "Центр творчества и развития N 1" | пр-кт 60 лет Образования СССР, 9 | типовой проект | 1983 | 4849 |
| ул. Белинского, 1 | приспособленное здание |  |
| ул. Быковского, 11 | приспособленное здание |  |
| ул. Воронова, 15 | приспособленное здание |  |
| ул. Комарова, 3 | приспособленное здание |  |
| пр-кт Комсомольский, 5а | приспособленное здание |  |
| ул. Краснодарская, 7а | приспособленное здание |  |
| ул. Тельмана, 24, пом. 101, 201 | приспособленное здание | 1962 |
| 9 | МБОУ ДО "Центр дополнительного образования N 5" | ул. Шахтеров, 2а | приспособленное здание (часть здания аварийное и не функционирует) | 1960 | 1790 |
| 10 | МАОУ ДО "Центр профессионального самоопределения" | ул. Устиновича, 24а | типовой проект | 1967 | 4186 |
| ул. Устиновича, 24а, стр. 2 | приспособленное здание | 1967 |
| пр-кт Металлургов, 14б, стр. 2 учебный корпус (СЮТ N 2) | приспособленное здание | 1983 |
| ИТОГО в районе | 10825 |
| Свердловский район |
| 11 | МАОУ ДО ЦТО "Престиж" | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", д. 168а | типовой проект | 1970 | 2912 |
| ул. Побежимова, 44а | приспособленное здание | 1969 |
| ул. Парашютная, 88а, пом. 216, 217 | приспособленное здание | 1985 |
| ИТОГО в районе | 2912 |
| Кировский район |
| 12 | МБОУ ДО ДДЮ "Школа самоопределения" | ул. Академика Вавилова, 90 | нетиповой проект | 1957 | 2242 |
| 13 | МАОУ ДО ЦТ N 3 | ул. Щорса, 55 | приспособленное здание | 1992 | 2318 |
| ИТОГО в районе | 4560 |
| Ленинский район |
| 14 | МБОУ ДО ДДиЮ N 2 | ул. Астраханская, 11 | типовой проект | 1974 | 2461 |
| 15 | МАОУ ДО ЦВР | ул. Львовская, 24 | типовой проект | 1957 | 2926 |
| ул. Юности, 23 | приспособленное здание | 1960 |
| ул. Волжская, 3 | приспособленное здание | 1973 |
| ул. 2-я Краснофлотская, 15 | приспособленное здание | 1973 |
| ул. Шевченко, 64 | приспособленное здание | 1974 |
| ул. Московская, 4 | приспособленное здание | 1962 |
| ул. Одесская, 3 | приспособленное здание | 1972 |
| ул. Малая, 44 | типовой проект | 1960 |
| ул. 52 Квартал, 8 | приспособленное здание | 1961 |
| пр-кт Машиностроителей, 9 | приспособленное здание | 1982 |
| 16 | МБОУ ДО ЦДО "Аэрокосмическая школа" | ул. Иркутская, 2 | типовой проект | 1936 | 1034 |
| ИТОГО в районе | 6421 |
| ВСЕГО по городу | 38137 |

Таблица 4

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование учреждения (сокращено по Уставу) | Адрес (указать все адреса зданий учреждения) | Вид (приспособленное здание/типовой проект) | Год постройки | Технические параметры |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Железнодорожный район |
| Библиотеки для взрослого населения |
| 1 | Городская библиотека - филиал N 7 им. Н.Чернышевского | 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 8 Марта, 18 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1973 | 18,44 тыс. томов |
| 2 | Городская библиотека - филиал N 8 им. А.Чехова | 660018, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тимирязева, 6 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1972 | 29,62 тыс. томов |
| 3 | Городская библиотека - филиал N 10 им. Л.Толстого | 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Баумана, 16 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1952 | 31,76 тыс. томов |
| 4 | Городская библиотека - филиал N 21 им. А.А. Черкасова | 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 52 | приспособленные помещения (пристройка к жилому дому) | 1988 | 26,37 тыс. томов |
| 5 | Городская библиотека - филиал N 23 им. С.Есенина | 660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 14а | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1978 | 32,38 тыс. томов |
| Библиотеки для детского населения |
| 6 | Детская библиотека - филиал N 5 им. З.Космодемьянской | 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 149 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1974 | 37,63 тыс. томов |
| 7 | Детская библиотека - филиал N 6 библиотека им. Л.Кассиля | 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, 4 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1972 | 28,67 тыс. томов |
| Дворцы культуры |
| 8 | Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской Дворец культуры", отдельное структурное подразделение - Творческая лаборатория | 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 42, пом. 281 | приспособленные помещения (пристройка к жилому дому) | 1988 | 20 мест |
| 9 | Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской Дворец культуры", отдельное структурное подразделение - Театр "Крылья" | 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина 126, пом. 61 | приспособленные помещения (подвальное помещение) | 1975 | 40 мест |
| Музыкальные школы, школы искусств |
| 10 | МАУДО "ДМШ N 3 ИМ. Б.Г. КРИВОШЕЯ" | 660028, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Свободный, 36, корпус 1 | индивидуальный проект | 1973 | 492 чел. |
| 11 | МБУДО "ДМШ N 5" | 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Декабристов, N 22 | приспособленное здание - объект культурного наследия | 1911 | 324 чел. |
| Центральный район |
| Библиотеки для взрослого населения |
| 12 | Центральная городская библиотека им. А.М. Горького | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, 23 | индивидуальный проект | 1-й эт. - 19002-й эт. - 1960 | 144,25 тыс. томов |
| 13 | Городская библиотека - филиал N 5 им. Ленинского комсомола | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 21 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1972 | 39,45 тыс. томов |
| 14 | Городская библиотека - филиал N 6 им. К.Паустовского | 660043, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Водянникова, 20 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1987 | 34,19 тыс. томов |
| Библиотеки для детского населения |
| 15 | Центральная городская детская библиотека им. Н.Островского | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 78а | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1967 | 123,4 тыс. томов |
| 16 | Детская библиотека - филиал N 1 им. А.Гайдара | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 14 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1988 | 24,54 тыс. томов |
| 17 | Детская библиотека - филиал N 18 "Лукоморье" | 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Диктатуры Пролетариата, 40а | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1994 | 25,5 тыс. томов |
| Дворцы культуры |
| 18 | КГБУК "Дом офицеров" | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, 20 | индивидуальный проект | 1913 | 300 мест |
| Музеи |
| 19 | Отдельное структурное подразделение - Музей художника Б.Я. Ряузова | 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 127 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома - объект культурного наследия) | 1955 | 252 ед. хранения фондов |
| 20 | МБУК "Музей-усадьба В.И. Сурикова" | 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 98 | приспособленное здание - объект культурного наследия | 1830, 1890 | 537 ед. хранения фондов |
| 21 | КГБУК "Музейный центр "Площадь Мира" | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пл. Мира, 1 | индивидуальный проект | 1987 | 7534 тыс. ед. хранения фондов |
| 22 | КГБУК "Красноярский краеведческий музей" | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 84 | индивидуальный проект | 1918 | 480314 тыс. ед. хранения фондов |
| 23 | КГБУК "Художественный музей им. В.И. Сурикова" | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 20/36 | индивидуальный проект | 1913 | 15663 тыс. ед. хранения фондов |
| Кинотеатры |
| 24 | МАУ "Дом Кино" | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, 88 | индивидуальный проект | 1910 | 2 зр. зала |
| 25 | ООО "Малтат-Синема", кинотеатр "Луч" | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 149 | индивидуальный проект | 1968 | 4 зр. зала |
| 26 | ЗАО "Синема Парк" | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 1и | индивидуальный проект | 2008 | 7 зр. залов |
| Музыкальные школы, школы искусств |
| 27 | МБУДО "ДМШ N 1" | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сурикова, 19 | приспособленное здание - объект культурного наследия | 1904 | 511 чел. |
| 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса 73а, помещение 7 | приспособленное помещение (3-й этаж административного здания) | 2003 |  |
| 28 | МБУДО "ДХШ N 1 им. В.И. Сурикова" | 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 79 | индивидуальный проект - объект культурного наследия | 1832 | 511 чел. |
| 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 116 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1947 |
| Октябрьский район |
| Библиотеки для взрослого населения |
| 29 | Городская библиотека - филиал N 1 им. Ф.Достоевского | 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, 25 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1965 | 41,89 тыс. томов |
| 30 | Городская библиотека - филиал N 16 им. А.Серафимовича | 660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гусарова, 27а | индивидуальный проект | 1985 | 19,05 тыс. томов |
| 31 | Городская библиотека - филиал N 25 им. А.Блока | 660036, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, 21 | приспособленные помещения (пристройка к жилому дому) | 1988 | 28,89 тыс. томов |
| Библиотеки для детского населения |
| 32 | Детская библиотека - филиал N 3 им. З.Портной | 660113, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Юшкова, 20 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1967 | 16,60 тыс. томов |
| 33 | Детская библиотека - филиал N 4 им. О.Кошевого | 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новая Заря, 9 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1952 | 36,74 тыс. томов |
| Дворцы культуры |
| 34 | МАУ "ГДК" | 660028, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Свободный, 48 | индивидуальный проект | 1974 | 593 места |
| 35 | МАУ "ГДК", структурное подразделение - Театр "Наш театр" | 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова 4, помещение 177 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1962 | 40 мест |
| 36 | КГАУК "КИЦ "Успенский" | 660011, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесная, 55а/3 | индивидуальный проект | 1908 | 100 мест |
| Кинотеатры |
| 37 | ООО "Квадро фильм" | 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1 | индивидуальный проект | 2010 | 4 зр. зала |
| 38 | ООО "Стармакс", кинотеатр Starmax Cinema | 660028, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1 | индивидуальный проект | 2010 | 4 зр. зала |
| Музыкальные школы, школы искусств |
| 39 | МБУДО "ДМШ N 11" | 660036, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, N 22а | индивидуальный проект | 1992 | 332 чел. |
| 660036, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, 17б | приспособленное здание (1-й этаж жилого дома) | 1982 |
| 40 | МБУДО "ДМШ N 12" | 660130, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Петра Словцова, N 11, стр. 1 | приспособленное здание (пристройка к жилому дому) | 1991 | 432 чел. |
| 660100 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Киренского, 70а | индивидуальный проект | 1969 |
| 41 | МАУДО "ДШИ N 16" | 660036, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, 21 | приспособленное здание (пристройка к жилому дому) | 1971 | 466 чел. |
| Советский район |
| Библиотеки для взрослого населения |
| 42 | Городская библиотека - филиал N 4 им. Н.Некрасова | 660073, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Металлургов, 39а | приспособленные помещения (2-й этаж административного здания) | 1968 | 46,17 тыс. томов |
| 43 | Городская библиотека - филиал N 22 им. М.Светлова | 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Урванцева, 23 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 2004 | 26,39 тыс. томов |
| Библиотеки для детского населения |
| 44 | Детская библиотека - филиал N 2 им. К.Чуковского | 660112, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Металлургов, 20а | приспособленные помещения (пристройка к жилому дому) | 1977 | 91,75 тыс. томов |
| 45 | Детская библиотека - филиал N 11 "Жар-птица" | 660132, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт 60 лет Образования СССР, 31 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1995 | 30,50 тыс. томов |
| 46 | Детская библиотека - филиал N 12 им. С.Маршака | 660125, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Комсомольский, 15 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1994 | 26,16 тыс. томов |
| 47 | Детская библиотека - филиал N 19 им. Р.Солнцева | 660119, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Микуцкого, 8 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1984 | 56,42 тыс. томов |
| Дворцы культуры |
| 48 | КГБУ ККСК "Дворец труда и согласия" | 660112, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Металлургов, 22 | индивидуальный проект | 1980 | 897 мест |
| Музеи |
| 49 | МБУК "Музей "Мемориал Победы" | 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дудинская, 2а | индивидуальный проект | 1975 | 1589 ед. хранения фондов |
| 50 | Отдельное структурное подразделение - "Арт-галерея 13" | 660055, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Металлургов, 13а | приспособленные помещения (пристройка к жилому дому) | 1977 | 415 ед. хранения фондов |
| Кинотеатры |
| 51 | АО "Киномакс" | 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 мая, 77 | индивидуальный проект | 2008 | 8 зр. залов |
| 52 | ООО "Мори Синема Енисей", Кинотеатр "Mori Cinema" | 660125, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 23 | индивидуальный проект | 2015 | 10 зр. залов |
| Музыкальные школы, школы искусств |
| 53 | МАУДО "ДШИ N 8" | 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой Бригады, 1а | индивидуальный проект | 2008 | 641 чел. |
| 54 | МБУДО "ДМШ N 10" | 660055, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Быковского, 12, стр. 1 | индивидуальный проект | 1963 | 373 чел. |
| 660055, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Быковского, 12, пом. 4 | приспособленные помещения (3-й этаж административного здания) | 1963 |
| 55 | МБУДО "ДШИ N 13" | 660119, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт 60 лет Образования СССР, 12 | приспособленное здание | 1986 | 632 чел. |
| 56 | МБУДО "ДХШ N 2" | 660112, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Металлургов, 10а | приспособленное здание (пристройка к жилому дому) | 1981 | 486 чел. |
| 660100 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Киренского, 70а | индивидуальный проект | 1969 |
| Свердловский район |
| Библиотеки для взрослого населения |
| 57 | Городская библиотека - филиал N 13 им. И.Тургенева | 660006, Красноярский край, г. Красноярск, пер. Медицинский, 16а | приспособленные помещения (пристройка к жилому дому) | 1976 | 34,47 тыс. томов |
| 58 | Городская библиотека - филиал N 15 им. В.Каверина | 660093, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, 251 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1979 | 14,32 тыс. томов |
| 59 | Городская библиотека - филиал N 9 им. Рождественского | 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, 15а | приспособленные помещения (пристройка к жилому дому) | 1993 | - |
| Библиотеки для детского населения |
| 60 | Детская библиотека - филиал N 7 им. Г.Щукина | 660042, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 22 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1955 | 41,70 тыс. томов |
| 61 | Детская библиотека - филиал N 15 им. А.Грина | 660093, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, 251 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1979 | 37,60 тыс. томов |
| 62 | Детская библиотека - филиал N 17 и В.Драгунского | 660010, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 115а | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1979 | 48,86 тыс. томов |
| Дворцы культуры |
| 63 | МАУ "ДК "Свердловский" | 660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1в | индивидуальный проект | 1975 | 300 мест |
| Кинотеатры |
| 64 | ООО "Зеленая зона", кинотеатр "Эпицентр" | 660093, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 173б | индивидуальный проект | 1967 | 4 зр. зала |
| Парк флоры и фауны |
| 65 | МАУ "Парк "Роев ручей" | 660054, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Свердловская, 293 | индивидуальный проект | 2000 | 9357 особей животных |
| Музыкальные школы, школы искусств |
| 66 | МБУДО "ДМШ N 7 им. П.К. Марченко" | 660042, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 22а | приспособленное здание | 1970 | 453 чел. |
| 67 | МБУДО "ДШИ N 15" | 660016, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 16а | приспособленное здание | 1966 | 603 чел. |
| Кировский район |
| Библиотеки для взрослого населения |
| 68 | Городская библиотека - филиал N 2 им. Н.А. Добролюбова | 660059, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 102 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1955 | 33,30 тыс. томов |
| 69 | Городская библиотека - филиал N 12 им. В.Белинского | 660069, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мичурина, 63 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1959 | 24,81 тыс. томов |
| 70 | Городская библиотека - филиал N 14 им. Н.Гоголя | 660122, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная, 52 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1957 | 28,54 тыс. томов |
| 71 | Городская библиотека - филиал N 27 им. Я.Свердлова | 660052, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова, 191 | приспособленные помещения (пристройка к жилому дому) | 1987 | 17,85 тыс. томов |
| Библиотеки для детского населения |
| 72 | Детская библиотека - филиал N 8 им. Б.Житкова | 660003, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новая, 60 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1970 | 23,00 тыс. томов |
| 73 | Детская библиотека - филиал N 9 им. П.Бажова | 660122, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, 75 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1959 | 30,0 тыс. томов |
| 74 | Детская библиотека - филиал N 16 им. С.Михалкова | 660094, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Щорса, 46 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1976 | 44,20 тыс. томов |
| Дворцы культуры |
| 75 | МАУ ДК "Кировский" | 660122, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, 91 | индивидуальный проект | 1967 | 400 мест |
| 76 | МАУ ДК "Свердловский", отдельное структурное подразделение - "Клуб на Вавилова" | 660025, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 23 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1959 | 40 мест |
| Кинотеатры |
| 77 | МАУ "Дом кино" филиал СДК "Мечта" | 660050, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мичурина, 30 | индивидуальный проект | 1967 | 1 зр. зал |
| Музыкальные школы, школы искусств |
| 78 | МБУДО "ДМШ N 4 им. Д.А. Хворостовского" | 660003, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гастелло, 38 | индивидуальный проект | 1946 | 384 чел. |
| 660003, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Щербакова, 9 | индивидуальный проект | 1948 |
| Ленинский район |
| Библиотеки для взрослого населения |
| 79 | Городская библиотека - филиал N 3 им. А.С. Пушкина | 660123, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Юности, 22 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1957 | 22,13 тыс. томов |
| 80 | Городская библиотека - филиал N 17 им. В.Маяковского | 660031, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Глинки, 24 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1962 | 31,4 тыс. томов |
| 81 | Городская библиотека - филиал N 19 им. Т.Шевченко | 660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Волжская, 29 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1978 | 29,43 тыс. томов |
| 82 | Городская библиотека - филиал N 20 им. А.Фадеева | 660037, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мичурина, 8 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1954 | 36,14 тыс. томов |
| 83 | Городская библиотека - филиал N 28 им. М.Булгакова | 660046, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тобольская, 33б | приспособленные помещения (пристройка к жилому дому) | 1989 | 37,47 тыс. томов |
| Библиотеки для детского населения |
| 84 | Детская библиотека - филиал N 10 им. В.Дубинина | 660123, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Юности, 22 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1957 | 37,6 тыс. томов |
| 85 | Детская библиотека - филиал N 14 им. М.Пришвина | 660013, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Волжская, 29 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1979 | 40,60 тыс. томов |
| Дворцы культуры |
| 86 | МАУ "Дворец культуры им. 1 Мая" | 660123, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Юности, 16 | индивидуальный проект | 1946, 1961 | 630 мест |
| 87 | МАУ "ПГДК" | 660037, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коломенская, 25 | индивидуальный проект | 1970 | 600 мест |
| 88 | КГБУК "Центр культурных инициатив" | 660123, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ползунова, 13 | индивидуальный проект | 1947 | 378 мест |
| Музыкальные школы, школы искусств |
| 89 | МБУДО "ДМШ N 2" | 660037, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коломенская, 27 | индивидуальный проект | 1978 | 599 мест |
| 90 | МБУДО "ДШИ N 6" | 660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 27 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1973 | 586 мест |
| 660004, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 23а | приспособленное здание | 1957 |
| 91 | МАУДО "ДШИ N 9" | 660046, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Квартальная, д. 1 | индивидуальный проект | 1960 | 519 мест |
| 660092, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шевченко, 13 | приспособленные помещения (1-й этаж жилого дома) | 1972 |
| 660092, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шевченко, 32 | приспособленные помещения (пристройка к жилому дому) | 1985 |

Таблица 5

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА В ОБЛАСТИ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование учреждения (сокращено по Уставу) | Название спортивного сооружения | Адрес | Год постройки | Фактическая наполняемость, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МАУДО "СШОР "Красный Яр" | теннисные корты | ул. Маерчака, 57 | 1990 | 745 |
| спортивный зал | 1968 |
| тренировочное поле | 2022 |
| стадион с трибунами "Красный яр" | 1968 |
| спортивный комплекс | 2022 |
| 2 | МАУДО "СШ "Красноярск" | спортивный комплекс | ул. Воронова, 14в | 1987 | 828 |
| ПСС площадка городошного спорта | ул. Воронова, 12д | 2011 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Воронова, 12д | 2011 |
| ПСС площадка с тренажерами (спортивными снарядами) | ул. Воронова, 12д | 2011 |
| ПСС площадка для баскетбола | ул. Воронова, 12д | 2011 |
| 3 | МАУДО "СШОР "Юность" | спортивный комплекс "Юность" | ул. Джамбульская, 19б, корпус 1 | 1977 | 1288 |
| спортивный зал | ул. Устиновича, 24а | 1967 |
| спортивный комплекс "Солнечный" | пр-кт 60 лет Образования СССР, 17 | 2011 |
| ПСС волейбольная площадка | пр-кт 60 лет Образования СССР, 17 | 2011 |
| ПСС волейбольная площадка | пр-кт 60 лет Образования СССР, 17 | 2011 |
| ПСС баскетбольная площадка | пр-кт 60 лет Образования СССР, 17 | 2011 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт 60 лет Образования СССР, 17 | 2011 |
| 4 | МАУДО "СШ по видам единоборств" | спортивный комплекс "Советский" | ул. Джамбульская, 24, корп. 1 | 1995 | 1527 |
| футбольное поле | ул. Джамбульская, 24, корп. 1 | 2022 |
| спортивный комплекс "Октябрьский" | ул. Юшкова, 8 | 1969 |
| 5 | МАУДО "СШОР "Рассвет" | стадион "Рассвет" | ул. Высотная, 2л, стр. 1 | 1966 | 3708 |
| ледовая арена | ул. Высотная, 2а | 2013 |
| дом спорта | ул. Высотная, 2л, стр. 4 | 2010 |
| футбольное поле "Ротор" | ул. Светлова, 9 | 2013 |
| 6 | МБУДО "СШОР им. В.А. Шевчука" | спортивный зал | ул. Семафорная, 247б | 1981 | 300 |
| 7 | МАУДО "СШОР "Сибиряк" | спортивный комплекс с бассейном | ул. Ладо Кецховели, 62 | 1982 | 730 |
| спортивная лыжная база | ул. Ленинградская, 72 | 1966 |
| стадион "Динамо" | ул. Ленинградская, 48 | 2016 |  |
| 8 | МАУДО "СШОР "Здоровый мир" | стадион с трибунами | ул. Пархоменко, 7 | 1970 | 410 |
| спортивный комплекс с бассейном | 1970 |
| 9 | МАУДО "СШОР "Энергия" | спортивный комплекс с бассейном | ул. Бограда, 91 | 1969, 1983 | 547 |
| 10 | МАУДО "СШОР "Спутник" | спортивный комплекс | ул. Малаховская, 5а | 1970 | 2011 |
| акробатический манеж | ул. Малаховская, 5а, стр. 1 | 2015 |
| комплексная площадка | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 111б | 2014 |
| 11 | МБУДО "СШОР им. В.Г. Путинцева" | спортивный зал (приспособленное помещение) | ул. Академика Павлова, 5 | 1957 | 229 |
| 12 | МАУДО "СШОР по вольной борьбе" | физкультурно-оздоро-вительный комплекс "Каштак" (приспособленное | ул. Ключевская, 57 | 1980 | 795 |
| нежилое здание | ул. Академика Киренского, 70а | 1969 |
| 13 | МБУДО "СШОР по дзюдо" | спортивный зал (приспособленное помещение | ул. Академика Павлова, 54, пом. 82 | 1982 | 1002 |
| спортивный павильон | о. Отдыха | 2018 |
| спортивный павильон | о. Отдыха | 2021 |
| 14 | МБУ "СШОР по конькобежному спорту" | сезонный каток | ул. Гусарова, 56а | 1991 | 409 |
| 15 | МАУ "СОК "Лесной" | спортивный комплекс с бассейном | ул. Елены Стасовой, 67 | 1988 | 51840 |
| комплексная площадка для подвижных игр | 2012 |
| поле для футбола | 2012 |
| тропа здоровья | 2012 |
| комплексная площадка для подвижных игр | 2012 |
| площадка с тренажерами | 2012 |
| 16 | МАУ ЦСК | спортивный павильон | пос. Песчанка, ул. Клубный, 1 | 2014 | 7387" |
| спортивный павильон | ул. Говорова, 52/2 | 2012 |
| спортивный павильон | пер. Вузовский, сооружение 15 | 2018 |
| спортивный павильон | о. Молокова, участок 8 | 2019 |
| спортивный павильон | ул. 60 лет Октября, 5г | 1958 |
| спортивный павильон | ул. Республики, 43а | 1983 |
| нежилое помещение (приспособленное) | ул. Мичурина, 8, стр. 51 | 1954 |
| спортивный павильон | ул. Мичурина, 14а | 2007 |
| нежилое помещение (приспособленное) | ул. Судостроительная, 113, пом. 279 | 1977 |
| спортивный павильон | ул. Ломоносова, 100 | 1970 |
| нежилое помещение (приспособленное) | ул. Ленина, 133, пом. 57 | 1974 |
| нежилое помещение (приспособленное) | ул. Ленина, 49, пом. 69 | 2013 |
| нежилое помещение (приспособленное) | пр-кт Мира, 106, пом. 65 | 1956 |
| нежилое помещение (приспособленное) | ул. Верхняя, 5в (аренда части здания) | 1990 |
| ПСС хоккейная площадка (коробка) | ул. Рейдовая, 43а | 2022 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Железнодорожников, 8 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Красномосковская, 34 | 2020 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Менжинского, 8а | 2020 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Железнодорожников, 32 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Калинина, 2в | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Копылова, 48 | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Копылова, 66 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Ленина, 133 | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Ломоносова, 100, 102 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Мечникова, 32 | 2018 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Республики, 49 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Железнодорожников, 10, 10а | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Дорожная, 6а | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Камская, 3 | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Бограда, 91 | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт Свободный, 44, сквер Баумана | 2015 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Вокзальная, 19 | 2018 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Карла Маркса, 21 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Конституции СССР, 15 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Ады Лебедевой, 31 | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Ленина, 21 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Парижской Коммуны, 30 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Урицкого, 125а | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Урицкого, 129 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Обороны, 2б | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Республики, 43а | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Горького, 38 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Урицкого, 98 | 2018 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Забобонова, 8 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Ладо Кецховели, 65а | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Партизанская, 1 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Попова, 16 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Чернышова, 2 | 2018 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Крупской, 18 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Крупской, 4, 4а | 2018 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Карбышева, 24б | 2011 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Гусарова, 20, 27 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Баумана, 8а | 2015 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Карбышева, 10 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Курчатова, 9 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Новосибирская, 39 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Фруктовая, 3 | 2015 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Западная, 4 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Коммунальная, 24 | 1988 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 106а | 1990 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 118 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 122 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Кутузова, 64 | 1990 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Маяковского, 13 | 2022 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Новая, 38 | 2018 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Академика Павлова, 16 | 2019 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Академика Павлова, 44 | 2019 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Академика Павлова, 52 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. им. газеты "Пионерская правда", 1 | 2018 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Шелковая, 1 | 1989 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Щорса, 52, 54, 56, 58 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Щорса, 53 | 1990 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Щорса, 65 | 1990 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Щорса, 71 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 102а | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Алеши Тимошенкова, 195 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Академика Вавилова, 52б | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Гладкова, 1 | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Алеши Тимошенкова, 74а | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Гладкова, 14 | 2020 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Гладкова, 25б | 2018 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 127а | 2011 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 161а | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 179 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пер. Медицинский, 31 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Парашютная, 23 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Саянская, 251 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Свердловская, 11 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Семафорная, 187 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Семафорная, 225 | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Судостроительная, 127 | 1990 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Судостроительная, 177а | 1990 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Кольцевая, 12а | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 184 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. 60 лет Октября, 33 | 1989 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. 60 лет Октября, 45 | 1990 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Парашютная, 66а | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. 60 лет Октября, 55 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Королева, 7 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Парашютная, 72 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Свердловская, 13б | 1990 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 139 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Ключевская, 101 | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. 60 лет Октября, 5г | 2015 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. 2-я Краснофлотская, 1 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Амурская, 44 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Борисевича, 13 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Борисевича, 1в | 2016 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Борисевича, 4 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Волгоградская, 9а | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Волжская, 17 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Волжская, 47 | 2015 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Инструментальная, 2 | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 26 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 35 | 2015 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 51 | 2010 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 82 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Львовская, 35 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Львовская, 52 | 2022 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт Машиностроителей, 9 | 2011 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Мичурина, 14а | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Мичурина, 3а | 2011 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Ползунова, 7 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Тобольская, 25 | 2018 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Тобольская, 35а | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Шевченко, 90 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Энергетиков, 24 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Ширинская, 15 | 1987 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 43 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Московская, 1б | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Говорова, 44 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Кишиневская, 4 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Говорова, 52 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Спортивная, 186 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Борисевича, 1г | 2016 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. 40 лет Победы, 4 | 2011 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. 9 Мая, 45 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Аэровокзальная, 3 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Белинского, 1 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Взлетная, 26а | 1994 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Взлетная, 38 | 1994 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Воронова, 21 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Воронова, 47 | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Воронова, 9а | 2015 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Комарова, 3 | 1990 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Комарова, 6а | 2011 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Мате Залки, 38 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт Металлургов, 10 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт Металлургов, 27 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт Металлургов, 38/1 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт Металлургов, 41 | 2011 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт Молодежный, 10 | 2018 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пр-кт Молодежный, 7 | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Петрушина, 1 | 1990 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Устиновича, 12 | 2014 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Ферганская, 8 | 2012 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Тельмана, 43 | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Тельмана, 9 | 2019 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. 78 Добровольческой Бригады, 2 | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | пос. Песчанка, ул. Сергея Лазо | 2015 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Водопьянова, 2 | 2020 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Суворова, 128 | 2020 |
| ПСС площадка по метанию диска, молота и копья | о. Отдыха | 2021 |
| ПСС спортивное для игры в городки | о. Отдыха | 2021 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Профсоюзов, 27 | 2022 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Бадалыкская, 6 | 2013 |
| ПСС площадка для подвижных игр | ул. Тимирязева, 2 | 2019 |
| ПСС инклюзивная детская площадка спортивной зоны | о. Отдыха | 2022 |

Приложение 2

к Программе

комплексного развития

социальной инфраструктуры

города Красноярска

до 2042 года

ПЕРЕЧЕНЬ

РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА С ОЦЕНКОЙ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ УКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 19.07.2023 N 516) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Район города | Местоположение | Параметры объекта | Единица измерения | Мероприятие | Срок реализации, год | Объемы финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| Этап I | Этап II | Итого II этап | Этап IIIна 2026 - 2030 гг. | Всего |
| на 2019 год | на 2020 год | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 - 2025 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 4326511,25 | 2943861,51 |  | 2082539,36 |  | 2953529,66 |  | 3865944,89 |  | 10061027,71 |  | 21906903,13 | 1630552,20 |  | 27863966,58 |  |
| 2 | I. ОТРАСЛЬ "ОБРАЗОВАНИЕ" | 4326511,25 | 2877194,84 |  | 1950872,69 |  | 2802532,55 |  | 3582803,82 |  | 9080207,47 |  | 20293611,37 | 1630552,20 |  | 26250674,82 |  |
| 3 | I.I. ОБЪЕКТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 6112 | мест |  |  | 2507904,31 | 1128923,78 |  | 718438,39 |  | 859178,01 |  | 775275,19 |  | 838578,96 |  | 4320394,33 | 0,00 |  | 6828298,64 |  |
| 4 | I.I.I. РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИТОГО | 5132 | мест |  |  | 2507904,31 | 1128923,78 |  | 718438,39 |  | 537560,26 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2384922,43 | 0,00 |  | 4892826,74 |  |
| 5 | Приобретение (выкуп) здания детского сада в Советском районе на 300 мест | Советский | мкрн "Нанжуль-Солнечный", ул. Ольховая, 8 | 300 | мест | приобретение здания | 2018 - 2019 | 101580,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 101580,27 | бюджет города |
| 6 | Детский сад в жилом районе Белые росы (в районе домов по ул. Карамзина 14,12) | Свердловский | жилой район "Белые Росы", ул. Карамзина, 12а | 190 | мест | строительство | 2018 - 2019 | 121129,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 121129,08 | бюджеты разных уровней |
| 7 | Детский сад в жилом районе Белые росы (в районе дома по ул. Карамзина 8) | Свердловский | жилой район "Белые Росы", ул. Карамзина, 6а | 190 | мест | строительство | 2018 - 2019 | 123020,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 123020,93 | бюджеты разных уровней |
| 8 | Детский сад в жилом районе Бугач (Октябрьский район, в районе ул. Калинина, 185) | Октябрьский | жилой район "Бугач", ул. Калинина, 187а | 190 | мест | строительство | 2018 - 2019 | 115722,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 115722,89 | бюджеты разных уровней |
| 9 | Детский сад в 3 мкр. жилого района Покровский | Центральный | 3 мкрн жилого района "Покровский", ул. Линейная, 121 | 270 | мест | строительство | 2018 - 2019 | 229474,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 229474,31 | бюджеты разных уровней |
| 10 | Детский сад в 10 микрорайоне жилого района "Солонцы-2" | Центральный | 10 мкрн жилого района "Солонцы-2", ул. Северное шоссе, 50 | 270 | мест | строительство | 2018 - 2019 | 263622,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 263622,43 | бюджеты разных уровней |
| 11 | Детское дошкольное общеобразовательное учреждение N 1 на 270 мест, расположенное по адресу: г. Красноярск, Советский район, жилой район "Слобода Весны" | Советский | жилой район "Слобода Весны", мкрн "Преображенский", ул. Петра Ломако, 2а | 270 | мест | строительство | 2018 - 2019 | 225529,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 225529,34 | бюджеты разных уровней |
| 12 | Детское дошкольное общеобразовательное учреждение N 2 на 270 мест, расположенное по адресу: г. Красноярск, Советский район, жилой район "Слобода Весны" | Советский | жилой район "Слобода Весны", мкрн "Преображенский", ул. Петра Подзолкова, 14 | 270 | мест | строительство | 2018 - 2019 | 234969,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 234969,42 | бюджеты разных уровней |
| 13 | Приобретение (выкуп) здания (помещения) для размещения детского сада в Октябрьском районе | Октябрьский | ул. Норильская, 4г | 77 | мест | приобретение | 2019 | 84950,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 84950,92 | бюджеты разных уровней |
| 14 | Приобретение (выкуп) здания детского сада в Советском районе | Советский | мкрн "Нанжуль-Солнечный", ул. Ольховая, 2б | 300 | мест | приобретение здания | 2019 - 2020 | 306000,00 | 39004,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39004,20 |  |  | 345004,20 | бюджеты разных уровней |
| 15 | Приобретение (выкуп) здания детского сада в Советском районе | Советский | 6 мкрн "Иннокентьевский", ул. Молокова, 16д | 220 | мест | приобретение здания | 2019 | 238000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 238000,00 | бюджеты разных уровней |
| 16 | Детский сад N 2 в Октябрьском районе | Октябрьский | Жилой район "Бугач", ул. Норильская, 60 | 300 | мест | проектирование; строительство | 2019 - 2020 | 58229,34 | 202002,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202002,02 |  |  | 260231,36 | бюджеты разных уровней |
| 17 | Детский сад N 3 в Октябрьском районе | Октябрьский | жилой район "Ветлужанка", ул. Елены Стасовой, 50м | 270 | мест | проектирование; строительство | 2019 - 2020 | 125914,82 | 163935,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163935,45 |  |  | 289850,27 | бюджеты разных уровней |
| 18 | Детский сад N 1 в Советском районе | Советский | 5 мкрн жилого района "Слобода весны", ул. 78 Добровольческой бригады, 27 | 300 | мест | проектирование; строительство | 2019 - 2020 | 57602,82 | 238585,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238585,61 |  |  | 296188,43 | бюджеты разных уровней |
| 19 | Детский сад N 3 в мкр. "Ястынское поле" | Советский | мкр. "Ястынское поле", ул. Мате Залки, 11б | 190 | мест | проектирование; строительство | 2018 - 2020 | 93771,41 | 153173,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153173,61 |  |  | 246945,02 | бюджеты разных уровней |
| 20 | Детский сад по ул. Волгоградская 2а в Ленинском районе | Ленинский | ул. Волгоградская, 2а | 270 | мест | проектирование; строительство | 2018 - 2020 | 123598,49 | 156487,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156487,06 |  |  | 280085,55 | бюджеты разных уровней |
| 21 | Детский сад в Железнодорожном районе | Железнодорожный | ул. 8 Марта, 26 | 270 | мест | проектирование; строительство | 2019 - 2021 | 181,12 | 44777,78 |  | 286299,56 |  |  |  |  |  |  |  | 331077,34 |  |  | 331258,46 | бюджеты разных уровней |
| 22 | Детский сад N 1 в мкрн. "Тихие Зори" | Свердловский | мкрн "Тихие зори", ул. Лесников, 29 | 270 | мест | проектирование; строительство | 2019 - 2021 | 4606,72 | 123762,31 |  | 144003,94 |  |  |  |  |  |  |  | 267766,25 |  |  | 272372,97 | бюджеты разных уровней |
| 23 | Приобретение (выкуп) здания детского сада в Советском районе | Советский | 3 мкрн Солнечный, пр. Молодежный, 29 | 175 | мест | приобретение здания | 2021 |  |  |  | 183013,30 |  |  |  |  |  |  |  | 183013,30 |  |  | 183013,30 | бюджеты разных уровней |
| 24 | Детский сад по ул. Академгородок | Октябрьский | ул. Академгородок, 66а, кадастровый номер ЗУ 24:50:0100438:142 | 300 | мест | проектирование, строительство | 2020 - 2022 |  | 7195,74 |  | 105121,59 |  | 226449,15 |  |  |  |  |  | 338766,48 |  |  | 338766,48 | бюджеты разных уровней |
| 25 | Приобретение (выкуп) здания детского сада в Советском районе, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Соколовская, зд. 54а | Советский | 5 мкрн Солнечный, ул. Соколовская, 54а | 240 | мест | приобретение здания | 2022 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 311111,11 |  |  |  |  |  | 311111,11 |  |  | 311111,11 | бюджеты разных уровней |
| 26 | I.I.II. РЕАЛИЗУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИТОГО | 980 | мест |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 321617,75 |  | 775275,19 |  | 838578,96 |  | 1935471,90 | 0,00 |  | 1935471,90 |  |
| 27 | Детский сад по ул. Крайняя | Ленинский | ул. Крайняя, кадастровый номер ЗУ 24:50:0500125:136 | 190 | мест | проектирование, строительство | 2021 - 2023 |  |  |  | 0,00 |  | 171623,12 |  | 114500,00 |  |  |  | 286123,12 |  |  | 286123,12 | бюджеты разных уровней |
| 28 | Детский сад в жилом районе "Медицинский городок" | Центральный | в районе кардиоцентра, северо-западнее жилого дома по ул. Петра Подзолкова, 5а, кадастровый номер ЗУ 24:50:0300303:1205 | 300 | мест | проектирование, строительство | 2021 - 2023 |  |  |  | 0,00 |  | 149994,63 |  | 395361,60 |  |  |  | 545356,23 |  |  | 545356,23 | бюджеты разных уровней |
| 29 | Детский сад VI микрорайон жилого района "Покровский" | Центральный | VI микрорайон жилого района "Покровский", кадастровый номер ЗУ 24:50:0000000:346897 | 190 | мест | проектирование, строительство | 2022 - 2024 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 107600,00 | <\*\*> | 387731,00 | <\*\*> | 495331,00 |  |  | 495331,00 | бюджеты разных уровней |
| 30 | Детский сад в IV микрорайоне жилого района "Бугач" | Октябрьский | IV микрорайон жилого района "Бугач", кадастровый номер ЗУ 24:50:0100470:33 | 300 | мест | проектирование, строительство | 2022 - 2024 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 157813,59 |  | 450847,96 |  | 608661,55 |  |  | 608661,55 | бюджет города |
| 31 | I.II. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ШКОЛЫ) | 15515 | мест |  |  | 1818606,94 | 1748271,06 |  | 1232434,30 |  | 1943354,54 |  | 2791083,82 |  | 8241628,51 |  | 15956772,23 | 1630552,20 |  | 19405931,37 |  |
| 32 | I.II.I. РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИТОГО | 6875 | мест |  |  | 1812368,26 | 1747231,79 |  | 1209335,04 |  | 950140,21 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3906707,04 | 0,00 |  | 5719075,30 |  |
| 33 | Общеобразовательная школа во II мкр. жилого района "Покровский" | Центральный | II мкр. жилого района "Покровский", ул. Мартынова, 26 | 1280 | мест | строительство | 2017 - 2019 | 124193,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 124193,17 | бюджеты разных уровней |
| 34 | Приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательного учреждения в Советском районе города Красноярска | Советский | мкрн "Нанжуль-Солнечный", ул. Светлова, 36 | 1280 | мест | приобретение здания | 2019 | 1096177,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1096177,15 | бюджеты разных уровней |
| 35 | Приобретение нежилого здания для размещения общеобразовательного учреждения в Советском районе города Красноярска | Советский | V мкрн жилого района "Слобода Весны", ул. Петра Ломако, 4а | 1280 | мест | приобретение здания | 2019 - 2020 | 315612,61 | 633567,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633567,49 |  |  | 949180,10 | бюджеты разных уровней |
| 36 | Общеобразовательная школа в мкрн "Пашенный" | Свердловский | мкрн "Пашенный", ул. Складская, 32 | 1280 | мест | строительство | 2018 - 2020 | 270081,00 | 886168,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886168,49 |  |  | 1156249,49 | бюджеты разных уровней |
| 37 | Строительство спортивного зала на территории "Гимназия N 13 "Академ" | Октябрьский | ул. Академгородок, 17г | объект |  | проектирование; строительство | 2018 - 2020 | 0,40 | 103345,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103345,17 |  |  | 103345,57 | бюджеты разных уровней |
| 38 | Общеобразовательная школа в жилом районе "Бугач" | Октябрьский | 4 мкрн жилого района "Бугач", ул. Калинина, 110 (в районе остановки общественного транспорта ж/к "Глобус"), кадастровый номер ЗУ 24:50:0100470:186 | 1550 | мест | проектирование; строительство | 2018 - 2022 | 4119,31 | 124150,64 |  | 1030113,81 |  | 800113,38 |  |  |  |  |  | 1954377,83 |  |  | 1958497,14 | бюджеты разных уровней |
| 39 | Реконструкция средней общеобразовательной школы N 36 | Октябрьский | ул. Сопочная, 40 | 205 | мест | проектирование; реконструкция | 2019 - 2022 | 2184,62 | 0,00 |  | 179221,23 |  | 150026,83 |  |  |  |  |  | 329248,06 |  |  | 331432,68 | бюджеты разных уровней |
| 37 | I.II.II. РЕАЛИЗУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИТОГО | 8640 | мест |  |  | 6238,68 | 1039,27 |  | 23099,26 |  | 993214,33 |  | 2791083,82 |  | 8241628,51 |  | 12050065,19 | 1630552,20 |  | 13686856,07 |  |
| 38 | Общеобразовательная школа в микрорайоне "Метростроитель" | Советский | мкрн "Метростроитель" жилого района "Северный" (в районе жилых домов по ул. Светлогорская, 11; ул. Шумяцкого, 11; ул. 9 Мая, 8; ул. 9 Мая, 10д), кадастровый номер ЗУ 24:50:0400052:3052 | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2019 - 2024 | 6238,68 |  |  |  |  | 364842,79 |  | 655977,65 |  | 566903,10 |  | 1587723,54 |  |  | 1593962,22 | бюджеты разных уровней |
| 38 | Общеобразовательная школа в 3 микрорайоне жилого района "Солнечный" | Советский | 3 мкрн жилого района "Солнечный" (в районе жилых домов по пр. Молодежный, 23 и пр. 60 лет Образования СССР, 38а), кадастровый номер ЗУ 24:50:0400400:3428 | 1100 | мест | проектирование; строительство | 2020 - 2024 |  | 1039,27 |  |  |  | 415053,15 |  | 671434,36 |  | 1033605,96 |  | 2121132,74 |  |  | 2121132,74 | бюджеты разных уровней |
| 39 | Устранение аварийной ситуации здания МБОУ СШ N 21, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 61 | Октябрьский | пр. Свободный, 61 | 500 | мест | проектирование; устранение аварийной ситуации (реконструкция) | 2022 - 2023 |  |  |  |  |  | 112800,76 |  | 129636,18 |  |  |  | 242436,94 |  |  | 242436,94 | бюджеты разных уровней |
| 39 | Реконструкция средней общеобразовательной школы N 47 | Ленинский | ул. Песочная, 20 | 190 | мест | проектирование; реконструкция | 2018 - 2023 |  |  |  |  |  | 96027,63 |  | 382806,57 |  |  |  | 478834,20 |  |  | 478834,20 | бюджеты разных уровней |
| 40 | Общеобразовательная школа в VII мкр. "Аэропорт" | Советский | VII мкр. "Аэропорт", в районе Детского сада N 333, расположенного по ул. Взлетная, 36а, кадастровый номер ЗУ 24:50:0400417:9742 | 1100 | мест | проектирование; строительство | 2021 - 2025 |  |  |  | 13756,00 |  |  |  | 432379,73 |  | 1593849,15 |  | 2039984,88 |  |  | 2039984,88 | бюджеты разных уровней |
| 41 | Общеобразовательная школа в Железнодорожном районе по ул. Омская | Железнодорожный | ул. Омская, в районе жилого дома по ул. 8 Марта, 18г, кадастровый номер ЗУ 24:50:0200054:2793 | 1100 | мест | проектирование; строительство | 2021 - 2025 |  |  |  | 9343,26 |  |  |  | 432379,72 |  | 1612157,82 |  | 2053880,80 |  |  | 2053880,80 | бюджеты разных уровней |
| 42 | Устранение аварийной ситуации здания МБОУ СШ N 86, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Лизы Чайкиной | Железнодорожный | пер. Лизы Чайкиной, 5 | 540 | мест | проектирование, реконструкция | 2022 - 2024 |  |  |  |  |  | 4490,00 |  | 65000,00 |  | 174008,10 |  | 243498,10 |  |  | 243498,10 | бюджет города |
| 43 | Общеобразовательная школа N 1 в мкрн "Тихие Зори" | Свердловский | в жилом районе "Тихие зори" северная часть, в районе нежилого здания по ул. Веселая, 16б, кадастровый номер ЗУ 24:50:0700138:4900 | 1550 | мест | проектирование; строительство | 2023 - 2026 |  |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  | 1787355,59 | <\*\*> | 1789355,59 | 893677,80 | <\*\*> | 2683033,39 | бюджеты разных уровней (стоимость объекта уточниться после разработки проекта и получения заключения госэкспертизы) |
| 44 | Общеобразовательная школа в жилом районе "Мичуринский" | Кировский | мкрн Образцово жилого района "Мичуринский", ул. Кутузова, кадастровый номер ЗУ 24:50:0600031:13271 | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2023 - 2026 |  |  |  |  |  |  |  | 19469,61 |  | 1473748,79 | <\*\*> | 1493218,40 | 736874,40 | <\*\*> | 2230092,80 | бюджеты разных уровней (стоимость объекта уточниться после разработки проекта и получения заключения госэкспертизы) |
| 45 | I.III. ОБЪЕКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 16444,81 |  | 0,00 |  | 16444,81 |  |  | 16444,81 |  |
| 46 | I.III.I. РЕАЛИЗУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИТОГО | 100 | мест |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 16444,81 |  | 0,00 |  | 16444,81 |  |  | 16444,81 |  |
| 47 | Детский автогородок в жилом районе "Бугач" | Октябрьский | в жилом районе "Бугач" | 100 | мест | проектирование; строительство | 2023 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 16444,81 |  |  |  | 16444,81 |  |  | 16444,81 | бюджет города (стоимость объекта определится по итогам разработки проекта и получения заключения госэкспертизы) |
| 48 | II. ОТРАСЛЬ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" | 0,00 | 66666,67 |  | 131666,67 |  | 150997,11 |  | 279241,07 |  | 790000,00 |  | 1418571,52 |  |  | 1418571,52 |  |
| 49 | II.I. ОБЪЕКТЫ СПОРТА |  | 66666,67 |  | 66666,67 |  | 82595,66 |  |  |  |  |  | 215929,00 |  |  | 215929,00 |  |
| 50 | II.I.I. РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИТОГО |  |  |  |  |  | 66666,67 |  | 66666,67 |  | 82595,66 |  |  |  |  |  | 215929,00 |  |  | 215929,00 |  |
| 51 | Физкультурно-спортивный комплекс | Железнодорожный | ул. Маерчака, 57 | 125 | мест | строительство | 2020 - 2022 |  | 66666,67 |  | 66666,67 |  | 82595,66 |  |  |  |  |  | 215929,00 |  |  | 215929,00 | спонсорские средства |
| 52 | II.II. ОБЪЕКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (культура, спорт) |  |  |  |  |  |  |  | 65000,00 |  | 49380,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 114380,00 |  |  | 114380,00 |  |
| 53 | II.II.I. РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 65000,00 |  | 49380,00 |  |  |  |  |  | 114380,00 |  |  | 114380,00 |  |
| 54 | Приобретение (выкуп) нежилого здания по адресу: г. Красноярск, ул. Киренского, 70а | Октябрьский | ул. Киренского, 70а | нежилое здание |  | приобретение | 2021 - 2022 |  |  |  | 65000,00 |  | 49380,00 |  |  |  |  |  | 114380,00 |  |  | 114380,00 | бюджет города |
| 55 | II.II.II. РЕАЛИЗУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИТОГО |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 19021,45 |  | 279241,07 |  | 790000,00 |  | 1088262,52 |  |  | 1088262,52 |  |
| 56 | Многофункциональный комплекс спортивного и культурного назначения | Советский | Советский р-н, ул. 9 Мая - ул. Водопьянова, кадастровые номера ЗУ 24:50:0400067:2942; 24:50:0400067:2947 | 6 разделительных дорожек длиной 25 м | объект | проектирование; строительство | 2022 - 2025 |  |  |  |  |  | 15500,00 |  | 60000,00 |  | 590000,00 |  | 665500,00 |  |  | 665500,00 | бюджет города |
| 57 | Центр спортивных единоборств в г. Красноярске по адресу: мкр-н Солнечный, пр. 60 лет Образования СССР, 17 | Советский | Советский р-н, мкр-н Солнечный, пр. 60 лет Образования СССР, 17, кадастровый номер ЗУ 24:50:0400012:1215 (территория МАУ "СШОР" Юность") | единовременная пропускная способность не более 49 человек/смена | объект | строительство | 2022 - 2024 |  |  |  |  |  | 3521,45 |  | 219241,07 |  | 200000,00 |  | 422762,52 |  |  | 422762,52 | бюджет города (инженерные сети в сумме 22762,52 тыс. руб.), спонсорские средства (400000,00 тыс. руб.). Соглашение с Акционерным обществом "РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод" о сотрудничестве в реализации проекта |
| 58 | III. ОТРАСЛЬ "КУЛЬТУРА" |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 3900,00 |  | 190820,24 |  | 194720,24 |  |  | 194720,24 |  |
| 59 | III.I. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 3900,00 |  | 190820,24 |  | 194720,24 |  |  | 194720,24 |  |
| 60 | III.I.I. РЕАЛИЗУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 3900,00 |  | 190820,24 |  | 194720,24 |  |  | 194720,24 |  |
| 61 | Реконструкция здания МБУДО "Детская музыкальная школа N 2" по адресу: г. Красноярск, ул. Коломенская, 27 | Ленинский | ул. Коломенская, 27 | 1 | объект | проектирование, реконструкция | 2014 -;2022 - 2025 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 3900,00 |  | 190820,24 | <\*\*> | 194720,24 |  |  | 194720,24 | бюджет города (стоимость уточниться после корректировки проекта и получения заключения госэкспертизы) |

--------------------------------

<\*> Стоимость выполнения работ ориентировочная, вопрос выделения средств будет рассмотрен при формировании бюджета города на очередной год и плановый период.

<\*\*> Стоимость выполнения работ ориентировочная, вопрос выделения средств будет рассмотрен в ходе исполнения бюджета с учетом проведения работы по привлечению средств вышестоящих бюджетов.

Приложение 3

к Программе

комплексного развития

социальной инфраструктуры города

Красноярска до 2042 года

ПОТРЕБНОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

С ОЦЕНКОЙ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ УКАЗАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 19.07.2023 N 516) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Район города | Местоположение | Параметры объекта | Единица измерения | Мероприятие | Срок реализации, год | Объемы финансирования, тыс. руб. [<\*>](#P14123) | Источник финансирования |
| Этап II | ИТОГО II этап | Этап III | Этап IV | ВСЕГО |
| на 2023 год | на 2024 - 2025 гг. | на 2026 - 2030 гг. | на 2031 - 2042 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |
| 1 | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 0,00 |  | 7245455,22 | 7245455,22 | 224806717,06 | 338278014,76 | 570330187,04 |  |
| 2 | I. ОТРАСЛЬ "ОБРАЗОВАНИЕ" | 0,00 |  | 4683917,22 | 4683917,22 | 183729858,37 | 274164527,93 | 462578303,52 |  |
| 3 | I.I. ОБЪЕКТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | 36739 | мест |  |  | 0,00 |  | 4210608,98 | 4210608,98 | 48464494,45 | 64676269,27 | 117351372,70 |  |
| 4 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.1.5 (мкрн "Удачный", в районе ул. Дорожная) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 5 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.1.5 (мкрн "Удачный", в районе ул. Сосновый бор) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 6 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.2.1 (СНТ) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1198785,73 | 1198785,73 | бюджеты разных уровней |
| 7 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.2.8 (СНТ) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1198785,73 | 1198785,73 | бюджеты разных уровней |
| 8 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.2.8 (СНТ) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1198785,73 | 1198785,73 | бюджеты разных уровней |
| 9 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.2.8 (СНТ) | 190 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 759230,96 | 759230,96 | бюджеты разных уровней |
| 10 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.2.16 | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 11 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.3.4 (в районе ул. Становая) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 12 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.3.5 (в районе ул. Становая) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1198785,73 | 1198785,73 | бюджеты разных уровней |
| 13 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.3.9 | 300 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1198785,73 | 1198785,73 | бюджеты разных уровней |
| 14 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.3.9 | 300 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1198785,73 | 1198785,73 | бюджеты разных уровней |
| 15 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.3.9 | 300 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1198785,73 | 1198785,73 | бюджеты разных уровней |
| 16 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.3.16 (в районе ул. Азовская) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 17 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.3.37 (жилой район Плодово-ягодный) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 793075,61 |  | 793075,61 | бюджеты разных уровней |
| 18 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.3.37 (жилой район Плодово-ягодный) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 793075,61 |  | 793075,61 | бюджеты разных уровней |
| 19 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.3.38 (жилой район Плодово-ягодный) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2030 - 2032 |  |  |  | 0,00 | 19169,72 | 953797,12 | 972966,84 | бюджеты разных уровней |
| 20 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.3.38 (жилой район Плодово-ягодный) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2033 |  |  |  | 0,00 |  | 1026730,47 | 1026730,47 | бюджеты разных уровней |
| 21 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.3.40 | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 22 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.3.40 | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 23 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.3.41 (жилой район Плодово-ягодный) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1198785,73 | 1198785,73 | бюджеты разных уровней |
| 24 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.4.6 (1 мкрн. Жилого района "Бугач"), ЗУ в собственности третьих лиц (ООО "Красноярскавиасервис, ООО СК "СЭМ и К", физ. лица); требуется разработка ППиМ для уточнения мощности; ЗУ свободны от строений, возможно рассмотреть вариант мены | 300 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 793075,61 |  | 793075,61 | бюджеты разных уровней |
| 25 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.5.7 (коттеджный поселок "Славянский", в районе ул. Независимости) | 135 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 356884,03 |  | 356884,03 | бюджеты разных уровней |
| 26 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.5.9 (в районе ул. Цимлянская) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 27 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.5.10 (в районе улиц Шушенская - Пировская) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 28 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.5.10 (в районе ул. 5-я Пригорная) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 29 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.5.10 (в районе ул. Калинина) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 793075,61 |  | 793075,61 | бюджеты разных уровней |
| 30 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.6.8 | 300 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1198785,73 | 1198785,73 | бюджеты разных уровней |
| 31 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.6.10 (р-н Ботанический) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 793075,61 |  | 793075,61 | бюджеты разных уровней |
| 32 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.6.10 (р-н Ботанический) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 793075,61 |  | 793075,61 | бюджеты разных уровней |
| 33 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.6.13 (р-н Ботанический), ЗУ в собственности ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" | 300 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 793075,61 |  | 793075,61 | бюджеты разных уровней |
| 34 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.7.4 (в районе ул. Сады, СНТ) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 35 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.7.4 (в районе ул. Вербная) | 190 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 759230,96 | 759230,96 | бюджеты разных уровней |
| 36 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.7.4 (в районе ул. Сады, СНТ) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 37 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.7.4 (в районе ул. Сады, СНТ) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 38 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.7.4 (в районе ул. Сады, СНТ) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 39 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.7.12 (в районе пер. Телевизорный) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 40 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.8.1 (в районе ул. Луначарского) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 41 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.8.5 (мкрн. Николаевский, в районе ул. Сопочная - ул. Революции - ул. Чкалова - ул. Л.Кецховели), территория занята частными домами, действующий договор КРТ с СЗ "ФСК "Готика-Зенит" от 13.08.2020, сроком до 2035 г. Территория занята частными домами | 270 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 14807,23 | 14807,23 | 628917,75 |  | 643724,98 | бюджеты разных уровней |
| 42 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.8.5 (в районе ул. Революции) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 43 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.8.5 (жилой район "Николаевка", в районе пересечения ул. Марата - ул. Пушкина) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 44 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.8.6 (в районе ул. Советская) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 45 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.8.6 (в районе ул. Пирогова) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 46 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.8.6 (в районе ул. Академика Киренского) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 47 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.8.7 (в районе пр. Свободный) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 48 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.8.7 | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 49 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.8.7 | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 50 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.9.14 (район СНТ "Гремячий ключ") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 51 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.7.4 (мкрн Серебряный, ул. Лесопарковая - пр. Свободный - пер. Уютный - ул. Вербная) договор с ООО "СЗ "Партнер-Строй" от 28.12.2021 со сроком действия до 2027 года. ЗУ освобожден от строений, передан в муниципальную собственность | 270 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 275666,93 | 275666,93 | 368058,05 |  | 643724,98 | бюджеты разных уровней |
| 52 | Дошкольная образовательная организация | Октябрьский | планировочный район 1.2.9 (1 квартал, ул. Лесопарковая - Садовая) договор КРТ с ООО "СЗ "МОСТ" от 11.05.2021 со сроком действия до 2033 года. Территория занята частными домами | 190 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 193987,84 | 193987,84 | 259003,81 |  | 452991,65 | договор КРТ |
| 53 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.2.6 (между улицами Октябрьская - Партизана Железняка), рассматривается как встроенно-пристроенный | 190 | мест | проектирование; строительство | 2025 - 2027 |  |  | 14807,23 | 14807,23 | 462192,98 |  | 477000,21 | бюджеты разных уровней |
| 54 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.2.8 (между лицами Спандаряна - Дудинская) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2025 - 2027 |  |  | 14807,23 | 14807,23 | 663035,17 |  | 677842,40 | бюджеты разных уровней |
| 55 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.2.8 (в районе ул. Дудинская) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 56 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.2.12 (в районе ул. Партизана Железняка - ул. Аэровокзальная), ЗУ территории в собственности третьих лиц, требуется проект планировки, в т.ч. для определения местоположения и мощности объекта; утвержден проект межевания | 190 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 502281,22 |  | 502281,22 | бюджеты разных уровней |
| 57 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.3.8 (пересечение улиц Водопьянова - 9 Мая, жилой район "Северный") | 190 | мест | проектирование; строительство | 2025 - 2027 |  |  | 14807,23 | 14807,23 | 462192,98 |  | 477000,21 | бюджеты разных уровней |
| 58 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.3.12 (III мкрн. жилого района "Иннокентьевский", в районе ул. 3 августа), ЗУ в муниципальной собственности, территория КРТ (заключение договора КРТ планируется в 2023 г.); границы КРТ предусмотрены ПЗЗ; в границах участка 142-х этажных жилых домов, из них 12 признаны аварийными и расселяются в рамках РАП, 2 дома не признаны аварийными | 270 | мест | проектирование; строительство | 2025 - 2027 |  |  | 14807,23 | 14807,23 | 663035,17 |  | 677842,40 | бюджеты разных уровней |
| 59 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.3.24, I мкр. Аэропорт (ул. Молокова, 64). ЗУ в собственности МКУ города Красноярска "УКС", требуется разработка ППиМ для определения мощности, в т.ч. в части уменьшения ЗУ в условиях плотной жилой застройки | 145 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 148043,35 | 148043,35 | 197660,81 |  | 345704,16 | бюджеты разных уровней |
| 60 | Дошкольная образовательная организация | Советский | ул. Шахтеров (на месте Южного рынка), заключение договора о КРТ (2 квартал 2023 г.) | 240 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 634460,49 |  | 634460,49 | в рамках КРТ |
| 61 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.3.28 | 270 | мест | проектирование; строительство | 2025 - 2027 |  |  | 14807,23 | 14807,23 | 663035,17 |  | 677842,40 | бюджеты разных уровней |
| 62 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.3.28 (в районе ул. Армейская) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2025 - 2027 |  |  | 14807,23 | 14807,23 | 663035,17 |  | 677842,40 | бюджеты разных уровней |
| 63 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.3.28 (6б мкрн жилого района Взлетка, в районе ул. Авиаторов), ЗУ в собственности третьих лиц (АО "Красноярское автотранспортное предприятие-1, ФГБОУ ВО "Красноярский государственный аграрный университет"); возможно реализовать проект только в рамках КРТ | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 64 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.3.28 (военный городок) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2028 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 65 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.3.28 (военный городок) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2030 - 2032 |  |  |  | 0,00 | 19169,72 | 858377,69 | 877547,41 | бюджеты разных уровней |
| 66 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.3.28 (6б мкрн жилого района Взлетка, в районе ул. Авиаторов), ЗУ в собственности третьих лиц (федеральная собственность, общедолевая собственность, физлиц, общедолевая собственность МКД, неразграниченная собственность). Возможно реализовать в рамках КРТ в границах территории | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 67 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.4.9 (в районе ул. Мате Залки) | 190 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 502281,22 |  | 502281,22 | бюджеты разных уровней |
| 68 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.4.17 (в районе ул. Быковского) | 190 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 502281,22 |  | 502281,22 | бюджеты разных уровней |
| 69 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.7.1 (жилой район "Солнечный") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 70 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.7.1 (жилой район "Солнечный") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 71 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.7.9 (8 мкрн жилого района "Солнечный"), ЗУ в собственности ООО "РБК", процедура мены в стадии реализации, разработан инвестором ППиМ, готовится к утверждению в мае 2023 года | 300 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 306296,59 | 306296,59 | 408953,40 |  | 715249,98 | бюджеты разных уровней |
| 72 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.7.9 (6а мкрн жилого района "Солнечный"), ЗУ в собственности Бутенко В.Г., процедура мены в стадии реализации, разработан инвестором ППиМ, готовится к утверждению в мае 2023 года | 300 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 306297,00 | 306297,00 | 408952,98 |  | 715249,98 | бюджеты разных уровней |
| 73 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.7.9 (8 мкрн жилого района "Солнечный") | 300 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 793075,61 |  | 793075,61 | бюджеты разных уровней |
| 74 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.7.12 (жилой район "Солнечный") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 75 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.7.12 (жилой район "Солнечный") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 76 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.7.16 (жилой район "Солнечный", в районе ул. Ерофеевская) | 160 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 422973,66 |  | 422973,66 | бюджеты разных уровней |
| 77 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.7.16 (жилой район "Солнечный") | 175 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 699291,68 | 699291,68 | бюджеты разных уровней |
| 78 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.7.16 (жилой район "Солнечный") | 190 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 759230,96 | 759230,96 | бюджеты разных уровней |
| 79 | Дошкольная образовательная организация | Советский | планировочный район 4.7.16 (жилой район "Солнечный") | 240 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 959028,58 | 959028,58 | бюджеты разных уровней |
| 80 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.3.6 (жилой район Покровка, в районе ул. Полярная - ул. 4-я Продольная), территория занята частными домами, необходима разработка ППиМ, в т.ч. Для определения местоположения объекта; границы КРТ предусмотрены ПЗЗ | 300 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 793075,61 |  | 793075,61 | бюджеты разных уровней |
| 81 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.3.7 (в жилом районе Покровка, в районе ул. Авиационная - ул. Енисейская - ул. Гагарина); территория занята частными домами, необходима разработка ППиМ, в т.ч. Для определения местоположения объекта; границы КРТ предусмотрены ПЗЗ | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 82 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.3.14 (мкрн Покровский, в районе ул. Туруханская - ул. Березина - ул. Полярная), планируется заключение договора КРТ в 2023 году. Территория занята частными домами | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 83 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.3.16 (VI мкр. жилого района, "Покровский", имеется землеотвод, 24:50:0000000:157021) | 160 | мест | проектирование; строительство | 2025 - 2027 |  |  | 14807,23 | 14807,23 | 386877,16 |  | 401684,39 | бюджеты разных уровней |
| 84 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.3.19 (мкрн Покровский, в районе Енисейского рынка), территория образуется из ЗУ, находящихся в собственности третьих лиц: 1 ЗУ - физическое лицо, 2 ЗУ - собственность ЗАО "Росток". Требуется разработка ППиМ, в том числе для определения местоположения, утвержден проект межевания | 185 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 489063,29 |  | 489063,29 | бюджеты разных уровней |
| 85 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.3.23 (мкрн. Покровский, в районе ул. Дальневосточная - ул. Герцена - ул. Березина - ул. Чернышевского), требуется разработка ППиМ, территория занята 2-х этажными жилыми домами, частными домовладениями, кроме того, в границах территории расположен автосервис | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 86 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.4.6 (жилой район "Медицинский городок", в районе Кардиологического центра). Требуется проведение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет (в течение 3-х месяцев) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 306296,59 | 306296,59 | 408953,40 |  | 715249,98 | бюджеты разных уровней |
| 87 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в 10 мкрн жилого района "Солонцы-2"), ЗУ неразграниченная собственность (требуется межевание и постановка на кадастровый учет, в течение 3-х месяцев) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 275666,93 | 275666,93 | 368058,05 |  | 643724,98 | бюджеты разных уровней |
| 88 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 89 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 90 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 91 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 92 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 93 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 94 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 95 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 96 | Дошкольная образовательная организация | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 97 | Строительство дополнительного корпуса к ДОУ N 231 по ул. Красной Армии, 38 в Железнодорожном районе | Железнодорожный | планировочный район 2.4.18, ул. Красной Армии, 38, Земельный участок общей площадью 2039,00 кв. м, состоящий из 2-х земельных участков из земель населенных пунктов с кадастровыми номерами: 24:50:0200115:201, площадью 1267,00 кв. м; 24:50:0200115:1258, площадью 772,00 кв. м | 75 | мест | проектирование; строительство | 2014 - ; 2022 - 2025 |  |  | 131221,32 | 131221,32 |  |  | 131221,32 | бюджет города |
| 98 | Дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | планировочный район 2.2.1 (в районе ул. Омская) | 150 | мест | проектирование; строительство | 2025 - 2027 |  |  | 14807,23 | 14807,23 | 361771,88 |  | 376579,11 | бюджеты разных уровней |
| 99 | Дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | планировочный район 2.2.1 (в районе ул. Телевизорной - ул. Новая Заря) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 100 | Дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | планировочный район 2.3.2 (в районе ул. Революции) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 101 | Дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | планировочный район 2.3.2 (в районе ул. Марата - ул. Пушкина) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 102 | Дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | планировочный район 2.5.2 (мкрн Новоостровский, территория бывшего завода комбайнов), ЗУ в собственности ООО "Новоостровский", требуется утверждения ППиМ для определения местоположения объекта. ППиМ разработан и проходит согласование | 270 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 275666,93 | 275666,93 | 368058,05 |  | 643724,98 | бюджеты разных уровней |
| 103 | Дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | планировочный район 2.5.2 (мкрн Новоостровский, территория бывшего завода комбайнов), ЗУ в собственности ООО "Новоостровский", требуется утверждения ППиМ | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2028 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 104 | Дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | планировочный район 2.5.2 (мкрн Новоостровский, территория бывшего завода комбайнов), ЗУ в собственности ООО "Новоостровский", требуется утверждения ППиМ | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2028 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 105 | Дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | планировочный район 2.5.2 (мкрн Новоостровский, территория бывшего завода комбайнов), ЗУ в собственности ООО "Новоостровский", требуется утверждения ППиМ | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2028 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 106 | Дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | планировочный район 2.1.1, пер. Лизы Чайкиной, район ул. Комбайностроителей - ул. Калинина, рядом со зданием по адресу: пер. Лизы Чайкиной, 4; требуется разработка ППиМ, в том числе для определения мощности объекта. Предусмотрен снос здания детского сада N 34 и размещение нового ДОУ | 190 | мест | проектирование; строительство | 2028 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 556933,94 |  | 556933,94 | бюджеты разных уровней |
| 107 | Дошкольная образовательная организация | Железнодорожный | планировочный район 2.3.6 (мкрн Николаевский (ул. Копылова - ул. Пушкина - ул. Бограда - ул. К.Либкнехта - ул. Ленина), договор с ООО СЗ "СтройИндустрия" от 22.12.2022 сроком действия до 2034 года | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2028 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 108 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.1.59 (ул. Электриков, за ТЭЦ-2) | 190 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 759230,96 | 759230,96 | бюджеты разных уровней |
| 109 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.2.1 (в районе ул. Свердловская) | 190 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 759230,96 | 759230,96 | бюджеты разных уровней |
| 110 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.2.1 (пересечение ул. Веселая - ул. Карьерная) | 190 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 759230,96 | 759230,96 | бюджеты разных уровней |
| 111 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.2.20 (Жилой район "Юго-Западный") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 112 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.2.20 (Жилой район "Юго-Западный") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 113 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.2.20 (Жилой район "Юго-Западный") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 114 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.2.20 (Жилой район "Юго-Западный") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 115 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.3.1 (жилой район "Тихие зори", южная часть), ЗУ в собственности АО "Красноярский ДОК", утвержден ППиМ, начата процедура мены ЗУ | 270 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 275666,93 | 275666,93 | 368058,05 |  | 643724,98 | бюджеты разных уровней |
| 116 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.3.1 (жилой район "Тихие зори", южная часть), ЗУ в собственности АО "Красноярский ДОК", утвержден ППиМ, начата процедура мены ЗУ | 270 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 275666,93 | 275666,93 | 368058,05 |  | 643724,98 | бюджеты разных уровней |
| 117 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.3.1 (жилой район "Тихие зори", северная часть) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2025 - 2029 |  |  | 16418,40 | 16418,40 | 716974,49 |  | 733392,89 | бюджеты разных уровней |
| 118 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.4.1 (жилой район "Пашенный", Судоверфь) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 119 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.4.1 (жилой район "Пашенный", (Судоверфь), ЗУ в собственности ООО "Флагман" (ГСК "Арбан"), требуется разработка ППиМ для определения местоположения и мощности объекта | 270 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 275666,93 | 275666,93 | 368058,05 |  | 643724,98 | бюджеты разных уровней |
| 120 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.4.1 (жилой район "Пашенный", Судоверфь) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 121 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.4.11 (мкрн Пашенный, в районе ул. Литейная); требуется разработка ППиМ, в т.ч. для определения местоположения и мощности объекта; территория занята частными домами | 190 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 502281,22 |  | 502281,22 | бюджеты разных уровней |
| 122 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.4.13 (в районе ул. Семафорная) | 190 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 759230,96 | 759230,96 | бюджеты разных уровней |
| 123 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.5.7 (в районе ул. Парашютная) | 190 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 502281,22 |  | 502281,22 | бюджеты разных уровней |
| 124 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.6.1 (жилой район "Южный берег", в районе ул. Навигационная), ЗУ в муниципальной собственности, предоставлен МКУ г. Красноярска "УКС" (договор мены с ООО СЗ "Новый Город" от 30.12.2022) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 275666,93 | 275666,93 | 368058,05 |  | 643724,98 | бюджеты разных уровней |
| 125 | Дошкольная образовательная организация | Свердловский | планировочный район 7.6.1 (жилой район "Южный берег"), ЗУ в собственности ООО "Новый город", согласно ППиМ планируется к размещению во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного жилого дома | 140 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 370101,95 |  | 370101,95 | бюджеты разных уровней |
| 126 | Дошкольная образовательная организация | Кировский | планировочный район 6.2.6 (Жилой район "Мичуринский") | 270 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 127 | Дошкольная образовательная организация | Кировский | планировочный район 6.2.6 (Жилой район "Мичуринский" (Образцово) ЗУ в собственности ООО СЗ "М2 групп" (начата процедура мены) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 306296,59 | 306296,59 | 408953,40 |  | 715249,98 | бюджеты разных уровней |
| 128 | Дошкольная образовательная организация | Кировский | планировочный район 6.2.6 (Жилой район "Мичуринский"), территория формируется из 7 ЗУ, находящихся в собственности третьих лиц (ООО "Росток-Сибирь", ООО "Феррум-Строй", ООО "Красный Яр", физлиц). Реализация проекта осложняется наличием множества правообладателей; ППиМ утверждены | 300 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 793075,61 |  | 793075,61 | бюджеты разных уровней |
| 129 | Дошкольная образовательная организация | Кировский | планировочный район 6.1.2 (Нефтебаза площадка - 2) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 130 | Дошкольная образовательная организация | Кировский | планировочный район 6.1.2 (Нефтебаза площадка - 2) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 131 | Дошкольная образовательная организация | Кировский | планировочный район 6.1.10 (пересечение улиц Котовского - Кутузова) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 132 | Дошкольная образовательная организация | Кировский | планировочный район 6.3.15 (СТ "Химик") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 133 | МАДОУ N 272, аварийное здание | Ленинский | ул. Волжская, 32, кадастровый номер ЗУ 24:50:0500308:68, площадь ЗУ - 5432,0 кв. м | 190 | мест | снос, проектирование; строительство | 2024 - 2027 |  |  | 208040,50 | 208040,50 | 268959,71 |  | 477000,21 | бюджеты разных уровней |
| 134 | МБДОУ N 276, аварийное здание | Ленинский | ул. Нерчинская, 5, кадастровый номер ЗУ 24:50:0500336:22, площадь ЗУ - 5586,0 кв. м | 190 | мест | снос, проектирование; строительство | 2024 - 2027 |  |  | 208040,50 | 208040,50 | 268959,71 |  | 477000,21 | бюджеты разных уровней |
| 135 | МБДОУ N 187 (бывшее МБДОУ N 155), аварийное здание | Ленинский | ул. Песочная, 22а, ЗУ кадастровый номер 24:50:0500156:19, площадью ЗУ - 8955 кв. м, на прилегающей территории расположен массив гаражей, требуется заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора (замер в ПДК, ПДУ на границе ЗУ) | 294 | мест | снос, проектирование, строительство/реконструкция | 2025 - 2028 |  |  | 16736,76 | 16736,76 | 721358,30 |  | 738095,06 | бюджеты разных уровней |
| 136 | Дошкольная образовательная организация | Ленинский | планировочный район 5.1.1 (район Нефтебазы, Сибирский переулок) | 270 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 713768,05 |  | 713768,05 | бюджеты разных уровней |
| 137 | Дошкольная образовательная организация | Ленинский | планировочный район 5.3.1 (в районе ул. Текстильщиков) | 270 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 138 | Дошкольная образовательная организация | Ленинский | планировочный район 5.3.1 (в районе ул. Малаховская) | 300 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1198785,73 | 1198785,73 | бюджеты разных уровней |
| 139 | Дошкольная образовательная организация | Ленинский | планировочный район 5.4.2 (район ул. Рейдовая - Одесская) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 140 | Дошкольная образовательная организация | Ленинский | планировочный район 5.4.4 (р-н ЦБК) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1198785,73 | 1198785,73 | бюджеты разных уровней |
| 141 | Дошкольная образовательная организация | Ленинский | планировочный район 5.4.4 (р-н ЦБК) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1198785,73 | 1198785,73 | бюджеты разных уровней |
| 142 | Дошкольная образовательная организация | Ленинский | планировочный район 5.4.4 (р-н ЦБК) | 300 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1198785,73 | 1198785,73 | бюджеты разных уровней |
| 143 | Дошкольная образовательная организация | Ленинский | планировочный район 5.7.3 (в районе ул. Аральская) | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 144 | Дошкольная образовательная организация | Ленинский | планировочный район 5.7.1 (район "Энергетиков", пересечение ул. Аральская - ул. Львовская) | 190 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 759230,96 | 759230,96 | бюджеты разных уровней |
| 145 | Дошкольная образовательная организация | Ленинский | планировочный район 5.7.1 (район "Энергетиков") | 190 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 759230,96 | 759230,96 | бюджеты разных уровней |
| 146 | Дошкольная образовательная организация | Ленинский | планировочный район 5.7.1 (район "Энергетиков") | 270 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1078907,16 | 1078907,16 | бюджеты разных уровней |
| 147 | I.II. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ШКОЛЫ) | 91735 | мест |  |  | 0,00 |  | 453349,68 | 453349,68 | 130101850,17 | 192359500,48 | 322914700,33 |  |
| 148 | Общеобразовательная школа | Железнодорожный | ул. Калинина - ул. Комбайностроителей (с учетом демонтажа СШ N 86 и ДОУ N 32), ул. Комбайностроителей, 8/8г; для реализации проекта требуется снос 4 аварийных домов, аварийной школы N 86 и детского сада N 32 | 1100 | мест | проектирование, строительство | 2025 - 2027 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 2610188,43 |  | 2631776,51 | бюджеты разных уровней |
| 149 | Общеобразовательная школа | Железнодорожный | планировочный район 2.2.1 (в районе ул. Телевизорная) | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 3702899,31 |  | 3702899,31 | бюджеты разных уровней |
| 150 | Общеобразовательная школа | Железнодорожный | планировочный район 2.3.2 (в районе ул. Марата - ул. Пушкина) | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 3702899,31 |  | 3702899,31 | бюджеты разных уровней |
| 151 | Общеобразовательная школа | Железнодорожный | планировочный район 2.5.2, мкрн Новоостровский, территория бывшего завода комбайнов), ЗУ в собственности ООО "Новоостровский". Проект ППиМ разработан, на согласовании | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2024 - 2027 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3494935,48 |  | 3516523,56 | бюджеты разных уровней |
| 152 | Общеобразовательная школа | Железнодорожный | планировочный район 2.5.2, мкрн Новоостровский, территория бывшего завода комбайнов), ЗУ в собственности ООО "Новоостровский". Проект ППиМ разработан, на согласовании | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 3702899,31 |  | 3702899,31 | бюджеты разных уровней |
| 153 | Общеобразовательная школа | Центральный | планировочный район 3.3.3 (3 мкрн жилого района "Покровский", в районе жилого дома по ул. Чернышевского, 118, кадастровый номер ЗУ 4:50:0300305:33718). ЗУ представлен МКУ г. Красноярска "УКС" | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2024 - 2027 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3494935,48 |  | 3516523,56 | бюджеты разных уровней |
| 154 | Общеобразовательная школа | Центральный | планировочный район 3.3.4 (жилой район "Покровский", территория Енисейского рынка), требуется разработка ППиМ, в том числе для определения местонахождения объекта, в границах территории расположены производственные объекты, в связи с чем реализация мены затруднена наличием объектов | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2025 - 2027 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3494935,48 |  | 3516523,56 | бюджеты разных уровней |
| 155 | Общеобразовательная школа | Центральный | планировочный район 3.3.6 (мкрн Покровка, пересечение ул. Гагарина - ул. Зои Космодемьянской) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 3702899,31 |  | 3702899,31 | бюджеты разных уровней |
| 156 | Общеобразовательная школа | Центральный | планировочный район 3.3.14 (жилой район Покровский, в районе ул. Полярная - ул. Ю.Гагарина - ул. Линейная - ул. Березина - ул. Шахтеров), территория в собственности множества правообладателей, мена затруднена, требуется разработка ППиМ | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2028 |  |  |  | 0,00 | 3702899,31 |  | 3702899,31 | бюджеты разных уровней |
| 157 | Общеобразовательная школа | Центральный | планировочный район 3.4.6 (жилой район "Медицинский городок", в районе Кардиологического центра). ЗУ предоставлен МКУ г. Красноярска "УКС" | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2025 - 2027 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3494935,48 |  | 3516523,56 | бюджеты разных уровней |
| 158 | Общеобразовательная школа | Центральный | планировочный район 3.5.4 (10 мкрн в жилом районе "Солонцы-2"). ЗУ в муниципальной собственности, кадастровый номер ЗУ 24:50:0300298:734 | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2025 - 2027 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3494935,48 |  | 3516523,56 | бюджеты разных уровней |
| 159 | Общеобразовательная школа | Центральный | планировочный район 3.5.4 (10 мкрн жилого района "Солонцы-2"), ЗУ неразграниченной государственной собственности; требуется формирование ЗУ и постановка на кадастровый учет | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 3494935,48 |  | 3494935,48 | бюджеты разных уровней |
| 160 | Общеобразовательная школа | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 161 | Общеобразовательная школа | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 162 | Общеобразовательная школа | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 163 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.2.1 (в районе пр. Свободный) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 164 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.2.8 (в районе ул. Садовая, СНТ) | 1100 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 4188941,99 | 4188941,99 | бюджеты разных уровней |
| 165 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.2.8 (СНТ) | 1100 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 4188941,99 | 4188941,99 | бюджеты разных уровней |
| 166 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.3.5 (в районе ул. Становая) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 167 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.3.9 | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 168 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.3.9 | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 169 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.3.20 (в районе ул. Елены Стасовой, мкрн Агроуниверситет). ЗУ в муниципальной собственности. Вся площадь ЗУ занята деревьями | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2025 - 2027 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3494935,48 |  | 3516523,56 | бюджеты разных уровней |
| 170 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.3.20 (в районе ул. Елены Стасовой) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 171 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.3.37 (жилой район Плодово-ягодный) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2028 |  |  |  | 0,00 | 3702899,31 |  | 3702899,31 | бюджеты разных уровней |
| 172 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.3.38 (жилой район Плодово-ягодный) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2030 - 2032 |  |  |  | 0,00 | 2276278,47 | 2276278,48 | 4552556,95 | бюджеты разных уровней |
| 173 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.3.40 | 1550 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 6628352,97 | 6628352,97 | бюджеты разных уровней |
| 174 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.3.41 (жилой район Плодово-ягодный) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2033 |  |  |  | 0,00 |  | 4793842,47 | 4793842,47 | бюджеты разных уровней |
| 175 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.4.6 (1 мкрн жилого района Бугач), мена ЗУ затруднена из-за множества правообладателей, требуется согласие собственников на ЗУ, наличие объектов на участках, разработка ППиМ | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2028 |  |  |  | 0,00 | 3702899,31 |  | 3702899,31 | бюджеты разных уровней |
| 176 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.5.9 (в районе ул. Цимлянская) | 1100 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 2771260,66 |  | 2771260,66 | бюджеты разных уровней |
| 177 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.5.10 (в районе переулка Каратузского) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 178 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.6.10 (р-н Ботанический) | 1100 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 4188941,99 | 4188941,99 | бюджеты разных уровней |
| 179 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.6.13 (р-н Ботанический, в районе ул. Попова - ул. Пихтовая), ЗУ в муниципальной собственности; требуется ПП для определения возможности уменьшения ЗУ в целях размещения школы необходимой вместимости | 1100 | мест | проектирование; строительство | 2025 - 2028 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 2749672,58 |  | 2771260,66 | бюджеты разных уровней |
| 180 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.6.13 (р-н Ботанический) | 1100 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 4188941,99 | 4188941,99 | бюджеты разных уровней |
| 181 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.7.4 (жилой район Серебряный, в районе ул. Сады - ул. Лесопарковая), в границах территории размещены частные дома, требуется разработка ППиМ, реализация в соответствии с договором КРТ (в среднем 10 - 15 лет), договор отсутствует | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2025 - 2027 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3494935,48 |  | 3516523,56 | бюджеты разных уровней |
| 182 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.7.4 (жилой район Серебряный, 2 квартал, в районе ул. Садовая - ул. Рябиновая - ул. Сады - ул. Серебряный бор - ул. Еловая), в границах территории размещены частные дома, требуется разработка ППиМ, реализация в соответствии с договором КРТ (в среднем 10 - 15 лет), договор отсутствует, объявление аукциона планируется в 2023 году | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2028 |  |  |  | 0,00 | 3702899,31 |  | 3702899,31 | бюджеты разных уровней |
| 183 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.8.5 (в районе пр. Николаевский - ул. Сопочная - ул. Чкалова), действующий договор КРТ с СЗ "ФСК "Готика-Зенит" от 13.08.2020, со сроком до 2035 года | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2025 - 2029 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3877564,89 |  | 3899152,97 | по КРТ инвестор |
| 184 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.8.5 (в районе пр. Николаевский) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 185 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.8.6 (в районе ул. Советская) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 186 | Общеобразовательная школа (Новый корпус СОШ N 82) | Октябрьский | планировочный район 1.8.6 (в районе ул. Ленинградская) | 935 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 2568541,38 |  | 2568541,38 | бюджеты разных уровней |
| 187 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.8.7 (в районе пр. Свободный) | 1100 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 4188941,99 | 4188941,99 | бюджеты разных уровней |
| 188 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.8.7 (в районе пр. Свободный) | 1100 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 4188941,99 | 4188941,99 | бюджеты разных уровней |
| 189 | Общеобразовательная школа | Октябрьский | планировочный район 1.9.6 (мкрн "Академгородок"). ЗУ в федеральной собственности, рассматривалось 2 варианта, предусматривающих передачу ЗУ от СОРАН либо МВД | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 3702899,31 |  | 3702899,31 | бюджеты разных уровней |
| 190 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.2.8 (между улицами Березина-Спандаряна) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 3702899,31 |  | 3702899,31 | бюджеты разных уровней |
| 191 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.3.8 (2 мкрн жилого района Северный, пересечение улиц Водопьянова - 9 Мая, жилой район "Северный"). ЗУ в муниципальной собственности, предоставлен МКУ г. Красноярска "УКС", кадастровый номер 24:50:0400055:7343 | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2027 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3494935,48 |  | 3516523,56 | бюджеты разных уровней |
| 192 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.3.12 (III мкрн жилого района "Иннокентьевский", в районе ул. 3 августа) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 3702899,31 |  | 3702899,31 | бюджеты разных уровней |
| 193 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.3.15 (5 мкрн жилого района "Слобода Весны", в районе жилого дома по ул. Батурина, 30 к4, кадастровый номер ЗУ 24:50:0400416:9509, ЗУ предоставлен МКУ города Красноярска "УКС") | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2025 - 2027 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3494935,48 |  | 3516523,56 | бюджеты разных уровней |
| 194 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.3.21 (мкрн "Зеленый городок" мкрн VIа жилого района "Северный", в районе жилого дома по ул. Урванцева, 17, земельный участок с кадастровым номером 24:50:0000000:145740 в федеральной собственности Минобороны РФ, земельный участок с кадастровым номером 24:50:0400111:3167 в муниципальной собственности); Минобороны РФ отказало в передача ЗУ | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2025 - 2029 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3877564,89 |  | 3899152,97 | бюджеты разных уровней |
| 195 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.3.24 (мкрн Взлетка, ул. Алексеева, 115), территория включает в себя участок, предоставленный МКУ г. Красноярска "УКС", земли неразграниченной государственной собственности и участок в общедолевой собственности МКД. Требуется внести изменения в ППиМ (планируется в 2023 г.) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2027 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3494935,48 |  | 3516523,56 | бюджеты разных уровней |
| 196 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.3.26 (мкрн Новый центр, ЖК Лазурный, в районе пересечения улиц 78 Добровольческой бригады - Молокова), в границах единого участка расположены введенные жилые дома, требуется раздел ЗУ; в 2023 году планируется разработать ППиМ | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2027 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3494935,48 |  | 3516523,56 | бюджеты разных уровней |
| 197 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.3.28 (в районе ул. Авиагородок) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 198 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.3.28 (в районе ул. Авиагородок) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 199 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.3.28 (в районе ул. Авиаторов) | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 200 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.7.1 (жилой район "Солнечный") | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 201 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.7.9 (8 мкрн жилого района "Солнечный"). ЗУ в собственности ООО "РБК", процедура мены в стадии реализации, ППиМ разработан инвестором, планируется к утверждению в мае 2023 г. | 1550 | мест | проектирование; строительство | 2025 - 2029 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 4595913,25 |  | 4617501,33 | бюджеты разных уровней |
| 202 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.7.9 (6а мкрн жилого района "Солнечный"), ЗУ в собственности Бутенко В.Г., процедура мены в стадии реализации, разработан инвестором ППиМ, планируется к утверждению в мае 2023 г. | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2025 - 2029 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3877564,89 |  | 3899152,97 | бюджеты разных уровней |
| 203 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.7.12 (жилой район "Солнечный") | 1280 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 204 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.7.16 (5 мкрн жилого района "Солнечный"). ЗУ в собственности Е.В. Наумова, процедура мены в стадии реализации | 1100 | мест | проектирование; строительство | 2024 - 2027 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 2610188,43 |  | 2631776,51 | бюджеты разных уровней |
| 205 | Общеобразовательная школа | Советский | планировочный район 4.7.16 (жилой район "Солнечный") | 1100 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 4188941,99 | 4188941,99 | бюджеты разных уровней |
| 206 | Общеобразовательная школа | Свердловский | планировочный район 7.2.1 (в районе ул. Веселая) | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 207 | Общеобразовательная школа | Свердловский | планировочный район 7.2.20 (Жилой район "Юго-Западный") | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 3899152,97 |  | 3899152,97 | бюджеты разных уровней |
| 208 | Общеобразовательная школа | Свердловский | планировочный район 7.2.20 (Жилой район "Юго-Западный" за ж.д.) | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 209 | Общеобразовательная школа | Свердловский | планировочный район 7.3.1 (жилой район "Тихие зори", южная часть), ЗУ предоставлен МКУ г. Красноярска "УКС" | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2025 - 2029 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3877564,89 |  | 3899152,97 | бюджеты разных уровней |
| 210 | Общеобразовательная школа | Свердловский | планировочный район 7.4.1 (жилой район "Пашенный", мкрн Судоверфь, в районе ул. Прибойной), ЗУ в собственности ООО "Флагман (ГСК "Арбан"); планируется передача ЗУ в муниципальную собственность; требуется разработка ППиМ | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2024 - 2029 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3877564,89 |  | 3899152,97 | бюджеты разных уровней |
| 211 | Общеобразовательная школа | Свердловский | планировочный район 7.4.1 (жилой район "Пашенный", Судоверфь) | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 212 | Общеобразовательная школа | Свердловский | планировочный район 7.6.1 (жилой район "Южный берег), территория включает ЗУ, предоставленный МКУ г. Красноярска "УКС", а также искусственный ЗУ | 1200 | мест | проектирование, строительство | 2024 - 2030 |  |  | 21588,08 | 21588,08 | 3274935,61 |  | 3296523,69 | бюджеты разных уровней |
| 213 | Общеобразовательная школа (начальная) | Свердловский | планировочный район 7.6.1 (жилой район "Южный берег") | 250 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 686775,77 |  | 686775,77 | бюджеты разных уровней |
| 214 | Общеобразовательная школа | Кировский | планировочный район 6.1.2 (Нефтебаза площадка - 2, вблизи ул. Коммунальная) | 1550 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 6628352,97 | 6628352,97 | бюджеты разных уровней |
| 215 | Общеобразовательная школа | Кировский | планировочный район 6.2.6 (Жилой район "Мичуринский"). Несколько правообладателей ЗУ, требуется согласие собственников на мену ЗУ, разработка ППиМ, в границах территории расположены производственные объекты. Реализация проекта затруднена | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 216 | Общеобразовательная школа | Ленинский | планировочный район 5.1.1 (район Нефтебазы, Сибирский переулок). ЗУ в собственности ОАО "Красноярскнефтепродукт", вопрос мены с собственником не прорабатывался, требуется комплексная реновация промышленной территории, в том числе рекультивация земли | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 217 | Общеобразовательная школа | Ленинский | планировочный район 5.3.1 (в районе ул. Текстильщиков) | 1100 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 4188941,99 | 4188941,99 | бюджеты разных уровней |
| 218 | Общеобразовательная школа | Ленинский | планировочный район 5.4.2 (район ул. Рейдовая - Одесская) | 1100 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 4188941,99 | 4188941,99 | бюджеты разных уровней |
| 219 | Общеобразовательная школа | Ленинский | планировочный район 5.4.4 (р-н ЦБК) | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 220 | Общеобразовательная школа | Ленинский | планировочный район 5.4.4 (р-н ЦБК) | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 221 | Общеобразовательная школа | Ленинский | планировочный район 5.7.1 (район "Энергетиков") | 1280 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 5597174,82 | 5597174,82 | бюджеты разных уровней |
| 222 | I.III. В ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ | 6035 | мест |  |  | 0,00 |  | 19958,56 | 19958,56 | 5163513,75 | 17128758,18 | 22312230,49 |  |
| 223 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования N 5" | Советский | планировочный район 4.2.8 (ул. Шахтеров, 2а), основное здание | 800 | мест | проектирование, строительство/ реконструкция | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 2197682,46 |  | 2197682,46 | бюджет города |
| 224 | Учреждения дополнительного образования (внешкольные) (встроенно-пристроенные, в первых этажах) | Свердловский | планировочный район 7.6.1 (жилой район "Южный берег") | 125 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 343387,88 |  | 343387,88 | бюджеты разных уровней |
| 225 | Центр детского творчества | Советский | планировочный район 4.3.28 (в районе ул. Авиаторов, жилой комплекс "Скандис-Озеро") | 350 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 961486,08 |  | 961486,08 | бюджеты разных уровней |
| 226 | Центр дополнительного образования детей | Советский | планировочный район 4.7.11 (XI мкрн жилого массива "Солнечный") | 350 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 961486,08 |  | 961486,08 | бюджеты разных уровней |
| 227 | Учреждения дополнительного образования (внешкольные) (встроенно-пристроенные, в первых этажах) | Октябрьский | планировочный район 1.8.5 (Жилой район "Николаевка") | 150 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 412065,46 |  | 412065,46 | бюджеты разных уровней |
| 228 | Центр детского творчества | Октябрьский | планировочный район 1.2.16 (в районе ул. Сады, СНТ) | 350 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1453349,18 | 1453349,18 | бюджеты разных уровней |
| 229 | Центр детского творчества | Октябрьский | планировочный район 1.3.9 | 350 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1453349,18 | 1453349,18 | бюджеты разных уровней |
| 230 | Центр детского творчества | Октябрьский | планировочный район 1.3.16 (в районе ул. Азовская) | 200 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 830485,24 | 830485,24 | бюджеты разных уровней |
| 231 | Центр детского творчества | Октябрьский | планировочный район 1.3.40 | 350 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1453349,18 | 1453349,18 | бюджеты разных уровней |
| 232 | Центр детского творчества | Октябрьский | планировочный район 1.6.10 (р-н Ботанический (Антенное поле) | 250 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1038106,56 | 1038106,56 | бюджеты разных уровней |
| 233 | Дом детского творчества | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 800 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 3321940,98 | 3321940,98 | бюджеты разных уровней |
| 234 | Учреждения дополнительного образования (внешкольные) | Железнодорожный | планировочный район 2.2.1 (в районе ул. Омская) | 135 | мест | проектирование, строительство | 2025 - 2027 |  |  | 19958,56 | 19958,56 | 287405,79 |  | 307364,35 | бюджеты разных уровней |
| 235 | Учреждения дополнительного образования (внешкольные) | Железнодорожный | планировочный район 2.2.1 | 200 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 830485,24 | 830485,24 | бюджеты разных уровней |
| 236 | Дом детского творчества | Свердловский | планировочный район 7.4.1 (жилой район "Пашенный", Судоверфь) | 800 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 3321940,98 | 3321940,98 | бюджеты разных уровней |
| 237 | Центр детского творчества | Свердловский | планировочный район 7.2.20 (Жилой район "Юго-Западный") | 350 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1453349,18 | 1453349,18 | бюджеты разных уровней |
| 238 | Центр детского творчества | Ленинский | планировочный район 5.4.4 (р-н ЦБК) | 350 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1453349,18 | 1453349,18 | бюджеты разных уровней |
| 239 | Учреждения дополнительного образования (внешкольные) (встроенно-пристроенные, в первых этажах) | Ленинский | планировочный район 5.4.2 (район ул. Рейдовая-Одесская) | 125 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 519053,28 | 519053,28 | бюджеты разных уровней |
| 240 | II. ОТРАСЛЬ "КУЛЬТУРА" |  |  |  |  | 0,00 |  | 1909600,00 | 1909600,00 | 27650761,54 | 20726334,29 | 50286695,83 |  |
| 241 | II.I Объекты в области культуры |  |  |  |  | 0,00 |  | 1853600,00 | 1853600,00 | 22986564,16 | 18084519,29 | 42924683,45 |  |
| 242 | "Суриков-Центр" в комплексе с реставрацией объекта культурного наследия "Музей-усадьба В.И. Сурикова", ул. Ленина, 98 | Центральный | ул. Ленина, 98, 24:50:0300227:388, 24:50:0300227:252524:50:0300227:3 | 1 | объект | проектирование; строительство | 2024 - 2027 |  |  | 173400,00 | 173400,00 | 397068,23 |  | 570468,23 | бюджеты разных уровней |
| 243 | МАУ "Дом кино" специализированный детский кинотеатр "Мечта" | Кировский | ул. Мичурина, 30 | 1 | объект | проектирование; реконструкция | 2024 - 2026 |  |  | 3000,00 | 3000,00 | 41367,88 |  | 44367,88 | бюджеты разных уровней, внебюджетные источники |
| 244 | Детский культурно-экологический центр с входной группой в Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" (включает строительство пешеходного перехода и строительство научно-просветительского центра) | Свердловский | ул. Свердловская, 291 - 293 | 1 | объект | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 1620800,00 | 1620800,00 | 823403,34 |  | 2444203,34 | бюджеты разных уровней, внебюджетные источники |
| 245 | Многофункциональный культурно-досуговый центр | Свердловский | планировочный район 7.2.21 (район Юго-Западный) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 5825783,88 |  | 5825783,88 | бюджеты разных уровней |
| 246 | Учреждение культуры клубного типа | Октябрьский | планировочный район 1.2.1 (в районе пр. Свободный) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 391380,17 | 391380,17 | бюджеты разных уровней |
| 247 | Учреждение культуры клубного типа | Октябрьский | планировочный район 1.2.8 | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 391380,17 | 391380,17 | бюджеты разных уровней |
| 248 | Детская библиотека (встроенно-пристроенный) | Октябрьский | планировочный район 1.2.8 (в районе ул. Сады, СНТ) | 60 тысяч | томов | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 32288,64 | 32288,64 | бюджеты разных уровней |
| 249 | Кинотеатр | Октябрьский | планировочный район 1.3.4 (в районе ул. Становая) | 720 | зрительных мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1408968,00 | 1408968,00 | бюджеты разных уровней |
| 250 | Общедоступная библиотека | Октябрьский | планировочный район 1.3.5 (в районе ул. Становая) | 120 тысяч | томов | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 645777,29 | 645777,29 | бюджеты разных уровней |
| 251 | Учреждение культуры клубного типа с общедоступной библиотекой на 120 тыс. томов | Октябрьский | планировочный район 1.3.9 | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 684915,00 | 684915,00 | бюджеты разных уровней |
| 252 | Кинотеатр | Октябрьский | планировочный район 1.3.9 | 720 | зрительных мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1408968,00 | 1408968,00 | бюджеты разных уровней |
| 253 | Общедоступная библиотека | Октябрьский | планировочный район 1.3.16 (в районе ул. Азовская) | 120 тысяч | томов | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 645777,29 | 645777,29 | бюджеты разных уровней |
| 254 | Учреждение культуры клубного типа | Октябрьский | планировочный район 1.3.20 (в районе ул. Елены Стасовой) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 258923,73 |  | 258923,73 | бюджеты разных уровней |
| 255 | Общедоступная библиотека (встроенно-пристроенный) | Октябрьский | планировочный район 1.3.37 (жилой район Плодово-ягодный) | 120 тысяч | томов | проектирование, строительство | 2029 - 2032 |  |  |  | 0,00 | 262626,94 | 262626,95 | 525253,89 | бюджеты разных уровней |
| 256 | Общедоступная библиотека (встроенно-пристроенный) | Октябрьский | планировочный район 1.3.38 (жилой район Плодово-ягодный) | 120 тысяч | томов | проектирование, строительство | 2029 - 2032 |  |  |  | 0,00 | 262626,94 | 262626,95 | 525253,89 | бюджеты разных уровней |
| 257 | Учреждение культуры клубного типа | Октябрьский | планировочный район 1.3.40 | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 391380,17 | 391380,17 | бюджеты разных уровней |
| 258 | Учреждение культуры клубного типа | Октябрьский | планировочный район 1.5.9 (в район ул. Цимлянская) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 391380,17 | 391380,17 | бюджеты разных уровней |
| 259 | Кинотеатр | Октябрьский | планировочный район 1.6.13 (р-н Ботанический) | 480 | зрительных мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 621417,60 |  | 621417,60 | бюджеты разных уровней |
| 260 | Учреждение культуры клубного типа с общедоступной библиотекой на 60 тыс. томов | Октябрьский | планировочный район 1.6.13 (р-н Ботанический) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2025 - 2027 |  |  | 10000,00 | 10000,00 | 395720,94 |  | 405720,94 | бюджеты разных уровней |
| 261 | Учреждение культуры клубного типа | Октябрьский | планировочный район 1.7.4 (в районе ул. Сады, СНТ) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 391380,17 | 391380,17 | бюджеты разных уровней |
| 262 | Общедоступная библиотека | Октябрьский | планировочный район 1.7.12 (в районе пер. Телевизорный) | 120 тысяч | томов | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 645777,00 | 645777,00 | бюджеты разных уровней |
| 263 | Кинотеатр | Октябрьский | планировочный район 1.8.5 (в районе пр. Николаевский) | 1200 | зрительных мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 1553544,00 |  | 1553544,00 | бюджеты разных уровней |
| 264 | Общедоступная библиотека | Октябрьский | планировочный район 1.8.5 (в районе пр. Николаевский - ул. Марата - ул. Сопочная) | 120 тысяч | томов | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 427224,60 |  | 427224,60 | бюджеты разных уровней |
| 265 | Общедоступная библиотека | Октябрьский | планировочный район 1.8.5 (в районе пр. Николаевский) | 120 тысяч | томов | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 427224,60 |  | 427224,60 | бюджеты разных уровней |
| 266 | Общедоступная библиотека | Октябрьский | планировочный район 1.8.7 (в районе пр. Свободный, недалеко от корпуса СФУ) | 120 тысяч | томов | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 427224,60 |  | 427224,60 | бюджеты разных уровней |
| 267 | Многофункциональный культурно-досуговый центр с универсальной общедоступной библиотекой на 60 тысяч томов и кинозалом на 700 зрительных мест | Свердловский | планировочный район 7.4.14 (в жилом районе "Пашенный" Свердловский район, пересечение улиц Судостроительная - Ярыгинский проезд) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 5825790,00 |  | 5825790,00 | бюджеты разных уровней |
| 268 | Учреждение культуры клубного типа | Советский | планировочный район 4.3.28 | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 391380,17 | 391380,17 | бюджеты разных уровней |
| 269 | Общедоступная библиотека | Советский | планировочный район 4.3.28 | 60 тысяч | томов | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 32288,64 | 32288,64 | бюджеты разных уровней |
| 270 | Общедоступная библиотека | Советский | планировочный район 4.7.1 (жилой район "Солнечный" | 120 тысяч | томов | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 427224,60 |  | 427224,60 | бюджеты разных уровней |
| 271 | Дом культуры со зрительным залом | Советский | планировочный район 4.7.1 (жилой район "Солнечный" | 500 | зрительных мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 647310,00 |  | 647310,00 | бюджеты разных уровней |
| 272 | Общедоступная библиотека | Советский | планировочный район 4.7.12 (жилой район "Солнечный" | 60 тысяч | томов | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 427224,60 |  | 427224,60 | бюджеты разных уровней |
| 273 | Учреждение культуры клубного типа | Железнодорожный | планировочный район 2.1.5 (в районе ул. Калинина) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 258924,00 |  | 258924,00 | бюджеты разных уровней |
| 274 | Дом культуры | Железнодорожный | планировочный район 2.3.2 (в районе ул. Марата - ул. Пушкина) | 1200 | зрительных мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 323655,00 |  | 323655,00 | бюджеты разных уровней |
| 275 | Общедоступная библиотека | Железнодорожный | планировочный район 2.3.2 (в районе ул. Марата - ул. Пушкина) | 120 тысяч | томов | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 427224,60 |  | 427224,60 | бюджеты разных уровней |
| 276 | Общедоступная библиотека | Железнодорожный | планировочный район 2.1.5 (в районе ул. Калинина) | 60 | тыс. томов | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 322888,50 | 322888,50 | бюджеты разных уровней |
| 277 | Кинотеатр | Железнодорожный | планировочный район 2.5.2 (в районе ул. Ломоносова, территория бывшего завода комбайнов) | 720 | зрительных мест | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 932126,40 |  | 932126,40 | бюджеты разных уровней |
| 278 | Общедоступная библиотека | Железнодорожный | планировочный район 2.5.2 (территория бывшего комбайнового завода) | 60 тысяч | томов | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 213612,30 |  | 213612,30 | бюджеты разных уровней |
| 279 | Культурно-досуговый центр | Центральный | планировочный район 3.2.3 (район "Качинский", в районе ул. Достоевского) | 200 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 391380,17 | 391380,17 | бюджеты разных уровней |
| 280 | Дом культуры со зрительным залом на 500 зрительных мест | Центральный | планировочный район 3.3.4 (жилой район "Покровский", территория Южного рынка, в районе ул. Шахтеров) | 500 | зрительных мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 978450,00 | 978450,00 | бюджеты разных уровней |
| 281 | Учреждение культуры клубного типа с общедоступной библиотекой на 60 тысяч томов | Центральный | планировочный район 3.4.12 (мкрн "Медицинский городок") | 60 тысяч | томов | проектирование; строительство | 2026 - 2028 |  |  |  | 0,00 | 323655,00 |  | 323655,00 | бюджеты разных уровней |
| 282 | Общедоступная библиотека | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 60 тысяч | томов | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 322888,50 | 322888,50 | бюджеты разных уровней |
| 283 | Кинотеатр | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 2000 | зрительных мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 3913800,00 | 3913800,00 | бюджеты разных уровней |
| 284 | Детская библиотека | Свердловский | планировочный район 7.3.1 (жилой район "Тихие зори", южная часть) | 60 тысяч | томов | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 11600,00 | 11600,00 | 181050,02 |  | 192650,02 | бюджеты разных уровней |
| 285 | Учреждение культуры клубного типа | Свердловский | планировочный район 7.3.1 (жилой район "Тихие зори", северная часть) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2027 |  |  |  | 0,00 | 258924,00 |  | 258924,00 | бюджеты разных уровней |
| 286 | Общедоступная библиотека | Свердловский | планировочный район 7.3.1 (жилой район "Тихие зори", северная часть) | 60 тысяч | томов | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 11600,00 | 11600,00 | 181050,02 |  | 192650,02 | бюджеты разных уровней |
| 287 | Детская библиотека | Свердловский | планировочный район 7.6.1 (жилой район "Южный берег") | 60 тысяч | томов | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 11600,00 | 11600,00 | 181050,02 |  | 192650,02 | бюджеты разных уровней |
| 288 | Библиотека | Свердловский | планировочный район 7.6.1 (жилой район "Южный берег") | 60 тысяч | томов | проектирование; строительство | 2024 - 2026 |  |  | 11600,00 | 11600,00 | 181050,02 |  | 192650,02 | бюджеты разных уровней |
| 289 | Учреждение культуры клубного типа | Свердловский | планировочный район 7.6.1 (жилой район "Южный берег") | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2027 |  |  |  | 0,00 | 258924,00 |  | 258924,00 | бюджеты разных уровней |
| 290 | Учреждение культуры клубного типа | Ленинский | планировочный район 5.4.4 (р-н ЦБК) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 391380,17 | 391380,17 | бюджеты разных уровней |
| 291 | Учреждение культуры клубного типа | Ленинский | планировочный район 5.3.1 | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 391380,17 | 391380,17 | бюджеты разных уровней |
| 292 | Общедоступная библиотека | Ленинский | планировочный район 5.3.1 (в районе ул. Песочная) | 60 тысяч | томов | проектирование; строительство | 2026 - 2028 |  |  |  | 0,00 | 213612,30 |  | 213612,30 | бюджеты разных уровней |
| 293 | Учреждение культуры клубного типа с общедоступной библиотекой на 120 тыс. томов | Ленинский | планировочный район 5.7.1 (бывшая территория Красмаш завода) | 120 тысяч | томов | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 645777,00 | 645777,00 | бюджеты разных уровней |
| 294 | Общедоступная библиотека (встроенно-пристроенный) | Ленинский | планировочный район 5.4.4 (р-н ЦБК) | 120 тысяч | томов | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 645777,00 | 645777,00 | бюджеты разных уровней |
| 295 | Кинотеатр | Ленинский | планировочный район 5.4.4 (р-н ЦБК) | 720 | зрительных мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1408968,00 | 1408968,00 | бюджеты разных уровней |
| 296 | Учреждение культуры клубного типа | Кировский | планировочный район 6.1.2 (Нефтебаза площадка - 2) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  |  |  | 293535,00 | 293535,00 | бюджеты разных уровней |
| 297 | II.II. Объекты дополнительного образования в области культуры и искусства | 4150 | мест |  |  | 0,00 |  | 56000,00 | 56000,00 | 4664197,38 | 2641815,00 | 7362012,38 |  |
| 298 | Реконструкция здания МБУДО "Детская музыкальная школа N 7 им. П.К. Марченко" | Свердловский | ул. 60 лет Октября, 22а (планировочный район 7.5.16) | 150 | мест | проектирование, реконструкция | 2025 - 2027 |  |  | 20000,00 | 20000,00 | 680790,72 |  | 700790,72 | бюджеты разных уровней |
| 299 | Детская музыкальная школа | Центральный | планировочный район 3.3.17 (мкрн. "Покровский", пересечение ул. Линейной ул. Д. Мартынова) | 450 | мест | проектирование, строительство | 2025 - 2027 |  |  | 18000,00 | 18000,00 | 535255,83 |  | 553255,83 | бюджеты разных уровней |
| 300 | Детская школа искусств | Октябрьский | планировочный район 1.8.7 (в районе пр. Свободный) | 450 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 582579,00 |  | 582579,00 | бюджеты разных уровней |
| 301 | Детская школа искусств | Октябрьский | планировочный район 1.8.5 | 150 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 880605,00 | 880605,00 | бюджеты разных уровней |
| 302 | Детская школа искусств | Октябрьский | планировочный район 1.3.40 | 450 | мест | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 880605,00 | 880605,00 | бюджеты разных уровней |
| 303 | Детская школа искусств | Свердловский | планировочный район 7.5.1 (в районе пер. Кривоколенный) | 450 | мест | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 880605,00 | 880605,00 | бюджеты разных уровней |
| 304 | Детская школа искусств | Свердловский | планировочный район 7.4.1 (жилой район "Пашенный", Судоверфь) | 450 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 582579,00 |  | 582579,00 | бюджеты разных уровней |
| 305 | Детская школа искусств | Кировский | планировочный район 6.2.6 (Жилой район "Мичуринский") | 200 | мест | проектирование, строительство | 2025 - 2027 |  |  | 18000,00 | 18000,00 | 535255,83 |  | 553255,83 | бюджеты разных уровней |
| 306 | Детская школа искусств | Ленинский | планировочный район 5.1.1 (район Нефтебазы, Сибирский переулок) | 450 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 582579,00 |  | 582579,00 | бюджеты разных уровней |
| 307 | Детская музыкальная школа | Железнодорожный | планировочный район 2.3.2 (в районе ул. Марата - ул. Пушкина) | 700 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 582579,00 |  | 582579,00 | бюджеты разных уровней |
| 308 | Детская музыкальная школа | Железнодорожный | планировочный район 2.5.2 (территория бывшего комбайнового завода) | 250 | мест | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 582579,00 |  | 582579,00 | бюджеты разных уровней |
| 309 | III. ОТРАСЛЬ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" |  |  |  |  | 0,00 |  | 651938,00 | 651938,00 | 13426097,15 | 43387152,54 | 57465187,69 |  |
| 310 | Бассейн | Свердловский | планировочный район 7.5.6 (пер. Афонтовский, 7, кадастровые номера ЗУ 24:50:0700252:503, 24:50:0700252:507) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2023 - 2026 |  |  | 19000,00 | 19000,00 | 823009,02 |  | 842009,02 | бюджеты разных уровней |
| 311 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Ленинский | пр. Машиностроителей, 54, кадастровые номера ЗУ 24:50:0500347:88, 24:50:0500347:83 | 2263,41 | кв. м | проектирование, строительство | 2023 - 2026 |  |  | 15000,00 | 15000,00 | 510409,14 |  | 525409,14 | бюджеты разных уровней |
| 312 | Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном | Железнодорожный | планировочный район 2.1.1 | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 861569,61 |  | 861569,61 | бюджеты разных уровней |
| 313 | Объект спорта, спортивные залы | Железнодорожный | планировочный район 2.2.1 (в районе ул. Омская) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2029 - 2032 |  |  |  | 0,00 | 23875,18 | 533212,29 | 557087,47 | бюджеты разных уровней |
| 314 | Бассейн | Железнодорожный | планировочный район 2.2.1 | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1302316,95 | 1302316,95 | бюджеты разных уровней |
| 315 | Плоскостное спортивное сооружение | Железнодорожный | планировочный район 2.2.1 | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 12719,85 | 12719,85 | бюджеты разных уровней |
| 316 | Спортивные залы для занятий физкультурой | Железнодорожный | планировочный район 2.3.2 (в районе ул. Марата - ул. Пушкина) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 194193,00 |  | 194193,00 | бюджеты разных уровней |
| 317 | Физкультурно-спортивный комплекс | Железнодорожный | планировочный район 2.3.2 (в районе ул. Революции) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 582579,00 |  | 582579,00 | бюджеты разных уровней |
| 318 | Физкультурно-спортивный комплекс | Железнодорожный | планировочный район 2.5.2 (территория бывшего комбайнового завода) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 582579,00 |  | 582579,00 | бюджеты разных уровней |
| 319 | Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном "Красный Яр" | Железнодорожный | ул. Маерчака, 57, кадастровый номер ЗУ 24:50:0200021:19 | 6 разделительных дорожек длиной 25 м | кв. м | проектирование, строительство | 2028 - 2033 |  |  |  | 0,00 | 557701,45 | 557701,46 | 1115402,91 | бюджеты разных уровней |
| 320 | Обустройство стадиона водных видов спорта | Центральный | планировочный район 3.1.2 (остров Отдыха) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1076295,00 | 1076295,00 | бюджеты разных уровней |
| 321 | Спортивный павильон для занятий пляжным волейболом и футболом на 4 игровых поля: пляжным волейболом на четыре игровых поля, пляжным футболом, пляжным волейболом на четыре игровых поля, пляжным футболом | Центральный | планировочный район 3.1.2 (остров Отдыха) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2024 - 2025 |  |  | 293340,00 | 293340,00 |  |  | 293340,00 | бюджеты разных уровней |
| 322 | Спортивный павильон для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья | Центральный | планировочный район 3.1.2 (остров Отдыха, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300291:213) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2023 - 2025 |  |  | 180110,00 | 180110,00 |  |  | 180110,00 | бюджеты разных уровней |
| 323 | Ледовый дворец, конькобежный стадион | Центральный | планировочный район 3.1.4 (остров Отдыха) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2031 |  |  |  | 0,00 | 37789,14 | 9825175,72 | 9862964,86 | бюджеты разных уровней |
| 324 | Бассейн | Центральный | планировочный район 3.2.3 (район "Качинский") | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1302316,95 | 1302316,95 | бюджеты разных уровней |
| 325 | Плоскостное спортивное сооружение | Центральный | планировочный район 3.2.11 (район "Качинский") | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 12719,85 | 12719,85 | бюджеты разных уровней |
| 326 | Физкультурно-спортивный комплекс | Центральный | планировочный район 3.3.4 (район "Покровка" ул. Абытаевской) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 582579,00 |  | 582579,00 | бюджеты разных уровней |
| 327 | Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном | Центральный | планировочный район 3.3.6 (мкрн Покровка, в районе ул. Гагарина) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 861569,61 |  | 861569,61 | бюджеты разных уровней |
| 328 | Физкультурно-спортивный комплекс | Центральный | планировочный район 3.3.23 (мкрн "Покровский", в районе ул. Мужества) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 582579,00 |  | 582579,00 | бюджеты разных уровней |
| 329 | Физкультурно-спортивный комплекс, в т.ч. спортивные залы и бассейн | Центральный | планировочный район 3.4.6 (жилой район "Медицинский городок", в районе Кардиологического центра) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 861569,61 |  | 861569,61 | бюджеты разных уровней |
| 330 | Многофункциональная спортивная площадка | Центральный | планировочный район 3.4.6 (жилой район "Медицинский городок", в районе Кардиологического центра) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 8415,03 |  | 8415,03 | бюджет города |
| 331 | Многофункциональная спортивная площадка | Центральный | планировочный район 3.4.6 (жилой район "Медицинский городок", в районе Кардиологического центра) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 8415,03 |  | 8415,03 | бюджет города |
| 332 | Многофункциональная спортивная площадка | Центральный | планировочный район 3.4.6 (жилой район "Медицинский городок", в районе Кардиологического центра) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 8415,03 |  | 8415,03 | бюджет города |
| 333 | Многофункциональная спортивная площадка | Центральный | планировочный район 3.4.6 (жилой район "Медицинский городок", в районе Кардиологического центра) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 8415,03 |  | 8415,03 | бюджет города |
| 334 | Физкультурно-спортивный комплекс | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 970965,00 |  | 970965,00 | бюджеты разных уровней |
| 335 | Бассейн | Центральный | планировочный район 3.5.4 (в жилом районе "Солонцы-2") | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1302316,95 | 1302316,95 | бюджеты разных уровней |
| 336 | Плоскостное спортивное сооружение | Центральный | планировочный район 3.5.9 (в жилом районе "Солонцы-2") | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 8415,03 |  | 8415,03 | бюджет города |
| 337 | Объект для физкультурных занятий и тренировок (встроенно-пристроенный) | Советский | планировочный район 4.3.12 (III мкрн. жилого района "Иннокентьевский", в районе ул. 3 августа) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 194193,00 |  | 194193,00 | бюджеты разных уровней |
| 338 | Многофункциональный комплекс спортивного и культурного назначения - музей спорта | Советский | планировочный район 4.3.21 (в районе ул. 9 Мая - ул. Водопьянова - ул. Урванцева) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 582579,00 |  | 582579,00 | бюджеты разных уровней |
| 339 | Плоскостное спортивное сооружение (спортивная площадка) | Советский | планировочный район 4.3.32 (в районе ул. Краснодарская) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 8415,03 |  | 8415,03 | бюджет города |
| 340 | Комплексная спортивная площадка | Советский | планировочный район 4.7.1 (жилой район "Солнечный" | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 11004,27 |  | 11004,27 | бюджет города |
| 341 | Комплексная спортивная площадка | Советский | планировочный район 4.7.2 (жилой район "Солнечный" | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 11004,27 |  | 11004,27 | бюджет города |
| 342 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Советский | планировочный район 4.7.4 (жилой район "Солнечный") | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 582579,00 |  | 582579,00 | бюджеты разных уровней |
| 343 | Сооружение хоккейной коробки с тентом спортивной школы Рассвет с павильоном | Советский | планировочный район 4.7.7 (жилой район "Солнечный") | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 8415,03 |  | 8415,03 | бюджет города |
| 344 | Футбольное поле с раздевалками | Советский | планировочный район 4.7.7 (жилой район "Солнечный") | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 19419,30 |  | 19419,30 | бюджеты разных уровней |
| 345 | Многофункциональная спортивная площадка | Советский | планировочный район 4.7.9 (6а мкрн жилого района "Солнечный") | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 11004,27 |  | 11004,27 | бюджет города |
| 346 | Многофункциональная спортивная площадка | Советский | планировочный район 4.7.9 (6а мкрн жилого района "Солнечный") | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 11004,27 |  | 11004,27 | бюджет города |
| 347 | Многофункциональная спортивная площадка | Советский | планировочный район 4.7.9 (6а мкрн жилого района "Солнечный") | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 16633,65 | 16633,65 | бюджет города |
| 348 | Многофункциональная спортивная площадка | Советский | планировочный район 4.7.9 (жилой район "Солнечный") | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 16633,65 | 16633,65 | бюджет города |
| 349 | Реконструкция стадиона "Сибирь" для технических видов спорта | Ленинский | планировочный район 5.4.4 (р-н ЦБК, ул. Рейдовая, 43а) | 1 | объект | проектирование, реконструкция | 2023 - 2025 |  |  | 128188,00 | 128188,00 |  |  | 128188,00 | бюджеты разных уровней |
| 350 | Плоскостное спортивное сооружение | Октябрьский | планировочный район 1.2.8 (в районе ул. Садовая, СНТ) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 12719,85 | 12719,85 | бюджеты разных уровней |
| 351 | Плоскостное спортивное сооружение | Октябрьский | планировочный район 1.3.4 (в районе ул. Становая) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 12719,85 | 12719,85 | бюджеты разных уровней |
| 352 | Объект спорта, в том числе спортивные залы и бассейн | Октябрьский | планировочный район 1.3.4 (в районе ул. Становая) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1302316,95 | 1302316,95 | бюджеты разных уровней |
| 353 | Плоскостное спортивное сооружение | Октябрьский | планировочный район 1.3.9 (СНТ) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 12719,85 | 12719,85 | бюджеты разных уровней |
| 354 | Объект спорта, в том числе спортивные залы и бассейн | Октябрьский | планировочный район 1.3.9 (СНТ) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1302316,95 | 1302316,95 | бюджеты разных уровней |
| 355 | Объект спорта, в том числе спортивные залы и бассейн | Октябрьский | планировочный район 1.3.9 (СНТ) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1302316,95 | 1302316,95 | бюджеты разных уровней |
| 356 | Объект спорта, в том числе спортивные залы и бассейн | Октябрьский | планировочный район 1.3.37 (жилой район Плодово-ягодный) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2029 - 2032 |  |  |  | 0,00 | 24671,02 | 1034591,00 | 1059262,02 | бюджеты разных уровней |
| 357 | Комплексная спортивная площадка | Октябрьский | планировочный район 1.3.37 (жилой район Плодово-ягодный) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2029 - 2032 |  |  |  | 0,00 | 7162,55 | 6366,71 | 13529,26 | бюджеты разных уровней |
| 358 | Объект спорта, в том числе спортивные залы и бассейн | Октябрьский | планировочный район 1.3.40 | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1302316,95 | 1302316,95 | бюджеты разных уровней |
| 359 | Плоскостное спортивное сооружение | Октябрьский | планировочный район 1.3.40 | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 12719,85 | 12719,85 | бюджеты разных уровней |
| 360 | Физкультурно-спортивный комплекс | Октябрьский | планировочный район 1.5.10 | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 880605,00 | 880605,00 | бюджеты разных уровней |
| 361 | Павильон спортивной школы конькобежного спорта | Октябрьский | планировочный район 1.6.4 (мкрн Ветлужанка) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2025 - 2027 |  |  | 800,00 | 800,00 | 43214,57 |  | 44014,57 | бюджеты разных уровней |
| 362 | Плоскостное спортивное сооружение | Октябрьский | планировочный район 1.6.9 | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 12719,85 | 12719,85 | бюджеты разных уровней |
| 363 | Плоскостное спортивное сооружение | Октябрьский | планировочный район 1.6.10 (р-н Ботанический) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 8415,03 |  | 8415,03 | бюджеты разных уровней |
| 364 | Объект спорта, в том числе спортивные залы и бассейн | Октябрьский | планировочный район 1.6.10 (р-н Ботанический) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 861569,61 |  | 861569,61 | бюджеты разных уровней |
| 365 | Комплексная спортивная площадка | Октябрьский | планировочный район 1.7.4 (в районе ул. Сады, СНТ) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 16633,65 | 16633,65 | бюджеты разных уровней |
| 366 | Объект для физкультурных занятий и тренировок (встроенно-пристроенный) | Октябрьский | планировочный район 1.7.4 (в районе ул. Сады, СНТ) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 293535,00 | 293535,00 | бюджеты разных уровней |
| 367 | Трибуны спортивной школы Рассвет | Октябрьский | планировочный район 1.7.11 (в районе ул. Высотная) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 18771,99 |  | 18771,99 | бюджеты разных уровней |
| 368 | Объект спорта, в том числе спортивные залы и бассейн | Октябрьский | планировочный район 1.8.5 (пр. Николаевский) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1302316,95 | 1302316,95 | бюджеты разных уровней |
| 369 | Объект спорта, в том числе спортивные залы и бассейн | Октябрьский | планировочный район 1.8.7 (в районе пр. Свободный) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1302316,95 | 1302316,95 | бюджеты разных уровней |
| 370 | Плоскостное спортивное сооружение | Октябрьский | планировочный район 1.8.7 (в районе пр. Свободный) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 8415,03 |  | 8415,03 | бюджеты разных уровней |
| 371 | Лыжная база | Октябрьский | планировочный район 1.9.1 (район Студенческого городка) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2027 - 2032 |  |  |  | 0,00 | 286502,12 | 198959,81 | 485461,93 | бюджеты разных уровней |
| 372 | Реконструкция лыжной базы | Октябрьский | планировочный район 1.9.1 (район Студенческого городка, ул. Ленинградская, 74) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 394859,10 |  | 394859,10 | бюджеты разных уровней |
| 373 | Бассейн | Октябрьский | планировочный район 1.9.14 (район СНТ "Гремячий ключ") | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1302316,95 | 1302316,95 | бюджеты разных уровней |
| 374 | Комплексная спортивная площадка | Советский | планировочный район 4.7.12 (жилой район "Солнечный") | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 11004,27 |  | 11004,27 | бюджет города |
| 375 | Физкультурно-спортивный комплекс | Советский | планировочный район 4.7.13 (жилой район "Солнечный", в районе улиц Славы - 40 лет Победы) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 880605,00 | 880605,00 | бюджеты разных уровней |
| 376 | Объект спорта, в т.ч. спортивные залы и бассейн | Советский | планировочный район 4.7.14 (жилой район "Солнечный", в районе ул. Славы - пр. 60 лет образования СССР), ЗУ с кадастровым номером 24:50:0400400:551 предоставлен УДИБ Распоряжением администрации от 19.08.2021 N 2881-недв | 1 | объект | проектирование; строительство | 2024 - 2027 |  |  | 15500,00 | 15500,00 | 802703,90 |  | 818203,90 | бюджеты разных уровней |
| 377 | Спортивно-оздоровительный комплекс с туристическим уклоном | Советский | планировочный район 4.7.15 (жилой район "Солнечный", в районе ул. Славы - пр. 60 лет образования СССР - ул. Микуцкого) | 1 | объект | проектирование; строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 582579,00 |  | 582579,00 | бюджеты разных уровней |
| 378 | Бассейн | Кировский | планировочный район 6.3.15 (СТ "Химик") | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1302316,95 | 1302316,95 | бюджеты разных уровней |
| 379 | Физкультурно-спортивный комплекс | Кировский | планировочный район 6.1.15 (в районе пер. Вузовского) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 880605,00 | 880605,00 | бюджеты разных уровней |
| 380 | Бассейн | Кировский | планировочный район 6.1.2 (Нефтебаза площадка - 2) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1302316,95 | 1302316,95 | бюджеты разных уровней |
| 381 | Плоскостное спортивное сооружение | Кировский | планировочный район 6.1.2 (Нефтебаза площадка - 2) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 12719,85 | 12719,85 | бюджеты разных уровней |
| 382 | Объект спорта, в т.ч. спортивные залы и бассейн | Кировский | планировочный район 6.2.4 (в районе ул. Академика Павлова) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1302316,95 | 1302316,95 | бюджеты разных уровней |
| 383 | Физкультурно-спортивный комплекс | Кировский | планировочный район 6.3.1 | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 880605,00 | 880605,00 | бюджеты разных уровней |
| 384 | Физкультурно-спортивный комплекс | Ленинский | планировочный район 5.1.3 (жилой район Энергетиков, в районе ул. Крайняя) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 880605,00 | 880605,00 | бюджеты разных уровней |
| 385 | Объект спорта, спортивные залы | Ленинский | планировочный район 5.4.4 (р-н ЦБК) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 293535,00 | 293535,00 | бюджеты разных уровней |
| 386 | Плоскостное спортивное сооружение | Ленинский | планировочный район 5.4.4 (р-н ЦБК) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 12719,85 | 12719,85 | бюджеты разных уровней |
| 387 | Физкультурно-спортивный комплекс | Ленинский | планировочный район 5.4.2 (район ул. Рейдовая-Одесская) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 880605,00 | 880605,00 | бюджеты разных уровней |
| 388 | Физкультурно-спортивный комплекс | Ленинский | планировочный район 5.7.1 (район "Энергетиков") | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 880605,00 | 880605,00 | бюджеты разных уровней |
| 389 | Физкультурно-спортивный комплекс | Ленинский | планировочный район 5.7.4 (в районе ул. Амурская) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 880605,00 | 880605,00 | бюджеты разных уровней |
| 390 | Спортивный многофункциональный физкультурно-оздоровительный центр | Свердловский | планировочный район 7.1.23 (ул. Базайская, 76) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 880605,00 | 880605,00 | бюджеты разных уровней |
| 391 | Объект спорта, спортивные залы | Свердловский | планировочный район 7.1.59 (ул. Электриков, за ТЭЦ-2) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 293535,00 | 293535,00 | бюджеты разных уровней |
| 392 | Физкультурно-спортивный комплекс | Свердловский | планировочный район 7.2.21 | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 880605,00 | 880605,00 | бюджеты разных уровней |
| 393 | Бассейн | Свердловский | планировочный район 7.3.1 | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 1302316,95 | 1302316,95 | бюджеты разных уровней |
| 394 | Физкультурно-спортивный комплекс | Свердловский | планировочный район 7.4.1 (жилой район "Пашенный", Судоверфь) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 880605,00 | 880605,00 | бюджеты разных уровней |
| 395 | Физкультурно-спортивный комплекс | Свердловский | планировочный район 7.4.1 (жилой район "Пашенный", Судоверфь) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 880605,00 | 880605,00 | бюджеты разных уровней |
| 396 | Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном | Свердловский | планировочный район 7.6.1 (жилой район "Южный берег") | 1 | объект | проектирование, строительство | 2026 - 2030 |  |  |  | 0,00 | 861569,61 |  | 861569,61 | бюджеты разных уровней |
| 397 | Комплексная спортивная площадка | Свердловский | планировочный район 7.2.20 (Жилой район "Юго-Западный") | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 16633,65 | 16633,65 | бюджеты разных уровней |
| 398 | Спортивный зал (встроенно-пристроенный) | Свердловский | планировочный район 7.5.6 (ул. Парашютная) | 1 | объект | проектирование, строительство | 2031 - 2042 |  |  |  | 0,00 |  | 293535,00 | 293535,00 | бюджеты разных уровней |
| 399 | ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 481210,00 | 481210,00 | 150000,00 | 0,00 | 631210,00 |  |
| 400 | Спортивный комплекс "Водник" со зданием многофункционального спортивного зала и плоскостными сооружениями | Кировский | ул. Семафорная, 357, кадастровые номера земельных участков 24:50:0600023:3385, 24:50:0600023:3380 | 3870,00 | кв. м | строительство | 2024 - 2025 |  |  | 331210,00 | 331210,00 |  |  | 331210,00 | в рамках КРТ, инвестор - ООО "СК СибЛидер" (собственные и заемные средства) |
| 401 | Физкультурно-спортивный комплекс с бассейном | Советский | жилой район "Солнечный", ул. 60 лет образования СССР, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400012:2297 | Бассейн - 558,28, дорожки 3 x 25 м; тренажерный зал - 530,68, универсальный спортивный зал - 538,20 | кв. м | проектирование, строительство | 2024 - 2026 |  |  | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |  | 300000,00 | частные инвестиции, инвестор - ООО "Алан" (собственные и заемные средства) |
| 402 | Общеобразовательная организация, совмещенная с дошкольной образовательной организацией | Центральный | жилой район "Медицинский городок", ул. Караульная - ул. Петра Подзолкова, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300303:84, площадь земельного участка - 20875,0 кв. м | 300 | мест школа | проектирование, строительство | 2024 - 2026 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | частные инвестиции, инвестор - АО "Специализированный застройщик "Арбан" (по проекту планировки и межевания) |
| 403 |  |  | 115 | мест детский сад |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Стоимость выполнения работ ориентировочная, будет известна после выполнения проектирования и получения заключения государственной экспертизы.

Приложение 4

к Программе

комплексного развития

социальной инфраструктуры

городского округа город

Красноярск до 2033 года

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ РЕАЛИЗУЕМЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Утратила силу. - Постановление администрации г. Красноярска от 30.06.2021 N 472.

Приложение 5

к Программе

комплексного развития развития

социальной инфраструктуры

городского округа город

Красноярск до 2033 года

ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБНОСТЬ

В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ

И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В СООТВЕТСТВИИ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПЛАНОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Утратила силу. - Постановление администрации г. Красноярска от 30.06.2021 N 472.