

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

В соответствии с Постановлением администрации города от 27.03.2015 N 153 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска", Распоряжением администрации города от 30.07.2019 N 250-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов", руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов» согласно приложению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города С.В. Еремин

Приложение

к Постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДОРОЖНОГО

КОМПЛЕКСА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА" НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов (далее - муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | департамент городского хозяйства администрации города (далее - департамент городского хозяйства) |
| Соисполнители муниципальной программы | 1) территориальные подразделения администрации города (далее - администрации районов в городе);  2) главное управление образования администрации города (далее - главное управление образования);  3) администрация города: главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (далее – администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ) |
| Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы | подпрограммы:  1. Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт.  2. Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры.  3. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе.  4. Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ.  5. Обеспечение реализации муниципальной программы.  6. Повышение безопасности дорожного движения |
| Цели муниципальной программы | содержание жилищно-коммунального хозяйства, дорожного комплекса и объектов внешнего благоустройства города в надлежащем состоянии, обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами |
| Задачи муниципальной программы | 1) обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, формирование рынка услуг по управлению многоквартирными домами и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;  2) создание условий для стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования;  3) содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;  4) повышение уровня внешнего благоустройства территории города, выполнение природоохранных мероприятий, содержание местной системы оповещения при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций;  5) обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы  6) обеспечение безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2022 годы |
| Целевые индикаторы | 1) отношение предъявленной населению платы за жилищно-коммунальные услуги (далее - ЖКУ) к фактическим затратам на их оказание в 2020 году - 99,40%,  в 2021 году – 99,40%,  в 2022 году – 99,40%;  2) доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации (за исключением объектов газового хозяйства). Ежегодно планируется передавать на содержание в ресурсоснабжающие организации все выявляемые бесхозяйные объекты. В 2020 году показатель составит 100%, в 2021 году - 100%, в 2022 году - 100%;  3)Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию составит: в 2020 году – 45,45%,  в 2021 году – 45,73%,  в 2022 году – 45,73%;  4) доля содержащихся газонов и цветников к общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты.  в 2020 году – 11,00%,  в 2021 году – 11,02%,  в 2022 году – 11,04%.  5)Доля содержащихся деревьев к общему количеству деревьев в пределах городской черты:  в 2020 году – 83,27%,  в 2021 году – 83,28%,  в 2022 году – 83,30%.  6)Уровень исполнения расходов, направлен-ных на обеспечение текущей деятельности:  в 2020 году – 100,00%,  в 2021 году – 100,00%,  в 2022 году – 100,00%  7)Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения:  в 2020 году – 0,00 %,  в 2021 году – 0,00%,  в 2022 году – 0,00% |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2020 - 2022 годах составляет 20 384 678,27 тыс. рублей, в том числе:  7885612,24 тыс. рублей - средства бюджета города;  1594381,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  384560,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;  10520124,33 тыс. рублей <\*> - средства внебюджетных источников;  объем финансирования по годам реализации Программы:  2020 год – 7023471,48 тыс. рублей, в том числе:  2630994,48 тыс. рублей - средства бюджета города;  701208,89 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  184560,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;  3506708,11 тыс. рублей <\*> - средства внебюджетных источников;  2021 год – 7043481,60 тыс. рублей, в том числе:  2614954,48 тыс. рублей - средства бюджета города;  721819,01 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  200000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;  3506708,11 тыс. рублей <\*>- средства внебюджетных источников;  2022 год –6317725,19 тыс. рублей, в том числе:  2639663,28 тыс. рублей - средства бюджета города;  171353,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  3506708,11 тыс. рублей <\*> - средства внебюджетных источников |

<\*> С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2020 - 2022 годы.

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС ГОРОДА

КРАСНОЯРСКА".

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг является приоритетом государственной политики Российской Федерации, возможность улучшения жилищных условий является важным показателем повышения благосостояния населения.

Программа развития жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса разработана с учетом приоритетов государственной политики, перспектив социально-экономического развития Красноярского края, стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года, утвержденной решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42, а также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях реализации задач регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Реализация мероприятий программы позволит решить следующие задачи: обеспечение безопасности проживания в городе, формирование комфортной среды с использованием передовых цифровых технологий управления системами жизнеобеспечения города и содействия экологическому оздоровлению города для достижения целей формирования комфортной и безопасной городской среды с использованием цифровых технологий управления системами жизнеобеспечения, а также модернизации инженерной инфраструктуры, включая реализацию проектов строительства «умных» сетей и обеспечения комплексного развития транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети для достижения цели обеспечения эффективной модернизации и комплексного развития транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктур города в рамках достижения стратегической цели первого уровня стратегии социально-экономической развития города «Столичный уровень качества жизни: развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных горожан».

Город Красноярск уже имеет опыт в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. Широкое распространение в части управления жилым фондом получили его современные формы - товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), товарищества собственников недвижимости (далее - ТСН), управляющие компании.

Обслуживание основной части жилищного фонда города осуществляет управляющая компания "Жилищные системы Красноярска", обслуживание общежитий - муниципальное предприятие "Муниципальная управляющая компания "Правобережная" и муниципальное предприятие "Муниципальная управляющая компания "Красноярская". Всего в городе 181 управляющих организаций, товариществ собственников жилья и товариществ собственников недвижимости всего 420.

Общая площадь жилищного фонда города Красноярска составляет 26906,5 тыс. кв. м.

В соответствии с краткосрочным планом по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Красноярска на 2020-2022 годы, утвержденным постановлением администрации города Красноярска №291 от 15.05.2019 «О внесении изменений в постановление администрации города от 03.04.2019 № 190 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска на 2020-2022 годы»:

в 2020 году будут выполнены работы в 450 многоквартирных домах,

в 2021 году будут выполнены работы в 335 многоквартирных домах,

в 2022 году будут выполнены работы в 113 многоквартирных домах.

Таким образом, в период с 2020-2022 годы, запланировано выполнить работы по капитальному ремонту в 898 многоквартирных домов (ремонт кровли, ремонт инженерных сетей, и прочее).

Основной проблемой данного направления остается низкая степень участия населения в управлении жилищным фондом.

Во исполнение требований Жилищного кодекса Российской Федерации в Красноярском крае Распоряжением Правительства Красноярского края от 16.09.2013 N 648-р создан Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, на территории Красноярского края выполняющий функции регионального оператора.

Принято Постановление администрации города от 21.08.2014 N 522 "О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован", которым утвержден перечень многоквартирных домов, расположенных на территории города Красноярска, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован.

Функциями технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска наделено муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления".

Для обеспечения контроля за проведением капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Красноярска, а также привлечения граждан к участию в формировании и реализации основных направлений развития и совершенствования деятельности, направленной на проведение капитального ремонта в городе Красноярске, Распоряжением администрации города от 25.06.2015 N 216-р создан экспертно-общественный совет по контролю за проведением капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Красноярска.

В состав экспертно-общественного совета по контролю за проведением капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Красноярска вошли представители департамента городского хозяйства, администраций районов в городе, МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства", МКУ "Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления ", общественных организаций в сфере ЖКХ.

На каждом этапе отбора подрядных организаций, непосредственно проведения капитальных работ происходит проверка качества выполнения работ с участием представителей совета многоквартирного дома, в котором происходит ремонт, а также экспертно-общественного совета по контролю за проведением капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Красноярска.

В результате проведения капитального ремонта уменьшен физический износ общего имущества многоквартирных домов, восстановлены технико-эксплуатационные показатели качества прочности, устойчивости и надежности внутридомового инженерного оборудования и систем, строительных конструкций многоквартирных домов, проведены мероприятия по установке современного энергосберегающего оборудования.

Безопасность и комфортность проживания граждан в жилых домах неразрывно связаны с состоянием инженерной инфраструктуры города.

Одним из полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", является контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.

С целью качественного и бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами потребителей города в отопительный период администрацией города ежегодно готовятся следующие распоряжения:

об утверждении мероприятий по подготовке теплоисточников, тепловых и электрических сетей энергоснабжающих организаций города Красноярска, эксплуатирующих немуниципальное имущество, к работе в отопительный период;

об утверждении мероприятий по подготовке муниципальных теплоисточников, водопроводно-канализационных и тепло-, электроэнергетических сетей и сооружений организаций города Красноярска к работе в отопительный период;

об утверждении состава городской комиссии по координации деятельности по подготовке объектов городского хозяйства к работе в зимних условиях и проведению отопительного периода;

о разработке плана мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду.

Мероприятиями предусматривается выполнение работ по новому строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту оборудования теплоисточников, тепловых, электрических сетей и трансформаторных подстанций города. Данные мероприятия осуществляются за счет средств ресурсоснабжающих организаций, а также за счет средств города в части бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности, не переданных в долгосрочную аренду.

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, согласовываются органами местного самоуправления поселений и городских округов, после чего утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия по государственному регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

По состоянию на 01.01.2019 в городе Красноярске эксплуатируются следующие объекты водоснабжения:

водозаборные сооружения - 7 ед.;

водопроводные очистные сооружения - 1 ед.;

сети водопровода – 1 241,08 км;

водопроводные насосные станции - 57 ед.

Общая установленная производственная мощность водопровода составляет 794,00 тыс. куб. м/сут.

Общее количество канализационных очистных сооружений по городу составляет 2 ед., канализационных насосных станций - 96 ед.

Общая протяженность муниципальных и бесхозяйных сетей канализации составляет 1073,37 км.

Стопроцентный износ имеют 860,68 км сетей водопровода и 482,55 км сетей канализации. Учитывая, что замене подлежат 69 % сетей водопровода и 44,9 % сетей канализации, темпы перекладки необходимо многократно увеличивать. Поскольку срок службы стальных водоводов в городских условиях не превышает 15 - 17 лет, в настоящее время при прокладке сетей канализации в качестве материала труб используют высокопрочный чугун и хризотилцемент.

Кроме того, при перекладке сетей водопровода применяется технология бестраншейной прокладки труб с использованием полиэтиленовых труб, что позволяет проводить перекладку без открытого способа методом горизонтально направленного бурения. Данный способ прокладки незаменим в местах значительных построек над водоводами, под магистральными автодорогами.

Применение данного метода позволяет вести прокладку в двух направлениях, сохраняет благоустройство и уменьшает риск повреждения других коммуникаций.

Не менее актуальным способом бестраншейной прокладки является санация. Данный вид прокладки активно применяется ресурсоснабжающими организациями при ремонте инженерных коммуникаций. При указанном методе старая труба полностью разрушается и одновременно с этим на ее место укладывается новая. Применяется он в том случае, когда старый трубопровод имеет или недостаточную пропускную способность, или трубы отслужили свой срок эксплуатации. При этом прокладка новой трубы может быть с изменением диаметра в сторону либо его уменьшения, либо его увеличения.

Применение вышеперечисленных технологий позволяет снизить объемы земляных работ, число техники и рабочих, а также снизить сроки производства работ и существенно уменьшить материальные затраты.

Тепловые сети города Красноярска на протяжении всего срока своего существования интенсивно эксплуатировались без осуществления необходимой реконструкции и обновления в требуемых объемах, что, безусловно, сказывается на их состоянии - около 35% тепловых сетей изношены практически полностью.

В рамках реализации инвестиционных программ основных теплоснабжающих организаций по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города, проводится работа по замене ряда магистральных участков тепловых сетей и обеспечению качественным ресурсом граждан города.

Наиболее эффективным решением проблем сохранения теплоносителя ресурсоснабжающими организациями является широкое внедрение в практику строительства тепловых сетей трубопроводов с пенополиуретановой высокоэффективной теплоизоляцией типа "труба в трубе".

Применяемые теплоизоляционные материалы обладают высокими теплоизоляционными свойствами, долговечностью (стойкостью к действию воды, химической и биологической агрессии), морозостойкостью, механической прочностью и экологической безопасностью, т.е. являются безопасными для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды.

Кроме того, при использовании данных материалов повышается долговечность (ресурс) трубопроводов в 2 - 3 раза, снижаются тепловые потери в 2 - 3 раза, снижаются эксплуатационные расходы в 9 раз (удельная повреждаемость снижается в 10 раз), а также капитальные затраты.

Электрические сети и генерирующее оборудование находятся в эксплуатации длительное время. Фактический срок службы, как правило, превышает нормативный. Процент износа оборудования подстанций и линий электропередачи составляет:

силовых трансформаторов - 75%;

воздушных линий электропередачи - 71%;

кабельных линий электропередачи - 75%.

Основными проблемами в данной области являются:

нарушение нормативных сроков капитального ремонта и высокий износ основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства;

отставание темпов ввода объектов водоснабжения и водоотведения в сравнении с темпами строительства жилья и объектов социальной сферы;

недостаточная надежность и высокий процент изношенности оборудования теплоисточников;

недостаток трансформаторных мощностей;

отсутствие стимулов к энергосбережению в жилищной сфере.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации содержание бесхозяйных объектов водопроводно-канализационного хозяйства и объектов теплоснабжения является обязательством ресурсоснабжающих организаций.

В 2020 году за счет бюджета города планируется техническое диагностирование, техническое обследование и техническое обслуживание муниципальных объектов газоснабжения, не переданных в аренду или государственную собственность.

В соответствии с ч. 10 ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" в случае прекращения или ограничения водоснабжения орган местного самоуправления городского округа обязан в течение одних суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды. Данное мероприятие будет осуществляться за счет средств бюджета города.

Еще одним крайне важным аспектом развития городской среды является состояние автомобильных дорог, общая протяженность которых в городе Красноярске составляет 1192,8 км, из них с усовершенствованным покрытием - 988,6 км.

Одним из основных направлений дорожной деятельности в городе Красноярске являются мероприятия, направленные на увеличение протяженности и повышение пропускной способности автомобильных дорог. Необходимость таких мероприятий обусловлена постоянно увеличивающимися темпами роста застройки территории города Красноярска и увеличением количества транспортных средств. В условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки на автомобильные дороги большую актуальность приобретают мероприятия, связанные с повышением уровня содержания автомобильных дорог и улучшением их технического состояния. Несоответствие состояния автомобильных дорог техническим регламентам и нормам может привести к увеличению числа аварийных ситуаций на автомобильных дорогах, отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения, привести к необходимости ограничения, а также запрещения движения по таким дорогам не только грузового, но и общественного транспорта.

Необходимо учитывать, что часть автомобильных дорог проходит по искусственным сооружениям, таким как мосты, путепроводы и другие, техническое состояние которых напрямую влияет на безопасность дорожного движения и пропускную способность дорог, поэтому необходимо поддерживать указанные инженерные сооружения в надлежащем состоянии.

В городе насчитывается 58 мостов и путепроводов 13,6 км, 22 пешеходных перехода в разных уровнях.

Одной из проблем дорожного комплекса города также остается сеть водоотводных сооружений, значительная доля которых требует ремонта, оборудования дождеприемниками. Основными функциями указанных сооружений являются защита и предотвращение быстрого разрушения полотна автомобильных дорог.

Всего в дорожном хозяйстве города Красноярска работают 3 муниципальных дорожных ремонтно-строительных предприятия и около 60 специализированных ремонтно-строительных, эксплуатационных и проектных предприятий и филиалов различных форм собственности.

С 01.01.2014 решением Красноярского городского Совета депутатов утвержден муниципальный дорожный фонд г. Красноярска. Средства фонда направляются на содержание дорог, ремонт дорог и дворовых территорий.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения города должен производиться комплексно и учитывать не только состояние самой дорожной полосы, но еще и состояние транспортных остановок, основной функцией которых является обеспечение благоприятных условий для осуществления посадки, высадки пассажиров городским пассажирским транспортом, а также для ожидания маршрутных транспортных средств.

С 2017 года город принимает участие в реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы".

В рамках данного проекта в период с 2017 по 2019 годы выполнен ремонт 111 автомобильных дорог общей протяженностью 172,11 км, оптимизация транспортных потоков и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 57 объектах.

К 2024 году планируется увеличить протяженность дорог Красноярской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.

В настоящее время система наружного освещения города насчитывает 41330 светоточек, 702 пультов управления освещением, 28082 опор освещения и 1 136,58 км. линий освещения.

Однако существующее освещение отдельных магистралей, улиц, площадей города не обеспечивает нормируемые показатели освещенности территорий. Большая часть используемых установок наружного освещения города физически устарела, имеет сверхнормативный срок службы и большой износ, что приводит к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и дополнительному расходу электроэнергии на освещение.

Техническое состояние около 40% сетей наружного освещения требует проведения капитального ремонта.

В связи с этим необходимо обеспечить строительство новых и капитальный ремонт существующих сетей наружного освещения, формирующих облик города, его архитектурный ансамбль.

В условиях экологического неблагополучия растительный потенциал является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека. Зеленые насаждения обладают значительными возможностями для улучшения климата, придают окружающей среде комфортность и высокие санитарно-гигиенические свойства. Кроме того, зеленые насаждения благотворно влияют на температурный режим и влажность воздуха, защищают от сильных ветров, снижают уровень городского шума.

Существующая система озеленения улично-дорожной сети города представлена придорожными зелеными насаждениями и озелененными территориями рекреационного назначения - городскими скверами, парками, бульварами, основной функцией которых является создание и поддержание благоприятных условий проживания населения.

Ситуация в области придорожного озеленения характеризуется состоянием газонов, деревьев и кустарников, высаженных вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения. Газоны способствуют снижению запыленности и загазованности воздуха вблизи автомагистралей и придают городским улицам законченный, ухоженный вид.

В настоящее время на обслуживании городского хозяйства находится 3,0 млн. кв. метров газонов улично-дорожной сети. В соответствии с проведенным обследованием установлено, что капитальный ремонт требуется для 50% всех газонов. В городе Красноярске 1821,7 га зеленых насаждений без учета городских лесов.

Реализация мер по поддержанию благоприятной окружающей среды и формированию экологической культуры относится к важным направлениям развития города.

Защита и сохранение зеленых насаждений в лесном массиве Березовой рощи позволит сохранить уникальный природный ландшафт, повысить устойчивость насаждений к рекреационным нагрузкам, оздоровить и омолодить зеленые насаждения, повысить комфортность мест отдыха населения.

В настоящее время оповещение населения на территории города проводится автоматизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края и системой оповещения города Красноярска, которые при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации во время передачи сигнала "Внимание всем!" охватывают лишь 40% населения города, так как при застройке новых районов города электросирены не устанавливаются. Длительный срок эксплуатации краевой системы, переход операторов связи на цифровой формат передачи сигналов делают существующую систему оповещения малоэффективной.

Для качественного исполнения вопросов местного значения, дальнейшего развития системы оповещения и информирования населения города целесообразно выполнить следующие мероприятия:

включить все каналы теле-, радиовещания передающего центра ООО "Красноярский приемо-передающий центр" (ул. Биатлонная, 27) в систему оповещения и информирования населения города Красноярска, т.е. дополнительно осуществить автоматический перехват 5 каналов телевещания и 6 каналов радиовещания;

передающий центр оборудовать аппаратурой автоматического перехвата каналов кабельного телевещания с управлением от системы оповещения и информирования населения города Красноярска.

Кроме того, остро стоит проблема пожарной безопасности. Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров. Для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, ими игнорируются требования пожарной безопасности, и, как следствие, большинство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Анализ причин, из-за которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно демонстрирует, что предупредить их возможно посредством противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

Однако известно, что около 15% населения (малоимущие, социально незащищенные слои населения) не имеют возможности получать необходимую информацию через СМИ. Для информирования граждан этой категории используются другие формы. Наиболее действенной из них является качественно выполненная наглядная агитация в виде памяток, брошюр, распространение которой позволяет охватить максимальное количество горожан, независимо от их социальной категории.

Таким образом, в целях предупреждения техногенных и природных пожаров, человеческих жертв и материальных потерь необходимо сосредоточить усилия органов местного самоуправления на профилактике пожаров - организации противопожарной пропаганды и обучении населения мерам пожарной безопасности, установлении общественного контроля обеспечения пожарной безопасности на территории города.

Кроме того, в целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 2446-р необходимо организовать построение и развитие программно-аппаратного комплекса "Безопасный город". Основное внимание при этом будет уделяться подготовке мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, а также нарушения жизнедеятельности населения. Продолжится работа по совершенствованию системы единой дежурно-диспетчерской службы и переходу на единый телефон оповещения "112".

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

Для достижения целей и задач, указанных в разделе I настоящей муниципальной программы, необходимо выполнение комплекса следующих основных мероприятий, распределенных по подпрограммам. Перечень основных мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

В рамках подпрограммы 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" в целях обеспечения населения города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли, ограничения роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населению, капитального ремонта жилищного фонда города будут выполняться следующие мероприятия:

мероприятие 1.1. Возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд);

мероприятие 1.2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги;

мероприятие 1.3. Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций;

мероприятие 1.4. Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения;

мероприятие 1.5. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме;

мероприятие 1.6. Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда;

мероприятие 1.7. Расходы на оплату оставшейся части платы за содержание жилого помещения в случае, если установленный размер вносимой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого помещения меньше, чем размер платы за содержание жилого помещения, установленный договором управления многоквартирным домом;

В целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры, повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг в рамках подпрограммы 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры" будут реализованы следующие мероприятия:

мероприятие 2.1. Техническое обследование, содержание и ремонт муниципальных коммунальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность;

мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения.

В рамках подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе" для поддержания надлежащего технического состояния и обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений, проведения комплекса мер по замене и восстановлению конструктивных элементов и транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, обеспечения безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города будут выполняться следующие мероприятия:

мероприятие 3.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них;

мероприятие 3.2. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска;

мероприятие 3.3. Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска;

мероприятие 3.4. Мероприятия по обеспыливанию, мойке автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них;

мероприятие 3.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

мероприятие 3.6. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

мероприятие 3.7. Приобретение специализированной техники с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

мероприятие 3.8. Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

мероприятие 4.1. Содержание мест захоронения;

мероприятие 4.2. Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства;

мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства;

мероприятие 4.4. Природоохранные мероприятия;

мероприятие 4.5. Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия;

мероприятие 4.6. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения;

мероприятие 4.7. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;

мероприятие 4.8. Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи;

мероприятие 4.9. Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;

мероприятие 4.10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

мероприятие 4.11. Организация (строительство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнерного оборудования в зоне индивидуальной жилой застройки

В рамках подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" будут выполняться следующие мероприятия:

мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления;

мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений;

мероприятие 5.3. Выполнение прочих обязательств государства;

мероприятие 5.4. Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб.

В рамках подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения» будет выполнятся мероприятие 6.1 «Развитие автоматизированной системы управления дорожным движением города».

III. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, КОТОРЫЕ

НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ

Основные меры правового регулирования, необходимые для достижения цели и конечных результатов настоящей программы, определены в следующих правовых актах:

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации";

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Закон Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6411 "О дорожном фонде Красноярского края";

Закон Красноярского края от 13.06.2013 N 4-1402 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных";

Закон Красноярского края от 27.06.2013 N 4-1451 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края";

Закон Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2835 "Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";

Закон Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2839 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";

Постановление Правительства Красноярского края от 17.03.2015 N 95-п "Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2835 "Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";

Постановление Правительства Красноярского края от 09.04.2015 N 165-п "О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";

Решение Красноярского городского Совета от 28.12.2005 N В-160 "Об утверждении размера платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в городе Красноярске";

Решение Красноярского городского Совета депутатов от 14.10.2013 N В-2 "О муниципальном дорожном фонде города Красноярска";

Решение Красноярского городского Совета депутатов от 21.05.2014 N В-44 "О реализации права органов городского самоуправления дополнительно использовать собственные финансовые средства бюджета города Красноярска для осуществления переданных администрации города Красноярска отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных";

Решение КГСД от 12.10.2018 № В-4 "Об утверждении Порядка установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в городе Красноярске и о внесении изменений в решение Красноярского городского Совета от 28.12.2005 № В-160»;

Постановление администрации города от 05.02.2008 N 3-а "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета города в целях возмещения недополученных доходов по содержанию общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда, в связи с утверждением Красноярским

городским Советом депутатов размеров платы за содержание жилого помещения в указанных домах";

Постановление администрации города от 25.12.2002 N 679 "О техническом обслуживании (обследовании, содержании) бесхозяйных объектов газового хозяйства";

Постановление администрации города от 01.06.2015 N 358 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг, в соответствии с законом красноярского края от 01.12.2014 N 7-2835 "Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";

Распоряжение администрации города от 11.05.2010 N 53-р "О совершенствовании работы по сбору и вывозу отходов в г. Красноярске";

Распоряжение администрации города от 12.01.2011 N 3-ж "О создании муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Красноярска";

Распоряжение администрации города от 25.01.2011 N 55-ж "О создании муниципального казенного учреждения города Красноярска "Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления";

Распоряжение администрации города от 01.07.2011 N 84-р "Об утверждении Положения о департаменте городского хозяйства администрации города Красноярска";

Распоряжение администрации города от 25.01.2011 N 54-ж "О создании муниципального казенного учреждения города Красноярска "Красноярский городской центр капитального ремонта жилья и благоустройства";

Распоряжение администрации города от 06.06.2013 N 113-ж "О переименовании муниципального казенного учреждения города Красноярска "Красноярский городской центр капитального ремонта жилья и благоустройства";

Распоряжение администрации города от 12.02.2015 N 10-гх "О реорганизации МКУ города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" и МКУ города Красноярска "Служба 005".

Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, подпрограммы отражен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимо принять в целях реализации мероприятий программы, подпрограммы отражен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность результатов целей и задач программы характеризуется целевыми индикаторами и показателями результативности, рассчитанными в соответствии с методикой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», утвержденной приказом департамента городского хозяйства от 26.09.2019 № 541-гх «Измерения и расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на текущий год и плановый период» (далее – Методика).

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм, отдельных мероприятий и их значениях представлены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Расходы бюджета на реализацию настоящей муниципальной программы составляют 9 864 553,94 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 3516763,37 тыс. руб.;

2021 год – 3536773,49 тыс. руб.;

2022 год – 2881017,0 тыс. руб.

Из общей суммы расходов бюджета:

1. По ответственному исполнителю - департамент городского хозяйства:

2020 год – 3334189,92 тыс. руб.;

2021 год – 3354185,92 тыс. руб.;

2022 год – 2628510,42 тыс. руб.

2. По соисполнителям:

2.1. Администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ:

2020 год – 81604,67 тыс. руб.;

2021 год – 81618,79 тыс. руб.;

2022 год – 81537,88 тыс. руб.

2.2. Главное управление образования:

2020 год - 1300,00 тыс. руб.;

2021 год - 1300,00 тыс. руб.;

2022 год - 1300,00 тыс. руб.

2.3. Администрация Железнодорожного района в городе Красноярске:

2020 год – 8646,19 тыс. руб.;

2021 год – 8646,19 тыс. руб.;

2022 год – 8646,19 тыс. руб.

2.4. Администрация Кировского района в городе Красноярске:

2020 год – 13055,90 тыс. руб.;

2021 год – 13055,90 тыс. руб.;

2022 год – 13055,90 тыс. руб.

2.5. Администрация Ленинского района в городе Красноярске:

2020 год – 15696,17 тыс. руб.;

2021 год – 15696,17 тыс. руб.;

2022 год – 15696,17 тыс. руб.

2.6. Администрация Октябрьского района в городе Красноярске:

2020 год – 18243,17 тыс. руб.;

2021 год – 18243,17 тыс. руб.;

2022 год – 18243,17 тыс. руб.

2.7. Администрация Свердловского района в городе Красноярске:

2020 год – 14196,41 тыс. руб.;

2021 год – 14196,41 тыс. руб.;

2022 год – 14196,41 тыс. руб.

2.8. Администрация Советского района в городе Красноярске:

2020 год – 21532,92 тыс. руб.;

2021 год – 21532,92 тыс. руб.;

2022 год – 21532,92 тыс. руб.

2.9. Администрация Центрального района в городе Красноярске:

2020 год – 8298,02 тыс. руб.;

2021 год – 8298,02 тыс. руб.;

2022 год – 8298,02 тыс. руб.

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы представлено в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 6 к настоящей муниципальной программе.

VI. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА 1

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ

И ЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | департамент городского хозяйства;  администрации районов в городе |
| Цели подпрограммы | обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах;  реализация полномочий органов местного самоуправления в области управления многоквартирными домами;  обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |
| Задачи подпрограммы | улучшение качества жилищного фонда города Красноярска;  получение доходов в бюджет города по плате за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;  энергосбережение и повышение энергетической эффективности;  развитие инициативы собственников по содержанию общего имущества в многоквартирных домах;  обеспечение выбора способа управления многоквартирными домами путем проведения конкурсов;  обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг |
| Показатели результативности подпрограммы | капитальный ремонт многоквартирных домов:  за счет средств регионального оператора в 2020 году - 450 шт., в 2021 году - 335 шт., в 2022 году - 9 шт.;  за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и бюджета города в 2020 году - 0 шт., в 2021 году - 0 шт., в 2022 году - 104 шт.  Доходы от платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда:  в 2020 году – 44 581,48 тыс. рублей, в 2021 году –41260,14 тыс. рублей, в 2022 году – 38272,76 тыс. рублей;  Доля многоквартирных домов, в которых выбран и реализован один из способов управления многоквартирными домами, в 2020 - 2022 годах сохранится на уровне 100%.  Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:  электрической энергии:  в 2020 году - 1032,60 кВт.ч/чел.;  в 2021 году - 1011,95 кВт.ч/чел.;  в 2022 году - 1011,95 кВт.ч/чел.;  тепловой энергии:  в 2020 году - 0,301 Гкал/кв. м;  в 2021 году - 0,290 Гкал/кв. м;  в 2022 году - 0,290 Гкал/кв. м;  горячей воды:  в 2020 году - 42,71 куб. м/чел;  в 2021 году - 41,86 куб. м/чел.;  в 2022 году - 41,86 куб. м/чел.;  холодной воды:  в 2020 году - 53,74 куб. м/чел;  в 2021 году - 52,67 куб. м/чел.  в 2022 году - 52,67 куб. м/чел.  Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности):  в 2020 году - 98,41%, в 2021 году - 98,41%, в 2022 году - 98,41% |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 7978188,45 тыс. руб., в том числе:  454069,02 тыс. руб. - средства бюджета города;  498995,10 тыс. руб. - средства краевого бюджета;  7025124,33 тыс. руб. [<\*>](#P513) - средства внебюджетных источников.  Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:  2020 год –2659396,15 тыс. руб., в том числе:  151356,34 тыс. рублей - средства бюджета города;  166331,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  2341708,11 тыс. рублей [<\*>](#P513) - средства внебюджетных источников;  2021 год –2659396,15 тыс. руб., в том числе:  151356,34 тыс. рублей - средства бюджета города;  166331,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  2341708,11 тыс. рублей [<\*>](#P513) - средства внебюджетных источников;  2022 год –2659396,15 тыс. руб., в том числе:  151356,34 тыс. рублей - средства бюджета города;  166331,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  2341708,11 тыс. рублей [<\*>](#P513) - средства внебюджетных источников |

<\*> С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников.

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДПРОГРАММЫ 1

Сфера жилищно-коммунальных услуг продолжает оставаться проблемным сектором экономики с огромными суммами дебиторской и кредиторской задолженности, несовершенной системой тарифного регулирования и, как следствие, непривлекательной для инвестиций, крайняя необходимость в которых обусловлена высоким износом основных фондов, приводящим к снижению качества услуг и устойчивости функционирования важнейших систем жизнеобеспечения населения.

Создание условий для повышения обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами является первостепенной задачей. Для ее решения необходимо оптимизировать механизмы управления жилищным фондом, тем самым обеспечить нормативное качество жилищно-коммунальных услуг.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основные цели:

обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах;

реализация полномочий органов местного самоуправления в области управления многоквартирными домами;

обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Задачи:

улучшение качества жилищного фонда города Красноярска;

получение доходов в бюджет города по плате за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

развитие инициативы собственников по содержанию общего имущества в многоквартирных домах;

обеспечение выбора способа управления многоквартирными домами путем проведения конкурсов;

обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании Методики.

Сроки выполнения: 2020 - 2022 годы.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Реализация подпрограммы 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются департамент городского хозяйства и администрации районов в городе.

Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет департамент городского хозяйства.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем возмещения недополученных доходов организациям, управляющим многоквартирными домами, а также путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие сбалансированное решение основных задач:

привлечение частных инвестиций для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства или концессии;

эффективное целевое использование средств местного бюджета и средств внебюджетных источников в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей подпрограммы.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Мероприятие 1.1. Возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд).

В рамках данного мероприятия бюджетные средства будут направляться управляющим организациям на возмещение разницы между расчетной величиной стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества в общежитиях и маневренном фонде, утвержденной департаментом городского хозяйства, и размером платы граждан, утвержденным Красноярским городским Советом депутатов.

Мероприятие 1.2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.

Данное мероприятие предусматривает компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги управляющим организациям города, ресурсоснабжающим организациям.

Мероприятие 1.3. Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций.

В рамках данного мероприятия бюджетные средства будут направляться на изготовление технических паспортов на многоквартирные дома, которые будут участвовать в открытых конкурсах по отбору управляющих организаций.

Мероприятие 1.4. Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения.

В рамках данного мероприятия планируется обеспечение населения питьевой водой в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения по основаниям, указанным в п. 10 ст. 21 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Мероприятие 1.5. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме.

В рамках данного мероприятия планируется обеспечение выполнения обязанности администрации города по уплате установленного Правительством Красноярского края взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные помещения.

Ежемесячно департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города проводит сверку площадей жилых и нежилых помещений, по которым производится начисление взносов на капитальный ремонт, и направляет администрациям районов в городе.

Администрации районов в городе проводят полную ревизию муниципальных площадей в многоквартирных домах. По итогам проведения данной работы перечень передается Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (далее - Региональный фонд). Региональный фонд исключает из перечня муниципального имущества помещения, выбывшие из муниципальной собственности, в том числе и в результате приватизации. Региональный фонд начисляет взносы на капитальный ремонт муниципального имущества с учетом откорректированного реестра.

Мероприятие 1.6. Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Данное мероприятие предусматривает проведение капитального ремонта квартир, находящихся в муниципальной собственности.

Мероприятие 1.7. Расходы на оплату оставшейся части платы за содержание жилого помещения в случае, если установленный размер вносимой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого помещения меньше, чем размер платы за содержание жилого помещения, установленный договором управления многоквартирным домом.

Данное мероприятие предусматривает возмещение платы управляющим организациям при условии, если размер вносимой нанимателем жилого помещения платы меньше, чем размер платы, установленный договором управления многоквартирным домом.

ПОДПРОГРАММА 2

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры" |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы | департамент городского хозяйства |
| Цель подпрограммы | подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к сезонной эксплуатации |
| Задачи подпрограммы | предотвращение износа объектов коммунальной инфраструктуры;  повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| Показатели результативности подпрограммы | перекладка сетей, в том числе:  теплоснабжения:  за счет ресурсоснабжающих организаций в 2020 году – 18,8 км <\*>, в 2021 году – 18,8 км <\*>; в 2022 году – 18,8 км <\*>;  за счет средств бюджета в 2020 году – 1,62 км, 2021 году – 2,2 км, 2022 году – 6,88 км.  водоснабжения:  за счет ресурсоснабжающих организаций в 2020 году - 2,0 км <\*>, в 2021 году - 2,0 км <\*>; в 2022 году - 2,0 км <\*>;  за счет средств бюджета в 2020 году – 2,58 км, 2021 году – 15,84 км, 2022 году – 7,34 км;  водоотведения:  за счет ресурсоснабжающих организаций в 2020 году - 0,17 км <\*>, в 2021 году - 0,17 км <\*>; в 2022 году - 0,17 км <\*>;  за счет средств бюджета в 2020 году – 1,37 км, 2021 году – 1,56 км, 2022 году – 4,78 км;  электроснабжения:  за счет ресурсоснабжающих организаций в 2020 году – 24,9 км <\*>, в 2021 году – 24,9 км <\*>, в 2022 году – 24,9 км <\*>.  Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: в 2020 году - 1 шт., в 2021 году - 1 шт., в 2022 году - 1 шт.  Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:  электрической энергии:  в 2020 году – 60,71 кВт.ч/чел.;  в 2021 году – 60,10 кВт.ч/чел.;  в 2022 году – 60,10 кВт.ч/чел.;  тепловой энергии:  в 2020 году - 0,27 Гкал/кв. м;  в 2021 году - 0,27 Гкал/кв. м;  в 2022 году - 0,27 Гкал/кв. м;  горячей воды:  в 2020 году – 0,01 куб. м/чел.;  в 2021 году – 0,01 куб. м/чел.;  в 2022 году – 0,01 куб. м/чел.;  холодной воды:  в 2020 году – 3,35 куб. м/чел.;  в 2021 году – 3,32 куб. м/чел.;  в 2022 году – 3,32 куб. м/чел.  Аварийность инженерных сетей (единиц на 100 км сетей): в 2020 году - 3,7 ед., в 2021 году - 3,7 ед., в 2022 году - 3,7 ед. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3067400,00 тыс. руб., в том числе:  67400,00 тыс. рублей - средства бюджета города;  3000000,00 тыс. рублей <\*> - средства внебюджетных источников.  Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:  2020 год –1035800,00 тыс. руб., в том числе:  35800,00 тыс. рублей - средства бюджета города;  1000000,00 тыс. рублей [<\*>](#P647) - средства внебюджетных источников;  2021 год – 1015800,00 тыс. руб., в том числе:  15800,00 тыс. рублей - средства бюджета города;  1000000,00 тыс. рублей [<\*>](#P647) - средства внебюджетных источников;  2022 год – 1015800,00 тыс. руб., в том числе:  15800,00 тыс. рублей - средства бюджета города;  1000000,00 тыс. рублей [<\*>](#P647) - средства внебюджетных источников |

<\*> С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2020 - 2022 годы.

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДПРОГРАММЫ 2

Развитая и надежная инженерная инфраструктура в современных условиях является одним из важнейших факторов устойчивого развития любого поселения. В настоящее время в городе наблюдается дефицит мощностей и высокий износ инженерных объектов и сетей.

Планово-предупредительные ремонты инженерной инфраструктуры ЖКХ практически уступили место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в несколько раз превышают затраты на плановый ремонт тех же объектов.

В ближайшие годы с учетом выявленных проблем продолжится практика проведения ремонта инженерных сетей предприятиями коммунального комплекса.

В 2020 году ресурсоснабжающими предприятиями планируется перекладка сетей, в том числе: водопроводных сетей – 2,0 км, канализационных сетей - 0,17 км, тепловых сетей – 18,8 км, электрических сетей – 57,7 км.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основная цель - подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к сезонной эксплуатации.

Задачи:

предотвращение износа объектов коммунальной инфраструктуры;

повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании Методики

Сроки выполнения: 2020 - 2022 годы.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Реализация подпрограммы 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Исполнителем мероприятий подпрограммы является департамент городского хозяйства.

Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет департамент городского хозяйства.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие сбалансированное решение основных задач:

привлечение частных инвестиций для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства или концессии;

эффективное целевое использование средств местного бюджета и средств внебюджетных источников в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей подпрограммы.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Мероприятие 2.1. Техническое обследование, содержание и ремонт муниципальных коммунальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность.

В рамках данного мероприятия планируется провести работы по проверке газопровода, заменить поврежденные участки газопровода с нанесением изоляции, в том числе произвести ремонтно – восстановительные работы.

Мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения.

Данное мероприятие обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышения надежности предоставления потребителям коммунальных услуг требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения города, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве.

ПОДПРОГРАММА 3

"СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГОРОДЕ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе" |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | департамент городского хозяйства |
| Цель подпрограммы | обеспечение безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и пешеходов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города |
| Задачи подпрограммы | поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений;  обеспечение бесперебойного освещения города;  улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог |
| Показатели результативности подпрограммы | протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения,  в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт:  в 2020 году – 7,28 км<\*>,  в 2021 году – 15,02 км<\*>.  в 2022 году – 15,02 км<\*>.  Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых будет произведен капитальный ремонт и ремонт: в 2020 году – 0,6%,  в 2021 году – 1,25%, в 2022 году – 1,25%.  Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения:  в 2020 году – 15918,66 тыс. кв. м;  в 2021 году – 15918,66 тыс. кв. м;  в 2022 году – 15918,66 тыс. кв. м.  Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборке:  по зимней уборке:  в 2020 году – 0,52 руб./кв.м.;  в 2021году – 0,52 руб./кв.м.;  в 2022 году – 0,52 руб./кв.м.;  по летней уборке:  в 2020 году – 1,44 руб./кв.м.;  в 2021году – 1,44 руб./кв.м.;  в 2022 году – 1,44 руб./кв.м.;  Расходы на содержание одной светоточки в 2020 году - 8066,54 руб.,  в 2021 году – 8066,54 руб.,  в 2022 году – 8066,54 руб.  Количество обслуживаемых светоточек в 2020 году - 41330 шт.,  в 2021 году - 41330 шт.,  в 2022 году - 41330 шт.  Доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности в 2020 году - 8,2%,  в 2021 году - 8,2%,  в 2022 году - 8,2%.  Протяженность сетей ливневой канализации находящейся на обслуживании – в 2020 году – 187,5 км.;  в 2021 году – 187,5 км.;  в 2022 году – 187,5 км.  Доля дорог общего пользования местного значения, подлежащих мероприятиям по обеспыливанию, мойке от их общей протяженности – в 2020 году – 82,6%,  в 2021 году – 82,6%;  в 2022 году - 82,6%.  Износ специализированной уборочной техники  в 2020 году - 62%,  в 2021 году - 63%;  в 2022 году - 64%.  Доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки  в 2020 году - 54,82 %,  в 2021 году - 54,82 %;  в 2022 году - 54,82 %.  Средняя периодичность уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения  в 2020 году – 126 раз;  в 2021 году – 126 раз ;  в 2022 году – 126 раз. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы –5762681,22 тыс. рублей, в том числе:  4301318,22 тыс. рублей - средства бюджета города;  1076803,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  384560,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;  объем финансирования по годам реализации подпрограммы:  2020 год – 2109426,64 тыс. рублей, в том числе:  1396763,14 тыс. рублей - средства бюджета города;  528103,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  184560,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;  2021 год –2188622,64 тыс. рублей, в том числе:  1439923,14 тыс. рублей - средства бюджета города;  548699,50 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  200000,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета;  2022 год – 1464631,94 тыс. рублей, в том числе:  1464631,94 тыс. рублей - средства бюджета города |

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДПРОГРАММЫ 3

Дорожная сеть города, построенная еще в советское время, была рассчитана на гораздо меньшую транспортную нагрузку, чем сегодня. В итоге возрастающее число автомобилей закономерно привело не только к заторам на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, но и к дефициту парковок в городе. Машинами сейчас заставлены дворы жилых домов, что создает проблемы как жителям, так и оперативным службам.

Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства является важнейшим условием обеспечения сохранности дорог, повышения безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Между тем состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения не всегда соответствует современным требованиям к инфраструктуре. Возрастающие темпы деловой активности и растущий уровень жизни населения городского округа привели к резкому росту численности автотранспорта.

Наружное освещение играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц, магистралей, площадей, в создании комфортных условий проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время.

Объекты уличного освещения в городе Красноярске в большей части построены в 50 - 70-е годы прошлого века. В настоящее время только 35% объектов уличного освещения от общей протяженности соответствуют современным требованиям (проведена замена деревянных опор на железобетонные, неизолированные провода заменены на самонесущие изолированные провода), что приводит к большим затратам по поддержанию объектов освещения с истекшим сроком эксплуатации в рабочем состоянии.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Цель - обеспечение безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и пешеходов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города.

Задачи:

поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений;

обеспечение бесперебойного освещения города;

улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании Методики

Сроки выполнения: 2020 - 2022 годы.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Реализация подпрограммы 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города.

Исполнителем мероприятий подпрограммы является департамент городского хозяйства.

Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет департамент городского хозяйства.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие сбалансированное решение основных задач:

привлечение частных инвестиций для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства или концессии;

эффективное целевое использование средств местного бюджета и средств внебюджетных источников в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей подпрограммы.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Мероприятие 3.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.

В рамках данного мероприятия предусмотрены: уборка дорог и тротуаров в зимний и летний периоды, восстановление дорожного полотна в рамках содержания дорог, обслуживание светофорных объектов, обслуживание дорожно-знаковой информации, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, обслуживание искусственных сооружений (мостов, мостов-труб, набережных, путепроводов и т.д.) и другие виды работ.

Для увеличения эффективности расходования средств предполагается проведение следующих мероприятий:

в конце осени проводить мероприятия по подготовке к зиме - очищать водосточные колодцы и трубы, утеплять водоприемники;

в осенний период увеличить долю механизированной очистки и сбора опавших листьев с газонов, примыкающих к проезжей части, для предотвращения засорения ливневой канализации;

при поливке дорожных покрытий для снижения запыленности и улучшения микроклимата на улицах города в жаркие летние дни предполагается не превышать расход воды для поливки улиц с усовершенствованными покрытиями более чем 0,2 - 0,3 л/кв. м, с прочими покрытиями более чем 0,4 - 0,6 л/кв. м;

в зимний период улично-дорожную сеть планируется убирать сразу после снегопада, так как свежевыпавший, рыхлый снег легче убирать с проезжей части, чем слежавшийся, уплотненный;

усиление контроля за работой спецтехники на предприятиях при помощи системы "ГЛОНАСС";

усиление контроля за деятельностью подрядных организаций в части достоверности и качества предъявляемых объемов работ.

Для обеспечения выполнения задач национального проекта «Экология» обозначенного в указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» планируется проведение мероприятий по управлению дорожным движением - создание выделенных полос для общественного транспорта.

Мероприятие 3.2. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска.

В рамках данного мероприятия предусмотрены: уборка дорог и тротуаров в зимний и летний периоды, восстановление дорожного полотна в рамках содержания дорог, обслуживание светофорных объектов, обслуживание дорожно-знаковой информации, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, обслуживание искусственных сооружений (мостов, мостов-труб, набережных, путепроводов и т.д.) и другие виды работ.

Мероприятие 3.3. Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска.

В рамках данного мероприятия будут проводиться противопаводковые мероприятия, откачка талой и дождевой воды, прорезка льда, разборка ледяных заторов, ликвидация несанкционированных врезок, и другие виы работ.

Мероприятие 3.4. Мероприятия по обеспыливанию, мойке автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.

В рамках данного мероприятия будут проводиться работы по обеспыливанию проезжей и прилотковой части дорог; мойке проезжей и прилотковой части дорог; мойке тротуаров и площадок.

Мероприятие 3.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

В рамках данного мероприятия предусмотрены: уборка дорог и тротуаров в зимний и летний периоды, восстановление дорожного полотна в рамках содержания дорог, обслуживание светофорных объектов, обслуживание дорожно-знаковой информации, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, обслуживание искусственных сооружений (мостов, мостов-труб, набережных, путепроводов и т.д.) и другие виды работ.

Мероприятие 3.6. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках данного мероприятия будет проводиться капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение проектно-изыскательских работ.

Мероприятие 3.7. Приобретение специализированной техники с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Немаловажным фактором, влияющим на чистоту улиц, дворов, парков, является обеспеченность специализированной автотехникой.

Общий износ техники на муниципальных предприятиях города более 85%.

В рамках данного мероприятия продолжается реализация мероприятия муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов по приобретению в 2018 году специализированной уличной дорожно-уборочной техники на условиях финансовой аренды (лизинга). Мероприятие реализуется для обеспечения выполнения задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Перечень объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых планируется осуществить за счет бюджетных инвестиций, за счет субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, на очередной год и плановый период отражен в приложениях 5а, 5б к настоящей муниципальной программе.

Мероприятие 3.8. Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

В рамках данного мероприятия будет проводиться капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

ПОДПРОГРАММА 4

"СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА,

ОБЪЕКТОВ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ГО, ЧС И ПБ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ" |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | департамент городского хозяйства, администрации районов в городе, главное управление образования, администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ |
| Цель подпрограммы | повышение уровня благоустройства и озеленения города, совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций |
| Задачи подпрограммы | повышение чистоты городской атмосферы;  улучшение архитектурно-художественного облика города;  организация мест отдыха горожан;  организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений на территории города;  содержание местной системы оповещения граждан и проведение информационно-профилактических мероприятий |
| Показатели результативности подпрограммы | площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию:  в 2020 году - 9423,27 тыс. кв. м;  в 2021 году - 9423,27 тыс. кв. м;  в 2022 году - 9423,27 тыс. кв. м.  Количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства:  в 2020 году – 31 ед.  Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года в 2020 году - 10,00%, в 2021 году - 10,00%, в 2022 году - 10,00%.  Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города: в 2020 году - 100%, в 2021 году - 100%,  в 2022 году - 100%.  Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий: в 2020 году - 100%,  в 2021 году - 100%,  в 2022 году - 100%.  Доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке: в 2020 году - 2,75%,  в 2021 году - 2,75%,  в 2022 году - 2,75%.  Доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных:  в 2020 году - 100%,  в 2021 году - 100%,  в 2022 году - 100%.  Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения: в 2020 году - 0,83%,  в 2021 году - 0,83%,  в 2022 году - 0,83%.  Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году:  в 2020 году - 114,0%,  в 2021 году - 114,0%  в 2022 году - 114,0%.  Количество выходов в эфир информационных материалов по пожарной безопасности: в 2020 году - 44 раза, в 2021 году – 74 раза, в 2022 году - 103 раза.  Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подлежащих к созданию на территории города Красноярска: в 2020 году – 90 шт., в 2021 году - 90 шт., в 2022 году - 90 шт. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2020 - 2022 годах составляет 2082205,21 тыс. руб. в том числе:  1568630,61 тыс. руб. - средства бюджета города;  18574,60 тыс. руб. - средства краевого бюджета;  495000,00 тыс. руб. <\*> - средства внебюджетных источников.  Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:  2020 год – 694641,56 тыс. руб., в том числе:  522876,87 тыс. руб. - средства бюджета города;  6764,69 тыс. руб. - средства краевого бюджета;  165000,00 тыс. руб. <\*> - средства внебюджетных источников;  2021 год –694664,68 тыс. руб., в том числе:  522876,87 тыс. руб. - средства бюджета города;  6787,81 тыс. руб. - средства краевого бюджета;  165000,00 тыс. руб. <\*> - средства внебюджетных источников;  2022 год – 692898,97 тыс. руб., в том числе:  522876,87 тыс. руб. - средства бюджета города;  5022,10 тыс. руб. - средства краевого бюджета;  165000,00 тыс. руб. <\*> - средства внебюджетных источников |

<\*> С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2020 - 2022 годы.

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДПРОГРАММЫ 4

В городе интенсивно ведутся работы по благоустройству и озеленению. Тем не менее остаются проблемы с обустройством площадок для отдыха скамьями, урнами, поддержанием благоприятной окружающей среды, обеспечением экологической безопасности.

Реализация муниципальной политики в области благоустройства территории города, основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля позволит не только достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для дальнейшего, более динамичного социально-экономического развития города.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Цель - повышение уровня благоустройства и озеленения города, совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Задачи:

повышение чистоты городской атмосферы;

улучшение архитектурно-художественного облика города;

организация мест отдыха горожан;

организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений на территории города;

содержание местной системы оповещения граждан и проведение информационно-профилактических мероприятий.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании Методики

Сроки выполнения: 2020 - 2022 годы.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Реализация подпрограммы 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города.

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются департамент городского хозяйства, администрации районов в городе, главное управление образования, администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ.

Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет департамент городского хозяйства.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие сбалансированное решение основных задач:

привлечение частных инвестиций для реализации проектов на основе государственно-частного партнерства или концессии;

эффективное целевое использование средств местного бюджета и средств внебюджетных источников в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей подпрограммы.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

Мероприятие 4.1. Содержание мест захоронения.

Данное мероприятие направлено на содержание мест общего пользования на городских кладбищах.

Кроме того, в рамках данного мероприятия будут выполнены работы по восстановлению и благоустройству захоронений и могил воинов, погибших при защите Отечества.

Мероприятие 4.2. Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства.

В рамках данного мероприятия будут проводиться работы:

по озеленению территории города;

по видеомониторингу мест размещения несанкционированных свалок;

по вывозу мусора, собранного Трудовым отрядом Главы города;

по содержанию прочих объектов внешнего благоустройства (содержание информационных тумб и часов, предоставление и обслуживание мобильных туалетных кабин на конечных остановках общественного транспорта и во время общегородских массовых мероприятий, захоронение отходов, убираемых с территорий общего пользования, содержание гидротехнических сооружений и т.д.).

Для обеспечения выполнения задач национального проекта «Экология», обозначенном в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 2020 году планируется продолжить проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории города.

Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства.

В рамках данного мероприятия осуществляется капитальный ремонт и ремонт парков, скверов, площадей, набережных и других объектов внешнего благоустройства, выполнение проектно-изыскательских работ.

Мероприятие 4.4. Природоохранные мероприятия.

В рамках данного мероприятия планируется реализация следующих мероприятий:

1 по проведению восстановительных посадок деревьев на озелененных территориях города;

2. по недопущению загрязнения нефтепродуктами реки Енисей на территории города Красноярска, в том числе приобретение оборудования, материалов для выполнения профилактических мероприятий, обезвреживание сорбирующих материалов, загрязненных нефтепродуктами;

3.по сбору, утилизации химически опасных веществ, ртути и ртутных загрязнений, обнаруженных на территории общего пользования города в случаях, когда установить виновных в загрязнении не представляется возможным

4. по демеркуризации отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов муниципальных образовательных учреждений города Красноярска;

5. по проведению мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению на базе муниципальных образовательных учреждений города Красноярска, в том числе направленных на формирование экологической культуры в области обращения с ТКО:

проведение летних экологических мероприятий практико-ориентированного характера, в том числе оказание услуг по перевозке детей для летних профильных объединений эколого-туристической направленности;

проведение межсезонных экологических мероприятий практико-ориентированного характера, в том числе оказание услуг по перевозке детей и приобретение путевок для детей в места отдыха экологической направленности;

6. по проведению иных природоохранных мероприятий на территории города Красноярска.

Мероприятие 4.5. Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия.

В рамках данного мероприятия осуществляется транспортировка тел погибших, не имеющих родственников, с мест происшествий.

Мероприятие 4.6. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения.

В рамках данного мероприятия планируются дезинсекционные мероприятия с использованием средств, разрешенных к применению (инсектоакарицидные препараты обработки природных стаций, обладающие остаточным сроком действия на клещей не менее 1 - 1,5 месяцев), а также использование аэрозольных генераторов с длиной струи распыления более 10 м, предназначенных для обработки больших территорий. Обеспечение выполнения требований по пожарной безопасности, технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

Мероприятие 4.7. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

В 2020 году планируется осуществить мероприятия по отлову и содержанию более 2500 безнадзорных животных. Исходя из практики, предполагается, что:

2 процента составляют безнадзорные животные, больные зооантропонозным заболеванием, подлежащие умерщвлению (эвтаназии);

49 процентов составляют безнадзорные животные, больные незооантропонозным заболеванием, восстановившиеся в период содержания, в отношении которых будут проведены мероприятия по кастрации/стерилизации и чипированию;

49 процентов составляют здоровые безнадзорные животные, в отношении которых будут проведены мероприятия по кастрации/стерилизации и чипированию.

Потребность в средствах формируется исходя из количества обращений жителей, организаций.

В 2020 году планируется продолжить применять способы (технологии), которые позволят более эффективно решать проблемы, связанные с безнадзорными животными:

применять ультразвуковые излучатели в местах массового скопления граждан (детские сады, школы, скверы, парки и т.д.) в целях недопущения попадания животных на территорию социальных объектов;

использовать препараты для эвтаназии, не вызывающие страдания животных;

применять заблаговременный профилактический отлов вновь прибывающих животных (а также молодняка) до того, как они одичали и (или) начали размножаться.

Мероприятие 4.8. Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи.

В рамках данного мероприятия будет осуществляться техническое обслуживание узлов системы оповещения, предоставление каналов связи и оплата арендной платы за размещение оборудования системы оповещения.

Мероприятие 4.9. Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В рамках данного мероприятия планируется изготовление (приобретение) печатной продукции по вопросам пожарной безопасности для распространения пожарно-технических знаний среди населения.

Мероприятие 4.10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В рамках мероприятия планируется изготовление (приобретение) печатной продукции по вопросам пожарной безопасности для проведения противопожарной пропаганды среди населения.

Мероприятие 4.11. Организация (строительство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнерного оборудования в зоне индивидуальной жилой застройки.

В рамках мероприятия планируется обустройство (площадок) накопления ТКО в зоне индивидуальной жилой застройки с установкой контейнерного оборудования.

ПОДПРОГРАММА 5

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | департамент городского хозяйства, администрация города: главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности |
| Цель подпрограммы | обеспечение эффективного управления процессом реализации муниципальной программы |
| Задача подпрограммы | обеспечение стабильной и функциональной работы департамента городского хозяйства, администрация города: главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и подведомственных им муниципальных учреждений |
| Показатели результативности подпрограммы | Количество приобретаемого оборудования для единых дежурно-диспетчерских служб в 2020 году - 0 шт., в 2021 году - 1 шт., в 2022 году - 0 шт. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета города –1459203,39 тыс. руб., в том числе:  1459194,39 тыс. руб. - средства бюджета города;  9,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета.  Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:  2020 год –489207,13 тыс. руб., в том числе:  489198,13 тыс. руб. - средства бюджета города;  9,00 тыс. руб. - средства краевого бюджета;  2021 год – 484998,13 тыс. руб., в том числе:  484998,13 тыс. руб. - средства бюджета города;  2022 год – 484998,13 тыс. руб., в том числе:  484998,13 тыс. руб. - средства бюджета города. |

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДПРОГРАММЫ 5

Данная подпрограмма разработана для обеспечения основы для контроля и мониторинга реализации настоящей муниципальной программы.

Муниципальным казенным учреждением "Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления" проводится работа по вовлечению жителей города в процесс общественного самоуправления, управления жилищным фондом, создания советов многоквартирных домов, привлечению к участию в мероприятиях по благоустройству и озеленению города, городских, районных и дворовых событиях, направленных на укрепление добрососедских отношений, и пр.

С 2018 года муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления" наделено функциями технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска.

Муниципальным казенным учреждением "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" проводится работа по осуществлению функции муниципального заказчика в части содержания улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, проведения капитального ремонта дорог и прочих объектов. Осуществляется технический надзор и контроль за выполнением работ.

Направлениями деятельности муниципального казенного учреждения "Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Красноярска" являются:

осуществление функций единой дежурно-диспетчерской службы на территории города (ЕДДС), которая является вышестоящим органом управления по вопросам сбора, обработки и передачи информации в области защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и оперативного реагирования на угрозу возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации;

ведение профессионального обучения специалистов органов гражданской обороны города, подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спасателей;

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций местного уровня, связанных с ликвидацией аварийных разливов (выбросов) химически опасных веществ, нефти и нефтепродуктов на территории города Красноярска;

повседневное управление городским звеном территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

подготовка и обучение населения по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Красноярска" обеспечивает:

координацию действий дежурных и диспетчерских служб города;

оперативное реагирование на возникновение (угрозу возникновения) чрезвычайных ситуаций местного значения;

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в пределах предоставленных полномочий в границах городского округа;

подготовку и обучение населения по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Цель - обеспечение эффективного управления процессом реализации муниципальной программы.

Задача - обеспечение стабильной и функциональной работы департамента городского хозяйства администрации города, администрации города: главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и подведомственных им муниципальных учреждений.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании Методики

Срок выполнения: 2020 - 2022 годы.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Реализация подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города.

Исполнителями подпрограммы являются: департамент городского хозяйства, администрация города: главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы, оценку эффективности расходования бюджетных средств осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах средств, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города в составе ведомственной структуры расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5

Мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления.

В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на содержание департамента городского хозяйства. Средства расходуются на выплату заработной платы с учетом страховых взносов, коммунальные услуги, канцелярию и т.д.

Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на содержание МКУ "Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления", "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства", "Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Красноярска". Средства расходуются на выплату заработной платы с учетом страховых взносов, коммунальные услуги, содержание помещений и т.д.

Мероприятие 5.3. Выполнение прочих обязательств государства.

Средства планируется направить на оплату по исполнительным листам, предъявленным департаменту городского хозяйства администрации города и подведомственным ему учреждениям.

Мероприятие 5.4. Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб.

ПОДПРОГРАММА 6 «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | "Повышение безопасности дорожного движения" |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы | департамент городского хозяйства |
| Цели подпрограммы | оптимизация процесса управления движением в условиях высокой плотности транспортных потоков |
| Задачи подпрограммы | улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов;  применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств;  внедрение автоматизированной системы управления дорожного движения (АСУДД) |
| Показатели результативности подпрограммы | средняя скорость движения автотранспорта,  в том числе:  утро, вечер:  2020 год - 10 - 20 км/ч; 2021 год - 10 - 20 км/ч; 2022 год - 10 - 20 км/ч;  день  2020 год - 40 - 50 км/ч; 2021 год - 40 - 50 км/ч; 2022 год - 40 - 50 км/ч;  общая длина дорожных заторов:  2020 год - 75 км; 2021 год - 75 км; 2022 год - 75 км;  средняя скорость движения общественного транспорта:  2020 год - 23,1 км/час, 2021 год - 23,1 км/час  2022 год - 23,1 км/час |
|  | |
| роки реализации подпрограммы | 2020- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2020 году составляет 35 000,00 тыс. руб. - средства бюджета города.  Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:  2020 год – 35 000,00 тыс. руб. |

1. ПОСТАНОВКА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДПРОГРАММЫ 6

Основная доля ДТП и пострадавших в них людей приходится на автомобильный транспорт. Аварийность в населенных пунктах и на дорогах является одной из серьезнейших социально-экономических проблем.

Показатель числа погибших на 10 тысяч транспортных средств и на 100 тысяч человек населения в России значительно превышает показатели стран с высоким уровнем автомобилизации. По сравнению с развитыми зарубежными странами аварийность в России характеризуется одним из самых высоких уровней риска населения погибнуть в ДТП, а также высокой тяжестью последствий. Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами роста количества транспортных средств приводит к ухудшению условий движения, ухудшению экологической обстановки, социальному дискомфорту и, как следствие, к росту аварийности в городе и районах.

В условиях ограниченных средств на развитие улично-дорожной сети решение вопросов упорядоченного движения транспорта и пешеходов, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий возможно только за счет широкого внедрения рациональных методов и применения современных технических средств. Внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) повлечет улучшение ситуации на дорогах города.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 6

Основная цель: оптимизация процесса управления движением в условиях высокой плотности транспортных потоков.

Задачи:

улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов;

применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств;

внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании Методики.

Сроки выполнения: 2020 год.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6

Реализация подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения" осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города. Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета города Красноярска.

Реализация мероприятий настоящей программы осуществляется с целью совершенствования организации движения транспортных средств и пешеходов. Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет департамент городского хозяйства.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 6

Мероприятие 6.1. Развитие автоматизированной системы управления дорожным движением города.

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на реализацию режима адаптивного управления автоматизированной системой управления дорожным движением города.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного

комплекса города Красноярска"

на 2020 год и плановый период

2021 - 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт" | | | | | | |
| 2 | Мероприятие 1.1. Возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд) | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту общего имущества | убытки управляющих организаций;  снижение качества оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества;  снижение объемов и периодичности выполняемых работ | отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание |
| 3 | Мероприятие 1.2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | своевременные расчеты с ресурсоснабжающими организациями;  предоставление качественных коммунальных услуг населению города | убытки управляющих организаций;  наращивание долгов перед ресурсоснабжающими организациями;  снижение качества оказываемых коммунальных услуг;  снижение уровня сбора платежей с населения | отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание;  доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности) |
| 4 | Мероприятие 1.3. Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций | администрации районов в городе | 2020 год | 2022 год | обеспечение выбора способа управления многоквартирными домами, в которых собственниками не выбран и (или) не реализован способ управления многоквартирным домом | нарушение ч. 4, 13 ст. 161, ч. 2 ст. 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, привлечение администраций города к административной ответственности | Доля многоквартирных домов, в которых выбран и реализован один из способов управления многоквартирными домами |
| 5 | Мероприятие 1.4. Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | предоставление услуг по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения | несоблюдение законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения (Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении");  отсутствие благоприятных условий жизнедеятельности граждан | отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание |
| 6 | Мероприятие 1.5. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме | администрации районов в городе | 2020 год | 2022 год | улучшение технического состояния жилищного фонда;  повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания | отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов;  нарушение норм безопасности проживания граждан;  увеличение количества аварий внутридомовых инженерных сетей | капитальный ремонт многоквартирных домов;  удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах;  доходы от платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда |
| 7 | Мероприятие 1.6. Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда | администрации районов в городе | 2020 год | 2022 год | улучшение условий проживания нанимателей жилых помещений как малообеспеченной группы населения | нарушение санитарно-гигиенических норм проживания в жилом помещении | удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах;  капитальный ремонт многоквартирных домов;  доходы от платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда |
| 8 | Мероприятие 1.7. Расходы на оплату оставшейся части платы за содержание жилого помещения в случае, если установленный размер вносимой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого помещения меньше, чем размер платы за содержание жилого помещения, установленный договором управления многоквартирным домом | администрации районов в городе | 2020 год | 2022год | предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту общего имущества | снижение качества оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества;  снижение объемов и периодичности выполняемых работ | отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание |
| 9 | Подпрограмма 2 "Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры" | | | | | | |
| 10 | Мероприятие 2.1. Техническое обследование, содержание и ремонт муниципальных коммунальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | организация технического обслуживания объектов инженерной инфраструктуры | нарушение требований Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";  опасность для жизни граждан | доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации;  аварийность инженерных сетей |
| 11 | Мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;  предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | увеличение аварий на объектах инженерной инфраструктуры;  снижение качества предоставляемых коммунальных услуг | перекладка сетей;  согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями;  аварийность инженерных сетей |
| 12 | Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе" | | | | | | |
| 13 | Мероприятие 3.1. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;  обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений | нарушение санитарного облика города;  рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения;  стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам;  расходы на содержание одной светоточки;  количество обслуживаемых светоточек |
| 14 | Мероприятие 3.2. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска | департамент городского хозяйства | 2020год | 2022 год | обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;  обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений | нарушение санитарного облика города;  рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения;  стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам |
| 15 | Мероприятие 3.3. Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;  обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений | повышение издержек пользователей автодорог;  рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | доля прочистки сетей ливневой канализации от ее общей протяженности;  протяженность сетей ливневой канализации |
| 16 | Мероприятие 3.4. Мероприятия по обеспыливанию, мойке автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них. | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города | нарушение санитарного облика города; ухудшение экологической обстановки | доля дорог общего пользования местного значения, подлежащих мероприятиям по обеспыливанию, мойке от их общей протяженности |
| 17 | Мероприятие 3.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;  обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений | нарушение санитарного облика города;  рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения;  стоимость комплекса работ по зимней и летней уборкам |
| 18 | Мероприятие 3.6. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;  повышение пропускной способности автомобильных дорог;  оптимизация дорожного движения;  приведение дорог, находящихся в собственности муниципального образования город Красноярск, и дорожной инфраструктуры в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов | разрушение дорожной инфраструктуры;  потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия;  повышение издержек пользователей автодорог | протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт;  доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт; |
| 19 | Мероприятие 3.7. Приобретение специализированной техники с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города | нарушение санитарного облика города;  рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | износ специализированной уборочной техники |
| 20 | Мероприятие 3.8. Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | сохранение технико-эксплуатационных характеристик дорог;  повышение пропускной способности дорог;  оптимизация дорожного движения | разрушение дорожной инфраструктуры;  потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия;  повышение издержек пользователей автодорог | протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения,  в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт;  доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт;  доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки;  снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 21 | Подпрограмма 4 "Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ" | | | | | | |
| 22 | Мероприятие 4.1. Содержание мест захоронения | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | обеспечение содержания кладбищ в соответствии с санитарным нормами;  предупреждение вандализма на кладбищах | увеличение случаев вандализма на кладбищах;  отсутствие доступа граждан к местам захоронений | доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города |
| 23 | Мероприятие 4.2. Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | департамент городского хозяйства, администрации районов в городе | 2020 год | 2022 год | повышение чистоты городской атмосферы;  улучшение архитектурно-художественного облика города;  организация мест отдыха граждан | отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан;  рост уровня загрязненности атмосферы | доля содержащихся объектов озеленения к общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты;  площадь объектов озеленения, включенных в реестры по содержанию |
| 24 | Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | улучшение архитектурно-художественного облика города;  организация мест отдыха граждан | отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан;  рост уровня загрязненности атмосферы |  |
| 25 | Мероприятие 4.4. Природоохранные мероприятия | департамент городского хозяйства, главное управление образования, главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 2020 год | 2022 год | поддержание благоприятной окружающей среды;  обеспечение экологической безопасности | ухудшение экологической обстановки |  |
| 26 | Мероприятие 4.5. Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия | администрации районов в городе | 2020 год | 2022 год | обеспечение санитарно-гигиенических норм по содержанию территории города | нарушение санитарных требований | доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий |
| 27 | Мероприятие 4.6. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | профилактика появления опасных для жизни насекомых в местах массового скопления граждан | создание крайне опасных для жизни условий пребывания в местах отдыха | доля площади объектов зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке |
| 28 | Мероприятие 4.7. Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | профилактика появления опасных для жизни животных в местах массового скопления граждан | создание опасных условий проживания на территории города | доля отловленных безнадзорных животных к общему количеству выявленных безнадзорных животных |
| 29 | Мероприятие 4.8. Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи | главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 2020 год | 2022 год | рост доли осведомленного населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, мероприятиях гражданской обороны | создание дополнительных условий для увеличения числа пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов | доля мест массового скопления людей, оборудованных местной системой оповещения, от количества мест, не охваченных краевой системой оповещения |
| 30 | Мероприятие 4.9. Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности | главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 2020 год | 2022 год | профилактика пожаров;  рост доли осведомленного населения о мерах пожарной безопасности | создание дополнительных условий для распространения пожаров | темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году |
| 31 | Мероприятие 4.10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 2020 год | 2022 год | профилактика пожаров | создание дополнительных условий для распространения пожаров | количество печатной продукции по организации выполнения мер пожарной безопасности |
| 32 | Мероприятие 4.11. Организация (строительство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнерного оборудования в зоне индивидуальной жилой застройки | администрации районов в городе | 2020 год | 2022 год | Создание условий для оказания своевременной и качественной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами | Ухудшение экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципальных учреждений | Количество контейнерного оборудования для накопления твердых коммунальных отходов, установленного в муниципальных учреждениях отрасли социальной сферы |
| 33 | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | | | | | | |
| 34 | Мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | обеспечение возможности исполнения функций департаментом городского хозяйства и главным управлением по ГО, ЧС и ПБ | отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на департамент городского хозяйства и главное управление по ГО, ЧС и ПБ | уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности |
| 35 | Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | департамент городского хозяйства, главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 2020 год | 2022 год | обеспечение возможности исполнения функций муниципальными казенными учреждениями | отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на муниципальные казенные учреждения | уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности |
| 36 | Мероприятие 5.3. Выполнение прочих обязательств государства | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | обеспечение возможности исполнения функций департаментом городского хозяйства | отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на департамент городского хозяйства | уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности |
| 37 | Мероприятие 5.4. Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб | главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 2020 год | 2022 год | обеспечение возможности исполнения функций единых дежурно-диспетчерских служб | отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на дежурно-диспетчерские службы | количество приобретаемого оборудования для единых диспетчерских служб |
| Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |
| 38 | Мероприятие 6.1. Развитие автоматизированной системы управления дорожным движением города | департамент городского хозяйства | 2020 год | 2022 год | улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов и увеличение пропускной способности транспортной сети | увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение пропускной способности транспортной сети города | средняя скорость движения автотранспорта;  общая длина дорожных заторов;  средняя скорость движения общественного транспорта;  доля автомобильных дорог местного значения, работающих в режиме перегрузки;  снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного

комплекса города Красноярска"

на 2020 год и плановый период

2021 - 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов администрации города,

которые необходимо принять в целях реализации мероприятий

программы, подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование нормативного правового акта | Предмет регулирования, основное содержание | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия (год, квартал) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Решение Красноярского городского Совета депутатов  «О внесении изменений в решение Красноярского городского совета депутатов  от 21.05.2014 № В-44 «О реализации права органов городского самоуправления дополнительно использовать собственные финансовые средства бюджета города Красноярска для осуществления переданных администрации города Красноярска отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | продление срока действия данного решения до 31.12.2020 | департамент городского хозяйства | 4-ый квартал 2019 года |

«Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного комплекса

города Красноярска» на 2020 год

и плановый период 2021–2022 годов

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя результативности | Единицы измерения | Вес показателя результативности | Источник  информации | Периодичность определения  значений целевых индикаторов,  показателей  результативности | Значение показателей | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1: Отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание | проценты | Х | приложение № 11 «Форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (жилище)» | по итогам года | 99,40 | 99,40 | 99,40 | 99,40 |
| 2 | Целевой индикатор 2: Доля бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, переданных на содержание в ресурсоснабжающие организации | проценты | Х | распоряжение администрации города Красноярска от 25.05.2011 № 510-ж «Об утверждении Регламента взаимодействия органов администрации города по выявлению объектов бесхозяйного недвижимого имущества и оформлению на них права муниципальной собственности» | по итогам года | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Целевой индикатор 3: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | проценты | Х | форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» | по итогам года | 45,45 | 45,45 | 45,73 | 45,73 |
| 4 | Целевой индикатор 4: Доля содержащихся газонов и цветников к общей площади зеленых насаждений в пределах городской черты | проценты | Х | данные федеральной статистической отчетности (форма № 1-КХ – приказ Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.07.2018 № 462 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»); Устав МКУ «Центр недвижимости»; отчет о выполнении муниципального задания МП «УЗС» | по итогам года |  | 11,00 | 11,02 | 11,04 |
| 5 | Целевой индикатор 5: Доля содержащихся деревьев к общему количеству деревьев в пределах городской черты | проценты | Х | данные федеральной статистической отчетности (форма № 1-КХ – приказ Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.07.2018 № 462 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»); Устав МКУ «Центр недвижимости»; отчет о выполнении муниципального задания МП «УЗС» | по итогам года |  | 83,27 | 83,28 | 83,30 |
| 6 | Целевой индикатор 6: Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности | проценты | Х | отчет об исполнения бюджета департамента городского хозяйства | по итогам года | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Целевой индикатор 7: Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | проценты | Х | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года | 70,91» | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Подпрограмма 1 «Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт» | | | | | | | | |
| 9 | Показатель 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов,  в том числе: | ед. | 0,04 | постановление администрации города Красноярска «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска» | по итогам года | 674[\*](#P580) | 450[\*](#P580) | 335\* | 113\* |
| 10 | за счет средств регионального оператора | 0,02 | 629[\*](#P580) | 450[\*](#P580) | 335\* | 9\* |
| 11 | за счет дополнительных взносов собственников помещений  в многоквартирных домах и бюджета  города | 0,02 | 45[\*](#P580) | 0[\*](#P580) | 0\* | 104\* |
| 12 | Показатель результативности 2. Доходы от платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда | тыс. руб. | 0,03 | форма № 127 - отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, предоставляемый администрациями районов в городе Красноярске | по итогам года | 54 887,93 | 44 581,48 | 41 260,14 | 38 272,76 |
| 13 | Показатель 3. Доля многоквартирных домов, в которых выбран и реализован один из способов управления многоквартирными домами | проценты | 0,04 | форма № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (приказ Федеральной службы государственной статистики от 10.07.2015 № 305 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-коммунальной сфере») | по итогам года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Показатель 4. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, в том числе: | 0,1 | информация ресурсоснабжающих организаций, органы местного самоуправления | по итогам года |  |  |  |  |
| 15 | электрической энергии | кВт.ч/чел. | 0,025 | 1 032,60 | 1 032,60 | 1 011,95 | 1 011,95 |
| 16 | тепловой энергии | Гкал/кв. м | 0,025 | 0,310 | 0,301 | 0,29 | 0,29 |
| 17 | горячей воды | куб. м/чел. | 0,025 | 42,71 | 42,71 | 41,86 | 41,86 |
| 18 | холодной воды | куб. м/чел. | 0,025 | 53,74 | 53,74 | 52,67 | 52,67 |
| 19 | Показатель 5. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса (с учетом организаций государственной формы собственности) | проценты | 0,01 | форма № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (приказ Федеральной службы государственной статистики от 10.07.2015 № 305 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-коммунальной сфере») | по итогам года | 98,41 | 98,41 | 98,41 | 98,41 |
| 20 | [Подпрограмма 2](consultantplus://offline/ref=B0F7B325496BCA52430A2287888D422651C3B05921234EE273A99753C5AE61185EE78A087F91D25021F877478CE76529A144B498C0E20E87E51D8933mB42B) «Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | |
| 21 | Показатель 1. Перекладка сетей, в том числе: | км | 0,16 | отчеты ресурсоснабжающих организаций по форме № 1-ТЕП, форме № 1-водопровод , форме № 1-канализация приказа федеральной службы государственной статистики от 15.08.2016 № 427 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»;  распоряжение первого заместителя Главы города от 04.07.2007 № 21-ж «Об утверждении состава межведомственной комиссии по приемке объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность»; отчет ресурсоснабжающих организаций в соответствии с постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» | по итогам года |  |  |  |  |
| 22 | теплоснабжения: | 0,04 | 16,86[\*](#P580) | 20,42[\*](#P580) | 21[\*](#P580) | 25,68[\*](#P580) |
| 23 | за счет ресурсоснабжающих организаций | 0,02 | 16,86[\*](#P580) | 18,8[\*](#P580) | 18,8\* | 18,8\* |
| 24 | за счет средств бюджета | 0,02 |  | 1,62 | 2,2 | 6,88 |
| 25 | водоснабжения: | 0,04 | 8,08[\*](#P580) | 4,58[\*](#P580) | 17,84[\*](#P580) | 9,34[\*](#P580) |
| 26 | за счет ресурсоснабжающих организаций | 0,02 | 2,99[\*](#P580) | 2,0[\*](#P580) | 2,0[\*](#P580) | 2,0[\*](#P580) |
| 27 | за счет средств бюджета | 0,02 | 5,09[\*](#P580) | 2,58 | 15,84 | 7,34 |
| 28 | водоотведения: | 0,04 | 0,3[\*](#P580) | 1,54[\*](#P580) | 1,73[\*](#P580) | 4,95[\*](#P580) |
| 29 | за счет ресурсоснабжающих организаций | 0,02 | 0,3[\*](#P580) | 0,17[\*](#P580) | 0,17[\*](#P580) | 0,17[\*](#P580) |
| 30 | за счет средств бюджета | 0,02 |  | 1,37 | 1,56 | 4,78 |
| 31 | электроснабжения: | 0,04 | 24,9[\*](#P580) | 24,9[\*](#P580) | 24,9[\*](#P580) | 24,9[\*](#P580) |
| 32 | за счет ресурсоснабжающих организаций | 0,04 | 24,9[\*](#P580) | 24,9[\*](#P580) | 24,9[\*](#P580) | 24,9[\*](#P580) |
| 33 | Показатель 2. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения | ед. | 0,01 | инвестиционные программы предоставляются организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения – ООО «КрасТЭК», АО «Красноярская теплотранспортная компания», ООО «КрасКом»; в сфере водоснабжения и водоотведения – ООО «КрасКом» | по итогам года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Показатель 3. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями, в том числе: | 0,04 | информация муниципальных бюджетных учреждений, органы местного самоуправления | по итогам года |  |  |  |  |
| 35 | электрической энергии | кВт.ч/чел. | 0,01 | 61,32 | 60,71 | 60,10 | 60,10 |
| 36 | тепловой энергии | Гкал/кв. м | 0,01 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 37 | горячей воды | куб. м/чел. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 38 | холодной воды | куб. м/чел. | 0,01 | 3,39 | 3,35 | 3,32 | 3,32 |
| 39 | Показатель 4. Аварийность инженерных сетей | ед. на  100 км инженерных сетей | 0,02 | отчет ресурсоснабжающих организаций по формам федеральной статистической отчетности: форма №1-канализация, форма №1-канализация, форма №1-ТЕП) | по итогам года | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 40 | [Подпрограмма 3](consultantplus://offline/ref=B0F7B325496BCA52430A2287888D422651C3B05921234EE273A99753C5AE61185EE78A087F91D25021F8704283E76529A144B498C0E20E87E51D8933mB42B) «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе» | | | | | | | | |
| 41 | Показатель 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт  и ремонт | км | 0,04 | форма № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов») | по итогам года | 25,80 | 7,28 | 15,02 | 15,02 |
| 42 | Показатель 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения  с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт | проценты | 0,05 | форма федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (приказ Росстат от 03.08.2016 № 385 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта»); форма № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов») | по итогам года | 2,16 | 0,6 | 1,25 | 1,25 |
| 44 | Показатель 3. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 0,07 | форма № 1-КХ «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» (приказ Федеральной службы государственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.07.2018 № 462 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством») | по итогам года | 15 918,66 | 15 918,66 | 15 918,66 | 15 918,66 |
| 45 | Показатель 4. Стоимость комплекса работ по зимней и летней уборке, в том числе: | руб./кв. м | 0,05 | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года |  |  |  |  |
| 46 | по зимней уборке | 0,025 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 47 | по летней уборке | 0,025 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 48 | Показатель 5. Расходы на содержание одной светоточки | руб. | 0,03 | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года | 8 066,54 | 8 066,54 | 8 066,54 | 8 066,54 |
| 49 | Показатель 6. Количество обслуживаемых светоточек | ед. | 0,01 | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года | 41 330 | 41 330 | 41 330 | 41 330 |
| 50 | Показатель 7. Доля прочистки сетей ливневой канализации  от ее общей протяженности | проценты | 0,01 | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 51 | Показатель 8. Протяженность сетей ливневой канализации | км | 0,01 | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
| 52 | Показатель 9. Доля дорог общего пользования местного значения, подлежащих  мероприятиям по обеспыливанию, мойке, от их общей протяженности | проценты | 0,01 | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| 53 | Показатель 10. Установка недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, в том числе: |  | 0,01 | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года | - | - | - | - |
| 54 | Замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации | ед. | 0,002 | 25 |  |  |  |
| 55 | Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах | ед. | 0,002 | 8 |  |  |  |
| 56 | Установка пешеходного ограждения | м | 0,002 | 160 |  |  |  |
| 57 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения | ед. | 0,002 | 3 |  |  |  |
| 58 | Установка и замена светофорных объектов | ед. | 0,002 | 1 |  |  |  |
| 59 | Показатель 11. Износ специализированной уборочной техники | проценты | 0,01 | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года | 60,5 | 62 | 63 | 64 |
| 60 | Показатель 12. Доля автомобильных дорог местного значения, работающих  в режиме перегрузки | проценты | 0,02 | форма № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов») | по итогам года | 54,82 | 54,82 | 54,82 | 54,82 |
| 61 | Показатель 13: Средняя периодичность уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 0,01 | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 62 | [Подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=B0F7B325496BCA52430A2287888D422651C3B05921234EE273A99753C5AE61185EE78A087F91D25021F8704A83E76529A144B498C0E20E87E51D8933mB42B) «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ» | | | | | | | | |
| 63 | Показатель 1. Площадь объектов озеленения, включенных  в реестры по содержанию | тыс. кв. м | 0,02 | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года | 9 423,27 | 9 423,27 | 9 423,27 | 9 423,27 |
| 64 | Показатель 2. Снижение объема несанкционированных свалок на конец года по отношению к объему свалок на начало года | проценты | 0,02 | распоряжение администрации города Красноярска от 26.02.2007 № 46-р «Об утверждении положения об администрации района в г. Красноярске» | по итогам года | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 65 | Показатель 3. Доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города | проценты | 0,02 | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 66 | Показатель 4. Доля трупов, поднятых  с мест происшествий  и доставленных  в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий | проценты | 0,01 | распоряжение администрации города Красноярска от 26.02.2007 № 46-р «Об утверждении положения об администрации района в г. Красноярске» | по итогам года | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 67 | Показатель 5. Доля площади объектов  зеленых насаждений, подвергнутых акарицидной обработке | проценты | 0,05 | утвержденный перечень мест массового отдыха населения, подлежащих акарицидным обработкам, с целью создания условий для массового отдыха населения в Красноярском крае, утвержденный Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю и министерством здравоохранения по Красноярскому краю | по итогам года | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 68 | Показатель 6. Доля отловленных безнадзорных животных  к общему количеству выявленных безнадзорных животных | проценты | 0,02 | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 69 | Показатель 7. Доля мест массового скопления людей, оборудованных местной  системой оповещения, от количества мест,  не охваченных краевой системой оповещения | проценты | 0,01 | система оповещения и информирования населения на территории города Красноярска (шифр 2136.12-П) | по итогам года | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 70 | Показатель 8. Темп роста профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  в текущем году по отношению к прошлому году | проценты | 0,01 | постановление администрации города Красноярска от 26.11.2007 № 668 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города Красноярска» | по итогам года | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
| 71 | Показатель 9. Количество выходов в эфир информационных материалов по пожарной безопасности | ед. | 0,01 | постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» | по итогам года | 44 | 44 | 74 | 103 |
| 72 | Показатель результативности 10: Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подлежащих к созданию на территории города Красноярска | ед. | 0,01 | отчетность администраций районов в городе Красноярске (распоряжение администрации города Красноярска от 13.09.2019 № 301-р «О внесении изменений в распоряжение Главы города от 26.02.2007 № 46-р») | По итогам года | 439 | 90 | 90 | 90 |
| 73 | [Подпрограмма 5](consultantplus://offline/ref=B0F7B325496BCA52430A2287888D422651C3B05921234EE273A99753C5AE61185EE78A087F91D25021F8714A84E76529A144B498C0E20E87E51D8933mB42B) «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | |
| 74 | Показатель 1. Количество приобретаемого оборудования для единых диспетчерских служб | ед. | 0,01 | постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» | по итогам года | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | [Подпрограмма 6](consultantplus://offline/ref=B0F7B325496BCA52430A2287888D422651C3B05921234EE273A99753C5AE61185EE78A087F91D25021F8714A84E76529A144B498C0E20E87E51D8933mB42B) «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | |
| 76 | Показатель 1.  Средняя скорость движения автотранспорта, в том числе: |  | 0,01 | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года | - |  |  |  |
| утро, вечер | км/час | 0,005 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| день | км/час | 0,005 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
| 77 | Показатель 2.  Общая длина дорожных заторов | км | 0,01 | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года | 75 | 75 | - | - |
| 78 | Показатель 3.  Средняя скорость движения общественного транспорта | км/час | 0,01 | ведомственная отчетность: приказ департамента городского хозяйства администрации города Красноярска от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» | по итогам года | 23,1 | 23,1 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов | | |
|  | Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы, годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | 2022 | итого на период 2020 - 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Муниципальная программа** | **"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов** | **всего, в том числе:** | **-** | **-** | **1000000000** | **-** | **3 516 763,37** | **3 536 773,49** | **2 811 017,08** | **9 864 553,94** |
| департамент городского хозяйства, всего | 915 | - | - | - | 3 334 189,92 | 3 354 185,92 | 2 628 510,42 | 9 316 886,26 |
| администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ, всего | 900 | - | - | - | 81 604,67 | 81 618,79 | 81 537,88 | 244 761,34 |
| главное управление образования, всего | 912 | - | - | - | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 3 900,00 |
| администрации районов в городе, всего | 919 922 925 928 931 934 937 | - | - | - | 99 668,78 | 99 668,78 | 99 668,78 | 299 006,34 |
| администрация Железнодорожного района, всего | 919 | - | - | - | 8 646,19 | 8 646,19 | 8 646,19 | 25 938,57 |
| администрация Кировского района, всего | 922 | - | - | - | 13 055,90 | 13 055,90 | 13 055,90 | 39 167,70 |
| администрация Ленинского района, всего | 925 | - | - | - | 15 696,17 | 15 696,17 | 15 696,17 | 47 088,51 |
| администрация Октябрьского района, всего | 928 | - | - | - | 18 243,17 | 18 243,17 | 18 243,17 | 54 729,51 |
| администрация Свердловского района, всего | 931 | - | - | - | 14 196,41 | 14 196,41 | 14 196,41 | 42 589,23 |
| администрация Советского района, всего | 934 | - | - | - | 21 532,92 | 21 532,92 | 21 532,92 | 64 598,76 |
| администрация Центрального района, всего | 937 | - | - | - | 8 298,02 | 8 298,02 | 8 298,02 | 24 894,06 |
| **2** | **Подпрограмма 1** | **"Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт"** | **всего, в том числе:** |  | **-** | **1010000000** | **-** | **317 688,04** | **317 688,04** | **317 688,04** | **953 064,12** |
| департамент городского хозяйства, всего | 915 | - | - | - | 244 974,47 | 244 974,47 | 244 974,47 | 734 923,41 |
| администрации районов в городе, всего | 919 922 925 928 931 934 937 | - | - | - | 72 713,57 | 72 713,57 | 72 713,57 | 218 140,71 |
| администрация Железнодорожного района | 919 | - | - | - | 6 237,32 | 6 237,32 | 6 237,32 | 18 711,96 |
| администрация Кировского района | 922 | - | - | - | 12 196,66 | 12 196,66 | 12 196,66 | 36 589,98 |
| администрация Ленинского района | 925 | - | - | - | 14 365,13 | 14 365,13 | 14 365,13 | 43 095,39 |
| администрация Октябрьского района | 928 | - | - | - | 8 441,22 | 8 441,22 | 8 441,22 | 25 323,66 |
| администрация Свердловского района | 931 | - | - | - | 9 809,71 | 9 809,71 | 9 809,71 | 29 429,13 |
| администрация Советского района | 934 | - | - | - | 16 710,75 | 16 710,75 | 16 710,75 | 50 132,25 |
| администрация Центрального района | 937 | - | - | - | 4 952,78 | 4 952,78 | 4 952,78 | 14 858,34 |
| 3 | Мероприятие 1.1 | Возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд) | департамент городского хозяйства | 915 | 0501 | 1010083060 | 811 | 75 518,83 | 75 518,83 | 75 518,83 | 226 556,49 |
| 4 | Мероприятие 1.2 | Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги | департамент городского хозяйства | 915 | 0502 | 1010075700 | - | 166 331,70 | 166 331,70 | 166 331,70 | 498 995,10 |
| 915 | 0502 | 1010075700 | 811 | 156 331,70 | 156 331,70 | 156 331,70 | 468 995,10 |
| 915 | 0502 | 1010075700 | 631 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 5 | Мероприятие 1.3 | Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций | администрации районов в городе | 919 922 925 928 931 934 937 | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| администрация Железнодорожного района | 919 | 0113 | 1010083070 | 244 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 |
| администрация Кировского района | 922 | 0113 | 1010083070 | 244 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 |
| администрация Ленинского района | 925 | 0113 | 1010083070 | 244 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 |
| администрация Октябрьского района | 928 | 0113 | 1010083070 | 244 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 |
| администрация Свердловского района | 931 | 0113 | 1010083070 | 244 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 |
| администрация Советского района | 934 | 0113 | 1010083070 | 244 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 24,00 |
| администрация Центрального района | 937 | 0113 | 1010083070 | 244 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 21,00 |
| 6 | Мероприятие 1.4 | Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения | департамент городского хозяйства | 915 | 0502 | 1010083330 | 244 | 3 123,94 | 3 123,94 | 3 123,94 | 9 371,82 |
| 7 | Мероприятие 1.5 | Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме | администрации районов в городе | 919 922 925 928 931 934 937 | 0113 | 1010083030 | - | 62 213,55 | 62 213,55 | 62 213,55 | 186 640,65 |
| администрация Железнодорожного района | 919 | 0113 | 1010083030 | 244 | 4 580,32 | 4 580,32 | 4 580,32 | 13 740,96 |
| администрация Кировского района | 922 | 0113 | 1010083030 | 244 | 10 012,18 | 10 012,18 | 10 012,18 | 30 036,54 |
| администрация Ленинского района | 925 | 0113 | 1010083030 | 244 | 13 008,13 | 13 008,13 | 13 008,13 | 39 024,39 |
| администрация Октябрьского района | 928 | 0113 | 1010083030 | 244 | 6 807,78 | 6 807,78 | 6 807,78 | 20 423,34 |
| администрация Свердловского района | 931 | 0113 | 1010083030 | 244 | 8 587,69 | 8 587,69 | 8 587,69 | 25 763,07 |
| администрация Советского района | 934 | 0113 | 1010083030 | 244 | 15 502,75 | 15 502,75 | 15 502,75 | 46 508,25 |
| администрация Центрального района | 937 | 0113 | 1010083030 | 244 | 3 714,70 | 3 714,70 | 3 714,70 | 11 144,10 |
| 8 | Мероприятие 1.6 | Проведение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда | администрации районов в городе | 919 922 925 928 931 934 937 | 0113 | 1010083040 | - | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 25 200,00 |
|  | администрация Железнодорожного района | 919 | 0113 | 1010083040 | - | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 600,00 |
|  | 0113 | 1010083040 | 243 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 3 300,00 |
|  | 0113 | 1010083040 | 244 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
|  | администрация Кировского района | 922 | 0113 | 1010083040 | - | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 600,00 |
|  | 0113 | 1010083040 | 243 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 3 300,00 |
|  | 0113 | 1010083040 | 244 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
|  | администрация Ленинского района | 925 | 0113 | 1010083040 | - | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 600,00 |
|  | 0113 | 1010083040 | 243 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 3 300,00 |
|  | 0113 | 1010083040 | 244 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
|  | администрация Октябрьского района | 928 | 0113 | 1010083040 | - | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 600,00 |
|  | 0113 | 1010083040 | 243 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 3 300,00 |
|  | 0113 | 1010083040 | 244 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
|  | администрация Свердловского района | 931 | 0113 | 1010083040 | - | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 600,00 |
|  | 0113 | 1010083040 | 243 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 3 300,00 |
|  | 0113 | 1010083040 | 244 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
|  | администрация Советского района | 934 | 0113 | 1010083040 | - | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 600,00 |
|  | 0113 | 1010083040 | 243 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 3 300,00 |
|  | 0113 | 1010083040 | 244 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
|  | администрация Центрального района | 937 | 0113 | 1010083040 | - | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 3 600,00 |
|  |  |  | 0113 | 1010083040 | 243 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 3 300,00 |
|  |  |  | 0113 | 1010083040 | 244 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| 9 | Мероприятие 1.7 | Расходы на оплату оставшейся части платы за содержание жилого помещения в случае, если установленный размер вносимой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого помещения меньше, чем размер платы за содержание жилого помещения, установленный договором управления многоквартирным домом | администрации районов в городе | 919 922 925 928 931 934 937 | 0113 | 1010083290 | 244 | 2 050,02 | 2 050,02 | 2 050,02 | 6 150,06 |
| администрация Железнодорожного района | 919 | 0113 | 1010083290 | 244 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1 350,00 |
| администрация Кировского района | 922 | 0113 | 1010083290 | 244 | 977,48 | 977,48 | 977,48 | 2 932,44 |
| администрация Ленинского района | 925 | 0113 | 1010083290 | 244 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 450,00 |
| администрация Октябрьского района | 928 | 0113 | 1010083290 | 244 | 426,44 | 426,44 | 426,44 | 1 279,32 |
| администрация Свердловского района | 931 | 0113 | 1010083290 | 244 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 45,06 |
| администрация Советского района | 934 | 0113 | 1010083290 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| администрация Центрального района | 937 | 0113 | 1010083290 | 244 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 93,24 |
| **10** | **Подпрограмма 2** | **"Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры"** | **всего, в том числе:** |  | **-** | **1020000000** | **-** | **35 800,00** | **15 800,00** | **15 800,00** | **67 400,00** |
| департамент городского хозяйства | 915 | - | - | - | 35 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 67 400,00 |
| 11 | Мероприятие 2.1 | Техническое обследование, содержание и ремонт муниципальных коммунальных объектов, не переданных в аренду или государственную собственность | департамент городского хозяйства | 915 | 0502 | 1020083260 | 244 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 47 400,00 |
| 12 | Мероприятие 2.2 | Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения | департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1020083080 | - | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 915 | 0505 | 1020083080 | 243 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 915 | 0505 | 1020083080 | 244 | 19 670,00 | 0,00 | 0,00 | 19 670,00 |
| **13** | **Подпрограмма 3** | **"Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе"** | **всего, в том числе:** |  | **-** | **1030000000** | **-** | **2 109 426,64** | **2 188 622,64** | **1 464 631,94** | **5 762 681,22** |
|  |  | департамент городского хозяйства, всего | 915 | - | - | - | 2 109 426,64 | 2 188 622,64 | 1 464 631,94 | 5 762 681,22 |
| 14 | Мероприятие 3.1 | Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | департамент городского хозяйства | 915 | 0409 | 1030083100 | 244 | 479 999,77 | 512 119,27 | 511 727,01 | 1 503 846,05 |
| 15 | Мероприятие 3.2 | Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска | департамент городского хозяйства | 915 | 0409 | 1030083270 | 244 | 525 521,57 | 546 232,54 | 580 303,99 | 1 652 058,10 |
| 16 | Мероприятие 3.3 | Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска | департамент городского хозяйства | 915 | 0409 | 1030083350 | 244 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 180 000,00 |
| 17 | Мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспыливанию, мойке автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | департамент городского хозяйства | 915 | 0409 | 1030083130 | 244 | 104 739,00 | 104 739,00 | 104 739,00 | 314 217,00 |
| 18 | Мероприятие 3.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края | департамент городского хозяйства | 915 | 0409 | - | - | 536 553,16 | 557 478,69 | 0,00 | 1 094 031,85 |
| за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 10300S5080 | 244 | 528 103,50 | 548 699,50 | 0,00 | 1 076 803,00 |
| за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска | 10300S5080 | 244 | 8 449,66 | 8 779,19 | 0,00 | 17 228,85 |
| 19 | Мероприятие 3.6 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент городского хозяйства | 915 | 0409 | 1030083110 | - | 26 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 60 700,00 |
| 243 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 244 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 50 700,00 |
| 20 | Мероприятие 3.7 | Приобретение специализированной техники с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | департамент городского хозяйства | 915 | 0409 | 1030083800 | 244 | 191 153,14 | 191 153,14 | 190 961,94 | 573 268,22 |
| 21 | Мероприятие 3.8 | Обеспечение дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда Красноярского края | департамент городского хозяйства | 915 | 0409 | 103R153930 | - | 184 560,00 | 200 000,00 | 0,00 | 384 560,00 |
| 915 | 0409 | 103R153930 | 243 | 98 663,41 | 0,00 | 0,00 | 98 663,41 |
| 915 | 0409 | 103R153930 | 244 | 85 896,59 | 200 000,00 | 0,00 | 285 896,59 |
| **22** | **Подпрограмма 4** | **"Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО,ЧС и ПБ"** | **всего, в том числе:** | **-** | **-** | **1040000000** | **-** | **529 641,56** | **529 664,68** | **527 898,97** | **1 587 205,21** |
| департамент городского хозяйства | 915 | - | - | - | 498 767,75 | 498 767,75 | 497 082,95 | 1 494 618,45 |
| главное управление образования | 912 | - | - | - | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 3 900,00 |
| администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 900 | - | - | - | 2 618,60 | 2 641,72 | 2 560,81 | 7 821,13 |
| администрации районов в городе | 919 922 925 928 931 934 937 | - | - | - | 26 955,21 | 26 955,21 | 26 955,21 | 80 865,63 |
| администрация Железнодорожного района | 919 | - | - | - | 2 408,87 | 2 408,87 | 2 408,87 | 7 226,61 |
| администрация Кировского района | 922 | - | - | - | 859,24 | 859,24 | 859,24 | 2 577,72 |
| администрация Ленинского района | 925 | - | - | - | 1 331,04 | 1 331,04 | 1 331,04 | 3 993,12 |
| администрация Октябрьского района | 928 | - | - | - | 9 801,95 | 9 801,95 | 9 801,95 | 29 405,85 |
| администрация Свердловского района | 931 | - | - | - | 4 386,70 | 4 386,70 | 4 386,70 | 13 160,10 |
| администрация Советского района | 934 | - | - | - | 4 822,17 | 4 822,17 | 4 822,17 | 14 466,51 |
| администрация Центрального района | 937 | - | - | - | 3 345,24 | 3 345,24 | 3 345,24 | 10 035,72 |
| 23 | Мероприятие 4.1 | Содержание мест захоронения | департамент городского хозяйства | 915 | 0503 | 1040083170 | 244 | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 109 800,00 |
| 24 | Мероприятие 4.2 | Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | всего, в том числе: | 915 919 922 925 928 931 934 937 | 0503 | 1040083180 | 244 | 449 658,99 | 449 658,99 | 449 658,99 | 1 348 976,97 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0503 | 1040083180 | 244 | 432 062,95 | 432 062,95 | 432 062,95 | 1 296 188,85 |
| администрации районов в городе | 919 922 925 928 931 934 937 | 0503 | 1040083180 | 244 | 17 596,04 | 17 596,04 | 17 596,04 | 52 788,12 |
| администрация Железнодорожного района | 919 | 0503 | 1040083180 | 244 | 1 350,33 | 1 350,33 | 1 350,33 | 4 050,99 |
| администрация Кировского района | 922 | 0503 | 1040083180 | 244 | 849,24 | 849,24 | 849,24 | 2 547,72 |
| администрация Ленинского района | 925 | 0503 | 1040083180 | 244 | 1 321,04 | 1 321,04 | 1 321,04 | 3 963,12 |
| администрация Октябрьского района | 928 | 0503 | 1040083180 | 244 | 4 952,05 | 4 952,05 | 4 952,05 | 14 856,15 |
| администрация Свердловского района | 931 | 0503 | 1040083180 | 244 | 2 631,37 | 2 631,37 | 2 631,37 | 7 894,11 |
| администрация Советского района | 934 | 0503 | 1040083180 | 244 | 4 323,22 | 4 323,22 | 4 323,22 | 12 969,66 |
| администрация Центрального района | 937 | 0503 | 1040083180 | 244 | 2 168,79 | 2 168,79 | 2 168,79 | 6 506,37 |
| 25 | Мероприятие 4.3 | Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства | департамент городского хозяйства | 915 | 0503 | 1040083190 | 244 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 63 000,00 |
| 26 | Мероприятие 4.4 | Природоохранные мероприятия | всего, в том числе: | 900 915 912 | 0603 | 1040086160 | 244 | 3 860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 11 580,00 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0603 | 1040086160 | 244 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 5 400,00 |
| администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 900 | 0603 | 1040086160 | 244 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 2 280,00 |
| главное управление образования | 912 | 0603 | 1040086160 | 244 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 3 900,00 |
| 27 | Мероприятие 4.5 | Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия | администрации районов в городе | 919 922 925 928 931 934 937 | 0502 | 1040083250 | 244 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 210,00 |
| администрация Железнодорожного района | 919 | 0502 | 1040083250 | 244 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| администрация Кировского района | 922 | 0502 | 1040083250 | 244 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| администрация Ленинского района | 925 | 0502 | 1040083250 | 244 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| администрация Октябрьского района | 928 | 0502 | 1040083250 | 244 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| администрация Свердловского района | 931 | 0502 | 1040083250 | 244 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| администрация Советского района | 934 | 0502 | 1040083250 | 244 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| администрация Центрального района | 937 | 0502 | 1040083250 | 244 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| 28 | Мероприятие 4.6 | Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения | департамент городского хозяйства | - | - | - | - | 2 282,70 | 2 282,70 | 597,90 | 5 163,30 |
| за счет средств краевого бюджета | 915 | 0503 | 10400S5550 | 244 | 1 684,80 | 1 684,80 | 0,00 | 3 369,60 |
| за счет средств бюджета города | 915 | 0503 | 10400S5550 | 244 | 597,90 | 597,90 | 597,90 | 1 793,70 |
| 29 | Мероприятие 4.7 | Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | департамент городского хозяйства | - | - | - | - | 5 022,10 | 5 022,10 | 5 022,10 | 15 066,30 |
| за счет средств бюджета города | 915 | 0503 | 1040083320 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за счет средств краевого бюджета | 915 | 0503 | 1040075180 | 244 | 5 022,10 | 5 022,10 | 5 022,10 | 15 066,30 |
| 30 | Мероприятие 4.8 | Обслуживание системы оповещения и предоставление каналов связи | администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 900 | 0309 | 1040083210 | 244 | 1 616,81 | 1 616,81 | 1 616,81 | 4 850,43 |
| 31 | Мероприятие 4.9 | Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 900 | 0309 | 1040083240 | 244 | 179,95 | 178,34 | 184,00 | 542,29 |
| 32 | Мероприятие 4.10 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ | - | - | - | - | 61,84 | 86,57 | 0,00 | 148,41 |
| за счет средств краевого бюджета | 900 | 0309 | 10400S4120 | 244 | 57,79 | 80,91 | 0,00 | 138,70 |
| за счет средств бюджета города | 900 | 0309 | 10400S4120 | 244 | 4,05 | 5,66 | 0,00 | 9,71 |
| 33 | Мероприятие 4.11 | Организация (строительство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнерного оборудования в зоне индивидуальной жилой застройки | администрации районов в городе | 919 928 931 934 937 |  |  |  | 9 289,17 | 9 289,17 | 9 289,17 | 27 867,51 |
| администрация Железнодорожного района | 919 | 0503 | 1040083220 | 244 | 1 048,54 | 1 048,54 | 1 048,54 | 3 145,62 |
| администрация Октябрьского района | 928 | 0503 | 1040083220 | 244 | 4 839,90 | 4 839,90 | 4 839,90 | 14 519,70 |
| администрация Свердловского района | 931 | 0503 | 1040083220 | 244 | 1 745,33 | 1 745,33 | 1 745,33 | 5 235,99 |
| администрация Советского района | 934 | 0503 | 1040083220 | 244 | 488,95 | 488,95 | 488,95 | 1 466,85 |
| администрация Центрального района | 937 | 0503 | 1040083220 | 244 | 1 166,45 | 1 166,45 | 1 166,45 | 3 499,35 |
| **34** | **Подпрограмма 5** | **"Обеспечение реализации муниципальной программы"** | **всего, в том числе:** |  | **-** | **1050000000** | **-** | **489 207,13** | **484 998,13** | **484 998,13** | **1 459 203,39** |
| департамент городского хозяйства | 915 | - | - | - | 410 221,06 | 406 021,06 | 406 021,06 | 1 222 263,18 |
| администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 900 | - | - | - | 78 986,07 | 78 977,07 | 78 977,07 | 236 940,21 |
| 35 | Мероприятие 5.1 | Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления | департамент городского хозяйства, всего | 915 | 0505 | 1050000210 | - | 105 326,83 | 105 326,83 | 105 326,83 | 315 980,49 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000210 | 121 | 75 055,94 | 75 055,94 | 75 055,94 | 225 167,82 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000210 | 122 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000210 | 129 | 22 666,89 | 22 666,89 | 22 666,89 | 68 000,67 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000210 | 831 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 30,00 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000210 | 852 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000210 | 853 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 576,00 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000210 | 244 | 7 097,00 | 7 097,00 | 7 097,00 | 21 291,00 |
| 36 | Мероприятие 5.2 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | всего, в том числе: | - | - | 1050000610 | - | 335 171,28 | 330 971,30 | 330 971,30 | 997 113,88 |
| департамент городского хозяйства, всего | 915 | 0505 | 1050000610 | - | 256 194,23 | 251 994,23 | 251 994,23 | 760 182,69 |
| администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ, всего | 900 | 0309 | 1050000610 | - | 78 977,05 | 78 977,07 | 78 977,07 | 236 931,19 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000610 | 111 | 167 576,21 | 167 576,21 | 167 576,21 | 502 728,63 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000610 | 112 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 225,00 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000610 | 119 | 50 608,02 | 50 608,02 | 50 608,02 | 151 824,06 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000610 | 244 | 30 005,00 | 25 805,00 | 25 805,00 | 81 615,00 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000610 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000610 | 831 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 10 200,00 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000610 | 851 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000610 | 852 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 900,00 |
| департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050000610 | 853 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 690,00 |
|  |  | администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 900 | 0309 | 1050000610 | 111 | 53 456,19 | 53 456,19 | 53 456,19 | 160 368,57 |
|  |  | администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 900 | 0309 | 1050000610 | 112 | 70,34 | 70,34 | 70,34 | 211,02 |
|  |  | администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 900 | 0309 | 1050000610 | 119 | 16 143,77 | 16 143,77 | 16 143,77 | 48 431,31 |
|  |  | администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 900 | 0309 | 1050000610 | 244 | 9 300,35 | 9 300,37 | 9 300,37 | 27 901,09 |
|  |  | администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 900 | 0309 | 1050000610 | 852 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 |
|  |  | администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 900 | 0309 | 1050000610 | 853 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 7,20 |
| 37 | Мероприятие 5.3 | Выполнение прочих обязательств государства | департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050088210 | - | 48 700,00 | 48 700,00 | 48 700,00 | 146 100,00 |
|  |  | департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050088210 | 831 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 85 500,00 |
|  |  | департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050088210 | 852 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 600,00 |
|  |  | департамент городского хозяйства | 915 | 0505 | 1050088210 | 853 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| 38 | Мероприятие 5.4 | Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб | администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ | 900 | 0309 | 10500S4130 | - | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 9,02 |
| за счет средств краевого бюджета | 900 | 0309 | 10500S4130 | 244 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| за счет средств бюджета города | 900 | 0309 | 10500S4130 | 244 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| **39** | **Подпрограмма 6** | **"Повышение безопасности дорожного движения"** | **всего, в том числе:** |  | **-** | **1060000000** | **-** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **35 000,00** |
| департамент городского хозяйства | 915 | - | - | - | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 40 | Мероприятие 6.1 | Развитие автоматизированной системы управления дорожным движением города | департамент городского хозяйства | 915 | 0409 | 1060086210 | 244 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

Приложение 5а

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного

комплекса города Красноярска"

на 2020 год и плановый период

2021 - 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых планируется осуществить за счет бюджетных инвестиций, за счет субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, на 2020 год (за счет всех источников финансирования)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Объем бюджетных инвестиций на 2020 год | | | |
| всего | в том числе: | | |
| бюджет города | вышестоящие бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Итого | 191 153,14 | 191 153,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Главный распорядитель:  Департамент городского хозяйства администрации города Красноярска | 191 153,14 | 191 153,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Приобретение специализированной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | 191 153,14 | 191 153,14 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5б

к муниципальной программе

"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и дорожного

комплекса города Красноярска"

на 2020 год и плановый период

2021 - 2022 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых планируется осуществить за счет бюджетных инвестиций, за счет субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, на плановый период 2020-2021 годов (за счет всех источников финансирования)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Объем бюджетных инвестиций на 2021 год | | | | Объем бюджетных инвестиций на 2022 год | | | |
| всего | в том числе: | | | всего | в том числе: | | |
| бюджет города | вышестоящие бюджеты | внебюджетные источники | бюджет города | вышестоящие бюджеты | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Итого | 191 153,14 | 191 153,14 | 0,00 | 0,00 | 190 961,94 | 190 961,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Главный распорядитель:  Департамент городского хозяйства администрации города Красноярска | 191 153,14 | 191 153,14 | 0,00 | 0,00 | 190 961,94 | 190 961,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Приобретение специализированной техники на условиях финансовой аренды (лизинга) с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | 191 153,14 | 191 153,14 | 0,00 | 0,00 | 190 961,94 | 190 961,94 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 6 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска" на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов | | |
|  | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ | | | | |
|  | ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | | |
|  | ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ | | | | |
|  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| № п/п | Источники финансирования | Объем финансирования | | | |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего по Программе | 20 384 678,27 | 7 023 471,48 | 7 043 481,60 | 6 317 725,19 |
| 2 | По источникам финансирования: | | | | |
| 3 | 1. Бюджет города | 7 885 612,24 | 2 630 994,48 | 2 614 954,48 | 2 639 663,28 |
| 4 | 2. Краевой бюджет | 1 594 381,70 | 701 208,89 | 721 819,01 | 171 353,80 |
| 5 | 3. Федеральный бюджет | 384 560,00 | 184 560,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 6 | 4. Внебюджетные источники\* | 10 520 124,33 | 3 506 708,11 | 3 506 708,11 | 3 506 708,11 |
| 7 | [Подпрограмма 1, всего](consultantplus://offline/ref=A9C657FE0ECE561881AAF72A7DF29BC7D83C5C50FFB4C08066067E77BE4CCC0186861E5C9C1049403FD6161FgEE8G) | 7 978 188,45 | 2 659 396,15 | 2 659 396,15 | 2 659 396,15 |
| 8 | По источникам финансирования: | | | | |
| 9 | 1. Бюджет города | 454 069,02 | 151 356,34 | 151 356,34 | 151 356,34 |
| 10 | 2. Краевой бюджет | 498 995,10 | 166 331,70 | 166 331,70 | 166 331,70 |
| 11 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 4. Внебюджетные источники\* | 7 025 124,33 | 2 341 708,11 | 2 341 708,11 | 2 341 708,11 |
| 13 | [Подпрограмма 2, всего](consultantplus://offline/ref=A9C657FE0ECE561881AAF72A7DF29BC7D83C5C50FFB4C08066067E77BE4CCC0186861E5C9C1049403FD61113gEEFG) | 3 067 400,00 | 1 035 800,00 | 1 015 800,00 | 1 015 800,00 |
| 14 | По источникам финансирования: | | | | |
| 15 | 1. Бюджет города | 67 400,00 | 35 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 |
| 16 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 4. Внебюджетные источники\* | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 19 | [Подпрограмма 3, всего](consultantplus://offline/ref=A9C657FE0ECE561881AAF72A7DF29BC7D83C5C50FFB4C08066067E77BE4CCC0186861E5C9C1049403FD6111FgEEBG) | 5 762 681,22 | 2 109 426,64 | 2 188 622,64 | 1 464 631,94 |
| 20 | По источникам финансирования: | | | | |
| 21 | 1. Бюджет города | 4 301 318,22 | 1 396 763,14 | 1 439 923,14 | 1 464 631,94 |
| 22 | 2. Краевой бюджет | 1 076 803,00 | 528 103,50 | 548 699,50 | 0,00 |
| 23 | 3. Федеральный бюджет | 384 560,00 | 184 560,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 24 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | [Подпрограмма 4, всего](consultantplus://offline/ref=A9C657FE0ECE561881AAF72A7DF29BC7D83C5C50FFB4C08066067E77BE4CCC0186861E5C9C1049403FD7141FgEE9G) | 2 082 205,21 | 694 641,56 | 694 664,68 | 692 898,97 |
| 26 | По источникам финансирования: | | | | |
| 27 | 1. Бюджет города | 1 568 630,61 | 522 876,87 | 522 876,87 | 522 876,87 |
| 28 | 2. Краевой бюджет | 18 574,60 | 6 764,69 | 6 787,81 | 5 022,10 |
| 29 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 4. Внебюджетные источники\* | 495 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 31 | [Подпрограмма 5, всего](consultantplus://offline/ref=A9C657FE0ECE561881AAF72A7DF29BC7D83C5C50FFB4C08066067E77BE4CCC0186861E5C9C1049403FD61317gEEEG) | 1 459 203,39 | 489 207,13 | 484 998,13 | 484 998,13 |
| 32 | По источникам финансирования: | | | | |
| 33 | 1. Бюджет города | 1 459 194,39 | 489 198,13 | 484 998,13 | 484 998,13 |
| 34 | 2. Краевой бюджет | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | [Подпрограмма 6, всего](consultantplus://offline/ref=A9C657FE0ECE561881AAF72A7DF29BC7D83C5C50FFB4C08066067E77BE4CCC0186861E5C9C1049403FD61317gEEEG) | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | По источникам финансирования: | | | | |
| 39 | 1. Бюджет города | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 2. Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 4. Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| \* С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников при уточнении параметров бюджета на 2020–2022 годы. | | | | | |