## Приложение

## к Порядку взаимодействия

## органов администрации города

## Красноярска при рассмотрении

## инициативных  проектов, а также

## при организации конкурсного

## отбора инициативных проектов,

## реализуемых на территории

## города Красноярска

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта

сквер "Лес’ОК"

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников           финансирования:

| № п/п | Виды источников | Сумма, предусмотренная в заявке, руб. | Исполнение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства граждан |  |  |
| 2 | Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | 500 000,00 | 463 292,25 |
| 3 | Средства бюджета города | 13 000 000,00 | 12 045 598,57 |
| 4 | Всего | 13 500 000,0 0 | 12 508 890,82 (11 042 235,66 + 1 466 655,16) |

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):

Очистка, подготовка территории, запланирована летняя посадка цветов, кустарников

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 23.06.2025 – 11.12.2025.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:

Работы выполнены в полном объеме.

Исполнитель: Свирида Н.В.              Дата «15» декабря 2025 г.