Приложение

к Порядку взаимодействия

органов администрации города

Красноярска при рассмотрении

инициативных проектов, а также

при организации конкурсного

отбора инициативных проектов,

реализуемых на территории

города Красноярска

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта

 «Сквер-Уютный»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды источников | Сумма, предусмотренная в заявке, руб. | Исполнение, руб. |
| 1 | Средства граждан | 393466,96 | 280361,53 |
| 2 | Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | - | - |
| 3 | Средства бюджета города | 10848446,24 | 7729967,79 |
| 4 | Всего | 11241913,20 | 8010329,32 |

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание):

Запланирована весенняя посадка деревьев и цветов.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 17.04.2023 – 12.09.2023.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:

Работы выполнены в полном объеме.

Исполнитель: Свирида Н.В. Дата «28» сентября 2023 г.