Приложение

к Порядку

взаимодействия органов

администрации города

Красноярска при рассмотрении

инициативных проектов, а также

при организации конкурсного

отбора инициативных проектов,

реализуемых на территории

города Красноярска

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

 «Детский спортивный комплекс»

 1. Сведения о поступлении денежных средств из источников

финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Виды источников | Сумма, предусмотренная в заявке, руб. | Исполнение, руб. |
| 1 | Средства граждан | 47 508,80 | 38 833,87 |
| 2 | Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | - | - |
| 3 | Средства бюджета города | 4 703 371,60 | 3 844 553,51 |
| 4 | Всего | 4 750 880,40 | 3 883 387,38 |

 2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей (описание):

Инициативной группой проведены субботники по санитарной уборке территории.

 3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

 Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения

реализации инициативного проекта: с 17.07.2023 по 30.09.2023\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:

 В рамках реализации инициативного проекта благоустроенна территория 700 кв. м, выполнены следующие работы:

- демонтажные работы, включая снос и корчевку деревьев, планировка земельного участка;

- устройство комплексной спортивной площадки размером 21 \* 15 м с мягким резиновым покрытием площадью 315 кв. м;

- устройство ограждения комплексной спортивной площадки высотой 2,2 м из металлической сетки площадью 200 кв. м;

- установку оборудования комплексной спортивной площадки (волейбольные, баскетбольные стойки, ворота для мини-футбола и хоккея);

- устройство площадки для занятия физкультурой с мягким резиновым покрытием размером 8,5 \* 25 м площадью 212,5 кв. м;

- устройство тротуара из брусчатки площадью 92 кв. м;

- установку уличной мебели (диваны, урны), спортивного оборудования- (4 уличных тренажера, теннисного стола) и детской песочницы с крышей.

- устройство газона и посадку кустарников в количестве 7 штук;

- устройство освещения комплексной спортивной площадки с установкой 4-х опор освещения.

Исполнитель: Артюкова Е.М. 13.12.2023