ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

«Благоустройство территории между многоквартирными домами №11а, 13 по ул. Менжинского и территорией образовательного учреждения «Лицей №7»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

| N п/п | Виды источников | Сумма, предусмотренная в заявке, руб. | Исполнение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства граждан | 69 397, 28 | 47 002,98 |
| 2 | Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | - | - |
| 3 | Средства бюджета города | 6 870 330,50 | 4 914 902, 34 |
| 4 | Всего | 6 939 727, 78 | 4 961 905,32 |

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): подготовка земельного участка к началу работ – очистка от мусора.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: начало реализации инициативного проекта 21.05.2024, окончание работ 18.09.2024.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:
в ходе реализации проекта было благоустроено 2553 кв. м территории, обустроены новые тротуары, газоны, высажены кустарники, установлены малые архитектурные формы – урны, лавочки, часы. Установлено освещение территории.

Исполнитель ___________________________ Дата "__" ______________ 20__ г.