Приложение   

к Порядку взаимодействия 

органов администрации города 

Красноярска при рассмотрении 

инициативных проектов, а также

при организации конкурсного 

отбора инициативных проектов, 

реализуемых на территории 

города Красноярска

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта

«Цветущий лог»
1. Сведения о поступлении денежных средств из источников           финансирования:

	№ п/п
	Виды источников
	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.
	Исполнение, 

руб.

	1
	Средства граждан
	195 000,00
	184 188,30

	2
	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц
	-
	-

	3
	Средства бюджета 

города
	3 000 000,00
	2 833 666,10

	4
	Всего
	3 195 000,00
	3 017 854,40


1. Не денежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): 
Силами инициативной группы выполнено:

- обустройство сливных каналов по рельефу;

- высадка зеленых насаждений;
- предоставлен грунт и техника для перемещения грунта;

- произведено благоустройство территории вокруг площадки.

     2.  Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 09.06.2025 – 26.11.2025.

3. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта: работы выполнены в полном объёме, раньше запланированного срока, срок окончания работ по контракту 30.11.2025.
Исполнитель: М.В. Бухова 
Дата «04» декабря 2025г.

