График реализации работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках Федерального закона №185-ФЗ
	№
	Адрес
	Виды  работ по капитальному ремонту
	Окончание работ
	Оплата работ

	1. 
	ул. Воронова,10-б
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
Установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления

Ремонт крыши

Ремонт подвальных помещений

Ремонт, утепление фасада
	01.12.2010
	08.12.2010

	2. 
	ул. 60 лет Октября,141
	Ремонт внутридомовых инженерных систем

Ремонт кровли

Ремонт подвальных помещений

Ремонт, утепление фасадов
	01.12.2010
	15.12.2010

	3. 
	ул. Гусарова,3
	Ремонт внутридомовых инженерных систем.

Установка приборов учета потребления ресурсов и узлов управления.
Ремонт или замена лифтового оборудования.
Ремонт кровли.
	01.12.2010
	15.12.2010

	4. 
	ул. Новая,4
	Ремонт внутридомовых инженерных систем:

- электроснабжение;

- теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение; 

Установка приборов учета:

- тепловой энергии

Ремонт крыши

Ремонт подвальных помещений

Ремонт, утепление фасада
	01.12.2010
	15.12.2010 

	5. 
	ул. Кутузова,14
	Ремонт внутридомовых инженерных систем:

- электроснабжение;

- теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение; 

Установка приборов учета:

- тепловой энергии

Ремонт крыши

Ремонт, утепление фасада
	01.12.2010
	15.12.2010 

	6. 
	ул. Ладо Кецховели,71
	Ремонт внутридомовых инженерных систем:

- электроснабжение;

- теплоснабжение; 

- водоснабжение;

-  водоотведение; 

 Установка приборов учета:

- тепловой энергии
Ремонт или замена лифтового оборудования

Ремонт кровли.
	01.12.2010
	15.12.2010

	7. 
	ул.Свердловская,

13а
	Ремонт внутридомовых инженерных систем:

- электроснабжение;

- теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение; 

Установка приборов учета:

- тепловой энергии;

Ремонт, утепление фасадов.
	01.12.2010
	15.12.2010 

	8. 
	ул. Свердловская,

25
	Ремонт внутридомовых инженерных систем:

- электроснабжение;

- теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение; 

 Установка приборов учета:

- тепловой энергии;

 Ремонт крыши

Ремонт, утепление фасадов
	01.12.2010
	15.12.2010 

	9. 
	ул. Республики,66
	Ремонт внутридомовых инженерных систем:

- электроснабжение;

- теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение; 

 Установка приборов учета:

- тепловой энергии;

-  холодной воды;

 Ремонт крыши

Ремонт, утепление фасадов
	01.12.2010
	15.12.2010

	10. 
	ул. Борисевича,8
	Ремонт внутридомовых инженерных систем:

- электроснабжение;

- теплоснабжение, водоснабжение 

- водоотведение; 

 Установка приборов учета:

- тепловой энергии и холодной воды;

 Ремонт крыши

Ремонт подвальных помещений

Ремонт, утепление фасадов
	01.12.2010
	15.12.2010

	11. 
	ул. Борисевича,22
	Ремонт внутридомовых инженерных систем:

- электроснабжение;

- теплоснабжение, водоснабжение 

- водоотведение; 

 Установка приборов учета:

- тепловой энергии;

- холодной воды;

 Ремонт крыши

Ремонт подвальных помещений

Ремонт, утепление фасадов
	01.12.2010
	15.12.2010 

	12. 
	ул. Конституции СССР,15
	Ремонт внутридомовых инженерных систем:

- электроснабжение;

- теплоснабжение, водоотведение;

- водоснабжение; 

Установка приборов учета:

- тепловой энергии;

-  холодной воды;

Ремонт или замена лифтового оборудования (2 шт)

Ремонт подвальных помещений
	20.12.2010
	20.12.2010 

	13. 
	ул.  Конституции СССР,25
	Ремонт внутридомовых инженерных систем:

- электроснабжение;

- теплоснабжение; 

- водоснабжение,  водоотведение;

 Установка приборов учета:

- тепловой энергии;

-  холодной воды;

Ремонт или замена лифтового оборудования (2 шт)

 Ремонт подвальных помещений
	20.12.2010
	20.12.2010

	14. 
	ул. Воронова,15а
	Ремонт внутридомовых инженерных систем:

- электроснабжение;

- теплоснабжение, водоотведение;

- водоснабжение; 

 Установка приборов учета:

- тепловой энергии;

-  холодной воды;

Ремонт крыши 
	01.12.2010
	15.12.2010

	15. 
	ул. Ферганская,9а
	Ремонт внутридомовых инженерных систем:

- электроснабжение;

- теплоснабжение, 

- водоотведение;

- водоснабжение; 

Установка приборов учета:

- тепловой энергии;

-  холодной воды;

Ремонт крыши
	01.12.2010
	15.12.2010


     Заместитель Главы города – 

     руководитель департамента                                                                                                                       В.М.Ящук
