Приложение   
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ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
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Наименование инициативного проекта

Сквер  «Тотэм»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников           финансирования:

	№ п/п
	Виды источников
	Сумма, предусмотренная в заявке, руб.
	Исполнение, 
руб.

	1
	Средства граждан
	-
	-

	2
	Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц
	315 645, 42 руб.
	110 701,06 руб.

	3
	Средства бюджета 
города
	4 945 111, 58 руб.
	3 579 334,16 руб.

	4
	Всего
	5 260 757, 00 руб.
	3 690 035, 22 руб.



2. Не денежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): Отсутствует__________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.
Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 07.08.2023-05.10.2023 ______________________________________________________________
______________________________________________________________.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта: Благоустроена территория, расположенная между многоквартирными жилыми домами № 88а, 90а по адресу: пр.кт им. газеты «Красноярский рабочий». В результате реализации проекта проведена укладка брусчатого покрытия, установка поребриков, установка бортовых камней, укладка асфальта, посев газона, обустроено парковочное пространство. 


Исполнитель ______________/И.К. Смирнов/    Дата «13» декабря 2023г.


