## Приложение

## к Порядку взаимодействия

## органов администрации города

## Красноярска при рассмотрении

## инициативных  проектов, а также

## при организации конкурсного

## отбора инициативных проектов,

## реализуемых на территории

## города Красноярска

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта

Сквер  «Тотэм»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников           финансирования:

| № п/п | Виды источников | Сумма, предусмотренная в заявке, руб. | Исполнение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства граждан | - | - |
| 2 | Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | 315 645, 42 руб. | 110 701,06 руб. |
| 3 | Средства бюджета города | 4 945 111, 58 руб. | 3 579 334,16 руб. |
| 4 | Всего | 5 260 757, 00 руб. | 3 690 035, 22 руб. |

2. Не денежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): Отсутствует__________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 07.08.2023-05.10.2023 ______________________________________________________________

______________________________________________________________.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта: Благоустроена территория, расположенная между многоквартирными жилыми домами № 88а, 90а по адресу: пр.кт им. газеты «Красноярский рабочий». В результате реализации проекта проведена укладка брусчатого покрытия, установка поребриков, установка бортовых камней, укладка асфальта, посев газона, обустроено парковочное пространство.

Исполнитель ______________/И.К. Смирнов/    Дата «13» декабря 2023г.