ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

«Уютный дворик»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников           финансирования:

| № п/п | Виды источников | Сумма, предусмотренная в заявке, руб. | Исполнение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства граждан | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | 154 430,42 | 86 773,37 |
| 3 | Средства бюджета города | 7 567 090,78 | 4 251 895,08 |
| 4 | Всего | 7 721 521,20 | 4 338 668,45 |

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): посадка зеленых насаждений, частичная покраска фасада первых этажей многоквартирных домов.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта:

22.05.2023 года по итогам электронного аукциона  был заключен муниципальный контракт №17, предметом которого являлось выполнение работ по благоустройству общественного пространства «Уютный дворик» в Центральном районе г. Красноярска. Срок завершения работ – 31.08.2023.

27.11.2023 года администрацией Центрального района в городе Красноярске подписан  акт выполненных работ.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:

- 24.11.2023 года  заключено дополнительное соглашение об изменении  суммы контракта до  5 416 898,14 рублей (в связи с изменением  объема работ и в соответствии с п. 1.2 ч.1 ст. 95 44-ФЗ по предложению Заказчика изменяются предусмотренные контрактом  количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов);

- 27.11.2023 года подрядчиком  представлен акт выполненных работ на сумму 4 338 668,45    рублей;

- 27.11.2023 года администрацией Центрального района в городе Красноярске подписан  акт о приемке выполненных работ и  предъявлено требование об уплате неустойки на сумму 190 901,41 рублей за несвоевременное выполнение работ;

- 08.12.2023 администрацией Центрального района была произведена оплата выполненных работ;

- 13.12.2023 подписано соглашение о расторжении муниципального контракта №17 от 22.05.2023.

В рамках  муниципального контракта и в соответствии с проектом на площади 1144 м2 выполнены следующие работы:

- по устройству пешеходных тропинок (182,4 м2 из брусчатки; 20,55 м2 из асфальта;

- по установке 7 опор освещения (Аксиома К2-180/90* - (осветительный комплекс высотой - 6 м.);

- по посадке зеленых насаждений  (Калина обыкновенная – 1 шт., Пузыреплодник – 19 шт., Сосна горная – 3 шт., Спирея Серая - 8 шт., Виноград девичий – 10 шт., Кизильник блестящий - 230 шт.);

- по установке малых архитектурных форм (Песочница «Ромашка» – 1 шт. Турник трехуровневый – 1 шт., Качели с гибкой подвеской двойные – 1 шт., Карусель новая «Маленькая» – 1 шт., Диван – 4 шт., Урна – 4 шт., Игровой комплекс - 1 шт., Цветник - 2 шт. Качели с элементами габиона -  1 шт.);

- по устройству бесшовного резинового покрытия 180,55 м2

- по монтажу  габионной конструкции ГК-О-25*0.3*0.7

- по монтажу шар-габион d = 1м, Цинк – 2 шт.

- по монтажу габионной конструкции с настилом ГК-Н4,5*0,4*0,4

Руководитель администрации

Центрального района в городе Красноярске                      Е.А. Трофимов

«14» декабря 2023 г.