ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

«Дети и родители»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников           финансирования:

| № п/п | Виды источников | Сумма, предусмотренная в заявке, руб. | Исполнение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средства граждан | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | 86 826,00 | 86 826,00 |
| 3 | Средства бюджета города | 2 714 014,00 | 2 714 014,00 |
| 4 | Всего | 2 800 840,00 | 2 800 840,00 |

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): нет.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта:

20.05.2024 года по итогам электронного аукциона  был заключен муниципальный контракт №13 с ООО «Красивая Сибирь», предметом которого являлось выполнение работ по благоустройству общественного пространства «Дети и родители» по ул. Ленина, 28. Срок завершения работ, установленный контрактом – 31.08.2024.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:

Работы не были сданы подрядчиком в срок. В декабре 2024 года подрядчик выставил в ЕИС акт выполненных работ. В ходе приемки работ комиссией были выявлены многочисленные нарушения. Администрацией Центрального района в городе Красноярске акт выполненных работ не был подписан и 16.12.2024 года  было принято решение об одностороннем расторжении муниципального контракта.

Исполняющий обязанности

руководителя администрации                                            С.Ю. Поташков

«01» декабря 2025 г.