2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства 

Красноярского края

от 29.07.2010 № 422-п   

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы

1. Паспорт программы

	Наименование

программы  
	долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы (далее – программа)                   

	Основание для разработки
программы   
	   статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

   Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

   постановление Правительства Красноярского края от 03.12.2008 № 211-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»

	Государственный заказчик – координатор программы,

государственный заказчик программы 
	   министерство промышленности и энергетики Красноярского края – государственный заказчик – координатор программы;

   министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края – государственный заказчик

	Исполнители мероприятий 
программы   
	   министерство промышленности и энергетики Красноярского края;

   министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;

   министерство транспорта Красноярского края;

   агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края;

   администрации муниципальных образований края;

   бюджетные организации;

   ресурсоснабжающие организации

	Разработчики программы   
	   министерство промышленности и энергетики Красноярского края;

   министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

	Главные распорядители   
бюджетных средств


	   министерство промышленности и энергетики Красноярского края;

   министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;

   агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края;

   агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края

	Цель и задачи программы          
	   цель программы:

   создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского края;

задачи программы:

   создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского края;

   создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе на территории Красноярского края;

   создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде на территории Красноярского края;

   создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры на территории Красноярского края;

   создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе на территории Красноярского края

	Целевые индикаторы 


	   целевые индикаторы:

   динамика энергоемкости валового регионального продукта:

2010 год – 0,069 тонн условного топлива/тыс. рублей;

2011 год – 0,069 тонн условного топлива/тыс. рублей;

2012 год – 0,069 тонн условного топлива/тыс. рублей;

   доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в том числе:

   электрической энергии:

2010 год – 95,8%; 2011 год – 97,0%; 2012 год – 100,0%;

   тепловой энергии:

2010 год – 40,0%; 2011 год – 60,0%; 2012 год – 70,0%;

   воды:

2010 год – 40,0%; 2011 год – 79,0%; 2012 год – 100,0%.

   Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов:

2010 год – 180,9 тонн условного топлива;

2011 год – 154,1 тонн условного топлива;

2012 год – 669,0 тонн условного топлива;

   доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Красноярского края:

2010 год -3,25%; 2011 год -3,31%; 2012 год -3,84%;

   объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы:

2010 год – 100%; 2011 год – 86,3%; 2012 год – 9,8%;

   показатели результативности:

   экономия электрической энергии в натуральном выражении:

2010 год – 3 536,9 млн. кВтч; 
2011 год – 3 536,9 млн. кВтч;

2012 год – 3 536,9 млн. кВтч;

   экономия электрической энергии в стоимостном выражении: 

2010 год – 2 758,7 тыс. руб.;

2011 год – 2758,7 тыс. руб.;

2012 год – 2 758,7 тыс. руб.;

   экономия тепловой энергии в натуральном выражении: 

2010 год – 2 519,0 тыс. Гкал;

2011 год – 2 519,0 тыс. Гкал;

2012 год – 2 519,0 тыс. Гкал;

   экономия тепловой энергии в стоимостном выражении:

2010 год – 1 493 967,2 тыс. руб.;

2011 год – 1 493 967,2 тыс. руб.;

2012 год – 1 493 967,2 тыс. руб.;

   экономия воды в натуральном выражении:

2010 год – 31 565,9 тыс. куб. м.;

2011 год – 31 565,9 тыс. куб. м.;

2012 год – 31 565,9 тыс. куб. м.;

   экономия воды в стоимостном выражении:

2010 год – 400 886,5 тыс. руб.;

2011 год – 400 886,5 тыс. руб.; 

2012 год – 400 886,5 тыс. руб.

	Этапы и сроки реализации
программы               
	2010-2012 годы;

I  этап – 2010 год; II  этап – 2011 год; III  этап – 2012 год

	Объемы и источники      
финансирования  
	   объем финансирования программы – 

11 026 073,2 тыс. рублей, из них по годам:

2010 год – 176 430,0 тыс. рублей;

2011 год – 10 067 221,4 тыс. рублей;

2012 год – 782 421,8  тыс. рублей.

   Источники финансирования:

за счет средств краевого бюджета:

всего 1 538 273,5 тыс. рублей, из них по годам:

2010 год – 0,0 тыс. рублей;

2011 год – 1 098 254,7 тыс. рублей;

2012 год – 440 018,8  тыс. рублей;

   за счет средств местных бюджетов:

всего  532 518,1 тыс. рублей, из них по годам:

2010 год – 0,0 тыс. рублей;

2011 год – 266 365,1 тыс. рублей;

2012 год – 266 153,0 тыс. рублей;

   за счет внебюджетных средств:

всего 8 955 281,7 тыс. рублей,

из них по годам:

2010 год – 176 430,0 тыс. рублей;

2011 год – 8 702 601,7 тыс. рублей;

2012 год – 76 250,0 тыс. рублей

	Ожидаемые конечные      
результаты реализации   
программы в целом и по  
годам реализации
	   создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского края, обеспечивающих снижение в 2020 году к уровню 2007 года энергоемкости валового регионального продукта на 40% (в 2007 году – 0,075 т.у.т./тыс. руб., к 2013 году – 0,069 тонн условного топлива /тыс. руб., к 2020 году – 0,045 тонн условного топлива /тыс. руб.)

	Система реализации контроля за исполнением программы   
	   министерство промышленности и энергетики Красноярского края;

   министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края;

   агентство печати и массовых коммуникаций  Красноярского края;

   агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края;

   служба финансово-экономического контроля Красноярского края


2. Обоснование программы

2.1. Постановка общекраевой проблемы и обоснование необходимости принятия программы

2.1.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Красноярском крае (далее – край) показывает, что за последние 5 лет произошло существенное изменение структуры тепловых и электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии произошел в бытовом секторе и промышленности. 

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40-60 процентов муниципальных бюджетов. 

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50-60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение жилых домов, учреждений социальной сферы, увеличению коммунальных платежей населения. 

В Энергетической стратегии России на период до 2030 года обозначено, что одной из главных проблем является значительный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения, составляющий до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления. Согласно существующим оценкам, удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными:

жилые здания – 18 – 19 процентов;

электроэнергетика, промышленность, транспорт – в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов;

теплоснабжение, оказание услуг, строительство – в каждом случае в диапазоне от 9 до 10 процентов;

производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение государственных учреждений – в каждом случае в диапазоне от 5 до 6 процентов;

сельское хозяйство – 3-4 процента.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической  и экологической эффективности российской экономики» (далее – Указ Президента) в целях обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов установлена величина снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом.

В соответствии с Указом Президента объем экономии топливно-энергетических ресурсов, который возможно достигнуть путем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, планируется на уровне 32 826 тыс. тонн условного топлива (далее – т.у.т.) или 40 процентов от объема потребления топливно-энергетических ресурсов в 2007 году. 

Потенциал энергосбережения в крае (объем экономии топливно-энергетических ресурсов, который возможно достигнуть путем реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности), который необходимо достигнуть к 2020 году, составляет 32 826 тыс. т.у.т. или 60 процентов от объема потребления топливно-энергетических ресурсов в 2007 году. Потенциал является назначенным, так как снижение энергоемкости производства продукции на 40 процентов к 2020 году по отношению к уровню 2007 года регламентировано Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики». 

Процесс энергосбережения в крае можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения в крае.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и возможные последствия

Богатая сырьевая база края делает его одним из лидеров  в Российской Федерации. Среди ее субъектов по суммарной установленной мощности электростанций регион занимает 2 место, а по вырабатываемой электрической энергии – 4. Добывая и производя большие объемы топливно-энергетических ресурсов, край является поставщиком электрической энергии, угля, дизельного топлива, топочного мазута, бензина. 

Производство электрической энергии (объемы которого с 2000 года увеличились на 1995 тыс. т.у.т. в крае осуществляют гидроэлектростанции (далее – ГЭС), теплоэлектростанции (далее – ТЭЦ), городские районные электростанции (далее – ГРЭС). На долю ГЭС в 2009 году пришлось 40 процентов выработки, на долю ТЭЦ и ГРЭС – соответственно 60 процентов.

Выработку тепла (которая сократилась относительно 2000 года на 1010 тыс. т.у.т.) осуществляют ГРЭС, ТЭЦ 1-3 изолированной ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» и отопительные котельные. Топливом для выработки электрической и тепловой энергии служит уголь и природный газ.

По секторам конечного потребления в наибольших объемах потребляются электрическая энергия, нефть, теплоэнергия и уголь, которые в совокупности составляют 75,3 процента. Доля прочих топливно-энергетических ресурсов (газ сжиженный, дизельное топливо, мазут, дрова, бензин, прочие) – 24,7 процента.

Основной потребитель топливно-энергетических ресурсов в Красноярском крае – промышленность (преимущественно обрабатывающие отрасли, представленные энергоемкими топливной, черной и цветной металлургией, химией и нефтехимией). На их долю в 2009 году пришлось до 76 процентов от общего потребления топливно-энергетических ресурсов в крае. Это говорит о том, что и наибольший потенциал энергосбережения скрыт именно в отраслях промышленности.

Энергоемкость выпуска промышленной продукции в крае превышает аналогичный показатель по России и составила в 2009 году 69 кг у.т./тыс. руб. (в России – 31 кг у.т./тыс. руб.). Это объясняется тем, что промышленность края ориентирована на энергоемкие отрасли. Электроснабжение металлургических предприятий преимущественно от ГЭС снижает энергоемкость выпуска продукции и долю электрической энергии в ее себестоимости. Так, в 2009 г. электроемкость составила 12,4 кг у.т./тыс. руб. или 37 кВтч/тыс. руб. (в России – 11 кг у.т./тыс. руб. или 35 кВтч/тыс. руб.), теплоемкость – 7,2 кг у.т./тыс. руб. или 0,05 Гкал/тыс.руб. 

По видам экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «Транспорт и связь», «Строительство», а также на предприятиях и организациях, оказывающих различные виды платных услуг населению, на фоне растущего объема производства продукции и оказания платных услуг населению согласно предоставленным данным статистической отчетности наблюдается повсеместное сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов.

В целом по краю на фоне снижения численности населения наблюдается рост потребления топливно-энергетических ресурсов. Так в 2000 году на душу населения было потреблено 1426 кг у.т. всего, 333 кг у.т. (или 994 кВтч) электрической энергии и 833 кг у.т. (или 5,8 Гкал) тепла. В 2009 году эти показатели составили 1549 кг у.т. всего, электрической энергии – 329 кг у.т. или 982 кВтч, тепла – 776 кг у.т. или 5,4 Гкал соответственно. Сравнить с динамикой в среднем по России можно на примере потребления электрической энергии, которое в 2009 году в расчете на душу населения составило 264 кг у.т. (или 825 кВтч). 

Таким образом, показатели энергопотребления как в целом по краю, так и по отдельным видам экономической деятельности и отраслям промышленности отражают общую тенденцию, сложившуюся на территории Российской Федерации. Анализ сводных топливно-энергетических балансов ряда регионов Российской Федерации выявил закономерности, согласно которым с ростом объемов производства ВРП снижается потребление ТЭР в расчете на выпуск единицы продукции (кг у.т./1000 руб.), при этом потребление ТЭР в целом по краю ежегодно увеличивается, но меньшими темпами, чем прирост производства валового регионального продукта. 

Планируемый к 2020 году рост объемов производства валового регионального продукта, прогнозируемый на уровне 2805,310 млрд. руб., приведет к увеличению потребления топливно-энергетических ресурсов до 158 799 тыс. т.у.т. к 2020 году (без реализации мероприятий по энергосбережению), при этом энергоемкость производства ВРП будет равна 56,6 кг у.т./1000 руб. В результате реализации комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности плановая величина экономии топливно-энергетических ресурсов к 2020 году составляет 36 328 тыс. т.у.т., приводящая к снижению потребления топливно-энергетических ресурсов до 125 973 тыс. т.у.т. к 2020 году. При этом энергоемкость производства единицы ВРП планируется на уровне 44,91 кг у.т./1000 руб. в 2020 году, что на 40 процентов эффективнее относительно энергоемкости 2007 года.
2.1.3. Анализ ситуации в различных муниципальных образованиях края

Ситуация с оснащенностью приборами учета энергоресурсов в различных муниципальных образованиях края выглядит следующим образом:

оснащенность жилищной сферы городских округов края приборами учета составляет: по тепловой энергии – 15,7%, по электроэнергии – 72,3%, по холодной воде – 25,6%, по горячей воде – 18,5%;

оснащенность жилищной сферы муниципальных районов края приборами учета составляет: по тепловой энергии – 3,4%, по электроэнергии – 95,2%, по холодной воде – 10,2%, по горячей воде – 20,4%;

оснащенность бюджетных учреждений городских округов края приборами учета составляет: по тепловой энергии – 52,7%, по электроэнергии – 98,8%, по холодной воде – 70,9%, по горячей воде – 77,8%;

оснащенность бюджетных учреждений муниципальных районов края приборами учета составляет: по тепловой энергии – 15,9%, по электроэнергии – 96,5%, по холодной воде – 29,7%, по горячей воде – 38,6%;

оснащенность источников теплоснабжения городских округов края приборами учета составляет: по тепловой энергии – 62,5%, по электроэнергии – 100%;
оснащенность источников теплоснабжения муниципальных районов края приборами учета составляет: по тепловой энергии – 21,7%, по электроэнергии – 99,9%.

Наибольший процент оснащенности в целом по всем группам потребителей края наблюдается в области учета электроэнергии. Наибольший процент учета электроэнергии в жилищном фонде выявлен в городских округах Минусинск, Кедровый, Боготол, ЗАТО п. Солнечный. Менее 50 процентов оснащенности наблюдается в городских округах Шарыпово, Норильск, Канск, Дивногорск, Эвенкийском районе и др. Минимальная оснащенность приборами учета электроэнергии в бюджетных учреждениях, равная 1,61%, зафиксирована в Бирилюсском районе. В остальных городских округах и муниципальных районах оснащенность превышает 85%.

Наибольших затрат требует установка узлов учета тепловой энергии как у потребителей, так и на источниках энергоснабжения. Полная оснащенность источников энергоснабжения наблюдается в городских округах Дивногорск, ЗАТО г. Зеленогорск, п. Кедровый, 
ЗАТО п. Солнечный, г. Сосновоборск. Учет тепловой энергии в жилищном фонде муниципальных образований края не превышает 30%, исключением является ЗАТО п. Солнечный, где организован 100 процентный учет. Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета тепловой энергии в городах Красноярского края  в большинстве случаев превышает 50 процентов, за исключением г. Боготол, г. Бородино, ЗАТО г. Зеленогорск, г. Канск, г. Сосновоборск и др. Максимальная оснащенность отмечена в г. Норильске (83,6%). Оснащение бюджетных учреждений по муниципальным районам организовано хуже, чем в городских округах. Максимальная оснащенность, равная 51,8%, зафиксирована в Ермаковском и Балахтинском районах.

Оснащенность приборами учета систем уличного освещения в среднем по Красноярскому краю – 65%, что составляет не менее 30% общей оплаты за электроэнергию, потребляемую в муниципальных образованиях. Полной оснащенностью приборами учета систем уличного освещения отличаются города Кедровый, Зеленогорск, Норильск, Сосновоборск, Минусинск, Лесосибирск, Енисейск, Дивногорск и Ачинск, а также Ужурский, Новоселовский, Краснотуранский, Кежемский районы.

Обязательные энергетические обследования объектов бюджетной сферы проведены только на 57 объектах (г. Шарыпово и Боготольский район) из 6215 объектов (органы государственной власти, органы местного самоуправления, бюджетные учреждения).

Доля общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в среднем по муниципальным образованиям края составляет 1,4%, электротранспорта – 3,9%, в то время как 94,7% работает на бензине и дизельном топливе. В районах края транспорта, работающего  на газе и электричестве нет. Электротранспорт существует в городах Красноярск и Ачинск, транспорт на газомоторном топливе – в Красноярске, Ачинске и Железногорске. 

Реализация настоящей Программы приведет к созданию реальных стимулов для экономии энергоресурсов, повысит качество предоставляемых коммунальных услуг, сократит расходы бюджета, улучшит экологическую ситуацию в регионе.

2.1.4. Анализ причин возникновения проблем в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на территории края, включая правовое обоснование, 
перечень и характеристику решаемых задач

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

низкая доля энергоэффективного муниципального транспорта, уличного освещения. Причинами возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине, физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции;

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в бюджетных учреждениях, на предприятиях;

отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В целях решения вышеуказанных проблем на территории Российской Федерации статьей 7 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

На основании указанного требования, а также учитывая положения постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы.

Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского края  предусмотрено решение следующих задач:

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе. Решение задачи направлено на комплексное стимулирование и пропаганду энергосберегающего образа жизни среди граждан, организаций, муниципальных образований края;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде. Решение задачи направлено на создание условий и стимулов для повышения в целом энергетической эффективности объектов жилищного фонда;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры. Решение задачи направлено на анализ проблем коммунальной инфраструктуры, организацию учета производимых и передаваемых коммунальных ресурсов, повышение экономии;

создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе. Решением задачи планируется обеспечить постепенный переход муниципального транспорта на более экономичные и экологичные виды топлива.

2.1.5. Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы

Ожидаемый социальный эффект от реализации программы выразится в следующем:

изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения в средствах массовой информации; 

стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на территории края путем выделения субсидий на предоставление грантов органам власти местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;

повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, путем проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям.

Ожидаемый экономический эффект в результате реализации программы выразится в следующем:

к концу 2012 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее чем на 9 процентов. Экономия составит не менее 78 276 тыс. кВтч электроэнергии, 315 тыс. Гкал тепловой энергии и 1930 тыс. куб. м воды.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы и показатели

2.2.1. Целью программы является создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.

Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского края.

Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.

Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.

Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Задача 5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
2.2.3. Обоснованием выбора программных мероприятий, направленных на решение вышеуказанных задач являются требования Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

2.2.4. Государственным заказчиком – координатором программы является министерство промышленности и энергетики края.

К компетенции министерства промышленности и энергетики края в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2010 № 270-п «Об утверждении Положения о министерстве промышленности и энергетики Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства промышленности и энергетики Красноярского края» относятся:

нормативное правовое регулирование и разработка проектов законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства края в области энергосбережения;

формирование и введение в действие финансово-экономических механизмов энергосбережения. 

Кроме того, в целях осуществления функций государственного заказчика – координатора программы, министерство промышленности и энергетики края осуществляет:

организационно-техническое сопровождение работы комиссии по реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае на 2010–2012 годы» (далее – Комиссия по реализации программы);

мониторинг реализации программных мероприятий;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

подготовка отчетов о реализации программы;

ежегодная оценка эффективности реализации программы в соответствии с Порядком проведения и оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ.

К компетенции министерства жилищно-коммунального хозяйства края, в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 21.08.2008 № 49-п «Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края» относится:

обеспечение создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере жизнеобеспечения населения;

обеспечение реализации энергосберегающей государственной политики в области жилищных отношений.

Кроме того, министерство жилищно-коммунального хозяйства края в целях осуществления функций государственного заказчика программы выполняет следующее:

мониторинг реализации программных мероприятий, находящихся в компетенции министерства жилищно-коммунального хозяйства края;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы, находящихся в компетенции министерства жилищно-коммунального хозяйства края;

подготовка отчетов о реализации программы, находящихся в компетенции министерства жилищно-коммунального хозяйства края;

ежегодная оценка эффективности реализации программы в соответствии с Порядком проведения и оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, находящихся в компетенции министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

2.2.5. Срок реализации программы – 2010-2012 годы.

Этапы реализации программы:

I  этап – 2010 год; II  этап – 2011 год; III  этап – 2012 год.

2.2.6. В результате реализации Программы планируется достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (целевые индикаторы и показатели результативности). 

2.2.6.1. Целевыми индикаторами программы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые характеризуют следующие значения:

	№

п/п
	Наименование целевого показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – целевого индикатора
	Единица измерения
	2007 год
	2010

год
	2011

год
	2012 год
	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Динамика энергоемкости валового регионального продукта 
	т.у.т./
тыс. руб.
	0,075
	0,069
	0,069
	0,069
	0,045

	2.
	Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории края,

в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	электрической энергии
	%
	95,8
	95,8
	97,0
	100,0
	100,0

	
	тепловой энергии
	%
	40,0
	40,0
	60,0
	70,0
	100,0

	
	воды
	%
	40,0
	40,0
	79,0
	100,0
	100,0

	3.
	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
	т.у.т
	0,0
	180,9
	154,1
	669,0
	669,6

	4.
	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта края
	%
	3,25
	3,25
	3,31
	3,84
	3,84

	5.
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010- 2012 годы
	%
	0,0
	100
	86,32
	9,75
	0,0


2.2.6.2. Показателями результативности программы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые характеризуют следующие значения:

	№

п/п
	Наименование
целевого показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – показателя результативности
	Единица измерения
	2007

год
	2010
год
	2011
год
	2012
год
	2020

год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории края

	1. 1
	Экономия электрической энергии в натуральном выражении
	млн. кВтч
	0,0
	3 536,90
	3 536,9
	3 536,9
	16629,3

	2. 2 
	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
	тыс. руб.
	0,0
	2 758,7
	2 758,7
	2 758,7
	12970,8

	3. 
	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
	тыс. Гкал
	0,0
	2 519,0
	2 519,0
	2 519,0
	11843,6

	4. 4
	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
	тыс. руб.
	0,0
	1 493 967,2
	1 493 967,2
	1 493 967,2
	7024202,3

	5. 5
	Экономия воды в натуральном выражении
	тыс. куб. м
	0,0
	31 565,9
	31 565,9
	31 565,9
	195164

	6. 6
	Экономия воды в стоимостном выражении
	тыс. руб.
	0,0
	400 886,5
	400 886,5
	400 886,5
	2478582,8

	Задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

	7. 
	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории края
	%
	99,2
	99,6
	100
	100
	100

	8. 
	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории края
	%
	40
	40
	70
	70
	100

	9. 
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории края
	%
	20
	63
	100
	100
	100

	10. 
	Доля расходов краевого бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий)
	%
	3,23
	4,665
	4,88
	5,301
	8,783

	11. 
	Доля расходов краевого бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий)
	%
	2,27
	4,22
	5,63
	5,92
	4,17

	12. 
	Динамика расходов краевого бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических условий)
	млн. руб.
	0
	419
	259,6
	507,9
	841,5

	13. 
	Динамика расходов краевого бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий
	млн. руб.
	0
	1 732,8
	1 992,5
	2 500,4
	6703,8

	14. 
	Доля расходов краевого бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	%
	0,0126
	0,0741
	0,0657
	0,0566
	0

	15. 
	Динамика расходов краевого бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	млн. руб.
	36,9
	0
	0
	0
	0

	16. 
	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет краевого бюджета в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	%
	0
	0
	100
	100
	100

	17. 
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками
	шт.
	0
	0
	70
	140
	0

	18. 
	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)
	%
	0
	0
	9,6
	19,3
	100

	19. 
	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд 
(в стоимостном выражении)
	%
	0
	0
	100
	100
	100

	20. 
	Удельные расходы краевого бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)
	тыс. руб./чел
	10,32
	12,41
	12,04
	11,68
	0

	Задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

	21. 
	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории края
	%
	95,92
	99
	99
	100
	100

	22. 
	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории края
	%
	10,93
	19,68
	19,68
	23,84
	30

	23. 
	Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на  территории края
	%
	82,66
	76,16
	76,16
	76,16
	100

	24. 
	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории края (за исключением многоквартирных домов)
	%
	0,05
	0,06
	0,07
	0,08
	0,16

	25. 
	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории края
	%
	10
	30
	30
	70
	100

	26. 
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории края
	%
	0,01
	30
	50
	100
	100

	27. 
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории края
	%
	5
	15
	15
	23,84
	100

	28. 
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории края
	%
	4
	15
	35
	76,16
	100

	29. 
	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
	шт.
	0
	55
	55
	65
	135

	30. 
	Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов
	%
	0
	0,02
	0,02
	0,02
	0,04

	Задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

	31. 
	Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	32. 
	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	33. 
	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	34. 
	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	Задача 5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

	35. 
	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется органами государственной власти Красноярского края 
	шт.
	0
	0
	214
	214
	214

	36. 
	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется органами государственной власти края, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
	шт.
	0
	0
	214
	214
	214


Учитывая, что в период реализации Программы будут создаваться экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Красноярского края, обеспечивающие фактическую экономию за рамками программного периода, целевые показатели, характеризующие динамику экономии всех видов ресурсов (электроэнергии, воды, тепловой энергии), зафиксированы на уровне, достигнутом в 2009 году. Соответственно, согласно требованиям приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от  07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» расчет значений целевых показателей по Задаче 1 рассчитан в сопоставимых условиях за каждый год реализации программы к уровню 2007 года и в соответствующих тарифах, действовавших в 2007 году, по факту достигнутой в 2009 году экономии всех видов ресурсов. 

2.3. Механизм реализации программы 

2.3.1. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий программы выделяются на:

1) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения;

2) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой приборов учета энергоресурсов;
3) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах;

4) предоставление субсидий краевому государственному автономному образовательному учреждению «Краевой центр подготовки работников ЖКХ» на выполнение государственного задания по подготовке специалистов бюджетных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

5) увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Центр транспортной логистики» (далее – Государственное предприятие) и включение в план финансово-хозяйственной деятельности Государственного предприятия на очередной финансовый год мероприятий по установке приборов учета на объектах краевой и муниципальной собственности.
6) проведение энергетических обследований органов государственной власти края, наделенных правами юридических лиц, и краевых государственных учреждений; 

7) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

2.3.2. Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, являются:

1) министерство промышленности и энергетики края в части финансовых средств, направляемых на следующие мероприятия программы:

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения;

проведение энергетических обследований органов государственной власти края, наделенных правами юридических лиц, и краевых государственных учреждений;

2) министерство жилищно-коммунального хозяйства края в части финансовых средств, направляемых на следующие мероприятия программы:

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой приборов учета энергоресурсов;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах;

предоставление субсидий краевому государственному автономному образовательному учреждению «Краевой центр подготовки работников ЖКХ» на выполнение государственного задания по подготовке специалистов бюджетных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края в части финансовых средств, направляемых на  увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Центр транспортной логистики»;

4) агентство печати и массовых коммуникаций края в части финансовых средств, направляемых на информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.3.3. В целях подготовки предложений по реализации программы Правительством края создается комиссия по реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы» (далее – Комиссия по реализации программы).

2.3.4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения осуществляется в порядке согласно приложению № 1 к подразделу 2.3 программы «Механизм реализации программы».

2.3.5. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой приборов учета энергоресурсов, осуществляется на выплату компенсации гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах и получающим субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов в соответствии с Законом Красноярского края 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», при условии, что среднедушевой доход семьи, получающей субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, составляет 1,5 величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по соответствующей группе территорий края, Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края», Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края», а также с которыми заключены договоры, регулирующие условия установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, между ресурсоснабжающими организациями и лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, с учетом рассрочки.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой приборов учета энергоресурсов, осуществляется в порядке согласно приложению № 2 к подразделу 2.3 программы «Механизм реализации программы».

2.3.6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах, осуществляется в порядке согласно приложению № 3 к подразделу 2.3 программы «Механизм реализации программы».

2.3.7. Предоставление субсидий краевому государственному автономному образовательному учреждению «Краевой центр подготовки работников ЖКХ» (далее – Учреждение) на выполнение государственного задания по подготовке специалистов бюджетных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью на основании договора на оказание государственных услуг, заключенного между Учреждением и министерством жилищно-коммунального хозяйства края.

Формирование государственного задания для Учреждения на оказание им государственных услуг по подготовке специалистов бюджетных учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также определение объема субсидий на выполнение государственного задания осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства края в соответствии Положением об условиях и порядке формирования государственного задания учредителя для краевых государственных автономных учреждений на оказание ими государственных услуг (выполнение работ), порядке определения объема и предоставления субсидий на выполнение государственного задания, утвержденным постановлением Совета администрации Красноярского края от 25.01.2008 № 19-п.

Перечень бюджетных учреждений, подготовку специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности которых выполняет Учреждение, утверждается приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

Учреждение ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 1 февраля текущего финансового года представляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства края отчет об исполнении государственного задания за отчетный квартал текущего финансового года и (или) отчетный финансовый год по форме, устанавливаемой министерство жилищно-коммунального хозяйства края.

2.3.8. Перечисление средств на увеличение уставного фонда Государственного предприятия осуществляется агентством по управлению государственным имуществом края в объеме средств, предусмотренных на указанные цели законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год. 

Министерство промышленности и энергетики края в срок до 10 сентября 2010 года готовит предложения в Комиссию по реализации программы об объектах краевой и муниципальной собственности и типах приборов учета, оснащению которыми подлежат данные объекты в соответствии с потребностью в установке приборов учета, приведенной в приложении № 4 к подразделу 2.3 программы «Механизм реализации программы». Потребность в установке приборов учета объектов может уточняться по результатам натурных обследований  данных объектов. Ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года не, подлежат оснащению приборами учета в рамках Программы и не включены в  потребность в установке приборов учета, приведенную в приложении № 2 к настоящей Программе.

Перечень объектов краевой и муниципальной собственности, подлежащих оснащению приборами учета, утверждается совместным приказом министерства промышленности и энергетики края и соответствующими министерствами Красноярского края, осуществляющими нормативное правовое регулирование и разработку проектов законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства края в областях (сферах) государственного управления.

Приобретенные и установленные в рамках реализации мероприятия приборы учета на объектах краевой и муниципальной собственности в установленном порядке оформляются в краевую собственность.

Государственное предприятие срок до 15 января года, следующего за отчетным, представляет информацию о ходе реализации мероприятия программы, целевом и эффективном использовании средств краевого бюджета в агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края.

2.3.9. Проведение энергетических обследований органов государственной власти края, наделенных правами юридических лиц, и краевых государственных учреждений осуществляется исполнителем, отобранным по результатам централизованного отбора в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Функции государственного заказчика при размещении заказа на проведение энергетических обследований органов государственной власти края, наделенных правами юридических лиц, краевых государственных учреждений осуществляет министерство промышленности и энергетики края.

Министерство промышленности и энергетики края в срок до 1 февраля 2011 года определяет перечень органов государственной власти края, наделенных правами юридических лиц, и краевых государственных учреждений, в отношении которых в текущем году будут проводиться энергетические обследования.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств краевого бюджета, направляемых на проведение энергетических обследований, осуществляется министерством промышленности и энергетики края в рамках заключенных государственных контрактов.

2.3.10. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется исполнителем, отобранным в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Функции государственного заказчика при размещении заказа на оказание услуг по информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляет агентство печати и массовых коммуникаций края.

Агентство печати и массовых коммуникаций края в срок до 1 октября текущего года на основании предложений Комиссии по реализации программы формирует перечень информационным продуктов, изготовление  и размещение  которых будет осуществляться в очередном году.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств  краевого бюджета, направляемых на информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляется агентством печати и массовых коммуникаций края в рамках заключенных государственных контрактов.

2.3.11. Мероприятия программы, финансирование которых не осуществляется за счет средств краевого бюджета, реализуются исполнителями согласно сводному перечню мероприятий программы согласно приложению № 2 к программе.

2.4. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Организация управления программой осуществляется министерством промышленности и энергетики края.

2.4.2. Текущий контроль за ходом выполнения программы осуществляют:

министерство промышленности и энергетики края по мероприятиям 1.1 и 2.2 приложения № 1 к программе;

министерство жилищно-коммунального хозяйства края по мероприятиям 2.3 ,3.1 и 3.2 приложения № 1 к программе;

агентство печати и массовых коммуникаций края по мероприятию 1.2 приложения № 1 к программе;

агентство по управлению государственным имуществом края по мероприятию 2.1 приложения № 1 программе.

2.4.3. Контроль за выполнением Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения снижения бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, электрической энергии, угля от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента возлагается на соответствующие министерства края, реализующие государственную политику в соответствующих сферах государственного управления.

2.4.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию программы, осуществляет служба финансово – экономического контроля края.

2.4.5.  Министерство промышленности и энергетики края на основании данных, предоставленных министерством жилищно-коммунального хозяйства края, агентством по управлению государственным имуществом края, агентством печати и массовых коммуникаций края, направляет информацию о ходе реализации программы и отчет об исполнении программы в министерство экономики и регионального развития края по форме согласно приложениям № 3 и № 4 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства края от 03.12.2008 № 211-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», в следующие сроки:

ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

по итогам года до 25 января очередного финансового года. 

2.4.6. Мониторинг целевых индикаторов программы выполняется министерством промышленности и энергетики края.

Мониторинг показателей результативности программы выполняется органами исполнительной власти края по задачам программы:

задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории края министерством промышленности и энергетики края;

задача 2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе министерством промышленности и энергетики края;

задача 3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде министерством жилищно-коммунального хозяйства края;
задача 4. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры министерством промышленности и энергетики края;

задача 5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе министерством транспорта края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации программных мероприятий

По итогам реализации программы за 2010-2012 годы планируется достигнуть следующих эффектов. 

Планируемое изменение уровня энергетической эффективности организаций бюджетной сферы будет выражено в следующем:

На всех объектах краевой государственной и муниципальной собственности, подлежащих обязательному оснащению приборами учета энергоресурсов, газа и воды, будет обеспечена оснащенность соответствующего учета. В рамках реализации программы будут установлены:

приборы учета электрической энергии – 1 558 штук;

приборы учета тепловой энергии – 847 штук;

приборы учета воды – 2 998 штук.

К концу 2012 года будет завершено проведение обязательных энергетических обследований органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций с участием государства или муниципального образования и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. В результате энергетические паспорта будут разработаны по 7684 соответствующим организациям, в том числе по 702 бюджетным организациям краевой собственности. Наличие энергетических паспортов позволит осуществить планирование и реализацию начиная с 2011 года конкретных энергосберегающих мероприятий для каждой организации.

С 2011 года по результатам проведенных энергетических обследований последовательно начнется проведение организациями бюджетной сферы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности как самостоятельно,так и посредством заключения энергосервисных контрактов. К концу 2012 года все бюджетные организации должны приступить к реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

К концу 2012 года во всех бюджетных учреждениях, для которых расходы на покупку энергетических ресурсов составляют более чем десять миллионов рублей в год, будет назначено из числа работников бюджетного учреждения лицо, ответственное за проведение таких мероприятий.

Планируемое изменение уровня энергетической эффективности в жилищном фонде будет выражено в следующем:
К концу 2012 года будет завершена работа по оснащению приборами учета жилого фонда. Всего планируется установить 79 370 общедомовых приборов учета (в том числе тепловой энергии – 20316 шт., электроэнергии – 20136 шт., холодной воды – 19431 шт., горячей воды – 19487 шт.) и 292169 индивидуальных приборов учета (в том числе электроэнергии – 45842 шт., холодной воды – 179738 шт., горячей воды – 66589 шт.).

Ожидаемые социальный эффект от реализации программы выразится в следующем:

К концу 2011 года в крае будет создана краевая информационная система в области энергосбережения и повышения и энергетической эффективности. 

На протяжении периода действия программы будет проводиться пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации, что приведет к изменению менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов.

Стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на территории края будет осуществляться путем выделения субсидий на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения.

Повышение качества товаров (услуг), предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие технологии, произойдет за счет проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним требованиям, а также за счет соблюдения требованиями энергетической эффективности, предъявляемых к товарам, работам, услугам, закупаемым для государственных нужд.

Экономический эффект от реализации программных мероприятий будет выражен в следующем:

За период реализации программы объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года снизится не менее, чем на 9 процентов. Экономия составит не менее 78276 тыс. кВтч электроэнергии, 315 тыс. Гкал тепловой энергии и 1930 тыс. куб.м воды.

В целом по всем отраслям экономики края в результате реализации комплекса мероприятий планируется снизить энергоемкость валового регионального продукта с 74,8 кг у.т./тыс. руб. в 2007 году до 69 кг у.т./тыс. руб. в 2012 году.

Изменение состояния окружающей среды будет выражено в следующем:

Сокращение объемов выбросов вредных веществ в окружающую среду объектами энергетики и промышленности за счет снижения потребления топливно-энергетических ресурсов после реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, разработанных по результатам обязательных энергетических обследований.

Перевод части транспортных средств, работающих на бензине и дизельном топливе, на газ также снизит содержание вредных веществ в атмосфере городов края. 

Программой предусмотрены мероприятия по утилизации ламп накаливания, что позволит избежать негативного экологического эффекта от их бесконтрольного массового уничтожения.

Ввод в эксплуатацию Богучанской ГЭС увеличит долю электроэнергии, производимой с помощью возобновляемых источников энергии. 

В результате реализации программы на территории края планируется  создать предпосылки улучшения качества обеспечения населения энергоресурсами и транспортными услугами, что будет способствовать повышению качества жизни населения.

2.6. Система программных мероприятий

2.6.1. Система программных мероприятий разработана на основании требований пункта 6 статьи 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

2.6.2. Система мероприятий программы, финансируемых за счет средств краевого бюджета, приведена в приложении № 1 к настоящей программе.

2.6.3. Система мероприятий программы, реализуемых органами исполнительной власти Красноярского края, администрациями муниципальных образований, бюджетными организациями, ресурсоснабжающими организациями, приведена в приложении № 2 к настоящей программе.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников

финансирования

Мероприятия программы, приведенные в приложении № 1 к настоящей программе, предусматривают их реализацию за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом края на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований.

Для достижения целевых индикаторов и показателей результативности программы планируется финансирование по внебюджетным источникам – средства бюджетов муниципальных образований края, средства организаций и средства граждан.

Ресурсное обеспечение программы по всем видам источников финансирования приведено в приложении № 2 к настоящей программе. 

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 11026073,2 тыс. рулей., в том числе: 2010 год – 176430 тыс. рублей, 2011 год – 10067221,4 тыс. рублей, 2012 год – 782421,8 тыс. рублей.

Объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета составляет 1538273,5 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 0 тыс. рублей, 2011 год – 1098254,7 тыс. рублей, 2012 год – 440018,8 тыс. рублей.

Объем средств финансирования программы за счет средств местных бюджетов составляет 532518,1тыс. рублей., в том числе: 2010 год – 0 тыс. рублей, 2011 год – 266365,1 тыс. рублей, 2012 год – 266153,0 тыс. рублей.

Объем средств финансирования программы за счет внебюджетных средств составляет 8 955 281,7 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 176 430,0 тыс. рублей; 2011 год – 8 702 601,7 тыс. рублей; 2012 год – 76 250,0 тыс. рублей; из них:

объем средств финансирования программы за счет средств граждан составляет 8451321,7 тыс. рулей, в том числе: 2010 год – 0 тыс. рублей, 2011 год – 8451321,7 тыс. рублей, 2012 год – 0 тыс. рублей;

объем средств финансирования программы за счет средств организаций составляет 503960,0 тыс. рулей, в том числе: 2010 год – 176430,0 
тыс. рублей, 2011 год – 251280,0 тыс. рублей, 2012 год – 76250,0 тыс. рублей.

Материальные и трудовые затраты на реализацию программных мероприятий не требуются.
Приложение № 1

к подразделу 2.3 программы

«Механизм реализации программы»

Порядок

проведения конкурса по отбору муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на стимулирование органов местного самоуправления по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселений и городских округов края

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения конкурса по отбору муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на стимулирование органов местного самоуправления по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселений и городских округов края (далее – Порядок) устанавливает механизм проведения конкурса по отбору муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработанных в рамках реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Программа), и порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края в целях финансирования мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселений и городских округов, а также механизм и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края, включая объемы софинансирования (далее – субсидии).

1.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края осуществляется на основании результатов конкурса по отбору Программ (далее – Конкурсный отбор).

1.3. Организатором проведения Конкурсного отбора и главным распорядителем средств субсидии является министерство промышленности и энергетики края.

1.4. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для участия в Конкурсном отборе, несут муниципальные образования края, претендующие на получение субсидий.

2. Участники Конкурсного отбора

и порядок подачи документов

2.1. Министерство промышленности и энергетики края принимает решение о проведении Конкурсного отбора и размещает его не позднее 30 дней до дня окончания срока представления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, на едином краевом портале «Красноярский край» с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.krskstate.ru, а также в письменной форме доводит его до сведения органов местного самоуправления края.

Решение о проведении Конкурсного отбора включает в себя сроки и место представления муниципальными образованиями края документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, а также объемы финансовых средств субсидии.

2.2. Для участия в Конкурсном отборе муниципальные образования края в сроки, указанные в решении о проведении Конкурсного отбора, представляют в министерство промышленности и энергетики края следующие документы:

а) заявление на участие в Конкурсном отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

б) копии Программы и муниципального правового акта об ее утверждении, заверенные главой муниципального образования;

в) муниципальные правовые акты, устанавливающие порядки реализации программных мероприятий;

г) пояснительную записку к Программе, в которой раскрываются цели и задачи, решаемые Программой, фактическое исполнение финансовых расходов по Программе, а также исполнение заявленных целевых показателей Программы;

д) документ, определяющий уполномоченное лицо, действующее от имени муниципального образования края;

е) выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую финансирование муниципальным образованием края расходов по мероприятиям Программы;

ж) календарный план реализации программных мероприятий на весь период действия Программы;

з) справку о фактическом исполнении местного бюджета муниципального образования края за предшествующий финансовый год и планируемых расходах на текущий и последующие годы реализации программы по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (с учетом субсидий краевого бюджета);

и) информацию о достигнутых и планируемых к достижению приоритетных целевых показателях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.3. Документы, представленные муниципальными образованиями края для участия в Конкурсном отборе, регистрируются министерством промышленности и энергетики края в специальном журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи, даты и времени получения документов.

Документы, представленные муниципальными образованиями края для участия в Конкурсном отборе, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются и возвращаются по указанному на конверте адресу.

2.4. Министерство промышленности и энергетики Красноярского края в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов, представленных муниципальными образованиями края для участия в Конкурсном отборе, рассматривает их и выносит решение о допуске Программ к участию в Конкурсном отборе или об отказе в допуске к участию в Конкурсном отборе.

Решение об отказе в допуске Программы к участию в Конкурсном отборе допускается в случае непредставления муниципальным образованием края в полном объеме документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, либо наличия в документах недостоверных или неполных сведений.

Письменное уведомление о решении о допуске Программ к участию в Конкурсном отборе или об отказе в допуске Программы к участию в Конкурсном отборе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия решения направляется министерством промышленности и энергетики Красноярского края в адрес муниципальных образований почтовым сообщением и посредством факсимильной связи.

2.5. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, вместе с реестром муниципальных образований края и пояснительной запиской в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения о допуске Программ к участию в Конкурсном отборе передаются министерством промышленности и энергетики края на рассмотрение в Комиссию по реализации программы.

Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:

о соответствии представленных муниципальными образованиями края документов требованиям настоящего Порядка;

потребность муниципального образования края в субсидии на текущий год.

3. Определение победителей Конкурсного отбора

3.1. Комиссия по реализации программы рассматривает поступившие на ее рассмотрение документы, представленные муниципальными образованиями края для участия в Конкурсном отборе в течение 5 рабочих дней.

При рассмотрении Программ Комиссия по реализации программы в своей работе руководствуется следующими приоритетными целевыми показателями и приоритетными мероприятиями, указанными в данном пункте настоящего Порядка.

Приоритетными целевыми показателями, наилучшие числовые значения которых достигнуты или планируются к достижению в рамках реализации Программ являются:

1) общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования; 

доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования;

2) целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов:

экономия электрической энергии в натуральном выражении;

экономия тепловой энергии в натуральном выражении;

экономия воды в натуральном выражении;

3) целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе:

изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

изменение отношения удельного расхода воды бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;

динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий);

доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование;

доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты);

4) целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:

доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории края, муниципального образования;

5) целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры:

динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;

динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;
6) целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:

динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется органами власти муниципального образования;

динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется органами власти муниципального образования, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

Приоритетными мероприятиями являются следующие мероприятия Программы:

информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере;

разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий;

проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах, на уличном освещении;

автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование);

разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования;

использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения;

предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

предоставление поддержки организациям, реализующим проекты, направленные на реализацию мероприятий по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета ТЭР;

стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя.

организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).

3.2. Победители Конкурсного отбора определяются министерством промышленности и энергетики края по предложению Комиссии по реализации программы в течение 20 рабочих дней с даты принятия решения о допуске Программ к участию в Конкурсном отборе. По итогам Конкурсного отбора определяется 10 муниципальных образований – победителей Конкурсного отбора.

Оценка Программ Комиссией по реализации программы осуществляется с применением критериев оценки Программ, установленных приложением № 3 к настоящему Порядку (далее – критерии).

По каждому критерию Программе Комиссией по реализации программы выставляются баллы, суммарное количество которых заносится в сравнительную таблицу сопоставления Программ.

Победителями Конкурсного отбора признаются муниципальные образования края, Программы которых наберут максимальные итоговые баллы.

При равенстве баллов приоритет отдается той Программе, которая поступила ранее, чем остальные Программы.

Перечень муниципальных районов и городских округов края – победителей Конкурсного отбора, являющихся получателями средств субсидий, с указанием объемов финансирования утверждается Правительством Красноярского края.

3.3. Решение Комиссии по реализации программы о предложениях по определению победителей Конкурсного отбора оформляется протоколом, содержащем предложения Правительству Красноярского края о победителях Конкурсного отбора с указанием объема субсидий для каждого победителя Конкурсного отбора (далее – протокол).

Министерство промышленности и энергетики Красноярского края в течение 10 рабочих дней с момента получения протокола с учетом предложений Комиссии по реализации Программ о победителях Конкурсного отбора разрабатывает и представляет в Правительство края проект постановления Правительства края о распределении субсидий между муниципальными образованиями края, признанными победителями Конкурсного отбора.

4. Предоставление средств субсидий

4.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края, признанных победителями Конкурсного отбора, осуществляется при условии заключения соглашения о предоставлении средств субсидий бюджетам муниципальных образований края, заключаемых в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства  края о распределении субсидий между муниципальными образованиями края, между министерством промышленности и энергетики края и органами местного самоуправления муниципальных образований края, признанных победителями Конкурсного отбора (далее – Получатели субсидий).

4.2. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при условии долевого участия в финансировании расходов по реализации Программ в размере не менее 1 процента от суммы субсидии.

4.3. Субсидия предоставляется 10 муниципальным образованиям, занявшим с 1 места по 10 место по результатам Конкурсного отбора, в размерах, установленных согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

4.4. Для перечисления субсидий Получатели субсидий в течение одного календарного месяца со дня вступления в силу постановления Правительства  края о распределении субсидий между муниципальными образованиями края представляют в министерство промышленности и энергетики края следующие документы:

выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую финансирование муниципальным образованием края расходов по мероприятиям Программы;

соглашение о предоставлении субсидии муниципальному образованию края из краевого бюджета, заключенного между министерством промышленности и энергетики края и органами местного самоуправления муниципальных образований края, признанных победителями Конкурсного отбора.

4.5. Средства субсидии перечисляются министерством промышленности и энергетики края Получателю субсидий в 30-дневный срок со дня поступления документов, установленных в пункте 4.4 настоящего Порядка.

4.6. Субсидии расходуются Получателями субсидий на реализацию мероприятий Программы, софинансирование которых осуществляется за счет средств местных бюджетов.

4.7.  Органы местного самоуправления не позднее 20 января года, следующего за отчетным, представляют в министерство промышленности и энергетики края  отчет об использовании средств субсидий и значении достигнутых целевых показателях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципальных образований края согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

Приложение № 1

к Порядку проведения конкурса по отбору муниципальных программ  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на стимулирование органов местного самоуправления по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселений и городских округов края

Заявление на участие в Конкурсном отборе

1. Наименование участника Конкурсного отбора

_________________________________________________________________

(наименование муниципального образования края)

2. Наименование Программы ________________________________________.

3. Юридический адрес участника Конкурсного отбора

__________________________________________________________________.

4.  Курирующий  заместитель главы муниципального образования края и его контактные данные _________________________________________________.

5. Наименование уполномоченного лица (Ф.И.О.)

__________________________________________________________________.

6. Контактные данные уполномоченного лица

__________________________________________________________________.

7. Утвержденная сумма расходов местного бюджета на реализацию Программы (тыс. рублей) ___________________________________________ 
                                                   (цифрами и прописью) __________________________________________________________________

8. Запрашиваемая сумма субсидии из краевого бюджета 
(тыс. рублей) ______________________________________________________,
                       (цифрами и прописью)

в том числе, на мероприятия с долей участия местного бюджета 
(тыс. рублей) ______________________________________________________

                    (цифрами и прописью)

Перечень прилагаемых документов.

Достоверность представленных документов гарантирую.

Глава муниципального образования            __________     _________________
                 (подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Порядку проведения конкурса по отбору муниципальных программ  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на стимулирование органов местного самоуправления по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселений и городских округов края

Информация о достигнутых и планируемых к достижению приоритетных целевых показателях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории

___________________________________________________

(наименование муниципального образования края)

	№  
п/п
	Наименование 
целевых показателей
	Фактически достигнутые значения целевых показателей за предшест-вующий год
	Плановые значения целевых показателей по итогам текущего года
	Мероприятия в области энергосбережения и энергетической эффективности, планируемые к реализации в текущем году, в результате которых планируется достигнуть значения целевых показателей (наименование, период реализации, объем финансирования, в т.ч. по источникам)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


__________________________
_________           __________________
 (уполномоченное лицо)                 (подпись)               (расшифровка подписи) 
Приложение № 3

к Порядку проведения конкурса по отбору муниципальных программ  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на стимулирование органов местного самоуправления по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселений и городских округов края
Критерии

отбора муниципальных образований для получения субсидий

	Наименование критерия
	Значение критерия

	Значение достигнутых по факту предшествующего года приоритетных целевых показателей программы *
	Оценка осуществляется по каждому приоритетному целевому показателю отдельно. Каждому муниципальному образованию присваивается место, согласно порядковой нумерации 
(от первого за наилучшее значение до наименьшего – за наихудшее). 

Первое место – 61 балл.

За каждое последующее место баллы присуждаются в порядке убывания, снижаясь на единицу по отношению к значению баллов, присужденных за место, с порядковым номером на единицу выше оцениваемого

	Значение планируемых к достижению в текущем году приоритетных целевых показателей программы*
	Оценка осуществляется по каждому приоритетному целевому показателю отдельно. Каждому муниципальному образованию присваивается место, согласно порядковой нумерации 
(от первого за наилучшее значение до наименьшего – за наихудшее). 

Первое место – 61 балл.

За каждое последующее место баллы присуждаются в порядке убывания, снижаясь на единицу по отношению к значению баллов, присужденных за место с порядковым номером на единицу выше оцениваемого

	Наличие в программе приоритетных мероприятий, софинансирование которых предусмотрено из средств муниципального образования
	Нет мероприятий – 0 баллов

1-3 мероприятия – 30 баллов

4-6 мероприятий – 50 баллов

7-9 мероприятий – 70 баллов

Свыше 10 мероприятий – 100 баллов


* При равенстве значений соответствующих показателей Программам присуждаются равные баллы.

Приложение № 4

к Порядку проведения конкурса по отбору муниципальных программ  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на стимулирование органов местного самоуправления по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселений и городских округов края
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований края на стимулирование органов местного самоуправления по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселений и городских округов

	Место
	Максимальный размер субсидии

	1 место
	10 млн. руб.

	2 место
	9 млн. руб.

	3 место
	8 млн. руб.

	4 место
	7 млн. руб.

	5 место
	6 млн. руб.

	6 место
	5 млн. руб.

	7 место
	4 млн. руб.

	8 место
	3 млн. руб.

	9 место
	2 млн. руб.

	10 место
	1 млн. руб.


                             Приложение №  5

к Порядку проведения конкурса по отбору муниципальных программ  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на стимулирование органов местного самоуправления по обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории поселений и городских округов края
Отчет об использовании средств субсидий и значении достигнутых

целевых показателях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории

___________________________________________________ в _____ году

(наименование муниципального образования края)

	№

п/п
	Наимено-вание 
целевых показате-лей
	Фактически достигнутые значения приоритетных целевых показателей за период реализации программы, на который предоставлялись средства субсидий
	Исходные данные для расчета фактически достигнутых целевых показателей
	Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализованные в предшествующие годы, в результате которых достигнуты значения целевых показателей (наименование, период реализации)
	Фактическое финансирование мероприятий программы в течение _____ года

	
	
	
	
	
	всего
	суб-сидии крае-вого бюдже-та
	бюджет муници-пального образо-вания
	иные источ-ники (ука-зать)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...  
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 2

к подразделу 2.3 программы

«Механизм реализации программы»
Порядок

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой приборов учета энергоресурсов
1. Настоящий порядок устанавливает механизм предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой приборов учета энергоресурсов (далее – субсидии).

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований края предоставляются на выплату компенсации гражданам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах и получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов в соответствии с Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» (далее – получатели выплаты), при условии, что среднедушевой доход семьи, получающей субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг составляет не более 1,5 величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по соответствующей группе территорий края, Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края», Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края», а также с которыми заключены договоры, регулирующие условия установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, между ресурсоснабжающими организациями и лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов с учетом рассрочки.

3. Размер субсидии бюджету муниципального образования края рассчитывается  по следующим формулам:
3.1. Сумма финансовых средств, необходимых для установки  общедомовых приборов учета тепловой энергии, определенная в соответствии с договорами, заключенными с кредитной организацией в целях кредитования оснащения и ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах:

	Сj
	=
	                       i=1

Пм х i + ∑(Vкр – Пм х i) х Пр.к/12

                        12


где:
Сj - сумма финансовых средств, необходимых для установки общедомовых приборов учета тепловой энергии, определенная в соответствии с договорами, заключенными с кредитной организацией в целях кредитования оснащения и ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, по j-ой ресурсоснабжающей организации на текущий финансовый год;

Vкр – сумма по кредитному договору на оснащение и ввод в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах без учета процентов по кредиту (сумма основного долга);

Пм – ежемесячный платеж по основному долгу по кредитному договору на оснащение и ввод в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах;

i – срок кредита в текущем году, выраженный в месяцах;

Пр.к  – процент по кредиту (годовой, но не более 15 %).

3.2. Объем субсидий на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой приборов учета энергоресурсов, в целом по g-му муниципальному образованию:

	Сg
	=
	∑ Сj
	Х
	∑Sгр

	
	
	∑Sобщ
	
	


где:
Сg – объем субсидии g-му муниципальному образованию края;

∑Сj – сумма финансовых средств, необходимых для установки  общедомовых приборов учета тепловой энергии, определенная в соответствии с договорами, заключенными с кредитной организацией в целях кредитования оснащения и ввода в эксплуатацию приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, в целом по всем ресурсоснабжающим организациям g-го муниципального образования на текущий финансовый год; 

∑Sобщ – общая суммарная площадь жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, в которых устанавливаются приборы учета в соответствии с договорами об установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, заключенными между ресурсоснабжающими организациями и лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов;

∑Sгр – общая суммарная площадь жилых помещений получателей выплат в многоквартирных домах, в которых устанавливаются приборы учета в соответствии с договорами об установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, заключенными между ресурсоснабжающими организациями и лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов.

Договоры об установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах заключаются между ресурсоснабжающими организациями и лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 07.04.2010 № 149 «Об утверждении порядка заключения и существенных условий договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов».

4. Органы местного самоуправления представляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства края в срок до 1 июня текущего года (начиная с 2011 года) сведения, необходимые для расчета субсидии, в соответствии с формой, разработанной министерством жилищно-коммунального края с приложением следующих документов:

1) копии договоров об установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, заключенных между ресурсоснабжающими организациями и лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, заверенные ресурсоснабжающей организацией;

2)  копии договоров заключенных между кредитными организациями и ресурсоснабжающими организациями, заверенные кредитной организацией.

5. Министерство жилищно-коммунального хозяйства края в срок до 1 июля текущего года (начиная с 2011 года) на основании полученных сведений вносит предложения в Правительство края о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований края.

6. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований края осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства края на основании постановления Правительства края о распределении субсидий в течение 10 рабочих дней со дня представления органами местного самоуправления следующих документов:

выписок из решений о местных бюджетах на текущий финансовый год с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающих долевое участие муниципальных образований края в размере не менее 1% от суммы субсидии;

соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию края из краевого бюджета, заключенного между министерством жилищно-коммунального хозяйства края и местной администрацией соответствующего муниципального образования.

 Размер первоначально перечисляемой бюджету муниципального образования края суммы субсидии  определяется министерством жилищно-коммунального хозяйства края с учетом срока действия договоров, заключенных между ресурсоснабжающими и кредитными организациями в текущем финансовом году. Остаток субсидии ежемесячно перечисляется министерством жилищно-коммунального хозяйства края бюджетам муниципальных образований края с учетом фактической потребности в средствах субсидии по данным органов местного самоуправления.

7. Органы местного самоуправления не позднее 20 января года, следующего за отчетным, представляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства края:

платежные документы, подтверждающие выполнение обязательств по софинансированию субсидии из бюджета муниципального образования;

отчет об использовании средств субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой приборов учета энергоресурсов, согласно приложению к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

1) копии актов, подтверждающих допуск в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии, составленных согласно правилам учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных приказом министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 12.09.1995 № Вк-4936, заверенные руководителем органа местного самоуправления;

2) заверенные банком выписки по банковским счетам и копии платежных документов, подтверждающих списание средств со счетов ресурсоснабжающих организаций на оплату кредитов по договорам заключенным между кредитными организациями и ресурсоснабжающими организациями, в том числе оплату начисленных банком процентов за пользование кредитом.

Приложение

к Порядку предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой приборов учета энергоресурсов

УТВЕРЖДЕН

Глава местной администрации

__________________________

(Ф.И.О.)                    (подпись)

«____» ____________20_____

(М.П.)
Отчет

об использовании средств субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований  края  на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой приборов учета энергоресурсов

______________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

	№
	Наименование  организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами
	Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах
	Общая площадь жилых помещений получателей выплаты
	Количество получателей выплат
	Расходы в соответствии с договорами об установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, заключенными между ресурсоснабжающими организациями и лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов 
	Предусмотрено
на компенсационные выплаты получателям
	Оплачено
	Откло-нение

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе в части  средств получателей выплат
	всего
ст.12=ст10
	за счет средств краевого бюджета
ст.12*99%
	за счет средств местного бюджета в качестве софинанси-рования
(ст.12-ст.13)
	всего
	за счет средств краевого бюджета 
	за счет средств местного бюджета в качестве софинан-сирования
	за счет средств краевого бюджета 
(ст.13-ст.16)

	
	
	расчет
	факт
	расчет
	факт
	
	расчет
	факт
	расчет
ст.7/ст.3
*ст.5
	факт
ст.8/ст.4
*ст.6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс.кв.м
	тыс.кв.м
	тыс.кв.м
	тыс.кв.м
	семей
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.
	тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Наименование управляющей организации (ТСЖ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	В целом по муниципальному образованию
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Исполнитель       _______________________      _______________________     тел.__________________




(подпись)


(Ф.И.О.)

Приложение № 3

к подразделу 2.3 программы

«Механизм реализации программы»
Порядок 

отбора  пилотных проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах и предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию данных пилотных проектов
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм отбора пилотных проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах (далее – пилотные проекты) и  механизм предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию пилотных проектов (далее – субсидии).

2. Для предоставления субсидий на реализацию пилотных проектов муниципальные образования края (городской округ, муниципальный район в отношении поселений, входящих в состав муниципального района) до 1 марта 2011 года направляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства края заявку на участие в отборе пилотных проектов и сведения, подтверждающие выполнение следующих условий:

1) наличие на территории муниципального образования края утвержденной до 01 августа 2010 года программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования края;

2) наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования края;

3) деятельность на территории муниципального образования края коммерческих организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале муниципальных образований края не более чем 25 %, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электроснабжению, газоснабжению, теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, если использование такими организациями объектов коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению, и составляющих не менее чем 80 % от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования края организаций коммунального комплекса;

4) деятельность на территории муниципального образования края организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале муниципальных образований края не более чем 25 %, и составляющих не менее чем 80 % от общего числа организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования края и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) при условии управления такими организациями не менее чем 80 % многоквартирных домов, оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

5) наличие товариществ собственников жилья в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования края, не менее чем 20 % многоквартирных домов.

3. Заявка муниципального образования края на участие в отборе пилотных проектов должна содержать:

1) описание пилотного проекта;

2) цели и задачи пилотного проекта;

3) технико-экономическое обоснование на внедрение энергосберегающих мероприятий в рамках реализации пилотного проекта (описание технического решения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в многоквартирных домах); 

4) обоснование экономической целесообразности и эффективности предлагаемых инженерных, конструктивных и иных решений пилотного проекта;

5) сведения об экономической эффективности реализации пилотного проекта;

6) технические характеристики использования энергетических ресурсов многоквартирными домами, достигаемые в рамках реализации пилотного проекта;

7) сведения о возможности дальнейшего «тиражирования» пилотного проекта на территории муниципальных образований края;

8) смету расходов на реализацию пилотного проекта;

9) сведения об объеме долевого участия муниципального образования в финансировании расходов на реализацию пилотного проекта.

4. К участию в отборе допускаются пилотные проекты по установке коллективных и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов на типовых многоквартирных домах.

5. Министерство жилищно-коммунального хозяйства края в срок до                01 апреля 2011 года рассматривает заявки муниципальных образований края и прилагаемые к ним сведения и в случае соответствия муниципальных образований края условиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, готовит предложения в Комиссию по реализации программы с учетом следующих условий:

технической и экономической эффективности реализации пилотного проекта в рамках мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах (оценка эффективности достигнутых показателей по энергосбережению в соотношении к стоимости установки коллективных и общедомовых приборов учета использования энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. метр жилой площади).

возможности применения технических решений, использованных в пилотном проекте, на типовых проектах многоквартирных домов.

6. Комиссия по реализации программы в течение 15 дней со дня поступления предложений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривает их и направляет в Правительство края предложения о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию пилотных проектов.

7. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований края осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства края на основании постановления Правительства края о распределении субсидий в течение 10 рабочих дней со дня представления органами местного самоуправления следующих документов:

выписок из решений о местных бюджетах на текущий финансовый год с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающих долевое участие муниципальных образований края в размере не менее 1% от суммы субсидии;

соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию края из краевого бюджета, заключенного между министерством социальной политики края и местной администрацией соответствующего муниципального образования.

8. Органы местного самоуправления представляют в министерство жилищно-коммунального хозяйства края: 

1) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным:

 платежные документы, подтверждающие выполнение обязательств по софинансированию субсидии из бюджета муниципального образования;

 отчет об использовании средств субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию пилотных проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

копии муниципальных контрактов, заключенных в целях реализации пилотного проекта, а также копии документов, подтверждающих основание заключения контрактов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заверенные руководителем органа местного самоуправления;

унифицированные формы первичной учетной документации № КС-2, № КС-3;

2) в срок до 15 января года, следующего за отчетным:

 информацию о реализации пилотного проекта по энергосбережениюи повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 1

к Порядку отбора пилотных проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах  и предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию данных пилотных проектов

Отчет

об использовании средств бюджетами субсидий на реализацию пилотных проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах за отчетный период с _________ по _________ (ежемесячно)

Наименование городского (сельского) поселения или городского округа _________________________________________.

Наименование пилотного проекта _________________________________________________________________________.

Размер субсидии, определенный постановлением Правительства Красноярского края от «___» _______ 20   г. № _____ ____________ тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование __________ тыс. рублей.

Размер средств по муниципальному контракту ___________ тыс. рублей.

	Показатели
	Единицы  
измерения
	По
муниципальному
контракту
	Объем
выполненных
работ
	Оплата выполненных работ, тыс. рублей
	Примечание*

	
	
	
	всего
	в том
числе за
отчетный
период
	всего
	в том
числе за
отчетный
период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Источники финансирования работ:
	
	
	
	
	
	
	

	субсидии краевого бюджета
	тыс. рублей
	
	
	
	
	
	

	средства местного бюджета
	тыс. рублей
	
	
	
	
	
	

	2. Виды выполняемых работ (согласно сводного сметного расчета):
	
	
	
	
	
	
	

	установка общедомовых приборов учета (ХВС, ГВС, ТЭ, ЭС, ГС)
	тыс. рублей
	
	
	
	
	
	

	установка индивидуальных приборов учета (ХВС, (ГВС, ГС)
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	


* В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям согласно локальному сметному расчету.

Глава местной администрации      _________________       ____________________________________________

                                                                           (подпись)                                                           (Ф.И.О.)

М.П.                                                                 
«____» __________ 20__ г.

Приложение № 2

к Порядку отбора пилотных проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах  и предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на реализацию данных пилотных проектов

Информация

о реализации пилотного проекта по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах ___________________________________

(наименование пилотного проекта)

Наименование городского (сельского) поселения или городского округа __________________________________________________________________.

Размер субсидии, определенный постановлением Правительства края ________________________________________________________ тыс. рублей.

Размер средств местного бюджета на софинансирование _______ тыс. рублей.

Размер средств по муниципальному контракту _______________  тыс. рублей.

1. Описание пилотного проекта согласно заявке.
2. Описание процесса реализации проекта.
3. Оценка технических характеристик использования энергетических ресурсов многоквартирными домами, достигнутых в рамках реализации пилотного проекта.
4. Описание конечных результатов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах, достигнутых в результате реализации пилотного проекта.
5. Оценка экономической эффективности реализации пилотного проекта.
6. Оценка перспективы дальнейшего «тиражирования» пилотного проекта на типовых проектах многоквартирных домов.

Глава местной администрации      ______________       ______________

                               (подпись)                               (Ф.И.О.)

М.П.                                              

«____» __________ 20__ г.

Приложение № 4

к подразделу 2.3 программы

«Механизм реализации программы»
Потребность

в установке приборов учета на территории края

	№ п/п
	Наименование
	ТЭ
	ЭЭ
	ХВС

	 1.
	Общая потребность,

в том числе 
	817
	1549
	2943

	 1.1.
	министерство здравоохранения Красноярского края
	22
	131
	17

	 1.2.
	министерство социальной политики Красноярского края
	10
	24
	59

	 1.3.
	министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края
	2
	0
	25

	 1.4.
	агентство труда и занятости населения Красноярского края
	3
	0
	17

	 1.5.
	министерство образования и науки Красноярского края
	37
	104
	66

	 1.6.
	министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
	1
	0
	4

	1.7.
	министерство промышленности и энергетики Красноярского края
	6
	0
	3

	 1.8
	министерство транспорта Красноярского края  
	3
	0
	9

	 1.9.
	министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края
	0
	2
	22

	 1.10.
	управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края
	0
	0
	3

	 1.11.
	агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края
	0
	0
	3

	 1.12.
	агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края
	0
	0
	1

	 1.13.
	министерство культуры Красноярского края
	21
	8
	24

	 1.14.
	агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края 
	6
	0
	21

	 1.15.
	министерство спорта, туризма  и молодежной политики Красноярского края
	0
	10
	0

	1.16.
	администрации муниципальных образований края
	706
	1270
	2669


Условные обозначения:

ЭЭ – приборы учета электрической энергии;
ТЭ – приборы учета тепловой энергии;
ХВС – приборы учета холодной воды.
