|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Тема/Основное содержание новости** | **Наименование СМИ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24.07.2017 | В Красноярске к концу октября должны быть отремонтированы 47 участков дорог и улиц. На сегодняшний день работы идут уже на 44. Одни из самых масштабных работ проводятся на Коммунальном мосту. Сейчас там завершены практически все демонтажные работы. Уже проведена очистка основания, монтаж бортового камня на съездах на остров Отдыха со стороны Абаканской протоки. Строители начали проводить армирование | АиФ.ru |
| 24.07.2017 | В Красноярске продолжается масштабный ремонт дорог в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Это большой проект, в котором участвует 36 субъектов страны. В Красноярске - одна из самых масштабных программ ремонта. К концу октября должны быть отремонтированы 47 участков дорог и улиц. На сегодняшний день работы идут уже на 44. Комментарий начальника отдела управления улично-дорожной сетью департамента городского хозяйства Н. Дресвянкина | 8 Канал «Версия» |
| 24.07.2017 | Во время капитального ремонта на пр. Мира уберут П-образные пешеходные переходы. П-образные переходы и парковки убирают с пр. Мира, чтобы увеличить скорость движения общественного транспорта. Комментарий пресс-секретаря департамента городского хозяйства С. Трушковой | Авторитетное радио |
| 24.07.2017 | Губернатор Красноярского края В. Толоконский провёл еженедельное оперативное совещание, в ходе которого говорили о реализации федеральной программы "Безопасные и качественные дороги". Только в Красноярске по ней запланировано отремонтировать 47 участков улично-дорожной сети. Сейчас работы идут на 45-ти объектах. По уже заключенным контрактам работы выполнены на 60%, доложил первый заместитель Главы города - руководитель департамента городского хозяйства Красноярска И. Титенков. В. Толоконский отметил, что в краевом центре и по всему региону необходимо максимально активизировать работу, чтобы успеть закончить ремонт до холодов | ИА 1-Line |
| Енисей |
| 24.07.2017 | Красноярцы смогут жаловаться на ремонт дорог с помощью соцсетей. Фотографии с замечаниями и предложениями можно публиковать во "Вконтакте", "Инстаграме", "Одноклассниках" и на "Фейсбуке". Чтобы публикацию заметили, нужно поставить хэштеги "БКД" и "Красноярск". Специалисты департамента городского хозяйства обещают, что будут тщательно мониторить все посты горожан | Бизнес FM |
| Радио Шансон |
| Дорожное радио |
| 24.07.2017 | Подрядчику, выполняющему ремонт на пр. Мира, не разрешили перекрыть еще один участок для ремонта. Контрольная проверка показала, что подрядчик "Спецпромпроект" не готов провести ремонт сразу на 2-х участках (Прима, Афонтово, ТВК, ТВ Центр, Деловой квартал, КП.ru, ИА Topnews24, ИА Столица24). Комментарий пресс-секретаря департамента городского хозяйства С. Трушковой | Деловой квартал |
| 24.07.2017 | Подрядчику, выполняющему ремонт на пр. Мира, не разрешили перекрыть еще один участок для ремонта. Контрольная проверка показала, что подрядчик "Спецпромпроект" не готов провести ремонт сразу на 2-х участках (Прима, Афонтово, ТВК, ТВ Центр, Деловой квартал, КП.ru, ИА Topnews24, ИА Столица24). Комментарий пресс-секретаря департамента городского хозяйства С. Трушковой | ИА Newslab |
| НИА |
| Сибирское агентство новостей |
| Dела.ru |
| ИА Запад 24 |
| Krasnews.com |
| КП.ru |
| ИА 1-Line |
| Проспект Мира |
| ИА Topnews24 |
| ИА Столица24 |
| Радио Шансон |
| Авторитетное радио |
| Радио Комсомольская правда |
| Радио Серебряный дождь |
| Радио Маяк |
| Бизнес FM |
| Прима |
| ТВ Центр |
| Афонтово |
| КГТРК |
| ТВК |
| 24.07.2017 | Ремонт дороги на пр. Мира приносит убытки предпринимателям (Бизнес FM). Бизнесмены уверены: работали бы строители по ночам — успели бы в срок. Департамент городского хозяйства предлагает мирный вариант. Комментарий пресс-секретаря департамента С. Трушковой: "Если у предпринимателей возникают какие-то способы решения проблемы, можно обратиться в районную администрацию, и там рассмотрят варианты". Есть мера и пожестче — подать в суд на медленных подрядчиков и вернуть прибыль. А можно понять и простить. Ведь через неделю, возможно, часть проспекта откроют. И тогда еще на месяц не повезет уже кому-то другому | Бизнес FM |
| Прима |
| 25.07.2017 | В Красноярске объявили конкурс на выполнение ремонта трамвайных путей. Подрядчику предстоит провести работы на пр. имени газеты "Красноярский рабочий". | Dела.ru |
| ФедералПресс |
| ИА Столица24 |
| 25.07.2017 | В рамках федеральной программы “Безопасные и качественные дороги” в Красноярске ведутся работы на 43 объектах. Контроль качества ремонта дорог сегодня ведётся на всех этапах этой работы — ни один объект не будет принят без тщательного обследования. Комментарий первого заместителя главы города И. Титенкова | Городские новости |
| 25.07.2017 | Определен подрядчик, который займется ремонтом ул. Гайдашовка в Советском районе. Победитель торгов ООО "МонтажСпецСтрой" снизил стоимость работ более чем на треть. Заказчиком ремонта выступает МКУ "Управление инфраструктуры, дорог и благоустройства". В перечень работ входит установка новых бортовых камней, замена асфальта, обустройство автобусных остановок, озеленение, обновление дорожных знаков и нанесение разметки | Сибирское агентство новостей |
| Dела.ru |
| ИА Столица24 |
| Радио Шансон |
| 26.07.2017 | В Красноярске начинается благоустройство набережной Енисея. Подрядчик должен за 120 дней провести капитальный ремонт и благо­устройство центральной набережной Енисея - от железнодорожного моста до Стрелки. На территории должны появиться несколько зон отдыха с единообразными малыми формами, террасами, разметками, ландшафтным парком, лифтом на вантовый мост и прочими новшествами (Dела.ru, Радио Серебряный дождь, ИА Topnews24). Комментарий руководитель подрядной организации С. Монастыршина, руководителя "Проектдевелопмент" А. Шаталова (NGS24, Проспект Мира) | NGS24 |
| ИА Topnews24 |
| Проспект Мира |
| Dела.ru |
| Радио Серебряный дождь |
| 26.07.2017 | В Красноярске объявлен конкурс на ремонт трамвайных путей на проспекте Красноярский рабочий. Начальная цена контракта — 16 млн рублей (Деловой квартал, Прима, КП.ru, ГородскиеНовости.РФ (Авторитетное радио, Радио Шансон, Сибирское агентство новостей, Радио Маяк, Радио Комсомольская правда, ИА 1-Line, Бизнес FM, Krasnews.com) ). Комментарий заместителя руководителя департамента транспорта А. Зуева | Сибирское агентство новостей |
| ИА 1-Line |
| NGS24 |
| Krasnews.com |
| ГородскиеНовости.РФ |
| КП.ru |
| Деловой квартал |
| Бизнес FM |
| Авторитетное радио |
| Радио Шансон |
| Радио Маяк |
| Радио Комсомольская правда |
| Афонтово |
| Прима |
| 26.07.2017 | В ночь с 27-го на 28 июля на ремонтируемом участке Коммунального моста (над Абаканской протокой) подрядчики проведут работы по заливке бетоном одной из частей пролётного сооружения. В связи с этим с полуночи до шести часов утра пятницы движение по ремонтируемой части моста будет остановлено. То есть этой частью Коммунального моста одну ночь не смогут пользоваться даже экстренные службы. Начиная с шести утра пятницы движение над Абаканской протокой вновь будет открыто для общественного транспорта и экстренных служб. Однако как минимум в течение одного дня скорость движения ограничат до пяти километров в час (ТВК, Прима, МК.ru, Радио Шансон, Радио Маяк, ИА Topnews24, Бизнес FM, Радио Серебряный дождь, Krasnews.com, ФедералПресс, ИА Столица24). Комментарий первого заместителя Главы города И. Титенкова, и.о. заместителя Главы города - руководителя департамента транспорта А. Зуева (НИА, Сибирское агентство новостей) , заместителя начальника ОГИБДД МУ МВД России "Красноярское" Р. Васильева (НИА, ИА Newslab, Dела.ru) | НИА |
| Dела.ru |
| ИА Столица24 |
| ИА Topnews24 |
| Сибирское агентство новостей |
| Krasnews.com |
| NGS24 |
| ИА 1-Line |
| ИА Newslab |
| КП.ru |
| МК.ru |
| АиФ.ru |
| ГородскиеНовости.РФ |
| Деловой квартал |
| Радио Серебряный дождь |
| Радио Комсомольская правда |
| Радио Маяк |
| Авторитетное радио |
| Бизнес FM |
| Радио Шансон |
| Афонтово |
| ТВК |
| ТВ Центр |
| Енисей |
| КГТРК |
| 7 Канал |
| Прима |
| 8 Канал |
| 26.07.2017 | Дорожные работы начнутся на проспекте им. газ. «Красноярский рабочий», в связи с этим в течение двух недель будет ограничено движение транспорта (Деловой квартал, КП.ru, АиФ.ru, Радио Комсомольская правда). Также будет ограничено движение по ул. Стасовой, Партизана Железняка, в связи ремонтом теплосетей | Krasnews.com |
| ИА Столица24 |
| Деловой квартал |
| АиФ.ru |
| КП.ru |
| Радио Серебряный дождь |
| Радио Комсомольская правда |
| 26.07.2017 | Красноярская агломерация наряду с 36-ю регионами страны вошла в этом году в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги". Этим летом на ремонт дорог в Красноярске потратят 1,7 млрд рублей. По программе ремонт значится на 47-ми объектах, или, по-простому, улицах. На 44-х работы уже начаты, три объекта находятся на стадии выбора подрядчиков. На части улиц запланирован, а где-то уже идёт капитальный ремонт. В него входит не только замена бордюров и укладка нового слоя асфальта, но и ремонт ливневой канализации, обновление дорожных знаков, ограждений и тротуаров. Запланированный гигантский объём работ невозможен без строгого контроля качества. За каждым из объектов закреплены кураторы МКУ "Управление дорог и благоустройства". Они ежедневно выезжают на места проведения работ, контролируют все технологические процессы и фиксируют малейшие нарушения. В распоряжении кураторов - передвижная лаборатория и специальные приборы. Комментарий замруководителя МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" А. Горленко, начальника отдела лабораторного обследования качества дорог А. Бякова | Сегодняшняя газета |
| 26.07.2017 | Начальник отдела управления улично-дорожной сети департамента городского хозяйства Н. Дресвянкин рассказал о ходе ремонта дорог краевого центра, которые ведётся в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" | Афонтово |
| 27.07.2017 | Администрация города готова выделить до 16 миллионов рублей на ремонт трамвайных путей в Красноярске, и сейчас ведутся поиски подрядчика этих работ (МК.ru). В департаменте транспорта рассчитывают, что работы по замене трамвайных путей на проспекте Красноярский рабочий по большей части будут осуществляться в межсменное время (когда нет наплыва пассажиров) либо по выходным дням с кратковременной остановкой движения. Это позволит минимизировать неудобства для жителей Красноярска. Комментарий заместителя руководителя департамента транспорта А. Зуева (Городские новости), консультанта департамента транспорта С. Арсентьевой | МК.ru |
| Радио России |
| 27.07.2017 | В июне дорожники уложили новый асфальт в обоих направлениях улицы Белинского. С тех пор по широкой 4-полосной дороге автомобилисты ездят без разметки. Разметку нанесут только после окночания всех работ. Срок окончания работ на Белинского - 30 сентября, но подрядчик пообещал доделать все летом. Комментарий пресс-секретаря департамента горхозяйства С.Трушковой | Авторитетное радио |
| 27.07.2017 | В Красноярске определили подрядчика, который займется ремонтом ул. Гайдашовка. Работы выполнит компания "Монтажспецстрой" за 45 млн руб. Компания должна отремонтировать улицу на всем ее протяжении от Ястынской до Енисейского тракта | Радио Маяк |
| Дорожное радио |
| 27.07.2017 | В ночь с 27-го на 28 июля на ремонтируемом участке Коммунального моста (над Абаканской протокой) подрядчики проведут работы по заливке бетоном одной из частей пролётного сооружения. В связи с этим с полуночи до шести часов утра пятницы движение по ремонтируемой части моста будет остановлено. То есть этой частью Коммунального моста одну ночь не смогут пользоваться даже экстренные службы. Начиная с шести утра пятницы движение над Абаканской протокой вновь будет открыто для общественного транспорта и экстренных служб. Однако как минимум в течение одного дня скорость движения ограничат до пяти километров в час (ТВК, Прима, МК.ru, Радио Шансон, Радио Маяк, ИА Topnews24, Бизнес FM, Радио Серебряный дождь, Krasnews.com, ФедералПресс, ИА Столица24). Комментарий первого заместителя Главы города И. Титенкова, и.о. заместителя Главы города - руководителя департамента транспорта А. Зуева (НИА, Сибирское агентство новостей) , заместителя начальника ОГИБДД МУ МВД России "Красноярское" Р. Васильева (НИА, ИА Newslab, Dела.ru) | ФедералПресс |
| 27.07.2017 | Дорожные работы начнутся на проспекте им. газ. «Красноярский рабочий», в связи с этим в течение двух недель будет ограничено движение транспорта (Деловой квартал, КП.ru, АиФ.ru, Радио Комсомольская правда). Также будет ограничено движение по ул. Стасовой, Партизана Железняка, в связи ремонтом теплосетей | ФедералПресс |
| 27.07.2017 | Дорожный ремонт на Караульной парализовал кольцо ул. Шахтёров - ул. 9 мая. На ул. Караульной стартовал плановый ремонт, который закончится в конце сентября. Комментарий пресс-секретаря департамента горхозяйства С.Трушковой | Авторитетное радио |
| 27.07.2017 | На пр. им. газ. "Красноярский рабочий" специалисты расширили дорогу для остановки общественного транспорта и оставили на пути машин дерево и рекламный щит (КП.ru). Горожане возмущены такими работами и утверждают, что ремонт дорог во всём Красноярске ведётся очень плохо | NGS24 |
| КП.ru |
| КГТРК |
| 27.07.2017 | Ремонтные работы, которые проводятся в рамках программы "Безопасные и качественные дороги", проинспектировала рабочая группа с участием инвалидов. Колясочники остались довольны качеством занижения бордюров. Обеспечение безбарьерной городской среды - одно из главных требований ремонту улично-дорожной сети. План работы по организации доступной городской среды утвержден мэрией. Созданы рабочие группы, в состав которых входят и люди с ограниченными возможностями. Вместе с властями они проводят выездные проверки и дают свою оценку работе подрядчиков. Комментарий инвалида- колясочника О. Коновалова, заместителя руководителя администрации Октябрьского района Д. Гавро, заместителя руководителя главного управления социальной защиты населения М. Задорожной | Афонтово |
| 28.07.2017 | Администрация города готова выделить до 16 миллионов рублей на ремонт трамвайных путей в Красноярске, и сейчас ведутся поиски подрядчика этих работ (МК.ru). В департаменте транспорта рассчитывают, что работы по замене трамвайных путей на проспекте Красноярский рабочий по большей части будут осуществляться в межсменное время (когда нет наплыва пассажиров) либо по выходным дням с кратковременной остановкой движения. Это позволит минимизировать неудобства для жителей Красноярска. Комментарий заместителя руководителя департамента транспорта А. Зуева (Городские новости), консультанта департамента транспорта С. Арсентьевой | Городские новости |
| 28.07.2017 | В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» 10 ремонтируемых улиц Красноярска находятся в высокой степени готовности. На сегодняшний день ремонт и подготовка к нему идут уже на 45 объектах. Работы на ул. Елены Стасовой начнутся после 9 августа, когда станет известен подрядчик. Ремонт ул. Тотмина будет проводиться после 21 августа — сейчас идет подготовка аукционной документации. Кроме того, через неделю рабочие начнут ремонт ул. Гайдашовки. Также в администрации города отметили, что началась активная фаза работ на ул. Караульной, которые проводит «Сибагропромстрой». Комментарий начальника отдела департамента городского хозяйства Н. Дресвянкина, начальника отдела мониторинга улично-дорожной сети МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства И. Воевалко | ИА Столица24 |
| ИА 1-Line |
| Сибирское агентство новостей |
| 28.07.2017 | Специалисты администрации Красноярска рассказали, как идёт ремонт на улицах города. До конца октября должны завершиться работы на 47-ми участках. Сейчас ремонт уже идет на 45-ти. По оставшимся объектам - ул. Стасовой и Тотмина - назначены аукционы. Контракты планируют заключить в августе. Уже на следующей неделе подрядчик ООО "Монтажспецстрой" выйдет на ул. Гайдашовка (Радио Шансон, Радио Маяк, Бизнес FM). Комментарий начальника отдела департамента городского хозяйства Н. Дресвянкина (Авторитетное радио, ИА Newslab, ГородскиеНовости.РФ), начальника отдела мониторинга улично-дорожной сети МКУ "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства И. Воевалко (ИА Newslab, КП.ru, АиФ.ru). | ИА Newslab |
| ГородскиеНовости.РФ |
| КП.ru |
| АиФ.ru |
| Бизнес FM |
| Авторитетное радио |
| Радио Шансон |
| Радио Маяк |