**​Работы по благоустройству 8 красноярских скверов должны завершиться уже на следующей неделе​​**

Работы по благоустройству скверов в Красноярске выполнены на 70,1%. Практически готовы к сдаче скверы на ул. Карбышева, 6-10а, проспекте Комсомольский, 23, ул. Ферганская, ул. Устиновича, 1, территории на пр. Металлургов, 55, ул. Кутузова, 73, ул. Королева, 10а и ул. Железнодорожников, 10.

[](http://www.admkrsk.ru/assets/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BA%D0%90%D0%A0%D0%91%D0%AB%D0%A8%D0%95%D0%92%D0%90%20%D0%BB%D0%A3%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%99%20(1).jpg)

В скверах провели практически все запланированные работы, в ближайшие дни установят скамьи, урны и другие предусмотренные проектами малые архитектурные формы, также подрядчикам предстоит заняться озеленением.

[](http://www.admkrsk.ru/assets/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20(3).jpg)

Напомним, что общественные пространства – парки, скверы и набережные благоустраивают в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды».

[](http://www.admkrsk.ru/assets/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.jpg)

Всего в работе у подрядчиков 20 территорий. На большей части объектов работы вступают в завершающую стадию. Исключение составляют только самые большие и сложные – Ярыгинская набережная и сквер в микрорайоне Солнечный. Там работы будут продолжаться до глубокой осени.

[](http://www.admkrsk.ru/assets/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(2).jpg)

Также подрядчики должны серьезно ускориться в скверах на ул. 2-ая Ботаническая и в сквере «Юнга» на ул. Шевченко. На этих территориях пока самый слабый темп работ. Подрядчики объясняют это тем, что их подвели поставщики материалов. Это, впрочем, не снимает с них ответственности за сроки исполнения контрактов. Ведь если работы не будут завершены вовремя, придется платить штрафы.

[](http://www.admkrsk.ru/assets/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%8F%D0%B0%202.jpeg)

В скверах «Паниковка», «Одесский», «Черемушки», «Энтузиастов», «Сиреневый», на ул. Маерчака, 31, а также в парке Гвардейский и в сквере вдоль реки Кача в пер. Речной работы выполнены на 60-80%. Пока у подрядчиков есть время, так как сроки окончания контрактов по этим территориям – конец сентября.

[](http://www.admkrsk.ru/assets/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0.jpeg)​

Дополнительная информация для СМИ:  
Светлана Трушкова (227-22-62)