**Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13**

**в Кировском районе г. Красноярска**

Администрация города Красноярска извещает о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13 в Кировском районе города Красноярска.

**1. Организаторы аукциона**:

- Департамент градостроительства администрации города Красноярска, находящийся по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, - в части организации аукциона, координации деятельности органов администрации города при проведении аукциона и заключения договора о развитии застроенной территории.

Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95.

Адрес электронной почты:grad@admkrsk.ru, pazenko@archi.admkrsk.ru.

Контактный телефон в г. Красноярске: 8 (391) 226-19-39, 8 (391) 226-19-15, факс 8 (391) 229-68-08.

- Департамент муниципального заказа администрации города Красноярска, находящийся по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, - в части проведения аукциона.

Почтовый адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95.

Адрес электронной почты:zakaz@admkrsk.ru.

Контактный телефон в г. Красноярске: 8 (391) 226-19-09, 8 (391) 226-19-89, факс 8 (391) 226-19-84.

**2. Официальные сайты, на которых размещено извещение о проведении аукциона:**

- официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru);

- официальный сайт администрации города Красноярск: [www.admkrsk.ru](http://www.admkrsk.ru/).

Подробную информацию об аукционе можно получить на указанных сайтах.

**3. Место, дата, время проведения аукциона**:

Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, каб. 303.

Дата: «08» августа 2018 года.

Время: с 15 часов 00 минут по местному времени.

**4. Адрес места приема, порядок и сроки подачи заявок на участие в аукционе:**

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, каб. 618, телефон 8 (391) 228-22-00, 226-19-39, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: c «06» июля 2018 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: до 10:00 «06» августа 2018 года.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

**5. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе:**

Форма подачи предложения – открытая.

Для участия в аукционе заявители (лично или через своего представителя) представляют организатору аукциона (департамент градостроительства администрации города Красноярска) в установленный срок следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по форме согласно Приложению 1.

2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей.

В случае, если заявителем самостоятельно не представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, организатор аукциона (департамент градостроительства администрации города Красноярска) запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц или едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

3. Документы, подтверждающие внесение задатка.

4. Документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период:

- сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей из ИФНС РФ или ее территориальных органов;

- сведения из Фонда социального страхования РФ или его территориальных органов;

- сведения из Пенсионного фонда Российской Федерации или его территориальных органов.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная заявителем, подается по установленной форме в письменном виде с указанием реквизитов счета для возврата задатка. При подаче заявки индивидуальный предприниматель предъявляет документ, удостоверяющий личность. При подаче заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.

Заявка, с прилагаемыми документами должна быть прошита, пронумерована и содержать опись документов. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет (счета) организатора аукциона (департамент градостроительства администрации города Красноярска), является выписка (выписки) со счета (счетов) организатора аукциона (департамент градостроительства администрации города Красноярска). Денежные средства должны быть перечислены до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе и поступить на счет организатора (департамента градостроительства администрации города Красноярска) ко дню определения заявителей участниками аукциона.

Заявка, с прилагаемыми к ней документами, регистрируются организатором аукциона (департаментом градостроительства администрации города Красноярска) в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю под расписку.

**6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе**: заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона (департамент градостроительства администрации города Красноярска). Организатор аукциона (департамент градостроительства администрации города Красноярска) обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

**7. Реквизиты решений о развитии застроенной территории и о проведении аукциона:** распоряжения администрации города Красноярска от 08.05.2018 № 58-арх «О развитии застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13», от 29.06.2018 № 253-р «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13».

**8. Местоположение, площадь застроенной территории**: г. Красноярск, Кировский район, ул. Станочная, 7, 9, 11, 13, площадью 9 796 кв.м.

**9. Обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в границах такой территории, и ограничения их использования, обременения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные на такой территории:** отсутствуют.

**10. Градостроительный регламент, установленный для земельных участков в пределах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:**

Градостроительный регламент установлен в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярска, утвержденными решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015г. № В-122 (в редакции решения от 24.04.2018г. № В-276) (далее – ПЗиЗ г. Красноярска): подзона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4-1).

1. Подзоны застройки многоэтажными жилыми домами включают в себя участки территории города, предназначенные для размещения многоэтажных многоквартирных жилых домов.

2. Основные виды разрешенного использования:

1) многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код – 2.6);

2) образование и просвещение (код – 3.5);

3) коммунальное обслуживание (код – 3.1), за исключением стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники;

4) земельные участки (территории) общего пользования (код – 12.0);

5) обеспечение внутреннего правопорядка (код – 8.3), в части размещения объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;

6) социальное обслуживание (код – 3.2);

7) бытовое обслуживание (код – 3.3);

8) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код – 3.4.1), в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, молочные кухни);

9) стационарное медицинское обслуживание (код – 3.4.2), в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (родильные дома);

10) культурное развитие (код – 3.6), в части размещения объектов капитального строительства предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов;

11) спорт (код – 5.1), в части размещения объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройства площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения);

12) обслуживание автотранспорта (код - 4.9), в части размещения стоянок (парковок);

13) амбулаторное ветеринарное обслуживание (код – 3.10.1);

14) деловое управление (код – 4.1), в части размещения во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях;

15) объекты гаражного назначения (код – 2.7.1), за исключением размещения автомобильных моек.

3. Условно разрешенные виды использования:

1) среднеэтажная жилая застройка (код – 2.5);

2) религиозное использование (код – 3.7), в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, молельные дома);

3) деловое управление (код – 4.1), в части размещения отдельно стоящих зданий;

4) общественное управление (код - 3.8);

5) общественное питание (код – 4.6);

6) магазины (код – 4.4);

7) гостиничное обслуживание (код – 4.7);

8) развлечения (код – 4.8), в части размещения объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, аттракционов;

9) связь (код - 6.8), за исключением антенных полей.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный размер земельного участка с видами разрешенного использования:

- коммунальное обслуживание (код – 3.1), связь (код – 6.8) – устанавливается согласно пункту 4 статьи 5 ПЗиЗ г. Красноярска;

- с иными видами разрешенного использования не подлежит установлению;

2) предельные параметры разрешенного строительства, указанные в подпунктах 2-3 пункта 1 статьи 5 ПЗиЗ г. Красноярска, не подлежат установлению;

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - не более 60 %;

4) коэффициент интенсивности жилой застройки – не более 1,9;

5) отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 6 м.

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 ПЗиЗ г. Красноярска минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяются границами зон планируемого размещения объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, установленных в утвержденной документации по планировки и межеванию территории.

Застроенная территория расположена на территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

Ограничения по использованию территории: в границах красных линий.

**11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения:** утверждены распоряжением администрации города Красноярска от 08.05.2018 № 58-арх «О развитии застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13».

Варианты расчета приведены в зависимости от различной жилищной обеспеченности, предусмотренной утвержденным генеральным планом городского округа г. Красноярск (решение Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107).

Общие показатели

| №п/п | Наименованиепоказателя | Едини-цыизме-рения | Показательв единицах измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вари-ант 1 | вари-ант 2 | вари-ант 3 |
| 1 | Площадь земельного участка | кв. м | 9 796 | согласно исходным данным |
| 2 | Количество сносимых домов | шт. | 4 | согласно исходным данным |
| 3 | Этажность | этаж | 9 этажей и выше | в соответствии с основным видом разрешенного использования для подзоны Ж-4-1 |
| 4 | Максимальный процент застройки для подзоны Ж-4-1 | % | не более 60% | подп. 3 п. 4 ст. 17.1 Правил землепользования и застройки городского округа город Красноярск |
| 5 | Коэффициент интенсивности жилой застройки для подзоны Ж-4-1 | К | не более 1,9 | подп. 4 п. 4 ст. 17.1 Правил землепользования и застройки городского округа город Красноярск |
| 6 | Предельная общая площадь жилых помещений | кв. м | 18 612 | п. 1 х п. 5 настоящей таблицы |
| 7 | Средняя жилищная обеспеченность  | кв. м/ чел. | 23,8 | 28 | 30 | Согласно утвер-жденному Гене-ральному плану городского округа город Красноярск (решение Красно-ярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107) |
| 8 | Расчетная численность | чел. | 782 | 655 | 620 | п. 6/п. 7настоящей таблицы |
| 9 | Ориентировочное количество квартир (при среднем размере квартиры 54 кв. м) | квартира | 345 | п. 6/54 кв. м настоящей таблицы |
| 10 | Расчетное коли-чество индивиду-альных легковых автомобилей (из расчета одно машино-место на квартиру)  | инди-виду-альный легковой автомо-биль | 345 | п. 10 = п. 9настоящей таблицы |

Примечания:

1. В соответствии со ст. 17.1 «Подзона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4-1)» Правил землепользования и застройки городского округа город Красноярск в состав основных видов разрешенного использования включена многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код-2.6). Согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 описание кода 2.6 - жилые дома высотой девять и выше этажей.

Предельная этажность на рассматриваемом земельном участке должна быть определена при разработке рабочего проекта и выполнении требований технических регламентов и норм инсоляции.

2. Общая площадь жилых помещений будет определена при разработке рабочего проекта и выполнении требований технических регламентов и норм инсоляции, и может оказаться ниже приведенного предельного параметра.

3. Согласно утвержденным региональным нормативам градостроительного проектирования Красноярского края расчетная плотность населения квартала (микрорайона) при средней жилищной обеспеченности 28 кв.м на 1 человека не должна превышать 300 чел./га, при другой жилищной обеспеченности нормативную плотность населения следует пересчитывать. Для достижения нормативной плотности населения и размещения парковочных мест потребуется использование подземного пространства.

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида объекта | Нормативный показатель | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами социальной инфраструктуры | Расчетный показатель максималь-но допу-стимого уровня тер-риториаль-ной доступ-ности объ-ектов соци-альной ин-фраструк-туры |
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения |
| 1.1 | Дошкольные образователь-ные организа-ции | 62 мест на 1000 человек | 48мест | 41места | 38места | пешеходная доступность –300 м/5 мин |
| 1.2 | Общеобразова-тельные орга-низации | 93 мест на 1000 человек | 73 места | 62места | 58 мест | пешеходная доступность –300 м/5 мин |
| 2 | Объекты здравоохранения |
| 2.1 | Лечебно-про-филактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в ам-булаторных условиях | 18,15посещений в смену на 1000 человек | 14 посеще-ний | 12 посеще-ний | 11посеще-ний | пешеходная доступность –1000 м/от 10 до 20 мин |
| 3 | Объекты спортивного назначения |
| 3.1 | Помещения для физкультурных занятий и трени-ровок | 80 кв.м общей пло-щади на 1000 человек | 63 кв.м общей площади | 53 кв.м общей площади | 50 кв.м общей площади | пешеходная доступность – 500 м |
| 3.2 | Физкультурно-спортивные залы | 350 кв. м общей площади на 1000 человек | 274 кв.м общей площади | 233 кв.м общей площади | 217 кв.мобщей площади | пешеходная доступность – 1300 м/30 мин |

Примечание: Нормативы обеспеченности дошкольными и общеобразовательными организациями установлены в соответствии с демографической структурой городского округа город Красноярск по данным Красноярскстата на 01.01.2017. Нормативы обеспеченности другими объектами социальной инфраструктуры приняты в соответствии с РНГП Красноярского края.

В соответствии с п. 10.5 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального общего образования – 15 мин (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования – не более 50 мин (в одну сторону).

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида объекта | Норматив-ный пока-затель | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры(машино-мест) | Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-риториальной доступности объектов транспортной инфраструк-туры |
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 |
| 1 | Гаражи и откры-тые стоянки для постоянного хра-нения легковых автомобилей | 90% расчетного числа инди-видуальных легковых автомобилей | 311 | пешеходная доступность – 1500 м |
| 2 | Открытые сто-янки для времен-ного хранения легковых авто-мобилей, всего, в т.ч.: | 70% расчетного парка инди-видуальных легковых автомобилей | 242 | не установлен |
| 2.1 | Открытые сто-янки для времен-ного хранения легковых авто-мобилей на тер-ритории жилого района | 25% расчетного парка инди-видуальных легковых автомобилей | 86 | не установлен |

Примечание: Нормативные показатели потребности в гаражах и открытых стоянках постоянного и временного хранения легковых автомобилей, а также пешеходной доступности для гаражей и открытых стоянок постоянного хранения (в условиях реконструкции) приняты в соответствии с п. 11.19 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.02.2017 №86/пр до внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждения перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдений требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» п. 11.19 СП 42.13330.2011 является обязательным к применению.

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Еди-ницы изме-рения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры | Расчетный показа-тель максимально допустимого уров-ня территориаль-ной доступности объектов комму-нальной инфра-структуры |
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 |
| 1 | Электроэнергия | кВт | 409,00 | 409,00 | 409,00 | не нормируется |
| 2 | Водоснабжение | м³/сут | 267,40 | 227,40 | 212,00 | не нормируется |
| 3 | Водоотведение | м³/сут | 267,40 | 227,40 | 212,00 | не нормируется |
| 4 | Теплоснабжение (отопление/ГВС) | Гкал/час | 0,719/0,251 | 0,719/0,213 | 0,719/0,198 | не нормируется |

Примечание. ГВС – средняя часовая тепловая нагрузка.

**12. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории**,определеннаяна основании отчета независимого оценщика, составляет: 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

**13. Шаг аукциона** (5% от начальной цены аукциона): 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек.

**14. Размер задатка:** (100% от начальной цены аукциона): 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

**15. Срок и порядок внесения и возврата задатка:**

Внесение задатка:

1) претендент на участие в аукционе обязан перечислить задаток для участия в аукционе на счет, указанный в извещении о проведении аукциона до дня окончания срока приема заявок.

2) датой внесения претендентом задатка считается дата поступления полной суммы задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.

Возврат задатка:

1) претенденту на участие в аукционе, не ставшему участником аукциона, организатор аукциона (департамент градостроительства администрации города Красноярска) возвращает задаток для участия в аукционе в течение:

- 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;

- 5 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки заявителем;

- 5 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

2) участнику аукциона, не ставшему победителем аукциона, организатор аукциона (департамент градостроительства администрации города Красноярска) возвращает задаток для участия в аукционе в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

**16. Реквизиты счета для перечисления задатка**:

Задаток вносится до дня окончания срока подачи заявки путем перечисления на расчетный счет организатора торгов (департамент градостроительства администрации города Красноярска).

Реквизиты для перечисления задатка:

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Департамент градостроительства администрации города Красноярска, лицевой счет № 05193005720), ИНН 2466216619, КПП 246601001, расчетный счет № 40302810400003000062 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК, БИК 040407001, ОКТМО 04701000.

В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13.

**17. Место, дата и порядок определения участников аукциона**

Определение участников аукциона состоится по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, каб. 300, «07» августа 2018 года.

В день определения участников аукциона, организатор аукциона (департамент градостроительства администрации города Красноярска) рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов принимается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в аукционе, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа. Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона (департаментом градостроительства администрации города Красноярска) в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок в 2 экземплярах, один из которых в этот же день передается организатору аукциона (департаменту муниципального заказа администрации города Красноярска).

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе в случае установления органом местного самоуправления требования о внесении задатка для участия в аукционе;

3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона.

Организатор аукциона (департамент градостроительства администрации города Красноярска) обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются департаментом градостроительства администрации города Красноярска о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона (департаментом градостроительства администрации города Красноярска) протокола приема заявок на участие в аукционе.

**18. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона**

Решение об отказе от проведения аукциона может быть принято администрацией города Красноярска не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона, о чем организатор аукциона (департамент градостроительства администрации города Красноярска) в течение 3 рабочих дней любым доступным способом извещает участников аукциона и возвращает участникам аукциона внесенные ими задатки.

Организатор аукциона (департамент муниципального заказа администрации города Красноярска) обеспечивает размещение извещения об отказе в проведении аукциона на официальных сайтах в сети Интернет, на которых было размещено извещение о проведении аукциона, в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.

**19. Порядок проведения аукциона**

Аукцион проводится организатором аукциона (департаментом муниципального заказа администрации города Красноярска) в порядке, определенном статьей 46.3 Градостроительного кодекса РФ.

**20. Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей аукциона**

Подведение итогов аукциона состоится «08» августа 2018 года, по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, каб. 303. В этот же день победитель аукциона подписывает протокол о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора о развитии застроенной территории.

**21. Оформление результатов аукциона**

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона (департаментом муниципального заказа администрации города Красноярска), аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй - организатору аукциона (департаменту градостроительства администрации города Красноярска) в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

Протокол о результатах аукциона имеет силу договора.

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет цены права на заключение договора о развитии застроенной территории.

Организатор аукциона (департамент градостроительства администрации города Красноярска) обязан в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить задатки участникам аукциона, которые не выиграли их.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация о результатах аукциона публикуется организаторами аукциона в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в сети «Интернет», на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

**22. Признание аукциона несостоявшимся**

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, или только один заявитель допущен к участию в аукционе, или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший эту заявку, соответствуют всем требованиям и условиям объявленного аукциона, указанный заявитель в течение тридцати дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе заключить договор, а орган местного самоуправления, по решению которого проводился аукцион, обязан заключить данный договор с указанным лицом по начальной цене предмета аукциона;

3) в аукционе участвовали менее двух участников;

4) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.

Организатор аукциона (департамент градостроительства администрации города Красноярска) обязан в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток. В случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора о развитии застроенной территории, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

Администрация города Красноярска в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся или если договор не был заключен с единственным участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены существенные условия и проект договора, условия аукциона.

**23. Срок заключения договора о развитии застроенной территории**

Договор заключается администрацией города Красноярска в лице департамента градостроительства на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона, не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет».

В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора, Департамент градостроительства в интересах муниципального образования города Красноярска вправе обратиться в Арбитражный суд Красноярского края с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения договора, или заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.

В случае если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, единственный участник аукциона вправе заключить договор по начальной цене предмета аукциона в течение 30 дней со дня проведения аукциона, а администрация города Красноярска в лице департамента градостроительства администрации города Красноярска, обязана заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Не допускается заключение договора в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет».

**24. Существенные условия договора о развитии застроенной территории:**

1. Местоположение застроенной территории: г. Красноярск, Кировский район, ул. Станочная, 7, 9, 11, 13.

2. Общая площадь застроенной территории – 9 796 кв. м.

3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу: жилые дома по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13.

4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории (далее – Договор) – установленная по результатам аукциона.

5. Обязательства лица, заключившего Договор:

1) подготовить (разработать и направить на утверждение в управление архитектуры администрации города) проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярска, Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск, границами зон с особыми условиями использования территорий, а также утвержденными администрацией города расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не позднее одного года с даты заключения Договора;

2) создать либо приобрести, а также безвозмездно передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения, расположенные в границах муниципального образования города Красноярска, в целях дальнейшего предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных в границах застроенной территориипо ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, в течение четырех летс даты подписания Договора в соответствии с приложением 1 к настоящим существенным условиям Договора.

Перечень благоустроенных жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность, подлежит изменению сторонами на основании заключенного дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к Договору в случае появления правовых оснований, установленных жилищным законодательством и нормативными правовыми актами города Красноярска в области жилищных отношений, и (или) решения суда, вступившего в законную силу, предусматривающих обязанность по предоставлению гражданам по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, выселяемым из многоквартирных жилых домов, расположенных на территории, подлежащей развитию, благоустроенных жилых помещений иной площади и количества комнат, чем установлено Договором.

Перечень жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, указан в приложении 2 к настоящим существенным условиям Договора.

Передаваемые благоустроенные жилые помещения должны отвечать требованиям, предъявляемым жилищным законодательством к жилым помещениям, предоставляемым по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, действующим на момент их передачи;

3) уплатить администрации города возмещение за изымаемые на основании решения администрации города у собственников жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в границах застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, указанные в приложении 2 к настоящим существенным условиям Договорам, и земельные участки, на которых они расположены (за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования), в сроки, устанавливаемые администрацией города на основании договоров (соглашений), заключаемых с указанными собственниками, а также судебных актов, но не позднее трех недель со дня вступления в силу судебного акта.

Размер возмещения, подлежащего уплате лицом, заключившим Договор, определяется договором (соглашением), заключенным администрацией города с собственником изымаемого жилого помещения, либо вступившим в законную силу судебным актом;

4) осуществить снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных в границах застроенной территории, а также предоставить администрации города документы, подтверждающие произведенный снос, в течение одного месяцасо дня предоставления администрацией города письменной заявки о сносе домов, в связи с их освобождением всеми гражданами, проживавшими в данных домах;

5) осуществить строительство объектов на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания застроенной территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки, но не позднее семи летс даты подписания Договора;

6) осуществить в установленном порядке строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенных для обеспечения застроенной территории, в соответствии с проектом планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, не позднее семи летс даты подписания Договора;

7) передать безвозмездно в муниципальную собственность объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обеспечения застроенной территории, по окончании строительства, но не позднее четырех месяцев с даты получения разрешения на ввод данных объектов в эксплуатацию, с техническими характеристиками, определенными дополнительным соглашением к Договору.

6. Обязательства администрации города Красноярска:

1) утвердить в установленном порядке проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярска, Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск, границами зон с особыми условиями использования территорий и утвержденными администрацией города расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, не позднее четырех месяцев со дня представления в полном объеме проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории;

2) принять в установленном порядке решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, а также земельных участков, на которых расположены такие дома, в течение семи месяцев с даты подписания Договора;

3) предоставить благоустроенные жилые помещения гражданам, выселяемым из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных в границах застроенной территории, в течение трех месяцев после передачи лицом, заключившим Договор, в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений.

Под предоставлением жилых помещений в соответствии с настоящим пунктом существенных условий Договора понимается заключение договора социального найма, договора найма специализированного жилого помещения с гражданами, выселяемыми из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

4) выкупить за счет лица, заключившего Договор, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных в границах застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, и земельные участки, на которых они расположены, у собственников в течение четырех лет с даты подписания Договора.

Исполнением обязательства по настоящему пункту существенных условий Договора считается заключение с собственниками помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, расположенных в границах застроенной территории, и земельных участков, на которых они расположены, договоров (соглашений), выплата возмещения на основании вступившего в законную силу судебного решения;

5) в течение трех месяцев после выполнения лицом, заключившим Договор, обязательств, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 5 настоящих существенных условий Договора, предоставить указанному лицу на основании его заявления без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и не предоставленные в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам.

Земельные участки могут быть предоставлены по заявлению лица, заключившего Договор, по мере исполнения им обязательств, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 5 настоящих существенных условий Договора.

7. Срок действия Договора составляет семь лет.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

9. В случае невнесения лицом, заключившим Договор, цены права на заключение Договора в установленные Договором сроки указанное лицо обязано уплатить администрации города неустойку в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока выполнения соответствующего обязательства, до дня выполнения данного обязательства в полном объеме.

10. Уплата неустойки, установленной пунктом 9 настоящих существенных условий Договора, не освобождает лицо, заключившее Договор, от выполнения обязательств по Договору.

Приложение 1

к существенным условиям

договора о развитии

застроенной территории

ПЕРЕЧЕНЬ

благоустроенных жилых помещений, подлежащих безвозмездной

передаче в муниципальную собственность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количествокомнатв жилом помещении | Количество жилыхпомещений | Общая площадь жилого помещения (не менее кв. м) | Примечание |
| номер квартиры | количество нанима-телей |
| Взамен помещений по ул. Станочной, 7 |
| 1 | 1 | 1 | 27,8 | 4, комн. 1 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 74,8 | 8 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 78,0 | 9 | 2 |
| Взамен помещений по ул. Станочной, 9 |
| 4 | 2 | 1 | 39,3 | 14, 15 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 20,0 | 24 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 16,5 | 29 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 16,4 | 31 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 16,7 | 32 | 3 |
| 9 | 1 | 1 | 47,3 | 34 | 5 |
| Взамен помещений по ул. Станочной, 11 |
| 10 | 2 | 1 | 31,4 | 10 | 4 |
| 11 | 1 | 1 | 19,7 | 16 | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 20,2 | 18 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 16,2 | 26 | 2 |
| 14 | 1 | 1 | 15,9 | 28 | 2 |
| 15 | 1 | 1 | 23,0 | 33 | 5 |
| Взамен помещений по ул. Станочной, 13 |
| 16 | 2 | 1 | 51,9 | 4, комн. 2 | 4 |

Приложение 2

к существенным условиям

договора о развитии

застроенной территории

ПЕРЕЧЕНЬ

помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных

аварийными и подлежащими сносу

| № п/п | Номерпомещения | Общая площадь жилого помещения, кв. м | Количество комнат | Количество нанимателей/ собствен-ников жилого помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| предоставлен-ного по дого-вору социаль-ного найма,договору най-ма специализи-рованного по-мещения | находящегося в собственнос-ти граждан и подлежащего изъятию длямуниципаль-ных нужд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ул. Станочная, 7 |
| 1 | 1 |  | 57,4 | 2 | 1 |
| 2 | 2 |  | 77,4 | 3 | 4 |
| 3 | 3 |  | 83,2 | 3 | 3 |
| 4 | 4 |  | 33,2 | 2 | 1 |
| 5 | 4, комн. 1 | 27,8 |  | 1 | 1 |
| 6 | 5 |  | 77,1 | 3 | 6 |
| 7 | 6 |  | 82,7 | 3 | 5 |
| 8 | 7 |  | 93,6 | 3 | 4 |
| 9 | 8 | 74,8 |  | 3 | 5 |
| 10 | 9 | 78,0 |  | 3 | 2 |
| 11 | 10 |  | 94,5 | 3 | 4 |
| 12 | 11 |  | 76,3 | 3 | 3 |
| 13 | 12 |  | 78,3 | 3 | 3 |
| Ул. Станочная, 9 |
| 14 | 1 |  | 19,1 | 1 | 1 |
| 15 | 2 |  | 20,2 | 1 | 3 |
| 16 | 5 |  | 27,4 | 2 | 1 |
| 17 | 6 |  | 25,5 | 1 | 1 |
| 18 | 7 |  | 16,4 | 1 | 1 |
| 19 | 8 |  | 15,7 | 1 | 1 |
| 20 | 9 |  | 16,4 | 1 | 1 |
| 21 | 10 |  | 16,0 | 1 | 1 |
| 22 | 11 |  | 16,0 | 1 | 1 |
| 23 | 13 |  | 20,3 | 1 | 1 |
| 24 | 14, 15 | 39,3 |  | 2 | 2 |
| 25 | 16 |  | 19,4 | 1 | 1 |
| 26 | 17 |  | 16,0 | 1 | 2 |
| 27 | 18 |  | 16,6 | 1 | 1 |
| 28 | 19 |  | 16,8 | 1 | 1 |
| 29 | 20 |  | 16,4 | 1 | 1 |
| 30 | 21 |  | 19,7 | 1 | 1 |
| 31 | 22 |  | 20,8 | 1 | 1 |
| 32 | 23 |  | 20,3 | 1 | 1 |
| 33 | 24 | 20,0 |  | 1 | 3 |
| 34 | 25 |  | 19,7 | 1 | 2 |
| 35 | 26 |  | 19,4 | 1 | 4 |
| 36 | 27 |  | 20,2 | 1 | 1 |
| 37 | 28 |  | 20,0 | 1 | 1 |
| 38 | 29 | 16,5 |  | 1 | 1 |
| 39 | 30 |  | 16,2 | 1 | 1 |
| 40 | 31 | 16,4 |  | 1 | 1 |
| 41 | 32 | 16,7 |  | 1 | 3 |
| 42 | 33 |  | 23,9 | 1 | 3 |
| 43 | 34 | 47,3 |  | 1 | 5 |
| Ул. Станочная, 11 |
| 44 | 2 |  | 19,7 | 1 | 1 |
| 45 | 3 |  | 19,6 | 1 | 1 |
| 46 | 4 |  | 19,4 | 1 | 1 |
| 47 | 5 |  | 19,3 | 1 | 2 |
| 48 | 6 |  | 19,3 | 1 | 1 |
| 49 | 7 |  | 19,1 | 1 | 1 |
| 50 | 8 |  | 19,6 | 1 | 1 |
| 51 | 10 | 31,4 |  | 2 | 4 |
| 52 | 11 |  | 15,5 | 1 | 1 |
| 53 | 12 |  | 15,5 | 1 | 2 |
| 54 | 13 |  | 16,4 | 1 | 1 |
| 55 | 14 |  | 15,8 | 1 | 1 |
| 56 | 15 |  | 54,0 | 3 | 2 |
| 57 | 16 | 19,7 |  | 1 | 3 |
| 58 | 17 |  | 19,7 | 1 | 1 |
| 59 | 18 | 20,2 |  | 1 | 1 |
| 60 | 19 |  | 18,6 | 1 | 1 |
| 61 | 20 |  | 23,6 | 1 | 1 |
| 62 | 21 |  | 19,4 | 1 | 2 |
| 63 | 22 |  | 19,2 | 1 | 1 |
| 64 | 23 |  | 19,8 | 1 | 1 |
| 65 | 24 |  | 19,7 | 1 | 1 |
| 66 | 25 |  | 16,3 | 1 | 1 |
| 67 | 26 | 16,2 |  | 1 | 2 |
| 68 | 27 |  | 15,7 | 1 | 2 |
| 69 | 28 | 15,9 |  | 1 | 2 |
| 70 | 29 |  | 16,3 | 1 | 1 |
| 71 | 30 |  | 16,2 | 1 | 1 |
| 72 | 31 |  | 15,4 | 1 | 3 |
| 73 | 32 |  | 15,6 | 1 | 1 |
| 74 | 33 | 23,0 |  | 1 | 5 |
| Ул. Станочная, 13 |
| 75 | 1 |  | 59,2 | 2 | 1 |
| 76 | 2 |  | 75,3 | 3 | 5 |
| 77 | 3 |  | 81,1 | 3 | 4 |
| 78 | 4, комн. 1 |  | 19,6 | 1 | 1 |
| 79 | 4, комн. 2 | 51,9 |  | 2 | 4 |
| 80 | 5 |  | 75,9 | 3 | 1 |
| 81 | 6 |  | 61,2 | 2 | 3 |
| 82 | 7 |  | 80,4 | 3 | 3 |
| 83 | 8 |  | 74,2 | 3 | 2 |
| 84 | 9 |  | 91,4 | 3 | 5 |
| 85 | 10 |  | 82,0 | 3 | 4 |
| 86 | 11 |  | 77,7 | 3 | 3 |
| 87 | 12 |  | 94,6 | 3 | 5 |
| 88 | 13 |  | 59,3 | 2 | 1 |
| 89 | 14 |  | 76,6 | 3 | 3 |
| 90 | 15 |  | 81,6 | 3 | 3 |
| 91 | 16 |  | 61,3 | 2 | 2 |
| 92 | 17 |  | 77,7 | 3 | 3 |
| 93 | 18 |  | 82,4 | 2 | 1 |

**25. Проект договора о развитии застроенной территории**

Проект договора о развитии застроенной территории указан в Приложении 2 к извещению о проведении аукциона.

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Исполняющий обязанности

руководителя департамента

градостроительства Г.В. Голубь

Приложение 1 к извещению о проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории

**Форма заявки:**

|  |
| --- |
| Организатору аукционаДепартамент градостроительстваадминистрации г. КрасноярскаЗАЯВКАна участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(ИНН)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Адрес местонахождения и почтовый адрес)*Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в открытом аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории, расположенной по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(местоположение и площадь застроенной территории)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В качестве обеспечения исполнения обязательств по подписанию протокола о результатах аукциона на ваш расчетный счет перечислена сумма задатка в размере:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Перечисленная сумма задатка/ реквизиты платежного документа)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Реквизиты счета для возврата задатка)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**С порядком и условиями аукциона, с существенными условиями договора о развитии застроенной территории, указанными в извещении о его проведении, ознакомлен и согласен.**К заявке прилагаются документы на \_\_\_\_ листах в соответствии с описью.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Дата)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Контактный телефон)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(ФИО прописью, должность / Подпись – для юр.лица)*МПЗаявка принята организатором аукциона:\_\_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись уполномоченного лица организатора аукциона |

Приложение 2 к извещению

об аукционе на право

заключения договора о развитии

застроенной территории

Проект договора

 ДОГОВОР № \_\_\_\_

о развитии застроенной территории

г. Красноярск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

Администрация города Красноярска, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице руководителя департамента градостроительства администрации города Красноярска Соколова Романа Сергеевича, действующего на основании Положения о департаменте градостроительства администрации города Красноярска, утвержденного Распоряжением администрации города Красноярска от 17.08.2010 № 114-р, распоряжения администрации города Красноярска от 26.02.2018 № 100-р л/с, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Инвестор» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о развитии застроенной территории (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Инвестор обязуется в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства по развитию застроенной территории, предусмотренные подпунктами 3.4.1 - 3.4.9 пункта 3.4 настоящего Договора, а Администрация обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств в соответствии с подпунктами 3.2.1 - 3.2.8 пункта 3.2 настоящего Договора.

1.2. Предметом настоящего Договора является развитие застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13 в Кировском районе г. Красноярска, площадью 9 796 кв. м, (далее – Территория), в отношении которой на основании ст. 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации принято распоряжение администрации города Красноярска от 08.05.2018 № 58-арх «О развитии застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13».

1.3. На указанной Территории находятся здания, строения, сооружения, подлежащие сносу, реконструкции согласно Приложению 1 к настоящему Договору.

2. Цена права на заключение Договора

2.1.  Цена права на заключение Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13 в Кировском районе г. Красноярска от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

2.2. Внесение цены права на заключение Договора производится Инвестором в течение 30 дней с даты заключения Договора по реквизитам, указанным в п. 2.3. Договора.

Перечисленный Инвестором задаток для участия в аукционе на право заключения Договора засчитывается в счет подлежащей уплате цены права на заключение Договора.

2.3. Сумма платежей перечисляется на счет Администрации города Красноярска по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Департамент градостроительства администрации города Красноярска, лицевой счет № 04193005720), ИНН 2466216619, КПП 246601001, расчетный счет № 40101810600000010001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК, БИК 040407001, ОКТМО 04701000, КБК 90911705040040000180.

2.4. Днем исполнения обязательств по оплате цены права на заключение Договора считается дата зачисления денежных средств на счет Администрации, указанный в пункте 2.3 Договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Администрация имеет право:

3.1.1. Контролировать соблюдение Инвестором условий Договора.

3.1.2. Инициировать внесение необходимых изменений в Договор.

3.2. Администрация обязуется:

3.2.1. Утвердить в установленном порядке проект планировки Территории, включая проект межевания Территории, подготовленный в соответствии с Генеральным планом городского округа города Красноярска, Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярска, границами зон с особыми условиями использования территорий и утвержденными Администрацией расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, **не позднее 4 месяцев** с даты представления в полном объеме проекта планировки Территории, включая проект межевания Территории.

3.2.2. Принять в установленном порядке решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, расположенном в границах Территории, а также земельного участка, на котором расположен такой дом, **в течение 7 месяцев** с даты подписания Договора.

3.2.3. Предоставить благоустроенные жилые помещения гражданам, выселяемым из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных в границах застроенной территории**, в течение 3 месяцев** после передачи Инвестором в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений.

Под предоставлением жилых помещений в соответствии с настоящим пунктом Договора понимается заключение договора социального найма, договора найма специализированного жилого помещения с гражданами, выселяемыми из жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу.

3.2.4. Выкупить за счет Инвестора жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенные в границах Территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, и земельные участки, на которых они расположены, у собственников **в течение** **4 лет** с даты подписания Договора.

Исполнением обязательства по настоящему пункту Договора считается заключение с собственниками помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных в границах Территории, и земельных участках, на которых они расположены, договоров (соглашений), выплата возмещения на основании вступившего в законную силу судебного решения.

3.2.5. **В течение 3 месяцев** после выполнения Инвестором обязательств, предусмотренных подпунктами 3.4.1. – 3.4.3. пункта 3.4. настоящего Договора, предоставить Инвестору на основании его заявления без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах Территории земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и не предоставленные в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам.

Земельные участки могут быть предоставлены по заявлению Инвестора по мере исполнения им обязательств, предусмотренных подпунктами 3.4.1. – 3.4.3. пункта 3.4 настоящего Договора.

3.2.6.**В течение 10 рабочих дней** с момента заключения договоров (соглашений) по уплате возмещения за изымаемые на основании решения Администрации с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных в границах Территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13,и земельных участков, на которых они расположены (за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе, в общей долевой собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или с момента вступления судебного акта в силу направить в адрес Инвестора письменное требование об исполнении им обязательства, предусмотренного пунктом 3.4.3 настоящего договора с указанием срока исполнения обязательства, размера и назначения платежа.

Вместе с письменным требованием Администрация предоставляет Инвестору копии отчета о рыночной стоимости жилого помещения, изымаемого у собственников, соглашений (договоров) по уплате возмещения и/или вступивший в законную силу судебный акт.

3.2.7.**В течение 30 календарных дней** с момента исполнения Инвестором обязательства, предусмотренного пунктом 3.4.4 настоящего Договора, обратиться с заявлениями в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о прекращении ограничения (обременения) и снятии с кадастрового учета жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, расположенных в границах Территории, в связи со сносом многоквартирных домов.

3.2.8.Ежеквартально**, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,** предоставлять Инвестору отчет в письменной форме об исполнении обязательств, предусмотренных пунктами 3.2.2-3.2.4 настоящего Договора.

3.3. Инвестор имеет право:

3.3.1. Приобретать права на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах Территории и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, в соответствии с гражданским, земельным законодательством.

3.3.2. Приобретать права на земельные участки в границах Территории без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством.

3.3.3. Инициировать внесение необходимых изменений в Договор.

3.4. Инвестор обязуется:

3.4.1. Подготовить (разработать и направить на утверждение в управление архитектуры администрации города) проект планировки Территории, включая проект межевания Территории, в соответствии с Генеральным планом городского округа города Красноярска, Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярска, границами зон с особыми условиями использования территорий, а также утвержденными администрацией города расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, **не позднее 1 года** с момента заключения настоящего Договора.

3.4.2. Создать либо приобрести, а также безвозмездно передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения, расположенные в границах муниципального образования город Красноярск, в целях дальнейшего предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенного в границах Территориипо ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, **в течение 4-х лет** со даты подписания Договора в соответствии с Приложением 2 к настоящему Договору.

Перечень жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, указан в Приложении 3 к настоящему Договору.

Передаваемые Инвестором в соответствии с настоящим пунктом Договора благоустроенные жилые помещения должны отвечать требованиям, предъявляемым жилищным законодательством, к жилым помещениям, предоставляемым по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, действующим на момент их передачи.

Передача благоустроенных жилых помещений в муниципальную собственность осуществляется по актам приема-передачи на основании дополнительных соглашений к настоящему Договору, содержащих необходимые сведения и характеристики передаваемых жилых помещений.

Перечень благоустроенных жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность в соответствии с настоящим пунктом Договора, подлежит изменению Сторонами на основе заключенного дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к настоящему договору в случае появления правовых оснований, установленных жилищным законодательством и нормативными правовыми актами города Красноярска в области жилищных отношений, и/или решения суда, вступившего в законную силу, предусматривающих обязанность по предоставлению гражданам по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, выселяемым из многоквартирного жилого дома, расположенного на территории, подлежащей развитию, благоустроенных жилых помещений иной площади и количества комнат, чем установлено настоящим Договором.

Дополнительное соглашение (дополнительные соглашения) по изменению перечня благоустроенных жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность, подписывается Сторонами в срок **не позднее 15 рабочих дней** с момента появления любого из обстоятельств, послуживших основанием для его изменения в соответствии с абзацем 5 настоящего пункта Договора.

Обязательства Инвестора по настоящему пункту Договора считаются исполненными только после передачи в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, определенных перечнем с учетом соблюдения условий, установленных абзацами 5, 6 настоящего пункта Договора.

3.4.3. Уплатить Администрации возмещение за изымаемые на основании решения Администрации у собственников жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в границах Территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, указанные в Приложении 3 к настоящему Договору, и земельные участки, на которых они расположены (за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе, в общей долевой собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования), в сроки, устанавливаемые Администрацией на основании договоров (соглашений), заключаемых с указанными собственниками, а также судебных актов, но не позднее трех недель со дня вступления в силу судебного акта.

Размер возмещения подлежащего уплате Инвестором определяется договором (соглашением), заключенным Администрацией с собственником изымаемого жилого помещения, либо вступившим в законную силу судебным актом.

3.4.4. Осуществить снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных в границах Территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, а также предоставить Администрации документы, подтверждающие произведенный снос, **в течение 1 месяца** со дня предоставления Администрацией письменной заявки о сносе домов, в связи с их освобождением всеми гражданами, проживавшими в данных домах.

3.4.5. В соответствии с проектом межевания Территории, утвержденным Администрацией города в установленном порядке, обеспечить образование земельных участков из земельных участков, находящихся в границах застроенной территории, проведение их государственного кадастрового учета и установление границ таких земельных участков на местности.

3.4.6. Осуществить строительство объектов на Территории в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания Территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки, после исполнения Администрацией обязательств, установленных подпунктом 3.2.5 пункта 3.2. настоящего Договора, в срок, установленный пунктом 4.1 настоящего Договора.

3.4.7. Осуществить в установленном порядке строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенных для обеспечения Территории, в соответствии с проектом планировки Территории, включая проект межевания Территории,в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора.

3.4.8. Передать безвозмездно в муниципальную собственность, в счет исполнения обязательств по Договору, объекты инженерной инфраструктуры, построенные в соответствии с подпунктом 3.4.7. пункта 3.4. настоящего Договора по окончании строительства, но **не позднее 4 месяцев** с даты получения разрешения на ввод данных объектов в эксплуатацию. Данные объекты инженерной инфраструктуры должны соответствовать техническим характеристикам, определенным дополнительным соглашением к Договору.

3.4.9. Ежеквартально **не позднее 10-го числа месяца**, следующего за отчетным, предоставлять в Администрацию в письменной форме отчет об исполнении обязательств по Договору.

4. Срок действия Договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует **в течение 7 лет** (до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2025 г.).

4.2. Все изменения в настоящий Договор осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.3. Администрация вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке:

4.3.1. По основаниям, указанным в части 9 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Инвестором любого из обязательств, предусмотренных пунктами 2.2, 3.4 настоящего Договора.

4.3.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством.

В этих случаях Администрация не менее чем **за 30 дней** направляет Инвестору уведомление об отказе от исполнения Договора.

4.4. Инвестор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:

4.4.1. Неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Договора.

4.4.2. В иных случаях, установленных действующим законодательством.

В этих случаях Инвестор не менее чем **за 30 дней** направляет уведомление Администрации об отказе от исполнения Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

5.2. В случае неисполнения Инвестором обязательств, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Договора, в установленные настоящим Договором сроки, Инвестор обязан уплатить Администрации неустойку в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днём истечения срока выполнения соответствующего обязательства, до дня выполнения данного обязательства в полном объёме.

5.3. Уплата неустойки, установленной пунктом 5.2 настоящего Договора, не освобождает Инвестора от выполнения обязательств по Договору.

5.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, издания нормативно-правовых актов, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон - сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

6.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить другую сторону **в течение 10 дней** с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы и представить для их подтверждения соответствующие документы.

7. Заключительные положения

7.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны извещать друг друга. Действия, произведенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменениях, засчитываются во исполнение обязательств.

7.2. Инвестор не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без согласия Администрации.

При осуществлении оборота земельных участков, предоставленных в соответствии с пунктом 3.2.6 настоящего Договора Администрацией Инвестору без проведения торгов, к новым правообладателям переходят обязанности по выполнению требований, предусмотренных подпунктами 3.4.5 – 3.4.8 настоящего Договора, а также иных требований, подлежащих выполнению после предоставления указанных земельных участков.

7.3. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Администрации, один экземпляр – Инвестору.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация: Инвестор:

|  |  |
| --- | --- |
| Департамент градостроительстваадминистрации города Красноярска |  |
| Юридический адрес:660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93. |  |
| Банковские реквизиты: ИНН 2466216619 КПП 246601001 |  |
| УФК по Красноярскому краю (Департамент градостроительстваадминистрации города Красноярска,лицевой счет № 04193005720)р/с № 4**0101810600000010001** |  |
| ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКГ. КРАСНОЯРСК БИК 040407001 КБК 90911705040040000180ОКТМО 04701000 |  |

Администрация: Инвестор:

Руководитель департамента

градостроительства

администрации города Красноярска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.С. Соколов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (подпись)

М.П. М.П.

Приложение 1 к Договору

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в границах застроенной территории

| № п/п | название улицы | № дома, строения, сооружения | тип здания | материал стен | этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Станочная | 7 | жилое | кирпич | 2 |
| 2 | ул. Станочная | 9 | жилое | кирпич | 2 |
| 3 | ул. Станочная | 11 | жилое | кирпич | 2 |
| 4 | ул. Станочная | 13 | жилое | кирпич | 2 |

Администрация: Инвестор:

Руководитель департамента

градостроительства

администрации города Красноярска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.С. Соколов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (подпись)

М.П. М.П.

Приложение 2 к Договору

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

благоустроенных жилых помещений, подлежащих безвозмездной передаче в муниципальную собственность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количество комнат в жилом помещении | Количество жилых помещений | Общая площадь жилого помещения (не менее кв. м) | Примечание |
| номер квартиры | количество нанимате-лей |
| Взамен помещений по ул. Станочной, 7 |
| 1 | 1 | 1 | 27,8 | 4, ком.1 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 74,8 | 8 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 78,0 | 9 | 2 |
| Взамен помещений по ул. Станочной, 9 |
| 4 | 2 | 1 | 39,3 | 14,15 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 20,0 | 24 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 16,5 | 29 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 16,4 | 31 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 16,7 | 32 | 3 |
| 9 | 1 | 1 | 47,3 | 34 | 5 |
| Взамен помещений по ул. Станочной, 11 |
| 10 | 2 | 1 | 31,4 | 10 | 4 |
| 11 | 1 | 1 | 19,7 | 16 | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 20,2 | 18 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 16,2 | 26 | 2 |
| 14 | 1 | 1 | 15,9 | 28 | 2 |
| 15 | 1 | 1 | 23,0 | 33 | 5 |
| Взамен помещений по ул. Станочной, 13 |
| 16 | 2 | 1 | 51,9 | 4, ком.2 | 4 |

Администрация: Инвестор:

Руководитель департамента

градостроительства

администрации города Красноярска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.С. Соколов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (подпись)

М.П. М.П.

Приложение 3 к Договору

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

помещений, расположенных в многоквартирном доме, признанном

аварийным и подлежащим сносу

| № п/п | Номер помещения | Общая площадь жилого помещения, кв. м | Количество комнат | Количество нанимателей/ собствен-ников жилого помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| предоставлен-ного по дого-вору социаль-ного найма, договору най-ма специализи-рованного помещения | находящегося в собствен-ности граждан и подлежащего изъятию для муниципаль-ных нужд |
| Ул. Станочная, 7 |
| 1 | 1 |  | 57,4 | 2 | 1 |
| 2 | 2 |  | 77,4 | 3 | 4 |
| 3 | 3 |  | 83,2 | 3 | 3 |
| 4 | 4 |  | 33,2 | 2 | 1 |
| 5 | 4, ком.1 | 27,8 |  | 1 | 1 |
| 6 | 5 |  | 77,1 | 3 | 6 |
| 7 | 6 |  | 82,7 | 3 | 5 |
| 8 | 7 |  | 93,6 | 3 | 4 |
| 9 | 8 | 74,8 |  | 3 | 5 |
| 10 | 9 | 78,0 |  | 3 | 2 |
| 11 | 10 |  | 94,5 | 3 | 4 |
| 12 | 11 |  | 76,3 | 3 | 3 |
| 13 | 12 |  | 78,3 | 3 | 3 |
| Ул. Станочная, 9 |
| 14 | 1 |  | 19,1 | 1 | 1 |
| 15 | 2 |  | 20,2 | 1 | 3 |
| 16 | 5 |  | 27,4 | 2 | 1 |
| 17 | 6 |  | 25,5 | 1 | 1 |
| 18 | 7 |  | 16,4 | 1 | 1 |
| 19 | 8 |  | 15,7 | 1 | 1 |
| 20 | 9 |  | 16,4 | 1 | 1 |
| 21 | 10 |  | 16,0 | 1 | 1 |
| 22 | 11 |  | 16,0 | 1 | 1 |
| 23 | 13 |  | 20,3 | 1 | 1 |
| 24 | 14,15 | 39,3 |  | 2 | 2 |
| 25 | 16 |  | 19,4 | 1 | 1 |
| 26 | 17 |  | 16,0 | 1 | 2 |
| 27 | 18 |  | 16,6 | 1 | 1 |
| 28 | 19 |  | 16,8 | 1 | 1 |
| 29 | 20 |  | 16,4 | 1 | 1 |
| 30 | 21 |  | 19,7 | 1 | 1 |
| 31 | 22 |  | 20,8 | 1 | 1 |
| 32 | 23 |  | 20,3 | 1 | 1 |
| 33 | 24 | 20,0 |  | 1 | 3 |
| 34 | 25 |  | 19,7 | 1 | 2 |
| 35 | 26 |  | 19,4 | 1 | 4 |
| 36 | 27 |  | 20,2 | 1 | 1 |
| 37 | 28 |  | 20,0 | 1 | 1 |
| 38 | 29 | 16,5 |  | 1 | 1 |
| 39 | 30 |  | 16,2 | 1 | 1 |
| 40 | 31 | 16,4 |  | 1 | 1 |
| 41 | 32 | 16,7 |  | 1 | 3 |
| 42 | 33 |  | 23,9 | 1 | 3 |
| 43 | 34 | 47,3 |  | 1 | 5 |
| Ул. Станочная, 11 |
| 44 | 2 |  | 19,7 | 1 | 1 |
| 45 | 3 |  | 19,6 | 1 | 1 |
| 46 | 4 |  | 19,4 | 1 | 1 |
| 47 | 5 |  | 19,3 | 1 | 2 |
| 48 | 6 |  | 19,3 | 1 | 1 |
| 49 | 7 |  | 19,1 | 1 | 1 |
| 50 | 8 |  | 19,6 | 1 | 1 |
| 51 | 10 | 31,4 |  | 2 | 4 |
| 52 | 11 |  | 15,5 | 1 | 1 |
| 53 | 12 |  | 15,5 | 1 | 2 |
| 54 | 13 |  | 16,4 | 1 | 1 |
| 55 | 14 |  | 15,8 | 1 | 1 |
| 56 | 15 |  | 54,0 | 3 | 2 |
| 57 | 16 | 19,7 |  | 1 | 3 |
| 58 | 17 |  | 19,7 | 1 | 1 |
| 59 | 18 | 20,2 |  | 1 | 1 |
| 60 | 19 |  | 18,6 | 1 | 1 |
| 61 | 20 |  | 23,6 | 1 | 1 |
| 62 | 21 |  | 19,4 | 1 | 2 |
| 63 | 22 |  | 19,2 | 1 | 1 |
| 64 | 23 |  | 19,8 | 1 | 1 |
| 65 | 24 |  | 19,7 | 1 | 1 |
| 66 | 25 |  | 16,3 | 1 | 1 |
| 67 | 26 | 16,2 |  | 1 | 2 |
| 68 | 27 |  | 15,7 | 1 | 2 |
| 69 | 28 | 15,9 |  | 1 | 2 |
| 70 | 29 |  | 16,3 | 1 | 1 |
| 71 | 30 |  | 16,2 | 1 | 1 |
| 72 | 31 |  | 15,4 | 1 | 3 |
| 73 | 32 |  | 15,6 | 1 | 1 |
| 74 | 33 | 23,0 |  | 1 | 5 |
| Ул. Станочная, 13 |
| 75 | 1 |  | 59,2 | 2 | 1 |
| 76 | 2 |  | 75,3 | 3 | 5 |
| 77 | 3 |  | 81,1 | 3 | 4 |
| 78 | 4, ком.1 |  | 19,6 | 1 | 1 |
| 79 | 4, ком.2 | 51,9 |  | 2 | 4 |
| 80 | 5 |  | 75,9 | 3 | 1 |
| 81 | 6 |  | 61,2 | 2 | 3 |
| 82 | 7 |  | 80,4 | 3 | 3 |
| 83 | 8 |  | 74,2 | 3 | 2 |
| 84 | 9 |  | 91,4 | 3 | 5 |
| 85 | 10 |  | 82,0 | 3 | 4 |
| 86 | 11 |  | 77,7 | 3 | 3 |
| 87 | 12 |  | 94,6 | 3 | 5 |
| 88 | 13 |  | 59,3 | 2 | 1 |
| 89 | 14 |  | 76,6 | 3 | 3 |
| 90 | 15 |  | 81,6 | 3 | 3 |
| 91 | 16 |  | 61,3 | 2 | 2 |
| 92 | 17 |  | 77,7 | 3 | 3 |
| 93 | 18 |  | 82,4 | 2 | 1 |

Администрация: Инвестор:

Руководитель департамента

градостроительства

администрации города Красноярска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.С. Соколов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (подпись)

М.П. М.П.