

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 29.06.2018 | № 253-р |

О проведении аукциона на право заключения договора

о развитии застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13

В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, распоряжением администрации города от 08.05.2018 № 58-арх «О развитии застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13», руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, в Кировском районе г. Красноярска (далее – застроенная территория) площадью 9 796 кв. м (далее – аукцион).

2. Определить начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной территории на основании отчета независимого оценщика в размере 1 000 (одна тысяча)рублей 00 копеек и сумму задатка – 100% от начальной цены аукциона в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Определить существенные [условия](#Par32) договора о развитии застроенной территории согласно приложению.

4. Департаменту градостроительства администрации города выступить от имени администрации города организатором аукциона в части координации деятельности органов администрации города при проведении аукциона и заключить договор о развитии застроенной территории в установленном порядке.

5. Департаменту муниципального заказа администрации города выступить от имени администрации города организатором аукциона в части проведения аукциона.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на замести-теля Главы города Животова О.Н.

Глава города С.В. Еремин

Приложение

к распоряжению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

договора о развитии застроенной территории

1. Местоположение застроенной территории: г. Красноярск, Кировский район, ул. Станочная, 7, 9, 11, 13.

2. Общая площадь застроенной территории – 9 796 кв. м.

3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу: жилые дома по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13.

4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории (далее – Договор) – установленная по результатам аукциона.

5. Обязательства лица, заключившего Договор:

1) подготовить (разработать и направить на утверждение в управление архитектуры администрации города) проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярска, Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск, границами зон с особыми условиями использования территорий, а также утвержденными администрацией города расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения не позднее одного года с даты заключения Договора;

2) создать либо приобрести, а также безвозмездно передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения, расположенные в границах муниципального образования города Красноярска, в целях дальнейшего предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных в границах застроенной территориипо ул. Станоч-ной, 7, 9, 11, 13, в течение четырех летс даты подписания Договора в соответствии с приложением 1 к настоящим существенным условиям Договора.

Перечень благоустроенных жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность, подлежит изменению сторонами на основании заключенного дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к Договору в случае появления правовых оснований, установленных жилищным законодательством и нормативными правовыми актами города Красноярска в области жилищных отношений, и (или) решения суда, вступившего в законную силу, предусматривающих обязанность по предоставлению гражданам по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, выселяемым из многоквартирных жилых домов, расположенных на территории, подлежащей развитию, благоустроенных жилых помещений иной площади и количества комнат, чем установлено Договором.

Перечень жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, указан в приложении 2 к настоящим существенным условиям Договора.

Передаваемые благоустроенные жилые помещения должны отвечать требованиям, предъявляемым жилищным законодательством к жилым помещениям, предоставляемым по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, действующим на момент их передачи;

3) уплатить администрации города возмещение за изымаемые на основании решения администрации города у собственников жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в границах застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, указанные в приложении 2 к настоящим существенным условиям Договорам, и земельные участки, на которых они расположены (за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования), в сроки, устанавливаемые администрацией города на основании договоров (соглашений), заключаемых с указанными собственниками, а также судебных актов, но не позднее трех недель со дня вступления в силу судебного акта.

Размер возмещения, подлежащего уплате лицом, заключившим Договор, определяется договором (соглашением), заключенным администрацией города с собственником изымаемого жилого помещения, либо вступившим в законную силу судебным актом;

4) осуществить снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных в границах застроенной территории, а также предоставить администрации города документы, подтверждающие произведенный снос, в течение одного месяцасо дня предоставления администрацией города письменной заявки о сносе домов, в связи с их освобождением всеми гражданами, проживавшими в данных домах;

5) осуществить строительство объектов на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки и межевания застроенной территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки, но не позднее семи летс даты подписания Договора;

6) осуществить в установленном порядке строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенных для обеспечения застроенной территории, в соответствии с проектом планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, не позднее семи летс даты подписания Договора;

7) передать безвозмездно в муниципальную собственность объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обеспечения застроенной территории, по окончании строительства, но не позднее четырех месяцев с даты получения разрешения на ввод данных объектов в эксплуатацию, с техническими характеристиками, определенными дополнительным соглашением к Договору.

6. Обязательства администрации города Красноярска:

1) утвердить в установленном порядке проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярска, Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск, границами зон с особыми условиями использования территорий и утвержденными администрацией города расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, не позднее четырех месяцев со дня представления в полном объеме проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории;

2) принять в установленном порядке решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, а также земельных участков, на которых расположены такие дома, в течение семи месяцев с даты подписания Договора;

3) предоставить благоустроенные жилые помещения гражданам, выселяемым из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных в границах застроенной территории, в течение трех месяцев после передачи лицом, заключившим Договор, в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений.

Под предоставлением жилых помещений в соответствии с настоящим пунктом существенных условий Договора понимается заключение договора социального найма, договора найма специализированного жилого помещения с гражданами, выселяемыми из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

4) выкупить за счет лица, заключившего Договор, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежа-щими сносу, расположенных в границах застроенной территории по ул. Станочной, 7, 9, 11, 13, и земельные участки, на которых они расположены, у собственников в течение четырех лет с даты подписания Договора.

Исполнением обязательства по настоящему пункту существенных условий Договора считается заключение с собственниками помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу, расположенных в границах застроенной территории, и земельных участков, на которых они расположены, договоров (соглашений), выплата возмещения на основании вступившего в законную силу судебного решения;

5) в течение трех месяцев после выполнения лицом, заключившим Договор, обязательств, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 5 настоящих существенных условий Договора, предоставить указанному лицу на основании его заявления без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, и не предоставленные в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам.

Земельные участки могут быть предоставлены по заявлению лица, заключившего Договор, по мере исполнения им обязательств, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 5 настоящих существенных условий Договора.

7. Срок действия Договора составляет семь лет.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

9. В случае невнесения лицом, заключившим Договор, цены права на заключение Договора в установленные Договором сроки указанное лицо обязано уплатить администрации города неустойку в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока выполнения соответствующего обязательства, до дня выполнения данного обязательства в полном объеме.

10. Уплата неустойки, установленной пунктом 9 настоящих существенных условий Договора, не освобождает лицо, заключившее Договор, от выполнения обязательств по Договору.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к существенным условиям

договора о развитии

застроенной территории

ПЕРЕЧЕНЬ

благоустроенных жилых помещений, подлежащих безвозмездной

передаче в муниципальную собственность

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Количество  комнат  в жилом помещении | Количество жилых  помещений | Общая площадь жилого помещения (не менее  кв. м) | Примечание | |
| номер квартиры | количество нанимателей |
| Взамен помещений по ул. Станочной, 7 | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 27,8 | 4, комн. 1 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 74,8 | 8 | 5 |
| 3 | 3 | 1 | 78,0 | 9 | 2 |
| Взамен помещений по ул. Станочной, 9 | | | | | |
| 4 | 2 | 1 | 39,3 | 14, 15 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | 20,0 | 24 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 16,5 | 29 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 16,4 | 31 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 16,7 | 32 | 3 |
| 9 | 1 | 1 | 47,3 | 34 | 5 |
| Взамен помещений по ул. Станочной, 11 | | | | | |
| 10 | 2 | 1 | 31,4 | 10 | 4 |
| 11 | 1 | 1 | 19,7 | 16 | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 20,2 | 18 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 16,2 | 26 | 2 |
| 14 | 1 | 1 | 15,9 | 28 | 2 |
| 15 | 1 | 1 | 23,0 | 33 | 5 |
| Взамен помещений по ул. Станочной, 13 | | | | | |
| 16 | 2 | 1 | 51,9 | 4, комн. 2 | 4 |

Приложение 2

к существенным условиям

договора о развитии

застроенной территории

ПЕРЕЧЕНЬ

помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных

аварийными и подлежащими сносу

| № п/п | Номер  помещения | Общая площадь жилого помещения, кв. м | | Количество комнат | Количество нанимателей/ собст-венников жилого помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предоставленного  по договору социального найма,  договору найма специализированного помещения | находяще-гося в соб-ственности граждан  и подлежащего изъятию для  муниципаль-ных нужд |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Станочная, 7 | | | | | |
| 1 | 1 |  | 57,4 | 2 | 1 |
| 2 | 2 |  | 77,4 | 3 | 4 |
| 3 | 3 |  | 83,2 | 3 | 3 |
| 4 | 4 |  | 33,2 | 2 | 1 |
| 5 | 4, комн. 1 | 27,8 |  | 1 | 1 |
| 6 | 5 |  | 77,1 | 3 | 6 |
| 7 | 6 |  | 82,7 | 3 | 5 |
| 8 | 7 |  | 93,6 | 3 | 4 |
| 9 | 8 | 74,8 |  | 3 | 5 |
| 10 | 9 | 78,0 |  | 3 | 2 |
| 11 | 10 |  | 94,5 | 3 | 4 |
| 12 | 11 |  | 76,3 | 3 | 3 |
| 13 | 12 |  | 78,3 | 3 | 3 |
| Ул. Станочная, 9 | | | | | |
| 14 | 1 |  | 19,1 | 1 | 1 |
| 15 | 2 |  | 20,2 | 1 | 3 |
| 16 | 5 |  | 27,4 | 2 | 1 |
| 17 | 6 |  | 25,5 | 1 | 1 |
| 18 | 7 |  | 16,4 | 1 | 1 |
| 19 | 8 |  | 15,7 | 1 | 1 |
| 20 | 9 |  | 16,4 | 1 | 1 |
| 21 | 10 |  | 16,0 | 1 | 1 |
| 22 | 11 |  | 16,0 | 1 | 1 |
| 23 | 13 |  | 20,3 | 1 | 1 |
| 24 | 14, 15 | 39,3 |  | 2 | 2 |
| 25 | 16 |  | 19,4 | 1 | 1 |
| 26 | 17 |  | 16,0 | 1 | 2 |
| 27 | 18 |  | 16,6 | 1 | 1 |
| 28 | 19 |  | 16,8 | 1 | 1 |
| 29 | 20 |  | 16,4 | 1 | 1 |
| 30 | 21 |  | 19,7 | 1 | 1 |
| 31 | 22 |  | 20,8 | 1 | 1 |
| 32 | 23 |  | 20,3 | 1 | 1 |
| 33 | 24 | 20,0 |  | 1 | 3 |
| 34 | 25 |  | 19,7 | 1 | 2 |
| 35 | 26 |  | 19,4 | 1 | 4 |
| 36 | 27 |  | 20,2 | 1 | 1 |
| 37 | 28 |  | 20,0 | 1 | 1 |
| 38 | 29 | 16,5 |  | 1 | 1 |
| 39 | 30 |  | 16,2 | 1 | 1 |
| 40 | 31 | 16,4 |  | 1 | 1 |
| 41 | 32 | 16,7 |  | 1 | 3 |
| 42 | 33 |  | 23,9 | 1 | 3 |
| 43 | 34 | 47,3 |  | 1 | 5 |
| Ул. Станочная, 11 | | | | | |
| 44 | 2 |  | 19,7 | 1 | 1 |
| 45 | 3 |  | 19,6 | 1 | 1 |
| 46 | 4 |  | 19,4 | 1 | 1 |
| 47 | 5 |  | 19,3 | 1 | 2 |
| 48 | 6 |  | 19,3 | 1 | 1 |
| 49 | 7 |  | 19,1 | 1 | 1 |
| 50 | 8 |  | 19,6 | 1 | 1 |
| 51 | 10 | 31,4 |  | 2 | 4 |
| 52 | 11 |  | 15,5 | 1 | 1 |
| 53 | 12 |  | 15,5 | 1 | 2 |
| 54 | 13 |  | 16,4 | 1 | 1 |
| 55 | 14 |  | 15,8 | 1 | 1 |
| 56 | 15 |  | 54,0 | 3 | 2 |
| 57 | 16 | 19,7 |  | 1 | 3 |
| 58 | 17 |  | 19,7 | 1 | 1 |
| 59 | 18 | 20,2 |  | 1 | 1 |
| 60 | 19 |  | 18,6 | 1 | 1 |
| 61 | 20 |  | 23,6 | 1 | 1 |
| 62 | 21 |  | 19,4 | 1 | 2 |
| 63 | 22 |  | 19,2 | 1 | 1 |
| 64 | 23 |  | 19,8 | 1 | 1 |
| 65 | 24 |  | 19,7 | 1 | 1 |
| 66 | 25 |  | 16,3 | 1 | 1 |
| 67 | 26 | 16,2 |  | 1 | 2 |
| 68 | 27 |  | 15,7 | 1 | 2 |
| 69 | 28 | 15,9 |  | 1 | 2 |
| 70 | 29 |  | 16,3 | 1 | 1 |
| 71 | 30 |  | 16,2 | 1 | 1 |
| 72 | 31 |  | 15,4 | 1 | 3 |
| 73 | 32 |  | 15,6 | 1 | 1 |
| 74 | 33 | 23,0 |  | 1 | 5 |
| Ул. Станочная, 13 | | | | | |
| 75 | 1 |  | 59,2 | 2 | 1 |
| 76 | 2 |  | 75,3 | 3 | 5 |
| 77 | 3 |  | 81,1 | 3 | 4 |
| 78 | 4, комн. 1 |  | 19,6 | 1 | 1 |
| 79 | 4, комн. 2 | 51,9 |  | 2 | 4 |
| 80 | 5 |  | 75,9 | 3 | 1 |
| 81 | 6 |  | 61,2 | 2 | 3 |
| 82 | 7 |  | 80,4 | 3 | 3 |
| 83 | 8 |  | 74,2 | 3 | 2 |
| 84 | 9 |  | 91,4 | 3 | 5 |
| 85 | 10 |  | 82,0 | 3 | 4 |
| 86 | 11 |  | 77,7 | 3 | 3 |
| 87 | 12 |  | 94,6 | 3 | 5 |
| 88 | 13 |  | 59,3 | 2 | 1 |
| 89 | 14 |  | 76,6 | 3 | 3 |
| 90 | 15 |  | 81,6 | 3 | 3 |
| 91 | 16 |  | 61,3 | 2 | 2 |
| 92 | 17 |  | 77,7 | 3 | 3 |
| 93 | 18 |  | 82,4 | 2 | 1 |