Приложение

к Порядку взаимодействия

органов администрации города

Красноярска при рассмотрении

инициативных проектов, а также

при организации конкурсного

отбора инициативных проектов,

реализуемых на территории

города Красноярска

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта

**Спортивная площадка «Двор мечты»**

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды источников | Сумма, предусмотренная в заявке, руб. | Исполнение, руб. |
| 1 | Средства граждан | 123 896, 23 руб. | 106 550,75 руб. |
| 2 | Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | - | - |
| 3 | Средства бюджета города | 4 005 978, 17 руб. | 3 445 141,01 руб. |
| 4 | Всего | 4 129 874, 40 руб. | 3 551 691, 76 руб. |

2. Не денежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): **Отсутствует**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: **29.05.2023-27.06.2023** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта: Благоустроена территория вблизи дома №91а по адресу: пр.кт им. газеты «Красноярский рабочий» (между земельными участками с кадастровыми номерами 24:50:0600018:197, 24:50:0600018:183, 24:50:0600018:26, 24:50:0600018:191). В результате реализации проекта выполнено: устройство спортивной площадки на площади 397 кв. м. с баскетбольными кольцами на мягком покрытии с разметкой, установлен спортивный комплекс для воркаута с брусьями, тренажер «Лыжник», проведено озеленение.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.К. Смирнов/ Дата «13» декабря 2023г.