Приложение

к Порядку взаимодействия

органов администрации города

Красноярска при рассмотрении

инициативных проектов, а также

при организации конкурсного

отбора инициативных проектов,

реализуемых на территории

города Красноярска

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта

 «Сквер памяти генерал-майора милиции Горобцова В.И.»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды источников | Сумма, предусмотренная в заявке, руб. | Исполнение, руб. |
| 1 | Средства граждан |  |  |
| 2 | Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | 733 627,80 | 433 439,63 |
| 3 | Средства бюджета города | 23 720 632,2 | 14 014 547,87 |
| 4 | Всего | 24 454 260,0 | 14 447 987,5 |

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): Запланирована посадка кустарников и многолетних цветов в весенне-летний период.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 18.04.2023 - 17.11.2023.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:

Работы по МК от 18.04.2023 № 31 выполнены.

Исполнитель Свирида Н.В. Дата «27» ноября 2023 г.