Приложение №2

к конкурсной документации

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

| № | Этап | Описание работ | Начало выполнения | Окончание выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ввод системы в опытно-промышленную эксплуатацию (тестовый режим) | Оборудование парковочных мест на ул. Сурикова и ул. Перенсона в количестве 104 машиномест согласно условий технического задания. Запуск системы в тестовом режиме. Подписание акта допуска к эксплуатации системы. | Декабрь 2014 года | Декабрь 2014 года |
| 2. | Опытно-промышленная эксплуатация системы | Оборудование парковочных мест в центральной части города в количестве 1396 машиномест согласно условий технического задания. Обеспечение работы системы взимания платы за пользование платными парковочными местами в количестве 1500 машиномест. | Декабрь 2014 года | Март 2015 года |
| 3. | Эксплуатация системы | Эксплуатация системы Инвестором при контроле Заказчика. | Декабрь 2014 года | Март 2020 года |
| 4. | Передача АИСП и сопутствующего оборудования Заказчику | Подписание акта приема – передачи АИСП и сопутствующего оборудования. | Март 2020 года | Март 2020 года |