Проект

ДОГОВОР

О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ

ПО ИНИЦИАТИВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

Администрация города Красноярска, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства администрации города Красноярска Голубь Галины Васильевны, действующего на основании Положения о департаменте градостроительства администрации города Красноярска, утвержденного Распоряжением администрации города Красноярска от 17.08.2010 № 114-р, распоряжения администрации города Красноярска от 14.02.2020 № 21-рв, с одной стороны, и ________________, являющееся победителем или иным лицом, имеющим право на заключение договора по результатам открытого аукциона на право заключить договор о комплексном развитии территории по инициативе администрации города Красноярска, в лице_____________, действующего(ей) на основании ________________, именуемое в дальнейшем "Инвестор", при совместном упоминании именуемые "Стороны", на основании:

- решения о комплексном развитии территории, утвержденного распоряжением администрации города Красноярска от 27.08.2019 № 116-арх «О комплексном развитии территории в границах улиц Сопочной – Пушкина – Революции – Чкалова – пр-та Николаевского по инициативе администрации города Красноярска»;

- протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от ____ № ______;

- протокола о результатах аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе администрации города Красноярска
от _______ № _______, объявленного и проведенного в соответствии с распоряжением администрации города Красноярска от 13.05.2020 № 160-р
"О проведении аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории в границах улиц Сопочной – Пушкина – Революции – Чкалова – пр-та Николаевского по инициативе администрации города Красноярска ",

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

  - По настоящему Договору Инвестор обязуется в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц осуществить деятельность по комплексному развитию территории, расположенной в  границах улиц Сопочной – Пушкина – Революции – Чкалова – пр-та Николаевского в Октябрьском, Железнодорожном районах г. Красноярска, площадью 147 690 кв. м, в границах территории указанной в пункте 1.2  настоящего Договора (далее - Развиваемая территория), по инициативе администрации города Красноярска, а Администрация обязуется создать условия для осуществления такой деятельности.

  - Сведения о Развиваемой территории, в границах которой подлежит осуществление деятельности по комплексному развитию территории:

1.2.1. Развиваемая территория расположена в границах территориальной  подзоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4-1), которая обозначена на карте градостроительного зонирования городского округа город Красноярск как зона, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. Схема расположения Развиваемой территории на карте градостроительного зонирования городского округа город Красноярск представлена в разделе 1 приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.2. Развиваемая территория состоит из элементов планировочной структуры городского округа город Красноярск - кварталов.

1.2.3. Схема расположения границ Развиваемой территории на публичной кадастровой карте представлена в разделе 2 приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.4. Сведения о земельных участках, расположенных в границах Развиваемой территории, и расположенных на них объектах недвижимости приведены в разделе 3 приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.5. Адресный перечень расположенных на Развиваемой территории зданий, строений, сооружений подлежащих сносу, реконструкции в рамках реализации Договора, и их отдельные характеристики, в том числе обременения правами третьих лиц, указаны в разделе 4 приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.6. График исполнения обязательств по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов приведен в приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

## 2. Цена права на заключение Договора.

## Срок оплаты цены права на заключение Договора.

2.1 Цена права на заключение Договора составляет _______ (___________) рублей в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе администрации города Красноярска №_______ от «_____» _________ 2020 г.

2.2. Внесение цены права на заключение Договора производится Инвестором                    в течение 30 дней с даты заключения Договора по реквизитам, указанным в п. 2.3 настоящего Договора.

Перечисленный Инвестором задаток для участия в аукционе на право заключения Договора засчитывается в счет подлежащей уплате цены права на заключение Договора.

2.3. Сумма платежей перечисляется на счет Администрации города Красноярска по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Департамент градостроительства администрации города Красноярска, лицевой счет № 04193005720), ИНН 2466216619, КПП 246601001, расчетный счет № 40101810600000010001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК, БИК 040407001, ОКТМО 04701000, КБК 90911705040040000180.

2.4. Днем исполнения обязательств по оплате цены права на заключение Договора считается дата зачисления денежных средств на счет Администрации, указанный в пункте 2.3 настоящего Договора.

## 3. Срок действия Договора.

Общие сроки исполнения обязательств.

Односторонний отказ от исполнения обязательств.

3.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует в течение 15 (пятнадцать) лет.

3.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения обязательств, не исполненных Сторонами, не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

3.3. Стороны имеют право на односторонний отказ от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления, влекущий в силу части 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, расторжение настоящего Договора.

3.3.1. Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным частью 20 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.3.2. Инвестор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по основанию, предусмотренному частью 27 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.4. Последствия применения одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора и возникающие при этом права и обязанности Сторон устанавливаются на основании норм частей 21 - 27 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## 4. Обязанности Сторон.

4.1. В рамках реализации настоящего Договора Инвестор своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц осуществление всех мероприятий, необходимых для реализации настоящего Договора, в пределах установленных настоящим Договором максимальных сроков выполнения отдельных обязательств, относящихся к существенным условиям настоящего Договора, обязуется:

4.1.1. Подготовить и представить для утверждения проект планировки Развиваемой территории (далее – ППРТ) и проект межевания Развиваемой территории (далее – ПМРТ), соответствующие требованиям Генерального плана городского округа город Красноярск, Правилам землепользования и застройки городского округа город Красноярск, местным нормативами градостроительного проектирования, иным требованиям, предъявляемым к подготовке документации по планировке территории, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и дополнительными условиями, установленными настоящим Договором.

Предельный срок исполнения обязательства – в течение одного календарного года со дня заключения настоящего Договора.

Запроектировать в составе ППРТ и ПМРТ следующие объекты образования: общеобразовательную школу на 1280 мест, детский сад на 270 мест.

4.1.2. Обеспечить образование земельных участков из земельных участков, находящихся в границах Развиваемой территории, в соответствии с ПМРТ, предназначенных для размещения объектов капитального строительства в соответствии с ППРТ и их государственный кадастровый учет.

4.1.3. Осуществить государственную регистрацию прав на земельные участки, образованные в соответствии с ПМРТ, и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, в соответствии с ППРТ.

4.1.4. Уплатить правообладателям за изымаемые для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории земельные участки и (или) находящиеся на них объекты недвижимого имущества возмещение в соответствии с соглашением об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях комплексного развития территории, заключенным органом местного самоуправления с каждым правообладателем (далее - Соглашение об изъятии), или решением суда о принудительном изъятии для муниципальных нужд земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях комплексного развития территории.

Максимальные сроки исполнения обязательства:

- не позднее месячного срока со дня заключения Соглашения об изъятии;

- не позднее семи календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда о принудительном изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории.

4.1.5. Осуществить отключение объектов недвижимого имущества от сетей инженерно-технического обеспечения и фактический снос изъятых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Развиваемой территории, а также предоставить администрации города документы, подтверждающие произведенный снос, в течение 3 месяцев со дня освобождения объектов, подлежащих сносу, и земельных участков, подлежащих застройке, от обременений правами третьих лиц.

4.1.6. Не позднее месячного срока со дня регистрации права собственности передать в муниципальную собственность безвозмездно вместе с необходимыми правоустанавливающими документами, в счет исполнения обязательств по Договору земельные участки, на которых предполагаются к размещению объекты образования, предусмотренные утвержденным ППРТ. Перечень земельных участков подлежащих безвозмездной передаче, устанавливается дополнительным соглашением к Договору. Стороны обязуются заключить такое дополнительное соглашение в течение 2 (двух) месяцев с даты утверждения ППРТ и ПМРТ

Предельный срок исполнения обязательства по безвозмездной передаче земельных участков – не позднее 7 лет со дня заключения Договора.

4.1.7. Осуществить за счет собственных средств строительство (реконструкцию) и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденным ППРТ, в том числе объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, за исключением объектов инженерной инфраструктуры, требуемой для объектов образования.

Очередность (этапы) планируемого развития территории определить в ППРТ.

Стороны, в течение одного года с даты утверждения ППРТ и ПМРТ, обязуются заключить дополнительные соглашения к Договору, утверждающие графики строительства объектов капитального строительства, предусмотренных настоящим пунктом Договора, по каждому такому объекту. Графики строительства объектов капитального строительства должны соответствовать очередности (этапам), утвержденного ППРТ.

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства должны осуществляться Инвестором в предусмотренные графиками сроки.

Предельный срок исполнения обязательства – не позднее 15 лет с даты заключения Договора.

4.1.8. Передать безвозмездно, в течении 1 месяца с даты получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, в муниципальную собственность, в счет исполнения обязательств по Договору, объекты коммунальной инфраструктуры, построенные в соответствии с пунктом 4.1.7. настоящего Договора.

Перечень таких объектов, их технические характеристики устанавливаются Сторонами в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Стороны, в течение одного года с даты утверждения ППРТ и ПМРТ, обязуются заключить такое дополнительное соглашения к Договору

Предельный срок исполнения обязательства – не позднее 15 лет с даты заключения Договора.

4.1.9. Осуществить на образованных земельных участках в границах Развиваемой территории мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению.

4.2. В рамках реализации настоящего Договора Администрация обязуется:

4.2.1. Утвердить в установленном порядке ППРТ и ПМРТ подготовленные Инвестором в соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярск, Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск, местными нормативами градостроительного проектирования, иными требованиями, предъявляемыми к подготовке документации по планировке территории, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и дополнительными условиям, установленными настоящим Договором.

Максимальные сроки выполнения указанного обязательства: 20 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган на утверждение ППРТ и ПМРТ, в соответствии с пунктом 4.1.1. настоящего Договора.

4.2.2. В течении 3 месяцев со дня получения ходатайства Инвестора принять решение об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, находящихся в границах Развиваемой территории, и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии со статьей 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании утвержденной документации по планировке территории.

Максимальные сроки выполнения указанного обязательства: не позднее 12 лет с даты заключения настоящего Договора.

4.2.3. В месячный срок со дня обращения Инвестора, принять у Инвестора по акту приема-передачи земельные участки, образованные в соответствии ПМРТ и предназначенные для размещения объектов образования.

Предельный срок исполнения обязательства – не позднее 7 лет с момента заключения настоящего Договора.

4.2.4. Обеспечить строительство объектов образования с необходимой для этих объектов коммунальной и транспортной инфраструктурой в соответствии с этапами, в предусмотренные графиками сроки.

Предельный срок исполнения обязательства – не позднее 15 лет с даты заключения настоящего Договора.

4.2.5. В целях исполнения настоящего договора Администрация обязуется своевременно обеспечивать включение объектов образования, строительство которых относится к обязанностям Администрации, в соответствующие программы, и иные документы, необходимые для реализации настоящего Договора.

4.2.6. Предоставить Инвестору в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации в аренду без проведения торгов в границах Развиваемой территории земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, иных объектов капитального строительства, в соответствии с утвержденным ППРТ.

Предельный срок исполнения обязательства – в течении 30 дней со дня  обращения с соответствующим заявлением.

4.2.7. В месячный срок со дня выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию принять у Инвестора по акту приема-передачи вместе с необходимыми правоустанавливающими документами подлежащие оформлению в муниципальную собственность соответствующие объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, предназначенные для обеспечения Развиваемой территории за исключением объектов коммунальной инфраструктуры, требуемой для объектов образования.

Предельный срок исполнения обязательства – не позднее 15 лет с даты заключения настоящего Договора.

## 5. Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае невнесения лицом, заключившим Договор, цены права на заключение Договора в установленные Договором сроки указанное лицо обязано уплатить Администрации неустойку в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока выполнения соответствующего обязательства, до дня выполнения данного обязательства в полном объеме.

5.3. Уплата неустойки, установленной пунктом 5.2 настоящего Договора, не освобождает лицо, заключившее Договор, от выполнения обязательств по Договору.

5.4. В случае нарушения сроков ввода в эксплуатацию и передачи в муниципальную собственность объектов капитального строительства, предусмотренных п. 4.1.8., которые указаны в графиках дополнительных соглашений к Договору, Инвестор оплачивает Администрации неустойку в размере 0,01% от цены права на заключение Договора за каждый календарный день просрочки начиная со дня, следующего за днем истечения срока выполнения соответствующего обязательства, до дня выполнения данного обязательства в полном объеме.

5.5. Уплата неустойки, установленной пунктом 5.4 настоящего Договора, не освобождает Инвестора от выполнения обязательств по Договору.

6. Виды льгот, предоставляемых Инвестору

Предоставление Инвестору льгот не предусмотрено.

## 7. Прочие условия

7.1. Прекращение существования земельного участка, в отношении которого заключен Договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных Договором.

7.2. Земельные участки, расположенные в границах Развиваемой территории и находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности и не обремененные правами третьих лиц, предоставляются Инвестору для целей строительства объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, иных объектов капитального строительства в аренду без проведения торгов в соответствии с обязательствами предусмотренными настоящим Договором, в порядке установленном законодательством Российской Федерации в сфере имущественно-земельных отношений.

## 8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить (далее - непреодолимая сила), включая, но не ограничиваясь, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

## 9. Расторжение Договора.

## Изменение Договора и разрешение споров.

9.1. Изменение Договора осуществляется с учетом ограничений, установленных частью 8 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, посредством заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

9.2. Изменения Договора вступают в силу с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

9.3. Расторжение Договора по соглашению сторон не допускается. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда, за исключением случаев, предусмотренных частями 20 и 27 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

9.5. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Красноярского края.

## 10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых 2 (два) экземпляра передаются Администрации, 1 (один) экземпляр – Инвестору.

10.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своих реквизитов в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений.

В случае если реквизиты Стороны изменились и Сторона не уведомила об этом в порядке, установленном настоящим Договором, другую Сторону, она будет считаться добросовестно исполнившей свои обязательства, если исполнение или уведомление произведено Стороной с использованием реквизитов, указанных в настоящем Договоре.

## 12. Адреса и реквизиты Сторон

## Администрация:						Инвестор:

## Департамент градостроительства                          ______________________________

## администрации города Красноярска                     ______________________________

## Юридический адрес:

## 660049, г. Красноярск,

## ул. Карла Маркса, д. 93

## Банковские реквизиты:                                          _______________________________

## ИНН 2466216619                                                    _______________________________

## КПП 246601001                                                       _______________________________

## ОГРН 1082468060476                                             _______________________________

## ОКВЭД 75.11.31, ОКПО 88674150                       _______________________________

## р/с № 40101810600000010001                                _______________________________

## ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК                               _______________________________

## Г.КРАСНОЯРСК                                                     _______________________________

## БИК 040407001                                                       _______________________________

## КБК 90911705040040000180                                 _______________________________

## ОКТМО 04701000                                                   _______________________________

## Администрация:						Инвестор:

## Исполняющий обязанности

## руководителя департамента                                     ______________________________

## градостроительства                                                   ______________________________

## администрации города Красноярска

## ___________________________Г.В. Голубь	    _________________________		(подпись)				Ф.И.О.                 (подпись)			Ф.И.О.

## М.П.						             М.П.

## Приложение N 1

к Договору

о комплексном развитии

территории по инициативе

администрации города Красноярска

от __________ N _____

Сведения о территории,

в границах которой предусмотрено осуществление деятельности

по комплексному развитию территории на основании настоящего

Договора

### 1. Схема расположения Развиваемой территории на карте градостроительного зонирования городского округа город Красноярск:

### 2. Схема расположения границ Развиваемой территории на публичной кадастровой карте.

### 3. Сведения о земельных участках, расположенных в границах Развиваемой территории, и расположенных на них объектах недвижимости.

| № п/п | Кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования и местоположение земельного участка | Вид права | Кадастровый номер и наименование объектов капитального строительства | Вид права | Соответствие вида разрешенного использования земельного участка и (или) видов разрешенного использования и характеристик расположенных на которых объектов капитального строительства установленным правилами землепользования и застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Сопочная – ул.Ладо Кецховели – ул.Чкалова - пр-т Николаевский |  |  |  |  |  |
| 1 | 24:50:0100345:5 Площадь: 834 м2 Домовладение, Для иного использования Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, г. Красноярск, на углу улиц Фрунзе/Корнеева,48/15 | Общая долевая собственность, 10/13 Общая долевая собственность, 3/13 | 24:50:0100345:78 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15, строение 1 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100345:79 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100345:43 Нежилое, сторожка Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100345:54 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100345:44 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100345:46 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100345:55 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв. 1 24:50:0100345:70 данные отсутствуют кв.2 24:50:0100345:69 данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100345:45 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100345:77 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15, строение 2 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0000000:6528 Нежилое, гараж Адрес: г. Красноярск, ул.Фрунзе/ул.Корнеева, 48/15 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0000000:6529 Нежилое, сторожка Адрес: г. Красноярск, ул. Фрунзе/ул.Корнеева, 48/15 | данные отсутствуют |  |
| 2 | 24:50:0100345:12 Площадь: 834 м2 Размещение жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 54 | Собственность | 24:50:0100345:80 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.54 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100345:88 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.54 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100345:87 Нежилое, погреб Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.54 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100345:35 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 54 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100345:26 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.54 | данные отсутствуют |  |
| 3 | 24:50:0100345:13 Площадь: 863 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, № 50 | Общая долевая собственность, 7/16 Общая долевая собственность, 9/16 | 24:50:0100345:31 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 50 | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100345:34 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 50 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100345:64 Собственность кв.1 24:50:0100345:65 Собственность |  |
| 4 | 24:50:0100345:82 Площадь: 442 м2 данные отсутствуют Адрес: Красноярский край, г. Красноярск | Общая долевая собственность,1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Данные о виде разрешенного использования отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 5 | 24:50:0100345:89 Площадь: 880 м2 Размещение двухквартирного одноэтажного жилого дома, Для многоквартирной застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, д. 52 | Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади кв. № 2 по ул. Фрунзе, д. 52 | 24:50:0100345:33 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 52 | данные отсутствуют | Не соответствует*. *Вид использования объекта капитального строительства «Жилой дом» не соответствует градостроительному регламенту. |
|  |  |  | 24:50:0100345:32 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 52 | кв.1 24:50:0100345:62 Собственность кв.2 24:50:0100345:63 Собственность |  |
| 6 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0100345:47 Жилое здание* Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Сопочная/ ул.Корнеева, д.49/17, стр.1 *в жилом здании учтено жилое помещение - квартира | кв.1 24:50:0100345:66 данные отсутствуют* | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на жилое здание: Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 |  |
| 7 | 24:50:0100344:3 Площадь: 905 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 38 | Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 | 24:50:0100344:62 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе, д.38, стр.4 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100344:34 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 38 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100344:33 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 38 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100344:32 Нежилое, сарай с погребом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 38 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100344:31 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 38 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100344:30 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 38 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.1 24:50:0100344:49 данные отсутствуют* кв.2 24:50:0100344:48 данные отсутствуют* |  |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на жилой дом: Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 |  |
| 8 | 24:50:0100344:6 Площадь: 817,9 м2 Жилой дом, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул Фрунзе, дом 46 | Общая долевая собственность, 5/20 Общая долевая собственность, 5/10 Общая долевая собственность, 1/8 Общая долевая собственность, 1/8 | 24:50:0100344:42 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 46 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100344:57 Собственность | Не соответствует |
|  |  |  |  | кв.1 24:50:0100344:56 Общая долевая собственность, 5/8 Общая долевая собственность, 1/8 Общая долевая собственность, 2/8 |  |
|  |  |  | 24:50:0100344:60 Гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 46, стр. №1 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100344:59 Сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 46, соор. №2 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100344:64 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 46 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100344:65 Нежилое, погреб Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 46 | Собственность |  |
| 9 | 24:50:0100344:7 Площадь: 470 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г Красноярск, ул Спартаковцев, 19 "А" | Общая долевая собственность, 53/500 Общая долевая собственность, 394/500 Общая долевая собственность, 53/500 | 24:50:0100328:36 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, д.19 А | Общая долевая собственность, 293/1000 Общая долевая собственность, 441/1000 Общая долевая собственность, 266/1000 | Не соответствует |
| 10 | 24:50:0100344:8 Площадь: 503 м2 данные отсутствуют Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 21 | Собственность | 24:50:0100344:23 Объект ИЖС, жилое Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, д. 21 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100344:27 Нежилое, сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, д. 21 | данные отсутствуют |  |
| 11 | 24:50:0100344:9 Площадь: 855,7 м2 для индивидуального жилищного строительства, Для ндивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, 42 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Не соответствует |
| 12 | 24:50:0100344:10 Площадь: 464 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, городской округ город Красноярск, г. Красноярск, ул.Спартаковцев, земельный участок 19 | Собственность | 24:50:0100344:67 Нежилое, баня Адрес: г. Красноярск, ул.Спартаковцев, зд. 19/2 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100344:61 Нежилое эдание Адрес: г. Красноярск, ул.Спартаковцев, д. 19/1 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100344:68 Нежилое, подвал Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Спартаковцев, 36/19 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0000000:17478 Жилое здание Адрес: Красноярск, ул.Спартаковцев, дом 19 | Собственность |  |
| 13 | 24:50:0100344:11 Площадь: 937 м2 Размещение жилого дома, Для иного использования Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе, 44 | Собственность | 24:50:0100344:29 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 44 | Собственность | Не соответствует |
| 14 | 24:50:0100344:13 Площадь: 896 м2 размещение одноэтажного многоквартирного жилого дома, Для объектов жилой застройки Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 42 | Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры №2 по ул. Фрунзе, д. 42 | 24:50:0100344:36 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 42 *в жилом доме учтено жилое помещение - квартира | кв.2 24:50:0100344:52 Общая долевая собственность,1/4 Общая долевая собственность, 3/4 | Не соответствует*. *Вид использования земельного участка соответствует виду «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1)». |
| 15 | 24:50:0100027:75 Площадь: 330 м2 Под строительство индивидуального жилого дома Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, 16 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100344:15 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. им Корнеева, д. 16 | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100344:16 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. им Корнеева, д. 16 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100344:17 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. им Корнеева, д. 16 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100344:18 Жилое, домовладение* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. им Корнеева, д. 16 *в жилом домовладении учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100344:44 Собственность квартира 24:50:0100344:43 Собственность |  |
| 16 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0100344:20 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. им Корнеева, д. 18 | Собственность | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 17 | 24:50:0100349:3 Площадь: 771,12 м2 для индивидуального жилищного строительства, Для иного использования Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 44 | Общая долевая собственность, 5/8 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/8 | 24:50:0100349:24 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.44 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.1 24:50:0100349:84 данные отсутствуют* кв.2 24:50:0100349:82 данные отсутствуют* | Не соответствует |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на жилой дом: Общая долевая собственность, 5/8 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/8 |  |
| 18 | 24:50:0100349:5 Площадь: 650 м2 занимаемого жилым домом Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, 43 | Общая долевая собственность, 5/9 Общая долевая собственность, 4/9 | 24:50:0000000:175737 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.43 | Общая долевая собственность, 5/9 | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100349:18 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 43 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.1 24:50:0100349:57 Собственность кв.2 24:50:0100349:56 данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100349:22 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 43 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100349:21 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 43 | данные отсутствуют |  |
| 19 | 24:50:0100349:6 Площадь: 821 м2 Для многоквартирной застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, по ул. Бебеля, №38 | Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100349:48 Нежилое, сарай Адрес: Красноярск (г.), ул. им. Бебеля д. № 38/ ул. Корнеева д. № 11 | данные отсутствуют | Не соответствует*. *Вид использования объекта капитального строительства «Жилой дом» не соответствует градостроительному регламенту. |
|  |  |  | 24:50:0100349:78 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Корнеева, д.11 | Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/2 |  |
|  |  |  | 24:50:0100349:49 Нежилое, сарай Адрес: Красноярск (г.), ул. им. Бебеля д. № 38/ ул. Корнеева д. № 11 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100349:50 Жилой дом* Адрес: Красноярск (г.), ул. им. Бебеля д. № 38/ ул. Корнеева д. № 11 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | квартира 24:50:0100349:71 данные отсутствуют квартира 24:50:0100349:70 данные отсутствуют |  |
| 20 | 24:50:0100348:8 Площадь: 666,05 м2 Данные отсутствуют Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 40 | Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 4/8 | 24:50:0100349:33 Многоквартирный дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 40 *зарегистрировано право на многоквартирный дом | кв.4 24:50:0100349:65 данные отсутствуют* кв.3 24:50:0100349:64 данные отсутствуют* 24:50:0100349:63 квартира 2 данные отсутствуют* 24:50:0100349:62 квартира 1 данные отсутствуют* | Не соответствует*. *Вид использования земельного участка соответствует виду «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1)». |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на многоквартирный дом: Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 4/8 |  |
|  |  |  | 24:50:0100349:35 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 40 | данные отсутствуют |  |
| 21 | 24:50:0100349:11 Площадь: 774 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, участок 40а | Собственность | 24:50:0100349:40 Нежилое, сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 40а | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100349:41 Нежилое, теплица Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 40а | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100349:42 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 40А | Собственность |  |
| 22 | 24:50:0100349:12 Площадь: 724,2 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 47 | Собственность | 24:50:0100349:14 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 47 | Собственность | Не соответствует |
| 23 | 24:50:0100349:72 Площадь: 468 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, улица Фрунзе, 47-а | Общая долевая собственность, 3/4 Общая долевая собственность, 1/4 | 24:50:0100349:54 Нежилое, теплица Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 47А | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100349:51 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 47А | Общая долевая собственность, 3/4 Общая долевая собственность, 1/4 |  |
|  |  |  | 24:50:0100349:55 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 47А | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100349:53 Нежилое, теплица Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 47А | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100349:52 Нежилое, сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 47А | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100349:217 Гаражный бокс Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе, 47-а, бокс б/н | Общая долевая собственность, 3/4 Общая долевая собственность, 1/4 |  |
| 24 | 24:50:0100349:73 Площадь: 829 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 45 | Собственность | 24:50:0100349:23 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 45 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100349:17 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 45 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100349:16 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 45 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100349:25 Нежилое, сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 45 | данные отсутствуют |  |
| 25 | 24:50:0100349:74 Площадь: 497 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, д. 42 | Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 | 24:50:0100349:36 Нежилое, летняя кухня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 42 | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100349:27 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 42 | Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 |  |
|  |  |  | 24:50:0100349:32 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 42 | данные отсутствуют |  |
| 26 | 24:50:0100349:75 Площадь: 1042 м2 Размещение усадебных и блокированных жилых домов, Для малоэтажной застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 41/13 | данные отсутствуют | 24:50:0100349:38 Жилой дом* Адрес: г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 41/13 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100349:67 данные отсутствуют кв.1 24:50:0100349:66 данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0000000:175613 Домовладение Адрес: г.Красноярск, Октябрьский район, ул.Фрунзе/Корнеева, д.41/13 | Общая долевая собственность, 1/13 Общая долевая собственность, 1/13 Общая долевая собственность, 4/13 Общая долевая собственность, 4/13 Общая долевая собственность, 3/13 |  |
|  |  |  | 24:50:0100349:37 Нежилое, стайка Адрес: г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 41/13 | данные отсутствуют |  |
| 27 | 24:50:0100348:9 Площадь: 330 м2 Под строительство индивидуального жилого дома Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый Адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 57а | Собственность | 24:50:0100349:43 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 57а | Собственность | Не соответствует |
| 28 | 24:50:0100350:3 Площадь: 804 м2 размещение многоэтажных многоквартирных жилых домов этажностью от девяти этажей, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, земельный участок 28а | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 | 24:50:0000000:157318 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, д. 28а | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100350:21 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 28 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:20 Многоквартирный дом Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.28 | кв.2 24:50:0100350:246 Собственность |  |
| 29 | 24:50:0100350:4 Площадь: 873 м2 Домовладение, Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 33 | Общая долевая собственность, 48/60 Общая долевая собственность, 12/60 | 24:50:0100350:23 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 33 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100350:51 Собственность кв.1 24:50:0100350:50 Собственность | Не соответствует |
| 30 | 24:50:0100350:5 Площадь: 1078 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/ул. Спартаковцев, 29/17 | Общая долевая собственность, 1/8 Общая долевая собственность, 1/8 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 | 24:50:000000:20907 Жилой дом Адрес: г.Красноярск , ул.Спартаковцев/Фрундзе д. 18/34 | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100350:46 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/ул. Спартаковцев, 29/17, стр. 1, кв. 4 *в жилом доме учтено жилое помещение – квартира | кв.4 24:50:0100350:66 Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:45 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/ул. Спартаковцев, д. 29/17 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100350:64 Собственность кв.1 24:50:0100350:65 Собственность кв.3 24:50:0000000:44233 Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0000000:20906 Нежилое, баня Адрес: г.Красноярск , ул.Спартаковцев/Фрундзе д. 18/34 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0000000:11577 Жилой дом Адрес: г.Красноярск, ул. Фрунзе-Спартаковцев, №29/17 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0000000:20908 Жилой дом Адрес: г.Красноярск, ул.Спартаковцев/Фрундзе д. 18/34 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:84 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/ул.Спартаковцев, д. 29/17 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:80 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул.Фрунзе/ул.Спартаковцев, д. 29/17, стр.10 | Собственность |  |
| 31 | 24:50:0100350:6 Площадь: 853 м2 Для индивидуального жилищного строительства. Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, 31 | Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 2/3 | 24:50:0100350:28 Многоквартирный дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 31 *зарегистрировано право на многоквартирный дом | кв.2 24:50:0100350:54 Собственность квартира 24:50:0100350:53 данные отсутствуют* кв.1 24:50:0100350:52 квартира данные отсутствуют* | Не соответствует |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на многоквартирный дом: Общая долевая собственность, 2/3 |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:78 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе, 31, стр.1 | Собственность |  |
| 32 | 24:50:0100350:7 Площадь: 800 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 30 | Собственность | 24:50:0100350:42 Нежилое, времянка Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 30 | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100350:34 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 30 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:43 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 30 | Собственность |  |
| 33 | 24:50:0100350:8 Площадь: 508 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 26 | Собственность | 24:50:0100550:184 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 26, стр. 1 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100350:71 Нежилое сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 26, стр. 3 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:72 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 26, 2 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:35 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 26 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:29 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 26 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:22 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 26 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:79 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, 26, стр.4 | Собственность |  |
| 34 | 24:50:0100350:9 Площадь: 863 м2 в целях индивидуального жилищного строительства, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 37 | Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100350:85 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе, №37, стр.№2 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100350:17 Нежилое, времянка Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 37 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:15 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 37 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.1 24:50:0100350:48 данные отсутствуют* кв.2 24:50:0100350:49 Собственность |  |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на жилой дом: Общая долевая собственность, 1/2 |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:16 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 37 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:26 Жилое, объект индивидуального жилищного строительства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 37, стр. 1 | Собственность |  |
| 35 | 24:50:0100350:10 Площадь: 858 м2 размещение одноэтажного многоквартирного жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 34 | Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна Размеру общей площади квартиры по ул. Бебеля, д. 34, кв.1 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна Размеру общей площади квартиры по ул. Бебеля, д. 34, кв.1 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по ул. Бебеля, д. 34, кв.2 | 24:50:0100350:37 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 34 | кв.2 24:50:0100350:61 Собственность кв.1 24:50:0100350:60 Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | Не соответствует*. *Вид использования земельного участка соответствует виду «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1)». |
| 36 | 24:50:0100350:12 Площадь: 508 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, 39 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100350:19 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 39 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | Не соответствует |
| 37 | 24:50:0100350:13 Площадь: 801 м2 размещение одноэтажного многоквартирного жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 32 | Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади кв. № 3 по ул. Бебеля, 32 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади кв. № 10 по ул. Бебеля, 32 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади кв. № 10 по ул. Бебеля, 32 | 24:50:0100350:81 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.32 | Собственность | Не соответствует*. *Вид использования земельного участка соответствует виду «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1)». |
|  |  |  | 24:50:0100350:38 Нежилое, времянка Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 32 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:33 Многоквартирный дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 32 | кв.3 24:50:0100350:59 Собственность кв.1 24:50:0100350:58 Собственность кв.2 24:50:0100350:57 Собственность |  |
| 38 | 24:50:0100350:14 Площадь: 815.8 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, 14 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 | 24:50:0100350:25 Жилое, объект индивидуального жилищного строительства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 14 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100350:75 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Корнеева, 14, 2 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:74 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Корнеева, 14, 1 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:76 Нежилое, хоз. постройка Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Корнеева, 14, 3 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:77 Нежилое, хоз. постройка Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Корнеева, 14, 4 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:73 Нежилое, хоз. постройка Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Корнеева, 14, 6 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 |  |
| 39 | 24:50:0100363:15 Площадь: 411,14 м2 размещение жилых домов с жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, по ул. Спартаковцев №15 | Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/4 | 24:50:0100350:24 Жилое, объект индивидуального жилищного строительства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, д.15 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100350:27 Жилое, объект индивидуального жилищного строительства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 15, стр. 1 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 |  |
|  |  |  | 24:50:0100350:82 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Спартаковцев, д. 15/2 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100363:65 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, Россия, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 15 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100363:64 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев 15, 1 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100363:63 Нежилое, погреб Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 15 | Собственность |  |
| 40 | 24:50:0100350:70 Площадь: 820 м2 размещение одноэтажного жилого дома, Для иных видов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, д. 35 | Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по ул. Фрунзе, д. 35, кв. 2 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по ул. Фрунзе, д. 35, кв. 1 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по ул. Фрунзе, д. 35, кв. 3 | 24:50:0100350:47 Многоквартирный дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 35 | кв.1 24:50:0100350:69 Собственность кв.2 24:50:0100350:68 Собственность кв.3 24:50:0100350:67 Собственность | Не соответствует |
| 41 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0100350:39 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 36 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100350:63 данные отсутствуют* кв.1 24:50:0100350:62 данные отсутствуют* | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на жилой дом: Общая долевая собственность, 2/3 |  |
| 42 | 24:50:0100353:2 Площадь: 842 м2 Жилой дом, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул Радищева, 22 | Собственность | 24:50:0100353:20 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 22 | Собственность | Не соответствует |
| 43 | 24:50:0100353:4 Площадь: 435 м2 Под строительство индивидуального жилого дома, Для индивидуальной жилой застройки Адрес: г. Красноярск, ул. Бебеля, 27 "А" | Собственность | 24:50:0100353:46 Жилое, основное Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 27а | Собственность | Не соответствует |
| 44 | 24:50:0100353:6 Площадь: 271,78 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 11 | Собственность | 24:50:0100353:34 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, д. 11 | Собственность | Не соответствует |
| 45 | 24:50:0100353:8 Площадь: 798 м2 занимаемого одноэтажным многоквартирным жилым домом, Для многоэтажной застройки Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 25 | Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по ул. Бебеля, д. 25, кв.2 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по ул. Бебеля, д. 25, кв.2 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по ул. Бебеля, д. 25, кв.1 | 24:50:0100353:38 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 25 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100353:60 Собственность кв.1 24:50:0100353:59 Собственность | Не соответствует*. *Вид использования земельного участка соответствует виду «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1)». |
|  |  |  | 24:50:0100351:108 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.25, стр. 2 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100353:37 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 25 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100353:35 Нежилое, кочегарка Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 25 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100353:36 Нежилое, летняя кухня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 25 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100353:79 Жилое Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 25, 2 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100353:80 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.25, стр.2 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100353:71 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 25, стр.1 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 |  |
| 46 | 24:50:0100353:9 Площадь: 768,95 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 33 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100353:40 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 33 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | Не соответствует |
| 47 | 24:50:0100353:10 Площадь: 168 м2 Для жилищного строительства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 20 | Собственность | 24:50:0100353:21 Нежилое, летняя кухня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 20 | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100353:22 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 20 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100353:51 Собственность кв.1 24:50:0100353:50 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 |  |
|  |  |  | 24:50:0100353:70 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 20 | Собственность |  |
| 48 | 24:50:0100353:13 Площадь: 385 м2 размещение жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 16, стр. 2 | Собственность | 24:50:0100353:47 Жилое, объект индивидуального жилищного строительства* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 16, стр. 2 *в жилом учтены жилые помещения - квартиры | квартира 24:50:0100353:49 данные отсутствуют* квартира 24:50:0100353:48 данные отсутствуют* | Не соответствует |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на жилое, объект индивидуального жилищного строительства: Собственность |  |
| 49 | 24:50:0100353:14 Площадь: 681 м2 Размещение жилого дома, Для иного использования Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 27 | Собственность | 24:50:0100353:39 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 27 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100353:78 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, №27, стр.1 | Собственность |  |
| 50 | 24:50:0100353:16 Площадь: 521 м2 Размещение одноэтажных многоквартирных жилых домов, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 16 | Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по ул. Радищева, д. 16, кв. 2 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по ул. Радищева, д. 16, кв. 1 | 24:50:0100353:27 Нежилое, сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 16 | данные отсутствуют | Не соответствует*. *Вид использования земельного участка соответствует виду «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1)». |
|  |  |  | 24:50:0100353:28 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 16 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.1 24:50:0100353:53 Собственность кв.2 24:50:0100353:52 Собственность |  |
| 51 | 24:50:0100353:17 Площадь: 968 м2 Размещение жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 29 | Общая долевая собственность, 5/16 Общая долевая собственность, 6/16 Общая долевая собственность, 5/16 | 24:50:0100353:74 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д.29 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100353:61 данные отсутствуют* кв.3 24:50:0100353:56 данные отсутствуют* кв.1 24:50:0100353:62 данные отсутствуют* кв.3 24:50:0100353:63 данные отсутствуют* кв.2 24:50:0100353:58 данные отсутствуют* кв.1 24:50:0100353:57 данные отсутствуют* | Не соответствует |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на жилой дом: Общая долевая собственность, 5/16 Общая долевая собственность, 6/16 Общая долевая собственность, 5/16 |  |
| 52 | 24:50:0100353:18 Площадь: 618 м2 Размещение индивидуального жилого дома, Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, № 24 | Собственность | 24:50:0100353:19 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 24 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100353:83 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д.24, стр.1 | Собственность |  |
| 53 | 24:50:0100353:64 Площадь: 645 м2 Для иных видов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, д.18 | Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100353:25 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 18 *в жилом доме учтено жилое помещение - квартира | кв.2* 24:50:0100353:86 Собственность | Не соответствует |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на жилой дом: Общая долевая собственность, 1/6 |  |
| 54 | 24:50:0100353:72 Площадь: 663 м2 размещение одноэтажного многоквартирного жилого дома, Для малоэтажной застройки Адрес: Красноярский край, Октябрьский район, г. Красноярск, ул. Радищева, 20 | Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади кв. №2 по ул. Радищева, д. 20 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади кв. 1 по адресу ул. Радищева, д. 20 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади кв. 1 по адресу ул. Радищева, д. 20 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади кв. 1 по адресу ул. Радищева, д. 20 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади кв. 1 по адресу ул. Радищева, д. 20 | 24:50:0100353:22 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 20 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100353:51 Собственность кв.1 24:50:0100353:50 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 | Не соответствует*. *Вид использования земельного участка соответствует виду «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1)». |
| 55 | 24:50:0100353:76 Площадь: 452 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: г. Красноярск, ул. Радищева, - на земельном участке расположен Жилой дом, назначение: Жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д. 14 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100353:24 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 14 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100353:23 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 14 | данные отсутствуют |  |
| 56 | 24:50:0100353:77 Площадь: 317 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, - на земельном участке расположено Здание, назначение: жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д. 14, стр.1 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100353:65 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д.14, стр.1 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | Не соответствует |
| 57 | 24:50:0100353:81 Площадь: 309 м2 Занимаемого жилым домом, Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Не соответствует |
| 58 | 24:50:0100353:82 Площадь: 269 м2 Для иных видов использования, характерных для населенных пунктов Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева | Общая долевая собственность, 1/4 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Не соответствует |
| 59 | 24:50:0100353:85 Площадь: 839 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 | 24:50:0100353:87 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 31, стр. 4 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100353:84 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Бебеля, д.31, стр.№5 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 |  |
|  |  |  | 24:50:0100353:66 Нежилое, теплица Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д.31, стр. 3 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 |  |
|  |  |  | 24:50:0100353:42 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 31 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 |  |
| 60 | 24:50:0000000:155047 Площадь: 390,5 м2 Данные отсутствуют Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, участок 10 | данные отсутствуют | 24:50:0100353:31 Нежилое, времянка Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. им Корнеева, д. 10 | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100353:32 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 10 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100353:55 Собственность кв.1 24:50:0100353:54 Собственность |  |
| 61 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0100353:29 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 12 | Общая долевая собственность, 4/6 | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 62 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0100353:30 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Корнеева, №12, стр.№1 | Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/2 | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 63 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0100353:69 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, №31, стр.№1 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается |
| 64 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:00:0000000:2342 Нежилое, подвал Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.25, стр. 2 | Собственность | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается |
| 65 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:00:0000000:2347 Нежилое, летняя кухня Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.25, стр. 2 | Собственность | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается |
| 66 | 24:50:0100354:1 Площадь: 839,84 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 34 | Общая долевая собственность, 8/23 Общая долевая собственность, 2/23 Общая долевая собственность, 2/23 Общая долевая собственность, 2/23 Общая долевая собственность, 9/46 Общая долевая собственность, 9/46 | 24:50:0100354:21 Многоквартирный жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 34 | кв.3 24:50:0100354:55 Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 кв.2 24:50:0100354:54 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 кв.1 24:50:0100354:53 данные отсутствуют | Не соответствует |
| 67 | 24:50:0100354:8 Площадь: 389 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 39 | Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100354:40 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 39 | Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/2 | Не соответствует |
| 68 | 24:50:0100354:9 Площадь: 395 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, дом 37 | Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 | 24:50:0100354:35 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 37 | Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100354:36 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 37 | Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 1/5 |  |
| 69 | 24:50:0100354:10 Площадь: 828 м2 для индивидуального жилищного строительства, Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 43 | Собственность | 24:50:0100354:34 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 43 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100354:245 Погреб Адрес: Красноярский край, г.Краноярск, ул. Бебеля, 43, сооружение 1 | Собственность |  |
| 70 | 24:50:0100354:11 Площадь: 400 м2 под строительство индивидуального жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, №30"а", в 339 квартале | Собственность | 24:50:0000000:161546 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.30 "А" | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100354:44 Нежилое, летняя кухня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 30А | данные отсутствуют |  |
| 71 | 24:50:0100354:12 Площадь: 443 м2 Для использования жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 35 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100354:32 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 35 | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100354:74 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д.35, стр. 2 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100354:73 Нежилое, сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д.35, стр. 1 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100354:33 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 35 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100354:63 Общая долевая собственность, 2/3 Общая долевая собственность, 1/3 кв.1 24:50:0100354:62 Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100354:37 Нежилое, сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 35 | данные отсутствуют |  |
| 72 | 24:50:0100354:13 Площадь: 868 м2 Данные отсутствуют Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, участок 28 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 | 24:50:0100354:18 Многоквартирный дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 28 | кв.3 24:50:0100354:51 данные отсутствуют кв.2 24:50:0100354:50 Собственность кв.1 24:50:0100354:49 данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100354:23 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 28 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100354:17 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 28 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100354:76 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.28, стр.1 | Собственность |  |
| 73 | 24:50:0100354:14 Площадь: 420 м2 под строительство индивидуального жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, 9 | Общая долевая собственность, 5/39 Общая долевая собственность, 8/13 Общая долевая собственность, 5/39 Общая долевая собственность, 5/39 | 24:50:0100354:31 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. им Корнеева, д. 9 | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100354:85 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, 9-2 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100354:84 Нежилое, погреб Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, 9-2 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100354:83 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 9 | Собственность |  |
| 74 | 24:50:0100354:69 Площадь: 507 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева/ул. Корнеева, 26/7, стр. 1 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100354:77 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева/Корнеева, д.26/7, строение 1 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100354:45 Нежилое, баня Адрес: Красноярск (г.), Ул. Радищева д.26 - ул. Корнеева д. 7 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100354:80 Нежилое, погреб Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева/Корнеева, д.26/7, строение 1 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100354:47 Жилой дом Адрес: Красноярск (г.), ул. Радищева д. 26 - ул.Корнеева д.7 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100354:48 Жилой дом* Адрес: Красноярск (г.), ул. Радищева д. 26 - ул. Корнеева д.7 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | квартира 24:50:0100354:67 данные отсутствуют квартира 24:50:0100354:66 данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100354:79 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева/Корнеева, 26/7, строен.1 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100354:46 Жилой дом Адрес: Красноярск (г.), ул. Радищева д.26 - ул. Корнеева д. 7 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100354:78 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева/Корнеева, 26/7, строен.1 | Собственность |  |
| 75 | 24:50:0100354:70 Площадь: 401 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева/ул. Корнеева, № 26/7, строение № 2 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0000000:22417 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева/ул.Корнеева, д. 26/7, стр. 2 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | Не соответствует |
| 76 | 24:50:0100354:71 Площадь: 398 м2 Для размещения объектов, характерных для населенных пунктов Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, участок 30 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 2/3 | 24:50:0100354:26 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 30 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 2/3 | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100354:15 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 30 | данные отсутствуют |  |
| 77 | 24:50:0100354:75 Площадь: 818 м2 Размещение домов малоэтажной жилой застройки, Для малоэтажной застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 32 | данные отсутствуют | 24:50:0100354:25 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 32 | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100354:29 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 32 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100354:20 Нежилое, времянка Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 32 | данные отсутствуют |  |
| 78 | 24:50:0100354:81 Площадь: 724 м2 Данные отсутствуют Адрес: г. Красноярск, Слобода III Интернационала, первый район по плану под номером восемьдесят | Общая долевая собственность, 4/10 Общая долевая собственность, 1/10 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100354:27 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 41 | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100354:28 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 41 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.1 24:50:0100354:58 Собственность кв.2 24:50:0100354:57 данные отсутствуют* |  |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на жилой дом: Общая долевая собственность, 4/10 Общая долевая собственность, 1/10 Общая долевая собственность, 1/2 |  |
| 79 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0100354:30 Многоквартирный дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 9 | кв.1 24:50:0100354:61 Собственность кв.3 24:50:0100354:60 данные отсутствуют кв.2 24:50:0100354:59 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 80 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0100354:87 Домовладение Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, дмвл. 32 | Общая долевая собственность, 3/7 Общая долевая собственность, 2/7 | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 81 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:00:0000000:2778 Нежилое, погреб Адрес: г.Красноярск, ул.Радищева/Корнеева, д.26/7, строение 1 | Собственность | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 82 | 24:50:0100362:5 Площадь: 455 м2 занимаемого жилым домом, Для иного использования Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Корнеева, дом 5а | Собственность | 24:50:0100362:43 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Им Корнеева, д. 5а | Собственность | Не соответствует |
| 83 | 24:50:0100362:7 Площадь: 820 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, 33 | Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100362:19 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 33 | кв.2 24:50:0100362:55 Собственность кв.1 24:50:0100362:48 Собственность | Не соответствует*. *Вид использования объекта капитального строительства «Жилой дом» не соответствует градостроительному регламенту |
| 84 | 24:50:0100362:12 Площадь: 335 м2 Размещение одноэтажного многоквартирного жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Корнеева, 5 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Не соответствует*. *Вид использования земельного участка соответствует виду «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1) |
| 85 | 24:50:0100362:56 Площадь: 895 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 29 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100362:34 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 29 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100362:30 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 29 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 |  |
|  |  |  | 24:50:0100362:23 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 29 | данные отсутствуют |  |
| 86 | 24:50:0100362:57 Площадь: 862,65 м2 данные отсутствуют Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, слоб. 3 Интернационала, первый район, по плану номер шестьдесят шесть /66/ | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Данные о виде разрешенного использования отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается |
| 87 | 24:50:0100362:58 Площадь: 452 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, участок 27а | Собственность | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Не соответствует |
| 88 | 24:50:0100362:59 Площадь: 416 м2 Домовладение, Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, земельный участок 27 | Собственность | 24:50:0100362:24 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.27 | Собственность | Не соответствует |
| 89 | 24:50:0100362:60 Площадь: 691 м2 Место размещения левобережных подходов к 4-му мостовому переходу через реку Енисей, Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район | данные отсутствуют | 24:50:0100362:35 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Корнеева, д.3, стр.1 | Собственность | Не соответствует*. *Вид использования объекта капитального строительства «Жилой дом» не соответствует градостроительному регламенту |
|  |  |  | 24:50:0100362:27 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 3 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.1 24:50:0100362:52 данные отсутствуют* кв.2 24:50:0100362:51 данные отсутствуют* |  |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на жилой дом: Собственность |  |
| 90 | 24:50:0100362:65 Площадь: 579 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чкалова, участок 24а | Собственность | 24:50:0100362:68 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Чкалова, №24 "А" | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100362:73 Нежилое, сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Чкалова, 24а | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100362:74 Нежилое, летняя кухня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Чкалова, 24а | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0000000:189727 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н, ул. Чкалова, 24, стр.1 | Собственность |  |
| 91 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0100362:21 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 31 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100362:50 данные отсутствуют кв.1 24:50:0100362:49 Собственность (запрос БТИ) | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 92 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0100362:26 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, 27а *в жилом доме учтено жилое помещение - квартира | кв.2 24:50:0100362:62 данные отсутствуют* | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на жилой дом: Собственность |  |
| 93 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0100362:42 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г Красноярск, ул Радищева, д 31а | Собственность | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 94 | 24:50:0100363:1 Площадь: 618 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 17 | Собственность | 24:50:0100363:28 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 17 | Собственность | Не соответствует |
| 95 | 24:50:0100363:2 Площадь: 330 м2 Постоянное проживание, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 15 | Общая долевая собственность, ½ Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100363:24 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 15 | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100363:33 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 15 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100363:43 Нежилое, сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 15а | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100363:26 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Радищева, д.15 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100363:27 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 15 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.1 24:50:0100363:48 Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 кв.3 24:50:0100363:49 Собственность |  |
| 96 | 24:50:0100363:3 Площадь: 81 м2 Постоянное проживание, Для иного использования Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 15а | Собственность | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Не соответствует |
| 97 | 24:50:0100363:7 Площадь: 440 м2 Под строительство индивидуального жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, дом 6 "А" | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 2/3 | 24:50:0100363:41 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 6А | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 2/3 | Не соответствует |
| 98 | 24:50:0100363:10 Площадь: 847.78 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 19 | Общая долевая собственность, 3/15 Общая долевая собственность, 2/15 Общая долевая собственность, 2/15 Общая долевая собственность, 8/15 | 24:50:0100363:25 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 19 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100363:47 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 кв.1 24:50:0100363:46 Собственность | Не соответствует |
| 99 | 24:50:0100363:13 Площадь: 862,65 м2 Предназначен для индивидуального жилищного строительства, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 21 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100363:30 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 21 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100363:51 данные отсутствуют* кв.1 24:50:0100363:50 данные отсутствуют* | Не соответствует |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на жилой дом: Общая долевая собственность, 1/2 |  |
| 100 | 24:50:0100363:16 Площадь: 802 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 23 | Собственность | 24:50:0100363:23 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 23 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0100363:45 данные отсутствуют* кв.1 24:50:0100363:44 данные отсутствуют* | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100363:29 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 23 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на жилой дом: Собственность |  |
| 101 | 24:50:0100363:18 Площадь: 186 м2 размещение жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 13 | Собственность | 24:50:0100363:74 Нежилое гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 13 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100363:66 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 13 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0000000:159113 Домовладение Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, дмвл.13 | данные отсутствуют |  |
| 102 | 24:50:0100363:20 Площадь: 300 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, уч. № 15а | Собственность | 24:50:0100363:42 Индивидуальный жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 15а | Собственность | Не соответствует |
| 103 | 24:50:0100363:59 Площадь: 507 м2 Для размещения индивидуальных гаражей Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 9 | Собственность | 24:50:0100363:39 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, д. 9 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100363:88 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Спартаковцев, д. 9, строение 1 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100363:89 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, Октябрьский район, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 9, строение 2 | Собственность |  |
| 104 | 24:50:0100363:70 Площадь: 393 м2 Данные отсутствуют Адрес: город Красноярск | Собственность | 24:50:0100363:31 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 17, строение 1 | Собственность | Не соответствует |
| 105 | 24:50:0100363:78 Площадь: 314 м2 Место размещения левобережных подходов к 4-му мостовому переходу через реку Енисей, Для иного Использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Земельный участок предназначен для размещения линейных объектов*. * В соответствии с Градостроительным кодексом градостроительный регламент на такой земельный участок не распространяется. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 106 | 24:50:0100363:262 Площадь: 305 м2 для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 13, стр. 1 | Собственность | 24:50:0100363:69 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 13, стр. 1 | Собственность | Не соответствует |
| 107 | 24:50:0100352:7, Площадь: 430 м2 Для многоэтажной застройки Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул.Бебеля, 21. | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100352:29, Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 21 | Данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100352:31, Баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 21 | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:33, Сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 21 | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:34, Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 21 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:37, Гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 21 | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:76, Жилой дом Адрес: Россия, Красноярский край, г.Красноярск, Октябрьский район, ул.Бебеля, д.21, строен.1 | Собственность |  |
| 108 | 24:50:0100352:10, Площадь: 886 м2 Размещение жилого дома, Для иного использования Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, 13. | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100352:38, Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 13 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | Не соответствует |
| 109 | 24:50:0100352:11, Площадь:812 м2 размещение жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 6 | Общая долевая собственность, 3/5 Общая долевая собственность, 2/5 | 24:50:0100352:22, Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 6 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв. 1 24:50:0100352:50 Данные отсутствуют кв.2 24:50:0100352:49 Данные отсутствуют | Не соответствует |
| 110 | 24:50:0100352:12, Площадь: 750 м2 Размещение жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 10 | Собственность | 24:50:0100352:23, Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 10 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100352:26, Летняя кухня, пристройка к летней кухне, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 10 | Данные отсутствуют |  |
| 111 | 24:50:0100352:14, Площадь:923 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 15 | Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100352:47, Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 15, стр. 1 *в жилом доме учтены жилые помещения | *зарегистрировано право на жилой дом: Собственность | Не соответствует |
|  |  |  |  | кв. б/н 24:50:0100352:62, Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:35, Домовладение* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 15 *учтены жилые помещения | кв. 1 24:50:0100352:56, Данные отсутствуют кв.2 24:50:0100352:55, Данные отсутствуют |  |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на домовладение: Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 2/3 |  |
| 112 | 24:50:0100352:15, Площадь:853 м2 В целях индивидуального жилищного строительства, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 17 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100352:36, Летняя кухня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 17 | Данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100352:39, Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 17 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.1 24:50:0100352:58, Данные отсутствуют кв.2 24:50:0100352:57, Данные отсутствуют |  |
|  |  |  |  | * зарегистрировано право на жилой дом: Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, ½ |  |
| 113 | 24:50:0100352:16 Площадь:818 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 19 | Общая долевая собственность, 11/25 Общая долевая собственность, 14/25 | 24:50:0100352:30, Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 19 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.1 24:50:0100352:53 Собственность кв.2 24:50:0100352:54 Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100352:32, Баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 19 | Данные отсутствуют |  |
| 114 | 24:50:0100352:17, Площадь: 931 м2 Размещение жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева/Спартаковцев, 12/10 | Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100352:42, Баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева/Спартаковцев, д. 12/10 | Данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100352:43 Летняя кухня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева/Спартаковцев, д. 12/10 | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:44 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева/Спартаковцев, д. 12/10 * в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.1 24:50:0100352:59 Данные отсутствуют кв.2 24:50:0100352:60 Данные отсутствуют |  |
|  |  |  |  | * зарегистрировано право на жилой дом: Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/2 |  |
| 115 | 24:50:0100352:18 Площадь: 769 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, д. 4 | Собственность | 24:50:0100352:21, Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 4 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100352:65, Гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 4, строение 12 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:68, Хозяйственная постройка Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4, строение 9 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:69, Холодная пристройка Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4 а | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:70, Холодная пристройка Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4 а, строение 1 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:72, Хозяйственная постройка Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4, строение 4 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:73, Хозяйственная постройка Адрес:Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4, строение 5 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:74, Хозяйственная постройка Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4, строение 11 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:79, Сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 4, строение 13 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:80, Хозяйственная постройка Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4, строение 10 | Собственность |  |
| 116 | 24:50:0100352:63 Площадь:595 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Спартаковцев, 12, кв. 1; ул. Спартаковцев, 12, кв. 2 | Общая долевая собственность, 1/8 Общая долевая собственность, 1/8 Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/4 | 24:50:0100352:45, Жилое здание* Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, д.12, стр.1 *в жилом здании учтено жилое помещение | кв.2 24:50:0100352:61, Данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  |  | * зарегистрировано право на жилое здание: Общая долевая собственность, 2/3 Общая долевая собственность, 1/3 |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:64, Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, д.12 | Общая долевая собственность, ¼ Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/4 |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:71, Баня Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, 12 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:75, Веранда Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, 12 | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:77, Гараж Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, 12, строен.1 | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0000000:195220, Домовладение Адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев, дмвл.23/13 | Общая долевая собственность, 5/53 Общая долевая собственность, 5/53 Общая долевая собственность, 10/53 Общая долевая собственность, 7/159 |  |
| 117 | 24:50:0100352:6, Площадь:773 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир домовладение. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул.Радищева, 8. | Общая долевая собственность, 6/13 Общая долевая собственность, 7/26 Общая долевая собственность, 7/26 | 24:50:0100352:20, Теплица Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 8 | Данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100352:24, Баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 8 | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:25, Предбанник Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 8 | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:27, Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 8 | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:28, Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 8 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:84, Домовладение* Адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, дмвл. 8 *домовладение образовано из следующих объектов недвижимости: 24:50:0100352:27, 24:50:0100352:28 | Общая долевая собственность, 6/13 Общая долевая собственность, 7/26 Общая долевая собственность, 7/26 |  |
| 118 | 24:50:0100352:13 Площадь: 817.9 м2 Данные отсутствуют Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев, 23/13. | Данные отсутствуют | 24:50:0000000:14819, Многоквартирный дом * Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев 23/13 * из данного объекта образовано домовладение: 24:50:0000000:195220 | кв. б/н 24:50:0000000:44260, Данные отсутствуют кв.1 24:50:0000000:44261 Собственность кв.3 24:50:0000000:44262 Собственность квартира 24:50:0000000:44263, Данные отсутствуют | Не соответствует*. *Вид использования земельного участка соответствует виду «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1)». |
|  |  |  | 24:50:0000000:15098, Гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев, 23/13 | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0000000:15099, Гараж Адрес: Красноярск (г.), ул. Бебеля/Спартаковцев, 23/13 | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0000000:15324, Жилой дом* Адрес: Красноярск (г.), ул. Бебеля/Спартаковцев, 23/13 *из данного объекта образовано домовладение: 24:50:0000000:195220 | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:48, Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев, д. 23/13 | Данные отсутствуют |  |
| 119 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0000000:14820, Жилое * ** Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев, д. 23/13 * из данного объекта образовано домовладение: 24:50:0000000:195220 ** в жилом здании учтено жилое помещение | * зарегистрировано право на жилое: Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
|  |  |  |  | кв.6 24:50:0000000:195014, Жилое помещение, Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:00:0000000:2429, Хозпостройка Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4, строение 13 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:00:0000000:2460, Холодная пристройка Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4 а | Собственность |  |
|  |  |  | 24:00:0000000:2660, Сарай Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, 12 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:00:0000000:2661, Веранда Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, 12 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:00:0000000:2662, Беседка Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, 12, строен.1 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:00:0000000:2663, Гараж Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, 12, строен.1 | Собственность |  |
| 120 | 24:50:0100351:15 Площадь: 423 м2 Размещение жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 22а | Собственность | 24:50:0100351:42, Сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 22 А | Данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100351:43, Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 22 А | Собственность |  |
| 121 | 24:50:0100351:21, Площадь: 928 м2 размещение жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 21 | Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по ул. Фрунзе, д. 21, кв.1 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по ул. Фрунзе, д. 21, кв.2 | 24:50:0100351:29, Многоквартирный жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 21, кв. 1 | кв.1 24:50:0100351:49 Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100351:34, Жилой дом * Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 21, кв. 2 * в жилом доме учтены жилые помещения | кв.2 24:50:0100351:54, Данные отсутствуют кв.2 24:50:0100351:53, Собственность |  |
| 122 | 24:50:0100351:23, Площадь: 789 м2 размещение многоквартирного жилого дома, Для иного использования Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 18 | Общая долевая собственность, 2/5 Общая долевая собственность, 3/5 | 24:50:0100351:32, Жилой дом * Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 18 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв. 1 24:50:0100351:51 Собственность кв.2 24:50:0100351:50 Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100351:38, Баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 18 | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100351:102, Сарай Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.№18, строение №5 | Общая долевая собственность, 3/5 |  |
|  |  |  | 24:50:0100351:103, Терраса Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, №18, строение №2 | Общая долевая собственность, 3/5 |  |
|  |  |  | 24:50:0100351:104, Подвал Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д. №18, строение №3 | Общая долевая собственность, 3/5 |  |
|  |  |  | 24:50:0100351:105, Гараж Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.18, строение 1 | Собственность |  |
| 123 | 24:50:0100351:24, Площадь: 834 м2 размещение одноэтажного многоквартирного жилого дома, Для объектов жилой застройки Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 16 | Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по адресу: г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 16, кв. 2 | 24:50:0100351:95, Жилое* Адрес: край Красноярский, г. Красноярск, ул. Бебеля, д.16 *учтено жилое помещение - квартира | кв.2 24:50:0100351:96 Собственность | не соответствует*. *Вид использования земельного участка соответствует виду «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1) |
| 124 | 24:50:0100351:62 Площадь: 363 м2 данные отсутствуют Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев | Общая долевая собственность, 22/66 Общая долевая собственность, 22/66 Общая долевая собственность, 7/33 Общая долевая собственность, 4/33 | 24:50:0100351:73, Гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев, 2 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100351:74, Баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев, 1 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100351:92, Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля/Спартаковцев, 24/14, стр.3 | Собственность |  |
| 125 | 24:50:0100351:67, Площадь: 487 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе/Спартаковцев | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 | 24:50:0100351:94, Жилой дом Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе/ул.Спартаковцев, №27/16, стр.№1 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 | Не соответствует |
| 126 | 24:50:0100351:68, Площадь: 593 м2 Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе/Спартаковцев | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100351:59, Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/ул. Спартаковцев, д. 27/16 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв. 3 24:50:0100351:60, Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100351:80, Гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Фрунзе-Спартаковцев, 1 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 |  |
|  |  |  | 24:50:0100351:81, Сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Фрунзе-Спартаковцев, 2 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 |  |
| 127 | 24:50:0100351:85, Площадь: 566 м2 эксплуатация жилого дома, Для индивидуальной жилой застройки Адрес: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 22 | Данные отсутствуют | 24:50:0100351:100, Жилой дом Адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д.22 | Общая долевая собственность, 2/12 Общая долевая собственность, 30/36 | Не соответствует |
| 128 | 24:50:0100351:87 Площадь: 290м2 Для иных видов жилой застройки Адрес: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, 19 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 | 24:50:0100351:28, Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 19 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100351:112, Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе, 19, стр.1 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 |  |
| 129 | 24:50:0100351:89, Площадь: 354 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели | Собственность | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Не соответствует |
| 130 | 24:50:0100351:93, Площадь: 851 м2 размещение жилых домов, Для многоквартирной застройки Адрес: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, д. 23 | Данные отсутствуют | 24:50:0100351:30, Гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 21 | Данные отсутствуют | Не соответствует*. *Вид использования объекта капитального строительства «Жилой дом» не соответствует градостроительному регламенту |
|  |  |  | 24:50:0000000:175614, Домовладение Адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дмвл.23 | Собственность |  |
| 131 | 24:50:0100351:110, Площадь: 158 м2 Данные отсутствуют Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, участок 14а | Собственность | 24:50:0100351:111, Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 14а | Собственность | Не соответствует |
| 132 | 24:50:0100351:115, Площадь:140 м2 Для иного использования Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев | Собственность | 24:50:0100351:99, Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/ул.Спартаковцев, д. 24/14, строение 2 | Собственность | Не соответствует |
| 133 | 24:50:0100351:116, Площадь: 110 м2 Для иного использования Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев | Собственность | 24:50:0100351:117, Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев | Собственность | Не соответствует |
| 134 | 24:50:0100351:11, Площадь: 742 м2 Для объектов жилой застройки Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, дом 20 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0100351:41, Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 20 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв. 1 24:50:0100351:57, Собственность кв .2 24:50:0100351:56, Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100351:76, Теплица Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Бебеля, 20, 2 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100351:77, Погреб Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Бебеля, 20, 3 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100351:78, Баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Бебеля, 20, 5 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100351:79, Теплица Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Бебеля, д. 20, стр. 1 | Собственность |  |
| 135 | 24:50:0100351:17, Площадь: 819.4 м2 разрешенное использование не установлено, Для иного использования Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, участок 25 | Общая долевая собственность, 6/40 Общая долевая собственность, 5/40 Общая долевая собственность, 2/4 Общая долевая собственность, 9/40 | 24:50:0100351:82, Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.25, стр.1 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100351:83, Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.25, стр.2 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100351:84, Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.25 | Собственность |  |
| 136 | 24:50:0100351:114, Площадь: 128 м2 Для иного использования Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев, 24/14, участок 1 | Собственность | 24:50:0100351:101, Гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев, 24/14, строение 3 | Собственность | Не соответствует |
| 137 | Земельный участок снят с кадастрового учета (24:50:0100351:18) |  | 24:50:0100351:64, Гараж, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 11 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100351:65, Баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 11 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100351:66, Мастерская Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 11 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100351:72, Кочегарка Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н, ул. Ладо Кецховели, № 11 | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100351:75, Летняя кухня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Ладо Кецховели, №11 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100351:36, Объект индивидуального жилищного строительства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 11 | Собственность |  |
| 138 | Земельный участок снят с кадастрового учета (24:50:0100351:25) |  | 24:50:0100351:69, Гараж Адрес: Красноярский край, Октябрьский район, г. Красноярск, Ладо Кецховели/Фрунзе, №13/17 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0100351:70, Баня Адрес: Красноярский край, Октябрьский район, г. Красноярск, Ладо Кецховели/Фрунзе, 13/17 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100351:86, Крытый бассейн Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели/Фрунзе, 13/17 | Собственность |  |
| 139 | Земельный участок снят с кадастрового учета (24:50:0100351:61) |  | 24:50:0100351:97, Нежилое сооружение Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев, д. 24/14, строение 4 | Собственность | Не соответствует |
| 140 | 24:50:0100353:8, Площадь:798м2 занимаемого одноэтажным многоквартирным жилым домом, Для многоэтажной застройки Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 25. | Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по ул. Бебеля, д. 25, кв.2 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по ул. Бебеля, д. 25, кв.2 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по ул. Бебеля, д. 25, кв.1 | 24:50:0100351:108, Баня Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.25, стр. 2 | Собственность | Не соответствует |
| 141 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0000000:18153, Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев, д. 24/14 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | * зарегистрировано право на жилой дом: Общая долевая собственность,7/70 Общая долевая собственность, 4/70 Общая долевая собственность, 24/70 Общая долевая собственность, 35/70 | Не соответствует |
|  |  |  |  | Кв. б/н 24:50:0000000:63168, Данные отсутствуют Кв. б/н 24:50:0000000:63167, Данные отсутствуют Кв. б/н 24:50:0000000:63166, Данные отсутствуют |  |
| 142 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:00:0000000:2333, Сарай Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д. №18, строение №4 | Общая долевая собственность, 3/5 | Не соответствует |
| 143 | 24:50:0100364:2, Площадь: 910 м2 Для многоэтажной застройки Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, 9 | Собственность | 24:50:0100364:14, Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 9 | Собственность | Не соответствует*. *Вид использования объекта капитального строительства «Жилой дом» не соответствует градостроительному регламенту. |
| 144 | 24:50:0100364:8, Площадь:707 м2 Размещение двух одноэтажных многоквартирных жилых домов, Для иного использования Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, 11 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 | 24:50:0100364:63, Баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 11 | Данные отсутствуют | Не соответствует*. *Вид использования земельного участка соответствует виду «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1)». |
|  |  |  | 24:50:0100364:61, Гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 11 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100364:62, Баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 11 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0100364:40, Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 11 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв. 1 24:50:0100364:47 Собственность кв.2 24:50:0100364:48, Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 |  |
|  |  |  | 24:50:0100352:84 Домовладение Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, дмвл. 8 | Общая долевая собственность, 6/13 Общая долевая собственность, 7/26 Общая долевая собственность, 7/26 |  |
|  |  |  | 24:50:0100364:37, Баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 11 | Данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0100364:36, Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д.11 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 |  |
|  |  |  | 24:50:0100364:60, Хозяйственная постройка Адрес: Красноярский край, Октябрьский район, г. Красноярск, ул. Радищева, 11 | Собственность |  |
| 145 | 24:50:0100364:9, Площадь:581 м2 Для многоэтажной застройки Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Спартаковцев, д. 8 | Собственность | 24:50:0100364:15, Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, д. 8 | Собственность | Не соответствует* |
| 146 | 24:50:0100364:68, Площадь:834 м2 Для многоэтажной застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева | Собственность | 24:50:0100364:52, Объект индивидуального жилищного строительства* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 7 *учтены жилые помещения | б/н 24:50:0100364:54, Данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  |  | б/н 24:50:0100364:55, Данные отсутствуют |  |
|  |  |  |  | * зарегистрировано право на объект индивидуального жилищного строительства: Собственность |  |
| 147 | 24:50:0100364:70, Площадь:1168 м2 размещение многоквартирных жилых домов этажностью от десяти этажей, Для многоквартирной застройки Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Соответствует |
| Итого площадь земельных участков в границах улиц Сопочная – Ладо Кецховели – Чкалова - пр-т Николаевский, виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки: 77005,71 м2. |  |  |  |  |  |
| ул. Сопочная – ул.Пушкина – ул.Революции – ул.Ладо Кецховели |  |  |  |  |  |
| 148 | 24:50:0200178:15, Площадь: 829 м2 размещение одноэтажного многоквартирного жилого дома Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 18 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0200178:47 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 18 *в жилом доме учтены жилые помещения – квартиры и нежилое помещение | Кв.1 24:50:0200178:70 Собственность Кв.2 24:50:0200178:69 Собственность Нежилое помещение 3 24:50:0200178:243 Собственность | не соответствует*. *Вид использования земельного участка соответствует виду «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1) |
| 149 | 24:50:0200178:87, Площадь: 821 м2 бытовое обслуживание (код- 3.3) Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Фрунзе, 16 | Общая долевая собственность, доля в праве пропорциональна площади занимаемой квартиры № 1, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.16 Общ долев собс-ть, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры 24:50:0200178:53, расположенной по адресу:ул. Фрунзе, д. 16, кв. 2 | 24:50:0200178:29 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 16 *в жилом доме учтены жилые помещения – квартиры | Кв.1 24:50:0200178:52 Собственность Кв.2 24:50:0200178:53 Собственность | Не соответствует |
| 150 | 24:50:0200178:4, Площадь: 835 м2 Постоянное проживание Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 14 | Собственность | 24:50:0200178:36 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 14 | Общая долевая собственность, 1/2 | Не соответствует |
| 151 | 24:50:0200178:12, Площадь: 717 м2 размещение жилого дома Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. 1905 года, 7 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, ¼ Общая долевая собственность, 1/4 | 24:50:0200178:42 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, д. 7 *в жилом доме учтены жилые помещения – квартиры **зарегистрировано право на жилой дом | Кв.2 24:50:0200178:62 данные отсутствуют кв.1 24:50:0200178:71 Собственность | Не соответствует |
|  |  |  |  | **зарегистрировано право на жилой дом: Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 |  |
| 152 | 24:50:0200178:13, Площадь: 403 м2 размещение жилого дома Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Фрунзе | Собственность | 24:50:0200178:44 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 12 *в жилом доме учтены жилые помещения – квартиры **зарегистрировано право на жилой дом | квартира 24:50:0200178:68 данные отсутствуют квартира 24:50:0200178:67 данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  |  | **зарегистрировано право на жилой дом: Собственность |  |
| 153 | 24:50:0200178:5, Площадь: 387,3 м2 Для жилищного строительства и эксплуатации Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, 5 | Собственность | 24:50:0200178:40 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, д. 5 | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0200178:28 Нежилое, индивидуальный гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, 5 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0200178:39 Жилое, объект индивидуального жилищного строительства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, д. 5 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0200178:27 Нежилое, Хозяйственное строение или сооружение (строение или сооружение вспомогательного использования) Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, 5 | Собственность |  |
| 154 | 24:50:0200178:10, Площадь: 852 м2 для индивидуального жилищного строительства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Фрунзе, 20 | Общая долевая собственность, 9/40 Общая долевая собственность, 13/30 Общая долевая собственность, 9/120 Общая долевая собственность, 8/30 | 24:50:0200178:30 Жилое, объект индивидуального жилищного строительства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 20, стр. 2 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0200178:32 Жилое, объект индивидуального жилищного строительства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 20 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0200178:31 Жилое, объект индивидуального жилищного строительства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 20, стр. 1 | Общая долевая собственность, 3/4 |  |
| 155 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0200178:51 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 19а | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 156 | 24:50:0200187:44, Площадь: 445 м2 для проектирования и строительства индивидуального жилого дома Адрес: Красноярский край, Железнодорожный район, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 15 | данные отсутствуют | 24:50:0200187:98 Жилое, объект индивидуального жилищного строительства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 15 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/4 Общая долевая собственность, 1/4 | Не соответствует |
| 157 | 24:50:0200187:46, Площадь: 566 м2 Постоянное проживание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 13, кв .1 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 | 24:50:0200187:74 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 13 *в жилом доме учтены жилые помещения – квартиры **зарегистрировано право на жилой дом | Кв.1 24:50:0200187:108 данные отсутствуют кв.2 24:50:0200187:107 данные отсутствую | Не соответствует |
|  |  |  |  | **зарегистрировано право на жилой дом: Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 Общая долевая собственность, 1/6 |  |
| 158 | 24:50:0200187:39, Площадь: 666 м2 Домовладение Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 11 | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | 24:50:0200187:65 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 11 | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0200187:70 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 11 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:67 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.11 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | Кв.2 24:50:0200187:114 Собственность Кв.1 24:50:0200187:113 Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:69 Нежилое, времянка Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:59 Нежилое, времянка Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 11 | данные отсутствуют |  |
| 159 | 24:50:0200187:53, Площадь: 724 м2 размещение одноэтажного многоквартирного жилого дома Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Фрунзе, 9 | Общая долевая собственность Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры по ул. Фрунзе, д. 9, кв. 1 Общая долевая собственность, доля в праве общей долевой собственности пропорциональна размеру общей площади квартиры № 2 по ул. Фрунзе, д. 9 | 24:50:0200187:137 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 9 | Собственность | не соответствует*. *Вид использования земельного участка соответствует виду «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1) |
|  |  |  | 24:50:0200187:143 Нежилое, пристрой №3 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 9 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:142 Нежилое, сарай №2 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 9 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:141 Нежилое, сарай №1 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 9 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:140 Нежилое, пристрой №2 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 9 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:139 Нежилое, пристрой №1 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 9 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:138 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 9 | Собственность |  |
| 160 | 24:50:0200187:34, Площадь: 280 м2 Постоянное проживание Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 7, 4 | данные отсутствуют | 24:50:0200187:75 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 7 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | Кв.2 24:50:0200187:134 данные отсутствуют кв.1 24:50:0200187:133 Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0200187:57 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 7 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | Кв.3 24:50:0200187:106 Собственность Кв.4 24:50:0200187:105 Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:135 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе, №7, стр.2 | Собственность |  |
| 161 | 24:50:0200187:132, Площадь: 383 м2 Постоянное проживание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Не соответствует |
| 162 | 24:50:0200187:131, Площадь: 481 м2 Постоянное проживание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года | Собственность | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Не соответствует |
| 163 | 24:50:0200187:129, Площадь: 912 м2 размещение жилых домов Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, Железнодорожный район, ул. Бебеля, д. 10 | Общая долевая собственность, 7/27 Общая долевая собственность, 7/27 Общая долевая собственность, 6/27 Общая долевая собственность, 7/27 | 24:50:0200187:85 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 10 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | Кв.4 24:50:0200187:122 Собственность Кв.3 24:50:0200187:121 Собственность | Не соответствует |
| 164 | 24:50:0200187:52, Площадь: 823 м2 занимаемый домовладением Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 8 | Собственность | 24:50:0200187:144 Жилое здание Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д. 8 | Собственность | Не соответствует |
| 165 | 24:50:0200187:50, Площадь: 408 м2 Постоянное проживание Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 6 | Собственность | 24:50:0200187:81 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 6 *в жилом доме учтены жилые помещения – квартиры **зарегистрировано право на жилой дом | Кв.1 24:50:0200187:118 данные отсутствуют кв.пом. 1 24:50:0200187:117 данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  |  | **зарегистрировано право на жилой дом: Собственность |  |
| 166 | 24:50:0200187:130, Площадь: 890 м2 размещение многоквартирных жилых домов Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 4 | данные отсутствуют | 24:50:0200187:77 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 4 *в жилом доме учтены жилые помещения – квартиры **зарегистрировано право на жилой дом | Кв.2 24:50:0200187:116 данные отсутствуют кв.1 24:50:0200187:115 данные отсутствуют | Не соответствует*. *Вид использования объекта капитального строительства «Жилой дом» не соответствует градостроительному регламенту. |
|  |  |  |  | **зарегистрировано право на жилой дом: Общая долевая собственность, 3/7 |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:89 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г Красноярск, ул Бебеля, д 4а | данные отсутствуют |  |
| 167 | 24:50:0200187:42, Площадь: 455 м2 Постоянное проживание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, дом 2 | Собственность | 24:50:0200187:88 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/1905 год, д. 2/1 | Собственность | Не соответствует |
| 168 | 24:50:0200187:38, Площадь: 387 м2 Постоянное проживание Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 9, кв. 1 | данные отсутствуют | 24:50:0200187:55 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 9 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | Кв.1 24:50:0200187:104 Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 Кв.2 24:50:0200187:103 Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0200187:54 Нежилое, баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 9 | Собственность |  |
| 169 | 24:50:0200187:40, Площадь: 395 м2 Постоянное проживание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 9, кв. 2 | данные отсутствуют | 24:50:0200187:56 Нежилое, теплица Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 9 | Собственность | Не соответствует |
| 170 | 24:50:0200187:27, Площадь: 81 м2 Постоянное проживание Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир г. Красноярск Фрунзе ул,д.7,кв.1. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 7, 1 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Не соответствует |
| 171 | 24:50:0200187:29, Площадь: 175 м2 Постоянное проживание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 7, кв. 1 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Не соответствует |
| 172 | 24:50:0200187:33, Площадь: 292 м2 Постоянное проживание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 7, кв. 3 | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Не соответствует |
| 173 | 24:50:0200187:41, Площадь: 406 м2 Постоянное проживание Адрес: Красноярский край, г Красноярск, ул 1905 года, дом 1 | данные отсутствуют | 24:50:0200187:73 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, д. 1 | Общая долевая собственность, 2/3 Общая долевая собственность, 1/3 | Не соответствует |
| 174 | 24:50:0200187:48, Площадь: 885 м2 Постоянное проживание Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, 1905 года ул., д.3 / Фрунзе ул., д.5 | данные отсутствуют | 24:50:0200186:26 Нежилое, сарай Адрес: Красноярск (г.) ,ул.1905 года/Фрунзе, №3/5 | данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0200186:24 Жилой дом Адрес: Красноярск (г.) ,ул.1905 года/Фрунзе, №3/5 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0200186:25 Нежилое, летняя кухня Адрес: Красноярск (г.) ,ул.1905 года/Фрунзе, №3/5 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:94 Нежилое, теплица Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул. Фрунзе 3\5, #инв.№ 24868_1 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:92 Нежилое, угольник Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул. Фрунзе 3\5, #инв.№ 24868_1 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:91 Нежилое, стайка Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул. Фрунзе 3\5, #инв.№ 24868_1 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:96 Нежилое, сени, летняя кухня Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул.Фрунзе 3\5,#инв.№ 24868_1 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:100 Нежилое, летняя кухня Адрес: Красноярск (г.), ул.1905 года/ул.Фрунзе, №3/5#кв.2 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:101 Жилой дом Адрес: Красноярский край край, г. Красноярск, ул. 1905 года/Фрунзе, 3/5, стр.1 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:95 Нежилое, летняя кухня Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул. Фрунзе 3\5, #инв.№ 24868_1 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:90 Нежилое, летняя кухня Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул. Фрунзе 3\5, #инв.№ 24868_1 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:93 Нежилое, гараж Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул. Фрунзе 3\5, #инв.№ 24868_1 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0200186:23 Многоквартирный дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года/Фрунзе, д. 3/5 | Кв.3 24:50:0200186:40 Собственность Кв.2 24:50:0200186:41 Собственность Кв.1 24:50:0200186:35 Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0000000:26800 Жилой дом Адрес: г. Красноярск, ул. 1905 года/ул. Фрунзе, 3/5 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0000000:26799 Нежилое, летняя кухня Адрес: г. Красноярск, ул. 1905 года - Фрунзе, 3/5 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0000000:12067 Нежилое, баня Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул. Фрунзе 3\5, #инв.№ 24868_1 | данные отсутствуют |  |
| 175 | 24:50:0200187:23, Площадь: 72 м2 Постоянное проживание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, дом 10, кв. 3 | данные отсутствуют | 24:50:0200187:82 Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 10 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | Кв.2 24:50:0200187:120 Собственность Кв. 1 24:50:0200187:119 Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0200187:71 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 10 | данные отсутствуют |  |
| 176 | 24:50:0100353:15, Площадь: 840 м2 данные отсутствуют Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, слобода III Интернационала, улица Бебеля, № 6 | данные отсутствуют | 24:50:0200187:79 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 6, стр. 1 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0200187:76 Нежилое, предбанник Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 6 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:84 Нежилое, гараж Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 6 | данные отсутствуют |  |
|  |  |  | 24:50:0200187:83 Нежилое, сарай Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 6 | данные отсутствуют |  |
| 177 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0200187:63 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 12 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | квартира 24:50:0200187:109 данные отсутствуют кв.1 24:50:0200187:123 Собственность | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 178 | 24:50:0200188:42, Площадь: 471 м2 Постоянное проживание Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, дом 9 | Собственность | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Не соответствует |
| 179 | 24:50:0200188:101, Площадь: 639 м2 Размещение двух одноэтажных многоквартирных жилых домов Адрес: Красноярский край, г Красноярск, р-н Железнодорожный, ул Бебеля | данные отсутствуют | 24:50:0200188:90 Домовладение* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, дмвл.7 *зарегистрировано право на домовладение | Кв.3 24:50:0200188:85 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 4/5 | Не соответствует*. *Вид использования объекта капитального строительства «Жилой дом» не соответствует градостроительному регламенту. |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на домовладение Общая долевая собственность, 4/22 |  |
|  |  |  | 24:50:0200188:247 Объект индивидуального жилищного строительства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 7, стр. 1 | Собственность |  |
| 180 | 24:50:0200188:100, Площадь: 515 м2 Размещение двух одноэтажных многоквартирных жилых домов Адрес: Красноярский край, г Красноярск, р-н Железнодорожный, ул Бебеля | данные отсутствуют | 24:50:0200188:103 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 7 | Собственность | Не соответствует*. *Вид использования объекта капитального строительства «Жилой дом» не соответствует градостроительному регламенту. |
|  |  |  | 24:50:0200188:90 Домовладение* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, дмвл.7 *зарегистрировано право на домовладение | Кв.3 24:50:0200188:85 Общая долевая собственность, 1/5 Общая долевая собственность, 4/5 |  |
|  |  |  |  | *зарегистрировано право на домовладение Общая долевая собственность, 4/22 |  |
| 181 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0200188:67 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 7 | Кв.1 24:50:0200188:84 Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 Кв.2 24:50:0200188:83 Собственность | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 182 | 24:50:0200179:10, Площадь:107 м2 Для ведения приусадебного хозяйства Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 6 | Данные отсутствуют | 24:50:0200179:77 Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 6 | Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 Общая долевая собственность, 1/3 | Не соответствует |
| 183 | 24:50:0200179:12, Площадь: 150 м2 Для ведения приусадебного хозяйства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 9 2 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Не соответствует |
| 184 | 24:50:0200179:30, Площадь: 436 м2 Для ведения приусадебного хозяйства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 9 1 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Не соответствует |
| 185 | 24:50:0200179:17, Площадь: 203 м2 Для ведения приусадебного хозяйства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 11 | Собственность | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Не соответствует |
| 186 | 24:50:0200179:39 Площадь: 481 м2 Размещение жилого дома Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, 8. | Общая долевая собственность, 8/13 Общая долевая собственность, 5/13 | 24:50:0200179:67, Баня Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, д. 8 | Данные отсутствуют | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0200179:62, Жилое здание* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, д. 8 *в жилом здании учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0200179:94, Собственность кв.1 24:50:0200179:93, Собственность |  |
| 187 | 24:50:0200179:106, Площадь: 427 м2 Размещение индивидуального жилого дома Адрес: Красноярский край, г Красноярск, Железнодорожный район, ул. Фрунзе/ул. имени 1905 года, д. 10/6 | Общая долевая собственность, 5/12 Общая долевая собственность, 7/12 | 24:50:0200111:374, Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/ул. имени 1905 года, д. 10/6 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0200111:3200, Собственность кв.1 24:50:0200111:3201, Собственность | Не соответствует |
| 188 | 24:50:0200179:108, Площадь: 809 м2 Для ведения приусадебного хозяйства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе | Общая долевая собственность, 1/2 Общая долевая собственность, 1/2 | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | Не соответствует |
| 189 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют | Данные отсутствуют | 24:50:0200179:47, Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 9 | Общая долевая собственность, 8/13 | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 190 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют | Данные отсутствуют | 24:50:0200179:48, Жилой дом Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица Сопочная, дом 9/1 | Собственность | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 191 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют | Данные отсутствуют | 24:50:0200179:72, Жилой дом* Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 8 *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв.2 24:50:0200179:96, Собственность кв.1 24:50:0200179:95, Собственность | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 192 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют | Данные отсутствуют | 24:50:0200179:87, Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул.Сопочная/1905 года д.11/10 | Собственность | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 193 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют | Данные отсутствуют | 24:50:0200179:88, Жилое здание Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная/ ул. 1905 года, №11/10, стр. №3 | Собственность | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 194 | 24:50:0200186:15, Площадь: 475 м2 Для ведения приусадебного хозяйства Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе | Собственность | 24:50:0200186:20, Жилой дом Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 3 | Собственность | Не соответствует |
|  |  |  | 24:50:0200186:38, Гараж Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Фрунзе, 3, строение 1 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0200186:37, Баня Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Фрунзе, 3, строение 2 | Собственность |  |
|  |  |  | 24:50:0200186:168, Гаражный бокс Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, 4 | Собственность |  |
| 195 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют | Данные отсутствуют | 24:00:0000000:2508, Баня Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе/Революции, д.1/21 | Собственность |  |
| 196 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют | Данные отсутствуют | 24:00:0000000:2507, Гараж Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе/Революции, 1/21 | Собственность | Не соответствует* *Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| Итого площадь земельных участков в границах улиц Сопочная – Пушкина – Революции – Ладо Кецховели, виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использования и характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки: 20123,30 м2. |  |  |  |  |  |
| 197 | 24:50:0000000:343802 Площадь: 9715 м2 земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе | Муниципальная собственность | 24:50:0000000:340240 Автомобильная дорога Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе | Муниципальная собственность Оперативное управление | Земельный участок занят линейными объектами*. * В соответствии с Градостроительным кодексом градостроительный регламент на такой земельный участок не распространяется. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 198 | 24:50:0000000:343803 Площадь: 11519 м2 земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) Адрес: Красноярский край, Красноярск г, Красноярский край, г. Красноярск, автодорога ул. Корнеева от ул. Овражной до ул. Карла Маркса | Муниципальная собственность | 24:50:0000000:154047 Сети водопровода Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, от ВК-1 в районе нежилого здания по ул.Академика Киренского,2а до ВК- 947 в районе жилого здания по ул. Попова, 10а | Муниципальная собственность Аренда | Земельный участок занят линейными объектами*. * В соответствии с Градостроительным кодексом градостроительный регламент на такой земельный участок не распространяется. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
|  |  |  | 24:50:0000000:340106 Автомобильная дорога Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева | Муниципальная собственность Оперативное управление |  |
| 199 | 24:50:0000000:155018 Площадь: 7624 м2 Размещение автомобильных дорог, их конструктивных элементов, дорожных сооружений при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения Адрес: г. Красноярск, автодорога по ул. Радищева | Муниципальная собственность | 24:50:0000000:340245 Автомобильная дорога Адрес: Красноярский край, г Красноярск, ул. Радищева | Муниципальная собственность | Земельный участок занят линейными объектами*. * В соответствии с Градостроительным кодексом градостроительный регламент на такой земельный участок не распространяется. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 200 | 24:50:0000000:1112 Площадь: 12393 м2 размещение автомобильных дорог, их конструктивных элементов, дорожных сооружений при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения, временных объектов Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев от ул. Красной Звезды, 1 до ул. Марата | данные отсутствуют | 24:50:0000000:340240 Автомобильная дорога Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе | Муниципальная собственность Оперативное управление | Земельный участок занят линейными объектами*. * В соответствии с Градостроительным кодексом градостроительный регламент на такой земельный участок не распространяется. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 201 | 24:50:0000000:343156 Площадь: 13404 м2 Земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский, Железнодорожный районы, ул. Бебеля | Муниципальная собственность | 24:50:0000000:340142 Сооружение - дорожное хозяйство Адрес: Красноярский край, Красноярск г, ул. Бебеля | Муниципальная собственность Оперативное управление | Земельный участок занят линейными объектами*. * В соответствии с Градостроительным кодексом градостроительный регламент на такой земельный участок не распространяется. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 202 | 24:50:0000000:1378 Площадь: 2150 м2 размещение автомобильных дорог, их конструктивных элементов, дорожных сооружений при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский, Железнодорожный район, ул. Бебеля | Муниципальная собственность | 24:50:0000000:340142 Сооружение - дорожное хозяйство Адрес: Красноярский край, Красноярск г, ул. Бебеля | Муниципальная собственность Оперативное управление | Земельный участок занят линейными объектами*. * В соответствии с Градостроительным кодексом градостроительный регламент на такой земельный участок не распространяется. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 203 | 24:50:0000000:150985 Площадь: 167 м2 Место размещения инженерного обеспечения (сети теплоснабжения, связи), участок № 2 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, ул. Спартаковцев | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | Земельный участок занят линейными объектами*. * В соответствии с Градостроительным кодексом градостроительный регламент на такой земельный участок не распространяется. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 204 | 24:50:0000000:1254 Площадь: 1212 м2 размещение автомобильных дорог и их конструктивных элементов, дорожных сооружений при условии соответствования требованиям законодательства о безопасном движении Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе |  | 24:50:0000000:340240 Автомобильная дорога Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе | Муниципальная собственность Оперативное управление | Земельный участок занят линейными объектами*. * В соответствии с Градостроительным кодексом градостроительный регламент на такой земельный участок не распространяется. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 205 | 24:50:0000000:726 Площадь: 5897 м2 размещение автомобильных дорог, их конструктивных элементов, дорожных сооружений при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения, временных объектов Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, автодорога ул. 1905 года от ул. Бограда до ул. Бебеля | Муниципальная Собственность Постоянное (бессрочное) пользование | 24:50:0000000:197236 Сети канализации Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, от КК-1 сущ.около КНС 39 по ул. Цимлянская, 31А до КК-1956 около жилого дома № 3А по ул. Горького | Муниципальная собственность Аренда | Земельный участок занят линейными объектами*. * В соответствии с Градостроительным кодексом градостроительный регламент на такой земельный участок не распространяется. При определении площади земельных участков, не соответствующих правилам землепользования и застройки, не учитывается. |
| 206 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0000000:4227 Сети наружного освещения Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, от опоры №1 до опоры №22 по ул. Сопочная | Муниципальная собственность Оперативное управление |  |
| 207 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0000000:6681 Сети наружного освещения Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, от существующей опоры в районе ул. Сопочная до существующей опоры в районе ул. Бебеля | Муниципальная собственность Оперативное управление |  |
| 208 | Сведения о земельном участке в ЕГРН отсутствуют |  | 24:50:0000000:146365 Автомобильная дорога Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев от нежилого здания №1 по ул. Красной Звезды до жилого здания №30 по ул. Спартаковцев | Муниципальная собственность Оперативное управление |  |

### 4. Адресный перечень расположенных на Развиваемой территории земельных участков, зданий, строений, сооружений.

| № п/п | Кадастровый номер, адрес земельного участка | Кадастровый номер, адрес объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24:50:0100345:5 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский, г. Красноярск, на углу улиц Фрунзе/Корнеева,48/15 | 24:50:0100345:78 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15, строение 1 |
|  |  | 24:50:0100345:79 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15 |
|  |  | 24:50:0100345:43 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15 |
|  |  | 24:50:0100345:54 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15 |
|  |  | 24:50:0100345:44 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15 |
|  |  | 24:50:0100345:46 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15 |
|  |  | 24:50:0100345:55 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15 |
|  |  | 24:50:0100345:45 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15 |
|  |  | 24:50:0100345:77 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 48/15, строение 2 |
|  |  | 24:50:0000000:6528 Адрес: г. Красноярск, ул.Фрунзе/ул.Корнеева, 48/15 |
|  |  | 24:50:0000000:6529 Адрес: г. Красноярск, ул. Фрунзе/ул.Корнеева, 48/15 |
| 2 | 24:50:0100345:12 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 54 | 24:50:0100345:80 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.54 |
|  |  | 24:50:0100345:88 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.54 |
|  |  | 24:50:0100345:87 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.54 |
|  |  | 24:50:0100345:35 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 54 |
|  |  | 24:50:0100345:26 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.54 |
| 3 | 24:50:0100345:13 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, № 50 | 24:50:0100345:31 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 50 |
|  |  | 24:50:0100345:34 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 50 |
| 4 | 24:50:0100345:82 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск | - |
| 5 | 24:50:0100345:89 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, д. 52 | 24:50:0100345:33 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 52 |
|  |  | 24:50:0100345:32 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 52 |
| 6 |  | 24:50:0100345:47 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Сопочная/ ул.Корнеева, д.49/17, стр.1 |
| 7 | 24:50:0100344:3 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 38 | 24:50:0100344:62 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе, д.38, стр.4 |
|  |  | 24:50:0100344:34 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 38 |
|  |  | 24:50:0100344:33 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 38 |
|  |  | 24:50:0100344:32 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 38 |
|  |  | 24:50:0100344:31 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 38 |
|  |  | 24:50:0100344:30 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 38 |
| 8 | 24:50:0100344:6 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул Фрунзе, дом 46 | 24:50:0100344:42 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 46 |
|  |  | 24:50:0100344:60 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 46, стр. №1 |
|  |  | 24:50:0100344:59 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 46, соор. №2 |
|  |  | 24:50:0100344:64 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 46 |
|  |  | 24:50:0100344:65 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 46 |
| 9 | 24:50:0100344:7 Адрес: Красноярский край, г Красноярск, ул Спартаковцев, 19 "А" | 24:50:0100328:36 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, д.19 А |
| 10 | 24:50:0100344:8 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 21 | 24:50:0100344:23 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, д. 21 |
|  |  | 24:50:0100344:27 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, д. 21 |
| 11 | 24:50:0100344:9 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, 42 | - |
| 12 | 24:50:0100344:10 Адрес: Красноярский край, городской округ город Красноярск, г. Красноярск, ул.Спартаковцев, земельный участок 19 | 24:50:0100344:67 Адрес: г. Красноярск, ул.Спартаковцев, зд. 19/2 |
|  |  | 24:50:0100344:61 Адрес: г. Красноярск, ул.Спартаковцев, д. 19/1 |
|  |  | 24:50:0100344:68 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Спартаковцев, 36/19 |
|  |  | 24:50:0000000:17478 Адрес: Красноярск, ул.Спартаковцев, дом 19 |
| 13 | 24:50:0100344:11 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе, 44 | 24:50:0100344:29 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 44 |
| 14 | 24:50:0100344:13 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 42 | 24:50:0100344:36 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 42 |
| 15 | 24:50:0100027:75 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, 16 | 24:50:0100344:15 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. им Корнеева, д. 16 |
|  |  | 24:50:0100344:16 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. им Корнеева, д. 16 |
|  |  | 24:50:0100344:17 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. им Корнеева, д. 16 |
|  |  | 24:50:0100344:18 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. им Корнеева, д. 16 |
| 16 |  | 24:50:0100344:20 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. им Корнеева, д. 18 |
| 17 | 24:50:0100349:3 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 44 | 24:50:0100349:24 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.44 |
| 18 | 24:50:0100349:5 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, 43 | 24:50:0000000:175737 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.43 |
|  |  | 24:50:0100349:18 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 43 |
|  |  | 24:50:0100349:22 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 43 |
|  |  | 24:50:0100349:21 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 43 |
| 19 | 24:50:0100349:6 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, по ул. Бебеля, №38 | 24:50:0100349:48 Адрес: Красноярск (г.), ул. им. Бебеля д. № 38/ ул. Корнеева д. № 11 |
|  |  | 24:50:0100349:78 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Корнеева, д.11 |
|  |  | 24:50:0100349:49 Адрес: Красноярск (г.), ул. им. Бебеля д. № 38/ ул. Корнеева д. № 11 |
|  |  | 24:50:0100349:50 Адрес: Красноярск (г.), ул. им. Бебеля д. № 38/ ул. Корнеева д. № 11 |
| 20 | 24:50:0100348:8 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 40 | 24:50:0100349:33 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 40 |
|  |  | 24:50:0100349:35 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 40 |
| 21 | 24:50:0100349:11 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, участок 40а | 24:50:0100349:40 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 40а |
|  |  | 24:50:0100349:41 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 40а |
|  |  | 24:50:0100349:42 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 40А |
| 22 | 24:50:0100349:12 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 47 | 24:50:0100349:14 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 47 |
| 23 | 24:50:0100349:72 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, улица Фрунзе, 47-а | 24:50:0100349:54 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 47А |
|  |  | 24:50:0100349:51 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 47А |
|  |  | 24:50:0100349:55 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 47А |
|  |  | 24:50:0100349:53 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 47А |
|  |  | 24:50:0100349:52 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 47А |
|  |  | 24:50:0100349:217 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе, 47-а, бокс б/н |
| 24 | 24:50:0100349:73 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 45 | 24:50:0100349:23 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 45 |
|  |  | 24:50:0100349:17 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 45 |
|  |  | 24:50:0100349:16 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 45 |
|  |  | 24:50:0100349:25 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 45 |
| 25 | 24:50:0100349:74 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, д. 42 | 24:50:0100349:36 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 42 |
|  |  | 24:50:0100349:27 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 42 |
|  |  | 24:50:0100349:32 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 42 |
| 26 | 24:50:0100349:75 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 41/13 | 24:50:0100349:38 Адрес: г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 41/13 |
|  |  | 24:50:0000000:175613 Адрес: г.Красноярск, Октябрьский район, ул.Фрунзе/Корнеева, д.41/13 |
|  |  | 24:50:0100349:37 Адрес: г. Красноярск, ул. Фрунзе/Корнеева, д. 41/13 |
| 27 | 24:50:0100348:9 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый Адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 57а | 24:50:0100349:43 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 57а |
| 28 | 24:50:0100350:3 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, земельный участок 28а | 24:50:0000000:157318 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, д. 28а |
|  |  | 24:50:0100350:21 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 28 |
|  |  | 24:50:0100350:20 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.28 |
| 29 | 24:50:0100350:4 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 33 | 24:50:0100350:23 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 33 |
| 30 | 24:50:0100350:5 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/ул. Спартаковцев, 29/17 | 24:50:000000:20907 Адрес: г.Красноярск , ул.Спартаковцев/Фрундзе д. 18/34 |
|  |  | 24:50:0100350:46 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/ул. Спартаковцев, 29/17, стр. 1, кв. 4 |
|  |  | 24:50:0100350:45 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/ул. Спартаковцев, д. 29/17 |
|  |  | 24:50:0000000:20906 Адрес: г.Красноярск , ул.Спартаковцев/Фрундзе д. 18/34 |
|  |  | 24:50:0000000:11577 Адрес: г.Красноярск, ул. Фрунзе-Спартаковцев, №29/17 |
|  |  | 24:50:0000000:20908 Адрес: г.Красноярск, ул.Спартаковцев/Фрундзе д. 18/34 |
|  |  | 24:50:0100350:84 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/ул.Спартаковцев, д. 29/17 |
|  |  | 24:50:0100350:80 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул.Фрунзе/ул.Спартаковцев, д. 29/17, стр.10 |
| 31 | 24:50:0100350:6 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, 31 | 24:50:0100350:28 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 31 |
|  |  | 24:50:0100350:78 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе, 31, стр.1 |
| 32 | 24:50:0100350:7 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 30 | 24:50:0100350:42 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 30 |
|  |  | 24:50:0100350:34 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 30 |
|  |  | 24:50:0100350:43 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 30 |
| 33 | 24:50:0100350:8 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 26 | 24:50:0100550:184 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 26, стр. 1 |
|  |  | 24:50:0100350:71 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 26, стр. 3 |
|  |  | 24:50:0100350:72 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 26, 2 |
|  |  | 24:50:0100350:35 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 26 |
|  |  | 24:50:0100350:29 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 26 |
|  |  | 24:50:0100350:22 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 26 |
|  |  | 24:50:0100350:79 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, 26, стр.4 |
| 34 | 24:50:0100350:9 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 37 | 24:50:0100350:85 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе, №37, стр.№2 |
|  |  | 24:50:0100350:17 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 37 |
|  |  | 24:50:0100350:15 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 37 |
|  |  | 24:50:0100350:16 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 37 |
|  |  | 24:50:0100350:26 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 37, стр. 1 |
| 35 | 24:50:0100350:10 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 34 | 24:50:0100350:37 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 34 |
| 36 | 24:50:0100350:12 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, 39 | 24:50:0100350:19 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 39 |
| 37 | 24:50:0100350:13 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 32 | 24:50:0100350:81 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.32 |
|  |  | 24:50:0100350:38 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 32 |
|  |  | 24:50:0100350:33 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 32 |
| 38 | 24:50:0100350:14 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, 14 | 24:50:0100350:25 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 14 |
|  |  | 24:50:0100350:75 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Корнеева, 14, 2 |
|  |  | 24:50:0100350:74 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Корнеева, 14, 1 |
|  |  | 24:50:0100350:76 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Корнеева, 14, 3 |
|  |  | 24:50:0100350:77 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Корнеева, 14, 4 |
|  |  | 24:50:0100350:73 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Корнеева, 14, 6 |
| 39 | 24:50:0100363:15 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, по ул. Спартаковцев №15 | 24:50:0100350:24 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, д.15 |
|  |  | 24:50:0100350:27 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 15, стр. 1 |
|  |  | 24:50:0100350:82 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Спартаковцев, д. 15/2 |
|  |  | 24:50:0100363:65 Адрес: Красноярский край, Россия, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 15 |
|  |  | 24:50:0100363:64 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев 15, 1 |
|  |  | 24:50:0100363:63 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 15 |
| 40 | 24:50:0100350:70 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, д. 35 | 24:50:0100350:47 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 35 |
| 41 |  | 24:50:0100350:39 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 36 |
| 42 | 24:50:0100353:2 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул Радищева, 22 | 24:50:0100353:20 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 22 |
| 43 | 24:50:0100353:4 Адрес: г. Красноярск, ул. Бебеля, 27 "А" | 24:50:0100353:46 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 27а |
| 44 | 24:50:0100353:6 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 11 | 24:50:0100353:34 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, д. 11 |
| 45 | 24:50:0100353:8 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 25 | 24:50:0100353:38 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 25 |
|  |  | 24:50:0100351:108 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.25, стр. 2 |
|  |  | 24:50:0100353:37 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 25 |
|  |  | 24:50:0100353:35 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 25 |
|  |  | 24:50:0100353:36 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 25 |
|  |  | 24:50:0100353:79 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 25, 2 |
|  |  | 24:50:0100353:80 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.25, стр.2 |
|  |  | 24:50:0100353:71 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 25, стр.1 |
| 46 | 24:50:0100353:9 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 33 | 24:50:0100353:40 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 33 |
| 47 | 24:50:0100353:10 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 20 | 24:50:0100353:21 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 20 |
|  |  | 24:50:0100353:22 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 20 |
|  |  | 24:50:0100353:70 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 20 |
| 48 | 24:50:0100353:13 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 16, стр. 2 | 24:50:0100353:47 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 16, стр. 2 |
| 49 | 24:50:0100353:14 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 27 | 24:50:0100353:39 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 27 |
|  |  | 24:50:0100353:78 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, №27, стр.1 |
| 50 | 24:50:0100353:16 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 16 | 24:50:0100353:27 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 16 |
|  |  | 24:50:0100353:28 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 16 |
| 51 | 24:50:0100353:17 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 29 | 24:50:0100353:74 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д.29 |
| 52 | 24:50:0100353:18 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, № 24 | 24:50:0100353:19 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 24 |
|  |  | 24:50:0100353:83 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д.24, стр.1 |
| 53 | 24:50:0100353:64 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, д.18 | 24:50:0100353:25 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 18 |
| 54 | 24:50:0100353:72 Адрес: Красноярский край, Октябрьский район, г. Красноярск, ул. Радищева, 20 | 24:50:0100353:22 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 20 |
| 55 | 24:50:0100353:76 Адрес: г. Красноярск, ул. Радищева, - на земельном участке расположен Жилой дом, назначение: Жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д. 14 | 24:50:0100353:24 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 14 |
|  |  | 24:50:0100353:23 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 14 |
| 56 | 24:50:0100353:77 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, - на земельном участке расположено Здание, назначение: жилой дом, расположенный по адресу: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д. 14, стр.1 | 24:50:0100353:65 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д.14, стр.1 |
| 57 | 24:50:0100353:81 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева | - |
| 58 | 24:50:0100353:82 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева | - |
| 59 | 24:50:0100353:85 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля | 24:50:0100353:87 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 31, стр. 4 |
|  |  | 24:50:0100353:84 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Бебеля, д.31, стр.№5 |
|  |  | 24:50:0100353:66 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д.31, стр. 3 |
|  |  | 24:50:0100353:42 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 31 |
| 60 | 24:50:0000000:155047 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, участок 10 | 24:50:0100353:31 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. им Корнеева, д. 10 |
|  |  | 24:50:0100353:32 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 10 |
| 61 |  | 24:50:0100353:29 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 12 |
| 62 |  | 24:50:0100353:30 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Корнеева, №12, стр.№1 |
| 63 |  | 24:50:0100353:69 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, №31, стр.№1 |
| 64 |  | 24:00:0000000:2342 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.25, стр. 2 |
| 65 |  | 24:00:0000000:2347 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.25, стр. 2 |
| 66 | 24:50:0100354:1 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 34 | 24:50:0100354:21 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 34 |
| 67 | 24:50:0100354:8 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 39 | 24:50:0100354:40 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 39 |
| 68 | 24:50:0100354:9 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, дом 37 | 24:50:0100354:35 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 37 |
|  |  | 24:50:0100354:36 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 37 |
| 69 | 24:50:0100354:10 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 43 | 24:50:0100354:34 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 43 |
|  |  | 24:50:0100354:245 Адрес: Красноярский край, г.Краноярск, ул. Бебеля, 43, сооружение 1 |
| 70 | 24:50:0100354:11 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, №30"а", в 339 квартале | 24:50:0000000:161546 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.30 "А" |
|  |  | 24:50:0100354:44 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 30А |
| 71 | 24:50:0100354:12 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 35 | 24:50:0100354:32 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 35 |
|  |  | 24:50:0100354:74 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д.35, стр. 2 |
|  |  | 24:50:0100354:73 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д.35, стр. 1 |
|  |  | 24:50:0100354:33 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 35 |
|  |  | 24:50:0100354:37 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 35 |
| 72 | 24:50:0100354:13 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, участок 28 | 24:50:0100354:18 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 28 |
|  |  | 24:50:0100354:23 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 28 |
|  |  | 24:50:0100354:17 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 28 |
|  |  | 24:50:0100354:76 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.28, стр.1 |
| 73 | 24:50:0100354:14 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, 9 | 24:50:0100354:31 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. им Корнеева, д. 9 |
|  |  | 24:50:0100354:85 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, 9-2 |
|  |  | 24:50:0100354:84 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, 9-2 |
|  |  | 24:50:0100354:83 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 9 |
| 74 | 24:50:0100354:69 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева/ул. Корнеева, 26/7, стр. 1 | 24:50:0100354:77 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева/Корнеева, д.26/7, строение 1 |
|  |  | 24:50:0100354:45 Адрес: Красноярск (г.), Ул. Радищева д.26 - ул. Корнеева д. 7 |
|  |  | 24:50:0100354:80 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева/Корнеева, д.26/7, строение 1 |
|  |  | 24:50:0100354:47 Адрес: Красноярск (г.), ул. Радищева д. 26 - ул.Корнеева д.7 |
|  |  | 24:50:0100354:48 Адрес: Красноярск (г.), ул. Радищева д. 26 - ул. Корнеева д.7 |
|  |  | 24:50:0100354:79 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева/Корнеева, 26/7, строен.1 |
|  |  | 24:50:0100354:46 Адрес: Красноярск (г.), ул. Радищева д.26 - ул. Корнеева д. 7 |
|  |  | 24:50:0100354:78 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева/Корнеева, 26/7, строен.1 |
| 75 | 24:50:0100354:70 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева/ул. Корнеева, № 26/7, строение № 2 | 24:50:0000000:22417 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева/ул.Корнеева, д. 26/7, стр. 2 |
| 76 | 24:50:0100354:71 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, участок 30 | 24:50:0100354:26 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 30 |
|  |  | 24:50:0100354:15 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 30 |
| 77 | 24:50:0100354:75 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 32 | 24:50:0100354:25 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 32 |
|  |  | 24:50:0100354:29 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 32 |
|  |  | 24:50:0100354:20 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 32 |
| 78 | 24:50:0100354:81 Адрес: г. Красноярск, Слобода III Интернационала, первый район по плану под номером восемьдесят | 24:50:0100354:27 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 41 |
|  |  | 24:50:0100354:28 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 41 |
| 79 |  | 24:50:0100354:30 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 9 |
| 80 |  | 24:50:0100354:87 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, дмвл. 32 |
| 81 |  | 24:00:0000000:2778 Адрес: г.Красноярск, ул.Радищева/Корнеева, д.26/7, строение 1 |
| 82 | 24:50:0100362:5 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Корнеева, дом 5а | 24:50:0100362:43 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Им Корнеева, д. 5а |
| 83 | 24:50:0100362:7 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, 33 | 24:50:0100362:19 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 33 |
| 84 | 24:50:0100362:12 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Корнеева, 5 | - |
| 85 | 24:50:0100362:56 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 29 | 24:50:0100362:34 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 29 |
|  |  | 24:50:0100362:30 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 29 |
|  |  | 24:50:0100362:23 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 29 |
| 86 | 24:50:0100362:57 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, слоб.3 Интернационала, первый район, по плану номер шестьдесят шесть /66/ | - |
| 87 | 24:50:0100362:58 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, участок 27а | - |
| 88 | 24:50:0100362:59 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, земельный участок 27 | 24:50:0100362:24 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.27 |
| 89 | 24:50:0100362:60 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район | 24:50:0100362:35 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Корнеева, д.3, стр.1 |
|  |  | 24:50:0100362:27 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 3 |
| 90 | 24:50:0100362:65 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Чкалова, участок 24а | 24:50:0100362:68 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Чкалова, №24 "А" |
|  |  | 24:50:0100362:73 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Чкалова, 24а |
|  |  | 24:50:0100362:74 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Чкалова, 24а |
|  |  | 24:50:0000000:189727 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н, ул. Чкалова, 24, стр.1 |
| 91 |  | 24:50:0100362:21 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 31 |
| 92 |  | 24:50:0100362:26 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, 27а |
| 93 |  | 24:50:0100362:42 Адрес: Красноярский край, г Красноярск, ул Радищева, д 31а |
| 94 | 24:50:0100363:1 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 17 | 24:50:0100363:28 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 17 |
| 95 | 24:50:0100363:2 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 15 | 24:50:0100363:24 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 15 |
|  |  | 24:50:0100363:33 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 15 |
|  |  | 24:50:0100363:43 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 15а |
|  |  | 24:50:0100363:26 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул. Радищева, д.15 |
|  |  | 24:50:0100363:27 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 15 |
| 96 | 24:50:0100363:3 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 15а | - |
| 97 | 24:50:0100363:7 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, дом 6 "А" | 24:50:0100363:41 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева, д. 6А |
| 98 | 24:50:0100363:10 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 19 | 24:50:0100363:25 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 19 |
| 99 | 24:50:0100363:13 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 21 | 24:50:0100363:30 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 21 |
| 100 | 24:50:0100363:16 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 23 | 24:50:0100363:23 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 23 |
|  |  | 24:50:0100363:29 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 23 |
| 101 | 24:50:0100363:18 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 13 | 24:50:0100363:74 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 13 |
|  |  | 24:50:0100363:66 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 13 |
|  |  | 24:50:0000000:159113 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, дмвл.13 |
| 102 | 24:50:0100363:20 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, уч. № 15а | 24:50:0100363:42 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 15а |
| 103 | 24:50:0100363:59 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 9 | 24:50:0100363:39 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, д. 9 |
|  |  | 24:50:0100363:88 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Спартаковцев, д. 9, строение 1 |
|  |  | 24:50:0100363:89 Адрес: Красноярский край, Октябрьский район, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 9, строение 2 |
| 104 | 24:50:0100363:70 Адрес: город Красноярск | 24:50:0100363:31 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 17, строение 1 |
| 105 | 24:50:0100363:78 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район | - |
| 106 | 24:50:0100363:262 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 13, стр. 1 | 24:50:0100363:69 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 13, стр. 1 |
| 107 | 24:50:0100352:7, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул.Бебеля, 21. | 24:50:0100352:29, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 21 |
|  |  | 24:50:0100352:31, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 21 |
|  |  | 24:50:0100352:33, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 21 |
|  |  | 24:50:0100352:34, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 21 |
|  |  | 24:50:0100352:37, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 21 |
|  |  | 24:50:0100352:76, Адрес: Россия, Красноярский край, г.Красноярск, Октябрьский район, ул.Бебеля, д.21, строен.1 |
| 108 | 24:50:0100352:10, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, 13. | 24:50:0100352:38, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 13 |
| 109 | 24:50:0100352:11, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 6 | 24:50:0100352:22, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 6 |
| 110 | 24:50:0100352:12, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 10 | 24:50:0100352:23, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 10 |
|  |  | 24:50:0100352:26, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 10 |
| 111 | 24:50:0100352:14, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 15 | 24:50:0100352:47, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 15, стр. 1 |
|  |  | 24:50:0100352:35, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 15 |
| 112 | 24:50:0100352:15, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 17 | 24:50:0100352:36, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 17 |
|  |  | 24:50:0100352:39, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 17 |
| 113 | 24:50:0100352:16 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 19 | 24:50:0100352:30, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 19 |
|  |  | 24:50:0100352:32, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 19 |
| 114 | 24:50:0100352:17, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева/Спартаковцев, 12/10 | 24:50:0100352:42, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева/Спартаковцев, д. 12/10 |
|  |  | 24:50:0100352:43 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева/Спартаковцев, д. 12/10 |
|  |  | 24:50:0100352:44 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева/Спартаковцев, д. 12/10 |
| 115 | 24:50:0100352:18 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, д. 4 | 24:50:0100352:21, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 4 |
|  |  | 24:50:0100352:65, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 4, строение 12 |
|  |  | 24:50:0100352:68, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4, строение 9 |
|  |  | 24:50:0100352:69, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4 а |
|  |  | 24:50:0100352:70, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4 а, строение 1 |
|  |  | 24:50:0100352:72, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4, строение 4 |
|  |  | 24:50:0100352:73, Адрес:Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4, строение 5 |
|  |  | 24:50:0100352:74, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4, строение 11 |
|  |  | 24:50:0100352:79, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 4, строение 13 |
|  |  | 24:50:0100352:80, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4, строение 10 |
| 116 | 24:50:0100352:63 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Спартаковцев, 12, кв. 1; ул. Спартаковцев, 12, кв. 2 | 24:50:0100352:45, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, д.12, стр.1 |
|  |  | 24:50:0100352:64, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, д.12 |
|  |  | 24:50:0100352:71, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, 12 |
|  |  | 24:50:0100352:75, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, 12 |
|  |  | 24:50:0100352:77, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, 12, строен.1 |
|  |  | 24:50:0000000:195220, Адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев, дмвл.23/13 |
| 117 | 24:50:0100352:6, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир домовладение. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул.Радищева, 8. | 24:50:0100352:20, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 8 |
|  |  | 24:50:0100352:24, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 8 |
|  |  | 24:50:0100352:25, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 8 |
|  |  | 24:50:0100352:27, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 8 |
|  |  | 24:50:0100352:28, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 8 |
|  |  | 24:50:0100352:84, Адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, дмвл. 8 |
| 118 | 24:50:0100352:13 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев, 23/13. | 24:50:0000000:14819, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев 23/13 |
|  |  | 24:50:0000000:15098, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев, 23/13 |
|  |  | 24:50:0000000:15099, Адрес: Красноярск (г.), ул. Бебеля/Спартаковцев, 23/13 |
|  |  | 24:50:0000000:15324, Адрес: Красноярск (г.), ул. Бебеля/Спартаковцев, 23/13 |
|  |  | 24:50:0100352:48, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев, д. 23/13 |
| 119 |  | 24:50:0000000:14820, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев, д. 23/13 |
|  |  | 24:00:0000000:2429, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4, строение 13 |
|  |  | 24:00:0000000:2460, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Радищева, д.4 а |
|  |  | 24:00:0000000:2660, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, 12 |
|  |  | 24:00:0000000:2661, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, 12 |
|  |  | 24:00:0000000:2662, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, 12, строен.1 |
|  |  | 24:00:0000000:2663, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Спартаковцев, 12, строен.1 |
| 120 | 24:50:0100351:15 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 22а | 24:50:0100351:42, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 22 А |
|  |  | 24:50:0100351:43, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 22 А |
| 121 | 24:50:0100351:21, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 21 | 24:50:0100351:29, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 21, кв. 1 |
|  |  | 24:50:0100351:34, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 21, кв. 2 |
| 122 | 24:50:0100351:23, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 18 | 24:50:0100351:32, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 18 |
|  |  | 24:50:0100351:38, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 18 |
|  |  | 24:50:0100351:102, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.№18, строение №5 |
|  |  | 24:50:0100351:103, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, №18, строение №2 |
|  |  | 24:50:0100351:104, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д. №18, строение №3 |
|  |  | 24:50:0100351:105, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.18, строение 1 |
| 123 | 24:50:0100351:24, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 16 | 24:50:0100351:95, Адрес: край Красноярский, г. Красноярск, ул. Бебеля, д.16 |
| 124 | 24:50:0100351:62 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев | 24:50:0100351:73, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев, 2 |
|  |  | 24:50:0100351:74, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев, 1 |
|  |  | 24:50:0100351:92, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля/Спартаковцев, 24/14, стр.3 |
| 125 | 24:50:0100351:67, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе/Спартаковцев | 24:50:0100351:94, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе/ул.Спартаковцев, №27/16, стр.№1 |
| 126 | 24:50:0100351:68, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе/Спартаковцев | 24:50:0100351:59, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/ул. Спартаковцев, д. 27/16 |
|  |  | 24:50:0100351:80, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Фрунзе-Спартаковцев, 1 |
|  |  | 24:50:0100351:81, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Фрунзе-Спартаковцев, 2 |
| 127 | 24:50:0100351:85, Адрес: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 22 | 24:50:0100351:100, Адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д.22 |
| 128 | 24:50:0100351:87 Адрес: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, 19 | 24:50:0100351:28, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 19 |
|  |  | 24:50:0100351:112, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе, 19, стр.1 |
| 129 | 24:50:0100351:89, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели | - |
| 130 | 24:50:0100351:93, Адрес: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, д. 23 | 24:50:0100351:30, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 21 |
|  |  | 24:50:0000000:175614, Адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дмвл.23 |
| 131 | 24:50:0100351:110, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, участок 14а | 24:50:0100351:111, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, 14а |
| 132 | 24:50:0100351:115, Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев | 24:50:0100351:99, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/ул.Спартаковцев, д. 24/14, строение 2 |
| 133 | 24:50:0100351:116, Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев | 24:50:0100351:117, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев |
| 134 | 24:50:0100351:11, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, дом 20 | 24:50:0100351:41, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 20 |
|  |  | 24:50:0100351:76, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Бебеля, 20, 2 |
|  |  | 24:50:0100351:77, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Бебеля, 20, 3 |
|  |  | 24:50:0100351:78, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Бебеля, 20, 5 |
|  |  | 24:50:0100351:79, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Бебеля, д. 20, стр. 1 |
| 135 | 24:50:0100351:17, Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, участок 25 | 24:50:0100351:82, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.25, стр.1 |
|  |  | 24:50:0100351:83, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.25, стр.2 |
|  |  | 24:50:0100351:84, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.25 |
| 136 | 24:50:0100351:114, Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля/ул. Спартаковцев, 24/14, участок 1 | 24:50:0100351:101, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев, 24/14, строение 3 |
| 137 |  | 24:50:0100351:64, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 11 |
|  |  | 24:50:0100351:65, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 11 |
|  |  | 24:50:0100351:66, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 11 |
|  |  | 24:50:0100351:72, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский р-н, ул. Ладо Кецховели, № 11 |
|  |  | 24:50:0100351:75, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Ладо Кецховели, №11 |
|  |  | 24:50:0100351:36, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, д. 11 |
| 138 |  | 24:50:0100351:69, Адрес: Красноярский край, Октябрьский район, г. Красноярск, Ладо Кецховели/Фрунзе, №13/17 |
|  |  | 24:50:0100351:70, Адрес: Красноярский край, Октябрьский район, г. Красноярск, Ладо Кецховели/Фрунзе, 13/17 |
|  |  | 24:50:0100351:86, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели/Фрунзе, 13/17 |
| 139 |  | 24:50:0100351:97, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев, д. 24/14, строение 4 |
| 140 | 24:50:0100353:8, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Бебеля, 25. | 24:50:0100351:108, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д.25, стр. 2 |
| 141 |  | 24:50:0000000:18153, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/Спартаковцев, д. 24/14 |
| 142 |  | 24:00:0000000:2333, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д. №18, строение №4 |
| 143 | 24:50:0100364:2, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, 9 | 24:50:0100364:14, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 9 |
| 144 | 24:50:0100364:8, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Радищева, 11 | 24:50:0100364:63, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 11 |
|  |  | 24:50:0100364:61, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 11 |
|  |  | 24:50:0100364:62, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 11 |
|  |  | 24:50:0100364:40, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 11 |
|  |  | 24:50:0100352:84 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, дмвл. 8 |
|  |  | 24:50:0100364:37, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, 11 |
|  |  | 24:50:0100364:36, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д.11 |
|  |  | 24:50:0100364:60, Адрес: Красноярский край, Октябрьский район, г. Красноярск, ул. Радищева, 11 |
| 145 | 24:50:0100364:9, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Спартаковцев, д. 8 | 24:50:0100364:15, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, д. 8 |
| 146 | 24:50:0100364:68, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева | 24:50:0100364:52, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Радищева, д. 7 |
| 147 | 24:50:0100364:70, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев | Данные отсутствуют |
| 148 | 24:50:0200178:15, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 18 | 24:50:0200178:47 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 18 |
| 149 | 24:50:0200178:87, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Фрунзе, 16 | 24:50:0200178:29 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 16 |
| 150 | 24:50:0200178:4, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 14 | 24:50:0200178:36 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 14 |
| 151 | 24:50:0200178:12, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. 1905 года, 7 | 24:50:0200178:42 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, д. 7 |
| 152 | 24:50:0200178:13, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Фрунзе | 24:50:0200178:44 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 12 |
| 153 | 24:50:0200178:5, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, 5 | 24:50:0200178:40 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, д. 5 |
|  |  | 24:50:0200178:28 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, 5 |
|  |  | 24:50:0200178:39 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, д. 5 |
|  |  | 24:50:0200178:27 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, 5 |
| 154 | 24:50:0200178:10, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Фрунзе, 20 | 24:50:0200178:30 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 20, стр. 2 |
|  |  | 24:50:0200178:32 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 20 |
|  |  | 24:50:0200178:31 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 20, стр. 1 |
| 155 |  | 24:50:0200178:51 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 19а |
| 156 | 24:50:0200187:44, Адрес: Красноярский край, Железнодорожный район, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 15 | 24:50:0200187:98 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 15 |
| 157 | 24:50:0200187:46, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 13, кв .1 | 24:50:0200187:74 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 13 |
| 158 | 24:50:0200187:39, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 11 | 24:50:0200187:65 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 11 |
|  |  | 24:50:0200187:70 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 11 |
|  |  | 24:50:0200187:67 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д.11 |
|  |  | 24:50:0200187:69 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, |
|  |  | 24:50:0200187:59 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 11 |
| 159 | 24:50:0200187:53, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Фрунзе, 9 | 24:50:0200187:137 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 9 |
|  |  | 24:50:0200187:143 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 9 |
|  |  | 24:50:0200187:142 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 9 |
|  |  | 24:50:0200187:141 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 9 |
|  |  | 24:50:0200187:140 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 9 |
|  |  | 24:50:0200187:139 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 9 |
|  |  | 24:50:0200187:138 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 9 |
| 160 | 24:50:0200187:34, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 7, 4 | 24:50:0200187:75 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 7 |
|  |  | 24:50:0200187:57 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 7 |
|  |  | 24:50:0200187:135 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе, №7, стр.2 |
| 161 | 24:50:0200187:132, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года | - |
| 162 | 24:50:0200187:131, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года | - |
| 163 | 24:50:0200187:129, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, Железнодорожный район, ул. Бебеля, д. 10 | 24:50:0200187:85 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 10 |
| 164 | 24:50:0200187:52, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 8 | 24:50:0200187:144 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бебеля, д. 8 |
| 165 | 24:50:0200187:50, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 6 | 24:50:0200187:81 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 6 |
| 166 | 24:50:0200187:130, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, 4 | 24:50:0200187:77 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 4 |
|  |  | 24:50:0200187:89 Адрес: Красноярский край, г Красноярск, ул Бебеля, д 4а |
| 167 | 24:50:0200187:42, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, дом 2 | 24:50:0200187:88 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля/1905 год, д. 2/1 |
| 168 | 24:50:0200187:38, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 9, кв. 1 | 24:50:0200187:55 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 9 |
|  |  | 24:50:0200187:54 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 9 |
| 169 | 24:50:0200187:40, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 9, кв. 2 | 24:50:0200187:56 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 9 |
| 170 | 24:50:0200187:27, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир г. Красноярск Фрунзе ул,д.7,кв.1. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 7, 1 | - |
| 171 | 24:50:0200187:29, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 7, кв. 1 | - |
| 172 | 24:50:0200187:33, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, дом 7, кв. 3 | - |
| 173 | 24:50:0200187:41, Адрес: Красноярский край, г Красноярск, ул 1905 года, дом 1 | 24:50:0200187:73 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, д. 1 |
| 174 | 24:50:0200187:48, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, 1905 года ул., д.3 / Фрунзе ул., д.5 | 24:50:0200186:26 Адрес: Красноярск (г.) ,ул.1905 года/Фрунзе, №3/5 |
|  |  | 24:50:0200186:24 Адрес: Красноярск (г.) ,ул.1905 года/Фрунзе, №3/5 |
|  |  | 24:50:0200186:25 Адрес: Красноярск (г.) ,ул.1905 года/Фрунзе, №3/5 |
|  |  | 24:50:0200187:94 Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул. Фрунзе 3\5, #инв.№ 24868_1 |
|  |  | 24:50:0200187:92 Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул. Фрунзе 3\5, #инв.№ 24868_1 |
|  |  | 24:50:0200187:91 Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул. Фрунзе 3\5, #инв.№ 24868_1 |
|  |  | 24:50:0200187:96 Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул.Фрунзе 3\5,#инв.№ 24868_1 |
|  |  | 24:50:0200187:100 Адрес: Красноярск (г.), ул.1905 года/ул.Фрунзе, №3/5#кв.2 |
|  |  | 24:50:0200187:101 Адрес: Красноярский край край, г. Красноярск, ул. 1905 года/Фрунзе, 3/5, стр.1 |
|  |  | 24:50:0200187:95 Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул. Фрунзе 3\5, #инв.№ 24868_1 |
|  |  | 24:50:0200187:90 Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул. Фрунзе 3\5, #инв.№ 24868_1 |
|  |  | 24:50:0200187:93 Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул. Фрунзе 3\5, #инв.№ 24868_1 |
|  |  | 24:50:0200186:23 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года/Фрунзе, д. 3/5 |
|  |  | 24:50:0000000:26800 Адрес: г. Красноярск, ул. 1905 года/ул. Фрунзе, 3/5 |
|  |  | 24:50:0000000:26799 Адрес: г. Красноярск, ул. 1905 года - Фрунзе, 3/5 |
|  |  | 24:50:0000000:12067 Адрес: Красноярск (г.), ул. 1905 Года ул. Фрунзе 3\5, #инв.№ 24868_1 |
| 175 | 24:50:0200187:23, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, дом 10, кв. 3 | 24:50:0200187:82 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 10 |
|  |  | 24:50:0200187:71 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 10 |
| 176 | 24:50:0100353:15, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, слобода III Интернационала, улица Бебеля, № 6 | 24:50:0200187:79 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 6, стр. 1 |
|  |  | 24:50:0200187:76 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 6 |
|  |  | 24:50:0200187:84 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 6 |
|  |  | 24:50:0200187:83 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 6 |
| 177 |  | 24:50:0200187:63 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 12 |
| 178 | 24:50:0200188:42, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, дом 9 | - |
| 179 | 24:50:0200188:101, Адрес: Красноярский край, г Красноярск, р-н Железнодорожный, ул Бебеля | 24:50:0200188:90 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, дмвл.7 |
|  |  | 24:50:0200188:247 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 7, стр. 1 |
| 180 | 24:50:0200188:100, Адрес: Красноярский край, г Красноярск, р-н Железнодорожный, ул Бебеля | 24:50:0200188:103 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 7 |
|  |  | 24:50:0200188:90 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, дмвл.7 |
| 181 |  | 24:50:0200188:67 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бебеля, д. 7 |
| 182 | 24:50:0200179:10, Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, 6 | 24:50:0200179:77 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 6 |
| 183 | 24:50:0200179:12, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 9 2 | - |
| 184 | 24:50:0200179:30, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 9 1 | - |
| 185 | 24:50:0200179:17, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 11 | - |
| 186 | 24:50:0200179:39 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, 8. | 24:50:0200179:67, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, д. 8 |
|  |  | 24:50:0200179:62, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, д. 8 |
| 187 | 24:50:0200179:106, Адрес: Красноярский край, г Красноярск, Железнодорожный район, ул. Фрунзе/ул. имени 1905 года, д. 10/6 | 24:50:0200111:374, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе/ул. имени 1905 года, д. 10/6 |
| 188 | 24:50:0200179:108, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе | - |
| 189 |  | 24:50:0200179:47, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 9 |
| 190 |  | 24:50:0200179:48, Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Красноярск, город Красноярск, улица Сопочная, дом 9/1 |
| 191 |  | 24:50:0200179:72, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 8 |
| 192 |  | 24:50:0200179:87, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул.Сопочная/1905 года д.11/10 |
| 193 |  | 24:50:0200179:88, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная/ ул. 1905 года, №11/10, стр. №3 |
| 194 | 24:50:0200186:15, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе | 24:50:0200186:20, Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе, д. 3 |
|  |  | 24:50:0200186:38, Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Фрунзе, 3, строение 1 |
|  |  | 24:50:0200186:37, Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Фрунзе, 3, строение 2 |
|  |  | 24:50:0200186:168, Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 1905 года, 4 |
| 195 |  | 24:00:0000000:2507, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе/Революции, 1/21 |
| 196 |  | 24:00:0000000:2508, Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Фрунзе/Революции, д.1/21 |
| 197 | 24:50:0000000:343802 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе | 24:50:0000000:340240 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе |
| 198 | 24:50:0000000:343803 Адрес: Красноярский край, Красноярск г, Красноярский край, г. Красноярск, автодорога ул. Корнеева от ул. Овражной до ул. Карла Маркса | 24:50:0000000:154047 Адрес: Красноярский край, г.Красноярск, от ВК-1 в районе нежилого здания по ул.Академика Киренского,2а до ВК- 947 в районе жилого здания по ул. Попова, 10а |
|  |  | 24:50:0000000:340106 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Корнеева |
| 199 | 24:50:0000000:155018 Адрес: г. Красноярск, автодорога по ул. Радищева | 24:50:0000000:340245 Адрес: Красноярский край, г Красноярск, ул. Радищева |
| 200 | 24:50:0000000:1112 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев от ул. Красной Звезды, 1 до ул. Марата | 24:50:0000000:340240 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе |
| 201 | 24:50:0000000:343156 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский, Железнодорожный районы, ул. Бебеля | 24:50:0000000:340142 Адрес: Красноярский край, Красноярск г, ул. Бебеля |
| 202 | 24:50:0000000:1378 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский, Железнодорожный район, ул. Бебеля | 24:50:0000000:340142 Адрес: Красноярский край, Красноярск г, ул. Бебеля |
| 203 | 24:50:0000000:150985 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе, ул. Спартаковцев | - |
| 204 | 24:50:0000000:1254 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Фрунзе | 24:50:0000000:340240 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фрунзе |
| 205 | 24:50:0000000:726 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, автодорога ул. 1905 года от ул. Бограда до ул. Бебеля | 24:50:0000000:197236 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, от КК-1 сущ.около КНС 39 по ул. Цимлянская, 31А до КК-1956 около жилого дома № 3А по ул. Горького |
| 206 |  | 24:50:0000000:4227 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, от опоры №1 до опоры №22 по ул. Сопочная |
| 207 |  | 24:50:0000000:6681 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев, от существующей опоры в районе ул. Сопочная до существующей опоры в районе ул. Бебеля |
| 208 |  | 24:50:0000000:146365 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Спартаковцев от нежилого здания №1 по ул. Красной Звезды до жилого здания №30 по ул. Спартаковцев |

## Приложение N 2

## к Договору

## о комплексном развитии

## территории по инициативе

## администрации города Красноярска

## от __________ N _____

## График исполнения обязательств по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов

| Дата/Наименование объектов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка ППРТ и ПМРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды объектов определить ППРТ, ПМРТ |
| Детский сад (270 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школа (1280 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды объектов определить ППРТ, ПМРТ |
| Объекты жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Этапность развития территории определить ППРТ и ПМРТ |