Проект

ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ

ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Администрация города Красноярска, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства администрации города Красноярска Голубь Галины Васильевны, действующего на основании Положения о департаменте градостроительства администрации города Красноярска, утвержденного Распоряжением администрации города Красноярска от 17.08.2010 № 114-р, распоряжения администрации города Красноярска от 14.02.2020 № 21-рв, с одной стороны, и ________________, являющееся победителем или иным лицом, имеющим право на заключение договора по результатам  открытого  аукциона на право заключить договор о комплексном развитии  территории  по  инициативе органа местного самоуправления, в лице_____________, действующего(ей) на основании ________________, именуемое вдальнейшем "Инвестор", при совместном упоминании именуемые "Стороны", на основании:

- решения о комплексном развитии территории, утвержденного распоряжением администрации города Красноярска от 25.06.2019 № 82-арх «О комплексном развитии территории по ул. Димитрова по инициативе администрации города Красноярска»;

- протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от ____ № ______;

- протокола о результатах аукциона на право заключения договора о комплексном    развитии территории по инициативе органа местного самоуправления от ______ № ____, объявленного и проведенного в соответствии с распоряжением администрации города Красноярска от 28.04.2020 № 144-р "О проведении аукциона на право заключения  договора о комплексном  развитии территории, расположенной 
по ул. Димитрова, по инициативе органа местного самоуправления", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

  - По настоящему Договору Инвестор обязуется в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц осуществить деятельность по комплексному развитию территории, расположенной по ул. Димитрова в Железнодорожном районе 
г. Красноярска, площадью 9 003 кв. м, в границах территории, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора (далее - Развиваемая территория) по инициативе органа местного самоуправления, а Администрация обязуется создать условия для осуществления такой деятельности.

1.2. Сведения о Развиваемой территории, в границах которой подлежит осуществление деятельности по комплексному развитию территории:

1.2.1. Развиваемая территория расположена в границах территориальной зоны - многофункциональной подзоны (МФ-1), которая обозначена на карте градостроительного зонирования городского округа город Красноярск как зона, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. Схема расположения Развиваемой территории на карте градостроительного зонирования городского округа город Красноярск представлена в разделе 1 приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.2. Развиваемая территория является частью элемента планировочной структуры городского округа город Красноярск - квартала.

1.2.3. Схема расположения границ Развиваемой территории на публичной кадастровой карте представлена в разделе 2 приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.4. Сведения о земельных участках, расположенных в границах Развиваемой территории, и расположенных на них объектах недвижимости приведены в разделе 3 приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.5. Адресный перечень расположенных на Развиваемой территории зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции в рамках реализации Договора, и их отдельные характеристики, в том числе обременения правами третьих лиц, указаны в разделе 4 приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.6. График исполнения обязательств по проектированию, строительству и вводу объектов в эксплуатацию представлен в приложении № 2, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

## 2. Цена права на заключение Договора.

## Срок оплаты цены права на заключение Договора.

2.1. Цена права на заключение Договора составляет_________(__________) рублей в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления №_______ от «_____» _________ 2020 г.

2.2. Внесение цены права на заключение Договора производится Инвестором                    в течение 30 дней с даты заключения Договора по реквизитам, указанным в п. 2.3. настоящего Договора.

Перечисленный Инвестором задаток для участия в аукционе на право заключения Договора засчитывается в счет подлежащей уплате цены права на заключение Договора.

2.3. Сумма платежей перечисляется на счет Администрации города Красноярска по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Красноярскому краю (Департамент градостроительства администрации города Красноярска, лицевой счет № 04193005720), ИНН 2466216619, КПП 246601001, расчетный счет № 40101810600000010001, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК, БИК 040407001, ОКТМО 04701000, КБК 90911705040040000180.

2.4. Днем исполнения обязательств по оплате цены права на заключение Договора считается дата зачисления денежных средств на счет Администрации, указанный в пункте 2.3 настоящего Договора.

## 3. Срок действия Договора.

Сроки исполнения обязательств.

Односторонний отказ от исполнения обязательств.

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 10  (десять) лет.

3.2. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения обязательств, не исполненных Сторонами, не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

3.3. Стороны имеют право на односторонний отказ от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления, влекущий в силу части 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, расторжение настоящего Договора.

3.3.1. Администрация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным частью 20 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.3.2. Инвестор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по основанию, предусмотренному частью 27 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.4. Последствия применения одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора и возникающие при этом права и обязанности Сторон устанавливаются на основании норм частей 21 - 27 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## 4. Обязанности Сторон.

4.1. В рамках реализации настоящего Договора Инвестор своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц осуществление всех мероприятий, необходимых для реализации настоящего Договора, в пределах установленных настоящим Договором максимальных сроков выполнения отдельных обязательств, относящихся к существенным условиям настоящего Договора, обязуется:

4.1.1. Подготовить и представить для утверждения проект планировки Развиваемой территории (далее - ППРТ),  и проект межевания Развиваемой территории (далее - ПМРТ), соответствующие требованиям  Генерального плана городского округа город Красноярск, Правилам землепользования и застройки городского округа город Красноярск, местным нормативами градостроительного проектирования, иным требованиям, предъявляемым к подготовке документации по планировке территории, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и дополнительным условиям, установленным настоящим Договором.

Предельный срок исполнения обязательства – в течение одного календарного года со дня заключения настоящего Договора.

4.1.2. Обеспечить образование земельных участков из земельных участков, находящихся в границах Развиваемой территории, в соответствии с ПМРТ, предназначенных для размещения объектов капитального строительства в соответствии с  ППРТ и  их кадастровый учет.

4.1.3. Осуществить государственную регистрацию прав на земельные участки, образованные в соответствии с ПМРТ, и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, в соответствии с  ППРТ.

4.1.4. Уплатить правообладателям за изымаемые для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории земельные участки и (или) находящиеся на них объекты недвижимого имущества возмещение в соответствии с соглашением об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях комплексного развития территории, заключенным органом местного самоуправления с каждым правообладателем (далее - Соглашение об изъятии), или решением суда о принудительном изъятии для муниципальных нужд земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в целях комплексного развития территории в следующие сроки:

- не позднее месячного срока с даты заключения Соглашения об изъятии;

- не позднее семи календарных дней со дня вступления в силу решения суда о принудительном изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории.

4.1.5. Осуществить отключение объектов недвижимого имущества от сетей инженерно-технического обеспечения и фактический снос изъятых для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Развиваемой территории, а также предоставить администрации города документы, подтверждающие произведенный снос, в течение 3 месяцев со дня освобождения объектов, подлежащих сносу, и земельных участков, подлежащих застройке, от обременений правами третьих лиц.

4.1.6. Осуществить за счет собственных средств строительство (реконструкцию) и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденным ППРТ, в том числе объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

Очередность (этапы) планируемого развития территории определить в ППРТ.

Стороны, в течение одного года с даты утверждения ППРТ и ПМРТ, обязуются заключить дополнительные соглашения к Договору, утверждающие графики строительства объектов капитального строительства, предусмотренных настоящим пунктом Договора, по каждому такому объекту. Графики строительства объектов капитального строительства должны соответствовать очередности (этапам), утвержденного ППРТ.

Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства должны осуществляться Инвестором в предусмотренные графиками сроки.

Предельный срок исполнения обязательства – не позднее 10 лет с даты заключения Договора.

4.1.7. Передать безвозмездно, в течении 1 месяца с даты получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, в муниципальную собственность, в счет исполнения обязательств по Договору, объекты коммунальной инфраструктуры, построенные в соответствии с пунктом 4.1.6. настоящего Договора.

Перечень таких объектов, их технические характеристики устанавливаются Сторонами в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Стороны, в течение одного года с даты утверждения ППРТ и ПМРТ, обязуются заключить такое дополнительное соглашения к Договору

Предельный срок исполнения обязательства – не позднее 10 лет с даты заключения Договора.

4.1.8. Осуществить на образованных земельных участках в границах Развиваемой территории мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению.

4.2. В рамках реализации настоящего Договора Администрация обязуется:

4.2.1. Утвердить в установленном порядке ППРТ и ПМРТ  подготовленные Инвестором в соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярск, Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск, местными нормативами градостроительного проектирования, иными требованиями, предъявляемыми к подготовке документации по планировке территории, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Максимальные сроки выполнения указанного обязательства: 20 рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган на утверждение ППРТ и ПМРТ, в соответствии с пунктом 4.1.1. настоящего Договора.

4.2.2. В течении 3 месяцев со дня получения ходатайства Инвестора принять решение об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, находящихся в границах Развиваемой территории, и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии со статьей 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании утвержденной документации по планировке территории.

Максимальные сроки выполнения указанного обязательства: в срок до 2023 года.

4.2.3. . Предоставить Инвестору в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации в аренду без проведения торгов в границах Развиваемой территории земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и которые не обременены правами третьих лиц, в целях строительства объектов коммунальной, транспортной инфраструктур, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства, в соответствии с утвержденным ППРТ.

Предельный срок исполнения обязательства – в течении 30 дней со дня  обращения с соответствующим заявлением.

4.2.4. В месячный срок со дня выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию принять у Инвестора по акту приема-передачи вместе с необходимыми правоустанавливающими документами подлежащие оформлению в муниципальную собственность соответствующие объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, предназначенные для обеспечения Развиваемой территории.

Предельный срок исполнения обязательства – не позднее 10 лет с даты заключения настоящего Договора.

## 5. Ответственность сторон.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае невнесения лицом, заключившим Договор, цены права на заключение Договора в установленные Договором сроки указанное лицо обязано уплатить Администрации неустойку в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока выполнения соответствующего обязательства, до дня выполнения данного обязательства в полном объеме.

5.3. Уплата неустойки, установленной пунктом 5.2 настоящего Договора, не освобождает лицо, заключившее Договор, от выполнения обязательств по Договору.

6. Виды льгот, предоставляемых Инвестору

## Предоставление Инвестору льгот не предусмотрено.

## 7. Прочие условия

7.1. Прекращение существования земельного участка, в отношении которого заключен Договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных Договором.

7.2. Земельные участки, расположенные в границах Развиваемой территории и находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности и не обремененные правами третьих лиц, предоставляются Инвестору для целей строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов капитального строительства  в аренду без проведения торгов в соответствии с обязательствами предусмотренными настоящим Договором, в порядке установленном законодательством Российской Федерации в сфере имущественно - земельных отношений.

## 8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить (далее - непреодолимая сила), включая, но не ограничиваясь, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

## 9. Расторжение Договора.

## Изменение Договора и разрешение споров.

9.1. Изменение Договора осуществляется с учетом ограничений, установленных частью 8 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, посредством заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору.

9.2. Изменения Договора вступают в силу с даты подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

9.3. Расторжение Договора по соглашению сторон не допускается. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда, за исключением случаев, предусмотренных частями 20 и 27 статьи 46.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

9.5. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Красноярского края.

## 10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых 2 (два) экземпляра передаются Администрации, 1 (один) экземпляр – Инвестору.

10.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своих реквизитов в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений.

В случае если реквизиты Стороны изменились и Сторона не уведомила об этом в порядке, установленном настоящим Договором, другую Сторону, она будет считаться добросовестно исполнившей свои обязательства, если исполнение или уведомление произведено Стороной с использованием реквизитов, указанных в настоящем Договоре.

## 11. Адреса и реквизиты Сторон

## Администрация:						Инвестор:

## Департамент градостроительства                          ______________________________

## администрации города Красноярска                     ______________________________

## Юридический адрес:

## 660049, г. Красноярск,

## ул. Карла Маркса, д. 93

## Банковские реквизиты:                                          _______________________________

## ИНН 2466216619                                                    _______________________________

## КПП 246601001                                                       _______________________________

## ОГРН 1082468060476                                             _______________________________

## ОКВЭД 75.11.31, ОКПО 88674150                       _______________________________

## р/с № 40101810600000010001                                _______________________________

## ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК                               _______________________________

## Г.КРАСНОЯРСК                                                     _______________________________

## БИК 040407001                                                       _______________________________

## КБК 90911705040040000180                                 _______________________________

## ОКТМО 04701000                                                   _______________________________

## Администрация:						Инвестор:

## Исполняющий обязанности

## руководителя департамента                                     ______________________________

## градостроительства                                                   ______________________________

## администрации города Красноярска

## ___________________________Г.В. Голубь	    _________________________		(подпись)				Ф.И.О.                 (подпись)			Ф.И.О.

## М.П.						                      М.П.

## Приложение N 1

к Договору

о комплексном развитии

территории по инициативе

органа местного самоуправления

от __________ N _____

Сведения о территории,

в границах которой предусмотрено осуществление деятельности

по комплексному развитию территории на основании настоящего

Договора

### 1. Схема расположения Развиваемой территории на карте градостроительного зонирования городского округа город Красноярск:

### 2. Схема расположения границ Развиваемой территории на публичной кадастровой карте.

### 3. Сведения о земельных участках, расположенных в границах Развиваемой территории, и расположенных на них объектах недвижимости.

| № п/п | Кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования и местоположение земельного участка | Вид права | Ограничения/ Обременения | Кадастровый номер и наименование объектов капитального строительства | Вид права | Ограничения/ Обременения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24:50:0200087:1329 Площадь: 659 м2. Под строительство индивидуального жилого дома Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова, 31 | Собственность | Не зарегистрировано | 24:50:0200087:1502 Жилой дом | Собственность | Не зарегистрировано |
| 2 | 24:50:0200087:1312 Площадь: 631 м2. Под строительство индивидуального жилого дома Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Рабочий поселок ПВРЗ, №21-а. | Собственность | Не зарегистрировано | 24:50:0200087:1513 Жилой дом | Данные о зарегистрированных правах отсутствуют | Данные отсутствуют |
|  |  |  |  | 24:50:0200087:1550 Жилой дом | Данные о зарегистрированных правах отсутствуют | Данные отсутствуют |
| 3 | 24:50:0200075:254 Площадь: 722 м2. Под строительство индивидуального жилого дома Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова, 16-18, участок 1 | Собственность | Не зарегистрировано | 24:50:0000000:332652 Низковольтные электрические сети | Публичная собственность | Не зарегистрировано |
|  |  |  |  | 24:50:0200075:79 Многоквартирный дом | кв. 1 24:50:0200075:210 Собственность. кв. 2 24:50:0200075:211 Собственность кв.3 24:50:0200075:212 Собственность | Не зарегистрировано |
| 4 | 24:50:0200075:253 Площадь: 610 м2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)(код-2.6) Образование и просвещение (код- 3.5) Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова, 16-18, участок 2 | Собственность | Не зарегистрировано | 24:50:0200075:79 Многоквартирный дом | кв. 1 24:50:0200075:210 Собственность. кв. 2 24:50:0200075:211 Собственность кв.3 24:50:0200075:212 Собственность | Не зарегистрировано |
| 5 | 24:50:0200075:20 Площадь: 331,06 м2. В целях эксплуатации жилого дома, Для индивидуальной жилой застройки Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова, 14 | Собственность | Не зарегистрировано | 24:50:0200075:77 Жилой дом | Собственность | Не зарегистрировано |
|  |  |  |  | 24:50:0200075:70 Жилой дом | Собственность | Не зарегистрировано |
| 6 | 24:50:0200075:42 Площадь: 355 м2. Под строительство индивидуального жилого дома Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова, участок 14а | Собственность | Не зарегистрировано | 24:50:0200075:77 Жилой дом | Собственность | Не зарегистрировано |
| 7 | 24:50:0200075:344 Площадь: 1341 м2. деловое управление (код – 4.1) Адрес: Красноярский край, г. Красноярск | Собственность | Не зарегистрировано | - | - | - |
| 8 | 24:50:0200087:1310 Площадь: 550 м2. Под строительство индивидуального жилого дома Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова, дом 37 | Собственность | Не зарегистрировано | 24:50:0200087:1571 Жилой дом | Собственность | Не зарегистрировано |
| 9 | 24:50:0200087:3826 Площадь: 460 м2. Для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1) Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова, дом 39 | Собственность | Данные отсутствуют | 24:50:0000000:189719 Объект вспомогательного использования – тепловая трасса | Собственность | Не зарегистрировано |
|  |  |  |  | 24:50:0200087:1572 Жилой дом | Собственность | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости (выписка из постановления о запрете на совершение действий по регистрации № 20598/18/24008-ИП, выдан от 16.05.2018 отдел судебных приставов по Железнодорожному району г Красноярска) |
| 10 | 24:50:0000000:770 Площадь: 4447 м2. Размещение автомобильных дорог, их конструктивных элементов, дорожных сооружений при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения, временных объектов Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова. | Публичная собственность | Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости | 24:50:0000000:189719 Объект вспомогательного использования – тепловая трасса | Собственность | Не зарегистрировано |
|  |  |  |  | 24:50:0000000:332652 низковольтные электрические сети | Публичная собственность | Не зарегистрировано |
|  |  |  |  | 24:50:0000000:197236 Сети канализации | Публичная собственность | Аренда |
|  |  |  |  | 24:50:0000000:154663 Сети водопровода | Публичная собственность | Аренда |
|  |  |  |  | 24:50:0000000:162007 Сооружение дорожного хозяйства | Публичная собственность | Оперативное управление |
| 11 | 24:50:0200087:1345 Площадь: 609 м2. Под строительство индивидуального жилого дома Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Рабочий поселок ПВРЗ, земельный участок №23. | Данные отсутствуют | Данные отсутствуют | 24:50:0200087:1543 Жилой дом* *в жилом доме учтены жилые помещения - квартиры | кв. 1 24:50:0200075:2055 Сведения о правах отсутствуют кв. 2 24:50:0200087:2054 Собственность кв.4 24:50:0200087:3870 | Не зарегистрировано |
|  |  |  |  | 24:50:0200087:2093 Жилой дом | Собственность | Иные ограничения (обременения) прав (Определение № М-370/18 от 29.01.2018, Железнодорожный районный суд г. Красноярска) |

### 4. Адресный перечень расположенных на Развиваемой территории земельных участков, зданий, строений, сооружений.

| № п/п | Кадастровый номер, адрес земельного участка | Кадастровый номер, адрес объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24:50:0200087:1329 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова, 31 | 24:50:0200087:1502 Адрес: г. Красноярск, ул. Димитрова, д.31 |
| 2 | 24:50:0200087:1312 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Рабочий поселок ПВРЗ, №21-а. | 24:50:0200087:1513 Адрес: г. Красноярск, ул. Димитрова, д.33 |
|  |  | 24:50:0200087:1550 Адрес: г. Красноярск, ул. Димитрова, д. 33 |
| 3 | 24:50:0200075:254 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова, 16-18, участок 1 | 24:50:0000000:332652 Адрес: г. Красноярск, от ТП-7А в районе здания по ул. Маерчака,31 до опоры № 13 в районе здания по ул. Маерчака, 11, до зданий по ул. Маерчака, 11-37А, до опоры № 1-10 по ул. Димитрова |
|  |  | 24:50:0200075:79 Адрес: г. Красноярск, ул. Димитрова, д. 16-18 |
| 4 | 24:50:0200075:253 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова, 16-18, участок 2 | 24:50:0200075:79 Адрес: г. Красноярск, ул. Димитрова, д. 16-18 |
| 5 | 24:50:0200075:20 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова, 14 | 24:50:0200075:77 Адрес: г. Красноярск, ул. Димитрова, д. 14а |
|  |  | 24:50:0200075:70 Адрес: г. Красноярск, ул. Димитрова, д. 14 |
| 6 | 24:50:0200075:42 Адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова, участок 14а | 24:50:0200075:77 Адрес: г. Красноярск, ул. Димитрова, д. 14а |
| 7 | 24:50:0200075:344 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск |  |
| 8 | 24:50:0200087:1310 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова, дом 37 | 24:50:0200087:1571 Адрес: г Красноярск, ул Димитрова, д 37 |
| 9 | 24:50:0200087:3826 Адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова, дом 39 | 24:50:0000000:189719 Адрес: г.Красноярск, ул.Профсоюзов, 39 |
|  |  | 24:50:0200087:1572 Адрес: г. Красноярск, ул. Димитрова, д. 39 |
| 10 | 24:50:0000000:770 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Димитрова. | 24:50:0000000:189719 Адрес: г.Красноярск, ул.Профсоюзов, 39 |
|  |  | 24:50:0000000:332652 Адрес: г. Красноярск, от ТП-7А в районе здания по ул. Маерчака,31 до опоры № 13 в районе здания по ул. Маерчака,11, до зданий по ул. Маерчака, 11-37А, до опоры № 1-10 по ул. Димитрова |
|  |  | 24:50:0000000:197236 Адрес: г. Красноярск, от КК-1 сущ.около КНС 39 по ул. Цимлянская, 31А до КК-1956 около жилого дома № 3А по ул. Горького |
|  |  | 24:50:0000000:154663 Адрес: г. Красноярск, от ВКсущ. вдоль жилых домов по ул.Димитрова через ВК-4 вдоль жилых домов по ул.Маерчака до дома №37 |
|  |  | 24:50:0000000:162007 Адрес: г.Красноярск, Железнодорожный район, ул. Димитрова |
| 11 | 24:50:0200087:1345 Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Рабочий поселок ПВРЗ, земельный участок №23. | 24:50:0200087:1543 Адрес: г. Красноярск, ул. Димитрова, д. 35 |
|  |  | 24:50:0200087:2093 Адрес: г. Красноярск, ул. Димитрова, 35, строение 1 |

Приложение N 2

к Договору

о комплексном развитии

территории по инициативе

органа местного самоуправления

от __________ N _____

График исполнения обязательств по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов

| Дата/Наименование объектов | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка и утверждение ППРТ и ПМРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды объектов определить ППРТ, ПМРТ |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды объектов определить ППРТ, ПМРТ |
| Объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Этапность развития территории определить ППРТ и ПМРТ |