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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	
	№ 


О внесении изменения 
в постановление администрации 
города от 14.11.2022 № 1006


В соответствии с постановлением администрации города 
Красноярска от 27.03.2015 № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска», руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города  Красноярска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города                 от 14.11.2022 № 1006 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска», следующие изменения:
1) в наименовании, в пункте 1 постановления слова «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» заменить словами «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Красноярска»;
2) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
[bookmark: P29]2. Настоящее постановление разместить в сетевом издании              «Официальный интернет-портал правовой информации города Красноярска» (PRAVO-ADMKRSK.RU) и на официальном сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2027.



Глава города 						                     С.В. Верещагин



Приложение 
к постановлению	
администрации города
от ____________ № _________

«Приложение 
к постановлению
администрации города
от 14.11.2022 № 1006 


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
города Красноярска» 


Паспорт муниципальной программы

	Наименование 
муниципальной 
программы
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
города Красноярска» (далее – муниципальная программа) (в 2023-2026 годы - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска»)

	Ответственный 
исполнитель муниципальной программы
	в 2023 году - департамент городского хозяйства администрации города (далее - департамент городского хозяйства);
с 2024 года до 03.07.2026 - департамент городского хозяйства и транспорта администрации города (далее – департамент городского хозяйства и транспорта);
с 03.07.2026 - департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города (далее - департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства)

	Соисполнители 
муниципальной 
программы
	главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города (далее - администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ);
территориальные подразделения администрации города (далее - администрации районов в городе);
с 2026 года:
администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация Элитовского сельсовета
Емельяновского района Красноярского края;
муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
с 03.07.2026 - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города (далее - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта)

	Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 

	подпрограмма 1 «Обеспечение управления
жилищным фондом и его капитальный ремонт»;
подпрограмма 2 «Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры»;
подпрограмма 3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе» (2023-2026 годы);
подпрограмма 4 «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ»;
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации
муниципальной программы»;
подпрограмма 6 «Повышение безопасности
дорожного движения» (2023 год, 2025 год, 2026 год);
отдельное мероприятие 1 «Устройство архитектурно-художественной подсветки» (2023-2026 годы);
отдельное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и (или) объектов внешнего благоустройства»

	Цели муниципальной программы
	содержание жилищно-коммунального хозяйства и объектов внешнего благоустройства города в надлежащем состоянии, обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами (в 2023-2026 годы: содержание жилищно-коммунального хозяйства, дорожного комплекса и объектов внешнего благоустройства города в надлежащем состоянии, обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами)

	Задачи муниципальной программы
	1) обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах, реализация полномочий органов местного самоуправления в области управления многоквартирными домами и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;
2) создание условий для стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования;
3) содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2023-2026 годы);
4) повышение уровня внешнего благоустройства и озеленения города, совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
5) обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы;
6) обеспечение безопасности дорожного движения (2023 год, 2025 год, 2026 год);
7) обеспечение антитеррористической защищенности объектов дорожного хозяйства (2023-2026 годы)

	Сроки реализации муниципальной 
программы
	2023–2030 годы

	Целевые индикаторы
	1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (2023-2026 годы);
2) уровень исполнения мероприятий, направленных на содержание жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами;
3) уровень исполнения мероприятий, направленных на благоустройство территорий города

	Объемы и источники финансирования 
муниципальной 
программы

	общий объем финансирования муниципальной программы составляет 108 108 639,89 тыс. рублей, 
в том числе:
40 750 470,94 тыс. рублей – средства бюджета городского округа город Красноярск Красноярского края (далее - средства бюджета города);
8 740 155,72 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 759 730,49 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
56 858 282,73 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников;
объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2023 год – 9 876 854,75 тыс. рублей, в том числе:
6 967 949,87 тыс. рублей – средства бюджета города;
2 066 698,42 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
842 206,46 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2024 год – 10 001 515,76 тыс. рублей, в том числе:
7 837 557,04 тыс. рублей – средства бюджета города;
2 145 310,46 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
18 648,26 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2025 год – 10 960 123,24 тыс. рублей, в том числе:
8 129 648,53 тыс. рублей – средства бюджета города;
1 967 502,37 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
862 972,34 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2026 год – 14 169 556,25 тыс. рублей, в том числе:
10 436 801,01 тыс. рублей – средства бюджета города;
2 165 088,38 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
35 903,43 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
1 531 763,43 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников;
2027 год – 4 287 858,40 тыс. рублей, в том числе:
2 619 378,92 тыс. рублей – средства бюджета города;
134 584,40 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 533 895,08 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников;
2028 год – 56 340 048,13 тыс. рублей, в том числе:
2 412 839,51 тыс. рублей – средства бюджета города;
134 584,40 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
53 792 624,22 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников;
2029 год – 2 472 683,36 тыс. рублей, в том числе:
2 346 296,06 тыс. рублей – средства бюджета города;
126 387,30 тыс. рублей – средства краевого бюджета
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* С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств                  из внебюджетных источников.

I. Общая характеристика текущего состояния сферы
«Жилищно-коммунальное хозяйство города
Красноярска». Основные цели, задачи и сроки реализации
муниципальной программы

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг является приоритетом государственной поли-              тики Российской Федерации, возможность улучшения жилищных                условий является важным показателем повышения благосостояния населения.
Программа развития жилищно-коммунального хозяйства города Красноярска разработана с учетом приоритетов государственной             политики в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п, стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года, утвержденной решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в целях реализации регионального проекта «Чистый воздух» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», и подготовки города к празднованию 400-летия в 2028 году.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит решить следующие задачи: обеспечение безопасности проживания                 в городе, формирование комфортной среды с использованием передовых цифровых технологий управления системами жизнеобеспечения города и содействия экологическому оздоровлению города для достижения целей формирования комфортной и безопасной городской среды с использованием цифровых технологий управления системами жизнеобеспечения, а также модернизации инженерной инфраструктуры, включая реализацию проектов строительства «умных» сетей для достижения цели обеспечения эффективной модернизации и комплексного развития инженерной, коммунальной инфраструктуры города в рамках достижения стратегической цели первого уровня стратегии социально-экономической развития города «Столичный уровень качества жизни: развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных горожан».
Город Красноярск уже имеет опыт в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. Широкое распространение в части управления жилым фондом получили его современные формы – товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ), товарищества собственников              недвижимости, управляющие компании.
Обслуживание основной части жилищного фонда города осуществляет управляющая компания «Жилищные системы Красноярска», обслуживание общежитий – акционерное общество «Управляющая компания «Правобережная» и акционерное общество «Управляющая компания «Красноярская». Всего в городе 236 управляющих компаний, 257 самостоятельных товариществ собственников жилья и товариществ собственников недвижимости.
В городе Красноярске по состоянию на 01.01.2026 насчитывается 5 458 многоквартирных дома общей площадью 30 361,99 тыс. кв. м.
В соответствии с краткосрочными планами по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Красноярска на 2023–2025 годы и на 2026–2028 годы, утвержденными постановлениями администрации города от 30.03.2022 № 272 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска на 2023–2025 годы» и от 25.10.2024 № 1017 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска,              на 2026–2028 годы», такие работы, как ремонт кровли, ремонт инженерных сетей и прочее, к 2030 году будут выполнены в 2824 многоквартирных домах.
Основной проблемой данного направления остается низкая степень участия населения в управлении жилищным фондом.
Во исполнение требований Жилищного кодекса Российской Федерации в Красноярском крае распоряжением Правительства Красноярского края от 16.09.2013 № 648-р создан Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, выполняющий на территории Красноярского края функции регионального оператора.
Принято постановление администрации города от 21.08.2014                  № 522 «О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован», которым утвержден перечень многоквартирных домов, расположенных на территории города Красноярска, собственники помещений в которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован.
Функциями технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска, наделено муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства».
Для обеспечения контроля за проведением капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Красноярска, а также           в целях повышения эффективности работы администрации города                  по осуществлению контроля за соблюдением сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах распоряжением администрации города от 12.03.2019 № 15-ж утвержден              Регламент взаимодействия между органами администрации города                   и муниципальным казенным учреждением города Красноярска «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» по осуществлению контроля за соблюдением сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска (далее – Регламент).
Согласно Регламенту участниками взаимодействия являются:
департамент городского хозяйства и транспорта (с 12.05.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства);
администрации районов в городе;
МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» (с 19.05.2026 – МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства).
В соответствии с Регламентом проводятся выездные осмотры многоквартирных домов в рамках осуществления контроля за соблюдением сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска, в случае выявленных нарушений при проведении капитального ремонта в адреса подрядных организаций МКУ «Управление по работе с ТСЖ              и развитию местного самоуправления» (с 19.05.2026 – МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) направляются предписания.
В результате проведения капитального ремонта уменьшен физический износ общего имущества многоквартирных домов, восстановлены технико-эксплуатационные показатели качества прочности, устойчивости и надежности внутридомового инженерного оборудования и систем, строительных конструкций многоквартирных домов, проведены мероприятия по установке современного энергосберегающего оборудования.
Безопасность и комфортность проживания граждан в жилых домах неразрывно связаны с состоянием инженерной инфраструктуры города.
Одним из полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», является контроль за готовностью теплоснабжающих                организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.
С целью качественного и бесперебойного обеспечения коммунальными ресурсами потребителей города в отопительный период администрацией города ежегодно готовятся следующие распоряжения:
«Об утверждении мероприятий по подготовке теплоисточников, тепловых, водопроводно-канализационных, электрических сетей и сооружений ресурсоснабжающих организаций города Красноярска к работе в отопительный период»; 
«Об утверждении состава городской комиссии по координации деятельности по подготовке объектов городского хозяйства к работе               в зимних условиях и проведению отопительного периода».
Мероприятиями предусматривается выполнение работ по текущему и капитальному ремонту оборудования теплоисточников, тепловых, электрических сетей и трансформаторных подстанций города. Данные мероприятия осуществляются за счет средств ресурсоснабжающих              организаций, а также за счет средств города в части бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности, не переданных в долгосрочную аренду или концессию.
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении                     и водоотведении» инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,            водоснабжения и водоотведения, согласовываются органами местного самоуправления поселений и городских округов, после чего утверждаются органами государственной власти субъектов Российской              Федерации, осуществляющими полномочия по государственному регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В связи с тем, что распоряжением Правительства Российской             Федерации от 17.04.2020 № 1057-р город Красноярск отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, в соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в ценовых     зонах теплоснабжения инвестиционные программы в отношении               деятельности по подключению (технологическому присоединению)                 к системе теплоснабжения не разрабатываются и не утверждаются.
В отношении большей части централизованной системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) муниципального образования              городской округ город Красноярск Красноярского края заключено          Концессионное соглашение (далее – КС) с АО «Енисейская ТГК                (ТГК-13)» от 06.08.2024 № 33, в рамках которого планируется реализация мероприятий по реконструкции/ремонту и капитальному ремонту сетей теплоснабжения, и их текущему содержанию.
Часть муниципальных объектов централизованной системы теплоснабжения находится на обслуживании АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в рамках договоров аренды объектов инженерной инфраструктуры,                 в соответствии с условиями которых теплосетевая организация осуществляет их текущее содержание и ремонт.
В соответствие со статьей 18 Закона Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3916 «Об изменении административно-территориального устройства края и внесении изменений в отдельные законы края» в состав административно-территориальной единицы город Красноярск входят городские населенные пункты городской поселок Березовка, город Красноярск (административный центр) и сельские населенные пункты село Арейское, деревня Бугачево, село Дрокино, поселок Каменный Яр, деревня Минино, поселок Минино, деревня Песчанка, поселок Снежница, поселок Солонцы, поселок Элита.
В соответствие с действующим законодательством на территории городского округа город Красноярск определены гарантирующие организации для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения и установлении зоны их деятельности.
По состоянию на 01.01.2026 в городе Красноярске ресурсоснабжающей организацией ООО «КрасКом» эксплуатируются следующие объекты водоснабжения, бесхозяйные и находящиеся в муниципальной собственности, а также в собственности гарантирующей организации ООО «КрасКом»:
водозаборные сооружения – 7 ед.;
водопроводные очистные сооружения – 1 ед.; 
централизованные сети водопровода – 1 330,9 км;
водопроводные насосные станции – 32 ед;
водоразборные колоноки – 484 ед.
Общая установленная производственная мощность водопровода составляет 760,0 тыс. куб. м/сут.
По состоянию на 24.08.2026 Распоряжением администрации города Красноярска № 5163-недв «О закреплении имущества на праве оперативного управления за МКУ «Управление ЖКХИБ» на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением города Красноярска «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» закреплены и обслуживаются за счет средств местного бюджета следующие объекты:
сети водопровода (централизованные и не централизованные):  
98,68 км - на территории г. Красноярска;
2,32 км - на территории  гп. Березовка;
1,82 км - на территории  с. Дрокино;
8,496 км - на территории п. Элита;
10,8 км - на территории д. Бугачево;
19,742 км - на территории д. Минино;
2,125 км - на территории п. Каменный Яр.
Общее количество канализационных очистных сооружений, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «КрасКом» по городу Красноярску составляет 2 ед., канализационных насосных станций – 121 ед.
Общая протяженность муниципальных, бесхозяйных и находящихся в собственности гарантирующей организации ООО «КрасКом» сетей канализации составляет 1 119,99 км.
Протяженность сетей, имеющих износ и нуждающихся в замене по г. Красноярску составляет: 872,3 км (65,64%) сетей водопровода и 489,37 км (43,69%) сетей канализации. 
По состоянию на 01.01.2026 в городском поселке Березовка               концессионером Государственного предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» эксплуатируются следующие объекты водоснабжения и водоотведения:
сети водопровода – 36,002 км;
сети водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация) –                38,58 км.
Учитывая высокий процент износа сетей водопровода и сетей канализации, темпы перекладки необходимо многократно увеличивать.
Срок службы стальных водоводов в городских условиях не превышает 15–17 лет, при перекладке сетей водопровода применяется технология бестраншейной прокладки труб с использованием полиэтиленовых труб (срок службы которых составляет 50 лет), что позволяет проводить перекладку без открытого способа методом горизонтально направленного бурения. Данный способ прокладки незаменим в местах значительных построек над водоводами, под магистральными автодорогами.
Применение данного метода позволяет вести прокладку в двух направлениях, сохраняет благоустройство и уменьшает риск повреждения других коммуникаций.
Не менее актуальным способом бестраншейной прокладки является санация. Данный вид прокладки активно применяется ресурсоснабжающими организациями при ремонте инженерных коммуникаций. При указанном методе старая труба полностью разрушается и одновременно с этим на ее место укладывается новая. Применяется он в том случае, когда старый трубопровод имеет недостаточную пропускную способность или трубы отслужили свой срок эксплуатации. При этом прокладка новой трубы может быть с изменением диаметра в сторону либо его уменьшения, либо его увеличения.
Применение вышеперечисленных технологий позволяет снизить объемы земляных работ, число техники и рабочих, а также снизить         сроки производства работ и существенно уменьшить материальные            затраты.
Тепловые сети города Красноярска на протяжении всего срока своего существования интенсивно эксплуатировались без осуществления необходимой реконструкции и обновления в требуемых объемах, что, безусловно, сказывается на их состоянии.
В рамках реализации инвестиционных программ основных теплоснабжающих организаций по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города, проводится работа по замене ряда магистральных участков тепловых сетей и обеспечению качественным ресурсом граждан города.
Основными проблемами в данной области являются:
нарушение нормативных сроков капитального ремонта и высокий износ основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства;
отставание темпов ввода объектов водоснабжения и водоотведения в сравнении с темпами строительства жилья и объектов социальной сферы.
В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона                        от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные           и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае если гарантирующая организация не определена в соответствии             со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания                  с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
Согласно статье 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления обеспечивает проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности              в сфере электроэнергетики, проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечивает выполнение кадастровых работ               в отношении такого объекта теплоснабжения. 
До даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления организует содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения.
В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки              и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть               и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее – организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения.
С даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения организации по содержанию и обслуживанию орган местного самоуправления отвечает за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения. После определения организации по содержанию и обслуживанию за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения отвечает такая организация.              Датой определения организации по содержанию и обслуживанию считается дата вступления в силу решения об определении организации               по содержанию и обслуживанию, принятого органом местного самоуправления.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации техническое обслуживание вновь выявленных бесхозяйных, а также находящихся в собственности муниципального образования объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных                      и канализационных сетей, их содержание, проведение аварийно-восстановительных работ возложены на органы местного самоуправления. Для этих целей в бюджете города ежегодно предусматриваются финансовые средства.
За счет бюджета города планируется техническое диагностирование, техническое обследование и техническое обслуживание муниципальных и бесхозяйных объектов газоснабжения.
На сегодняшний день на территории города Красноярска расположены объекты газового хозяйства, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности:
групповые газовые установки в количестве 40 ед. состоящие из газовых емкостей 2,5 куб. м в количестве 58 шт. и газовые емкости 5,0 куб. м в количестве 97 шт.;
подземные газовые сети протяженностью 14,68364 км.
На территории п. Солонцы расположены объекты газового хозяйства, как муниципальной формы собственности (групповые газовые установки в количестве 1 ед., состоящая из 2-х емкостей объемом по 25 куб. м в мкр. Новалэнд), так и ещё не оформленные в муниципальную собственность (групповые газовые установки и газовые сети протяженностью 0,479 км в районе многоквартирного дома № 1-5 по ул. Новостроек).
На территории гп. Березовка расположены объекты газового хозяйства муниципальной формы собственности:
групповые газовые установки в количестве 7 ед., состоящие из ёмкостей объемом 2,1, 4,2, 2,5 куб.м;
подземные газовые сети протяженностью 2,578 км.
До настоящего времени указанные объекты газового хозяйства              не переданы департаментом муниципального имущества и земельных отношений администрации города в государственную собственность Красноярского края либо в аренду специализированной организации.               В целях формирования единой обслуживающей организации объектов газоснабжения на  территории города Красноярска департаментом
муниципального имущества и земельных отношений администрации города совместно с АО «Красноярсккрайгаз» и министерством промышленности и торговли Красноярского края и осуществляется           рабочее взаимодействие.
В соответствии с частью 10 статьи 21 Федерального закона                  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае прекращения или ограничения водоснабжения орган местного самоуправления городского округа обязан в течение одних суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды. Данное        мероприятие будет осуществляться за счет средств бюджета города.
Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных, загрязнение которого представляет угрозу для здоровья людей и окружающей среды.
Город Красноярск является крупным промышленным центром Восточной Сибири, занимает лидирующие позиции по объему производства цветных металлов. Город играет ключевую роль в экономике Красноярского края, который входит в число лидеров по объёму промышленного производства в России, что определяет существенный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
В целях снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в городе Красноярске в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» реализуется комплексный план мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В частности в целях улучшения экологической обстановки в городе проводятся мероприятия по переводу частных домовладений с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления.
С 2017 года город принимал участие в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в рамках соответствующих региональных проектов. В период с 2017 по 2024 год выполнен ремонт автомобильных дорог общей протяженностью порядка 500 км за счет средств вышестоящего и городского бюджетов. 
Действие национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершено 31.12.2024. С 2025 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных     целях развития Российской Федерации на период до 2030 года                 и на перспективу до 2036 года» разработан национальный проект              «Инфраструктура для жизни», в состав которого вошли региональные проекты «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Региональная и местная дорожная сеть» и «Безопасность дорожного движения», который является продолжением ранее действовавшего национального проекта «Безопасные качественные дороги» и государственных программ Российской Федерации.
Одной из главных стратегических целей для перехода к качественно новому этапу формирования современного города является      существенное улучшение качества городской среды, повышение привлекательности города Красноярска как места жизни.
В целях улучшение качества городской среды на территории города проводятся работы по обустройству световых деревьев,  архитектурно художественной-подсветки фасадов зданий, установки иллюминационных арт-объектов. Указанная система освещения насчитывает более 20 тысяч светоточек с протяженностью кабельной линии более 200,0 км.
Проведение мероприятий по модернизации существующего оборудования и обустройству новых световых пространств на территории горда способствуют формированию современного облик города, с выделением  его архитектурных ансамблей и улучшению качества городской среды.
В условиях экологического неблагополучия растительный потенциал является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека. Зеленые насаждения обладают значительными             возможностями для улучшения климата, придают окружающей среде комфортность и высокие санитарно-гигиенические свойства. Кроме            того, зеленые насаждения благотворно влияют на температурный режим и влажность воздуха, защищают от сильных ветров, снижают уровень городского шума.
Система озеленения города представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов - магистральных и внутриквартальных насаждений, парков, скверов, бульваров и набережных, - которые в единстве выполняют санитарно-гигиенические, архитектурно-планировочные и рекреационные задачи. Она формируется с учетом климатических особенностей территории, плотности застройки, интенсивности транспортных потоков и численности населения, что позволяет обеспечить равномерный доступ жителей к озелененным территориям во всех районах города.
Положительный эффект от функционирования системы озеленения многогранен. В санитарно-гигиеническом аспекте зеленые насаждения очищают атмосферный воздух от пыли, газов и аэрозолей, обогащают его кислородом, снижают уровень шума и регулируют температурно-влажностный режим, создавая более комфортный микроклимат. В экологическом плане они способствуют сохранению биоразнообразия, укреплению почвенного покрова и формированию экологического каркаса города.
Не менее значима социальная и рекреационная роль озеленения: парки и скверы служат местами отдыха, физической активности и общения жителей, благоприятно влияют на психоэмоциональное состояние человека и способствуют укреплению общественного здоровья. Кроме того, озелененные территории выполняют архитектурно-декоративную функцию, формируя эстетический облик города, подчеркивая его индивидуальность и повышая привлекательность городской среды в целом.
Таким образом, развитая и устойчивая система озеленения является важнейшим условием экологического благополучия города, фактором повышения качества жизни населения и неотъемлемым элементом устойчивого развития городской территории.
С 2020 года в качестве пилотного проекта началась реализация мероприятий по благоустройству клумбовых пространств в рамках улично-дорожной сети. В 2020 году выполнено благоустройство развязки (кольцо) на пересечении пр-кта Свободного и ул. Биатлонной                       и развязки (кольцо) на Предмостной площади. 
В 2021 году выполнено благоустройство двух клумбовых пространств: развязка (кольцо) на пересечении ул. Глинки – ул. Тамбовской (въезд в город со стороны п. Березовка – Глобус), а также развязка (кольцо) на пересечении ул. Говорова – ул. Тамбовской.
В 2022 году выполнено благоустройство четырех клумбовых пространств: пересечение ул. Мичурина – ул. Крайней (въезд на Октябрьский мост), въезд на Копыловский мост (ул. Профсоюзов, 29/ул. Ленина, 168), пересечение ул. Республики – ул. Робеспьера (ул. Маерчака, 2), съезд на пересечении ул. Гусарова – ул. Тотмина – ул. Высотной.
В рамках программы в 2023 году выполнено благоустройство разделительной полосы по ул. 9 Мая на участке от ул. Водопьянова до пр-кта Комсомольского, проведена совместная работа органов администрации с частными инвесторами, в рамках которой осуществлена высадка 50 тысяч зеленых насаждений на территории города.
В 2024 году выполнены работы по посадке 20 тысяч зеленых насаждений. В 2025 году - 50 тысяч зеленых насаждений.
В 2026 году проводятся уходовые работы по озеленению кольца Предмостной площади, на ул. Глинки, ул. 9 мая и ул. Брянская.
Реализация мер по поддержанию благоприятной окружающей среды и формированию экологической культуры относится к важным направлениям развития города.
Одним из важных вопросов современной городской среды является наличие мест (площадок) для выгула животных (собак). 
С 2023 года на территории города начала проводиться работа по обустройству площадок для выгула животных (собак). За указанный период было обустроено 16 площадок в разных районах города. 
В 2026–2030 годах реализация указанных мероприятий будет продолжена.
В настоящее время оповещение населения на территории города осуществляется муниципальной и региональной системами централизованного оповещения населения, при этом охват населения составляет менее 100%. Для качественного исполнения вопросов местного значения, дальнейшего развития муниципальной системы оповещения и информирования населения города (далее – система оповещения) целесообразно выполнить следующие мероприятия:
проводить качественное эксплуатационно-техническое обслуживание установленных технических средств оповещения;
продолжить работы по реконструкции и развитию муниципаль-ной системы оповещения и информирования населения города                       до 100%-го охвата населения города.
Кроме того, остро стоит проблема обеспечения пожарной безопасности и информирования населения о способах и методах защиты              от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Пожары наносят значительный материальный ущерб во всех сферах жизни, приводят                 к травмированию и гибели людей. При этом показатели числа пожаров и погибших при них людей напрямую зависят от уровня пожарно-технических знаний каждого человека, от отношения граждан                          к проблеме существования пожаров и безопасности жизнедеятельности. Поскольку человеческий фактор имеет решающее значение, необходимо изменить общественное сознание, применяя соответствующие             профилактические формы воздействия и передовые информационные технологии.
К таким формам относятся противопожарная пропаганда, обучение мерам безопасности, информирование населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, являющиеся на протяжении уже многих лет приоритетными направлениями государственной политики                   в области обеспечения пожарной безопасности и гражданской защиты.
Повышение культуры пожаробезопасного поведения людей можно достигнуть путем качественного выполнения наглядной агитации в виде памяток, брошюр, распространение которой позволяет охватить максимальное количество горожан, а также трансляции тематических видеоматериалов на местных телеканалах.

II. Перечень подпрограмм, краткое описание
мероприятий подпрограмм

Для достижения целей и решения задач, указанных в разделе I настоящей муниципальной программы, необходимо выполнение комплекса следующих мероприятий, распределенных по подпрограммам. Перечень мероприятий подпрограмм и отдельного мероприятия муниципальной программы представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт» в целях обеспечения населения              города качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли, ограничения роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населению, капитального ремонта                жилищного фонда города будут выполняться следующие меро-                      приятия:
мероприятие 1.1. Возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества в домах, все или часть жилых помещений           в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд) (2023 год);
мероприятие 1.2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги;
мероприятие 1.3. Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций;
мероприятие 1.4. Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснаб-жения;
мероприятие 1.5. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме (2023-2026 годы);
мероприятие 1.6. Проведение капитального ремонта, установка индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда (2023-2026 годы);
мероприятие 1.7. Расходы на оплату оставшейся части платы                за содержание жилого помещения в случае если установленный размер вносимой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого помещения меньше чем размер платы за содержание жилого помещения, установленный договором управления многоквартирным домом;
мероприятие 1.8. Капитальный ремонт многоквартирных домов         (за исключением капитального ремонта, предусмотренного краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах) (2023-2026 годы);
мероприятие 1.9. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера в многоквартирных домах и на земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома;
мероприятие 1.10. Капитальный ремонт многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории              и культуры) народов Российской Федерации, в рамках исполнения краткосрочного плана  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (2026 год);
мероприятие 1.11. Оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям города Красноярска, действующим в сфере управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Красноярска, в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с осуществлением деятельности по управлению многоквартирными домами, для предупреждения их банкротства и восстановления платежеспособности (2024 год);
мероприятие 1.12. Оплата услуг печати и доставки платежных документов для внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города (в 2026 году наименование мероприятия: оплата услуг по сбору и перечислению в бюджет города платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города).
В целях обеспечения стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры, повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры» будут реализованы следующие мероприятия:
мероприятие 2.1. Техническое обследование, содержание, ремонт бесхозяйных и муниципальных, не переданных в аренду или государственную собственность, коммунальных объектов;
мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения (2023-2026 годы);
мероприятие 2.3. Реализация комплексной программы по переводу частных домовладений на территории города Красноярска с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления (2023-2025 годы);
мероприятие 2.5. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (2025-2026 годы);
мероприятие 2.6. Перевод частных домовладений на территориях города Красноярска и деревни Песчанки с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая модернизацию систем  угольного отопления (2026 год).
В рамках подпрограммы 3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе» для поддержания надлежащего технического состояния и обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений, проведения комплекса мер по замене и восстановлению конструктивных элементов и транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, обеспечения безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города будут выполняться следующие мероприятия:
мероприятие 3.1. Текущее содержание автомобильных дорог                  общего пользования местного значения и инженерных сооружений                 на них (2023-2026 годы);
мероприятие 3.2. Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красно-                ярска (2023-2026 годы);
мероприятие 3.3. Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска (2023-2026 годы);
мероприятие 3.4. Мероприятия по обеспыливанию, мойке автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (2023-2026 годы);
мероприятие 3.5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (2023-2026 годы);
мероприятие 3.6. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2023-2026 годы);
мероприятие 3.7. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска (2023-2026 годы);
мероприятие 3.8. Приобретение специализированной техники          с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (2023-2025 годы);
мероприятие 3.9. Ремонт, капитальный ремонт автомобильных       дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (в 2023 году наименование мероприятия: ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) (2023-2026 годы);
мероприятие 3.10. Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности             дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (2023 год, 2025 год);
мероприятие 3.11. Проведение и организация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие города  Красноярска, подготовку и проведение празднования 400-летия города Красноярска, в том числе для проведения работ по благоустройству площади Мира к празднованию 400-летия города Красноярска, за счет средств пожертвования АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» (2026 год).
Для повышения чистоты городской атмосферы, улучшения архитектурно-художественного облика города, организации мест отдыха            горожан и организации мест захоронения в рамках подпрограммы 4 «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ» будут выполняться следующие мероприятия:
мероприятие 4.1. Содержание мест захоронения;
мероприятие 4.2. Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства;
мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства (2023-2026 годы);
мероприятие 4.4. Природоохранные мероприятия;
мероприятие 4.5. Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия;
мероприятие 4.6. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения;
мероприятие 4.7. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
мероприятие 4.8. Обслуживание системы оповещения;
мероприятие 4.9. Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности;
мероприятие 4.10. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, созданных в зоне индивидуальной жилой застройки;
мероприятие 4.11. Реконструкция (модернизация) системы оповещения (2023-2025 годы);
мероприятие 4.12. Поддержка частных приютов для животных             по содержанию животных без владельцев и (или) животных, от права собственности на которых владельцы отказались;
мероприятие 4.13. Обеспечение первичных мер пожарной                 безопасности;
мероприятие 4.14. Реализация мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций (2023-2026 годы);
мероприятие 4.15. Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления (в 2023-2025 годах наименование «мероприятия: обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования) (2023-2026 годы);
мероприятие 4.16. Создание резервов материальных ресурсов                  в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
мероприятие 4.17. Обустройство и восстановление воинских захоронений (2024 год);
мероприятие 4.18. Ликвидация несанкционированных свалок (2024-2026 годы);
мероприятие 4.19. Приведение защитных сооружений гражданской обороны к использованию по назначению и их содержание;
мероприятие 4.20. Организация (строительство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнерного оборудования (2025-2026 годы);
мероприятие 4.21. Реализация мероприятий по перемещению, временному хранению и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств;
мероприятие 4.22. Оснащение спасательными постами мест отдыха населения у водных объектов;
мероприятие 4.23. Мероприятия, связанные с ликвидацией мест несанкционированного размещения отходов и предупреждением их образования.
В рамках подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» будут выполняться следующие мероприятия:
мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления;
мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений;
мероприятие 5.3. Выполнение прочих обязательств государства;
мероприятие 5.4. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
мероприятие 5.5. Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб (2024 год).
В рамках подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения» выполняется мероприятие 6.1. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Красноярской агломерации, за счет средств дорожного фонда Красноярского края (в 2023 году наименование мероприятия: внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских               агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края) (2023 год, 2025 год, 2026 год).
Отдельное мероприятие 1 «Устройство архитектурно-художественной подсветки» (2023-2026 годы).
В рамках отдельного мероприятия 1 выполняются работы по разработке проектно-сметной документации, авторскому надзору и устройству архитектурно-художественной подсветки зданий, строений, сооружений и др.
Отдельное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение затрат                    по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды                  (лизинга) специализированной техники для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и (или) объектов внешнего благоустройства».
В рамках отдельного мероприятия 2 запланировано приобретение специализированной техники с целью повышения эффективности и качества работ по благоустройству и обслуживанию городских улиц,             дорог и общественных пространств.

III. Перечень нормативных правовых актов, которые
необходимы для реализации мероприятий муниципальной
программы, подпрограмм

Основные меры правового регулирования, необходимые для достижения цели и конечных результатов настоящей муниципальной программы, определены в следующих правовых актах:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-рации»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении            и водоотведении»;
Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309             «О национальных целях развития Российской Федерации на период             до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
постановление Правительства Российской Федерации                               от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды»;
постановление Правительства Российской Федерации                                 от 05.12.2019 № 1600 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов                по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ               в атмосферный воздух, осуществляемых субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренных комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих              веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах               и обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология»; 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах»;
Закон Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6411 «О дорожном фонде Красноярского края»;
Закон Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»;
Закон Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»;
Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;
Закон Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;
Закон Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3916 «Об изменении административно-территориального устройства края и внесении изменений в отдельные Законы края»; 
постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013              № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»;
постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013      № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды»;
постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2013      № 709-п «Об утверждении региональной программы капитального          ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»;
постановление Правительства Красноярского края от 17.03.2015       № 95-п «Об утверждении Порядка предоставления субвенций бюджетам городских округов, муниципальных округов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;
постановление Правительства Красноярского края от 09.04.2015           № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»;
постановление Правительства Красноярского края от 29.08.2017  № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды»;
постановление Правительства Красноярского края от 21.02.2020  № 120-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии,   а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»;
постановление Правительства Красноярского края от 20.04.2020   № 250-п «Об утверждении Порядков предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края  в рамках реализации мероприятий региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»;
постановление Правительства Красноярского края от 14.12.2020  № 853-п «Об утверждении Порядка предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету городского округа город Красноярск на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих   автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края»;
постановление Правительства Красноярского края от 31.05.2022  № 479-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края               от 27.12.2013 № 709-п, на 2023–2025 годы»;
постановление Правительства Красноярского края от 02.09.2022   № 738-п «Об утверждении Правил предоставления в 2023 году иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования            город Красноярск на реализацию комплексной программы по переводу частных домовладений на территории города Красноярска с печным             или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отоп-ления»;
постановление Правительства Красноярского края от 29.09.2022   № 826-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2023–2025 годы»;
постановление Правительства Красноярского края от 23.01.2024  № 51-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии бюджету муниципального образования город Красноярск на реализацию комплексной программы по переводу частных домовладений на территории города Красноярска с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления;
постановление Правительства Красноярского края от 24.12.2024   № 1073-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края            от 27.12.2013 № 709-п, на 2026–2028 годы»;
постановление Правительства Красноярского края от 30.01.2025          № 53-п «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный             воздух»;
постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2025        № 102-п «Об утверждении распределения в 2025 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»;
постановление Правительства Красноярского края от 17.02.2025   № 103-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на оснащение спасательными постами мест отдыха населения у водных объектов Красноярского края»;
постановление Правительства Красноярского края от 24.03.2025   № 235-п «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края         на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления              и (или) приобретение контейнерного оборудования на 2025 год»; 
постановление Правительства Красноярского края от 17.04.2025        № 322-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на оснащение спасательными постами мест отдыха населения у водных объектов Красноярского края в 2025 году»;
постановление Правительства Красноярского края от 14.05.2025  № 409-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муници-пальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры,                источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электро-сетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также                    на приобретение технологического оборудования, спецтехники                     для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод                 на 2025 год»;
постановление Правительства Красноярского края от 30.06.2025  № 541-п «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края            на ликвидацию несанкционированных свалок в 2025 году»;
постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2025 № 842-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, на 2026 - 2028 годы»;
постановление Правительства Красноярского края от 15.05.2026 № 389-п «О предоставлении субсидии бюджету городского округа город Красноярск Красноярского края на перевод частных домовладений на территориях города Красноярска и деревни Песчанки с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая модернизацию систем угольного отопления, в 2026 году»;
распоряжение Правительства Красноярского края от 19.12.2024            № 1105-р «Об утверждении региональной программы Красноярского края «Подготовка и проведение празднования 400-летия основания              г. Красноярска»;
решение Красноярского городского Совета от 28.12.2005 № В-160 «Об утверждении размера платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в городе Красноярске»;
решение Красноярского городского Совета депутатов                              от 25.06.2013 № В-378 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Красноярска»;
решение Красноярского городского Совета депутатов                             от 14.10.2013 № В-2 «О муниципальном дорожном фонде города Красноярска»;
решение Красноярского городского Совета депутатов                         от 12.10.2018 № В-4 «Об утверждении Порядка установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального              жилищного фонда в городе Красноярске и о внесении изменений            в решение Красноярского городского Совета от 28.12.2005 № В-160  «Об утверждении размера платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в городе Красноярске»;
решение Красноярского городского Совета депутатов                             от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года»;
решение Красноярского городского Совета депутатов от 03.03.2026 № В-175 «О реализации права органов местного самоуправления дополнительно использовать собственные финансовые средства бюджета городского округа город Красноярск Красноярского края для осуществления переданных администрации города Красноярска отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»;
решение Красноярского городского Совета депутатов от 24.03.2026 № 14-181 «Об учреждении департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Красноярска»;
постановление администрации города от 14.11.2000 № 627                «Об утверждении Порядка захоронений граждан города Красноярска              на Аллее почетных захоронений Бадалыкского кладбища»;
постановление администрации города от 07.06.2006 № 489 «О взаимодействии органов администрации города, наймодателя и организаций, управляющих муниципальным жилищным фондом, по сбору,            перечислению и контролю за поступлением в доход бюджета города платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;
постановление администрации города от 12.05.2009 № 40-а              «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий              из бюджета городского округа город Красноярск Красноярского края в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов (за исключением затрат в связи с исполнением краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)»;
постановление администрации города от 31.12.2009 № 580                 «Об утверждении Правил работы общественных кладбищ г. Красноярска и порядка их содержания»; 
постановление администрации города от 01.06.2015 № 358                  «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг,              в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан                   за коммунальные услуги»;
постановление администрации города от 21.01.2019 № 30                 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Красноярска, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Красноярска, и признании утратившими силу правовых актов города»;
постановление администрации города от 07.10.2019 № 729                   «О предупреждении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в границах подпорной стены в районе жилого дома № 121 по ул. Красной Армии;
постановление администрации города от 10.06.2020 № 449                   «О ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в районе жилого дома № 22а по ул. 2-й Огородной»;
постановление администрации города от 16.04.2021 № 273                     «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленого фонда города Красноярска»;
постановление администрации города от 30.03.2022 № 272              «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска, на 2023–2025 годы»;
постановление администрации города от 23.09.2022 № 851                «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий  субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с осуществлением деятельности частных приютов для животных по содержанию животных без владельцев                   и (или) животных, от права собственности на которых владельцы               отказались»;
постановление администрации города от 07.10.2022 № 884              «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2022–2023 годах субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям             в целях финансового обеспечения затрат, связанных с переводом частных домовладений с угольного отопления на газовое, включая приобретение, установку, монтаж внутридомового газового оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и частных домовладений             к сетям газораспределения»;
постановление администрации города от 07.12.2022 № 1100                «Об утверждении Комплексной программы по переводу частных домовладений на территории города Красноярска с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления, на 2022–                  2025 годы»;
постановление администрации города от 16.02.2023 № 105                   «О предупреждении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации                 в жилом доме № 132 по ул. Карла Маркса»;
постановление администрации города от 01.08.2023 № 553                  «О предупреждении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации                в жилых домах № 24, 25 по ул. 2-й Огородной»; 
постановление администрации города от 04.09.2023 № 621                    «О предупреждении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации                  в жилом доме № 7а по ул. 26 Бакинских Комиссаров;
постановление администрации города от 19.10.2023 № 785                «О реорганизации департамента городского хозяйства администрации города путем присоединения к нему департамента транспорта администрации города»;
постановление администрации города от 19.10.2023 № 786                 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2023 году субсидии юридическим лицам (за исключением государственных              (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям             в целях финансового обеспечения затрат, связанных с переводом частных домовладений на территории города Красноярска с печным                  или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления, и о признании утратившими силу отдельных пунктов постановления администрации города от 07.10.2022 № 884»;
постановление администрации города от 28.12.2023 № 1055                «О предупреждении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации               в жилом доме № 88 по ул. Чернышевского»;
постановление администрации города от 19.04.2024 № 354                  «Об утверждения Положения о порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств на территории города Красноярска»;
постановление администрации города от 07.05.2024 № 409                 «О средствах бюджета города, подлежащих казначейскому сопровождению в 2024 году»;
постановление администрации города от 21.06.2024 № 589             «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям города Красноярска, действующим в сфере управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Красноярска, в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с осуществлением деятельности по управлению многоквартирными домами, для предупреждения их банкротства и восстановления платежеспособности»;
постановление администрации города от 09.07.2024 № 637                 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с переводом частных домовладений                на территории города Красноярска с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая электро-отопление              и модернизацию систем угольного отопления»;
постановление администрации города от 25.10.2024 № 1017               «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска, на 2026– 2028 годы»;
постановление администрации города от 11.12.2024 № 1168 «О предупреждении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в аварийном жилом доме № 3а по ул. Инициаторов»;
постановление администрации города от 11.12.2024 № 1176 «О предупреждении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в аварийном жилом доме № 13 по ул. Кишиневской»;
постановление администрации города от 25.02.2025 № 128                    «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией комплексных планов           мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»;
постановление администрации города от 04.03.2025 № 155 «О предупреждении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в жилом доме № 32 по ул. Шевченко»;
постановление администрации города от 23.05.2025 № 405                   «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии              из бюджета городского округа город Красноярск Красноярского края в соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения затрат в связи с исполнением краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в части капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации)»;
постановление администрации города Красноярска от 26.11.2025 № 1020 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам, являющимся хозяйственными обществами, единственным акционером которых является муниципальное образование город Красноярск, осуществляющим деятельность в области дорожного хозяйства и (или) благоустройства территории общего пользования, в виде безвозмездного вклада в денежной форме в имущество таких юридических лиц, не увеличивающего их уставные капиталы и не изменяющего номинальную стоимость акций, в целях финансового обеспечения затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и (или) объектов внешнего благоустройства»;
постановление администрации города Красноярска от 27.11.2025 № 1023 «Об установлении предельных сроков и объема средств для заключения договора (соглашения) о предоставлении субсидии из бюджета города юридическим лицам, являющимся хозяйственными обществами, единственным акционером которых является муниципальное образование город Красноярск, осуществляющим деятельность в области дорожного хозяйства и (или) благоустройства территории общего пользования, в виде безвозмездного вклада в денежной форме в имущество таких юридических лиц, не увеличивающего их уставные капиталы и не изменяющего номинальную стоимость акций, в целях финансового обеспечения затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и (или) объектов внешнего благоустройства на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»;
постановление администрации города Красноярска от 14.05.2026 № 397 «Об определении органа администрации города Красноярска, осуществляющего координацию деятельности муниципальных учреждений»;
постановление администрации города Красноярска от 01.07.2026 № 590 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с переводом частных домовладений на территориях города Красноярска и деревни Песчанки с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая модернизацию систем угольного отопления»;
постановление администрации города Красноярска от 28.06.2026 № 951 «Об установлении предельных сроков и объема средств для заключения договоров (соглашений) о предоставлении субсидии из бюджета городского округа город Красноярск Красноярского края юридическим лицам, являющимся хозяйственными обществами, единственным акционером которых является муниципальное образование город Красноярск, осуществляющим деятельность в области дорожного хозяйства и (или) благоустройства территории общего пользования, в виде безвозмездного вклада в денежной форме в имущество таких юридических лиц, не увеличивающего их уставные капиталы и не изменяющего номинальную стоимость акций, в целях финансового обеспечения затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и (или) объектов внешнего благоустройства на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»;
распоряжение администрации города от 12.01.2011 № 3-ж                  «О создании муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Красноярска»;
распоряжение администрации города от 25.01.2011 № 54-ж                    «О создании муниципального казенного учреждения города Красноярска «Красноярский городской центр капитального ремонта жилья и благоустройства»;
распоряжение администрации города от 25.01.2011 № 55-ж                   «О создании муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления»;
распоряжение администрации города от 01.07.2011 № 84-р                 «Об утверждении Положения о департаменте городского хозяйства           и транспорта администрации города Красноярска»;
распоряжение администрации города от 06.06.2013 № 113-ж                «О переименовании муниципального казенного учреждения города Красноярска «Красноярский городской центр капитального ремонта жилья и благоустройства»;
распоряжение администрации города от 04.07.2013 № 146-р              «Об уничтожении наркосодержащих растений на территории города Красноярска»;
распоряжение администрации города от 12.02.2015 № 10-гх                   «О реорганизации МКУ г. Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» и МКУ г. Красноярска «Служба 005»;
распоряжение администрации города от 12.03.2019 № 15-ж              «Об утверждении Регламента взаимодействия между органами администрации города и муниципальным казенным учреждением города Красноярска «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного                     самоуправления» по осуществлению контроля за соблюдением                       сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Крас-ноярска»;
распоряжение администрации города от 12.05.2020 № 12-ж                «Об утверждении Перечня зданий, строений, сооружений, подлежащих оборудованию системами архитектурно-художественной подсветки              в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска»;
распоряжение администрации города от 06.05.2022 № 117-р                   «О совершенствовании работы по сбору и вывозу отходов в городе Красноярске»;
распоряжение администрации города от 13.04.2026 № 272 «О переименовании муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления»;
распоряжение администрации города от 17.04.2026 № 107-р «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска»;
Распоряжение администрации города от 10.08.2026 № 227-р «Об определении ответственных органов администрации города Красноярска» (далее - Распоряжение администрации города от 10.08.2026 № 227-р);
Распоряжением администрации города Красноярска от 24.08.2026 № 5163-недв «О закреплении имущества на праве оперативного управления за МКУ «Управление ЖКХИБ».


IV. Перечень целевых индикаторов и показателей
результативности муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы определены исходя из ее целей и задач, сонаправлены             с планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, утвержденным постановлением администрации от 30.06.2020 № 501 «Об утверждении плана мероприятий                      по реализации стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года», в области жилищно-коммунального хозяйства.
Эффективность достижения целей и решения задач муниципальной программы характеризуется целевыми индикаторами и показателями результативности, рассчитанными в соответствии с методикой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Красноярска», утвержденной приказом руководителя департамента городского хозяйства от 26.09.2019 № 541-гх «Об утверждении методик измерения и расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» на текущий год и плановый период», от 27.08.2026 № 68-жкх «Об утверждении Методики измерения и расчёта целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Красноярска» и о признании утратившими силу приказов»,  (далее – Методика).
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм, отдельного мероприятия          и их значениях представлены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов
и внебюджетных источников

Расходы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на реализацию настоящей муниципальной программы составляют 108 108 639,89 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 9 876 854,75 тыс. рублей;
2024 год – 10 001 515,76 тыс. рублей;
2025 год – 10 960 123,24 тыс. рублей;
2026 год – 14 169 556,25 тыс. рублей;
2027 год – 4 287 858,40 тыс. рублей;
2028 год – 56 340 048,13 тыс. рублей;
2029 год – 2 472 683,36 тыс. рублей.
Перечень объектов, планируемых к реализации в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска, представлен в приложении 3            к настоящей муниципальной программе.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий по годам с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета (ответственным исполнителям, соисполнителям), распределении по источникам финансирования представлена в приложениях 4, 5 к настоящей муниципальной программе.

VI. Подпрограммы муниципальной программы

[bookmark: P441]Подпрограмма 1 «Обеспечение управления жилищным фондом
и его капитальный ремонт»

Паспорт подпрограммы 1

	Наименование 
подпрограммы
	«Обеспечение управления жилищным фондом 
и его капитальный ремонт»

	Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы
	в 2023 году - департамент городского хозяйства;
администрации районов в городе;
юридические лица, индивидуальные предприниматели;
с 2024 года до 03.07.2026 - департамент городского хозяйства и транспорта;
с 03.07.2026 - департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
с 2026 года:
администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация Элитовского сельсовета
Емельяновского района Красноярского края;
администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края

	Цели подпрограммы
	обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах; 
реализация полномочий органов местного самоуправления в области управления многоквартирными домами;
обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг

	Задачи подпрограммы
	улучшение качества жилищного фонда города Красноярска;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
развитие инициативы собственников по содержанию общего имущества в многоквартирных домах;
обеспечение выбора способа управления многоквартирными домами путем проведения кон-курсов;
обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг


	Показатели 
результативности 
	1) отношение размера платы за содержание жилого помещения, вносимой гражданами, проживающими в общежитиях и маневренном фонде, 
к размеру платы за содержание жилого помещения, утвержденному Красноярским городским Советом депутатов (2023 год);
2) отношение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, проживающими в многоквартирных домах (жилых домах), в текущем месяце к плате за коммунальные услуги граждан в декабре предыдущего календарного года (базовом периоде) с учетом предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Красноярске, утвержденного Губернатором Красноярского края (2023 год);
3) доля средств, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах и обеспечение доступных коммунальных услуг;
4) капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе:
в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края;
за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и финансовой поддержки бюджета (2023 год);
за счет финансовой поддержки бюджета;
5) доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами (В 2023-2026 годы наименование показателя: доля многоквартирных домов, в которых выбран и реализован один из способов управления многоквартирными домами);
6) подвоз питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения (2023 год);
7) количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в котором осуществлен капитальный ремонт (2023-2026 года);
8) количество многоквартирных домов и земельных участков, по которым проведены мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций

	Сроки реализации подпрограммы
	2023–2030 годы

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	общий объем финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение управления жилищным фондом 
и его капитальный ремонт» составляет 
54 614 240,44 тыс. рублей, в том числе:
1 210 913,86 тыс. рублей – средства бюджета города;
476 020,02 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
52 927 306,56 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2023 год – 189 515,00 тыс. рублей, в том числе:
174 505,11 тыс. рублей – средства бюджета города;
15 009,89 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2024 год – 392 548,45 тыс. рублей, в том числе:
332 536,52 тыс. рублей – средства бюджета города;
60 011,93 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2025 год – 162 365,44 тыс. рублей, в том числе:
117 780,14 тыс. рублей – средства бюджета города;
44 585,30 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2026 год – 897 596,55 тыс. рублей, в том числе:
534 132,09 тыс. рублей – средства бюджета города;
150 000,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
213 464,46 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников;
2027 год – 313 680,78 тыс. рублей, в том числе:
17 320,00 тыс. рублей – средства бюджета города;
68 804,30 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
227 556,48 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников;
2028 год – 52 572 409,92 тыс. рублей, в том числе:
17 320,00 тыс. рублей – средства бюджета города;
68 804,30 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
52 486 285,62 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников;
2029 год – 86 124,30 тыс. рублей, в том числе:
17 320,00 тыс. рублей – средства бюджета города;
68 804,30 тыс. рублей – средства краевого бюджета
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* С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств                 из внебюджетных источников.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 1

Сфера жилищно-коммунальных услуг продолжает оставаться проблемным сектором экономики с огромными суммами дебиторской                  и кредиторской задолженности, несовершенной системой тарифного    регулирования и, как следствие, непривлекательной для инвестиций, крайняя необходимость в которых обусловлена высоким износом                  основных фондов, приводящим к снижению качества услуг и устойчивости функционирования важнейших систем жизнеобеспечения населения.
Создание условий для повышения обеспеченности населения качественными жилищно-коммунальными услугами является первостепенной задачей. Для ее решения необходимо оптимизировать механизмы управления жилищным фондом, тем самым обеспечить нормативное качество жилищно-коммунальных услуг.

2. Основные цели, задачи, сроки выполнения и показатели
результативности подпрограммы 1

Основные цели:
обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах;
реализация полномочий органов местного самоуправления в области управления многоквартирными домами;
обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
Задачи:
улучшение качества жилищного фонда города Красноярска;
энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
развитие инициативы собственников по содержанию общего имущества в многоквартирных домах;
обеспечение выбора способа управления многоквартирными              домами путем проведения конкурсов;
обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
Эффективность подпрограммы характеризуется показателями             результативности, рассчитанными на основании Методики.
Перечень показателей результативности с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 
Сроки выполнения: 2023–2030 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 «Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.
Исполнителями подпрограммных мероприятий являются департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, администрации районов в городе, администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края, кроме того, исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в соответствии с распоряжением администрации города от 23.09.2021 № 260-р «Об утверждении Регламента взаимодействия органов администрации города Красноярска при формировании, ведении перечня управляющих организаций и принятии решения по определению управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация», постановлением администрации города от 01.06.2015 № 358 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг, в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением администрации города от 12.05.2009 № 40-а «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа город Красноярск Красноярского края в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов (за исключением затрат в связи с исполнением краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)», постановлением администрации города от 21.06.2024 № 589 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям города Красноярска, действующим в сфере управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Красноярска, в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с осуществлением деятельности по управлению многоквартирными домами, для предупреждения их банкротства и восстановления платежеспособности», постановлением администрации города от 23.05.2025 № 405 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета городского округа город Красноярск Красноярского края в соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения затрат в связи с исполнением краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в части капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов          Российской Федерации)».
В основу механизма реализации подпрограммы заложен принцип эффективного целевого использования средств бюджетов всех уровней в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей подпрограммы, обеспечивающий сбалансированное решение основных задач. 
Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется               в пределах средств, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год                  и плановый период.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем финансового обеспечения и возмещения расходов  организаций, управляющих многоквартирными домами, а также путем заключения                 муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд             в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-рации. 
Контроль за использованием средств бюджета города и средств вышестоящих бюджетов в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством в сфере закупок             товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе                  в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Характеристика мероприятий подпрограммы 1

Мероприятие 1.1. Возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд).
В рамках данного мероприятия бюджетные средства в 2023 году направлялись управляющим организациям на возмещение разницы между расчетной величиной стоимости работ и услуг по содержанию общего имущества в общежитиях и маневренном фонде, утвержденной департаментом городского хозяйства, и размером платы граждан, утвержденным Красноярским городским Советом депутатов.
Мероприятие 1.2. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги.
Данное мероприятие предусматривает компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги управляющим организациям города, ресурсоснабжающим организациям.
Мероприятие 1.3. Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций.
В рамках данного мероприятия бюджетные средства ежегодно направляются на изготовление технических паспортов на многоквартирные дома, которые будут участвовать в открытых конкурсах по отбору управляющих организаций.
Мероприятие 1.4. Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения.
В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на обеспечение населения питьевой водой в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения по основаниям, указанным в части 10 статьи 21 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Мероприятие 1.5. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме.
В рамках данного мероприятия обеспечивается выполнение обязанности администрации города по уплате установленного Правительством Красноярского края минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения.
Ежемесячно администрации районов в городе проводят ревизию муниципальных площадей в многоквартирных домах. По итогам проведения данной работы перечень передается Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (далее – Региональный фонд) или управляющим организациям. Региональный фонд или управляющие организации исключают из перечня муниципального имущества помещения, выбывшие из муниципальной собственности, в том числе и в результате приватизации,                 и начисляют взносы на капитальный ремонт муниципального имущества с учетом откорректированного реестра.
Мероприятие 1.6. Проведение капитального ремонта, установка индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда. 
Данное мероприятие предусматривает проведение капитального ремонта и установку индивидуальных приборов учета в квартирах, находящихся в муниципальной собственности.
Мероприятие 1.7. Расходы на оплату оставшейся части платы              за содержание жилого помещения в случае если установленный размер вносимой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого помещения меньше чем размер платы за содержание жилого помещения, установленный договором управления многоквартирным домом.
Данное мероприятие предусматривает возмещение платы управляющим организациям при условии, если размер вносимой нанимателем жилого помещения платы меньше чем размер платы, установленный договором управления многоквартирным домом.
Мероприятие 1.8. Капитальный ремонт многоквартирных домов (за исключением капитального ремонта, предусмотренного краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах).
Данное мероприятие предусматривает финансовое обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
Мероприятие 1.9. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера в многоквартирных домах и на земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома.
В рамках данного мероприятия выполняются работы в целях предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций в многоквартирных домах и на земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома, в том числе геотехнический мониторинг за состоянием жилого дома № 22а по ул. 2-й Огородной.
Реализация мероприятий осуществляется на основании постановлений администрации города о предупреждении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера, принятым ранее 01.01.2026.
Мероприятие 1.10. Капитальный ремонт многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории              и культуры) народов Российской Федерации, в рамках исполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Данное мероприятие направлено на оказание финансовой поддержки реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (в части капитального     ремонта общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации).
Мероприятие 1.11. Оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям города Красноярска, действующим в сфере управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Красноярска, в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с осуществлением деятельности по управлению многоквартирными домами, для предупреждения их банкротства и восстановления платежеспособности.
В рамках данного мероприятия в 2024 году осуществлена финансовая поддержка муниципальных унитарных предприятий города Красноярска, действующих в сфере управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Красноярска, в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с осуществлением деятельности по управлению многоквартирными домами, для предупреждения              их банкротства и восстановления платежеспособности.
Мероприятие 1.12. Оплата услуг печати и доставки платежных документов для внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города (в 2026 году наименование мероприятия: оплата услуг по сбору и перечислению в бюджет города платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города).
В рамках данного мероприятия, в целях обеспечения полноты сбора и сокращения задолженности нанимателей, услуги печати и доставки платежных документов для внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города  планируется осуществлять посредством услуг сторонних организаций на основании договоров, заключенных по результатам конкурентного отбора.
Перечень мероприятий подпрограммы 1 с указанием главного распорядителя бюджетных средств, исполнителя, сроков исполнения, ожидаемых результатов, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен в приложениях 1, 4, 5 к настоящей муниципальной программе.
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Паспорт подпрограммы 2

	Наименование 
подпрограммы
	«Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры»

	Исполнитель 
мероприятий 
подпрограммы
	в 2023 году - департамент городского хозяйства;
юридические лица, индивидуальные предприниматели;
с 2024 года до 03.07.2026 - департамент городского хозяйства и транспорта;
с 03.07.2026 - департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
с 2026 года:
муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета;
администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края;
в 2026 году - администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края

	Цель подпрограммы
	создание условий для стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования

	Задачи подпрограммы
	предотвращение износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;
снижение загрязняющих веществ в атмосферный воздух

	Показатели
результативности 
	1) перекладка сетей, в том числе:
теплоснабжения;
водоснабжения;
водоотведения;
электроснабжения (2023 год);
2) перекладка сетей тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения за счет ресурсоснабжающих организаций и средств бюджета города;
3) протяженность муниципальных сетей газоснабжения и выявленных бесхозяйных тепловых сетей с техническим обслуживанием за счет средств муниципального образования;
4) количество частных домовладений с печным или угольным отоплением, переведенных на более экологичные виды отопления, включая элетроотопление и модернизацию систем угольного отопления

	Сроки реализации подпрограммы
	2023–2030 годы

	Объемы и источники финансирования 
подпрограммы
	общий объем финансирования подпрограммы 2 «Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры» составляет 7 390 711,30 тыс. рублей, в том числе:
1 352 036,10 тыс. рублей – средства бюджета города;
447 065,62 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 660 633,41 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3 930 976,17 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2023 год – 920 651,44 тыс. рублей, в том числе:
78 444,98 тыс. рублей – средства бюджета города;
842 206,46 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2024 год – 228 830,43 тыс. рублей, в том числе:
209 415,71 тыс. рублей – средства бюджета города;
970,71 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
18 444,01 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2025 год – 1 208 636,11 тыс. рублей, в том числе:
315 590,36 тыс. рублей – средства бюджета города;
93 062,81 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
799 982,94 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2026 год – 1 944 116,12 тыс. рублей, в том числе:
272 785,05 тыс. рублей – средства бюджета города;
353 032,10 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 318 298,97 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников;
2027 год – 1 463 538,60 тыс. рублей, в том числе:
157 200,00 тыс. рублей – средства бюджета города;
1 306 338,60 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников;
2028 год – 1 465 638,60 тыс. рублей, в том числе:
159 300,00 тыс. рублей – средства бюджета города;
1 306 338,60 тыс. рублей* – средства внебюджетных источников;
2029 год – 159 300,00 тыс. рублей, в том числе:
159 300,00 тыс. рублей – средства бюджета города
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* С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств             из внебюджетных источников.

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 2

Развитая и надежная инженерная инфраструктура в современных условиях является одним из важнейших факторов устойчивого развития любого поселения. В настоящее время в городе наблюдается дефицит мощностей и высокий износ инженерных объектов и сетей.
Планово-предупредительные ремонты инженерной инфраструктуры ЖКХ практически уступили место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в несколько раз превышают затраты на плановый ремонт тех же объектов.
В ближайшие годы с учетом выявленных проблем продолжится практика проведения ремонта инженерных сетей предприятиями коммунального комплекса.
Ресурсоснабжающими организациями планируется в рамках договоров аренды и концессионных соглашений перекладка сетей тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения.
Город Красноярск входит в список городов Красноярского края             с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 
В целях улучшения экологической обстановки в городе необходимо провести мероприятие по переводу частных домовладений с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления.
В период с 2023 по 2026 годы (включительно) планируется осуществить работы по переводу 3007 частных домовладений. 

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели
результативности подпрограммы 2

Основная цель – создание условий для стабильной работы объектов коммунальной инфраструктуры и их бесперебойного функционирования.
Данная цель направлена на обеспечение населения бесперебойными услугами тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и водоотведения            в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к сезонной эксплуатации, устранение аварийных ситуаций.
Задачи: 
предотвращение износа объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры;
снижение загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании Методики.
Перечень показателей результативности с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Сроки выполнения: 2023–2030 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 «Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.
Исполнителем подпрограммных мероприятий является департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета, администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края, кроме того, исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Постановлениями администрации города от 19.10.2023 № 786 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2023 году субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с переводом частных домовладений на территории города Красноярска с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления, и о признании утратившими силу отдельных пунктов Постановления администрации города от 07.10.2022 № 884», от 09.07.2024 № 637 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с переводом частных домовладений на территории города Красноярска с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления», от 25.02.2025 № 128 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», от 01.07.2026 № 590 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с переводом частных домовладений на территориях города Красноярска и деревни Песчанки с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая модернизацию систем угольного отопления». 
Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
В основу механизма реализации подпрограммы заложен принцип эффективного целевого использования средств бюджетов всех уровней в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей подпрограммы, обеспечивающий сбалансированное решение основных задач. 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется               в пределах средств, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год                 и плановый период.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем финансового обеспечения расходов и (или) возмещения затрат (части затрат) юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Контроль за использованием средств бюджета города в рамках     реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ     «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Характеристика мероприятий подпрограммы 2

Мероприятие 2.1. Техническое обследование, содержание, ремонт бесхозяйных и муниципальных, не переданных в аренду или государственную собственность коммунальных объектов.
В рамках данного мероприятия проводятся работы по техническому обслуживанию муниципальных объектов газового хозяйства,                 диагностике газопровода и резервуаров с заменой поврежденных участков трубопроводов и запорной арматуры, в том числе ремонтно-восстановительные работы.
Обеспечивается содержание и обслуживание вновь выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения до даты регистрации права собственности на такой объект, а также ремонт и содержание бесхозяйных и муниципальных, не переданных в аренду или государственную               собственность, канализационных насосных станций и водопроводных повысительных насосных станций.
Мероприятие 2.2. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения.
Данное мероприятие обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, повышения надежности предоставления потребителям коммунальных услуг требуемого объема                     и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения города, эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жилищно-коммунальном                     хозяйстве.
Мероприятие 2.3. Реализация комплексной программы по переводу частных домовладений на территории города Красноярска с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления.
Данное мероприятие предусматривает финансовое обеспечение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на перевод частных домовладений с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления.
Мероприятие 2.5. Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии,                  а также приобретение технологического оборудования, спецтехники      для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
В рамках данного мероприятия планируется выполнение работ            по капитальному ремонту проходных коллекторов, расположенных               в Советском р-не города в мкр. Зеленая Роща.
Мероприятие 2.6. Перевод частных домовладений на территориях города Красноярска и деревни Песчанки с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая модернизацию систем  угольного отопления.
Данное мероприятие предусматривает возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на перевод частных домовладений с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая модернизацию систем угольного отопления.
Перечень мероприятий подпрограммы 2 с указанием главного распорядителя бюджетных средств, исполнителя, сроков исполнения, ожидаемых результатов, объемов и источников финансирования всего  и с разбивкой по годам представлен в приложениях 1, 4, 5 к настоящей муниципальной программе.
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«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в городе»

Паспорт подпрограммы 3

	Наименование 
подпрограммы
	«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в городе»

	Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы
	в 2023 году - департамент городского хозяйства;
юридические лица, индивидуальные предприниматели;
с 2024 года до 03.07.2026 - департамент городского хозяйства и транспорта;
с 03.07.2026 - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта;
в 2026 году:
администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета, администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края

	Цель подпрограммы
	содержание и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения,
обеспечение антитеррористической защищенности объектов дорожного хозяйства

	Задачи подпрограммы
	поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений;
обеспечение бесперебойного освещения города;
улучшение транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог; 
осуществление мер, препятствующих совершению террористических актов на объектах дорожного хозяйства

	Показатели 
результативности 

	1) доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт;
2) площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения;
3) протяженность сетей наружного освещения на территории города;
4) протяженность сетей ливневой канализации, находящихся на обслуживании;
5) износ специализированной техники (2023 - 2024 годы);
6) количество объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих защите от актов незаконного вмешательства
7) количество образовательных организаций, вблизи которых выполнено обустройство улично-дорожной сети для обеспечения безопасности дорожного движения (2023 год, 2025 год)

	Сроки реализации подпрограммы
	2023–2026 годы

	Объемы и источники финансирования 
подпрограммы
	общий объем финансирования подпрограммы 3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе» составляет 27 248 333,39 тыс. рублей, в том числе:
20 208 512,69 тыс. рублей – средства бюджета города;
7 039 820,70 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2023 год – 6 382 264,21 тыс. рублей, в том числе:
4 538 575,61 тыс. рублей – средства бюджета города;
1 843 688,60 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2024 год – 6 958 534,07 тыс. рублей, в том числе:
4 958 534,07 тыс. рублей – средства бюджета города;
2 000 000,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2025 год – 6 563 334,41 тыс. рублей, в том числе:
4 867 202,31 тыс. рублей – средства бюджета города;
1 696 132,10 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2026 год – 7 344 200,70 тыс. рублей, в том числе:
5 844 200,70 тыс. рублей – средства бюджета города;
1 500 000,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета



1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 3

Вопрос обеспечения нормативного транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений является одной из основных проблем города на протяжении последнего десятилетия. Основная причина неудовлетворительного состояния дорог – истечение сроков службы дорожных покрытий и высокая интенсивность движения транспортных средств.
Несоответствие пропускной способности дорог существующей интенсивности движения транспортных средств, перегруженность            автомобильных дорог и, как следствие, увеличение износа дорожного покрытия, наряду с низкой дисциплиной участников дорожного движения, приводят к росту уровня аварийности по причине неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих совершению дорожно-транспортных происшествий.
Выполнение работ по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства является важнейшим условием обеспечения сохранности              дорог, повышения безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.
Наружное освещение играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика городских улиц, магистралей, площадей, в создании комфортных условий проживания жителей, в обеспечении безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечения нормативной освещенности улично-дорожной сети, предупреждения возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях                  и поддержания их в надлежащем техническом состоянии, предотвращения преждевременного износа отдельных частей и деталей электрооборудования выше допустимого все необходимые регламентные работы по содержанию сетей наружного освещения должны проводиться                квалифицированным персоналом своевременно, в полном объеме                    и с установленной действующими требованиями периодичностью, для чего необходимо увеличение объема выделяемых из бюджета города Красноярска средств на цели содержания сетей наружного освещения.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели
результативности подпрограммы 3

Цель – содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение антитеррористической защищенности объектов дорожного хозяйства.
Данная цель направлена на обеспечение безопасности и комфортности передвижения транспортных средств и пешеходов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города.
Задачи:
поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений;
обеспечение бесперебойного освещения города;
улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;
осуществление мер, препятствующих совершению террористических актов на объектах дорожного хозяйства.
Эффективность подпрограммы характеризуется показателями              результативности, рассчитанными на основании Методики.
Перечень показателей результативности с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Сроки выполнения: 2023–2026 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы 3

Реализация подпрограммы 3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации                 и нормативными правовыми актами Красноярского края и города.
Исполнителем подпрограммных мероприятий является департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета, администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края, а также исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
В основу механизма реализации подпрограммы заложен принцип эффективного целевого использования средств бюджетов всех уровней в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей подпрограммы, обеспечивающий сбалансированное решение основных задач. 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется               в пределах средств, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год               и плановый период.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за использованием средств бюджета города и средств вышестоящих бюджетов в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством в сфере закупок             товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе                    в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Характеристика мероприятий подпрограммы 3

Мероприятие 3.1. Текущее содержание автомобильных дорог               общего пользования местного значения и инженерных сооружений           на них.
В рамках данного мероприятия предусмотрены: уборка дорог               и тротуаров в зимний и летний периоды, восстановление покрытия               автомобильных дорог, содержание интеллектуальных транспортных     систем и светофорных объектов, установка и содержание технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, ограждения, светофорные объекты, искусственные дорожные неровности               и других), нанесение дорожной разметки, содержание сетей наружного освещения, обслуживание искусственных сооружений (мостов, мостов-труб, набережных, путепроводов и т.д.) и другие виды работ.
Для увеличения эффективности расходования средств предполагается проведение следующих мероприятий:
в конце осени проводить мероприятия по подготовке к зиме – очищать водосточные колодцы и трубы, утеплять водоприемники;
в осенний период увеличить долю механизированной очистки           и сбора опавших листьев с газонов, примыкающих к проезжей части, для предотвращения засорения ливневой канализации;
при поливке дорожных покрытий для снижения запыленности             и улучшения микроклимата на улицах города в жаркие летние дни предполагается не превышать расход воды для поливки улиц с усовершенствованными покрытиями более чем 0,2–0,3 л/кв. м, с прочими             покрытиями – более чем 0,4–0,6 л/кв. м;
в зимний период улично-дорожную сеть планируется убирать сразу после снегопада, так как свежевыпавший, рыхлый снег легче убирать с проезжей части, чем слежавшийся, уплотненный;
усиление контроля за работой спецтехники на предприятиях              при помощи системы «ГЛОНАСС»;
усиление контроля за деятельностью подрядных организаций           в части достоверности и качества предъявляемых объемов работ.
Мероприятие 3.2. Текущее содержание автомобильных дорог            общего пользования местного значения и инженерных сооружений              на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска.
В рамках данного мероприятия предусмотрены: уборка дорог                 и тротуаров в зимний и летний периоды, восстановление покрытия             автомобильных дорог, содержание интеллектуальных транспортных             систем и светофорных объектов, установка и содержание технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, ограждения, светофорные объекты, искусственные дорожные неровности                 и других), нанесение дорожной разметки, содержание сетей наружного освещения, обслуживание искусственных сооружений (мостов, мостов-труб, набережных, путепроводов и т.д.) и другие виды работ.
Мероприятие 3.3. Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска.
В рамках данного мероприятия проводятся очистка дождеприемных колодцев, водосточных труб, размывка наледи водостоков горячей водой, промывка коллекторов, очистка водоотводных лотков, ремонт              и замена дождеприемных, смотровых колодцев. 
Мероприятие 3.4. Мероприятия по обеспыливанию, мойке автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.
В рамках данного мероприятия проводятся работы по обеспыливанию проезжей и прилотковой части дорог, мойке проезжей и прилотковой части дорог, мойке тротуаров и площадок.
Мероприятие 3.5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов.
В рамках данного мероприятия осуществляется охрана и защита мостовых сооружений от актов незаконного вмешательства, оснащение объектов техническими средствами обеспечения транспортной безопасности и другие мероприятия, предусмотренные требованиями по обеспечению транспортной безопасности.
Мероприятие 3.6. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В рамках данного мероприятия проводится капитальный ремонт            и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, сетей наружного освещения, выполнение проектно-изыскательских         работ и др.
Мероприятие 3.7. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска.
В рамках данного мероприятия проводится капитальный ремонт            и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, сетей наружного освещения, выполнение проектно-изыскательских           работ и др.
Мероприятие 3.8. Приобретение специализированной техники             с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Немаловажным фактором, влияющим на чистоту улиц, дворов, парков, является обеспеченность специализированной автотехникой.
В рамках данного мероприятия средства направляются на оплату лизинговых платежей за 14 ед. дорожно-уборочной техники. 
Мероприятие 3.9. Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края (в 2023 году наименование мероприятия: ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края).
В рамках данного мероприятия проводится капитальный ремонт             и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Мероприятие 3.10. Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности     дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края. 
В рамках данного мероприятия в 2023 году в целях обеспечения безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений по адресам ул. Петра Подзолкова, 14 (МБДОУ Детский сад № 98), ул. Алеши Тимошенкова, 82 (МБОУ Средняя школа № 78), ул. Енисейская, 1а (МАОУ Средняя школа «Комплекс Покровский») выполнено:
установка дорожно-знаковой информации – 56 шт.;
устройство светофоров Т7 – 24 шт.;
установка пешеходных ограждений – 280 м;
устройство ИДН – 6 шт.
В 2025 году выполнено обустройство участков улично-дорожной сети вблизи 3-х образовательных организаций (по ул. Рейдовая, ул. Тимошенкова, ул. Складская) для обеспечения безопасности дорожного движения.
Мероприятие 3.11. Проведение и организация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие города  Красноярска, подготовку и проведение празднования 400-летия города Красноярска, в том числе для проведения работ по благоустройству площади Мира к празднованию 400-летия города Красноярска, за счет средств пожертвования АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».
В соответствии с распоряжением администрации города от 10.08.2026 № 227-р департамент дорожной инфраструктуры и транспорта определен одним из органов администрации города Красноярска, ответственным за обеспечение использования пожертвования от автономной некоммерческой организации «Корпорация развития Енисейской Сибири».
В рамках данного мероприятия в 2026 году планируется выполнить разработку проектно-сметной документации на ремонт вантового моста от площади Мира в районе нежилого здания по пр. Мира,2Б до острова Татышев и на ремонт подземного пешеходного перехода у Института искусств, в районе жилого здания № 22 по ул. Ленина.
Перечень мероприятий подпрограммы 3 с указанием главного распорядителя бюджетных средств, исполнителя, сроков исполнения, ожидаемых результатов, объемов и источников финансирования всего     и с разбивкой по годам представлен в приложениях 1, 4, 5 к настоящей муниципальной программе.

Подпрограмма 4
«Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства,
объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ»

Паспорт подпрограммы 4

	[bookmark: P887]Наименование 
подпрограммы
	«Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ»

	Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы
	в 2023 году - департамент городского хозяйства;
администрации районов в городе;
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ;
юридические лица, индивидуальные предприниматели;
муниципальные учреждения;
с 2024 года до 03.07.2026 - департамент городского хозяйства и транспорта;
с 03.07.2026 - департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
с 03.07.2026 по 31.12.2026 - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта;
с 2026 года:
администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края,
администрация Элитовского сельсовета
Емельяновского района Красноярского края,
муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета,
администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края

	Цель подпрограммы
	повышение уровня внешнего благоустройства 
и озеленения города, совершенствование 
системы защиты населения от чрезвычайных
ситуаций

	Задачи подпрограммы
	повышение чистоты городской атмосферы;
улучшение архитектурно-художественного 
облика города;
организация мест отдыха горожан;
организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений на территории города;
содержание системы оповещения и проведение информационно-профилактических мероприятий

	Показатели 
результативности 
	1) площадь объектов озеленения, на которых выполняются работы по содержанию 
(2023 год);
2) количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства;
3) объем отходов, вывезенных после ликвидации несанкционированных свалок;
4) доля территории, охваченной посадками деревьев, к общей площади территории в пределах городской черты, покрытой лесной растительностью (2023 год);
5) доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города (2023 год);
6) доля трупов, поднятых с мест происшествий 
и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий (2023 год);
7) площадь мест массового отдыха населения, подвергнутых акарицидной обработке 
(2023 год);
8) количество животных без владельцев, 
находящихся на пожизненном содержании 
(2023 год);
9) общее количество отловленных животных (2023 год);
10) прирост профилактических мероприятий 
по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году;
11) доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, созданных в зоне индивидуальной жилой застройки, на которых выполняются работы по содержанию (2023 год);
12) доля охвата территории города техническими средствами муниципальной автоматизированной системы оповещения;
13) уровень обеспеченности материальными ресурсами в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
14) доля субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных не-коммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на осуществление деятельности частных приютов для животных по со-держанию животных без владельцев и (или) животных, от права собственности на которых владельцы отказались, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших конкурсный отбор 
на получение субсидии;
15) количество пожаров, возникших из-за возгорания сухой травянистой растительности на территории общего пользования д. Песчанка, находящейся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (2023 год);
16) количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подлежащих 
к созданию на территории города Красноярска (2023 год);
17) удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требованиям в сфере ЖКХ

	Сроки реализации подпрограммы
	2023–2030 годы

	Объемы и источники финансирования 
подпрограммы
	общий объем финансирования подпрограммы 4 «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ» составляет 11 624 615,28 тыс. рублей, в том числе:
11 018 808,30 тыс. рублей – средства бюджета города;
605 602,73 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
204,25 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2023 год – 1 511 034,80 тыс. рублей, в том числе:
1 443 226,26 тыс. рублей – средства бюджета города;
67 808,54 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2024 год – 1 568 642,46 тыс. рублей, в том числе:
1 487 689,05 тыс. рублей – средства бюджета города;
80 749,16 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
204,25 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2025 год – 1 960 919,56 тыс. рублей, в том числе:
1 834 991,14 тыс. рублей – средства бюджета города;
125 928,43 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2026 год – 2 353 053,80 тыс. рублей, в том числе:
2 199 010,19 тыс. рублей – средства бюджета города;
154 043,61 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2027 год – 1 413 053,92 тыс. рублей, в том числе:
1 351 297,22 тыс. рублей – средства бюджета города;
61 756,70 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2028 год – 1 413 053,92 тыс. рублей, в том числе:
1 351 297,22 тыс. рублей – средства бюджета города;
61 756,70 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2029 год – 1 404 856,82 тыс. рублей, в том числе:
1 351 297,22 тыс. рублей – средства бюджета города;
53 559,60 тыс. рублей – средства краевого бюджета
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1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 4

В городе интенсивно ведутся работы по благоустройству и озеленению. Тем не менее остаются проблемы с обустройством площадок для отдыха, поддержанием благоприятной окружающей среды, обеспечением экологической безопасности и сохранением благоустроенных объектов от актов вандализма.
Реализация муниципальной политики в области благоустройства территории города, основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля позволит не только достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для дальнейшего более динамичного социально-экономического развития города.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели
результативности подпрограммы 4

Цель – повышение уровня внешнего благоустройства и озеленения города, совершенствование системы защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Задачи:
повышение чистоты городской атмосферы;
улучшение архитектурно-художественного облика города;
организация мест отдыха горожан;
организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений на территории города;
содержание системы оповещения и проведение информационно-профилактических мероприятий.
Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании Методики.
Перечень показателей результативности с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Сроки выполнения: 2023–2030 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы 4

Реализация подпрограммы 4 «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС           и ПБ» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края              и города.
Исполнителем подпрограммных мероприятий является департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, администрации районов в городе, администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета, администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края, администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ, а также исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе                   в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
В основу механизма реализации подпрограммы заложен принцип эффективного целевого использования средств бюджетов всех уровней в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей подпрограммы, обеспечивающий сбалансированное решение основных задач. 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется            в пределах средств, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год                и плановый период.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за использованием средств бюджета города и средств вышестоящих бюджетов в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством в сфере закупок               товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии                  с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Характеристика мероприятий подпрограммы 4

Мероприятие 4.1. Содержание мест захоронения.
Данное мероприятие направлено на содержание мест общего пользования на городских кладбищах (охрана, видеонаблюдение, вывоз ТКО, инвентаризация и др.).
Кроме того, в рамках данного мероприятия проводятся  работы           по восстановлению и благоустройству захоронений и могил воинов,  погибших при защите Отечества.
Мероприятие 4.2. Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства.
В рамках данного мероприятия проводятся работы по озеленению территории города, содержанию прочих объектов внешнего благоустройства (туалетных кабин на конечных остановках общественного транспорта и во время общегородских массовых мероприятий, захоронение отходов, убираемых с территорий общего пользования, содержание гидротехнических сооружений, освещение в парках и скверах и т.д.). В 2023-2026 годах проводились работы по ликвидации несанкционированных свалок и видеомониторингу за местами несанкционированного складирования отходов, вывозу мусора, собранного Трудовым отрядом Главы города.
Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства.
В рамках данного мероприятия осуществляется капитальный                ремонт и ремонт парков, скверов, площадей, кладбищ и других объектов внешнего благоустройства, а также выполнение проектно-изыскательских работ и работ по комплексному благоустройству территорий с установкой малых архитектурных форм.
Мероприятие 4.4. Природоохранные мероприятия.
В рамках данного мероприятия выполняются работы:
1. По недопущению загрязнения нефтепродуктами территории             города, водных объектов и предотвращению чрезвычайных ситуаций,             в том числе приобретение материалов для выполнения профилактических мероприятий, обезвреживание сорбирующих материалов, загрязненных нефтепродуктами.
2. По проведению восстановительных посадок деревьев на озелененных территориях города.
3. По сбору, утилизации химически опасных веществ, ртути              и ртутных загрязнений, обнаруженных на территории общего пользования города в случаях, когда установить виновных в загрязнении               не представляется возможным, в том числе приобретение контейнеров для накопления отходов ртутьсодержащих ламп, бытовых ртутных термометров, гальванических элементов (батареек), образующихся у населения.
4. По проведению иных природоохранных мероприятий на территории города Красноярска.
Мероприятие 4.5. Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия.
В рамках данного мероприятия осуществляется транспортировка тел погибших, не имеющих родственников, с мест происшествий.
Мероприятие 4.6. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения.
В рамках данного мероприятия проводятся дезинсекционные              мероприятия с использованием средств, разрешенных к применению (инсектоакарицидные препараты обработки природных стаций, обладающие остаточным сроком действия на клещей не менее 1–1,5 месяцев), а также использование аэрозольных генераторов с длиной струи                    распыления более 10 м, предназначенных для обработки больших             территорий. 
Мероприятие 4.7. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
Осуществляются мероприятия в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность по обращению с животными без владельцев. Планы-задания на отлов формируются на основании обращений жителей, организаций, в том числе в диспетчерскую службу 005.
Мероприятие 4.8. Обслуживание системы оповещения.
В рамках данного мероприятия осуществляется техническое              обслуживание оборудования системы оповещения.
Мероприятие 4.9. Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
В рамках данного мероприятия запланировано изготовление (приобретение) печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
Мероприятие 4.10. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, созданных в зоне индивидуальной жилой застройки.
В рамках данного мероприятия проводятся работы по очистке                  от мусора, дератизации мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, очистке от снега и наледи в зимний период, ремонт               и поддержание в исправном состоянии ограждения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и контейнерного оборудования, а также его дезинфекция.
Мероприятие 4.11. Реконструкция (модернизация) системы оповещения.
В рамках данного мероприятия проводятся мероприятия по развитию муниципальной системы оповещения и информирования населения города Красноярска об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также  при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Мероприятие 4.12. Поддержка частных приютов для животных           по содержанию животных без владельцев и (или) животных, от права собственности на которых владельцы отказались.
В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего                предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения части  затрат, связанных с осуществлением деятельности частных приютов для животных  по содержанию животных без владельцев и (или) животных, от права собственности на которых владельцы отказались, с целью создания условий для комфортного и безопасного проживания людей в городе.
Мероприятие 4.13. Обеспечение первичных мер пожарной безо-пасности.
В рамках данного мероприятия осуществляется уборка сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования д. Песчанка, размещение информационных материалов по пожарной безопасности            в эфире телевизионных СМИ, осуществляющих вещание на территории города.
Мероприятие 4.14. Реализация мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых             инфекций.
В рамках данного мероприятия проводятся дезинсекционные             мероприятия с использованием средств, разрешенных к применению (инсектоакарицидные препараты обработки природных стаций, обладающие остаточным сроком действия на клещей не менее 1–1,5 месяцев), а также использование аэрозольных генераторов с длиной струи                  распыления более 10 м, предназначенных для обработки больших территорий. Обеспечение выполнения требований по пожарной безопасности, технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.
Мероприятие 4.15. Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления (в 2023-2025 годах наименование «мероприятия: обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования).
В рамках данного мероприятия в 2023 - 2026 годах проводятся работы по обустройству площадок накопления ТКО с установкой контейнерного оборудования, а также приобретение контейнерного оборудования на существующие площадки накопления ТКО.
Мероприятия 4.16. Создание резервов материальных ресур-                     сов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных                  ситуаций.
В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на приобретение взамен утративших свои потребительские свойства индивидуальных рационов питания.
Мероприятие 4.17. Обустройство и восстановление воинских        захоронений.
В рамках данного мероприятия в 2024 году проводятся работы             по обустройству и восстановлению воинских захоронений с установкой мемориальных знаков.
Мероприятие 4.18. Ликвидация несанкционированных свалок.
В рамках данного мероприятия в 2024 - 2026 годах проводятся работы по очистке территорий общего пользования от отходов для поддержания в надлежащем санитарном состоянии земельных участков в границе города.
Мероприятие 4.19. Приведение защитных сооружений гражданской обороны к использованию по назначению и их содержание.
В рамках данного мероприятия проводятся работы по оформлению технических паспортов, визуального обследования и текущему     ремонту защитных сооружений гражданской обороны, а так же их содержание.
Мероприятие 4.20. Организация (строительство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнерного оборудования.
В рамках данного мероприятия проводятся работы по обустройству на муниципальной территории площадок накопления ТКО                      с установкой контейнерного оборудования, а также приобретение              контейнерного оборудования на существующие площадки накопления ТКО.
Мероприятие 4.21. Реализация мероприятий по перемещению, временному хранению и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств.
В рамках данного мероприятия проводятся работы по перемещению, временному хранению и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств на территории города Красноярска.
Мероприятие 4.22. Оснащение спасательными постами мест отдыха населения у водных объектов.
В рамках данного мероприятия планируется создание спасательных постов в местах отдыха населения у водных объектов города, оснащение их оборудованием и инвентарем, обучение граждан по программам обучения «матрос-спасатель», «общественный спасатель                   на акватории» и оплата труда спасателей.
Мероприятие 4.23. Мероприятия, связанные с ликвидацией мест несанкционированного размещения отходов и предупреждением их образования.
В рамках данных расходов проводятся работы по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и (или) землях, земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, а также мероприятия, направленные на недопущение образования таких мест (видеонаблюдение, установка информационных знаков, вывоз мусора, собранного Трудовым отрядом Главы города и др.).
Перечень мероприятий подпрограммы 4 с указанием главного распорядителя бюджетных средств, исполнителя, сроков исполнения, ожидаемых результатов, объемов и источников финансирования всего    и с разбивкой по годам представлен в приложениях 1, 4, 5 к настоящей муниципальной программе.

Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы 5

	Наименование 
подпрограммы
	«Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

	Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы
	в 2023 году - департамент городского хозяйства;
администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ;
муниципальные казенные учреждения;
с 2024 года до 03.07.2026 - департамент городского хозяйства и транспорта;
с 03.07.2026 - департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
с 03.07.2026 по 31.12.2026 - департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта;
с 2026 года:
администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края,
администрация Элитовского сельсовета
Емельяновского района Красноярского края

	Цель подпрограммы
	обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы

	Задача подпрограммы
	обеспечение стабильной и функциональной работы департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, администрации города: главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, подведомственных им муниципальных учреждений

	Показатели 
результативности 
	1) уровень эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений;
2) уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности;
3) количество приобретаемого оборудования 
для единых диспетчерских служб (2024 год)

	Сроки реализации подпрограммы
	2023–2030 годы

	Объемы и источники финансирования 
подпрограммы
	общий объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 5 372 616,14 тыс. рублей, 
в том числе:
5 346 378,86 тыс. рублей – средства бюджета города;
26 237,28 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2023 год – 721 251,64 тыс. рублей, в том числе:
718 459,75 тыс. рублей – средства бюджета города;
2 791,89 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2024 год – 852 860,35 тыс. рублей, в том числе:
849 281,69 тыс. рублей – средства бюджета города;
3 578,66 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2025 год – 997 267,29 тыс. рублей, в том числе:
993 494,16 тыс. рублей – средства бюджета города;
3 773,13 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2026 год – 1 056 629,52 тыс. рублей, в том числе:
1 052 606,12 тыс. рублей – средства бюджета города;
4 023,40 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2027 год – 587 054,98 тыс. рублей, в том числе:
583 031,58 тыс. рублей – средства бюджета города;
4 023,40 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2028 год – 578 776,18 тыс. рублей, в том числе:
574 752,78 тыс. рублей – средства бюджета города;
4 023,40 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2029 год – 578 776,18 тыс. рублей, в том числе:
574 752,78 тыс. рублей – средства бюджета города;
4 023,40 тыс. рублей – средства краевого бюджета



1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 5

Данная подпрограмма разработана для обеспечения основы               для контроля и мониторинга реализации настоящей муниципальной программы.
Муниципальным казенным учреждением города Красноярска «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» проводится работа по вовлечению жителей города в процесс общественного самоуправления, управления жилищным фондом, создания советов многоквартирных домов, привлечению к участию в мероприятиях по благоустройству и озеленению города, городских, районных            и дворовых событиях, направленных на укрепление добрососедских             отношений, и пр.
Муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» наделено функциями технического заказчика услуг и (или) работ                   по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска, ремонту объектов инженерной инфраструктуры, капитальному ремонту жилищного фонда города, организации проведения строительного контроля при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев,                 проведению мероприятий по утилизации брошенных, в том числе              разукомплектованных транспортных средств на территории города Красноярска.
Муниципальным казенным учреждением города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» проводится работа по осуществлению функции муниципального заказчика в части содержания улично-дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, проведения капитального ремонта дорог и прочих объектов.               Осуществляется технический надзор и контроль за выполнением работ.
Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Красноярска» выполняет функции в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели
результативности подпрограммы 5

Цель – обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы.
Задача - обеспечение стабильной и функциональной работы департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, администрации города: главного управления по ГО, ЧС и ПБ и подведомственных им муниципальных учреждений.
Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании Методики.
Перечень показателей результативности с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Срок выполнения: 2023–2030 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы 5

Реализация подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города.
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы, оценку эффективности расходования бюджетных средств осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы. 
Исполнителями подпрограммных мероприятий являются департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ, муниципальные казенные учреждения, администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, а также исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В основу механизма реализации подпрограммы заложен принцип эффективного целевого использования средств бюджетов всех уровней в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей подпрограммы, обеспечивающий сбалансированное решение основных задач. 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется              в пределах средств, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год             и плановый период.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за использованием средств бюджета города и краевого бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской                 Федерации и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом                  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Характеристика мероприятий подпрограммы 5

Мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления.
В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта (в 2026 году), в том числе на выплату заработной платы с учетом страховых взносов, канцелярию, расходные материалы к оргтехнике и т.д.
Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.
В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на содержание муниципальных казенных учреждений «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», «Центр обеспечения мероприятий гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Красноярска», «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (в 2023-2026 годах), в том числе на выплату заработной платы с учетом страховых взносов, коммунальные услуги, содержание помещений и т.д.
Мероприятие 5.3. Выполнение прочих обязательств государства.
Средства направляются на оплату исполнительных листов, предъявленных департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта (в 2026 году) и подведомственным им учреждениям, администрациям районов города, администрациям поселений Красноярского края, представлений, предписаний надзорных контрольных органов.
Мероприятие 5.4. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.
В рамках данного мероприятия бюджетные средства направляются на обеспечение деятельности работников департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, выполняющих переданные государственные полномочия по организации мероприятий по обращению с животными без владельцев, в том числе на выплату заработной платы с учетом страховых взносов, услуги связи, канцелярию и т.д.
Мероприятие 5.5. Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб.
В рамках данного мероприятия в 2024 году бюджетные средства направляются на приобретение автоматической телефонной станции.
Перечень мероприятий подпрограммы 5 с указанием главного распорядителя бюджетных средств, исполнителя, сроков исполнения, ожидаемых результатов, объемов и источников финансирования всего     и с разбивкой по годам представлен в приложениях 1, 4, 5 к настоящей муниципальной программе.

Подпрограмма 6
«Повышение безопасности дорожного движения»

Паспорт подпрограммы 6

	Наименование 
подпрограммы
	«Повышение безопасности дорожного движения»

	Исполнитель 
мероприятий 
подпрограммы
	в 2023 году - департамент городского хозяйства;
в 2025 году - департамент городского хозяйства и транспорта;
в 2026 году - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта;
юридические лица, индивидуальные предприниматели

	Цель подпрограммы
	обеспечение безопасности дорожного движения

	Задачи подпрограммы
	снижение задержек и увеличение скорости сообщения на всех видах транспорта на основе создания системы управления транспортными потоками, действующей в реальном времени;
сокращение количества и тяжести аварий 
и дорожно-транспортных происшествий;
обеспечение приоритетных условий движения пассажирского и специального транспорта, 
в том числе с использованием систем точного позиционирования на основе перспективных технологий на базе ГЛОНАСС/GPS;
обеспечение оперативного автоматизированного контроля движения транспорта и оперативного управления им;
снижение негативных последствий сбоев 
в устойчивом функционировании транспортной системы города;
обеспечение интегрированного подхода 
к созданию технического, информационного 
и программного обеспечения развития автомобильных дорог городской агломерации;
оперативное представление актуальной информации об изменении дорожного движения на улично-дорожной сети

	Показатели 
результативности 
	1) средняя скорость движения автотранспорта (2023 год);
2) внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением (2023 год, 2025 год, 2026 год)

	Сроки реализации подпрограммы
	2023 год, 2025 год, 2026 год

	Объемы и источники финансирования 
подпрограммы
	общий объем финансирования подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения» составляет 244 302,20 тыс. рублей, 
в том числе:
145 409,37 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
98 892,83 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2023 год – 137 399,50 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2025 год – 67 010,00 тыс. рублей, в том числе:
4 020,60 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
62 989,40 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2026 год – 39 892,70 тыс. рублей, в том числе:
3 989,27 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
35 903,43 тыс. рублей – средства федерального бюджета



1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 6

В настоящее время во всем мире, в том числе в городе Красноярске, наблюдается рост дорожного движения. Из-за существенного увеличения автомобильного парка и ограниченной пропускной способности улично-дорожной сети возникает большое количество конфликтных ситуаций и резко снижается транспортная мобильность. 
Проблему загруженности дорог нельзя решить одним лишь строительством магистралей: на новый участок дороги сразу же устремляется огромное количество машин, образуя затор. Для эффективной регуляции транспортного потока необходимо внедрение интеллектуальных транспортных систем.
Данный комплекс систем позволит обеспечить возможность координации транспортных потоков в случае заторов путем передачи                      в онлайн-режиме данных с детекторов мониторинга транспортных           потоков и дорожной обстановки с фото- и видеокамер, фиксации скорости потока, количества автомобилей и общественного транспорта,             метеоусловий и состояния трассы, получения сведений о затруднениях на дороге в случае дорожно-транспортных происшествий и определения возможных объездных путей.
При условии оснащения системы необходимым оборудованием              и его комплексной работы можно добиться существенного улучшения ситуации на дорогах в городе Красноярске.

2. Основные цели, задачи, сроки выполнения и показатели
результативности подпрограммы 6

Основная цель: обеспечение безопасности дорожного движения.
Данная цель направлена на повышение уровня безопасности              дорожного движения, выработку эффективных решений с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и минимизации негативных последствий от произошедших ДТП, повышение эффективности функционирования транспорта и транспортной инфраструктуры города, снижение вредного воздействия транспортного комплекса на экосистему, оптимизацию условий движения транспортных потоков на автомобильных дорогах города Красноярска для повышения их пропускной способности и снижения риска возникновения ДТП.
Задачи:
снижение задержек и увеличение скорости сообщения на всех видах транспорта на основе создания системы управления транспортными потоками, действующей в реальном времени;
сокращение количества и тяжести аварий и дорожно-транспорт-ных происшествий;
обеспечение приоритетных условий движения пассажирского                 и специального транспорта, в том числе с использованием систем точного позиционирования на основе перспективных технологий на базе ГЛОНАСС/GPS;
обеспечение оперативного автоматизированного контроля движения транспорта и оперативного управления им;
снижение негативных последствий сбоев в устойчивом функционировании транспортной системы города Красноярска;
обеспечение интегрированного подхода к созданию технического, информационного и программного обеспечения развития автомобильных дорог города Красноярска;
оперативное представление актуальной информации об изменении дорожного движения на улично-дорожной сети города Красноярска.
Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании Методики.
Перечень показателей результативности с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Сроки выполнения: 2023 год, 2025 год, 2026 год.

3. Механизм реализации подпрограммы 6

Реализация подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения» осуществляется в соответствии с законодательством                Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и федерального бюджетов.
Реализация мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется с целью совершенствования организации движения транспортных средств и пешеходов. Текущее управление, контроль за реализацией подпрограммы, подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет департамент городского хозяйства и транспорта, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Исполнителем подпрограммных мероприятий является департамент городского хозяйства и транспорта, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, а также исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В основу механизма реализации подпрограммы заложен принцип эффективного целевого использования средств бюджетов всех уровней в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей подпрограммы, обеспечивающий сбалансированное решение основных задач. 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется               в пределах средств, утвержденных решением Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год              и плановый период.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за использованием средств вышестоящих бюджетов                 в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется                  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-рации и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг             для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом                 от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6

Мероприятие 6.1. Внедрение интеллектуальных транспортных            систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления            дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Красноярской агломерации, за счет средств дорожного фонда Красноярского края             (в 2023 году наименование мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края»).
В рамках данного мероприятия в 2023 году бюджетные средства были направлены на реализацию проекта по внедрению и развитию современных интеллектуальных транспортных систем (ИТС), способных обеспечить управление дорожным движением на существующей улично-дорожной сети без увеличения плотности дорожной сети. 
Установлены следующие модули и подсистемы:
модуль интеграционной платформы, обеспечивающей информирование участников дорожного движения; модуль интеграционной платформы, обеспечивающей взаимодействие пользователей с элементами ИТС через web-интерфейс; подсистема обеспечения проезда рельсового транспорта (лицензия (бессрочная, неисключительная)); модуль транспортного прогнозирования и моделирования (лицензия (бессрочная, неисключительная)).
Также выполнена установка следующего оборудования:
детектор транспорта в количестве 277 шт.; дорожный контроллер           с функцией адаптивного управления в количестве 84 шт.; табло вызывное пешеходное в количестве 21 шт.; парковочный замок в количестве 57 шт.; блок управления в количестве 3 шт.; монтаж паркомата в количестве 4 шт.; П-образная опора в количестве 2 шт.; динамическое              информационное табло в количестве 4 шт.; экологическая станция в количестве 13 шт.; трекер ГЛОНАСС в количестве 69 шт.
В 2025 году рамках мероприятия реализованы следующие виды работ:
выполнение работ по развитию подсистемы светофорного управления:
установка дорожных контроллеров с пусконаладочными работами, функциональной настройкой специального программного обеспечения 39 шт.;
установка табло вызывное пешеходное (ТВП) 50 шт.;
настройка адаптивного управления 7 шт.
выполнение работ по развитию интеллектуально-транспортной системы:
установка дорожных контроллеров с пусконаладочными работами, функциональной настройкой специального программного обеспечения 31 шт.;
настройка адаптивного управления 14 шт.
выполнение работ по развитию подсистемы видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествия и чрезвычайных ситуаций:
монтаж и пусконаладка 2-х видеокамер.
выполнены работы по модернизации на оснащение 138 единиц городского электротранспорта системами передачи данных о местоположении и заполняемости пассажирами для транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом.
В 2026 году планируется выполнение работ по развитию подсистемы видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций, в рамках которых будет выполнена установка 116 статических видеокамер, 25 поворотных видеокамер, а также выполнение пусконаладочных работ с организацией каналов связи.
Перечень мероприятий подпрограммы 6 с указанием главного распорядителя бюджетных средств, исполнителя, сроков исполнения, ожидаемых результатов, объемов и источников финансирования всего    и с разбивкой по годам представлен в приложениях 1, 4, 5 к настоящей муниципальной программе.

VII. Отдельные мероприятия муниципальной программы

Отдельное мероприятие 1
«Устройство архитектурно-художественной подсветки»

Основные цели: 
совершенствования архитектурно-художественного облика города в рамках подготовки к 400-летнему юбилею города Красноярска;
формирования единой светоцветовой среды города;
повышение качества городской среды.
Сроки выполнения: 2023–2026 годы.
Эффективность отдельного мероприятия характеризуется показателем результативности, рассчитанным на основании Методики:
Реализация отдельного мероприятия 1 «Устройство архитектурно-художественной подсветки» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города с целью формирования уникального              образа краевой столицы и повышения качества городской среды.              Текущее управление, контроль за реализацией отдельного мероприятия, подготовку и представление информационных и отчетных данных           осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
В рамках отдельного мероприятия планируется выполнение работ по устройству визуальных проекций архитектурно-художественной подсветки зданий, строений, сооружений, а также оказание услуг                  по авторскому надзору за выполнением работ по устройству архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий.
В 2023 году выполнены работы по устройству архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий по ул. Конституции СССР, 15, 17, 21, 23.
В 2024 году выполнены работы по разработке ПСД по устройству архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий на домах по ул. Копылова 72, 74, 76, а также эстакады Николаевского моста над ул. Копылова и эстакады развязки Николаевского моста.
В 2025 году в рамках мероприятия выполнены работы по устройству архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий по следующим адресам: пр-кт Мира, 60, 64; ул. Ленина, 52, ул. Горького, 3к,; ул. Ады Лебедевой, 18; ул. Дубровинского, 100; ул. Декабристов, 1г; ул. Карла Маркса, 127, 131, 135, 139; ул. Годенко, 3, 4, 6; ул. А. Киренского, 87 б; ул. Куйбышева, 97, 97г; пр-кт Свободный, 69, 40, 42, 44, 32; ул. Копылова, 78; пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 165, 179а, 185, 133, 135, 137, 139, 150, 154/1,195, 197, 199.
Также выполнены работ по замене визуальной проекции (по технологии слайд-мэппинг) в проекторе, расположенном в районе дома по ул. Красной Армии, 121, и разработке проектной документации по устройству архитектурно-художественной подсветки фасада здания по проспекту Мира, 5.
В 2026 году планируется выполнение работ по устройству              архитектурно-художественной подсветки фасада здания по проспекту             Мира, 5. 
Общий объем финансирования отдельного мероприятия 1 «Устройство архитектурно-художественной подсветки» составляет 29 573,11 тыс. рублей – средства бюджета города.
Объем финансирования по годам реализации:
2023 год – 14 738,16 тыс. рублей – средства бюджета города;
2024 год – 100,00 тыс. рублей – средства бюджета города;
2025 год – 1 644,95 тыс. рублей – средства бюджета города;   
2026 год – 13 090,00 тыс. рублей – средства бюджета города.
В основу механизма реализации отдельного мероприятия заложен принцип эффективного целевого использования средств бюджета города в соответствии с установленными приоритетами для достижения               показателей отдельного мероприятия, обеспечивающий сбалансированное решение основных задач. 
Финансирование отдельного мероприятия осуществляется в пределах средств, утвержденных решением Красноярского городского              Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год                  и плановый период.
Реализация отдельного мероприятия осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров,               выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Контроль за использованием средств бюджета города в рамках         реализации отдельного мероприятия осуществляется в соответствии               с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ     «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отдельное мероприятие 2 
«Финансовое обеспечение затрат по уплате лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированной 
техники для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, 
содержанию улично-дорожной сети и (или) объектов 
внешнего благоустройства»

Основные цели:
обеспечение благоприятной и удобной среды для жизни горожан;
повышение эффективности и качества работ по благоустройству               и обслуживанию городских улиц, дорог и общественных пространств;
повышение уровня безопасности дорожного движения города.
Сроки выполнения: 2026–2030 годы.
Эффективность отдельного мероприятия характеризуется показателем результативности, рассчитанным на основании Методики:
количество специализированной техники, поставленной по договорам финансовой аренды (лизинга) в 2026 году составит 61 ед., в 2027 году – 30 ед.
Реализация отдельного мероприятия «Финансовое обеспечение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и (или) объектов внешнего благоустройства» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города с целью повышения эффективности и качества работ по благоустройству и обслуживанию городских улиц, дорог и общественных пространств. Текущее управление, контроль за реализацией отдельного мероприятия  2, подготовку и представление информационных и отчетных данных осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
В рамках отдельного мероприятия 2 предусматривается субсидия юридическим лицам, являющимся хозяйственными обществами, единственным акционером которых является муниципальное образование город Красноярск, осуществляющим деятельность в области дорожного хозяйства и (или) благоустройства территории общего пользования,                в виде безвозмездного вклада в денежной форме в имущество таких юридических лиц, не увеличивающего их уставные капиталы и не изменяющего номинальную стоимость акций, в целях финансового обеспечения затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и (или) объектов внешнего благоустройства. Запланировано приобретение 91 ед. специализированной техники.
Общий объем финансирования отдельного мероприятия 2                 «Финансовое обеспечение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированной техники        для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и (или) объектов внешнего благоустройства»   составляет 1 805 383,71 тыс. рублей – средства бюджета города.
Объем финансирования по годам реализации:
2026 год – 520 976,86 тыс. рублей – средства бюджета города;
2027 год – 510 530,12 тыс. рублей – средства бюджета города;
2028 год – 310 169,51 тыс. рублей – средства бюджета города;
2029 год – 243 626,06 тыс. рублей – средства бюджета города;
2030 год – 220 081,16 тыс. рублей – средства бюджета города.
В основу механизма реализации отдельного мероприятия 2 заложен принцип эффективного целевого использования средств бюджета города в соответствии с установленными приоритетами для достижения показателей отдельного мероприятия 2, обеспечивающий сбалансированное решение основных задач.
Финансирование отдельного мероприятия 2 осуществляется в пределах средств, утвержденных решением Красноярского городского           Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый год                 и плановый период.
Реализация отдельного мероприятия 2 осуществляется путем               заключения соглашений на  финансовое обеспечение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированной техники по итогам проведенных отборов получателей указанных субсидий. 
Контроль за использованием средств бюджета города в рамках реализации отдельного мероприятия 2 осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального
 хозяйства города Красноярска»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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	1
	Подпрограмма 1 «Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт»

	2
	Мероприятие 1.1.
Возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества в домах, все или часть жилых помещений в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда (за исключением организаций, управляющих государственным жилищным фондом и обслуживающих данный фонд)
	департамент городского хозяйства
	2023 год
	2023 год
	предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту общего имущества
	убытки управляющих организаций;
снижение качества оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества; снижение объемов и периодичности выполняемых работ
	влияет на показатель результативности: отношение размера платы за содержание жилого помещения, вносимой гражданами, проживающими в общежитиях и маневренном фонде, к размеру платы за содержание жилого помещения, утвержденному Красноярским городским Советом депутатов (2023 год)

	3
	Мероприятие 1.2.
Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2023 год
	2029 год
	своевременные расчеты с исполнителями коммунальных услуг; предоставление качественных коммунальных услуг населению города
	убытки управляющих организаций;
наращивание долгов перед ресурсоснабжающими организациями; снижение качества оказываемых коммунальных услуг; снижение уровня сбора платежей с населения
	влияет на показатель результативности:
отношение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, проживающими в многоквартирных домах (жилых домах), в текущем месяце к плате за коммунальные услуги граждан в декабре предыдущего календарного года (базовом периоде) с учетом предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Красноярске, утвержденного Губернатором Красноярского края (2023 год); доля средств, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах и обеспечение доступных коммунальных услуг

	4
	Мероприятие 1.3.
Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций
	администрации районов в городе
	2023 год
	2030 год
	обеспечение выбора способа управления многоквартирными домами, в которых собственниками не выбран и (или) не реализован способ управления многоквартирным домом
	нарушение ч. 4, 13 ст. 161, ч. 2 ст. 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, привлечение администраций районов в городе к административной ответственности
	влияет на показатель результативности: доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами (В 2023-2026 годы наименование показателя: доля многоквартирных домов, в которых выбран и реализован один из способов управления многоквартирными домами)
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	Мероприятие 1.4.
Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
с 2026 года: администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	2023 год
	2030 год
	предоставление услуг по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
	несоблюдение законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения (Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»); отсутствие благоприятных условий жизнедеятельности граждан
	влияет на показатель результативности: подвоз питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения (2023 год); доля средств, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах и обеспечение доступных коммунальных услуг
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	Мероприятие 1.5. Уплата взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме
	администрации районов в городе;
с 2026 года: администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края; администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	2023 год
	2026 год
	улучшение технического состояния жилищного фонда; повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
	отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов; нарушение норм безопасности проживания граждан; увеличение количества аварий на внутридомовых инженерных сетях
	влияет на показатель результативности: капитальный ремонт многоквартирных домов

	7
	Мероприятие 1.6. Проведение капитального ремонта, установка индивидуальных приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилых помещениях муниципального жилищного фонда
	администрации районов в городе;
с 2026 года: администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	2023 год
	2026 год
	улучшение условий проживания нанимателей жилых помещений как малообеспеченной группы населения
	нарушение санитарно-гигиенических норм проживания в жилом помещении
	влияет на показатель результативности: количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых осуществлен капитальный ремонт

	8
	Мероприятие 1.7. Расходы на оплату оставшейся части платы за содержание жилого помещения в случае если установленный размер вносимой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого помещения меньше, чем размер платы за содержание жилого помещения, установленный договором управления многоквартирным домом
	администрации районов в городе
	2023 год
	2030 год
	предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту общего имущества
	снижение качества оказываемых услуг по содержанию и ремонту общего имущества; снижение объемов и периодичности выполняемых работ
	влияет на показатель результативности: доля средств, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах и обеспечение доступных коммунальных услуг
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	Мероприятие 1.8.
Капитальный ремонт многоквартирных домов (за исключением капитального ремонта, предусмотренного краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах)
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2023 год
	2026 год
	улучшение технического состояния жилищного фонда; повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
	отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов;
нарушение норм безопасности проживания граждан;
увеличение количества аварий на внутридомовых инженерных сетях
	влияет на показатель результативности: капитальный ремонт многоквартирных домов
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	Мероприятие 1.9.
Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера в многоквартирных домах и на земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2023 год
	2030 год
	обеспечение безопасного проживания граждан
	угроза возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера
	влияет на показатель результативности: количество многоквартирных домов и земельных участков, по которым проведены мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций
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	Мероприятие 1.10. Капитальный ремонт многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, в рамках исполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
	с 01.01.2026 до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2026 год
	2026 год
	улучшение технического состояния жилищного фонда; повышение комфортности проживания и качества жилищно-коммунального обслуживания
	отсутствие возможности стабильной эксплуатации домов; нарушение норм безопасности проживания граждан; увеличение количества аварий на внутридомовых инженерных сетях
	влияет на показатель результативности: капитальный ремонт многоквартирных домов

	12
	Мероприятие 1.11. Оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям города Красноярска, действующим в сфере управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Красноярска, в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с осуществлением деятельности по управлению многоквартирными домами, для предупреждения их банкротства и восстановления платежеспособности
	департамент городского хозяйства и транспорта
	2024 год
	2024 год
	уменьшение просроченной кредиторской задолженности, восстановление платежеспособности в целях осуществления своевременных расчетов по принятым денежным обязательствам; предоставление качественных услуг по содержанию и ремонту общего имущества
	банкротство предприятий
	влияет на показатель результативности: доля средств, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах и обеспечение доступных коммунальных услуг

	13
	Мероприятие 1.12. Оплата услуг печати и доставки платежных документов для внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города (в 2026 году наименование мероприятия: оплата услуг по сбору и перечислению в бюджет города платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города)
	администрации районов в городе; с 2027 года: администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края; 
администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	2025 год
	2030 год
	повышение эффективности, полноты сбора платы за наем, сокращение задолженности нанимателей по плате за наем
	несоблюдение жилищного законодательства в части обязательности предоставления платежных документов для внесения платы за наем на бумажном носителе, снижение уровня собираемости платы за наем с нанимателей
	влияет на показатель результативности: доля средств, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах и обеспечение доступных коммунальных услуг
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	Подпрограмма 2 «Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры»

	15
	Мероприятие 2.1.
Техническое обследование, содержание, ремонт бесхозяйных и муниципальных, не переданных в аренду или государственную собственность коммунальных объектов
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
с 2026 года: 
муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края;
в 2026 году – администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	2023 год
	2030 год
	организация технического обслуживания объектов инженерной инфраструктуры
	нарушение требований Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; опасность для жизни граждан; нарушение требований статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (дополнения внесены Федеральным законом от 02.07.2021 N 348-ФЗ)
	влияет на показатель результативности: протяженность муниципальных сетей газоснабжения и выявленных бесхозяйных тепловых сетей с техническим обслуживанием за счет средств муниципального образования

	16
	Мероприятие 2.2.
Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2023 год
	2026 год
	повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
	увеличение аварий на объектах инженерной инфраструктуры; снижение качества предоставляемых коммунальных услуг
	влияет на показатель результативности: перекладка сетей (2023 год), перекладка сетей тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения за счет ресурсоснабжающих организаций и средств бюджета города
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	Мероприятие 2.3.
Реализация комплексной программы по переводу частных домовладений на территории города Красноярска с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
в 2024 - 2025 годах – департамент городского хозяйства и транспорта
	2023 год
	2025 год
	снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Красноярске
	высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Красноярске
	влияет на показатель результативности: количество частных домовладений с печным или угольным отоплением, переведенных на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления
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	Мероприятие 2.5.
Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	в 2025 году –департамент городского хозяйства и транспорта;
в 2026 году – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2025 год
	2026 год
	повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
	увеличение аварий на объектах инженерной инфраструктуры; снижение качества предоставляемых коммунальных услуг
	влияет на показатель результативности: перекладка сетей тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения за счет ресурсоснабжающих организаций и средств бюджета города
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	Мероприятие 2.6. Перевод частных домовладений на территориях города Красноярска и деревни Песчанки с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая модернизацию систем  угольного отопления
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2026 год
	2026 год
	снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Красноярске
	высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Красноярске
	влияет на показатель результативности: количество частных домовладений 
с печным 
или угольным отоплением, переведенных 
на более экологичные виды отопления, включая электроотопление 
и модернизацию систем угольного отопления»
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	Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе»

	21
	Мероприятие 3.1.
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта;
с 03.07.2026 – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта;
с 2026 года: администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета; администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	2023 год
	2026 год
	обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города;
обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений
	нарушение санитарного облика города; рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	влияет на показатели результативности: доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт; площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения; протяженность сетей наружного освещения на территории города

	22
	Мероприятие 3.2.
Текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта;
с 03.07.2026 – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта;
с 2026 года: администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края; администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края; муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета; администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	2023 год
	2026 год
	обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города; обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений
	нарушение санитарного облика города; рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	влияет на показатели результативности: доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт; площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения
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	Мероприятие 3.3.
Содержание сетей ливневой канализации автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта;
с 03.07.2026 – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
	2023 год
	2026 год
	обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города; обеспечение безопасной эксплуатации инженерных сооружений
	повышение издержек пользователей автодорог; рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	влияет на показатель результативности: протяженность сетей ливневой канализации, находящихся на обслуживании
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	Мероприятие 3.4.
Мероприятия по обеспыливанию, мойке автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта;
с 03.07.2026 – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
	2023 год
	2026 год
	обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города
	нарушение санитарного облика города; ухудшение экологической обстановки
	влияет на показатель результативности: площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения

	25
	Мероприятие 3.5.
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта;
с 03.07.2026 – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
	2023 год
	2026 год
	обеспечение устойчивого и безопасного функционирования объектов транспортной инфраструктуры, защита интересов личности, общества и города в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства
	угроза безопасной эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры вследствие возможного совершения противоправных действий, в том числе террористического акта
	влияет на показатель результативности: количество объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих защите от актов незаконного вмешательства
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	Мероприятие 3.6.
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	в 2023 году - департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта;
с 03.07.2026 – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта;
с 2026 года:
администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета;
администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	2023 год
	2026 год
	сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог; повышение пропускной способности автомобильных дорог; оптимизация дорожного движения; приведение дорог, находящихся в собственности муниципального образования города Красноярска, и дорожной инфраструктуры в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов
	разрушение дорожной инфраструктуры; потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия; повышение издержек пользователей автодорог
	влияет на показатель результативности: доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт
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	Мероприятие 3.7.
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта;
с 03.07.2026 – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта;
с 2026 года:
администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета;
администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	2023 год
	2026 год
	сохранение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог; повышение пропускной способности автомобильных дорог; оптимизация дорожного движения; приведение дорог, находящихся в собственности муниципального образования города Красноярска, и дорожной инфраструктуры в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов
	разрушение дорожной инфраструктуры; потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия; повышение издержек пользователей автодорог
	влияет на показатель результативности: доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт
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	Мероприятие 3.8.
Приобретение специализированной техники с целью повышения уровня содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
в 2024 - 2025 годах – департамент городского хозяйства и транспорта
	2023 год
	2025 год
	обеспечение стабильного функционирования улично-дорожной сети города
	нарушение санитарного облика города; рост количества аварий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	влияет на показатель
результативности: износ специализированной техники

	29
	Мероприятие 3.9.
Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
(в 2023 году наименование мероприятия: ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство
автомобильных дорог общего пользования местного значения
за счет средств дорожного фонда Красноярского края)
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта;
с 03.07.2026 – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта;

	2023 год
	2026 год
	сохранение технико-эксплуатационных
характеристик автомобильных дорог;
повышение пропускной способности автомобильных дорог;
оптимизация дорожного движения;
приведение дорог, находящихся в собственности муниципального образования города Красноярска, и дорожной инфраструктуры в состояние, отвечающее требованиям технических регламентов
	разрушение дорожной инфраструктуры;
потеря технико-эксплуатационных качеств дорожного покрытия;
повышение издержек пользователей автодорог
	влияет на показатель результативности: доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт

	30
	Мероприятие 3.10.
Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
в 2025 году – департамент городского хозяйства и транспорта
	2023 год, 2025 год
	2023 год,
2025 год
	улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов и увеличение пропускной способности транспортной сети
	увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение пропускной способности транспортной сети города
	влияет на показатель результативности: количество образовательных организаций, вблизи которых выполнено обустройство улично-дорожной сети для обеспечения безопасности дорожного движения

	30.1
	Мероприятие 3.11.
Проведение и организация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие города  Красноярска, подготовку и проведение празднования 400-летия города Красноярска, в том числе для проведения работ по благоустройству площади Мира к празднованию 400-летия города Красноярска, за счет средств пожертвования АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»
	департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
	2026
	2026
	повышение доступности и безопасности передвижения пешеходов;
комплексное благоустройство территории города
	снижение уровня доступности и безопасности передвижения пешеходов и риск дальнейшего ухудшения  состояния объектов;
отсутствие комплексного благоустройства территории города
	влияет на целевой индикатор:
уровень исполнения мероприятий, направленных на благоустройство территории города
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	Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ»
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	Мероприятие 4.1.
Содержание мест захоронения
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
с 2026 года: администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	2023 год
	2030 год
	обеспечение содержания кладбищ в соответствии с санитарными нормами; предупреждение вандализма на кладбищах
	увеличение случаев вандализма на кладбищах; отсутствие доступа граждан к местам захоронений
	влияет на показатель результативности:
доля кладбищ города, на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города (2023 год), удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требованиям в сфере ЖКХ
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	Мероприятие 4.2.
Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
с 2023 года – администрации районов в городе;
с 2026 года: администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация Элитовского сельсовета Емельяновского Района Красноярского края;
муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	2023 год
	2030 год
	повышение чистоты городской атмосферы; улучшение архитектурно-художественного облика города; организация мест отдыха граждан
	отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан; рост уровня загрязненности атмосферы
	влияет на показатели результативности: площадь объектов озеленения, на которых выполняются работы по содержанию (2023 год); удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требованиям в сфере ЖКХ, количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства, объем отходов, вывезенных после ликвидации несанкционированных свалок (2023 - 2026 годы)
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	Мероприятие 4.3.
Капитальный ремонт, ремонт объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
с 2026 года:
администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	2023 год
	2026 год
	улучшение архитектурно-художественного облика города; организация мест отдыха граждан
	отсутствие благоустроенных мест отдыха граждан; рост уровня загрязненности атмосферы
	влияет на показатель результативности: количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства
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	Мероприятие 4.4.
Природоохранные мероприятия
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; с 2023 года –главное управление по ГО, ЧС и ПБ
	2023 год
	2030 год
	поддержание благоприятной окружающей среды; обеспечение экологической безопасности
	ухудшение экологической обстановки
	влияет на показатели результативности: доля территории, охваченной посадками деревьев,
к общей площади территории в пределах городской черты, покрытой лесной растительностью (2023 год); удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требования в сфере ЖКХ
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	Мероприятие 4.5.
Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия
	администрации районов в городе
	2023 год
	2030 год
	обеспечение санитарно-гигиенических норм по содержанию территории города
	нарушение санитарных требований
	влияет на показатель результативности: доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов на местах происшествий
(2023 год); удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требованиям в сфере ЖКХ

	37
	Мероприятие 4.6.
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
с 2026 года: администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета
	2023 год
	2029 год
	профилактика появления опасных для жизни насекомых в местах массового скопления граждан
	создание крайне опасных для жизни условий пребывания в местах отдыха
	влияет на показатель результативности: площадь мест массового отдыха населения, подвергнутых акарицидной обработке (2023 год); удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требованиям в сфере ЖКХ

	38
	Мероприятие 4.7.
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2023 год
	2029 год
	профилактика появления опасных для жизни животных в местах массового скопления граждан
	создание опасных условий проживания на территории города
	влияет на показатель результативности: количество животных без владельцев, находящихся на пожизненном содержании; общее количество отловленных животных (2023 год); удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требованиям в сфере ЖКХ

	39
	Мероприятие 4.8.
Обслуживание системы оповещения
	главное управление по ГО, ЧС
и ПБ
	2023 год
	2030 год
	рост доли населения города, обеспеченного гарантированным оповещением об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях или при угрозе их возникновения
	отсутствие возможности своевременного оповещения населения и обеспечения полномочий, возложенных на орган местного самоуправления в области защиты населения и территорий
	влияет на показатель результативности: доля охвата территории города техническими средствами муниципальной автоматизированной системы оповещения

	40
	Мероприятие 4.9.
Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
	главное управление по ГО, ЧС
и ПБ
	2023 год
	2030 год
	профилактика пожаров;
рост доли осведомленного населения по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
	создание дополнительных условий для распространения пожаров и роста количества пострадавшего населения
	влияет на показатель результативности: прирост профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году

	41
	Мероприятие 4.10.
Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов,
созданных в зоне индивидуальной жилой застройки
	администрации районов
в городе;
с 2026 года: администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета;
администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	2023 год
	2030 год
	поддержание удовлетворительной санитарной обстановки, обеспечение качественной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами
	ухудшение экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки в зоне индивидуальной жилой застройки
	влияет на показатель результативности: доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, созданных в зоне индивидуальной жилой застройки, на которых выполняются работы по содержанию (2023 год); удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требованиям в сфере ЖКХ

	42
	Мероприятие 4.11. Реконструкция (модернизация) системы оповещения
	главное управление по ГО, ЧС и ПБ
	2023 год
	2025 год
	рост доли населения города, обеспеченного гарантированным оповещением об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях или при угрозе их возникновения
	отсутствие возможности своевременного оповещения населения и обеспечения полномочий, возложенных на орган местного самоуправления в области защиты населения и территорий
	влияет на показатель результативности: доля охвата территории города техническими средствами муниципальной автоматизированной системы оповещения

	43
	Мероприятие 4.12. Поддержка частных приютов для животных по содержанию животных без владельцев и (или) животных, от права собственности на которых владельцы отказались
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2023 год
	2030 год
	профилактика появления опасных для жизни животных в местах массового скопления граждан
	создание опасных условий проживания на территории города
	влияет на показатель результативности: Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на осуществление деятельности частных приютов для животных по содержанию животных без владельцев и (или) животных, от права собственности на которых владельцы отказались, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших конкурсный отбор на получение субсидии

	44
	Мероприятие 4.13. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	главное управление по ГО, ЧС и ПБ;
с 2026 года: администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края; администрация Элитовского сельсовета Емельяновского Района Красноярского края; муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета; администрация поселка Березовка Березовского района
	2023 год
	2029 год
	профилактика пожаров
	создание дополнительных условий для распространения пожаров
	влияет на показатель результативности: прирост профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности в текущем году по отношению к прошлому году

	45
	Мероприятие 4.14. Реализация мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территории природных очагов клещевых инфекций
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; 
с 2026 года: администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края; администрация Элитовского сельсовета Емельяновского Района Красноярского края; муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета; администрация поселка Березовка Березовского района
	2023 год
	2026 год
	профилактика появления опасных для жизни насекомых в местах массового скопления граждан
	создание крайне опасных для жизни условий пребывания в местах отдыха
	влияет на показатель результативности: площадь мест массового отдыха населения, подвергнутых акарицидной обработке (2023 год); удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требованиям в сфере ЖКХ

	46
	Мероприятие 4.15. Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления (в 2023-2025 годах наименование «мероприятия: обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования)
	администрации районов в городе;
в 2024 - 2025 годах – департамент городского хозяйства и транспорта;
с 2026 года: 
администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация Элитовского сельсовета Емельяновского Района Красноярского края;
муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края;
в 2026 году –департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
	2023 год
	2026 год
	создание условий для оказания своевременной и качественной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами
	ухудшение экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки на территории в зоне индивидуальной жилой застройки
	влияет на показатель результативности: количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подлежащих к созданию на территории города Красноярска (2023 год); удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требованиям в сфере ЖКХ

	47
	Мероприятие 4.16. Создание резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	главное управление по ГО, ЧС и ПБ
	2024 год
	2029 год
	рост уровня обеспеченности материальными ресурсами
	отсутствие возможности обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения
	влияет на показатель результативности: уровень обеспеченности материальными ресурсами в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	48
	Мероприятие 4.17. Обустройство и восстановление воинских захоронений
	департамент городского хозяйства и транспорта
	2024 год
	2024 год
	сохранение воинских захоронений
	разрушение воинских захоронений
	влияет на показатель результативности: удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требованиям в сфере ЖКХ

	49
	Мероприятие 4.18. Ликвидация несанкционированных свалок
	администрации районов в городе;
с 2026 года: муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	2024 год
	2026 год
	поддержание в надлежащем санитарном состоянии земельных участков в границах города
	ухудшение экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города
	влияет на показатель результативности: объем отходов, вывезенных после ликвидации несанкционированных свалок

	50
	Мероприятие 4.19. Приведение защитных сооружений гражданской обороны к использованию по назначению и их содержание
	главное управление по ГО, ЧС и ПБ
	2025 год
	2029 год
	поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны и их содержание
	разрушение защитных сооружений и отсутствие возможности укрытия населения в них
	влияет на показатель результативности: удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требованиям в сфере ЖКХ

	51
	Мероприятие 4.20.
Организация (строительство) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнерного оборудования
	администрации районов в городе;
с 2026 года: администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация Элитовского сельсовета Емельяновского Района Красноярского края;
муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	2025 год
	2026 год
	создание условий для оказания своевременной и качественной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами
	ухудшение экологической, санитарно-эпидемиологической обстановки на муниципальной территории
	влияет на показатель результативности: удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требованиям в сфере ЖКХ

	52
	Мероприятие 4.21.
Реализация мероприятий по перемещению, временному хранению и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств
	с 2025 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2025 год
	2030 год
	устранение помех движения транспорта и пешеходов, новые парковочные места
	снижение уровня безопасности дорожного движения, снижение пропускной способности транспортной сети города
	влияет на показатель результативности: удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требованиям в сфере ЖКХ

	53
	Мероприятие 4.22. Оснащение спасательными постами мест отдыха населения у водных объектов
	главное управление по ГО, ЧС и ПБ
	2025 год
	2029 год
	оснащение  спасательных постов в местах отдыха населения у водных объектов на территории города Красноярска
	сохранение уровня рисков гибели людей на водных объектах города Красноярска
	влияет на показатель результативности: удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требованиям в сфере ЖКХ

	54
	Мероприятие 4.23. Мероприятия, связанные с ликвидацией мест несанкционированного размещения отходов и предупреждением их образования
	администрации районов в городе;
администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация Элитовского сельсовета Емельяновского Района Красноярского края;
муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	2027 год
	2029 год
	обеспечение комфортных условий проживания, поддержание надлежащего санитарного состояния территории города, формирование неотвратимости наказания за создание несанкционированных свалок 
	ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, снижение качества жизни населения
	влияет на показатель результативности: объем отходов, вывезенных после ликвидации несанкционированных свалок
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	Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	56
	Мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
с 03.07.2026 -31.12.2026 – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
	2023 год
	2030 год
	обеспечение возможности исполнения функций департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта, департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
	отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	влияет на показатель результативности: уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности

	57
	Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
с 03.07.2026 по 31.12.2026 – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта;
с 2023 года –главное управление по ГО, ЧС и ПБ
	2023 год
	2030 год
	обеспечение возможности исполнения функций муниципальными казенными учреждениями и главным управлением по ГО, ЧС и ПБ
	обеспечение возможности исполнения функций муниципальными казенными учреждениями и главным управлением по ГО, ЧС и ПБ
	влияет на показатель результативности: уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности; уровень эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений

	58
	Мероприятие 5.3. Выполнение прочих обязательств государства
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; с 03.07.2026 по 31.12.2026 – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта;
в 2025 году – администрация Октябрьского района;
с 2026 года:
администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края;
администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	2023 год
	2030 год
	обеспечение возможности исполнения функций департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта, департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, администрациями поселений Красноярского края
	отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, администрации поселений Красноярского края
	влияет на показатель результативности: уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности

	59
	Мероприятие 5.4.
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2023 год
	2029 год
	обеспечение возможности исполнения функций департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	влияет на показатель результативности: уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности

	60
	Мероприятие 5.5.
Частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб
	главное управление по ГО, ЧС и ПБ
	2024 год
	2024 год
	обеспечение возможности исполнения функций единых дежурно-диспетчерских служб
	отсутствие возможности выполнения задач и функций, возложенных на дежурно-диспетчерские службы
	влияет на показатель результативности: количество приобретаемого оборудования для единых диспетчерских служб

	61
	Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения»

	62
	Мероприятие 6.1. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения Красноярской агломерации, за счет средств дорожного фонда Красноярского края (в 2023 году наименование мероприятия: внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, за счет средств дорожного фонда Красноярского края)
	в 2023 году - департамент городского хозяйства;
в 2025 году - департамент городского хозяйства и транспорта;
в 2026 году – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

	2023 год, 2025 год,
2026 год
	2023 год, 2025 год, 2026 год
	повышение организации и безопасности дорожного движения, а также улучшение социальной сферы и сферы экономики, связанных с автомобильным транспортом
	снижение уровня безопасности дорожного движения; снижение пропускной способности автомобильных дорог и увеличение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; увеличение вредного воздействия транспортного комплекса на экосистему
	влияет на показатель результативности: средняя скорость движения автотранспорта (2023 год); внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением

	63
	Отдельное мероприятие 1 «Устройство архитектурно-художественной подсветки»

	64
	Отдельное мероприятие 1 «Устройство архитектурно-художественной подсветки»
	в 2023 году – департамент городского хозяйства;
с 2024 года до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
	2023 год
	2026 год
	формирование уникального образа краевой столицы и повышение качества городской среды
	отсутствие уникального образа фасадов зданий, строений, сооружений
	влияет на показатель результативности: количество зданий, строений, сооружений, подлежащих оборудованию архитектурно-художественной подсветкой

	65
	Отдельное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и (или) объектов внешнего благоустройства»

	66
	Отдельное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и (или) объектов внешнего благоустройства»
	с 01.01.2026 до 03.07.2026 – департамент городского хозяйства и транспорта
с 03.07.2026 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; департамент;
с 2026 года – департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
	2026 год
	2030 год
	повышение эффективности и качества работ по благоустройству и обслуживанию городских улиц, дорог и общественных пространств
	снижение эффективности и качества работ по благоустройству и обслуживанию городских улиц, дорог и общественных пространств
	влияет на показатель: количество специализированной техники, поставленной по договорам финансовой аренды (лизинга)








Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Красноярска» 


СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях




	№ 
п/п
	Наименование 
целевого индикатора, показателя                    результативности
	Единицы измерения
	Вес             показателя результативности
	Источник информации
	Периодичность определения значения целевого индикатора, показателя результативности
	Значение целевого индикатора, 
показателя результативности


	
	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Целевой индикатор. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
	проценты
	Х
	форма федерального статистического наблюдения 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»; форма                  № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов»; перечень автомобильных дорог; информация департамента градостроительства о количестве автомобильных дорог, запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем периоде, ведомственная отчетность: отчет МКУ «УДИБ» о техническом состоянии автомобильных дорог; отчетность о достижении значений результатов использования субсидии, предоставляемой в рамках национального проекта  «Инфраструктура для жизни»
	по итогам года
	42,8
	47,2
	47,33
	57,65


	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Целевой индикатор. 
Уровень исполнения мероприятий, направленных на содержание жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами
	проценты
	Х
	муниципальные контракты на выполнение работ; акты о приемке выполненных работ к муниципальному контракту (форма КС-2) 
	по итогам года
	97,34
	92,6
	96,07
	не менее 98
	98
	98
	98
	Х

	3
	Целевой индикатор. Уровень исполнения мероприятий, направленных на благоустройство территории города
	проценты
	Х
	уведомления о бюджетных ассигнованиях; отчеты об исполнении бюджета департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, департамента дорожной инфраструктуры и транспорта; договор пожертвования денежных средств, заключенный между администрацией города Красноярска и АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири»
	по итогам года
	97,02
	99,08
	95,64
	не менее 95
	95
	95
	95
	95

	4
	Подпрограмма 1 «Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт»

	5
	Показатель.
Отношение размера платы за содержание жилого помещения, вносимой гражданами, проживающими 
в общежитиях и маневренном фонде, 
к размеру платы за содержание жилого помещения, утвержденному Красноярским городским Советом депутатов
	проценты
	0,00
	отчетность получателей субсидии согласно Положению о порядке предоставления субсидии из бюджета города в целях возмещения недополученных доходов по содержанию общего имущества 
в домах, все или часть жилых помещений 
в которых отнесены к жилым помещениям в общежитиях или к жилым помещениям маневренного фонда, в связи с утверждением Красноярским городским Советом депутатов размеров платы за содержание жилого помещения в указанных домах, утвержденному постановлением администрации города
от 05.02.2008 № 3-а, решение Красноярского городского Совета от 28.12.2005 
№ В-160 «Об утверждении размера платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в городе Красноярске»
	по итогам года
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Показатель. 
Отношение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, проживающими в многоквартирных домах (жилых домах), в текущем месяце к плате за коммунальные услуги граждан в декабре предыдущего календарного года (базовом периоде) с учетом предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Красноярске, утвержденного 
Губернатором Красноярского края
	проценты
	0,00
	отчетность получателей субсидии согласно Положению о порядке предоставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с применением предельного индекса при оказании  коммунальных услуг, в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», утвержденному постановлением администрации города 
от 01.06.2015 № 358, приложение 1 к постанов-лению Правительства Красноярского края 
от 09.04.2015 № 165-п 
«О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги»
	по итогам года
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Показатель. Доля средств, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в жилых домах и обеспечение доступных коммунальных услуг
	проценты
	0,024
	отчеты об исполнении бюджета департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, администрации Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края,
администрации поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	по итогам года
	Х
	96,98
	68,79
	100
	100
	100
	100
	100

	8
	Показатель. Капитальный ремонт многоквартирных домов, в том числе:
	ед.
	0,13
	постановление администрации города «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска»; информация Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, предоставляемая в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с приказом Минстроя России от 01.12.2016 № 871/пр «Об утверждении форм мониторинга реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных приказов Минстроя России» (вместе с «Общими рекомендациями по заполнению форм мониторинга реализации субъектами Российской Федерации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», «Рекомендациями по оценке финансовой устойчивости региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», «Рекомендациями по оценке количества семей, улучшивших жилищные условия в результате проведения капитального ремонта»)
	по итогам года
	301
	347
	633
	51
	46
	1637
	24
	27



	9
	в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края
	
	0,00
	
	
	254
	328
	593
	17
	20
	1612
	Х
	Х

	10
	за счет дополнительных взносов собственников помещений в многоквартирных домах и финансовой поддержки бюджета

	
	0,00
	постановление администрации города 
от 30.03.2022 № 272 
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Красноярска, 
на 2023–2025 годы»; 
постановление адми-нистрации города 
от 12.05.2009 № 40-а 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета города в соответствии со статьей 165 
Жилищного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением капитального ремонта многоквартирных домов»
	
	47
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	за счет финансовой поддержки бюджета
	
	0,13
	приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства от 20.08.2026 № 65-жкх; акты о приемке выполненных работ (форма КС-2 и (или) форма КС-3)
	
	Х
	19
	40
	34
	26
	25
	24
	27

	12
	Показатель. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами (В 2023-2026 годы наименование показателя: доля многоквартирных домов, в которых выбран и реализован один из способов управления многоквартирными домами)
	проценты
	0,03
	форма № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях 
и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (приказ Федеральной службы государственной статистики от 10.07.2015 № 305 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом 
реформы в жилищно-коммунальной сфере»)
	по итогам года
	100
	99,19
	99,54
	100
	100
	100
	100
	Х

	13
	Показатель. 
Подвоз питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
	куб. м
	0,00
	ведомственная документация: расчет потребности
на реализацию мероприятий по подвозу воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения; акты о приемке выполненных работ по муниципальным контрактам/догово-рам
	по итогам года
	1 917,25
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14
	Показатель. Количество жилых помещений муниципального жилищного фонда, в которых осуществлен капитальный ремонт
	ед.
	0,00
	реестр жилых помещений муниципального жилищного фонда, требующих капитального ремонта, предоставляемый соисполнителями муниципальной программы на основании запросов департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; акты о выполнении капитального ремонта жилых помещений муниципального жилищного фонда
	по итогам года
	33
	53
	60
	69
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	Показатель. Количество многоквартирных домов и земельных участков, по которым проведены мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций
	ед.
	0,02
	отчет специализированной организации о результатах мониторинга за техническим состоянием объектов; муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ; акты приемки-сдачи выполненных работ
	по итогам года
	4
	2
	5
	9
	5
	5
	5
	Х

	16
	Подпрограмма 2 «Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры»

	17
	Показатель. 
Перекладка сетей, 
в том числе:
	км
	0,00
	отчеты ресурсоснабжающих организаций по форме № 1-ТЕП, форме № 1-водопровод, форме № 1-канализация приказа 
Федеральной службы 
государственной статистики от 15.08.2016 № 427 
«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»; 
отчет ресурсоснабжающих организаций в соответствии с постановлением Федеральной службы 
государственной статистики от 27.02.2006 № 7 
«Об утверждении статистического инструментария для организации
Росстроем статистиче-ского наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних усло-виях»; 
ведомственная отчетность теплосетевых организаций; 
акты о приемке выполненных работ к муниципальным контрактам/догово-рам (форма КС-2)
	по итогам года
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	теплоснабжения:
	
	0,00
	
	
	19,10
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19
	за счет ресурсоснабжающих организаций
	
	0,00
	
	
	19,10
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	20
	за счет средств бюджета
	
	0,00
	
	
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21
	водоснабжения:
	
	0,00
	
	
	4,89
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	22
	за счет ресурсоснабжающих организаций
	
	0,00
	
	
	4,51
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	23
	за счет средств бюджета
	
	0,00
	
	
	0,38
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	24
	водоотведения:
	
	0,00
	
	
	2,96
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	25
	за счет ресурсоснабжающих организаций
	
	0,00
	
	
	2,85
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	26
	за счет средств бюджета

	
	0,00
	
	
	0,11
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	27
	электроснабжения:
	
	0,00
	
	
	32,71
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	28
	за счет ресурсоснабжающих организаций
	
	0,00
	
	
	32,71
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	29
	Показатель. Перекладка сетей тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения за счет ресурсоснабжающих организаций и средств бюджета города
	км

	0,1
	отчеты ресурсоснабжающих организаций 
по форме № 1-ТЕП, форме № 1-водопровод, форме № 1-канализация приказа Федеральной службы государственной статистики от 15.08.2016 № 427 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»; отчеты ресурсоснабжающих организаций в соответствии с постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»; ведомственная отчетность теплосетевых организаций; акты приемки выполненных работ к муниципальным контрактам/ договорам (форма КС-2)

	
	Х
	22,56
	39,502
	40,91
	40,15
	60,15
	60,15
	60,15

	30
	за счет ресурсоснабжающих организаций
	
	0,05
	
	

	Х
	17,48
	33,739
	40,00
	40,0
	60,00
	60
	60,00

	31
	за счет средств бюджета
	
	0,05
	
	
	Х
	5,08
	5,763
	0,91
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	32
	Показатель. Протяженность муниципальных сетей газоснабжения и выявленных бесхозяйных тепловых сетей с техническим обслуживанием за счет средств муниципального образования:
	км
	0,01
	информация из реестра учета муниципального 
и бесхозного имущества, полученная от департамента муниципального имущества и земельных отношений;
акты о приемке выполненных работ по муниципальным контрактам/догово-рам на техническое обслуживание
	по итогам года
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	33
	сетей газоснабжения
	
	0,005
	
	
	14,68
	14,68
	14,68
	14,68
	14,68
	14,68

	14,68
	14,68

	34
	выявленных бесхозяйных тепловых 
сетей
	
	0,005
	ведомственная документация: реестры выявленных бесхозяйных тепловых 
сетей; 
акты о приемке выполненных работ по муниципальным контрактам/догово-рам
	
	2,75
	0,22
	0,16
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18
	4,18

	35
	Показатель. Количество частных домовладений с печным или угольным отоплением, переведенных на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления
	ед.
	0,00
	протокол комиссии по отбору получателей субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных 
с переводом частных домовладений на территориях города Красноярска и деревни Песчанки с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая модернизацию систем угольного отопления; 
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, утвержденный Порядком предоставления субсидии; 
протокол подведения итогов на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных 
с переводом частных домовладений на территориях города Красноярска и деревни Песчанки с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая модернизацию систем угольного отопления; 
отчёт получателя субсидии в системе ГИИС «Электронный бюджет» (до 2026 года протокол комиссии по отбору получателей субсидии юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с переводом частных домовладений на территории города Красноярска с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления, включая электроотопление и модернизацию систем угольного отопления; отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия, утвержденный Порядком предоставления субсидии; протокол подведения итогов на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух)
	по итогам года
	170
	1401
	1132
	304
	Х
	Х
	Х
	Х

	36
	Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе»

	37
	Показатель. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт
	проценты
	0,00
	форма федерального статистического наблюдения 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 30.07.2021 № 458 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, платными услугами населению, транспортом и административными правонарушениями в сфере экономики»); форма 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов» (Приказ Федеральной службы государственной статистики от 15.06.2012 № 346 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством транспорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за использованием средств дорожных фондов»; отчетность о достижении значений результатов использования субсидии, предоставляемой в рамках национального проекта  «Инфраструктура для жизни»
	по итогам года
	6,76
	9,27
	5,77
	6,02
	Х
	Х
	Х
	Х

	38
	Показатель. Площадь уборки автомобильных дорог общего пользования местного значения
	тыс. кв. м
	0,00
	форма федерального статистического наблюдения № 1-КХ (годовая) «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов»; перечень автомобильных дорог; информация департамента градостроительства о количестве автомобильных дорог, запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем периоде; ведомственная отчетность: отчет о техническом состоянии автомобильных дорог МКУ «УДИБ»
	по итогам года
	16406,20
	16424,40
	16461,19
	16681,88
	Х
	Х
	Х
	Х

	39
	Показатель. Протяженность сетей наружного освещения на территории города
	км
	0,00
	форма федерального статистического наблюдения № 1-КХ (годовая) «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов»; форма № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов»; муниципальный контракт на содержание сетей наружного освещения в городе Красноярске; ведомственная отчетность: Приказ руководителя департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» (до 30.07.2026 года); Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства от 30.07.2026 № 51-жкх «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» и о признании утратившим силу приказа от 05.11.2018 № 631/1»
	по итогам года
	1590,69
	1627,92
	1672,42
	1804,46
	Х
	Х
	Х
	Х

	40
	Показатель. Протяженность сетей ливневой канализации, находящихся на обслуживании
	км
	0,00
	форма федерального статистического наблюдения № 1-КХ (годовая) «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов»; ведомственная отчетность: Приказ руководителя департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» (до 30.07.2026 года); Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства от 30.07.2026 № 51-жкх «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» и о признании утратившим силу приказа от 05.11.2018 № 631/1»
	по итогам года
	210,6
	211,4
	213,22
	215
	Х
	Х
	Х
	Х

	41
	Показатель. 
Износ специализированной техники (2023–2025)
	проценты
	0,00
	ведомственная отчетность: приказ руководителя департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 
№ 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска»
	по итогам года
	71,6
	76,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	42
	Показатель. Количество объектов транспортной инфраструктуры, подлежащих защите от актов незаконного вмешательства
	ед.
	0,00
	форма федерального статистического наблюдения № 1-КХ (годовая) «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов»; форма № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов»; форма федерального статистического наблюдения 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»; правовые акты администрации города Красноярска о передаче объектов транспортной инфраструктуры в оперативное управление МКУ «УДИБ»
	по итогам года
	115
	117
	119
	117
	Х
	Х
	Х
	Х

	43
	Показатель. Количество образовательных организаций, вблизи которых выполнено обустройство улично-дорожной сети для обеспечения безопасности дорожного движения
	ед.
	0,00
	соглашение о предоставлении бюджету города Красноярска Красноярского края из краевого бюджета субсидии на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения
	по итогам года
	3
	Х
	3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	44
	Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО, ЧС и ПБ»

	45
	Показатель. 
Площадь объектов 
озеленения, на которых выполняются работы по содержанию

	тыс. кв. м
	0,00
	ведомственная отчетность: приказ руководителя департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 
№ 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного  комплекса города Красноярска»; перечень объектов (парки, скверы), на которых осуществляются работы по содержанию и озеленению
	по итогам года
	2 019,53
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	46
	Показатель.
Количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства
	ед.
	0,02
	ведомственная отчетность: Приказ руководителя департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» (до 30.07.2026 года); Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства от 30.07.2026 № 51-жкх «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» и о признании утратившим силу приказа от 05.11.2018  № 631/1»
	по итогам года
	25
	26
	35
	19
	1*
	1*
	1*
	1*

	47
	Показатель. Объем отходов, вывезенных после ликвидации несанкционированных свалок
	куб. м
	0,1
	Распоряжение администрации города от 06.05.2022 № 117-р «О совершенствовании работы по сбору и вывозу отходов в городе Красноярске»
	по итогам года
	85436,90
	91303,81
	92008,77
	67634,0
	54327,82
	54324,82
	54327,82
	Х

	48
	Показатель.
Доля территории, охваченной посадками деревьев, 
к общей площади территории в пределах городской черты, покрытой лесной растительностью

	проценты
	0,00
	постановление администрации города 
от 19.01.2023 № 30 
«Об утверждении Лесохозяйственного регламента Городского лесничества города Красноярска», 
данные федеральной статистической отчетности (форма № 1-КХ – приказ Федеральной службы го-сударственной статистики Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.07.2018 № 462 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы 
и жилищно-коммунальным хозяйством», муниципальный контракт на выполнение работ; акт о приемке выполненных работ к муниципальному контракту
	по итогам года
	0,001
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	49
	Показатель. 
Доля кладбищ города, 
на которых проводятся работы по содержанию, к общему количеству кладбищ города
	проценты
	0,00
	ведомственная отчетность: приказ руководителя департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 
№ 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
 хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска»
	по итогам года
	100,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	50
	Показатель. 
Доля трупов, поднятых с мест происшествий и доставленных в морг, к общему количеству трупов 
на местах происшествий
	проценты
	0,00
	распоряжение Главы города от 26.02.2007 № 46-р 
«Об утверждении Положения об администрации района в городе Красноярске»
	по итогам года
	100,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	51
	Показатель.
Площадь мест массового отдыха населения, подвергнутых акарицидной обработке

	га
	0,00
	утвержденный перечень мест массового отдыха населения, подлежащих акарицидным обработкам, с целью создания условий для массового отдыха населения в Красноярском крае, утвержденный Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю и министерством здравоохранения 
по Красноярскому 
краю
	по итогам года
	489,31
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	52
	Показатель.
Количество животных без владельцев, находящихся на пожизненном содержании
	ед.
	0,00
	муниципальный контракт на выполнение работ; 
ведомственная отчетность: приказ руководителя 
департамента городского
хозяйства администрации города от 05.11.2018 
№ 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска»
	по итогам года
	865
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	53
	Показатель.
Общее количество отловленных животных
	ед.
	0,00
	муниципальный контракт на выполнение работ;
ведомственная отчет-ность: приказ руководителя департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результатив-ности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплек-са города Красноярска»
	по итогам года
	1223
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	54
	Показатель. 
Прирост профилактических мероприятий по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в текущем году 
по отношению к прошлому году
	проценты
	0,01
	распоряжение администрации города
от 01.08.2024 № 251-р 
«Об организации и проведении пропаганды знаний в области гражданской обороны, пожарной безо-пасности и защиты населения от чрезвычайных ситуа-ций на территории 
города Красноярска», планы-графики проведения мероприятий по пропаганде знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, утвержденные руководителем районных администраций
	по итогам года
	4
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	Х

	55
	Показатель. 
Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, созданных в зоне индивидуальной жилой застройки, на которых выполняются работы по содержанию
	проценты
	0,00
	распоряжение Главы города от 26.02.2007 № 46-р «Об утверждении Положения об администрации района в городе Красноярске»; распоряжение администрации города о создании на территории города Красноярска мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; акты выполненных работ, представленные организациями, осуществляющими работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, созданных 
в зоне индивидуальной жилой застройки

	по итогам года
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	56
	Показатель. 
Доля охвата территории города техническими средствами муниципальной автоматизированной системы оповещения
	проценты
	0,01
	муниципальные контракты на оказание услуг 
по эксплуатационно – 
техническому обслуживанию муниципальной системы оповещения и информирования населения города, акты по результатам комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения 
и информирования населения города, акты по результатам оценки технического состояния технических средств муниципальной системы оповещения 
и информирования населения города Красноярска,
в соответствии с приказом МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 
от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»

	по итогам года
	26
	42,58
	99
	100
	100
	100
	100
	100

	57
	Показатель. 
Уровень обеспеченности материальными ресурсами в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	проценты
	0,005
	постановление администрации города
от 23.09.2022 № 846 
«О резервах материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории города Красноярска», постановление администрации города от 17.11.2022 
№ 18-пс «О запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
г. Красноярска, создаваемых в целях гражданской обороны»; документ 
о приемке, сформированный через ЕИС
	по итогам года
	Х
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Х

	58
	Показатель. 
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на осуществление деятельности частных приютов для животных по содержанию животных без владельцев и (или) животных, от права собственности на которых владельцы отказались, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших конкурсный отбор на получение субсидии
	проценты
	0,01
	ведомственная документация: протокол подведения итогов на предоставление субсидии организациям, подавших заявку на получение субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с осуществлением деятельности частных приютов для животных по содержанию животных без владельцев 
и (или) животных, от права собственности на которых владельцы отказались;
договор о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом руководителя департамента финансов администрации города
	по итогам года
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Х

	59
	Показатель. 
Количество пожаров, возникших из-за возгорания сухой травянистой растительности на территории общего пользования 
д. Песчанка, находящейся в муниципальной собственности, 
и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена
	ед.
	0,00
	оперативная сводка о пожарах Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (утверждена приказом Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю 
от 13.12.2021 № 2796 
«Об утверждении положения о диспетчерской службе территориального пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю»
	по итогам года
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	60
	Показатель. 
Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подлежащих к созданию на территории города Красноярска
	ед.
	0,00
	отчетность администраций районов в городе (распоряжение администрации города от 06.05.2022 
№ 117-р «О совершенствовании работы по сбору 
и вывозу отходов в городе Красноярске»)

	по итогам года
	34
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	61
	Показатель. Удельный вес объектов благоустройства, объектов, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую, экологическую и иную безопасность населения, отвечающих нормативным требованиям в сфере ЖКХ
	проценты
	0,35
	муниципальные контракты на выполнение работ; ведомственная отчетность: Приказ руководителя департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 № 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» (до 30.07.2026 года); Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства от 30.07.2026 № 51-жкх «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска» и о признании утратившим силу приказа от 05.11.2018 № 631/1»; нормативно-правовые акты Красноярского края и Российской Федерации
	по итогам года
	Х
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	62
	Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	63
	Показатель. 
Уровень эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений
	проценты
	0,02
	уведомления о бюджетных ассигнованиях, отчеты 
об исполнении бюджета муниципальных учреждений (формы бюджетной отчетности 0503127, 0503128, 0503164, 0503175, 0503737, 0503738, 0503766)

	по итогам года
	97,47
	96,84
	98,48
	не менее 95
	95
	95
	95
	Х

	64
	Показатель. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
	проценты
	0,01
	уведомления о бюджетных ассигнованиях; отчеты об исполнении бюджета департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, администрации Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, администрации Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	по итогам года
	97,09
	99,95
	99,34
	не менее 95
	95
	95
	95
	Х

	65
	Показатель. 
Количество приобретаемого оборудования для единых диспетчерских служб
	ед.
	0,000
	постановление Правительства Красноярского края от 13.12.2019 № 704-п
«Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспет-черских служб муниципальных образований Красноярского края», 
соглашение о предоставлении субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единой дежурно-диспетчерской службы 
от 15.05.2024 № 4 ЕДДС,
товарная накладная (унифицированная форма 
№ ТОРГ-12), утверждена 
постановлением Госкомстата от 25.12.1998 № 132


	по итогам года
	Х
	1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	66
	Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения»

	67
	Показатель. 
Средняя скорость движения автотранспорта, в том числе:
	км/час
	0,00
	ведомственная отчетность: приказ руководителя департамента городского хозяйства администрации города от 05.11.2018 
№ 631/1 «Об утверждении типовой формы отчетности о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного комплекса города Красноярска»

	по итогам года
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	утро, вечер
	
	0,00
	
	
	10–23
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	69
	день
	
	0,00
	
	
	35–45
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	70
	Показатель. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением
	ед.
	0,00
	отчет о достижении значений результатов использования иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их достижения по форме приложения 4 к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 29.05.2025 N 04701000-1-2025-027
	по итогам года
	Х
	Х
	1
	1
	Х
	Х
	Х
	Х

	71
	Отдельное мероприятие 1 «Устройство архитектурно-художественной подсветки»

	72
	Показатель. Количество зданий, строений, сооружений, подлежащих оборудованию архитектурно-художественной подсветкой
	ед.
	0,001
	Распоряжение администрации города от 12.05.2020 № 12-ж «Об утверждении Перечня зданий, строений, сооружений, подлежащих оборудованию системами архитектурно-художественной подсветки в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска»;
акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2)
	по итогам года
	4
	0
	0
	1
	Х
	Х
	Х
	Х

	73
	Отдельное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и (или) объектов внешнего благоустройства»

	74
	Показатель. Количество специализированной техники, поставленной по договорам финансовой аренды (лизинга)
	ед.
	0,15
	отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по форме, установленной Соглашением
	по итогам года
	Х
	Х
	Х
	61
	30
	Х
	Х
	Х



* установлены минимальные значения показателя результативности (будут уточнены в ходе реализации мероприятий муниципальной программы, с учетом изменения перечня планируемых к выполнению объектов внешнего благоустройства)











	
	 
	
	
	
	
	


	Приложение 3 к муниципальной программе
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Красноярска» 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПЕРЕЧЕНЬ

	объектов, планируемых к реализации 

	в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	Тыс. рублей

	№ п/п
	Наименование объекта
	Бюджетные ассигнования 
	Бюджетные ассигнования 
	Бюджетные ассигнования 

	
	
	на 2027 год
	на 2028 год
	на 2029 год

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:

	
	
	
	бюджет города
	вышестоящие бюджеты
	
	бюджет города
	вышестоящие бюджеты
	
	бюджет города
	вышестоящие бюджеты



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Всего
	656 130,12
	656 130,12
	0,00
	455 769,51
	455 769,51
	0,00
	389 226,06
	389 226,06
	0,00

	2
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Красноярска
	258 447,87
	258 447,87
	0,00
	231 199,47
	231 199,47
	0,00
	222 149,78
	222 149,78
	0,00

	2.1
	Приобретение специализированной техники
	258 447,87
	258 447,87
	0,00
	231 199,47
	231 199,47
	0,00
	222 149,78
	222 149,78
	0,00

	3
	Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
	252 082,25
	252 082,25
	0,00
	78 970,04
	78 970,04
	0,00
	21 476,28
	21 476,28
	0,00

	3.1
	Приобретение специализированной техники
	252 082,25
	252 082,25
	0,00
	78 970,04
	78 970,04
	0,00
	21 476,28
	21 476,28
	0,00

	4
	Администрации районов в городе, администрации поселений Красноярского края
	145 600,00
	145 600,00
	0,00
	145 600,00
	145 600,00
	0,00
	145 600,00
	145 600,00
	0,00

	4.1
	Мероприятия, связанные с ликвидацией мест несанкционированного размещения отходов и предупреждением их образования
	145 600,00
	145 600,00
	0,00
	145 600,00
	145 600,00
	0,00
	145 600,00
	145 600,00
	0,00











	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Красноярска»

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 бюджетных ассигнований по подпрограммам и отдельным
мероприятиям муниципальной программы

	                                                                                                      
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Бюджетные ассигнования, тыс.руб.

	
	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	итого на период 2027-2029 годов



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12 
	13

	1
	Муниципальная программа
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Красноярска» 
	всего, в том числе:
	х
	х
	1000000000
	х
	2 753 963,32  
	2 547 423,91  
	2 472 683,36  
	7 774 070,59  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, всего
	915
	х
	1000000000
	х
	2 050 890,04  
	2 019 174,04  
	2 010 124,35  
	6 080 188,43  

	
	
	
	департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, всего
	910
	х
	1000000000
	х
	252 082,25  
	78 970,04  
	21 476,28  
	352 528,57  

	
	
	
	администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ, всего
	900
	х
	1000000000
	х
	219 276,67  
	217 565,47  
	217 400,00  
	654 242,14  

	
	
	
	администрации районов в городе, всего
	919, 922, 925, 928, 931,934, 937
	х
	1000000000
	х
	139 054,31  
	139 054,31  
	139 054,31  
	417 162,93  

	
	
	
	администрация Железнодорожного района, всего
	919
	х
	1000000000
	х
	13 092,14  
	13 092,14  
	13 092,14  
	39 276,42  

	
	
	
	администрация Кировского района, всего
	922
	х
	1000000000
	х
	19 916,41  
	19 916,41  
	19 916,41  
	59 749,23  

	
	
	
	администрация Ленинского района, всего
	925
	х
	1000000000
	х
	16 530,02  
	16 530,02  
	16 530,02  
	49 590,06  

	
	
	
	администрация Октябрьского района, всего
	928
	х
	1000000000
	х
	28 171,02  
	28 171,02  
	28 171,02  
	84 513,06  

	
	
	
	администрация Свердловского района, всего
	931
	х
	1000000000
	х
	22 000,68  
	22 000,68  
	22 000,68  
	66 002,04  

	
	
	
	администрация Советского района, всего
	934
	х
	1000000000
	х
	21 857,61  
	21 857,61  
	21 857,61  
	65 572,83  

	
	
	
	администрация Центрального района, всего
	937
	х
	1000000000
	х
	17 486,43  
	17 486,43  
	17 486,43  
	52 459,29  

	
	
	
	администрации поселений Красноярского края, всего
	941, 942, 943, 944
	х
	1000000000
	х
	92 660,05  
	92 660,05  
	84 628,42  
	269 948,52  

	
	
	
	администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, всего
	942
	х
	1000000000
	х
	4 311,02  
	4 311,02  
	3 289,51  
	11 911,55  

	
	
	
	администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, всего
	943
	х
	1000000000
	х
	16 552,00  
	16 552,00  
	15 052,00  
	48 156,00  

	
	
	
	муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета, всего
	944
	х
	1000000000
	х
	40 933,96  
	40 933,96  
	39 060,00  
	120 927,92  

	
	
	
	администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края, всего
	941
	х
	1000000000
	х
	30 863,07  
	30 863,07  
	27 226,91  
	88 953,05  

	2
	Подпрограмма 1
	«Обеспечение управления жилищным фондом и его капитальный ремонт»
	всего, в том числе:
	х
	х
	1010000000
	х
	86 124,30  
	86 124,30  
	86 124,30  
	258 372,90  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, всего
	915
	х
	1010000000
	х
	82 331,57  
	82 331,57  
	82 331,57  
	246 994,71  

	
	
	
	администрации районов в городе, всего
	919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
	х
	1010000000
	х
	3 084,31  
	3 084,31  
	3 084,31  
	9 252,93  

	
	
	
	администрация Железнодорожного района, всего
	919
	х
	1010000000
	х
	125,22  
	125,22  
	125,22  
	375,66  

	
	
	
	администрация Кировского района, всего
	922
	х
	1010000000
	х
	382,61  
	382,61  
	382,61  
	1 147,83  

	
	
	
	администрация Ленинского района, всего
	925
	х
	1010000000
	х
	418,46  
	418,46  
	418,46  
	1 255,38  

	
	
	
	администрация Октябрьского района, всего
	928
	х
	1010000000
	х
	924,94  
	924,94  
	924,94  
	2 774,82  

	
	
	
	администрация Свердловского района, всего
	931
	х
	1010000000
	х
	543,64  
	543,64  
	543,64  
	1 630,92  

	
	
	
	администрация Советского района, всего
	934
	х
	1010000000
	х
	558,61  
	558,61  
	558,61  
	1 675,83  

	
	
	
	администрация Центрального района, всего
	937
	х
	1010000000
	х
	130,83  
	130,83  
	130,83  
	392,49  

	
	
	
	администрации поселений Красноярского края, всего
	941, 942, 943
	х
	1010000000
	х
	708,42  
	708,42  
	708,42  
	2 125,26  

	
	
	
	администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, всего
	942
	х
	1010000000
	х
	1,51  
	1,51  
	1,51  
	4,53  

	
	
	
	администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, всего
	943
	х
	1010000000
	х
	100,00  
	100,00  
	100,00  
	300,00  

	
	
	
	администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края, всего
	941
	х
	1010000000
	х
	606,91  
	606,91  
	606,91  
	1 820,73  

	3
	Мероприятие 1.2
	Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
	всего, в том числе:
	х
	х
	1010075700
	х
	68 804,30  
	68 804,30  
	68 804,30  
	206 412,90  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0502
	1010075700
	810
	68 804,30  
	68 804,30  
	68 804,30  
	206 412,90  

	4
	Мероприятие 1.3
	Организация и проведение конкурсов по отбору управляющих организаций
	всего, в том числе:
	х
	х
	1010083070
	х
	50,00  
	50,00  
	50,00  
	150,00  

	
	
	
	администрация Железнодорожного района
	919
	0113
	1010083070
	240
	7,00  
	7,00  
	7,00  
	21,00  

	
	
	
	администрация Кировского района
	922
	0113
	1010083070
	240
	7,00  
	7,00  
	7,00  
	21,00  

	
	
	
	администрация Ленинского района
	925
	0113
	1010083070
	240
	7,00  
	7,00  
	7,00  
	21,00  

	
	
	
	администрация Октябрьского района
	928
	0113
	1010083070
	240
	7,00  
	7,00  
	7,00  
	21,00  

	
	
	
	администрация Свердловского района
	931
	0113
	1010083070
	240
	7,00  
	7,00  
	7,00  
	21,00  

	
	
	
	администрация Советского района
	934
	0113
	1010083070
	240
	8,00  
	8,00  
	8,00  
	24,00  

	
	
	
	администрация Центрального района
	937
	0113
	1010083070
	240
	7,00  
	7,00  
	7,00  
	21,00  

	5
	Мероприятие 1.4
	Мероприятия по подвозу питьевой воды населению в случае временного прекращения или ограничения водоснабжения
	всего, в том числе:
	х
	х
	1010083330
	х
	6 300,00  
	6 300,00  
	6 300,00  
	18 900,00  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0502
	1010083330
	240
	5 600,00  
	5 600,00  
	5 600,00  
	16 800,00  

	
	
	
	администрации поселений Красноярского края
	941, 943
	0502
	1010083330
	х
	700,00  
	700,00  
	700,00  
	2 100,00  

	
	
	
	администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	943
	0502
	1010083330
	240
	100,00  
	100,00  
	100,00  
	300,00  

	
	
	
	администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	941
	0502
	1010083330
	240
	600,00  
	600,00  
	600,00  
	1 800,00  

	6
	Мероприятие 1.7
	Расходы на оплату оставшейся части платы за содержание жилого помещения в случае, если установленный размер вносимой нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание жилого помещения меньше, чем размер платы за содержание жилого помещения, установленный договором управления многоквартирным домом
	всего, в том числе:
	х
	х
	1010083290
	х
	1 262,73  
	1 262,73  
	1 262,73  
	3 788,19  

	
	
	
	администрация Железнодорожного района
	919
	0113
	1010083290
	240
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	
	
	
	администрация Кировского района
	922
	0113
	1010083290
	240
	139,92  
	139,92  
	139,92  
	419,76  

	
	
	
	администрация Ленинского района
	925
	0113
	1010083290
	240, 830
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	
	
	
	администрация Октябрьского района
	928
	0113
	1010083290
	240
	706,87  
	706,87  
	706,87  
	2 120,61  

	
	
	
	администрация Свердловского района
	931
	0113
	1010083290
	240, 830
	276,70  
	276,70  
	276,70  
	830,10  

	
	
	
	администрация Советского района
	934
	0113
	1010083290
	240, 830
	86,39  
	86,39  
	86,39  
	259,17  

	
	
	
	администрация Центрального района
	937
	0113
	1010083290
	240
	52,85  
	52,85  
	52,85  
	158,55  

	7
	Мероприятие 1.9
	Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций муниципального характера в многоквартирных домах и на земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома
	всего, в том числе:
	х
	х
	1010083360
	х
	7 927,27  
	7 927,27  
	7 927,27  
	23 781,81  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0501
	1010083360

	240
	7 927,27  
	7 927,27  
	7 927,27  
	23 781,81  

	8
	Мероприятие 1.12
	Оплата услуг печати и доставки платежных документов для внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города
	всего, в том числе:
	х
	х
	1010083400
	х
	1 780,00  
	1 780,00  
	1 780,00  
	5 340,00  

	
	
	
	администрации районов в городе
	919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
	0113
	1010083400
	240
	1 771,58  
	1 771,58  
	1 771,58  
	5 314,74  

	
	
	
	администрация Железнодорожного района
	919
	0113
	1010083400
	240
	118,22  
	118,22  
	118,22  
	354,66  

	
	
	
	администрация Кировского района
	922
	0113
	1010083400
	240
	235,69  
	235,69  
	235,69  
	707,07  

	
	
	
	администрация Ленинского района
	925
	0113
	1010083400
	240
	411,46  
	411,46  
	411,46  
	1 234,38  

	
	
	
	администрация Октябрьского района
	928
	0113
	1010083400
	240
	211,07  
	211,07  
	211,07  
	633,21  

	
	
	
	администрация Свердловского района
	931
	0113
	1010083400
	240
	259,94  
	259,94  
	259,94  
	779,82  

	
	
	
	администрация Советского района
	934
	0113
	1010083400
	240
	464,22  
	464,22  
	464,22  
	1 392,66  

	
	
	
	администрация Центрального района
	937
	0113
	1010083400
	240
	70,98  
	70,98  
	70,98  
	212,94  

	
	
	
	администрации поселений Красноярского края
	941, 942
	0113
	1010083400
	240
	8,42  
	8,42  
	8,42  
	25,26  

	
	
	
	администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	942
	0113
	1010083400
	240
	1,51  
	1,51  
	1,51  
	4,53  

	
	
	
	администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	941
	0113
	1010083400
	240
	6,91  
	6,91  
	6,91  
	20,73  

	9
	Подпрограмма 2
	«Обеспечение работы объектов коммунальной инфраструктуры»
	всего, в том числе:
	х
	х
	1020000000
	х
	157 200,00  
	159 300,00  
	159 300,00  
	475 800,00  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, всего
	915
	х
	1020000000
	х
	152 700,00  
	154 800,00  
	154 800,00  
	462 300,00  

	
	
	
	администрации поселений Красноярского края, всего
	941, 942, 944
	х
	1020000000
	х
	4 500,00  
	4 500,00  
	4 500,00  
	13 500,00  

	
	
	
	муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета, всего
	944
	х
	1020000000
	х
	3 800,00  
	3 800,00  
	3 800,00  
	11 400,00  

	
	
	
	администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края, всего
	941
	х
	1020000000
	х
	700,00  
	700,00  
	700,00  
	2 100,00  

	10
	Мероприятие 2.1
	Техническое обследование, содержание, ремонт бесхозяйных и муниципальных, не переданных в аренду или государственную собственность коммунальных объектов
	всего, в том числе:
	х
	х
	1020083260
	х
	157 200,00  
	159 300,00  
	159 300,00  
	475 800,00  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0502
	1020083260
	240
	152 700,00  
	154 800,00  
	154 800,00  
	462 300,00  

	
	
	
	администрации поселений Красноярского края
	941, 942, 944
	0502
	1020083260
	х
	4 500,00  
	4 500,00  
	4 500,00  
	13 500,00  

	
	
	
	муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета
	944
	0502
	1020083260
	240
	3 800,00  
	3 800,00  
	3 800,00  
	11 400,00  

	
	
	
	администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	941
	0502
	1020083260
	240
	700,00  
	700,00  
	700,00  
	2 100,00  

	11
	Подпрограмма 4
	«Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, объектов главного управления по ГО,ЧС и ПБ»
	всего, в том числе:
	х
	х
	1040000000
	х
	1 413 053,92  
	1 413 053,92  
	1 404 856,82  
	4 230 964,66  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, всего
	915
	х
	1040000000
	х
	1 155 209,60  
	1 155 209,60  
	1 155 209,60  
	3 465 628,80  

	
	
	
	администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ, всего
	900
	х
	1040000000
	х
	35 542,69  
	35 542,69  
	35 377,22  
	106 462,60  

	
	
	
	администрации районов в городе, всего
	919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
	х
	1040000000
	х
	135 970,00  
	135 970,00  
	135 970,00  
	407 910,00  

	
	
	
	администрация Железнодорожного района, всего
	919
	х
	1040000000
	х
	12 966,92  
	12 966,92  
	12 966,92  
	38 900,76  

	
	
	
	администрация Кировского района, всего
	922
	х
	1040000000
	х
	19 533,80  
	19 533,80  
	19 533,80  
	58 601,40  

	
	
	
	администрация Ленинского района, всего
	925
	х
	1040000000
	х
	16 111,56  
	16 111,56  
	16 111,56  
	48 334,68  

	
	
	
	администрация Октябрьского района, всего
	928
	х
	1040000000
	х
	27 246,08  
	27 246,08  
	27 246,08  
	81 738,24  

	
	
	
	администрация Свердловского района, всего
	931
	х
	1040000000
	х
	21 457,04  
	21 457,04  
	21 457,04  
	64 371,12  

	
	
	
	администрация Советского района, всего
	934
	х
	1040000000
	х
	21 299,00  
	21 299,00  
	21 299,00  
	63 897,00  

	
	
	
	администрация Центрального района, всего
	937
	х
	1040000000
	х
	17 355,60  
	17 355,60  
	17 355,60  
	52 066,80  

	
	
	
	администрации поселений Красноярского края, всего
	941, 942, 943, 944
	х
	1040000000
	х
	86 331,63  
	86 331,63  
	78 300,00  
	250 963,26  

	
	
	
	администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, всего
	942
	х
	1040000000
	х
	4 109,51  
	4 109,51  
	3 088,00  
	11 307,02  

	
	
	
	администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, всего
	943
	х
	1040000000
	х
	15 532,00  
	15 532,00  
	14 032,00  
	45 096,00  

	
	
	
	муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета, всего
	944
	х
	1040000000
	х
	37 133,96  
	37 133,96  
	35 260,00  
	109 527,92  

	
	
	
	администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края, всего
	941
	х
	1040000000
	х
	29 556,16  
	29 556,16  
	25 920,00  
	85 032,32  

	12
	Мероприятие 4.1
	Содержание мест захоронения
	всего, в том числе:
	х
	х
	1040083170
	х
	183 700,00  
	183 700,00  
	183 700,00  
	551 100,00  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0503
	1040083170
	240
	175 000,00  
	175 000,00  
	175 000,00  
	525 000,00  

	
	
	
	администрации поселений Красноярского края
	941, 942, 943, 944
	0503
	1040083170
	х
	8 700,00  
	8 700,00  
	8 700,00  
	26 100,00  

	
	
	
	администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	942
	0503
	1040083170
	240
	300,00  
	300,00  
	300,00  
	900,00  

	
	
	
	администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	943
	0503
	1040083170
	240
	1 400,00  
	1 400,00  
	1 400,00  
	4 200,00  

	
	
	
	муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета
	944
	0503
	1040083170
	240
	800,00  
	800,00  
	800,00  
	2 400,00  

	
	
	
	администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	941
	0503
	1040083170
	240
	6 200,00  
	6 200,00  
	6 200,00  
	18 600,00  

	13
	Мероприятие 4.2
	Содержание объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства
	всего, в том числе:
	х
	х
	1040083180
	х
	948 350,00  
	948 350,00  
	948 350,00  
	2 845 050,00  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0503
	1040083180
	240
	917 250,00  
	917 250,00  
	917 250,00  
	2 751 750,00  

	
	
	
	администрации поселений Красноярского края
	941, 942, 943, 944
	0503
	1040083180
	х
	31 100,00  
	31 100,00  
	31 100,00  
	93 300,00  

	
	
	
	администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	942
	0503
	1040083180
	240
	600,00  
	600,00  
	600,00  
	1 800,00  

	
	
	
	администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	943
	0503
	1040083180
	240
	4 200,00  
	4 200,00  
	4 200,00  
	12 600,00  

	
	
	
	муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета
	944
	0503
	1040083180
	240
	12 400,00  
	12 400,00  
	12 400,00  
	37 200,00  

	
	
	
	администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	941
	0503
	1040083180
	240
	13 900,00  
	13 900,00  
	13 900,00  
	41 700,00  

	14
	Мероприятие 4.4
	Природоохранные мероприятия
	всего, в том числе:
	х
	х
	1040086160
	х
	2 900,00  
	2 900,00  
	2 900,00  
	8 700,00  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0603
	1040086160
	240
	2 300,00  
	2 300,00  
	2 300,00  
	6 900,00  

	
	
	
	администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
	900
	0603
	1040086160
	240
	600,00  
	600,00  
	600,00  
	1 800,00  

	15
	Мероприятие 4.5
	Поднятие и транспортировка трупов с места происшествия
	всего, в том числе:
	х
	х
	1040083250
	х
	70,00  
	70,00  
	70,00  
	210,00  

	
	
	
	администрация Железнодорожного района
	919
	0502
	1040083250
	240
	10,00  
	10,00  
	10,00  
	30,00  

	
	
	
	администрация Кировского района
	922
	0502
	1040083250
	240
	10,00  
	10,00  
	10,00  
	30,00  

	
	
	
	администрация Ленинского района
	925
	0502
	1040083250
	240
	10,00  
	10,00  
	10,00  
	30,00  

	
	
	
	администрация Октябрьского района
	928
	0502
	1040083250
	240
	10,00  
	10,00  
	10,00  
	30,00  

	
	
	
	администрация Свердловского района
	931
	0502
	1040083250
	240
	10,00  
	10,00  
	10,00  
	30,00  

	
	
	
	администрация Советского района
	934
	0502
	1040083250
	240
	10,00  
	10,00  
	10,00  
	30,00  

	
	
	
	администрация Центрального района
	937
	0502
	1040083250
	240
	10,00  
	10,00  
	10,00  
	30,00  

	16
	Мероприятие 4.6
	Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
	всего, в том числе:
	х
	х
	1040083160
	х
	1 000,00  
	1 000,00  
	1 000,00  
	3 000,00  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0503
	1040083160
	240
	700,00  
	700,00  
	700,00  
	2 100,00  

	
	
	
	администрации поселений Красноярского края
	942, 943, 944
	0503
	1040083160
	х
	300,00  
	300,00  
	300,00  
	900,00  

	
	
	
	администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	942
	0503
	1040083160
	240
	50,00  
	50,00  
	50,00  
	150,00  

	
	
	
	администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	943
	0503
	1040083160
	240
	80,00  
	80,00  
	80,00  
	240,00  

	
	
	
	муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета
	944
	0503
	1040083160
	240
	170,00  
	170,00  
	170,00  
	510,00  

	17
	Мероприятие 4.7
	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	всего, в том числе:
	х
	х
	х
	х
	53 559,60  
	53 559,60  
	53 559,60  
	160 678,80  

	
	
	за счет средств краевого бюджета 
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0503
	1040075180
	240
	53 559,60  
	53 559,60  
	53 559,60  
	160 678,80  

	18
	Мероприятие 4.8
	Обслуживание системы оповещения 
	всего, в том числе:
	х
	х
	1040083210
	х
	27 632,35  
	27 632,35  
	27 632,35  
	82 897,05  

	
	
	
	администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
	900
	0309
	1040083210
	240
	27 632,35  
	27 632,35  
	27 632,35  
	82 897,05  

	19
	Мероприятие 4.9
	Изготовление и распространение среди населения печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
	всего, в том числе:
	х
	х
	1040083240
	х
	235,19  
	235,19  
	247,65  
	718,03  

	
	
	
	администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
	900
	0309
	1040083240
	240
	120,00  
	0,00  
	0,00  
	120,00  

	
	
	
	
	
	0310
	1040083240
	240
	115,19  
	235,19  
	247,65  
	598,03  

	20
	Мероприятие 4.10
	Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, созданных в зоне индивидуальной жилой застройки
	всего, в том числе:
	х
	х
	1040083020
	х
	27 300,00  
	27 300,00  
	27 300,00  
	81 900,00  

	
	
	
	администрации районов в городе
	919, 925, 928, 931, 934, 937
	0503
	1040083020
	х
	21 100,00  
	21 100,00  
	21 100,00  
	63 300,00  

	
	
	
	администрация Железнодорожного района
	919
	0503
	1040083020
	240
	1 688,00  
	1 688,00  
	1 688,00  
	5 064,00  

	
	
	
	администрация Ленинского района
	925
	0503
	1040083020
	240
	2 321,00  
	2 321,00  
	2 321,00  
	6 963,00  

	
	
	
	администрация Октябрьского района
	928
	0503
	1040083020
	240
	8 862,00  
	8 862,00  
	8 862,00  
	26 586,00  

	
	
	
	администрация Свердловского района
	931
	0503
	1040083020
	240
	4 220,00  
	4 220,00  
	4 220,00  
	12 660,00  

	
	
	
	администрация Советского района
	934
	0503
	1040083020
	240
	1 055,00  
	1 055,00  
	1 055,00  
	3 165,00  

	
	
	
	администрация Центрального района
	937
	0503
	1040083020
	240
	2 954,00  
	2 954,00  
	2 954,00  
	8 862,00  

	
	
	
	администрации поселений Красноярского края
	942, 943, 944
	0503
	1040083020
	х
	6 200,00  
	6 200,00  
	6 200,00  
	18 600,00  

	
	
	
	администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	942
	0503
	1040083020
	240
	1 000,00  
	1 000,00  
	1 000,00  
	3 000,00  

	
	
	
	администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	943
	0503
	1040083020
	240
	900,00  
	900,00  
	900,00  
	2 700,00  

	
	
	
	муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета
	944
	0503
	1040083020
	240
	3 200,00  
	3 200,00  
	3 200,00  
	9 600,00  

	
	
	
	администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	941
	0503
	1040083020
	240
	1 100,00  
	1 100,00  
	1 100,00  
	3 300,00  

	21
	Мероприятие 4.12
	Поддержка частных приютов для животных по содержанию животных без владельцев и (или) животных, от права собственности на которых владельцы отказались
	всего, в том числе:
	х
	х
	1040083120
	х
	5 000,00  
	5 000,00  
	5 000,00  
	15 000,00  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0113
	1040083120
	630,
810
	5 000,00  
	5 000,00  
	5 000,00  
	15 000,00  

	22
	Мероприятие 4.13
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

	всего, в том числе:
	х
	х
	х
	х
	9 409,56  
	9 409,56  
	1 200,00  
	20 019,12  

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	
	х
	х
	х
	х
	8 197,10  
	8 197,10  
	0,00  
	16 394,20  

	
	
	за счет средств бюджета города
	
	х
	х
	х
	х
	1 212,46  
	1 212,46  
	1 080,00  
	3 504,92  

	
	
	 
	всего, в том числе:
	900
	0310
	10400S4120
	240
	177,93  
	177,93  
	0,00  
	355,86  

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
	900
	0310
	10400S4120
	240
	165,47  
	165,47  
	0,00  
	330,94  

	
	
	за счет средств бюджета города
	
	
	
	10400S4120
	
	12,46  
	12,46  
	0,00  
	24,92  

	
	
	 
	администрации поселений Красноярского края
	941, 942, 943, 944
	х
	х
	х
	9 231,63  
	9 231,63  
	1 200,00  
	19 663,26  

	
	
	 
	всего, в том числе:
	942
	0310
	х
	240
	1 061,51  
	1 061,51  
	40,00  
	2 163,02  

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	942
	0310
	10400S4120
	240
	1 021,51  
	1 021,51  
	0,00  
	2 043,02  

	
	
	за счет средств бюджета города
	
	
	
	10400S4120
	
	40,00  
	40,00  
	0,00  
	80,00  

	
	
	
	
	
	
	1040088410
	
	0,00  
	0,00  
	40,00  
	40,00  

	
	
	 
	всего, в том числе:
	943
	0310
	х
	240
	1 850,00  
	1 850,00  
	350,00  
	4 050,00  

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	943
	0310
	10400S4120
	240
	1 500,00  
	1 500,00  
	0,00  
	3 000,00  

	
	
	за счет средств бюджета города
	
	
	
	10400S4120
	
	350,00  
	350,00  
	0,00  
	700,00  

	
	
	
	
	
	
	1040088410
	
	0,00  
	0,00  
	350,00  
	350,00  

	
	
	 
	всего, в том числе:
	944
	0310
	х
	х
	2 563,96  
	2 563,96  
	690,00  
	5 817,92  

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета
	944
	0310
	10400S4120
	120
	400,00  
	400,00  
	0,00  
	800,00  

	
	
	
	
	
	
	10400S4120
	240
	1 473,96  
	1 473,96  
	0,00  
	2 947,92  

	
	
	за счет средств бюджета города
	
	
	
	10400S4120
	
	690,00  
	690,00  
	0,00  
	1 380,00  

	
	
	
	
	
	
	1040088410
	
	0,00  
	0,00  
	690,00  
	690,00  

	
	
	 
	всего, в том числе:
	941
	0310
	х
	240
	3 756,16  
	3 756,16  
	120,00  
	7 632,32  

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	941
	0310
	10400S4120
	240
	3 636,16  
	3 636,16  
	0,00  
	7 272,32  

	
	
	за счет средств бюджета города
	
	
	
	10400S4120
	
	120,00  
	120,00  
	0,00  
	240,00  

	
	
	
	
	
	
	1040088410
	
	0,00  
	0,00  
	120,00  
	120,00  

	23
	Мероприятие 4.16
	Создание резервов материальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	всего, в том числе:
	х
	х
	1040083050
	х
	132,05  
	132,05  
	132,05  
	396,15  

	
	
	
	администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
	900
	0310
	1040083050
	240
	132,05  
	132,05  
	132,05  
	396,15  

	24
	Мероприятие 4.19
	Приведение защитных сооружений гражданской обороны к использованию по назначению и их содержание
	всего, в том числе:
	х
	х
	1040083140
	х
	5 585,17
	5 585,17
	5 585,17
	16 755,51  

	
	
	
	администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
	900
	0309
	1040083140
	240
	5 585,17
	5 585,17
	5 585,17
	16 755,51  

	25
	Мероприятие 4.21
	Реализация мероприятий по перемещению, временному хранению и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств
	всего, в том числе:
	х
	х
	1040083150
	х
	1 400,00
	1 400,00
	1 400,00
	4 200,00

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0503
	1040083150
	240
	1 400,00
	1 400,00
	1 400,00
	4 200,00  

	26
	Мероприятие 4.22
	Оснащение спасательными постами мест отдыха населения у водных объектов
	всего, в том числе:
	х
	х
	1040083010
	х
	1 180,00
	1 180,00
	1 180,00
	3 540,00

	
	
	за счет средств бюджета города
	администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
	900
	0310
	1040083010
	240
	1 180,00
	1 180,00
	1 180,00
	3 540,00  

	27
	Мероприятие 4.23
	Мероприятия, связанные с ликвидацией мест несанкционированного размещения отходов и предупреждением их образования
	всего, в том числе:
	х
	х
	1040083230
	х
	145 600,00
	145 600,00
	145 600,00
	436 800,00

	
	
	
	администрации районов в городе
	919, 922, 925, 928, 931, 934, 937
	0503
	1040083230
	х
	114 800,00
	114 800,00
	114 800,00
	344 400,00

	
	
	
	администрация Железнодорожного района
	919
	0503
	1040083230
	240
	11 268,92
	11 268,92
	11 268,92
	33 806,76  

	
	
	
	администрация Кировского района
	922
	0503
	1040083230
	240
	19 523,80
	19 523,80
	19 523,80
	58 571,40  

	
	
	
	администрация Ленинского района
	925
	0503
	1040083230
	240
	13 780,56
	13 780,56
	13 780,56
	41 341,68  

	
	
	
	администрация Октябрьского района
	928
	0503
	1040083230
	240
	18 374,08
	18 374,08
	18 374,08
	55 122,24  

	
	
	
	администрация Свердловского района
	931
	0503
	1040083230
	240
	17 227,04
	17 227,04
	17 227,04
	51 681,12  

	
	
	
	администрация Советского района
	934
	0503
	1040083230
	240
	20 234,00
	20 234,00
	20 234,00
	60 702,00  

	
	
	
	администрация Центрального района
	937
	0503
	1040083230
	240
	14 391,60
	14 391,60
	14 391,60
	43 174,80  

	
	
	
	администрации поселений Красноярского края
	941, 942, 943, 944
	0503
	1040083230
	х
	30 800,00
	30 800,00
	30 800,00
	92 400,00  

	
	
	
	администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	942
	0503
	1040083230
	240
	1 098,00
	1 098,00
	1 098,00
	3 294,00  

	
	
	
	администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	943
	0503
	1040083230
	240
	7 102,00
	7 102,00
	7 102,00
	21 306,00  

	
	
	
	муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета
	944
	0503
	1040083230
	240
	18 000,00
	18 000,00
	18 000,00
	54 000,00  

	
	
	
	администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	941
	0503
	1040083230
	240
	4 600,00
	4 600,00
	4 600,00
	13 800,00  

	28
	Подпрограмма 5
	«Обеспечение реализации муниципальной программы»
	всего, в том числе:
	х
	х
	1050000000
	х
	587 054,98  
	578 776,18  
	578 776,18  
	1 744 607,34  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, всего
	915
	х
	1050000000
	х
	402 201,00  
	395 633,40  
	395 633,40  
	1 193 467,80  

	
	
	
	администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ, всего
	900
	х
	1050000000
	х
	183 733,98  
	182 022,78  
	182 022,78  
	547 779,54  

	
	
	
	администрации поселений Красноярского края, всего, всего
	942, 943
	х
	1050000000
	х
	1 120,00  
	1 120,00  
	1 120,00  
	3 360,00  

	
	
	
	администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, всего
	942
	х
	1050000000
	х
	200,00  
	200,00  
	200,00  
	600,00  

	
	
	
	администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, всего
	943
	х
	1050000000
	х
	920,00  
	920,00  
	920,00  
	2 760,00  

	29
	Мероприятие 5.1
	Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
	всего, в том числе:
	х
	х
	1050000210
	х
	130 938,80  
	130 170,00  
	130 170,00  
	391 278,80  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0505
	1050000210
	120, 240, 850
	130 938,80  
	130 170,00  
	130 170,00  
	391 278,80  

	30
	Мероприятие 5.2
	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	всего, в том числе:
	х
	х
	1050000610
	х
	445 222,78  
	439 812,78  
	439 812,78  
	1 324 848,34  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0505
	1050000610
	110, 240, 850
	261 488,80  
	257 790,00  
	257 790,00  
	777 068,80  

	
	
	
	администрация города: главное управление по ГО, ЧС и ПБ
	900
	0310
	1050000610
	110, 240, 850
	183 733,98  
	182 022,78  
	182 022,78  
	547 779,54  

	31
	Мероприятие 5.3
	Выполнение прочих обязательств государства
	всего, в том числе:
	х
	х
	1050088210
	х
	6 870,00  
	4 770,00  
	4 770,00  
	16 410,00  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0505
	1050088210
	240,
830,
850
	5 750,00  
	3 650,00  
	3 650,00  
	13 050,00  

	
	
	
	администрации поселений Красноярского края
	942, 943
	0505
	1050088210
	х
	1 120,00  
	1 120,00  
	1 120,00  
	3 360,00  

	
	
	
	администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	942
	0505
	1050088210
	850
	200,00  
	200,00  
	200,00  
	600,00  

	
	
	
	администрация Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	943
	0505
	1050088210
	850
	920,00  
	920,00  
	920,00  
	2 760,00  

	32
	Мероприятие 5.4
	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	всего, в том числе:
	х
	х
	1050075180
	х
	4 023,40  
	4 023,40  
	4 023,40  
	12 070,20  

	
	
	за счет средств краевого бюджета 
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0505
	1050075180
	120,           240
	4 023,40  
	4 023,40  
	4 023,40  
	12 070,20  

	33
	Отдельное мероприятие 2
	«Финансовое обеспечение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и (или) объектов внешнего благоустройства»
	всего, в том числе:
	х
	х
	х
	х
	510 530,12  
	310 169,51  
	243 626,06  
	1 064 325,69  

	
	
	
	департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	915
	0412
	1090088320
	890
	218 769,35  
	218 769,35  
	218 769,35  
	656 308,05  

	
	
	
	
	915
	0503
	1090088320
	890
	39 678,52  
	12 430,12  
	3 380,43  
	55 489,07  

	
	
	
	департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
	910
	0409
	1090088320
	890
	252 082,25  
	78 970,04  
	21 476,28  
	352 528,57  





	 
	 
	 
	«Приложение 5 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Красноярска» 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Распределение
бюджетных ассигнований и средств из внебюджетных
источников на реализацию муниципальной программы с разбивкой
по источникам финансирования

	                                                                                                       
	 
Тыс. рублей

	№ п/п
	Источники финансирования
	Объем финансирования
	
	

	
	
	всего
	в том числе по годам
	
	

	
	
	
	2027
	2028
	2029
	
	



	1
	2
	3
	5
	6
	7
	
	

	1
	Всего по Программе
	63 100 589,89
	4 287 858,40
	56 340 048,13
	2 472 683,36
	
	

	2
	По источникам финансирования:
	
	

	3
	1. Бюджет города
	7 378 514,49
	2 619 378,92
	2 412 839,51
	2 346 296,06
	
	

	4
	2. Краевой бюджет
	395 556,10
	134 584,40
	134 584,40
	126 387,30
	
	

	5
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	6
	4. Внебюджетные источники*
	55 326 519,30
	1 533 895,08
	53 792 624,22
	0,00
	
	

	7
	Подпрограмма 1, всего
	52 972 215,00
	313 680,78
	52 572 409,92
	86 124,30
	
	

	8
	По источникам финансирования:
	
	

	9
	1. Бюджет города
	51 960,00
	17 320,00
	17 320,00
	17 320,00
	
	

	10
	2. Краевой бюджет
	206 412,90
	68 804,30
	68 804,30
	68 804,30
	
	

	11
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	12
	4. Внебюджетные источники*
	52 713 842,10
	227 556,48
	52 486 285,62
	 
	
	

	13
	Подпрограмма 2, всего
	3 088 477,20
	1 463 538,60
	1 465 638,60
	159 300,00
	
	

	14
	По источникам финансирования:
	
	

	15
	1. Бюджет города
	475 800,00
	157 200,00  
	159 300,00  
	159 300,00  
	
	

	16
	2. Краевой бюджет
	0,00
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	
	

	17
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00  
	0,00  
	 
	
	

	18
	4. Внебюджетные источники*
	2 612 677,20
	1 306 338,60  
	1 306 338,60  
	 
	
	

	19
	Подпрограмма 3, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	20
	По источникам финансирования:
	
	

	21
	1. Бюджет города
	0,00
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	
	

	22
	2. Краевой бюджет
	0,00
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	
	

	23
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00  
	0,00  
	 
	
	

	24
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00  
	0,00  
	 
	
	

	25
	Подпрограмма 4, всего
	4 230 964,66
	1 413 053,92  
	1 413 053,92  
	1 404 856,82  
	
	

	26
	По источникам финансирования:
	
	

	27
	1. Бюджет города
	4 053 891,66
	1 351 297,22
	1 351 297,22
	1 351 297,22
	
	

	28
	2. Краевой бюджет
	177 073,00
	61 756,70
	61 756,70
	53 559,60
	
	

	29
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	30
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	31
	Подпрограмма 5, всего
	1 744 607,34
	587 054,98
	578 776,18
	578 776,18
	
	

	32
	По источникам финансирования:
	
	

	33
	1. Бюджет города
	1 732 537,14
	583 031,58
	574 752,78
	574 752,78
	
	

	34
	2. Краевой бюджет
	12 070,20
	4 023,40
	4 023,40
	4 023,40
	
	

	35
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	36
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	37
	Подпрограмма 6, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	38
	По источникам финансирования:
	
	

	39
	1. Бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	40
	2. Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	41
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	42
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	37
	Отдельное мероприятие 1, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	38
	По источникам финансирования:
	
	

	39
	1. Бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	40
	2. Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	41
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	42
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	43
	Отдельное мероприятие 2, всего
	1 064 325,69
	510 530,12
	310 169,51
	243 626,06
	
	

	44
	По источникам финансирования:
	
	

	45
	1. Бюджет города
	1 064 325,69
	510 530,12
	310 169,51
	243 626,06
	
	

	46
	2. Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	47
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	48
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	43
	Отдельное мероприятие 3, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	44
	По источникам финансирования:
	
	

	45
	1. Бюджет города
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	46
	2. Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	47
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	48
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	* С учетом дополнительно планируемых к привлечению средств из внебюджетных источников.
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