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проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения 

в постановление администрации

города от 14.11.2022 № 1000
В соответствии с постановлением администрации города                    от 27.03.2015 № 153 «Об утверждении Порядка принятия решений                   о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Красноярска», распоряжением администрации города 
от 22.07.2022 № 208-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Красноярска», руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2022 
№ 1000 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» изменение, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление разместить в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Красноярска» (PRAVO-ADMKRSK.RU) и на официальном сайте администрации города.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2027.

Глава города







  С.В. Верещагин
Приложение

к постановлению

администрации города

от _____________ № ________

«Приложение

к постановлению

администрации города

от 14.11.2022 № 1000

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями

и объектами инженерно-транспортной и коммунальной

инфраструктуры» 

Паспорт муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы
	«Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» (далее – Программа)

	Ответственный исполнитель Программы
	департамент градостроительства администрации города (далее – департамент градостроительства)

	Соисполнители Программы
	управление архитектуры администрации города (далее - управление архитектуры);

управление учета и реализации жилищной политики администрации города (далее - управление учета и реализации жилищной политики);

территориальные подразделения администрации города (далее - администрации районов в городе);

администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края;

муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета;

администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края

	Структура Программы, перечень подпрограмм, отдельных мероприятий
	подпрограмма 1 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Красноярска» – завершено 
в 2026 году;

подпрограмма 2 «Вовлечение территорий в градостроительную деятельность»;

подпрограмма 3 «Дом»;

подпрограмма 4 «Дороги»;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

отдельное мероприятие 1. Мероприятия, связанные с демонтажем рекламных конструкций и подготовкой рекламных мест 
к продаже;

отдельное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с размещением временных сооружений и сносом (демонтажем) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений;

отдельное мероприятие 3. Строительство участка первой линии метрополитена 
в г. Красноярске – завершено в 2024 году;

отдельное мероприятие 4. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска – реализовано в 2023 году, начиная с 2026 года наименование данного отдельного мероприятия «4. Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения»;

отдельное мероприятие 5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска – реализовано в 2023 году;

отдельное мероприятие 6. Разработка колористической концепции города Красноярска – завершено в 2025 году;

отдельное мероприятие 7. Капитальный ремонт нежилых зданий и помещений, включенных в состав городской казны – реализовано в 2026 году

	Цель Программы
	создание условий для устойчивого развития территорий муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края (далее – город Красноярск), комфортной и безопасной среды для жизни, в том числе за счет жилищного строительства, строительства инженерно-транспортной, коммунальной инфраструктуры, обеспечения строительства социальной инфраструктуры

	Задачи Программы
	1) рациональное и эффективное использование территории города, создание предпосылок для застройки и благоустройства городских территорий, создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека;

2) рациональное и эффективное освоение территорий города;

3) повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Красноярска;

4) создание необходимых условий для эффективной реализации Программы, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

5) оптимизация дорожного движения с разгрузкой наиболее напряженных транспортных магистралей, обеспечение транспортной доступности;

6) улучшение архитектурного облика города

	Сроки реализации Программы
	2023 – 2030 годы

	Целевые индикаторы
	1) общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию;

2) обеспеченность жильем, до 2025 года - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя;

3) количество выданных разрешений на строительство;

4) количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;

5) доля введенных объектов инженерно-транспортной, коммунальной инфраструктуры к общему количеству объектов, введенных в эксплуатацию;

6) доля введенных объектов социальной инфраструктуры к общему количеству объектов, введенных в эксплуатацию

	Объемы и источники финансирования Программы
	общий объем финансирования Программы – 33 081 449,38 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 3 582 700,90 тыс. рублей;

2024 год – 3 803 194,54 тыс. рублей;

2025 год – 5 412 666,93 тыс. рублей;

2026 год – 7 827 102,52 тыс. рублей;

2027 год – 7 242 031,88 тыс. рублей;

2028 год – 3 194 606,19 тыс. рублей;
2029 год – 2 019 146,42 тыс. рублей;
в том числе по источникам:

2023 год:

565 020,90 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

1 557 580,64 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

1 460 099,36 тыс. рублей – средства бюджета городского округа город Красноярск Красноярского края (далее – бюджет города);

2024 год:

118 094,90 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

1 454 805,36 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

2 230 294,28 тыс. рублей – средства бюджета города;

2025 год:

448 167,38 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

2 403 223,30 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

2 561 276,25 тыс. рублей – средства бюджета города;

2026 год:

651 670,72 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

3 127 704,93 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

4 047 726,87 тыс. рублей – средства бюджета города;

2027 год:

251 283,03 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

2 842 585,46 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

4 148 163,39 тыс. рублей – средства бюджета города;

2028 год:

115 368,40 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

2 373 231,44 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

706 006,35 тыс. рублей – средства бюджета города;
2029 год:

115 368,40 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

1 373 290,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

530 488,02 тыс. рублей – средства бюджета города


I. Общая характеристика текущего состояния

архитектурно-строительной сферы города Красноярска.

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основу стратегического планирования развития города Красноярска составляет образ будущего эффективного, комфортного, инновационного, экономически и социально стабильного города, предназначенного для жизни людей и реализации их потенциала. Благодаря конкурентным преимуществам своего экономико-географического положения, а также в результате эффективной совместной работы городского сообщества в рамках приоритетных стратегических направлений город Красноярск активно наращивает свой демографический, экономический, инвестиционный и научный потенциал, является одним из самых быстрорастущих городов России. При этом приоритетным остается обеспечение эффективной модернизации и комплексного развития транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры города, пространственное развитие города, необходимое для комплексного развития городской среды, улучшения жилищных условий горожан.

С целью эффективного развития территорий, входящих в границы муниципального образования, необходимо качественное территориальное планирование, включающее в себя планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Посредством данного подхода к развитию города жилищное строительство сопровождается планомерным обеспечением территории объектами социальной и инженерной инфраструктуры, уровень обеспеченности автомобильной сетью позволяет избежать заторовых ситуаций и повысить показатели дорожной безопасности. Кроме того, комплексное освоение территорий предполагает равномерное распределение деловой, производственной, общественной и жилой застройки.

Первостепенной в реализации комплексного подхода к развитию территории является градостроительная документация. В августе 2022 года утверждены изменения в Генеральный план городского округа город Красноярск Красноярского края, учитывающие сценарий развития вплоть до 2042 года. В интересах граждан (физических лиц) и юридических лиц, с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости внесены изменения относительно функционального назначения земельных участков, находящихся у заявителей на праве собственности или аренды, с целью соблюдения их законных интересов по обеспечению градостроительной и хозяйственной деятельности. В развитие Генерального плана городского округа город Красноярск Красноярского края Решением Красноярского городского Совета депутатов 
от 29.08.2023 № В-337 внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края. Постановлением администрации города от 30.08.2024 № 821 утверждены масштабные изменения в проект планировки улично-дорожной сети и территорий общественного пользования городского округа город Красноярск в части корректировки границ территорий общего пользования, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; определения характеристик и очередности планируемого развития территории с учетом развития территориального планирования. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом внесенных изменений в документы территориального планирования разработаны и утверждены программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа города Красноярска, комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа города Красноярска, комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа города Красноярска Красноярского края до 2042 года.

Законом Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» установлена территориальная организация местного самоуправления в Красноярском крае. Со дня вступления в силу Закона края устанавливается переходный период по 31 декабря 2029 года. В течение переходного периода проводится урегулирование вопросов, связанных с установленной Законом края территориальной организацией местного самоуправления.

Для более детального планирования необходимы разработка 
и утверждение проектов планировки и межевания территорий, которые позволят законодательно утвердить красные линии и линии регулирования застройки. Администрацией города Красноярска в лице управления архитектуры ведется постоянная работа по совершенствованию мероприятий, предусмотренных документами территориального планирования и градостроительного зонирования, подготовке документации 
по планировке территорий.

Особое внимание уделяется развитию коммунального комплекса. Освоение новых территорий обуславливает необходимость создания полноценной инженерной инфраструктуры на данных участках, изношенность имеющихся сетей требует своевременного выполнения реконструкционных работ с целью исключения возможности наступления чрезвычайных ситуаций. Кроме того, наличие развитой коммунальной сети на земельных участках, предназначенных для строительства, является фактором ускорения выполнения работ и увеличения объемов работ. В совокупности выполнение данных мероприятий оказывает непосредственное влияние на развитие территорий, стоимость выполнения работ по объектам различных отраслей, создает конкурентную среду 
в соотношениях цены и качества.

Ежегодно на территории города Красноярска фиксируется рост 
по показателю обеспеченности жилой площадью, что характеризуется как повышение качества уровня жизни населения и улучшения жилищных условий. Проводимая администрацией города Красноярска политика в области жилищного строительства показывает положительный результат. Застройщики активно осваивают новые территории, внедряют современные технологии строительства. Контроль, осуществляемый профильными органами местного самоуправления и краевыми надзорными организациями, в совокупности направлен на повышение качества выполняемых работ. Также продолжается работа по ликвидации аварийного жилищного фонда. По состоянию на начало IV квартала 2026 года на территории города Красноярска признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 284 многоквартирных жилых домов. В 2024 году завершена реализация региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Красноярском крае», в основном посредством которой осуществлялась реновация территорий в указанном направлении, за период ее реализации с 2019 года расселено более 80 тыс. кв. м аварийного жилого фонда. С 2025 года переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется как за счет средств бюджета города, так и с привлечением средств вышестоящего бюджета посредством участия в мероприятиях государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, в том числе посредством участия в мероприятиях, финансируемых с привлечением средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на условиях участия города Красноярска в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025 – 2028 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2025 № 809-п. Кроме этого, предусмотрено расселение аварийных домов в рамках заключаемых договоров о комплексном развитии территории.

Качественно спланированная городская среда также характеризуется развитостью улично-дорожной сети. Инфраструктурные ограничения в данной сфере приводят к большому количеству заторовых ситуаций 
в часы пик, высокому уровню аварийности на дорогах. Кроме того, учитывая освоение новых территорий в границах города, необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к введенным объектам. Таким образом, существует потребность в строительстве новых автомобильных дорог и реконструкции существующих с доведением их до нормативных параметров. При выполнении данных мероприятий повысятся показатели безопасности, появятся условия для управления транспортным потоком. Кроме того, уровень развития улично-дорожной сети оказывает непосредственное влияние на экологическую обстановку.

При создании общего архитектурного облика городского пространства важную роль играет размещение рекламных конструкций и временных сооружений. Беспорядочная самовольная локализация данных объектов негативно влияет на восприятие городской среды. Перед администрацией города стоит задача контролировать рекламные конструкции и временные сооружения и в случае несанкционированного размещения данных объектов осуществлять демонтаж и наложение штрафных санкций. Данные меры позволят создать единый структурированный образ территории.

Таким образом, учитывая проблемы и перспективы отрасли, векторы развития города, определена цель настоящей Программы – создание условий для устойчивого развития территорий города Красноярска, комфортной и безопасной среды для жизни, в том числе за счет жилищного строительства, строительства инженерно-транспортной, коммунальной инфраструктуры, обеспечения строительства социальной инфраструктуры.

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:

рациональное и эффективное использование территории города, создание предпосылок для застройки и благоустройства городских территорий, создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека;

рациональное и эффективное освоение территорий города;

повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Красноярска;

создание необходимых условий для эффективной реализации настоящей Программы, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций 
и полномочий;

оптимизация дорожного движения с разгрузкой наиболее напряженных транспортных магистралей, обеспечение транспортной доступности;

улучшение архитектурного облика города.

В ходе подготовки к празднованию 400-летия основания города Красноярска реализуются инвестиционные проекты, которые внесут свой вклад в инфраструктурное развитие и будут востребованы жителями города. В целях повышения архитектурной привлекательности, сохранения историко-культурного, архитектурно-пространственного своеобразия, обеспечения поддержания и улучшения эстетического состояния города разрабатывается колористическая концепция города, предусматривающая оптимальную систему цветовых решений зданий 
с учетом их функциональных и эстетических требований.

Стратегический подход к развитию муниципального образования диктует необходимость планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разносторонних подходов. Жилищная и инфраструктурная деятельность опирается на Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», 
от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», стратегию социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года, утвержденную Решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42, и отвечает целям региональных проектов: «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Региональная и местная дорожная сеть», входящих в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни» и реализуемых в рамках государственных программ Красноярского края: «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства», «Создание условий 
для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды», «Развитие транспортной системы».

II. Перечень подпрограмм, краткое описание

мероприятий подпрограмм

Настоящая Программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Красноярска» – завершена в 2026 году;

подпрограмма 2 «Вовлечение территорий в градостроительную деятельность»;

подпрограмма 3 «Дом»;

подпрограмма 4 «Дороги»;

подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

а также отдельные мероприятия:

отдельное мероприятие 1. Мероприятия, связанные с демонтажем рекламных конструкций и подготовкой рекламных мест к продаже;

отдельное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с размещением временных сооружений и сносом (демонтажем) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений;

отдельное мероприятие 3. Строительство участка первой линии метрополитена в г. Красноярске – завершено в 2024 году;

отдельное мероприятие 4. Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Начиная с 2026 года 
со вступлением в силу Закона Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления 
в Красноярском крае» изменено наименование отдельного мероприятия 4. Ранее в 2023 году отдельное мероприятие 4 реализовывалось 
с наименованием «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска»;

отдельное мероприятие 5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска – реализовано в 2023 году;

отдельное мероприятие 6. Разработка колористической концепции города Красноярска – завершено в 2025 году;

отдельное мероприятие 7. Капитальный ремонт нежилых зданий 
и помещений, включенных в состав городской казны – завершено 
в 2026 году.

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий Программы представлен в приложении 1 к настоящей Программе.

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 1 реализуются следующие мероприятия:

мероприятие 1.1. Разработка градостроительной документации, подготовка документов, необходимых для внесения сведений о градостроительной документации в Единый государственный реестр недвижимости, мероприятие реализовано в период 2023 – 2026 годов;

мероприятие 1.2. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории, мероприятие реализовано в 2023 году.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 2.1. Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств бюджета города.

Реализация мероприятия направлена на обеспечение выполнения работ по объектам капитального строительства от этапа проектирования до ввода в эксплуатацию;

мероприятие 2.2. Снос аварийного жилищного фонда;

мероприятие 2.3. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной и неразграниченной государственной собственности, мероприятие реализовано в период 2023 – 2026 годов.

Мероприятие предусматривает оказание услуг и выполнение работ в целях комплексного развития территорий;

мероприятие 2.4. Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие реализовано в 2026 году в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни» и направлено на обеспечение выполнения работ по объекту до ввода в эксплуатацию.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 3.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, за счет средств краевого бюджета;

мероприятие 3.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и предусматривает обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

мероприятие 3.3. Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

мероприятие 3.4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, завершено в 2024 году в части достижения показателей региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы, начиная с 2025 года реализуется на условиях участия города Красноярска в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025 - 2028 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2025 № 809-п;

мероприятие 3.5. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», завершено в 2024 году в части достижения показателей региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 – 2025 годы, начиная с 2025 года реализуется 
на условиях участия города Красноярска в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025 – 2028 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2025 № 809-п;

мероприятие 3.6. Оплата разницы между стоимостью строительства многоквартирного дома, определенной разработанной проектно-сметной документацией, стоимостью жилых помещений при приобретении у застройщиков, сформированной заказчиком, и стоимостью общей площади жилых помещений, рассчитанной по предельной стоимости квадратного метра, реализация мероприятия завершена в 2023 году в части достижения показателей региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 – 2025 годы;

Мероприятие 3.7. Реализация мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, реализация мероприятия завершена в 2025 году;

мероприятие 3.8. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города. Мероприятие реализуется в целях соблюдения софинансирования 
при участии города Красноярска в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025 - 2028 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 24.09.2025 № 809-п;

мероприятие 3.9. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; предоставление жилых помещений гражданам, подлежащим переселению в связи с изъятием недвижимого имущества для муниципальных нужд.

Реализация мероприятий направлена на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, а также на достижение целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», регионального проекта «Жилье».

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 4.1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств бюджета города;

мероприятие 4.2. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края;

мероприятие 4.3. Реализация проектов развития улично-дорожной сети, расположенной в границах населенных пунктов, предусматривающих жилищное строительство, выполнение мероприятия завершено 
в 2023 году;

мероприятие 4.4. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска, реализация мероприятия завершена 
в 2023 году;

мероприятие 4.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения при реализации инфраструктурных проектов (мероприятий);

мероприятие 4.6. Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, реализация мероприятия завершена в 2026 году.

Реализация мероприятий предусматривает выполнение работ в отношении объектов улично-дорожной сети от этапа проектирования 
до ввода в эксплуатацию.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления;

мероприятие 5.2. Выполнение прочих обязательств государства;

мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений;

мероприятие 5.4. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, за счет средств краевого бюджета.

Подпрограмма 5 носит вспомогательный характер и направлена 
на обеспечение реализации Программы в полном объеме.

Отдельное мероприятие 1. Мероприятия, связанные с демонтажем рекламных конструкций и подготовкой рекламных мест к продаже.

Отдельное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с размещением временных сооружений и сносом (демонтажем) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений.

Отдельное мероприятие 3. Строительство участка первой линии метрополитена в г. Красноярске, завершено в 2024 году.

Отдельное мероприятие 4. Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Начиная с 2026 года со вступлением в силу Закона Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае», изменено наименование отдельного мероприятия 4. Ранее в 2023 году отдельное мероприятие 4 реализовывалось 
с наименованием «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска».

Отдельное мероприятие 5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска, реализовано в 2023 году.

Отдельное мероприятие 6. Разработка колористической концепции города Красноярска, завершено в 2025 году.

Отдельное мероприятие 7. Капитальный ремонт нежилых зданий 
и помещений, включенных в состав городской казны.

Информация о сроках и целях реализации отдельных мероприятий Программы представлена в разделе VII Программы.

III. Перечень нормативных правовых актов,

которые необходимы для реализации мероприятий

Программы, подпрограмм
Основные меры правового регулирования, необходимые для достижения цели и конечных результатов настоящей Программы, определены в следующих правовых актах:

Жилищном кодексе Российской Федерации;

Земельном кодексе Российской Федерации;

Градостроительном кодексе Российской Федерации;

Бюджетном кодексе Российской Федерации;

Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральном законе от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»
Федеральном законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

Федеральном законе от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

Федеральном законе от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральном законе от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

Федеральном законе от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

Законе Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»;

Законе Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Законе Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5320 «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий»;

Законе Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае»;
Законе Красноярского края от 09.07.2026 № 11-5327 «О перераспределении между органами местного самоуправления некоторых муниципальных образований края и органами государственной власти края отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности»;
Постановлении Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»;

Постановлении Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды»;

Постановлении Правительства Красноярского края от 29.03.2019 
№ 144-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 – 2025 годы»;

Постановлении Правительства Красноярского края от 24.09.2025 
№ 809-п «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025 – 2028 годы»;

Уставе города Красноярска;

Решении Красноярского городского Совета от 16.02.1999 № 17–155 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения городской собственностью»;

Решении Красноярского городского Совета депутатов от 22.12.2009 № 8-140 «О Правилах установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Красноярска»;

Решении Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 № В-378 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Красноярска»;

Решении Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107 «О Генеральном плане городского округа город Красноярск Красноярского края и о признании утратившими силу отдельных Решений Красноярского городского Совета»;

Решении Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122 «О Правилах землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края и о признании утратившими силу отдельных Решений Красноярского городского Совета депутатов»;

Решении Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 № В-299 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск»;

Решении Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года»;

Постановлении администрации города от 09.07.2009 № 254 «О Порядке демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Красноярска без разрешений, срок действия которых не истек»;

Постановлении администрации города от 09.11.2009 № 453 «Об утверждении Положений о порядке оформления документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, порядке проведения торгов в целях заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Красноярска»;

Постановлении администрации города от 12.09.2013 № 471 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города порядка временных объектов на территории города Красноярска»;

Постановлении администрации города от 13.03.2020 № 160 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Красноярска до 2042 года»;

Постановлении администрации города от 30.06.2020 № 501 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года»;

Постановлении администрации города от 25.07.2022 № 651 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»;

Постановлении администрации города от 30.09.2022 № 867 «О капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности»;

Постановлении администрации города от 29.09.2023 № 741 «О капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности»;

Постановлении администрации города от 04.10.2023 № 754 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Красноярск Красноярского края до 2042 года»;

Постановлении администрации города от 23.01.2024 № 31 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Красноярск Красноярского края до 2042 года»;

Постановлении администрации города от 01.02.2024 № 59 «Об утверждении актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска с учетом развития систем ливневой канализации на период до 2042 года»;

Постановлении администрации города от 30.09.2024 № 923 «О капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности»;

Постановлении администрации города от 30.09.2025 № 810 «О капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности»;

Постановлении администрации города от 01.10.2025 № 813 «Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений на территории города Красноярска и о внесении изменений в правовые акты администрации города»;
Постановлении администрации города от 30.09.2026 № 966 «О капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности»;
Распоряжении администрации города от 17.08.2010 № 114-р «Об утверждении Положения о департаменте градостроительства администрации города»;

Распоряжении администрации города от 31.12.2010 № 1491-ж «О создании муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление капитального строительства»;

Распоряжении администрации города от 08.02.2011 № 15-р «Об утверждении Положения об управлении учета и реализации жилищной политики администрации города Красноярска»;

Распоряжении администрации города от 16.08.2012 № 124-р «Об утверждении Положения об управлении архитектуры администрации города»;

Распоряжении администрации города от 13.01.2016 № 4-арх «Об определении сроков отселения жителей из аварийного жилищного фонда в городе Красноярске»;

Распоряжении администрации города от 02.04.2020 № 115-р «Об утверждении Регламента взаимодействия органов администрации города Красноярска при выявлении самовольного размещения объектов капитального строительства на территории города Красноярска».

Ответственный исполнитель Программы, соисполнители Программы проводят постоянную работу по совершенствованию правовой базы города, приведению ее в соответствие с федеральным и краевым законодательством. В ходе реализации настоящей Программы по мере выявления или возникновения необходимости будут разрабатываться проекты соответствующих нормативных правовых актов.

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей

результативности Программы

Приоритеты и цели политики в градостроительной сфере определены в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 
до 2036 года», стратегией социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года, утвержденной Решением Красноярского городского Совета депутатов от 18.06.2019 № 3-42.

Перечень целевых индикаторов и показателей результативности 
с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей Программе. Значения целевых индикаторов и показателей результативности сформированы согласно утвержденной методике.

V. Перечень целевых индикаторов и показателей

результативности Программы

Расходы настоящей Программы формируются за счет средств бюджета города, краевого и федерального бюджетов. Информация о распределении бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам в разрезе подпрограмм (в том числе мероприятий) и отдельных мероприятий с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета представлена в приложении 3 к настоящей Программе.

Перечень объектов муниципальной собственности, предусматриваемых к финансированию на период реализации Программы, финансирование которых осуществляется или планируется осуществить за счет капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, представлен в приложениях 4а, 4б к настоящей Программе.

Перечень объектов, планируемых к реализации в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска, представлен в приложении 4в 
к настоящей Программе.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам финансирования представлено в приложении 5 к настоящей Программе.

VI. Подпрограммы Программы

Подпрограмма 1

«О территориальном планировании, градостроительном

зонировании и документации по планировке территории

города Красноярска»
Паспорт подпрограммы 1

	Наименование подпрограммы
	«О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Красноярска»

	Исполнители мероприятий подпрограммы
	управление архитектуры; физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, непосредственно участвующие в реализации мероприятий

	Цель подпрограммы
	рациональное и эффективное использование территории города, создание предпосылок для застройки и благоустройства городских территорий, создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека

	Задачи подпрограммы
	подготовка градостроительной документации и внесение в нее изменений

	Показатели результативности
	степень покрытия утвержденными проектами планировки и межевания территории города

	Сроки реализации подпрограммы
	2023 – 2026 годы

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	общий объем финансирования подпрограммы – 98 553,74 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 18 007,35 тыс. рублей;

2024 год – 61 240,04 тыс. рублей;

2025 год – 7 796,35 тыс. рублей;

2026 год – 11 510,00 тыс. рублей;

в том числе по источникам:

2023 год:

1 440,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

16 567,35 тыс. рублей - средства бюджета города;

2024 год:

61 240,04 тыс. рублей – средства бюджета города;

2025 год:

7 796,35 тыс. рублей – средства бюджета города;

2026 год:

11 510,00 тыс. рублей – средства бюджета города;


1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 1

Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие территорий. Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации одними из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности являются обеспечение комплексного и устойчивого развития территории и осуществление строительства на основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий. В свою очередь, устойчивое развитие территорий – это обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Территориальное планирование обеспечивает планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, их параметров, а также сведений о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения и направлено на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон 
и установления градостроительных регламентов.

На основании документов территориального планирования и градостроительного зонирования осуществляется подготовка документации по планировке территории в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. В частности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка документации по планировке территории является обязательной в следующих случаях: необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи 
с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения; необходимы установление, изменение или отмена красных линий; необходимо образование земельных участков в случае если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории; размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов); планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов); планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда; планируется осуществление комплексного развития территорий; планируется строительство объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Необходимость подготовки градостроительной документации в виде документов территориального планирования: генерального плана городского округа, документов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки, документации по планировке территории - проектов планировки и проектов межевания территорий, определена законодательно.

До конца 2026 года подготовка градостроительной документации относилась к обязанности органа местного самоуправления. Согласно Закону Красноярского края от 09.07.2026 № 11-5327 «О перераспределении между органами местного самоуправления некоторых муниципальных образований края и органами государственной власти края отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности» 
с 01.01.2027 полномочия по подготовке проектов генеральных планов 
и правил землепользования и застройки городского округа г. Красноярска будет осуществлять Правительство Красноярского края. 
Отсутствие градостроительной документации приводит в реальных условиях к отсутствию возможности строительства объектов федерального, регионального и местного значения, инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктуры, а также необходимости принятия ответственных градостроительных решений на материалах, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям, что противоречит положениям градостроительного законодательства 
о комплексном развитии территории.

В рамках исполнения законодательства в сфере градостроительной деятельности необходимо осуществление планомерной работы по координации и концентрации совместных усилий органов государственной власти Красноярского края и местного самоуправления по обеспечению территорий города документами территориального планирования и градостроительного зонирования, необходимой документацией по планировке территорий, что становится возможным при использовании программно-целевого метода решения проблемы.

Реализация подпрограммы направлена на достижение целей, установленных национальным проектом «Инфраструктура для жизни», 
а также стратегией социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года (в части достижения стратегических целей второго уровня «Обеспечить пространственное развитие города, необходимое для комплексного развития городской среды, улучшения жилищных условий горожан» цели первого уровня «Столичный уровень качества жизни: развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных горожан» и цели второго уровня «Сформировать позитивный имидж города и создать условия для роста инвестиционной и деловой привлекательности» цели первого уровня «Красноярск - центр коммуникации Евразии, многофункциональный центр компетенций Ангаро-Енисейского макро-региона»).

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели

результативности подпрограммы 1

Целью подпрограммы является рациональное и эффективное использование территории города, создание предпосылок для застройки 
и благоустройства городских территорий, создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Для достижения цели необходима подготовка и актуализация первоочередных проектов планировки и проектов межевания. Выполнение данных работ планируется обеспечить в рамках заявленного мероприятия подпрограммы. Разработанные проекты будут рассмотрены на публичных слушаниях, профильных комиссиях Красноярского городского Совета депутатов, градостроительном совете администрации города.

В ходе подготовки градостроительной документации с целью приведения в соответствие с Решением Красноярского городского Совета депутатов от 24.08.2022 № В-269 «О внесении изменений в Решение Красноярского городского Совета депутатов от 13.03.2015 № 7-107 
«О Генеральном плане городского округа город Красноярск и о признании утратившими силу отдельных Решений Красноярского городского Совета» планируется обеспечить: внесение изменений в проект межевания центральной левобережной части города Красноярска и района «Удачный»; выполнение работ по разработке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории северо-восточной левобережной части города Красноярска в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства; внесение изменений в иные проекты планировки и проекты межевания территорий жилых районов города в целях обеспечения размещения линейных объектов, объектов социальной инфраструктуры.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателем результативности, рассчитанным на основании методики измерения 
и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, который с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы 1

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 выступает управление архитектуры.

Исполнители мероприятия подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятия 1.1 осуществлялась в 2023 – 2026 годах, источником финансирования является бюджет города.

Мероприятие 1.2 реализовано в 2023 году, за счет средств бюджета города и краевого бюджета.

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществлялся в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В ходе реализации подпрограммы на постоянной основе проводилась работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов.

4. Характеристика мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

мероприятие 1.1. Разработка градостроительной документации, подготовка документов, необходимых для внесения сведений о градостроительной документации в Единый государственный реестр недвижимости, срок реализации мероприятия: 2023 – 2026 годы. В ходе реализации мероприятия в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ вносились изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования. Начиная с 2027 года, 
в соответствии с законом Красноярского края от 09.07.2026 № 11-5327 
«О перераспределении между органами местного самоуправления некоторых муниципальных образований края и органами государственной власти края отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности», полномочия по подготовке проектов генеральных планов 
и правил землепользования и застройки города Красноярска будет осуществлять Правительство Красноярского края. Также, в рамках мероприятия разработаны проекты планировки и проекты межевания, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ для размещения социально значимых объектов, внесены изменения в действующие проекты планировки в целях обеспечения и восстановления прав граждан в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ.
мероприятие 1.2. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории, реализовано 
в 2023 году. В рамках мероприятия выполнены работы по разработке проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного объекта «Инженерное сооружение по укреплению склона горы Вышки вдоль автомобильной дороги по ул. Базайской и жилых домов № 6, 25 по ул. Базайской», в целях его дальнейшей реализации.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий подпрограммы, а также заказчиком услуг, выполняемых в рамках реализации подпрограммы, выступало управление архитектуры.

Исполнители мероприятия подпрограммы определялись в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подпрограмма 2

«Вовлечение территорий в градостроительную деятельность»
Паспорт подпрограммы 2

	Наименование подпрограммы
	«Вовлечение территорий в градостроительную деятельность»

	Исполнители мероприятий подпрограммы
	департамент градостроительства;

муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства»; физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, непосредственно участвующие в реализации мероприятий

	Цель подпрограммы
	рациональное и эффективное освоение территорий города

	Задачи подпрограммы
	использование механизмов развития территорий

	Показатели результативности
	1) площадь территорий, вовлеченных в градостроительный оборот за счет строительства объектов коммунальной инфраструктуры;

2) количество аварийных домов, снесенных в городе Красноярске за счет бюджетных средств;

3) площадь территорий, вовлеченных в комплексное развитие территорий

	Сроки реализации подпрограммы
	2023 - 2030 годы

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	общий объем финансирования подпрограммы – 3 300 171,77 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 99 680,29 тыс. рублей;

2024 год – 484 839,07 тыс. рублей;

2025 год – 558 223,66 тыс. рублей;

2026 год – 1 529 935,54 тыс. рублей;

2027 год – 627 493,21 тыс. рублей;

2028 год – 0,00 тыс. рублей;
2029 год – 0,00 тыс. рублей;
в том числе по источникам:

2023 год:

99 680,29 тыс. рублей – средства бюджета города;

2024 год:

484 839,07 тыс. рублей – средства бюджета города;

2025 год:

558 223,66 тыс. рублей – средства бюджета города;

2026 год:

219 139,10 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

184 287,56 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

1 126 508,88 тыс. рублей – средства бюджета города;

2027 год:

627 493,21 тыс. рублей – средства бюджета города;

2028 год:

0,00 тыс. рублей - средства бюджета города;
2029 год:

0,00 тыс. рублей - средства бюджета города;


1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 2

Повышение качества городской среды является приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления, полномочия определены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Для развития города как среды обитания человека важны его пространственный потенциал и территориальная сбалансированность. При этом с позиции функционального распределения сложившийся баланс территорий города Красноярска далек от оптимального: более 30% территории занято производственно-коммунальными объектами и инфраструктурой, на долю жилых, деловых и общественных объектов приходится лишь 20%. Таким образом, ключевые проблемы пространственного развития города Красноярска связаны с отсутствием детального в разрезе районов комплексного плана застройки и концепции формирования архитектурного облика города.

Кроме этого для повышения качества городской среды, обеспечения возможности освоения территорий, обеспечения комфортных условий проживания требуется развитие коммунальной инфраструктуры, высвобождение территорий, занятых аварийным фондом. В результате реализации мероприятий Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда формируется перечень аварийных и подлежащих сносу домов. Аварийными и подлежащими сносу признаются многоквартирные дома, проведение восстановительных работ в которых технически невозможно или экономически нецелесообразно. Своевременный физический снос позволит использовать освободившиеся площадки под новое освоение и формирование комфортной городской среды. В рамках подпрограммы в 2023 – 2025 годах снесено 140 аварийных жилых домов.
Реализация подпрограммы направлена на достижение целей, установленных национальным проектом «Инфраструктура для жизни», 
а также стратегией социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года (в части достижения стратегических целей второго уровня «Обеспечить эффективную модернизацию и комплексное развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктур города» и «Обеспечить пространственное развитие города, необходимое для комплексного развития городской среды, улучшения жилищных условий горожан» цели первого уровня «Столичный уровень качества жизни: развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных горожан» и цели второго уровня «Сформировать позитивный имидж города и создать условия для роста инвестиционной и деловой привлекательности» цели первого уровня «Красноярск - центр коммуникации Евразии, многофункциональный центр компетенций Ангаро-Енисейского макрорегиона»).

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели

результативности подпрограммы 2

Целью подпрограммы является рациональное и эффективное освоение территории города, для достижения которой запланировано использование механизмов развития территорий.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании методики измерения 
и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, перечень которых с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы 2

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы 2 являются бюджет города, краевой и федеральный бюджеты, главным распорядителем бюджетных средств выступает департамент градостроительства.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 выступает муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства».

Исполнители мероприятия подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В ходе реализации подпрограммы на постоянной основе проводится работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов.

4. Характеристика мероприятий подпрограммы 2

Для достижения целей и решения задач подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 2.1. Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств бюджета города. Реализация мероприятия направлена на обеспечение выполнения работ по объектам капитального строительства от этапа проектирования до ввода в эксплуатацию;

мероприятие 2.2. Снос аварийного жилищного фонда;

мероприятие 2.3. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Мероприятие предусматривает оказание услуг и выполнение работ в целях комплексного развития территорий. Срок реализации мероприятий 2.1 и 2.2 подпрограммы: 2023 – 2030 годы, мероприятия 2.3. подпрограммы: 2023 – 2026 годы;

мероприятие 2.4. Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры. Реализация мероприятия направлена 
на обеспечение выполнения работ по объекту капитального строительства до ввода в эксплуатацию. Срок реализации мероприятия: 2026 год.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию подпрограммы, является департамент градостроительства.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 выступает муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства».

Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Распределение объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам указано в приложениях 3, 5 к настоящей Программе.

Подпрограмма 3 «Дом»
Паспорт подпрограммы 3

	Наименование подпрограммы
	«Дом»

	Исполнители мероприятий подпрограммы
	департамент градостроительства;

управление учета и реализации жилищной политики;

муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства»;

физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, непосредственно участвующие в реализации мероприятий

	Цель подпрограммы
	повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Красноярска

	Задачи подпрограммы
	обеспечение жильем следующих граждан:

проживающих в жилых домах города Красноярска, признанных в установленном порядке аварийными;

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых помещений;

состоящих на жилищном учете

	Показатели результативности
	1) численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

2) количество жилых помещений, введенных (приобретенных) в рамках Программы с целью предоставления гражданам: состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; в связи с изъятием недвижимого имущества для муниципальных нужд;

3) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для которых приобретены жилые помещения, от установленных плановых значений в рамках делегированных государственных полномочий; изменено наименование, до 2025 года - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые обеспечены жилыми помещениями;

4) удельный вес объектов жилищного строительства, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения

	Сроки реализации подпрограммы
	2023 – 2030 годы

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	общий объем финансирования подпрограммы – 16 114 428,55 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 1 855 262,96 тыс. рублей;

2024 год – 1 887 583,22 тыс. рублей;

2025 год – 3 162 741,70 тыс. рублей;

2026 год – 3 196 894,62 тыс. рублей;

2027 год – 2 023 984,19 тыс. рублей;

2028 год – 2 499 001,86 тыс. рублей;
2029 год – 1 488 960,00 тыс. рублей;
в том числе по источникам:

2023 год:

565 020,90 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

1 026 849,66 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

263 392,40 тыс. рублей – средства бюджета города;

2024 год:

118 094,90 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

1 357 042,32 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

412 446,00 тыс. рублей – средства бюджета города;

2025 год:

448 167,38 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

2 117 016,92 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

597 557,40 тыс. рублей – средства бюджета города;

2026 год:

432 531,62 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

2 130 901,23 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

633 461,77 тыс. рублей – средства бюджета города;

2027 год:

251 283,03 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

1 633 803,64 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

138 897,52 тыс. рублей – средства бюджета города;

2028 год:

115 368,40 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

2 348 783,04 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

34 850,42 тыс. рублей – средства бюджета города;
2029 год:

115 368,40 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

1 348 841,60 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

24 750,00 тыс. рублей – средства бюджета города


1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 3

Одним из важнейших направлений социально-экономических преобразований в стране является реформирование и развитие жилищной сферы, создающей необходимые условия для проживания и жизнедеятельности человека. Стратегической задачей функционирования данной отрасли является создание условий для устойчивого и эффективного экономического оборота жилищного фонда, в рамках которого удовлетворяются жилищные потребности граждан, поддерживаются и развиваются стандарты качества строительства и содержания жилья, воспроизводятся положительные импульсы для развития других секторов. Администрацией города Красноярска в сфере жилищной политики определены основные векторы работы – реализация прав на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, а также граждан, нуждающихся в жилых помещениях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, состоящих на жилищном учете.

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительством Российской Федерации разработан и утвержден национальный проект «Жилье и городская среда», в составе которого реализован федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Федеральным законом 
от 28.11.2018 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» внесены изменения, в соответствии с которыми предусмотрена обязанность субъектов Российской Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации. Во исполнение указанного закона реализована региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае», в рамках которой, 
по состоянию на начало IV квартала 2024 года расселено более 80 тыс. кв. м аварийного жилого фонда и 5 848 человек. Расселение аварийного фонда признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2017 завершено в 2024 году.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 
на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года определены национальные цели развития Российской Федерации, одной из которых является «Комфортная и безопасная среда для жизни». Для достижения национальной цели осуществляется участие в национальном проекте «Инфраструктура для жизни», в состав которого включен федеральный проект «Жилье».

Начиная с 2025 года переселение граждан из аварийного жилищного фонда продолжается как за счет средств бюджета города, так и с привлечением средств вышестоящего бюджета посредством участия в мероприятиях государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п. В том числе, на условиях участия в региональном проекте «Жилье», в рамках которого реализуется региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025 – 2028 годы.

Кроме этого, предусмотрено расселение аварийных домов в рамках заключаемых договоров о комплексном развитии территории.

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края наделены на неограниченный срок государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот посредством приобретения (строительства) жилых помещений и их однократного предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам. 
В рамках переданных полномочий, а также предусмотренных лимитов финансового обеспечения исполнения полномочий администрацией города Красноярска ведется работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день порядка 2400 человек из указанной категории граждан зарегистрированы в качестве нуждающихся в обеспечении жильем.
В целях исполнения полномочий администрации города в области жилищной политики также необходимо обеспечить предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на жилищном учете. По состоянию на начало IV квартала 2026 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (улучшении жилищных условий) состоит порядка 5 200 семей. Управление учета и реализации жилищной политики в пределах полномочий осуществляет мероприятия по предоставлению жилых помещений имеющегося муниципального жилищного фонда. В рамках реализации мероприятий подпрограммы для граждан, состоящих на жилищном учете, осуществляется приобретение жилых помещений для указанных категорий.

Реализация подпрограммы направлена на достижение целей, установленных национальным проектом «Инфраструктура для жизни», 
а также стратегией социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года (в части достижения стратегических целей второго уровня «Обеспечить эффективную модернизацию и комплексное развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктур города» и «Обеспечить пространственное развитие города, необходимое 
для комплексного развития городской среды, улучшения жилищных условий горожан» цели первого уровня «Столичный уровень качества жизни: развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных горожан»).

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели

результативности подпрограммы 3

Целью подпрограммы является повышение доступности жилья 
и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Красноярска.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо обеспечить жильем следующих граждан:

проживающих в жилых домах города Красноярска, признанных 
в установленном порядке аварийными;

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

состоящих на жилищном учете.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании методики измерения 
и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, перечень которых с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы 3

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы 3 являются бюджет города, краевой и федеральный бюджеты, средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий», главным распорядителем бюджетных средств выступает департамент градостроительства. Заказчиком работ (услуг), выполняемых в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3, выступают департамент градостроительства, муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства» в случае строительства жилых домов. В реализации мероприятий принимает участие соисполнитель Программы – управление учета и реализации жилищной политики.

Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В ходе реализации подпрограммы на постоянной основе проводится работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов.

Кроме этого, в целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийных жилых домах, администрацией города и крупными строительными компаниями заключены соглашения об оказании содействия в реализации вопросов местного значения городского округа город Красноярск Красноярского края. Соглашениями закреплены намерения строительных компаний о передаче безвозмездно в собственность муниципального образования порядка 293 жилых помещений в целях последующего предоставления этих помещений гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. По состоянию на начало IV квартала 2026 застройщиками передано в муниципальную собственность 141 жилое помещение.
4. Характеристика мероприятий подпрограммы 3

Для достижения целей и решения задач подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 3.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, за счет средств краевого бюджета, срок реализации мероприятия: 2023 – 2029 годы;

мероприятие 3.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, срок реализации мероприятия: 2023 – 2029 годы;

мероприятие 3.3. Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, срок реализации мероприятия: 2023 – 2030 годы. Ранее в 2023 - 2025 годах мероприятие 3.3 реализовывалось с наименованием «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; предоставление жилых помещений гражданам, подлежащим переселению в связи с изъятием недвижимого имущества для муниципальных нужд; предоставление жилых помещений гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

мероприятие 3.4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета, срок реализации мероприятия: 2023 – 2028 годы;

мероприятие 3.5. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», срок реализации мероприятия: мероприятия: 2023 – 2028 годы. В ходе реализации мероприятий 3.4, 3.5 достигнуты показатели реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 – 2025 годы, указанные в разделе 1 подпрограммы 3. Начиная с 2025 года мероприятия 3.4, 3.5 реализуются на условиях участия города Красноярска в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025 – 2028 годы;

мероприятие 3.6. Оплата разницы между стоимостью строительства многоквартирного дома, определенной разработанной проектно-сметной документацией, стоимостью жилых помещений при приобретении у застройщиков, сформированной заказчиком, и стоимостью общей площади жилых помещений, рассчитанной по предельной стоимости квадратного метра, мероприятие реализовано в 2023 году. В рамках мероприятия средства бюджета города и средства субсидии из краевого бюджета направлены на оплату разницы между стоимостью строительства жилых домов № 8, 10 по ул. Крайней, стоимостью приобретения 37 квартир у застройщиков на рынке жилья, и предельной стоимостью одного квадратного метра жилых помещений, с целью достижения целевого показателя региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае», входящей 
в состав национального проекта «Жилье и городская среда»;

мероприятие 3.7. Реализация мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, срок реализации мероприятия: 2024 – 2025 годы;

мероприятие 3.8. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города. Мероприятие реализуется в целях соблюдения софинансирования 
при участии города Красноярска в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2025 – 2028 годы;

мероприятие 3.9. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; предоставление жилых помещений гражданам, подлежащим переселению в связи с изъятием недвижимого имущества для муниципальных нужд, срок реализации мероприятия: 2026 – 2030 годы.

Реализация мероприятий направлена на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, и кроме того на достижение целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», регионального проекта «Жилье».

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является департамент градостроительства.

Заказчиком работ (услуг), выполняемых в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3, выступают департамент градостроительства, муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства» – при строительстве жилых домов.

В реализации мероприятий принимает участие соисполнитель Программы – управление учета и реализации жилищной политики.

Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Распределение объемов и источников финансирования всего 
и с разбивкой по годам указано в приложениях 3, 5 к настоящей Программе.

Подпрограмма 4 «Дороги»
Паспорт подпрограммы 4

	Наименование подпрограммы
	«Дороги»

	Исполнители мероприятий подпрограммы
	департамент градостроительства;

администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края;

муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства»;

физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, непосредственно участвующие в реализации мероприятий

	Цель подпрограммы
	оптимизация дорожного движения с разгрузкой наиболее напряженных транспортных магистралей, обеспечение транспортной доступности

	Задачи подпрограммы
	проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

	Показатели результативности
	1) общая протяженность введенных в эксплуатацию дорог;

2) удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения;

3) количество искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию

	Сроки реализации подпрограммы
	2023 – 2030 годы

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	общий объем финансирования подпрограммы – 9 671 394,83 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 1 082 361,83 тыс. рублей;

2024 год – 702 653,72 тыс. рублей;

2025 год – 1 101 553,02 тыс. рублей;

2026 год – 2 562 278,39 тыс. рублей;

2027 год – 4 057 129,96 тыс. рублей;

2028 год – 165 417,91 тыс. рублей;
2029 год – 0,00 тыс. рублей;
в том числе по источникам:

2023 год:

433 711,46 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

648 650,37 тыс. рублей – средства бюджета города;

2024 год:

702 653,72 тыс. рублей – средства бюджета города;

2025 год:

265 960,52 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

835 592,50 тыс. рублей – средства бюджета города;

2026 год:

788 044,04 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

1 774 234,35 тыс. рублей – средства бюджета города;

2027 год:

1 184 333,42 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

2 872 796,54 тыс. рублей – средства бюджета города;

2028 год:

165 417,91 тыс. рублей – средства бюджета города;
2029 год:

0,00 тыс. рублей – средства бюджета города


1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 4

Общая протяженность автодорог в городе Красноярске по состоянию на начало IV квартала 2026 года составляет 1222,9 км, из них с усовершенствованным покрытием - 1018,7 км, удовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние имеет 43% автомобильных дорог. Также улично-дорожная сеть города включает 35 пешеходных переходов в разных уровнях, 60 инженерных сооружений - мосты, путепроводы, эстакады, протяженностью более 16,7 км.

Текущее содержание объектов транспортной инфраструктуры с выполнением работ, необходимых для соответствия действующим нормативным требованиям, осуществляется департаментом городского хозяйства и транспорта администрации города. При этом в условиях социально-экономического развития территории региона – увеличение объемов производства, развитие предпринимательской деятельности, расширение сферы услуг, повышение уровня жизни населения, вовлечение новых территорий в градостроительную деятельность – возникает потребность в модернизации и развитии транспортной инфраструктуры города Красноярска. Особую значимость реализации указанных мероприятий обуславливает необходимость снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Посредством выполнения работ по реконструкции достигается увеличение пропускной способности автомобильных дорог, доведение 
до нормативных параметров, обустройство пешеходных дорожек и ливневых канализаций; строительством новых автомобильных дорог и искусственных сооружений обеспечивается транспортная доступность жилых районов, повышается безопасность дорожного движения. 
В частности, в 2023 – 2025 годах введены в эксплуатацию объекты «Строительство автодороги в границах ул. Гриболевская - ул. Соколовская - ул. Ольховая - ул. Черемуховая»; «Транспортная развязка в микрорайоне «Тихие Зори»; пешеходный переход в районе дома № 327 
по ул. Семафорной, автодорога пр-кт Молодежный от дома № 31 
до ул. Преображенской (I этап); «Автодорога по ул. Космонавтов 
от ул. 9 Мая до ул. Ястынская»; «Автомобильная дорога по ул. 3-я Пионеров от ул. Красномосковская до нежилого здания по ул. 8 Марта, 26».

Реализация подпрограммы направлена на достижение целей, установленных национальным проектом «Инфраструктура для жизни», 
а также стратегией социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года (в части достижения стратегических целей второго уровня «Обеспечить эффективную модернизацию и комплексное развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктур города» и «Обеспечить пространственное развитие города, необходимое 
для комплексного развития городской среды, улучшения жилищных условий горожан» цели первого уровня «Столичный уровень качества жизни: развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала талантливых, предприимчивых и креативных горожан»).

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели

результативности подпрограммы 4

Целью подпрограммы является оптимизация дорожного движения 
с разгрузкой наиболее напряженных транспортных магистралей, обеспечение транспортной доступности.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателями результативности, рассчитанными на основании методики измерения 
и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, перечень которых с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы 4

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска. В рамках подпрограммы запланированы мероприятия 
по развитию улично-дорожной сети муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края.
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы 4 являются средства бюджета города, средства краевого бюджета, главным распорядителем бюджетных средств выступает департамент градостроительства; администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 выступает муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства»; администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края.

Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В ходе реализации подпрограммы на постоянной основе проводится работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов.

4. Характеристика мероприятий подпрограммы 4

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает выполнение работ в отношении объектов улично-дорожной сети муниципального образования городской округ город Красноярск Красноярского края.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 4.1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств бюджета города, срок реализации мероприятия: 2023 – 2030 годы;

мероприятие 4.2. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края, мероприятие реализовано в 2023 году;

мероприятие 4.3. Реализация проектов развития улично-дорожной сети, расположенной в границах населенных пунктов, предусматривающих жилищное строительство, мероприятие реализовано в 2023 году;

мероприятие 4.4. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска, мероприятие реализовано в 2023 году;

мероприятие 4.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения при реализации инфраструктурных проектов (мероприятий), срок реализации мероприятия: 2025 – 2027 годы. Мероприятие реализуется с привлечением средств краевого бюджета;

мероприятие 4.6. Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края. Мероприятие реализовано в 2026 года с привлечением средств дорожного фонда Красноярского края и средств муниципального дорожного фонда города Красноярска.

В рамках реализации мероприятий 4.2. и 4.4 в 2023 году введены 
в эксплуатацию объекты улично-дорожной сети: автодорога в границах ул. Гриболевская - ул. Соколовская - ул. Ольховая - ул. Черемуховая (1, 2-й этапы строительства); пешеходный переход в районе дома № 327 
по ул. Семафорной. Реализация объектов, финансируемых в 2023 году 
в рамках мероприятия 4.3, продолжается за счет средств бюджета города, предусмотренных в мероприятии 4.1.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются департамент градостроительства; администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 выступает муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства»; администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края.

Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Распределение объемов и источников финансирования всего 
и с разбивкой по годам указано в приложениях 3, 5 к настоящей Программе.

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Паспорт подпрограммы 5

	Наименование подпрограммы
	«Обеспечение реализации муниципальной программы»

	Исполнители мероприятий подпрограммы
	департамент градостроительства;

управление учета и реализации жилищной политики;
управление архитектуры;
администрации районов в городе;

муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства»; физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, непосредственно участвующие в реализации мероприятий;

администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края

	Цель подпрограммы
	создание необходимых условий для эффективной реализации Программы, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

	Задачи подпрограммы
	1) обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры;

2) осуществление деятельности по планированию и исполнению бюджета города в области инвестиционной политики в пределах своей компетенции

	Показатели результативности
	уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности

	Сроки реализации подпрограммы
	2023 – 2030 годы

	Объемы и источники финансирования подпрограммы
	общий объем финансирования подпрограммы – 3 501 366,72 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 417 981,22 тыс. рублей;

2024 год – 568 604,88 тыс. рублей;

2025 год – 561 921,67 тыс. рублей;

2026 год – 461 925,53 тыс. рублей;

2027 год – 499 136,54 тыс. рублей;

2028 год – 495 898,44 тыс. рублей;
2029 год – 495 898,44 тыс. рублей;
в том числе по источникам:

2023 год:

19 459,69 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

398 521,53 тыс. рублей – средства бюджета города;

2024 год:

21 642,04 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

546 962,84 тыс. рублей – средства бюджета города;

2025 год:

20 245,86 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

541 675,81 тыс. рублей – средства бюджета города;

2026 год:

24 472,10 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

437 453,43 тыс. рублей – средства бюджета города;

2027 год:

24 448,40 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

474 688,14 тыс. рублей – средства бюджета города;

2028 год:

24 448,40 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

471 450,04 тыс. рублей – средства бюджета города;
2029 год:

24 448,40 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

471 450,04 тыс. рублей – средства бюджета города


1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 5

Реализация указанных в настоящей Программе мероприятий предполагает привлечение большого количества материальных, организационных и кадровых ресурсов от органов местного самоуправления.

В частности необходимо: привлечение профессиональных кадров: специалистов в области градостроительной политики, экономики, бухгалтерского, бюджетного и налогового учета, правового обеспечения; проведение большого количества организационных процедур (конкурсов, закупок, мероприятий и пр.); осуществление своевременного, целевого и эффективного планирования и расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, а также организация контроля за их использованием; осуществление координации и управления деятельностью всех субъектов реализации мероприятий Программы, а также всеми процессами, возникающими в ходе исполнения настоящей Программы, в целях достижения единых целей 
и задач Программы.

Без привлечения соответствующих ресурсов и проведения указанных мероприятий своевременная и эффективная реализация целей и задач настоящей Программы не представляется возможной.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусматривает бесперебойное обеспечение деятельности департамента градостроительства, управления архитектуры, муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление капитального строительства», управления учета и реализации жилищной политики, администраций районов в городе, а также выполнение мероприятий, необходимых для реализации Программы в полном объеме (в пределах имеющихся полномочий).

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели

результативности подпрограммы 5

Целью подпрограммы является создание необходимых условий 
для эффективной реализации настоящей Программы, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. Для достижения цели предусмотрено решение следующих задач: обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры; осуществление деятельности по планированию и исполнению бюджета города в области инвестиционной политики в пределах своей компетенции.

Подпрограмма 5 носит вспомогательный характер, посредством ее реализации достигаются показатели результативности иных подпрограмм и отдельных мероприятий, в том числе направленных на достижение целей, установленных национальными проектами.

Эффективность подпрограммы характеризуется показателем результативности, рассчитанным на основании методики измерения 
и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, который с расшифровкой плановых значений по годам представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

3. Механизм реализации подпрограммы 5

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Заказчиками работ (услуг) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 выступают департамент градостроительства, администрация города, управление архитектуры, муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства», администрации районов в городе, администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края.

Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города в рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

4. Характеристика мероприятий подпрограммы 5

Для достижения целей и решения задач подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:

мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления, включающее следующие виды расходов: выплата заработной платы с учетом страховых взносов, командировочные расходы, услуги связи, услуги по содержанию имущества, текущий ремонт оборудования, приобретение расходных материалов к оргтехнике, канцелярских товаров и иных расходных материалов, иные выплаты. Срок реализации мероприятия: 2023 – 2030 годы;

мероприятие 5.2. Выполнение прочих обязательств государства. Мероприятие включает в себя расходы по содержанию объектов на балансе учреждения до передачи в казну города, содержанию муниципальных жилых помещений, не обремененных договорными обязательствами, исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распространение социальной рекламы; иных мероприятий, необходимых для реализации Программы в полном объеме (в пределах имеющихся полномочий). Срок реализации мероприятия: 2023 – 2030 годы;

мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений. Включает в себя следующие виды расходов: выплата заработной платы с учетом страховых взносов, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы, канцелярские товары), оплата услуг в части административно-хозяйственного обеспечения, прочие выплаты. Срок реализации мероприятия: 2023 – 2030 годы;

мероприятие 5.4. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, за счет средств краевого бюджета. Срок реализации мероприятия: 2023 – 2028 годы.

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются департамент градостроительства, администрация города, управление архитектуры, администрации районов в городе, администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 выступают департамент градостроительства, администрация города, управление архитектуры, администрации районов в городе, администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края, муниципальное казенное учреждение города Красноярска «Управление капитального строительства».
Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Распределение объемов и источников финансирования всего 
и с разбивкой по годам указано в приложениях 3, 5 к настоящей Программе.

VII. Отдельные мероприятия Программы

Отдельное мероприятие 1. Мероприятия, связанные с демонтажем рекламных конструкций и подготовкой рекламных мест к продаже.

Мероприятие реализуется в целях приведения города к единому архитектурному облику.

Срок реализации отдельного мероприятия: 2023 – 2030 годы;

В ходе реализации отдельного мероприятия необходимо выполнить следующий комплекс мер:

выявление и снос установленных рекламных конструкций без действующих разрешений;

проведение оценки стоимости рекламных мест для продажи права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

подготовку рекламных мест к торгам;

выдачу разрешений на установку новых рекламных конструкций.

Уровень и качество выполнения поставленных задач характеризуется достижением следующих показателей результативности: доходы 
в бюджет города от размещения рекламных конструкций; количество выданных разрешений на установку новых рекламных конструкций; степень эффективности мероприятия по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций на фасадах зданий. Плановые значения показателей результативности с разбивкой по годам в течение срока реализации отдельного мероприятия рассчитываются в соответствии с методикой измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение отдельного мероприятия на очередной 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов за счет средств бюджета города всего – 7 648,14 тыс. рублей, в том числе по годам:

2027 год – 2 549,38 тыс. рублей;

2028 год – 2 549,38 тыс. рублей;

2029 год – 2 549,38 тыс. рублей.

Реализация отдельного мероприятия, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации отдельного мероприятия выступает управление архитектуры, исполнители определяются 
в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Отдельное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с размещением временных сооружений и сносом (демонтажем) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений.

Мероприятие реализуется в целях приведения города к единому архитектурному облику.

Срок реализации отдельного мероприятия: 2023 – 2030 годы.

В ходе реализации отдельного мероприятия необходимо выполнить следующий комплекс мер:

внесение изменений в утвержденные схемы размещения временных сооружений и нестационарных торговых объектов на территории города Красноярска в части включения в нее объектов;

подготовку и проведение торгов по продаже права на размещение временных сооружений; организацию работ по выявлению объектов самовольного капитального строительства и временных сооружений;

снос (демонтаж) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений; хранение и утилизацию снесенных самовольно установленных временных сооружений.

Уровень и качество выполнения поставленных задач характеризуется достижением следующих показателей результативности: удельный вес самовольно установленных временных сооружений к общему количеству размещенных временных сооружений; количество самовольно установленных объектов капитального строительства, снесенных 
за счет средств бюджета города. Плановые значения показателей результативности с разбивкой по годам в течение срока реализации отдельного мероприятия рассчитываются в соответствии с методикой измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, представлены в приложении 2 
к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение отдельного мероприятия на очередной 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов за счет средств бюджета города всего – 91 260,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2027 год – 30 420,00 тыс. рублей;

2028 год – 30 420,00 тыс. рублей;

2029 год – 30 420,00 тыс. рублей.

Реализация отдельного мероприятия, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Заказчиками работ (услуг) в рамках реализации отдельного мероприятия выступают департамент градостроительства, МКУ города Красноярска «УКС», администрации районов в городе, исполнители определяются в соответствии с положениями Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Отдельное мероприятие 3. Строительство участка первой линии метрополитена в г. Красноярске.

Исполнение отдельного мероприятия завершено в 2024 году.

В ходе реализации отдельного мероприятия обеспечена сохранность подземных горных выработок в безопасном состоянии на участке первой очереди протяженностью 5,04 км в двухпутном исчислении.

Реализация отдельного мероприятия, осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации отдельного мероприятия являлось муниципальное казенное предприятие города Красноярска «Управление по строительству Красноярского метрополитена», исполнители определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города осуществлялся в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Отдельное мероприятие 4. Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Начиная с 2026 года со вступлением в силу Закона Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления 
в Красноярском крае», изменено наименование отдельного мероприятия 4. Ранее в 2023 году отдельное мероприятие 4 реализовывалось 
с наименованием «Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска». В рамках мероприятия выполнены работы по актуализации схем водоснабжения и водоотведения и принято Постановление администрации города от 01.02.2024 № 59 «Об утверждении актуализации схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска
с учетом развития систем ливневой канализации на период до 2042 года».

Ресурсное обеспечение отдельного мероприятия на очередной 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов за счет средств бюджета города всего – 3 955,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2027 год – 1 318,60 тыс. рублей;

2028 год – 1 318,60 тыс. рублей;

2029 год – 1 318,60 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятия, в целях приведения в соответствие с документами территориального планирования актуализируются и утверждаются схемы водоснабжения и водоотведения, схемы теплоснабжения на территориях Солонцовского и Мининского сельсоветов Емельяновского района Красноярского края.

Отдельное мероприятие реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края.

Заказчиком работ (услуг) при выполнении отдельного мероприятия выступают муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета, администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, исполнители определяются в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Отдельное мероприятие 5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска.

Отдельное мероприятие реализовано в 2023 году.

В рамках исполнения мероприятия в соответствии с Генеральным планом городского округа город Красноярск Красноярского края с учетом изменений, внесенных Решением Красноярского городского Совета депутатов от 24.08.2022 № В-269 разработана и утверждена Постановлением администрации города от 23.01.2024 № 31 программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Красноярск сроком реализации до 2042 года.

Реализация отдельного мероприятия обеспечена из средств бюджета города в 2023 году в сумме 500,00 тыс. рублей.

Отдельное мероприятие реализовано в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Заказчиком работ (услуг) при выполнении отдельного мероприятия являлось управление архитектуры, исполнители определены в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Отдельное мероприятие 6. Разработка колористической концепции города Красноярска.

Мероприятие реализуется в целях приведения города к единому архитектурному облику.

Срок реализации отдельного мероприятия: 2024 – 2025 годы.

В ходе реализации отдельного мероприятия необходимо было разработать документ, определяющий развитие идентичности города, повышение архитектурной привлекательности, сохранение историко-культурного, ландшафтного и пространственного своеобразия, обеспечение качества и комплексности мероприятий, планируемых к реализации в рамках подготовки к 400-летнему юбилею Красноярска.

Уровень и качество выполнения поставленных задач характеризуется достижением следующих показателей результативности: наличие разработанной колористической концепции города Красноярска. Плановые значения показателей результативности с разбивкой по годам 
в течение срока реализации отдельного мероприятия рассчитывались 
в соответствии с методикой измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, представлены в приложении 2 к настоящей Программе.

Реализация отдельного мероприятия, осуществлялась в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края и города Красноярска.

Заказчиком работ (услуг) в рамках реализации отдельного мероприятия выступало управление архитектуры, исполнители определялись 
в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Отдельное мероприятие 7. Капитальный ремонт нежилых зданий 
и помещений, включенных в состав городской казны.

Исполнение отдельного мероприятия завершено в 2026 году.

В рамках исполнения мероприятия в целях выполнения задач Программы, направленных на обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, проводились мероприятия 
по капитальному ремонту нежилых зданий и помещений, включенных
в состав городской казны, способствующие обеспечению безопасности и благоприятных условий для граждан, проживающих в жилом районе, в котором расположены объекты казны.

Отдельное мероприятие реализовывалось в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Красноярского края.

Заказчиком работ (услуг) при выполнении отдельного мероприятия выступал МКУ города Красноярска «УКС», исполнители определялись в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за эффективным и целевым использованием средств бюджета города осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.
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	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы
	Срок
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Последствия нереализации мероприятия
	Связь с показателями результативности муниципальной программы

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Подпрограмма 1 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Красноярска»

	2
	Мероприятие 1.1. Разработка градостроительной документации, подготовка документов, необходимых для внесения сведений о градостроительной документации в Единый государственный реестр недвижимости 
	управление архитектуры
	2023
	2026
	обеспечение безопасности и благоприятных условий проживания, рациональное использование территорий города;
реконструкция транспортной сети города, оптимизация пассажирских перевозок;
установление регламентов использования территорий общего пользования и линейных объектов; исключение самовольного захвата территории общего пользования, линейных объектов и объектов озеленения
	отсутствие документации по планировке территории, на основании которой должна осуществляться градостроительная деятельность на территории города;
отсутствие оснований для дальнейшей разработки ПСД и строительства объектов производственного, жилищного, общественного и рекреационного назначения, осуществляемых в рамках социально-экономического развития города;
отсутствие утвержденных красных линий и полос отчуждения линейных объектов
	влияет на показатели: степень покрытия утвержденными проектами планировки и межевания территории города

	3
	Мероприятие 1.2. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории 
	управление архитектуры
	2023
	2023
	обеспечение безопасности и благоприятных условий проживания, рациональное использование территорий города; установление регламента использования линейных объектов; исключение самовольного захвата территории линейных объектов 
	отсутствие оснований для дальнейшей разработки ПСД и строительства линейных объектов, объектов  общественного и рекреационного назначения
	влияет на показатели: степень покрытия утвержденными проектами планировки и межевания территории города

	4
	Подпрограмма 2 «Вовлечение территорий в градостроительную деятельность»

	5
	Мероприятие 2.1. Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств бюджета города
	департамент градостроительства
	2023
	2030
	обеспечение граждан города объектами инженерной инфраструктуры; 
улучшение качества жизни жителей города
	нарушение санитарно-эпидемиологических норм; сдерживание строительства новых социально значимых объектов
	влияет на показатели: площадь территорий, вовлеченных в градостроительный оборот за счет строительства объектов коммунальной инфраструктуры;
уровень технической готовности объектов коммунальной инфраструктуры

	6
	Мероприятие 2.2. Снос аварийного жилищного фонда
	департамент градостроительства
	2023
	2030
	физический снос аварийного жилищного фонда во избежание риска возникновения чрезвычайных ситуаций;
освобождение площадок в целях строительства и благоустройства города
	риск возникновения чрезвычайных ситуаций; снижение эффективности вовлечения территорий в градостроительную деятельность
	влияет на показатели: количество аварийных домов, снесенных в городе Красноярске за счет бюджетных средств

	7
	Мероприятие 2.3. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной и неразграниченной государственной собственности
	департамент градостроительства
	2023
	2026
	комплексное развитие территорий в границах муниципального образования
	социальная напряженность; 
риск возникновения чрезвычайных ситуаций
	влияет на показатель:
площадь территорий, вовлеченных в комплексное развитие территорий

	8
	Мероприятие 2.4. Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры
	департамент градостроительства
	2026
	2026
	обеспечение граждан города объектами инженерной инфраструктуры; 
улучшение качества жизни жителей города
	нарушение санитарно-эпидемиологических норм; сдерживание строительства новых социально значимых объектов
	влияет на показатели: площадь территорий, вовлеченных в градостроительный оборот за счет строительства объектов коммунальной инфраструктуры

	9
	Подпрограмма 3 «Дом»

	10
	Мероприятие 3.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, за счет средств краевого бюджета 
	департамент градостроительства
	2023
	2029
	предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет
	социальная напряженность;
неисполнение Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для которых приобретены жилые помещения, от установленных плановых значений в рамках делегированных государственных полномочий
; удельный вес объектов жилищного строительства, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения

	11
	Мероприятие 3.2.
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
	департамент градостроительства
	2023
	2029
	предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет
	социальная напряженность;
неисполнение Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	влияет на показатели: Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для которых приобретены жилые помещения, от установленных плановых значений в рамках делегированных государственных полномочий
; удельный вес объектов жилищного строительства, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения


Мероприятие 3.3. Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях с 2026 года;

в 2023 - 2025 годы реализовано мероприятие 3.3 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

предоставление жилых помещений гражданам, подлежащим переселению в связи с изъятием недвижимого имущества для муниципальных нужд;

предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях"


переселение граждан из аварийного жилищного фонда (2023 - 2025 годы);

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан (2023 - 2025 годы);

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде города Красноярска (2023 - 2025 годы);

устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда (2023 - 2025 годы);

обеспечение жилыми помещениями малоимущих и иных определенных действующим законодательством категорий граждан


социальная напряженность;

неисполнение региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае (2023 - 2025 годы)


влияет на показатель:

численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (2023 - 2025 годы);

удельный вес объектов жилищного строительства, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения (2023 - 2025 годы);

количество жилых помещений, введенных (приобретенных) в рамках Программы с целью предоставления гражданам: состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

	в связи с изъятием недвижимого имущества для муниципальных нужд (2023 - 2025 годы)

	13
	Мероприятие 3.4. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета
	департамент градостроительства
	2023
	2028
	переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде города Красноярска;
устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда
	социальная напряженность;  неисполнение региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае
	влияет на показатели: численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;
удельный вес объектов жилищного строительства, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения

	14
	Мероприятие 3.5. обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 
	департамент градостроительства
	2023
	2028
	переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде города Красноярска;
устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда
	социальная напряженность;  неисполнение региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае
	влияет на показатели: численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;
удельный вес объектов жилищного строительства, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения

	15
	Мероприятие 3.6.
Оплата разницы между стоимостью строительства многоквартирного дома, определенной разработанной проектно-сметной документацией, стоимостью жилых помещений при приобретении у застройщиков, сформированной заказчиком, и стоимостью общей площади жилых помещений, рассчитанной по предельной стоимости квадратного метра
	департамент градостроительства
	2023
	2023
	переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде города Красноярска;
устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда
	социальная напряженность;  неисполнение региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае
	влияет на показатели: численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;
удельный вес объектов жилищного строительства, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения

	16
	Мероприятие 3.7. Реализация мероприятий по переселению граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
	департамент градостроительства
	2024
	2025
	переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде города Красноярска;
устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; создание условий для строительства объекта регионального значения, в границах которого расположен аварийный жилой дом
	социальная напряженность;  отсутствие условий для строительства объекта регионального значения, в границах которого расположен аварийный жилой дом
	влияет на показатели: численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;
удельный вес объектов жилищного строительства, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения;   количество аварийных домов, снесенных в городе Красноярске за счет бюджетных средств

	17
	Мероприятие 3.8. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города
	департамент градостроительства
	2025
	2028
	переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде города Красноярска;
устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда
	социальная напряженность;  неисполнение региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае
	влияет на показатели: численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;
удельный вес объектов жилищного строительства, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения

	18
	Мероприятие 3.9. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
предоставле-ние жилых помещений гражданам, подлежащим переселению в связи с изъятием недвижимого имущества для муниципальных нужд
	департамент градостроительства
	2026
	2030
	переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде города Красноярска;
устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда
	социальная напряженность;
неисполнение региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае
	влияет на показатели: численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;
удельный вес объектов жилищного строительства, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения;
количество жилых помещений, введенных (приобретенных) в рамках Программы с целью предоставления гражданам в связи с изъятием недвижимого имущества для муниципальных нужд
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	Подпрограмма 4 «Дороги»


департамент градостроительства,


снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

снижение транспортной нагрузки на основных магистралях города;

обеспечение транспортной доступности; 


отсутствие условий для управления транспортным потоком;

увеличение транспортной нагрузки;

снижение пропускной способности и снижение скорости движения транспорта; 

увеличение возможности заторовых ситуаций в часы пик;

отсутствие безопасности пешеходов;


влияет на показатели: общая протяженность введенных в эксплуатацию дорог; 

	удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения; количество искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию

	21
	Мероприятие 4.2. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
	департамент градостроительства
	2023
	2023
	снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
снижение транспортной нагрузки на основных магистралях города;
обеспечение транспортной доступности; 
повышение безопасности участников дорожного движения
	отсутствие условий для управления транспортным потоком;
увеличение транспортной нагрузки;
снижение пропускной способности и снижение скорости движения транспорта; 
увеличение возможности заторовых ситуаций в часы пик;
отсутствие безопасности пешеходов;
увеличение количества загрязняющий веществ, выбрасываемых в атмосферу
	влияет на показатели: общая протяженность введенных в эксплуатацию дорог; 
удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения; количество искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию

	22
	Мероприятие 4.3. Реализация проектов развития улично-дорожной сети, расположенной в границах населенных пунктов, предусматривающих жилищное строительство
	департамент градостроительства
	2023
	2023
	снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
снижение транспортной нагрузки на основных магистралях города;
обеспечение транспортной доступности; 
повышение безопасности участников дорожного движения
	отсутствие условий для управления транспортным потоком;
увеличение транспортной нагрузки;
снижение пропускной способности и снижение скорости движения транспорта; 
увеличение возможности заторовых ситуаций в часы пик;
отсутствие безопасности пешеходов;
увеличение количества загрязняющий веществ, выбрасываемых в атмосферу
	влияет на показатели: общая протяженность введенных в эксплуатацию дорог; 
удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения

	23
	Мероприятие 4.4. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда города Красноярска 
	департамент градостроительства
	2023
	2023
	снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
снижение транспортной нагрузки на основных магистралях города;
обеспечение транспортной доступности; 
повышение безопасности участников дорожного движения
	отсутствие условий для управления транспортным потоком;
увеличение транспортной нагрузки;
снижение пропускной способности и снижение скорости движения транспорта; 
увеличение возможности заторовых ситуаций в часы пик;
отсутствие безопасности пешеходов;
увеличение количества загрязняющий веществ, выбрасываемых в атмосферу
	влияет на показатели: общая протяженность введенных в эксплуатацию дорог; 
удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения

	24
	Мероприятие 4.5.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения при реализации инфраструктурных проектов (мероприятий) 
	департамент градостроительства
	2025
	2027
	снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
снижение транспортной нагрузки на основных магистралях города;
обеспечение транспортной доступности; 
повышение безопасности участников дорожного движения
	отсутствие условий для управления транспортным потоком;
увеличение транспортной нагрузки;
снижение пропускной способности и снижение скорости движения транспорта; 
увеличение возможности заторовых ситуаций в часы пик;
отсутствие безопасности пешеходов;
увеличение количества загрязняющий веществ, выбрасываемых в атмосферу
	влияет на показатели: общая протяженность введенных в эксплуатацию дорог; 
удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения

	25
	Мероприятие 4.6. Осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края
	департамент градостроительства
	2025
	2026
	снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
снижение транспортной нагрузки на основных магистралях города;
обеспечение транспортной доступности; 
повышение безопасности участников дорожного движения
	отсутствие условий для управления транспортным потоком;
увеличение транспортной нагрузки;
снижение пропускной способности и снижение скорости движения транспорта; 
увеличение возможности заторовых ситуаций в часы пик;
отсутствие безопасности пешеходов;
увеличение количества загрязняющий веществ, выбрасываемых в атмосферу
	влияет на показатели: общая протяженность введенных в эксплуатацию дорог; 
удельный вес объектов транспортной инфраструктуры, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения

	26
	Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	27
	Мероприятие 5.1. Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
	департамент градостроительства, управление архитектуры
	2023
	2030
	обеспечение организационных, информационных и иных условий для эффективного управления отраслью;
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов
	снижение эффективности управления Программой, реализация Программы не в полном объеме
	влияет на показатели: уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности

	28
	Мероприятие 5.2. Выполнение прочих обязательств государства
	департамент градостроительства, управление архитектуры, администрации районов в городе, администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	2023
	2030
	обеспечение содержания объектов на балансе учреждения до передачи в казну города, содержание муниципальных жилых помещений, не обремененных договорными обязательствами, исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, распространение социальной рекламы, иные мероприятия, необходимые для реализации Программы в полном объеме (в пределах имеющихся полномочий)
	реализация Программы не в полном объеме, риск возникновения судебных издержек
	влияет на показатели: уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности

	29
	Мероприятие 5.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	департамент градостроительства
	2023
	2030
	обеспечение организационных, информационных и иных условий для эффективного исполнения деятельности;
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов
	снижение эффективности управления Программой, реализация Программы не в полном объеме
	влияет на показатели: уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности

	30
	Мероприятие 5.4. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, за счет средств краевого бюджета 
	департамент градостроительства, управление учета и реализации жилищной политики, администрации районов в городе
	2023
	2029
	обеспечение организационных, информационных и иных условий для эффективного исполнения переданных полномочий
	снижение эффективности управления Программой, реализация Программы не в полном объеме
	влияет на показатели: уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности

	31
	Отдельное мероприятие 1. Мероприятия, связанные с демонтажем рекламных конструкций и подготовкой рекламных мест к продаже
	управление архитектуры
	2023
	2030
	приведение города к единому архитектурному облику
	неосвоение плановых показателей доходной части бюджета города;
нарушение единого архитектурного облика города
	влияет на показатели: доходы в бюджет города от размещения рекламных конструкций;
количество выданных разрешений на установку новых рекламных конструкций;
степень эффективности мероприятия по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций на фасадах зданий

	32
	Отдельное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с размещением временных сооружений и сносом (демонтажем) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений
	департамент градостроительства, администрации районов в городе
	2023
	2030
	соответствие разработанным схемам размещения временных сооружений и нестационарных торговых объектов 
	захват земель общего пользования;
нарушение единого архитектурного облика города;
незаконное ведение бизнеса;
неуплата налогов и сборов в казну города
	влияет на показатели: удельный вес самовольно установленных временных сооружений к общему количеству размещенных временных сооружений;  количество самовольно установленных  объектов капитального строительства, снесенных за счет средств бюджета города 

	33
	Отдельное мероприятие 3. Строительство участка первой линии метрополитена в г. Красноярске
	департамент градостроительства
	2023
	2024
	обеспечение сохранности подземных горных выработок в безопасном состоянии на участке первой очереди протяженностью 5,04 км в двухпутном исчислении
	риск возникновения чрезвычайных ситуаций
	влияет на показатели: обеспечение сохранности подземных горных выработок в безопасном состоянии на участке первой очереди протяженностью 5,04 км в двухпутном исчислении

	34
	Отдельное мероприятие 4. Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения - наименование с 2026 года; 
в 2023 году реализовано отдельное меронприятие 4 "Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Красноярск" 
	управление архитектуры, муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета,
администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
	2023;
2026
	2029
	соответствие требованиям законодательства;
повышение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры
	несоответствие требованиям законодательства;
отсутствие ресурсов для обеспечения водоотведения (ливневой канализации) существующих и планируемых к размещению объектов капитального строительства 
	влияет на показатели: наличие актуализированных схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска (2023 год);
количество территорий, на которых разработаны или актуализированы схемы водоснабжения и (или) водоотведения, теплоснабжения,  в соответствии с утвержденными документами территориального планирования (2026-2028 годы)

	35
	Отдельное мероприятие 5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска
	управление архитектуры
	2023
	2023
	соответствие требованиям законодательства;
обеспеченность сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства 
	несоответствие требованиям законодательства;отсутствие
обеспеченности сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства 
	влияет на показатели: наличие разработанной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска сроком реализации до 2042 года

	36
	Отдельное мероприятие 6.
Разработка
колористической концепции города Красноярска
	управление архитектуры
	2024
	2025
	Развитие идентичности города, повышение архитектурной привлекательности, cохранение  историко-культурного, ландшафтного и пространственного своеобразия,  обеспечение качества и комплексности мероприятий, планируемых к реализации в рамках подготовки к 400-летнему юбилею Красноярска. 
	Отсутствие основы для создания соответствующей нормативно-правовой базы, которая обеспечит качество и комплексность мероприятий, планируемых к реализации в рамках подготовки к 400-летнему юбилею Красноярска. 
	влияет на показатель: наличие разработанной колористической концепции города Красноярска

	37
	Отдельное мероприятие 7. Капитальный ремонт нежилых зданий и помещений, включенных в состав городской казны
	департамент градостроительства
	2026
	2026
	обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности граждан, проживающих в жилом районе, в котором расположены объекты казны за счет восстановления их технического состояния 
	социальная напряженность ввиду риска возникновения аварийных ситуаций, отсутствие возможности стабильной эксплуатации объектов, включенных в состав городской казны, 
	влияет на показатель результативности: площадь нежилых зданий и помещений, включенных в состав городской казны, в которых осуществлен капитальный ремонт
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	СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях результативности
муниципальной программы их значениях

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора, показателя результативности
	Единицы измерения
	Вес показателя результативности
	Источник
информации
	Периодичность определения значения целевого индикатора, показателя результативности
	 

	
	
	
	
	
	
	2023 год
(отчетный)
	2024 год 
(отчетный)
	2025 год
(отчетный)
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры»
	
	
	
	
	 

	2
	Целевой индикатор 1.* Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию
	кв. м
	х
	форма № 1-разрешение «Сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию»
	по итогам года
	785 269
	706 617
	572 837
	700 000
	700 000
	700 000
	700 000
	Х

	3
	Целевой индикатор 2. **
	 

	
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
	кв.м
	х
	форма № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», сведения Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, республике Хакасия и республике Тыва (оценка численности городского и сельского населения по компонентам изменения по Красноярскому краю)
	по итогам года
	25,33
	25,87
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Обеспеченность жильем
	кв. м на 
1 чел.
	х
	
	
	Х
	Х
	26,21
	26,10
	26,20
	26,60
	26,80
	27,00

	4
	Целевой индикатор 3. Количество выданных разрешений на строительство
	ед.
	х
	форма № 1-разрешение «Сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию»
	по итогам года
	144
	140
	133
	145
	145
	145
	145
	Х

	5
	Целевой индикатор 4. Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
	ед.
	х
	форма № 1-разрешение «Сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию»
	по итогам года
	146
	134
	120
	200
	200
	200
	200
	Х

	6
	Целевой индикатор 5. Доля введенных объектов инженерно-транспортной, коммунальной инфраструктуры к общему количеству объектов, введенных в эксплуатацию
	%
	х
	форма № 1-разрешение «Сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию»; адресная инвестиционная программа города Красноярска
	по итогам года
	2%
	1,50%
	1,67%
	не менее 3%
	3%
	3%
	3%
	Х

	7
	Целевой индикатор 6. Доля введенных объектов социальной инфраструктуры к общему количеству объектов, введенных в эксплуатацию
	%
	х
	форма № 1-разрешение «Сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию»; адресная инвестиционная программа города Красноярска
	по итогам года
	2%
	2,99%
	2,50%
	не менее 2%
	2%
	2%
	2%
	Х

	8
	Подпрограмма 1. «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Красноярска»

	9
	Показатель 1. Степень покрытия утвержденными проектами планировки и межевания территории города 
	%
	х
	данные государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, Закон Красноярского края от 06.07.2006 № 19-4986 «Об установлении границ муниципального образования город Красноярск»
	по итогам года
	45,00
	41,50
	45,00
	45,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	Подпрограмма 2.  «Вовлечение территорий в градостроительную деятельность»

	11
	Показатель 1. Площадь территорий, вовлеченных в градостроительный оборот за счет строительства объектов коммунальной инфраструктуры
	кв. м
	0,07
	форма № 1-разрешение «Сведения о выданных разрешениях и уведомлениях на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию»
	по итогам года
	0 
	0 
	0
	363 934
	162 841
	0
	0
	Х

	12
	Показатель 2. Количество аварийных домов, снесенных в городе Красноярске за счет бюджетных средств
	ед.
	0,07
	форма КС-2, форма КС-3, акт о сносе
	 по итогам года
	54
	53
	33
	15
	11
	0
	0
	Х

	13
	Показатель 3. Площадь территорий, вовлеченных в комплексное развитие территорий
	кв. м
	0,05
	договор о комплексном развитии территории
	по итогам года
	0
	      469 155,00   
	398 500
	1 090 000
	0
	0
	0
	Х

	14
	Показатель 4. Уровень технической готовности объектов коммунальной инфраструктуры
	%
	0,05
	форма КС-2, форма КС-3, постановление администрации города об осуществлении капитальных вложений
	по итогам года
	Х
	 Х 
	Х
	Х
	100
	0
	0
	Х

	15
	Подпрограмма 3. «Дом»

	16
	Показатель 1. Численность граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда
	человек
	0,07
	договор социального найма, договор мены, соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд путем выплаты возмещения, выписка из финансово-лицевого счета
	по итогам года
	351
	303
	571
	1 128
	325
	751
	0
	Х*

	17
	Показатель 2. Количество жилых помещений, введенных (приобретенных) в рамках Программы с целью предоставления гражданам: состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; в связи с изъятием недвижимого имущества для муниципальных нужд
	ед.
	0,07
	акт приема-передачи, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
	по итогам года
	5
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	Х

	18
	Показатель 3.
	 


	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые обеспечены жилыми помещениями
	 
	 
	акт приема-передачи, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, соглашение о взаимодействии министерства строительства Красноярского края и администрации города Красноярска
	по итогам года
	100,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для которых приобретены жилые помещения, от установленных плановых значений в рамках делегированных государственных полномочий
	%
	0,07
	
	
	Х
	100,00
	119,14
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Х

	19
	Показатель 4. Удельный вес  объектов жилищного строительства, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения
	%
	0,07
	проектная документация, разрешение на строительство объекта, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	по итогам года
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Х

	20
	Подпрограмма 4. «Дороги»

	21
	Показатель 1. Общая протяженность введенных в эксплуатацию дорог
	км
	0,07
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	по итогам года
	1,77
	2,07
	1,63
	4,28
	13,99
	1,12
	0,00
	Х

	22
	Показатель 2. Удельный вес  объектов транспортной инфраструктуры, реализуемых в рамках Программы, полностью соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения
	%
	0,07
	проектная документация, разрешение на строительство объекта, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	по итогам года
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Х

	23
	Показатель 3. Количество искусственных сооружений, введенных в эксплуатацию
	ед.
	х
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	по итогам года
	1
	Х
	Х
	Х
	1
	Х
	Х
	Х

	24
	Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	25
	Показатель 1. Уровень исполнения расходов, направленных на обеспечение текущей деятельности
	%
	0,08
	отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
	ежеквартально
	97,31
	97,80
	99,07
	не менее 97
	97,00
	97,00
	97,00
	Х

	26
	Отдельное мероприятие 1. Мероприятия, связанные с демонтажем рекламных конструкций и подготовкой рекламных мест к продаже

	27
	Показатель 1.  Доходы в бюджет города от размещения рекламных конструкций
	тыс. руб.
	0,06
	отчет о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета № 04193005690
	ежеквартально
	89 572,29
	404 811,92
	241 578,17
	209 054,59
	41 456,46
	18 425,13
	14 074,71
	Х

	28
	Показатель 2. Количество выданных разрешений на установку новых рекламных конструкций
	ед.
	0,04
	городской реестр рекламных мест
	по итогам года
	55
	103
	56
	5
	5
	5
	5
	Х

	29
	Показатель 3. Эффективность мероприятия по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций на фасадах зданий
	%
	0,03
	перечень рекламных конструкций подлежащих демонтажу, утвержденного приказом управления архитектуры от 13.01.2023 № 4-ОД, акты выполненных работ
	по итогам года 
	Х
	Х
	Х
	Х
	85,9
	85,9
	85,9
	Х

	30
	Отдельное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с размещением временных сооружений и сносом (демонтажем) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений

	31
	Показатель 1. Удельный вес самовольно установленных временных сооружений к общему количеству размещенных временных сооружений
	%
	0,03
	схема размещения временных сооружений, ведомственная отчетность администраций районов города о количестве самовольно установленных временных сооружений
	по итогам года
	34,00
	32,40
	22,06
	9,25
	9,25
	9,25
	9,25
	Х

	32
	Показатель 2. Количество самовольно установленных  объектов капитального строительства, снесенных за счет средств бюджета города 
	ед.
	0,05
	форма КС-2, форма КС-3
	по итогам года
	27
	24
	17
	21
	20
	20
	20
	Х

	33
	Отдельное мероприятие 3. Строительство участка первой линии метрополитена в г. Красноярске 

	34
	Показатель 1. Обеспечение сохранности подземных горных выработок в безопасном состоянии на участке первой очереди протяженностью 5,04 км в двухпутном исчислении
	%
	х
	акты выполненных работ по обеспечению сохранности подземных горных выработок в безопасном состоянии на участке первой очереди протяженностью 5,04 км в двухпутном исчислении
	по итогам года
	100,00
	100,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	35
	Отдельное мероприятие 4. Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения - наименование с 2026 года, 
в 2023 году отдельное меронприятие 4 "Актуализация схем водоснабжения и водоотведения города Красноярск" реализовано

	36
	Показатель 1. Наличие актуализированных схем водоснабжения и водоотведения города Красноярска
	%
	х
	схемы водоснабжения и водоотведения города Красноярска
	по итогам года
	100,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	37
	Показатель 1  Количество территорий, на которых разработаны или актуализированы схемы водоснабжения и (или) водоотведения, теплоснабжения,  в соответствии с утвержденными документами территориального планирования
	ед.
	0,05
	Информация  муниципального казенного учреждения Администрация Солонцовского сельсовета, администрации  Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края с предоставлением правового акта, о наличии Схемы теплоснабжения; водоснабжения и водоотведения Солонцовского, Мининского сельсоветов Емельяновского района Красноярского края; документы территориального планирования Солонцовского, Мининского сельсоветов Емельяновского района Красноярского края
	по итогам года
	Х
	Х
	Х
	2
	2
	2
	2
	Х

	38
	Отдельное мероприятие 5. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска

	39
	Показатель 1. Наличие разработанной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска сроком реализации до 2042 года
	%
	х
	программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Красноярска
	по итогам года
	100,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	40
	Отдельное мероприятие 6. Разработка колористической концепции города Красноярска

	41
	Показатель 1. Наличие разработанной колористической концепции города Красноярска
	%
	х
	акты выполненных работ по разработке колористической концепции города Красноярска  материалы колористической концепции города Красноярска
 
	по итогам года
	Х
	Х
	100,00
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	42
	Отдельное мероприятие 7. Капитальный ремонт нежилых зданий и помещений, включенных в состав городской казны

	43
	Показатель 1. Площадь нежилых зданий и помещений, включенных в состав городской казны, в которых осуществлен капитальный ремонт
	кв.м
	х
	акты о приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту нежилых зданий и помещений, включенных в состав городской казны, с приложением актов по форме КС-2, форме КС-3
	по итогам года
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	*Целевой индикатор и показатель результативности Программы сонаправлен с аналогичными целевым индикатором и показателем реализации, утвержденными перечнем целевых индикаторов (показателей) реализации Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года (далее - Стратегия), однако, в ходе реализации Программы значение целевого индикатора и показателя результативности рассчитывается ежегодно в соответствии с утвержденной методикой измерения и (или) расчета целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы, при этом в Стратегии нарастающим итогом с учетом достижения конечных результатов ее реализации

	** Наименование целевого индикатора приведено в соответствие с наименованием целевого индикатора, утвержденного перечнем целевых индикаторов (показателей) реализации Стратегии социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года. Методика расчета отчетного и планового значений целевого индикатора осталась неизменной.

	*;**19.06.2025 вступил в силу Закон Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» (далее - Закон).Согласно ст. 34 Закона с  01.01.2026 в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной системы РФ бюджет вновь образованного муниципального образования учитывается как бюджет единой территории, вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст 31 Закона органы местного самоуправления муниципальных образований края, существовавших по состоянию на день вступления в силу Закона, осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий, предусмотренного уставами указанных муниципальных образований.
Принимая во внимание суть определения целевых индикаторов - количественно выраженные характеристики достижения цели муниципальной программы, и саму цель - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития города (далее - СЭР), учитывая особенности применения указанных статей Закона, планируемые значения целевых индикаторов могут быть уточнены с учетом объединения территорий после формирования органов местного самоуправления вновь образованного городского округа город Красноярск.
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	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

	бюджетных ассигнований по подпрограммам и 
отдельным мероприятиям муниципальной программы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тыс. рублей

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы
	Код бюджетной классификации
	Бюджетные ассигнования, годы

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
Пр
	ЦСР
	ВР
	2027
год
	2028
год
	2029
год
	итого 
на период

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Муниципальная программа 
	«Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры» 
	всего,  в том числе: 
	х
	х
	х
	х
	7 242 031,88
	3 194 606,19
	2 019 146,42
	12 455 784,49

	
	
	
	ответственный исполнитель департамент градостроительства, всего 
	909
	х
	0800000000
	х
	7 104 537,90
	3 057 633,01
	1 882 173,24
	12 044 344,15

	
	
	
	администрация города (управление учета и реализации жилищной политики), всего
	900
	х
	0800000000
	х
	7 803,20
	7 803,20
	7 803,20
	23 409,60

	
	
	
	управление архитектуры, всего 
	906
	х
	0800000000
	х
	94 210,18
	93 689,38
	93 689,38
	281 588,94

	
	
	
	администрация Железнодорожного района, всего
	919
	х
	0800000000
	х
	1 050,34
	1 050,34
	1 050,34
	3 151,02

	
	
	
	администрация Кировского района, всего
	922
	х
	0800000000
	х
	2 612,26
	2 612,26
	2 612,26
	7 836,78

	
	
	
	администрация Ленинского района, всего
	925
	х
	0800000000
	х
	6 135,26
	6 135,26
	6 135,26
	18 405,78

	
	
	
	администрация Октябрьского района, всего
	928
	х
	0800000000
	х
	7 224,24
	7 224,24
	7 224,24
	21 672,72

	
	
	
	администрация Свердловского района, всего
	931
	х
	0800000000
	х
	2 732,10
	2 732,10
	2 732,10
	8 196,30

	
	
	
	администрация Советского района, всего
	934
	х
	0800000000
	х
	13 252,74
	13 252,74
	13 252,74
	39 758,22

	
	
	
	администрация Центрального района, всего 
	937
	х
	0800000000
	х
	925,06
	925,06
	925,06
	2 775,18

	
	
	
	администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края, всего
	941
	х
	0800000000
	х
	230,00
	230,00
	230,00
	690,00

	
	
	
	муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета, всего
	944
	х
	0800000000
	х
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	3 000,00

	
	
	
	администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, всего
	942
	х
	0800000000
	х
	318,60
	318,60
	318,60
	955,80

	2
	Подпрограмма 2
	«Вовлечение территорий
в градостроительную деятельность»
	всего
	х
	х
	0820000000
	х
	627 493,21
	0,00
	0,00
	627 493,21

	
	
	
	департамент градостроительства, всего
	909
	х
	0820000000
	х
	627 493,21
	0,00
	0,00
	627 493,21

	3
	Мероприятие 2.1
	Строительство муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры за счет средств бюджета города
	всего
	х
	х
	0820072020
	х
	545 866,67
	0,00
	0,00
	545 866,67

	
	
	
	департамент градостроительства
	909
	0502
	0820072020
	410
	545 866,67
	0,00
	0,00
	545 866,67

	4
	Мероприятие 2.2.
	Снос аварийного жилищного фонда
	всего
	х
	х
	0820072860
	х
	81 626,54
	0,00
	0,00
	81 626,54

	
	
	
	департамент градостроительства
	909
	0501
	0820072860
	240
	81 626,54
	0,00
	0,00
	81 626,54

	6
	Подпрограмма 3
	«Дом»
	всего
	х
	x
	0830000000
	х
	2 023 984,19
	2 499 001,86
	1 488 960,00
	6 011 946,05

	
	
	
	департамент градостроительства, всего
	909
	x
	0830000000
	х
	2 023 984,19
	2 499 001,86
	1 488 960,00
	6 011 946,05

	7
	Мероприятие 3.1
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, за счет средств краевого бюджета 
	всего
	х
	х
	0830075870
	х
	1 276 989,50
	1 275 081,60
	1 275 081,60
	3 827 152,70

	
	
	
	департамент градостроительства
	909
	1004
	0830075870
	410
	1 276 989,50
	1 275 081,60
	1 275 081,60
	3 827 152,70

	8
	Мероприятие 3.2
	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
	всего
	х
	х
	08300R0820
	х
	143 950,60
	189 128,40
	189 128,40
	522 207,40

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	департамент градостроительства
	909
	1004
	08300R0820
	410
	92 128,40
	115 368,40
	115 368,40
	322 865,20

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	
	909
	1004
	08300R0820
	410
	51 822,20
	73 760,00
	73 760,00
	199 342,20

	9
	Мероприятие  3.3
	Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	всего
	х
	х
	0830072810
	х
	24 750,00
	24 750,00
	24 750,00
	74 250,00

	
	
	
	департамент градостроительства
	909
	0501
	0830072810
	410
	24 750,00
	24 750,00
	24 750,00
	74 250,00

	10
	Мероприятие 3.4
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	всего
	х
	х
	083И267484
	х
	304 991,94
	999 941,44
	0,00
	1 304 933,38

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	департамент градостроительства
	909
	0501
	083И267484
	410, 850
	304 991,94
	999 941,44
	0,00
	1 304 933,38

	11
	Мероприятие 3.5
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 
	всего
	х
	х
	083И267483
	х
	159 154,63
	0,00
	0,00
	159 154,63

	
	
	за счет средств федерального бюджета
	департамент градостроительства
	909
	0501
	083И267483
	410, 850
	159 154,63
	0,00
	0,00
	159 154,63

	12
	Мероприятие 3.8
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города
	всего
	х
	х
	 083И26748S
	х
	4 688,35
	10 100,42
	0,00
	14 788,77

	
	
	
	департамент градостроительства
	909
	0501
	 083И26748S
	410, 850
	4 688,35
	10 100,42
	0,00
	14 788,77

	13
	Мероприятие 3.9
	Обеспечение мероприятий по переслению граждан из аварийного жилищного фонда; предоставление жилых помещений гражданам, подлежащим переселению в связи с изъятием недвижимого имущества для муниципальных нужд
	всего
	х
	х
	0830072820
	х
	109 459,17
	0,00
	0,00
	109 459,17

	
	
	
	департамент градостроительства
	909
	0501
	0830072820
	410
	109 459,17
	0,00
	0,00
	109 459,17

	14
	Подпрограмма 4
	«Дороги»
	всего
	x
	x
	0840000000
	x
	4 057 129,96
	165 417,91
	0,00
	4 222 547,87

	
	
	
	департамент градостроительства, всего
	909
	x
	0840000000
	x
	4 057 129,96
	165 417,91
	0,00
	4 222 547,87

	15
	Мероприятие  4.1
	Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств бюджета города
	всего
	х
	х
	0840072850
	х
	2 860 735,01
	165 417,91
	0,00
	3 026 152,92

	
	
	
	департамент градостроительства
	909
	0409
	0840072850
	410
	2 860 735,01
	165 417,91
	0,00
	3 026 152,92

	16
	Мероприятие  4.5
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения при реализации инфраструктурных проектов (мероприятий) 
	всего
	х
	х
	х
	х
	1 196 394,95
	0,00
	0,00
	1 196 394,95

	
	
	за счет средств краевого бюджета
	департамент градостроительства
	909
	0409
	0840097503
	410
	1 030 034,02
	0,00
	0,00
	1 030 034,02

	
	
	
	
	909
	0409
	08400K7503
	410
	154 299,40
	0,00
	0,00
	154 299,40

	
	
	за счет средств бюджета города
	
	909
	0409
	08400S7503
	410
	12 061,53
	0,00
	0,00
	12 061,53

	17
	Подпрограмма 5
	«Обеспечение реализации муниципальной программы»
	всего 
	х
	х
	0850000000
	х
	499 136,54
	495 898,44
	495 898,44
	1 490 933,42

	
	
	
	департамент градостроительства, всего
	909
	х
	0850000000
	х
	385 260,54
	382 543,24
	382 543,24
	1 150 347,02

	
	
	
	администрация города (управление учета и реализации жилищной политики)
	900
	х
	0850075870
	х
	7 803,20
	7 803,20
	7 803,20
	23 409,60

	
	
	
	управление архитектуры
	906
	х
	0850000000
	х
	91 660,80
	91 140,00
	91 140,00
	273 940,80

	
	
	
	администрация Железнодорожного района, всего
	919
	х
	0850000000
	x
	442,05
	442,05
	442,05
	1 326,15

	
	
	
	администрация Кировского района, всего
	922
	х
	0850000000
	x
	547,74
	547,74
	547,74
	1 643,22

	
	
	
	администрация Ленинского района, всего
	925
	х
	0850000000
	x
	3 184,22
	3 184,22
	3 184,22
	9 552,66

	
	
	
	администрация Октябрьского района, всего
	928
	х
	0850000000
	x
	2 622,12
	2 622,12
	2 622,12
	7 866,36

	
	
	
	администрация Свердловского района, всего
	931
	х
	0850000000
	x
	687,12
	687,12
	687,12
	2 061,36

	
	
	
	администрация Советского района, всего
	934
	х
	0850000000
	x
	6 321,94
	6 321,94
	6 321,94
	18 965,82

	
	
	
	администрация Центрального района, всего 
	937
	х
	0850000000
	x
	376,81
	376,81
	376,81
	1 130,43

	
	
	
	администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края, всего
	941
	х
	0850000000
	х
	230,00
	230,00
	230,00
	690,00

	18
	Мероприятие  5.1
	Обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления
	всего
	х
	х
	0850000210
	х
	236 467,30
	234 680,00
	234 680,00
	705 827,30

	
	
	
	департамент градостроительства
	909
	0113
	0850000210
	120, 240, 830
	145 876,50
	144 610,00
	144 610,00
	435 096,50

	
	
	
	управление архитектуры
	906
	0113
	0850000210
	120, 240, 830
	90 590,80
	90 070,00
	90 070,00
	270 730,80

	19
	Мероприятие  5.2
	Выполнение прочих обязательств государства
	всего
	x
	х
	0850088210
	х
	40 780,04
	40 780,04
	40 780,04
	122 340,12

	
	
	
	департамент градостроительства
	909
	0113
	0850088210
	240, 410, 850
	34 140,04
	34 140,04
	34 140,04
	102 420,12

	
	
	
	управление архитектуры
	906
	0113
	0850088210
	240
	1 070,00
	1 070,00
	1 070,00
	3 210,00

	
	
	
	администрация Железнодорожного района
	919
	0113
	0850088210
	240
	442,05
	442,05
	442,05
	1 326,15

	
	
	
	администрация Кировского района
	922
	0113
	0850088210
	240
	547,74
	547,74
	547,74
	1 643,22

	
	
	
	администрация Ленинского района
	925
	0113
	0850088210
	240
	1 415,81
	1 415,81
	1 415,81
	4 247,43

	
	
	
	администрация Октябрьского района
	928
	0113
	0850088210
	240
	853,71
	853,71
	853,71
	2 561,13

	
	
	
	администрация Свердловского района
	931
	0113
	0850088210
	240
	687,12
	687,12
	687,12
	2 061,36

	
	
	
	администрация Советского района
	934
	0113
	0850088210
	240
	1 016,76
	1 016,76
	1 016,76
	3 050,28

	
	
	
	администрация Центрального района
	937
	0113
	0850088210
	240
	376,81
	376,81
	376,81
	1 130,43

	
	
	
	администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края
	941
	0113
	0850088210
	240
	230,00
	230,00
	230,00
	690,00

	20
	Мероприятие  5.3
	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
	всего
	х
	х
	0850000610
	х
	197 440,80
	195 990,00
	195 990,00
	589 420,80

	
	
	
	департамент градостроительства
	909
	0113
	0850000610
	110, 240, 850
	197 440,80
	195 990,00
	195 990,00
	589 420,80

	21
	Мероприятие  5.4
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, за счет средств краевого бюджета 
	всего
	х
	х
	0850075870
	х
	24 448,40
	24 448,40
	24 448,40
	73 345,20

	
	
	
	департамент градостроительства
	909
	0113
	0850075870
	120, 240
	7 803,20
	7 803,20
	7 803,20
	23 409,60

	
	
	
	администрация города (управление учета и реализации жилищной политики)
	900
	0113
	0850075870
	120, 240
	7 803,20
	7 803,20
	7 803,20
	23 409,60

	
	
	
	администрация Ленинского района
	925
	0113
	0850075870
	120, 240
	1 768,41
	1 768,41
	1 768,41
	5 305,23

	
	
	
	администрация Октябрьского района
	928
	0113
	0850075870
	120, 240
	1 768,41
	1 768,41
	1 768,41
	5 305,23

	
	
	
	администрация Советского района
	934
	0113
	0850075870
	120, 240
	5 305,18
	5 305,18
	5 305,18
	15 915,54

	22
	Отдельное мероприятие 1
	Мероприятия, связанные с демонтажем рекламных конструкций и подготовкой рекламных мест к продаже
	всего
	х
	х
	0890072050
	х
	2 549,38
	2 549,38
	2 549,38
	7 648,14

	
	
	
	управление архитектуры
	906
	0412
	0890072050
	240
	2 549,38
	2 549,38
	2 549,38
	7 648,14

	23
	Отдельное мероприятие 2
	Мероприятия, связанные с размещением временных сооружений и сносом (демонтажем) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений
	всего
	x
	х
	0890072040
	х
	30 420,00
	30 420,00
	30 420,00
	91 260,00

	
	
	
	департамент градостроительства
	909
	0412
	0890072040
	240
	10 670,00
	10 670,00
	10 670,00
	32 010,00

	
	
	
	администрация Железнодорожного района
	919
	0412
	0890072040
	240
	608,29
	608,29
	608,29
	1 824,87

	
	
	
	администрация Кировского района
	922
	0412
	0890072040
	240
	2 064,52
	2 064,52
	2 064,52
	6 193,56

	
	
	
	администрация Ленинского района
	925
	0412
	0890072040
	240
	2 951,04
	2 951,04
	2 951,04
	8 853,12

	
	
	
	администрация Октябрьского района
	928
	0412
	0890072040
	240
	4 602,12
	4 602,12
	4 602,12
	13 806,36

	
	
	
	администрация Свердловского района
	931
	0412
	0890072040
	240
	2 044,98
	2 044,98
	2 044,98
	6 134,94

	
	
	
	администрация Советского района
	934
	0412
	0890072040
	240
	6 930,80
	6 930,80
	6 930,80
	20 792,40

	
	
	
	администрация Центрального района
	937
	0412
	0890072040
	240
	548,25
	548,25
	548,25
	1 644,75

	24
	Отдельное мероприятие 4
	Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения  
	всего
	х
	х
	0890072090
	х
	1 318,60
	1 318,60
	1 318,60
	3 955,80

	
	
	
	муниципальное казенное учреждение Администрация Солонцовского сельсовета, всего
	944
	0412
	0890072090
	240
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	3 000,00

	
	
	
	администрация Мининского сельсовета Емельяновского района Красноярского края, всего
	942
	0412
	0890072090
	240
	318,60
	318,60
	318,60
	955,80


	
	
	
	Приложение 4а

	
	
	
	к муниципальной программе

	
	
	
	«Обеспечение граждан города

	
	
	
	Красноярска жилыми помещениями

	
	
	
	и объектами инженерно-транспортной

	
	
	
	и коммунальной инфраструктуры»

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ПЕРЕЧЕНЬ

	объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых планируется осуществить за счет бюджетных инвестиций, за счет субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, на очередной год (за счет всех источников финансирования)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тыс. рублей

	№ п/п
	Наименование объекта
	Объем бюджетных инвестиций на 2027 год

	
	
	всего
	в том числе:

	
	
	
	бюджет города
	вышестоящие бюджеты
	внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Итого
	6 626 180,82
	3 556 760,73
	3 069 420,09
	0,00

	2
	Главный распорядитель департамент градостроительства
	6 626 180,82
	3 556 760,73
	3 069 420,09
	0,00

	3
	Инженерное сооружение по укреплению склона на участке в районе жилых домов по ул. Дачная, 37 - ул. 2-ая Огородная, 25 (строительство)
	429 082,11
	429 082,11
	0,00
	0,00

	4
	Инженерные сети микрорайона "Славянский" (проектирование)
	23 602,37
	23 602,37
	0,00
	0,00

	5
	Сети водоотведения хозяйственно-бытовой канализации на участке от ул. Восходная до точки врезки в существующий коллектор (проектирование)
	9 545,41
	9 545,41
	0,00
	0,00

	6
	Реконструкция ливневой канализации по ул. Авиаторов (проектирование)
	83 636,78
	83 636,78
	0,00
	0,00

	7
	Приобретение жилых помещений в целях их предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	1 420 940,10
	0,00
	1 420 940,10
	0,00

	8
	Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан, состоящих на жилищном учете
	24 750,00
	24 750,00
	0,00
	0,00

	9
	Приобретение жилых помещений, предоставление выплат возмещения за изымаемое имущество в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными
	577 494,09
	113 347,52
	464 146,57
	0,00

	10
	Строительство автомобильной дороги в жилом районе "Бугач"
	216 099,05
	216 099,05
	0,00
	0,00

	11
	Автомобильная дорога от детского сада в IV микрорайоне жилого района «Бугач» до ул. Калинина (строительство)
	92 973,56
	92 973,56
	0,00
	0,00

	12
	Строительство автомобильной дороги от ул. Гриболевская по ул. Соколовская на направлении жилого района "Солонцы-2" через ул. Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе
	1 198 515,24
	14 181,82
	1 184 333,42
	0,00

	13
	Проезд № 38 «А» от Северного шоссе до проезда № 45 в микрорайоне «Солонцы-2» (строительство)
	106 724,94
	106 724,94
	0,00
	0,00

	14
	Автомобильная дорога по ул. Судостроительная на участке от жилого дома № 175 до ул. Анатолия Гладкова (строительство)
	166 992,70
	166 992,70
	0,00
	0,00

	15
	Переезд через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Центральном районе г. Красноярска (строительство)
	12 312,00
	12 312,00
	0,00
	0,00

	16
	Реконструкция пер. Боготольский от ул. Копылова до ул. Новосибирской 
	233 424,63
	233 424,63
	0,00
	0,00

	17
	Реконструкция пр. имени газеты «Красноярский рабочий» от мемориального комплекса «Сибирский каторжный путь» до кольцевой развязки на предмостной площади 
	42 936,23
	42 936,23
	0,00
	0,00

	18
	Строительство автодороги пр. Молодежный от дома № 31 до ул. Преображенской
	296 658,59
	296 658,59
	0,00
	0,00

	19
	Реконструкция автомобильной дороги по пр. Свободный на участке от ул. Михаила Годенко до ул. Пролетарской
	417 780,92
	417 780,92
	0,00
	0,00

	20
	Реконструкция ул. Молокова на участке от ул. Шахтеров до жилого дома 14 по ул. Молокова 
	2 988,30
	2 988,30
	0,00
	0,00

	21
	Автомобильная дорога от ул. Волжская вдоль жилого дома по ул. Апрельская 5 И с выходом на ул. Кутузова (строительство)
	134 355,22
	134 355,22
	0,00
	0,00

	22
	Пешеходный переход в районе ул. Якутская на о. Татышев (строительство)
	862 703,56
	862 703,56
	0,00
	0,00

	23
	Пешеходный переход через железнодорожные пути на участке от нежилого здания по ул. Красномосковская, 78 до ул. Дорожная (строительство)
	14 724,39
	14 724,39
	0,00
	0,00

	24
	Проезд № 45 на участке от пересечения проездов № 6 и 38 «А» в микрорайоне «Солонцы-2» (строительство)
	243 334,63
	243 334,63
	0,00
	0,00

	25
	Автомобильные съезды с путепровода на улице Авиаторов до ул. Петра Подзолкова и до пер. Светлогорский (проектирование)
	4 570,00
	4 570,00
	0,00
	0,00

	26
	Строительство автомобильной дороги от жилого дома по ул. Апрельская, 5И до пересечения с ул. Аральская (проектирование)
	10 036,00
	10 036,00
	0,00
	0,00


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 4б

	
	
	
	
	
	
	
	к муниципальной программе

	
	
	
	
	
	
	
	«Обеспечение граждан города

	
	
	
	
	
	
	
	Красноярска жилыми помещениями

	
	
	
	
	
	
	
	и объектами инженерно-транспортной

	
	
	
	
	
	
	
	и коммунальной инфраструктуры»

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности, финансовое обеспечение которых планируется осуществить 
за счет бюджетных инвестиций, за счет субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность, на плановый период 2028-2029 годов
 (за счет всех источников финансирования)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тыс. рублей

	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Объем бюджетных инвестиций на 2028 год
	Объем бюджетных инвестиций на 2029 год

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:

	
	
	
	бюджет города
	вышестоящие бюджеты
	внебюджетные источники
	
	бюджет города
	вышестоящие бюджеты
	внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Итого
	2 663 419,77
	199 268,33
	2 464 151,44
	0,00
	1 488 960,00
	24 750,00
	1 464 210,00
	0,00

	2
	Главный распорядитель департамент градостроительства
	2 663 419,77
	199 268,33
	2 464 151,44
	0,00
	1 488 960,00
	24 750,00
	1 464 210,00
	0,00

	1
	Приобретение жилых помещений в целях их предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	1 464 210,00
	0,00
	1 464 210,00
	0,00
	1 464 210,00
	0,00
	1 464 210,00
	0,00

	2
	Приобретение жилых помещений, предоставление выплат возмещения за изымаемое имущество в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными
	1 009 041,86
	9 100,42
	999 941,44
	 
	0,00
	 
	0,00
	 

	3
	Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан, состоящих на жилищном учете
	24 750,00
	24 750,00
	 
	0,00
	24 750,00
	24 750,00
	0,00
	0,00

	4
	Автомобильная дорога по ул. Судостроительная на участке от жилого дома № 175 до ул. Анатолия Гладкова (строительство)
	98 979,64
	98 979,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Реконструкция пр. имени газеты "Красноярский рабочий" от мемориального комплекса "Сибирский каторжный путь" до кольцевой развязки на предмостной площади
	66 438,27
	66 438,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 4в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	к муниципальной программе
	

	
	
	
	
	
	
	
	«Обеспечение граждан города 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Красноярска жилыми  помещениями и

	
	
	
	
	
	
	
	объектами инженерно-транспортной и       

	
	
	
	
	
	
	
	коммунальной инфраструктуры»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПЕРЕЧЕНЬ

	объектов, планируемых к реализации 

	в рамках подготовки к 400-летию города Красноярска

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тыс. рублей 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование объекта
	Бюджетные ассигнования 
	Бюджетные ассигнования 
	Бюджетные ассигнования 

	
	
	на 2027 год
	на 2028 год
	на 2029 год

	
	
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:
	всего
	в том числе:

	
	
	
	бюджет города
	вышестоящие бюджеты
	
	бюджет города
	вышестоящие бюджеты
	
	бюджет города
	вышестоящие бюджеты

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Всего
	2 104 155,03  
	919 821,61  
	1 184 333,42  
	66 438,27  
	66 438,27  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	2
	Главный распорядитель департамент градостроительства
	2 104 155,03  
	919 821,61  
	1 184 333,42  
	66 438,27  
	66 438,27  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	2.1.
	Строительство автомобильной дороги от ул. Гриболевская по ул. Соколовская на направлении жилого района "Солонцы-2" через ул. Афанасия Тавакова до переезда на Северное шоссе 
	1 198 515,24  
	14 181,82
	1 184 333,42
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	2.2.
	Пешеходный переход в районе ул. Якутская на о. Татышев 
	862 703,56  
	862 703,56
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  

	2.3.
	Реконструкция пр. имени газеты «Красноярский рабочий» от мемориального комплекса «Сибирский каторжный путь» до кольцевой развязки на предмостной площади 
	42 936,23  
	42 936,23
	0,00  
	66 438,27  
	66 438,27
	0,00  
	0,00  
	0,00  
	0,00  


	
	
	
	Приложение 5
	
	

	
	
	
	к муниципальной программе
	

	
	
	
	«Обеспечение граждан города

	
	
	
	Красноярска жилыми помещениями

	
	
	
	и объектами инженерно-транспортной

	
	
	
	и коммунальной инфраструктуры»

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

	бюджетных ассигнований и средств из внебюджетных источников 

	на реализацию муниципальной программы с разбивкой по источникам финансирования

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Тыс. рублей

	№ п/п
	Источники 
финансирования
	Объем финансирования

	
	
	всего
	 

	
	
	
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Всего по Программе
	12 455 784,49
	7 242 031,88
	3 194 606,19
	2 019 146,42

	2
	По источникам финансирования:
	 

	3
	1. Бюджет города
	5 384 657,76
	4 148 163,39
	706 006,35
	530 488,02

	4
	2. Краевой бюджет
	6 589 106,90
	2 842 585,46
	2 373 231,44
	1 373 290,00

	5
	3. Федеральный бюджет*
	482 019,83
	251 283,03
	115 368,40
	115 368,40

	6
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Подпрограмма 2 «Вовлечение территорий в градостроительную деятельность»
	627 493,21
	627 493,21
	0,00
	0,00

	14
	По источникам финансирования:

	15
	1. Бюджет города
	627 493,21
	627 493,21
	0,00
	0,00

	16
	2. Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	Подпрограмма 3 «Дом»
	6 011 946,05
	2 023 984,19
	2 499 001,86
	1 488 960,00

	20
	По источникам финансирования:

	21
	1. Бюджет города
	198 497,94
	138 897,52
	34 850,42
	24 750,00

	22
	2. Краевой бюджет
	5 331 428,28
	1 633 803,64
	2 348 783,04
	1 348 841,60

	23
	3. Федеральный бюджет*
	482 019,83
	251 283,03
	115 368,40
	115 368,40

	24
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	Подпрограмма 4 «Дороги»
	4 222 547,87
	4 057 129,96
	165 417,91
	0,00

	26
	По источникам финансирования:

	27
	1. Бюджет города
	3 038 214,45
	2 872 796,54
	165 417,91
	0,00

	28
	2. Краевой бюджет
	1 184 333,42
	1 184 333,42
	0,00
	0,00

	29
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
	1 490 933,42
	499 136,54
	495 898,44
	495 898,44

	32
	По источникам финансирования:

	33
	1. Бюджет города
	1 417 588,22
	474 688,14
	471 450,04
	471 450,04

	34
	2. Краевой бюджет
	73 345,20
	24 448,40
	24 448,40
	24 448,40

	35
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37
	Отдельное мероприятие 1. Мероприятия, связанные с демонтажем рекламных конструкций и подготовкой рекламных мест к продаже
	7 648,14
	2 549,38
	2 549,38
	2 549,38

	38
	По источникам финансирования:

	39
	1. Бюджет города
	7 648,14
	2 549,38
	2 549,38
	2 549,38

	40
	2. Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	41
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	42
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	43
	Отдельное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с размещением временных сооружений и сносом (демонтажем) самовольно установленных объектов капитального строительства и временных сооружений
	91 260,00
	30 420,00
	30 420,00
	30 420,00

	44
	По источникам финансирования:

	45
	1. Бюджет города
	91 260,00
	30 420,00
	30 420,00
	30 420,00

	46
	2. Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	47
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	48
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	49
	Отдельное мероприятие 4. Разработка и (или) актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения  
	3 955,80
	1 318,60
	1 318,60
	1 318,60

	50
	По источникам финансирования:

	51
	1. Бюджет города
	3 955,80
	1 318,60
	1 318,60
	1 318,60

	52
	2. Краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	53
	3. Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	54
	4. Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	* с учетом средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 
	
	
	
	


