ТСЖ «АВАНГАРД»

660003 г. Красноярск                                                                                               09.01.2013 года

Ул. Щорса 30

ПЛАН

Мероприятий по содержанию и ремонту общего имущества ТСЖ

«Авангард» на 2013 год.

1. Проведение круглосуточного аварийного обслуживания общедомовых систем ГВС, ХВС, отопления.

2. Проведение текущего ремонта сантехнических, электротехнических работ по инженерному оборудованию, уборка мест общего пользования и территории двора.

3.Проведение периодического технического осмотра жилого дома. Срок: март 2013 года.

4. Проверка защитного слоя покрытия состояния изоляции у мест примыкания вентиляционных шахт парапета. Проверка исправности водосточных воронок внутреннего водостока, состояние примыканий. Уборка кровли от мусора, наледи , снега. Срок до 30 апреля 2013 года.

5. Проведение работ по  подготовки детской площадки к эксплуатации.

Ремонт архитектурных форм, покраска, замена песка в песочнице и др.

Срок: до 31 мая 2013 года.

6. Ремонт подъезда и офиса ТСЖ. Срок: май, июнь 2013 года.

7. Проведение работ по оценке соответствия лифтов при эксплуатации(техническое освидетельствование). Срок: май 2013 год.

8. Замена тепловых узлов в элеваторах и замена тепловычеслительного узла.

Срок: июнь – август 2013 года.

9. Посадка цветочной рассады на клумбу и в вазоны. Срок: июнь 2013 года.

10. Уход за зелеными насаждениями, поли, подрезка, прополка. Срок: июнь – август 2013 года.

11. Промывка, опрессовка, ревизия, гидравлические испытания системы отопления. Ремонт и замена неисправных кранов в подвале на ГВС и ХВС.

Срок: июнь- август 2013 года.

12. Сдача паспорта на готовность жилого дома к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года. Срок до 31 августа 2013 года.

13. Подготовка жилого дома  к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года. Срок: Октябрь 2013 года.

14. Снятие контрольных показаний поквартирных электросчетчиков, водосчетчиков, устранение незначительных неисправностей инженерного оборудования.

Правление ТСЖ «Авангард»