Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по организации доступной среды для инвалидов и других маломобильных

групп населения в г. Красноярске на 2017 год, реализуемый органами администрации города

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование мероприятия, тыс. руб. | Срокисполнения (квартал) | Органы администрации города, ответственные за исполнение мероприятия |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I. Мероприятия по благоустройству городской и транспортной инфраструктуры |
| 2 | Всего по мероприятиям разделов I, II, III, IV  | 33 139,30 |  |
| 3 | Итого по мероприятиям раздела I, в том числе: | 1. 59,07
 |  |
| 4 | 1. Устранение препятствий на путях движения к объектам социальной инфраструктуры (устранение ям, выбоин, понижение бордюрного камня), 40 участков, в том числе: | 6 359,07\* |  |
| 5 | Железнодорожный район |
| 6 | Ремонт тротуара в районе остановки «Красная площадь» (направление на левый берег, направление на правый берег)  | 516,94 | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 7 | Ремонт тротуара в районе остановки «Робеспьера»  |
| 8 | Ремонт тротуара по Красной площади от зда-ния № 18 по ул. Профсоюзов до остановки «Красная площадь» |
| 9 | Ремонт тротуара по ул. Робеспьера от Красной площади до ул. Бограда  |
| 10 | Ремонт тротуара по ул. Бограда по направлению от Пенсионного фонда к поликлинике № 7  |
| 11 | Ремонт тротуара по ул. Железнодорожников в районе остановки «Северная», в районе дома № 19  |
| 12 | Кировский район |
| 13 | Ремонт тротуара по ул. Академика Павлова от ул. Мичурина до ул. Щербакова, на пересечении ул. Академика Павлова – ул. Щербакова, тротуар по ул. Щербакова (нечетная сторона) от ул. Академика Павлова до ул. Транзитной | 406,48 | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
|
| 14 | Тротуар по ул. Академика Вавилова от ул. Затонскойдо пер. Якорного  |
| 15 | Ленинский район |
| 16 | Тротуар по проезду от ул. Волгоградской до зда-ния № 9а по ул. Волгоградской | 1 051,56 | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 17 | Тротуар по ул. Инструментальной от пр-та им. газеты «Красноярский рабочий» до здания № 12, корп. 1 |
| 18 | Тротуар по ул. Коломенской от пр-та им. газеты «Красноярский рабочий» до здания № 23 |
| 19 | Тротуар по ул. Крылова от пр-та им. газеты «Красноярский рабочий» до ул. Песочной |
| 20 | Тротуар по ул. Песочной от пер. Ярцевского до ул. Пархоменко  |
| 21 | Тротуар по ул. Пархоменко от пр-та им. газеты «Красноярский рабочий» до здания № 7 |
| 22 | Тротуар по ул. Московской в районе остановки «Мичурина» и от ул. Мичурина до здания № 31 |
| 23 | Тротуар по ул. 26 Бакинских комиссаров в районе остановок «пос. Технический», «Поликлиника»  |
| 24 | Тротуар по ул. Глинки в районе остановки «пос. Восточный» |
| 25 | Тротуар по ул. Шевченко от ул. 4-й Шинной до здания № 68а |
| 26 | Тротуар по ул. Говорова в районе остановок«Библиотека (ул. Волжская)», «Поликлиника» |
| 27 | Тротуар по ул. Спортивной в районе остановки «Универмаг» |
| 28 | Тротуар по проезду в районе остановки «2-я Фестивальная» до здания № 1 по ул. Одесской |
| 29 | Октябрьский район |
| 30 | Тротуар по ул. 2-й Ботанической, 1а, остановка «Поселок ГЭС» | 1 090,74 | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 31 | Тротуар на пешеходном переходе у остановки «Поликлиника» по ул. Мирошниченко, 2 |
| 32 | Тротуар на пешеходном переходе у остановки «Северо-Западный» в районе ул. Попова, 4/1 |
| 33 | Тротуар по пр-ту Свободному в районе остановки «Торговый квартал» |
| 34 | Тротуар по ул. Курчатова в районе зданий № 5, 14 |
| 35 | Свердловский район |
| 36 | Тротуар по ул. 60 лет Октября в районе остановки «Алпи Енисей» в обе стороны (понижение бордюрного камня и обеспечение съезда к остановкам) | 829,93 | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 37 | Тротуар по ул. Свердловской в районе остановки «Художественное училище» в обе стороны (понижение бордюрного камня и обеспечение съезда к остановке) |
| 38 | Советский район |
| 39 | Тротуар по ул. Воронова в районе остановки «Электротехника» со стороны дома № 33 (понижение бордюрного камня на пешеходном переходе и в конце тротуара, проезда к дому 33 по ул. Воро-нова) | 1 472,08 | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 40 | Тротуар на пересечении ул. Батурина – ул. Весны  |
| 41 | Тротуар на пересечении ул. Авиаторов – ул. Алек-сеева  |
| 42 | Тротуар по ул. Аэровокзальной в районе междугороднего автовокзала  |
| 43 | Тротуар на пересечении пр-та Металлургов с ул. Тельмана в районе Дворца Труда и Согласия  |
| 44 | Тротуар на пересечении ул. Взлетной – ул. Весны |
| 45 | Тротуар к поликлинике № 2 по ул. 40 лет Победы, 2 |
| 46 | Тротуар по ул. 9 Мая в районе ледового дворца «Арена-Север»  |
| 47 | Центральный район |
| 48 | Тротуар по ул. Степана Разина в районе зда-ний № 35, 35а, на пересечении с ул. Герцена  | 991,33 | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 49 | Тротуар по ул. Парижской коммуны в районе зда-ния № 33 на пересечении с ул. Марковского  |
| 50 | Тротуар по ул. Марковского от ул. Вейнбаума до ул. Парижской коммуны  |
| 51 | Тротуар по ул. Березина от ул. Зои Космодемьянской до дома № 90 |
| 52 | 2. Проведение работ по укладке тактильной плитки (22 участка), в том числе: | 2 500,00\* |  |
| 53 | Железнодорожный район |
| 54 | Ул. Робеспьера – ул. Красная Площадь | 203,23 | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 55 | Ул. Бограда – ул. Робеспьера |
| 56 | Ул. Северная – ул. Железнодорожников |
| 57 | Ул. Ладо Кецховели – пр-т Свободный |
| 58 | Пешеходные переходы в районе остановки «Ж/д больница» |
| 59 | Кировский район |
| 60 | Остановка «Городской архив» – УСЗН (ул. Академика Вавилова, 56г) | 159,80 | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 61 | Остановка «ТЮЗ» (ул. Академика Вавилова – поликлиника № 1, ул. Затонская, 5г) |
| 62 | Остановка «Поликлиника» (ул. Академика Павлова) – поликлиника № 1 (ул. Академика Павлова, 4, стр. 7) |
| 63 | Ленинский район |
| 64 | Укладка тактильной плитки от остановки «Школа» (пр-т им. газеты «Красноярский рабочий») до здания администрации Ленинского района по адресу: ул. Юности, 11 (90 кв. м) | 413,41 | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 65 | Укладка тактильной плитки от остановки «Школа» (пр-т им. газеты «Красноярский рабочий») до помещения УСЗН по адресу: пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 36 (60 кв. м) |  |  |  |
| 66 | Укладка тактильной плитки от остановки «ДК им. 1 Мая» (пр-т им. газеты «Красноярский рабочий») до стадиона «Енисей» по адресу: ул. Юности, 18; МБУК «Дворец культуры им. 1 Мая» по адресу: ул. Юности, 16; крытый каток «Первомай-ский» по адресу: ул. Парковая, 19; МБУЗ «Городская поликлиника № 12», лечебно-диагностическое отделение по адресу: пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 50 (40,86 кв. м) |  |  |  |
| 67 | Октябрьский район |
| 68 | Остановка «ГорДК» по ул. Высотной до здания «ГорДК», пр-т Свободный, 48, расстояние 197 м | 428,81 | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 69 | Свердловский район |
| 70 | Остановка «Мебельная фабрика» по ул. 60 летОктября в обе стороны к адресам: ул. Свердлов-ская, 53а; ул. Свердловская, 49г | 326,28 | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 71 | Советский район |
| 72 | КСК «Дворец Труда и Согласия» (пр-т Металлур-гов, 22) | 578,73 | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 73 | Путь следования по ул. Никитина от ул. Партизана Железняка до ул. Никитина, 1в |
| 74 | Пешеходный переход в районе остановки «Автовокзал», путь следования к зданию Междугороднего автовокзала и к зданию Управления Пенсионного фонда в Советском районе |
| 75 | Пешеходный переход в районе остановка «Северный» (ул. 9 Мая) и путь следования к д. № 10 по ул. 9 Мая |
| 76 | Пешеходный переход на остановке «Зенит», путь следования к зданию по адресу: ул. Партизана Железняка, 36 |
| 77 | Пешеходный переход в районе остановки «Ул. Краснодарская» (пр-т Металлургов) |
| 78 | Пешеходный переход на перекрестке ул. 9 Мая и пр-та Комсомольского |
| 79 | Центральный район |
| 80 | От остановки «Гостиница Октябрьская» по ул. Карла Маркса, ул. 9 Января до пр-та Мира | 389,73 | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 81 | Проведение работ по укладке тактильной плитки от остановки «Технологический университет» по пр-ту Мира, 82, до пр-та Мира, 63, 63а  |
| 82 | 3. Оборудование светофоров звуковой сигнализацией (29 объектов), в том числе: | 1 200,00 |  |
| 83 | Железнодорожный район |
| 84 | Ул. Профсоюзов – пр-т Мира | – | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 85 | Ул. Робеспьера – ул. Красная площадь |
| 86 | Ул. Робеспьера – пр-т Мира |
| 87 | Ул. Робеспьера – ул. Ленина |
| 88 | Ул. Робеспьера – ул. Бограда |
| 89 | Ул. Железнодорожников – ул. Северная |
| 90 | Ул. Ладо Кецховели – пр-т Свободный |
| 91 | Пешеходный переход по ул. 2-й Озерной (в районе дома по ул. Северо-Енисейской, 44) |
| 92 | Пешеходный переход по пр-ту Свободному (в районе дома по пр-ту Свободному, 53) |
| 93 | Кировский район |
| 94 | Перекресток ул. Академика Павлова – ул. Щербакова | – | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 95 | Остановка «Поликлиника», пешеходный переход по ул. Академика Павлова, 5  |
| 96 | Остановка «Больница», пешеходный переход по ул. Кутузова, 69 |
| 97 | Остановка «Площадь 30-летия Победы», пешеходный переход |
| 98 | Остановка «Краевая детская библиотека», пешеходный переход |
| 99 | Остановка «Кинотеатр Родина», пешеходный переход |
| 100 | Остановка «Тюз», пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», пешеходный переход |
| 101 | Ленинский район |
| 102 | Светофор на регулируемом переходе через пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» на остановке «ДК им. 1 Мая» | – | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 103 | Светофор на регулируемом переходе через пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» на остановке «Аэрокосмический университет» |
| 104 | Светофор на регулируемом пешеходном переходе через пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» на остановке «Художественная галерея» |
| 105 | Светофор на регулируемом пешеходном переходе через пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» на остановке «Улица Крылова» (ранее – «Пенсионный фонд») |
| 106 | Октябрьский район |
| 107 | Пешеходный переход на перекрестке пр-та Свободного – ул. Высотной | – | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 108 | Советский район |
| 109 | Пешеходный переход на перекрестке ул. 9 Мая и пр-та Комсомольского | – | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 110 | Пешеходный переход в районе остановки «Солнечный» (пр-т 60 лет образования СССР) |
| 111 | Пешеходный переход по пр-ту 60 лет образования СССР в районе д. 21 |
| 112 | Свердловский район |
| 113 | Ул. 60 лет Октября – ул. Александра Матросова | – | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 114 | Ул. Судостроительная – пер. Ярыгинский проезд |
| 115 | Ул. 60 лет Октября на остановке «Школа» |
| 116 | Пр-т им. газеты «Красноярский рабочий» на остановке «Затон» |
| 117 | Центральный район |
| 118 | Перекресток пр-та Мира – ул. 9 Января | – | III | департамент городского хозяйства, руководители администраций районов в городе |
| 119 | 4. Мероприятия по повышению показателей доступности на остановочных пунктах (повышение уровня посадочных площадок, приведение дорожного покрытия в соответствие требованиям Стандартов) | 4 000,00\* |  |
| 120 | Ул. Новосибирская, 39а | – | III | департамент городского хозяйства |
| 121 | Остановка «Центр СПИД» по ул. Карла Маркса, 32 |
| 122 | Остановка «Северная (пос. Шинников)» по ул. Борисевича |
| 123 | Остановка «Парашютная (ул. Саянская)» по пер. Медицинскому |
| 124 | II. Мероприятия по повышению доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 125 | Итого по мероприятиям раздела II, в том числе: | 13 680,24 |  |
| 126 | Железнодорожный район |
| 127 | 4 библиотеки для взрослых: им. Н.Г. Чернышевского(ул. 8 Марта, 18), им. А. Чехова (ул. Тимирязева, 6), им. С.А. Есенина (ул. Железнодорожников, 14), им. А.Т. Черкасова (ул. Северо-Енисейская, 52). Устройство оборудования и программного обеспечения «Skype» для оказания услуг инвалидам; 2 библиотеки для детей: им. Л. Кассиля (ул. Калинина, 4), им. З. Космодемьянской (ул. Ады Лебедевой, 149). Устройство оборудования и программного обеспечения «Skype» для оказания услуг инвалидам | 44,00 | III | главное управление культуры |
| 128 | Музыкальные школы: МАУДО «Детская музыкальная школа № 3 им. Б.Я. Кривошея» (пр-т Свобод-ный, 36), модернизация сайта для слабовидящих, устройство кнопки вызова персонала. МБУДО «Детская музыкальная школа № 5 (ул. Декабристов, 22), устройство кнопки вызова | 105,00 | III | главное управление культуры |
| 129 | МБУК «Творческий экспериментальный центр» (ул. Маерчака, 42), монтаж таблички со шрифтом Брайля | 5,00 | III | главное управление культуры |
| 130 | Красноярский волонтерский центр «Доброе дело»(ул. Ады Лебедевой, 149), установка тактильных указателей на дверях, маркировка наружной лестницы контрастными линиями | 5,00 | II | управление молодежной политики |
| 131 | МАОУ «Средняя школа № 32» (ул. Красной Ар-мии, 1), разработка ПСД на устройство санитарно-бытовых помещений для детей инвалидов-колясоч-ников | 64,60 | III | главное управление образования |
| 132 | МАУДО «СДЮСШОР «Энергия» (ул. Бограда, 91), устройство разметки на пути к главному входу и по объекту (цветовая ярко-желтая для слабовидящих, тактильная, информационные знаки), оборудование информационных уголков систем связи | 25,00 | III | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 133 | МАУДО «СДЮСШОР «Сибиряк» (ул. Ладо Кецховели, 62), установка средств информирования: знаки доступности объектов, информ. таблички, стенды, мнемосхемы, оборудование информационных уголков систем связи, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации | 130,00 | IV | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 134 | МАУДО «СДЮСШОР «Красный яр» (ул. Маерча-ка, 57), устройство парковочных мест для инвалидов,установка кнопок вызова инструктора, установка средств информирования: знаки доступности объектов, информ. таблички, стенды, мнемосхемы, установка доводчиков с задержкой/фиксацией двери,устройство вспомогательных устройств для преодоления перепада высот, устройство пандусов, поручней, перил, оборудование санитарно-гигиенических помещений, информационных уголков систем связи, оборудование входных групп тактильными пиктограммами, установка тактильных мнемосхем в помещении, установка контрастной маркировки дверей и лестниц | 251,00 | IV | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 135 | МАУДО «СДЮСШОР по вольной борьбе» (ул. Ломоносова, 14),установка кнопок вызова инструктора на объектах спорта, оборудование санитарно-гигие-нических помещений, обустройство входных групп тактильными пиктограммами, установка контрастной маркировки дверей и лестниц, устройство пандусов, установка поручней, перил | 40,88 | III | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 136 | Итого по Железнодорожному району | 670,48 |  |
| 137 | Кировский район |
| 138 | МАУ «Городской Дворец культуры «Кировский» (ул. Кутузова, 91), нанесение наклеек, контрастных лент для слабовидящих | 50,00 | III | главное управление культуры |
| 139 | МАУ «СДК «Мечта» (ул. Мичурина, 30), устройство кнопки вызова персонала, нанесение наклеек, контрастных лент для слабовидящих | 75,00 | III | главное управление культуры |
| 140 | МБУК «Централизованная библиотечная система для взрослого населения им. М. Горького», филиал им. Н.А. Добролюбова, (пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», 102); филиал им. Н.В. Гоголя (ул. Транзитная, 52); филиал им. Я.М. Свердлова (ул. Алеши Тимошенкова, 191), модернизация единого сайта библиотечной системы для взрослого населения версией для слабовидящих | 30,00 | III | главное управление культуры |
| 141 | ММАУ МЦ «Новые имена» (ул. Академика Павло-ва, 37а), установка перекатных пандусов | 10,00 | III | управление молодежной политики |
| 142 | ММАУ МЦ «Новые имена» (ул. Академика Вавилова, 25а), установка поручней в санитарно-гигиени-ческом узле | 5,00 | III | управление молодежной политики |
| 143 | ММАУ «Центр здоровых технологий» (ул. Академика Вавилова, 47а), сглаживание бетонных подиумов перед входом в здание, нанесение табличек в помещении здания шрифтом Брайля | 6,00 | III | управление молодежной политики |
| 144 | ММАУ МЦ «Академия молодой семьи» (ул. Транзитная, 52), приобретение: портативного ролпандуса на вход, индукционных петель и звукоусиливающего оборудования, установка знака на парковке (обозначение места стоянки для автотранспортных средств инвалидов), установка пандуса перед входом в помещение | 50,00 | III | управление молодежной политики |
| 145 | МАОУ Лицей № 11 (ул. Академика Вавилова, 37), разработка ПСД на устройство санитарно-бытовых помещений для детей инвалидов-колясочников | 45,00 | III | главное управление образования |
| 146 | МБУДО «СДЮСШОР им. В.Г. Путинцева», спортивный зал (ул. Академика Павлова, 5), установка доводчиков с задержкой/фиксацией двери | 2,00 | III | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 147 | Управление социальной защиты населения администрации Кировского района (ул. Академика Вавилова, 56г), оборудование стоянки для инвалидов | 98,00 | III | главное управление социальной защиты населения, районное управление социальной защиты населения |
| 148 | Итого по Кировскому району | 371,00 |  |
| 149 | Ленинский район |
| 150 | УСЗН Ленинского района (ул. Юности, 11), оборудование парковочных мест для инвалидов, приобретение тактильных табличек и пиктограмм, приобретение табличек шрифтом Брайля | 99,70 | IV | главное управление социальной защиты населения, районное управление социальной защиты населения |
| 151 | 6 библиотек для взрослых: им. А.С. Пушкина (ул. Юности, 22), им. Т.Г. Шевченко (ул. Волж-ская, 29), им. А.А. Фадеева (ул. Мичурина, 8), им. М.А. Булгакова (ул. Тобольская, 33 б), им. В.В. Маяковского (ул. Глинки, 24), им. В.Г. Белинского (ул. Мичурина, 63), модернизация сайта для слабовидящих | 30,00 | III | главное управление культуры |
| 152 | Музыкальные школы: МБУДО «Детская школа искусств № 6» (ул. 26 Бакинских комиссаров, 27, 23а), монтаж поручня, устройство пандуса; МАУДО «Детская школа искусств № 9 (ул. Квартальная, 1; ул. Шевченко, 13, 32), модернизация сайта для слабовидящих, нанесение наклеек и контрастных лент | 87,00 | III | главное управление культуры |
| 153 | МУК «Правобережный городской Дворец культуры» (ул. Коломенская, 25), монтаж поручней, устройство кнопки вызова персонала, нанесение наклеек, контрастных лент, монтаж тактильной напольной плитки для слабовидящих, проведение капитального ремонта санузлов в соответствии с требованиями санитарных норм по обеспечению доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения  | 3 776,87 | III | главное управление культуры |
| 154 | МАК «Дворец культуры им. 1 Мая» (ул. Юности, 16), устройство пандуса, кнопки вызова персонала | 45,35 | III | главное управление культуры |
| 155 | МБУ ЦСО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района» (ул. Волжская, 30), устройство тактильной мнемосхемы, оснащение направляющими и предупреждающими тактильными полосами | 27,00 | II | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 156 | МБУ «Городской центр социальной помощи населению «Родник» (ул. Шевченко, 68а), установка звуковых маяков внутри здания | 111,30 | IV | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 157 | МБУ ЦСО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района» (ул. Шевченко, 36), устройство таблички фасадной со шрифтом Брайля, оснащение направляющими и предупреждающими тактильными полосами, обеспечение информирования инвалидов по слуху с использованием русского жестового языка (сурдоперевода) | 21,00 | IV | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 158 | МБУ ЦСО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ленинского района» (ул. Волгоградская, 9а), устройство таблички фасадной со шрифтом Брайля, оснащение направляющими и предупреждающими тактильными полосами, обеспечение информирования инвалидов по слуху с использованием русского жестового языка (сурдоперевода) | 21,00 | IV | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 159 | МАУ ДО «СДЮСШОР «Спутник» (ул. Малахов-ская, 5а; ул. Малаховская, 5а, стр. 1), установка кнопок вызова инструктора, устройство вспомогательных устройств для преодоления перепада высот, устройство пандусов, установка поручней, перил, контрастной маркировки дверей и лестниц, оборудование информационных уголков систем связи | 79,00 | III | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 160 | МАУ «Центр спортивных клубов» (ул. Крылова, 10а; ул. Говорова, 52/2, пос. Песчанка), устройство парковочных мест для инвалидов, установка кнопок вызова инструктора, установка доводчиков с задержкой/фиксацией двери, устройство пандусов, устройство разметки на пути к главному входу и по объекту (цветовая ярко-желтая для слабовидящих, тактильная, информационные знаки), оборудование санитарно-гигиенических помещений, установка контрастной маркировки дверей и лестниц, демонтаж дверных порогов | 170,00 | IV | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 161 | ММАУ «ИТ-центр» (ул. Глинки, 23), установка визуального указателя на пути следования к учреждению, приобретение и установка тактильных указателей внутри учреждения | 11,50 | III | управление молодежной политики |
| 162 | МАУ ДО «СДЮСШОР «Здоровый мир» (ул. Пархоменко, 7), устройство парковочных мест для инвалидов, установка средств информирования: знаки доступности объектов, информ. таблички, стенды, мнемосхемы, устройство разметки на пути к главному входу и по объекту с целью обеспечения информационного сопровождения (цветовая ярко-желтая для слабовидящих, тактильная, информационные знаки), оборудование санитарно-гигиениче-ских помещений | 1 200,00 | IV | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 163 | Итого по Ленинскому району | 5 669,72 |  |
| 164 | Октябрьский район |
| 165 | Управление социальной защиты (ул. Новосибир-ская, 39), оснащение системами информации (звуковой, зрительной, дублирование для получения услуг звуковой и зрительной информации, надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными шрифтом Брайля) | 177,20 | II | главное управление социальной защиты населения, районное управление социальной защиты населения |
| 166 | Управление социальной защиты (ул. Высотная, 23а), оснащение системами информации (звуковой, зрительной, дублирование для получения услуг звуковой и зрительной информации, надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными шрифтом Брайля) | 59,10 | II | главное управление социальной защиты населения, районное управление социальной защиты населения |
| 167 | МБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский» (ул. Академика Киренского, 60), оснащение объекта стендом «Мнемосхема», зоны оказания услуг – табличками, выполненными шрифтом Брайля, тактильными знаками  | 27,20 | IV | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 168 | МБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский» (ул. Петра Словцова, 12), установка напольной желтой разметки, фотолюминесцентной ленты, оснащение тактильными знаками  | 11,07 | IV | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 169 | МБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский» (ул. Попова, 8г), установка напольной желтой разметки, фотолюминесцентной ленты, оснащение стендом «Мнемосхема», зоны оказания услуг – табличками, выполненными шрифтом Брайля, тактильными знаками  | 40,78 | IV | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 170 | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района города Красноярска» (ул. Петра Словцова, 9), приобретение и установка переката для устранения порогов, световых маяков, водосборных решеток для входной площадки и тамбура, тактильной плитки за 0,8 м до начала марша по длине лестницы, информирующих обозначений помещений | 28,20 | III | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 171 | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района города Красноярска» (2 помещения по ул. Тотми-на, 19), приобретение и установка: контрастной тактильной плитки в зоне оказания услуг, световых маяков, водосборных решеток для входной площадкии тамбура, пандуса, тактильной плитки за 0,8 м до начала марша по длине лестницы, информирующих обозначений помещений, визуально-акустиче-ского табло  | 311,20 | IV | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 172 | МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района города Красноярска» (ул. Петра Словцова, 11), приобретение и установка: нескользящего покрытия внутреннего пандуса, световых маяков, водосборных решеток для входной площадки и тамбура, тактильной плитки за 0,8 м до начала марша по длине лестницы, покрытия пандуса, информирующих обозначений помещений; оснащение контрастной маркировкой крайних ступеней | 38,30 | IV | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 173 | МБОУ «Средняя школа № 133» (ул. Гусарова, 16),разработка ПСД на устройство санитарно-бытовых помещений для детей инвалидов-колясочников | 45,00 | III | главное управление образования, руководитель учреждения |
| 174 | Ледовый дворец «Рассвет», Дом спорта «Рассвет», стадион «Рассвет», МАУ ДО «СДЮСШОР «Рассвет» (ул. Высотная 2а), устройство парковочных мест для инвалидов, установка кнопок вызова инструктора, установка средств информирования: знаки доступности объектов, информ. таблички, стенды, мнемосхемы, устройство пандусов, установка поручней, перил, устройство разметки на пути к главному входу и по объекту (цветовая ярко-желтая для слабовидящих, тактильная, информационные знаки), обустройство входных групп тактильными пиктограммами, установка контрастной маркировки дверей и лестниц, оборудование санитарно-гигиенических помещений | 400,00 | III | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 175 | ММАУ МЦ «Свое дело» (ул. Попова, 12), проведение капитального ремонта санитарно-гигиениче-ского узла в помещении, расширение дверных проемов, обустройство помещения специальными поручнями, проведение отделочных работ | 214,91 | II | управление молодежной политики |
| 176 | МАУ «СОК «Лесной» (ул. Елены Стасовой, 67), устройство парковочных мест для инвалидов,установка кнопок вызова инструктора на объектах спорта, установка средств информирования: знаки доступности объектов, информ. таблички, стенды, мнемосхемы, установка доводчиков с задержкой/фиксацией двери, установка автоматических устройств для открывания дверей, демонтаж дверных порогов, устройство вспомогательных уст-ройств для преодоления перепада высот, устройство пандусов, установка поручней, перил, устройство разметки на пути к главному входу и по объекту (цветовая ярко-желтая для слабовидящих, тактильная, информационные знаки), оборудование санитарно-гигиенических помещений, оборудование информационных уголков систем связи, установка тактильных мнемосхем в помещении, обустройство входных групп тактильными пиктограммами,установка контрастной маркировки дверей и лестниц | 101,30 | IV | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 177 | Итого по Октябрьскому району | 1 454,26 |  |
| 178 | Свердловский район |
| 179 | Библиотека им. В.Ю. Драгунского (пр-т им. газеты Красноярский рабочий д. 115а), устройство асфальтобетонного покрытия к входной группе | 50,00 | II | главное управление культуры, администрация Свердловского района в городе |
| 180 | МАУ «Красноярский городской парк флоры и фауны «Роев ручей» (ул. Свердловская, 291), реконструкция входной группы, монтаж системы информации связи, реконструкция парковой зоны, санитарно-гигиенических помещений | 2 064,70 | III | главное управление культуры |
| 181 | МБОУ «Средняя школа № 76» (ул. 60 лет Октяб-ря, 96), разработка ПСД на ремонт входной группы, устройство крыльца с пандусом | 60,00 | III | главное управление образования |
| 182 | Администрация Свердловского района, управление социальной защиты населения администрации района (ул. 60 лет Октября, 46), приобретение нестационарного лестничного электрического подъемника для инвалидов (ступенькоход) под инвалидное кресло любой конструкции | 185,00 | IV | главное управление социальной защиты населения, районное управление социальной защиты населения |
| 183 | МБУДО «СДЮСШОР «им. В.А Шевчука» (ул. Семафорная, 247 б), установка средств информирования: знаки доступности объектов, информ. таблички, стенды, мнемосхемы, установка тактильных мнемосхем в помещении, обустройство входных групп тактильными пиктограммами, установка световых маяков для дверей санитарно-гигиенического помещения, установка тактильных наземных указателей | 24,60 | III | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 184 | Итого по Свердловскому району | 2 384,30 |  |
| 185 | Советский район |
| 186 | 3 взрослых библиотеки: им. М. Шолохова (б-р Солнечный, 7–181), им. Н.А. Некрасова (пр-т Металлургов, 39а), им. М.А. Светлова (ул. Урванцева, 23), нанесение наклеек для слабовидящих; 4 детских библиотеки: им. К.И. Чуковского (пр-т Металлур-гов, 20а), им. В. Катаева (б-р Солнечный, 7–147), «Жар-птица» (пр-т 60 лет образования СССР, 31), им. С.Я. Маршака (пр-т Комсомольский, 15), нанесение наклеек для слабовидящих | 14,00 | III | главное управление культуры |
| 187 | МБУДО «Детская музыкальная школа № 10» (ул. Быковского, 12), нанесение наклеек для слабовидящих | 20,00 | III | главное управление культуры |
| 188 | МБУДО «Детская школа искусств № 13» (пр-т 60 лет образования СССР, 12), нанесение наклеек для слабовидящих; МАУДО «Детская школа искусств № 8» (ул. Батурина, 10а), нанесение наклеек для слабовидящих | 4,00 | III | главное управление культуры |
| 189 | МБУК «Красноярский музейно-выстовочный центр»(пр-т Металлургов 13а), устройство оборудования и программного обеспечения «Skype» для оказания услуг инвалидам | 4,00 | III | главное управление культуры |
| 190 | МБОУ «Средняя школа № 22» (ул. Тельмана, 29а), монтаж пристенных поручней в общем коридоре на 1-м этаже и в санитарных узлах | 661,00 | III | главное управление образования |
| 191 | МБОУ «Средняя школа № 147» (ул. Мате Залки, 4а),разработка ПСД на устройство санитарно-бытовых помещений для детей инвалидов-колясочников | 45,00 | III | главное управление образования |
| 192 | МБОУ «Средняя школа № 91» (ул. Устиновича, 40),разработка ПСД на ремонт входной группы, устройство крыльца с пандусом | 60,00 | III | главное управление образования |
| 193 | МБОУ «Средняя школа № 69» (ул. Шумяцкого, 3),разработка ПСД на ремонт входной группы, устройство крыльца с пандусом | 60,00 | III | главное управление образования |
| 194 | МАУДО «СДЮСШОР «Красноярск», СК «Красноярск» (ул. Воронова, 14 в), установка средств инфор-мирования: знаки доступности объектов, информ. таблички, стенды, мнемосхемы, устройство пандусов | 16,11 | III | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 195 | МАУДО «СДЮСШОР «Юность», СК «Юность»(ул. Джамбульская 19 б, корп. 1), установка средств информирования: знаки доступности объектов, информ. таблички, стенды, мнемосхемы, установка контрастной маркировки дверей и лестниц, демонтаж дверных порогов, устройство вспомогательных устройств для преодоления перепада высот, устройство пандусов, оборудование санитарно-гигиениче-ских помещений | 397,40 | IV | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 196 | МАУДО «ДЮСШ по видам единоборств», СК «Советский» (ул. Джамбульская, 24, корп. 1), устройство парковочных мест для инвалидов, оборудование санитарно-гигиенических помещений, обустройство входных групп тактильными пиктограммами | 23,00 | III | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 197 | МАУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий» физкультурно-оздоровительного центра «Татышев – Парк» о. Татышев (ул. Марковского, 43а), установка доводчиков с задержкой/фиксацией двери, демонтаж дверных порогов, устройство вспомогательных устройств для преодоления перепада высот, устройство разметки на пути к главному входу и по объекту (цветовая ярко-желтая для слабовидящих, тактильная, информационные знаки), оборудование информационных уголков систем связи, обустройство входных групп тактильными пиктограммами, установка контрастной маркировки дверей и лестниц | 325,00 | IV | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 198 | МБУ «Красноярский туристско-спортивный центр»,СК «Солнечный» (пр-т 60 лет образования СССР, 17), устройство парковочных мест для инвалидов, установка контрастной маркировки дверей и лестниц | 50,00 | III | главное управление по физической культуре, спорту и туризму |
| 199 | ММАУ Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» (пр-т Металлургов, 22а), проведение капитального ремонта санитарно-гигиенического узла в помещении: расширение дверных проемов, обустройство помещения специальными поручнями, проведение отделочных работ, обустройство наружных пандусов крыльца помещения: расширение основания площадки крыльца, изготовление и монтаж металлического пандуса крыльца, покраска пандусов, изготовление и монтаж металлических ограждений (поручней), демонтаж старого керамогранита, приобретение и укладка керамогранита | 300,00 | III | управления молодежной политики  |
| 200 | Управление социальной защиты населения администрации Советского района в городе Красноярске(ул. Комарова, 6а), реконструкция пандуса, изготовление соответствующих путей движения (прокладка тротуаров с учетом проезда инвалидов на креслах-колясках, обеспечение необходимого уклона съездов с тротуаров, обустройство мест для парковки автотранспортных средств инвалидов, обеспечение соответствующего перепада высот) на территории, прилегающей к зданию | 371,00 | IV | департамент градостроительства |
| 201 | МБУ «ЦСО Советского района» (ул. Никитина, 1 б),оснащение тактильными средствами информации | 60,00 | IV | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 202 | МБУ СО «Центр «Радуга» (ул. Воронова, 19а), устройство мест парковки для инвалидов и маломобильных групп населения на прилегающей территории, установка тактильного информационного стенда | 96,31 | III | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 203 | МБУ «ЦСО Советского района» (ул. Краснодар-ская, 19а), оснащение тактильными средствами информации | 40,00 | IV | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 204 | МБУ СО «ЦСПСиД «Эдельвейс» (пр-т 60 лет образования СССР, 21), оснащение входной группы кнопками вызова с обратной связью | 15,03 | IV | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 205 | МБУ СО «ЦСПСиД «Эдельвейс» (ул. Вороно-ва, 14/6), оснащение входной группы кнопками вызова с обратной связью | 15,03 | IV | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 206 | Итого по Советскому району | 2 576,88 |  |
| 207 | Центральный район |
| 208 | МБУ «КЦСОН Центрального района» (ул. Любы Шевцовой, 53), обустройство входной группы и санитарно-гигиенического помещения | 380,00 | IV | главное управление социальной защиты населения, муниципальное учреждение |
| 209 | МАУ «Дом кино» (пр-т Мира, 88), устройство кнопки вызова персонала | 27,00 | III | главное управление культуры |
| 210 | МБУДО ДХШ № 1 им. В.И. Сурикова (ул. Лени-на, 79, 116), монтаж поручней | 106,00 | III | главное управление культуры |
| 211 | МБУК «Музей-усадьба В.И. Сурикова» (ул. Лени-на, 98), модернизация сайта для слабовидящих | 16,10 | III | главное управление культуры |
| 212 | МБУК «Музей художника Б.Я. Ряузова» (ул. Ленина, 127), устройство кнопки вызова персонала | 4,50 | III | главное управление культуры |
| 213 | ММАУ ЦАСМ «Зеркало» (ул. Бограда, 65), приобретение специального оборудования, индукционных петель, оборудование табличками с информацией, набранной шрифтом Брайля | 15,00 | II | управление молодежной политики |
| 214 | ММАУ «Центр путешественников» (ул. Карла Маркса, 49), установка тактильных указателей на дверях, маркировка наружной лестницы контрастными линиями | 5,00 | II | управление молодежной политики |
| 215 | Итого по Центральному району | 553,60 |  |
| 216 | III. Мероприятия по организации доступной среды для инвалидов и других маломобильных группнаселения в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствав городе Красноярске» на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов |
| 217 | Итого по мероприятиям раздела III, в том числе: | 2 400,00 |  |
| 218 | Предоставление субсидии частным перевозчикам на возмещение затрат по замене подвижного состава на автобусы с низкопольной конструкцией салона, имеющие оборудование для перевозки инвалидов-колясочников  | 2 400,00 | IV | департамент социально-экономического развития |
| 219 | IV. Меры социальной поддержки, направленные на обеспечение доступности объектов жилого фонда |
| 220 | Итого по мероприятиям раздела IV, в том числе: | 3 000,00 |  |
| 221 | Предоставление, доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи инвалидам-колясочникам, нуждающимся в преодолении препятствий при выходе (входе) из многоквартирных жилых домов, в размере 2 000 руб. на человека в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Красноярска» на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов | 3 000,00 | IV | главное управление социальной защиты населения |

\* За счет планируемого привлечения средств из вышестоящих бюджетов.